Klaipėdos miesto integruotos

teritorijų vystymo programos

3 priedas

**KLAIPĖDOS MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANAS**

**1. Tikslas: didinti tikslinės teritorijos patrauklumą gyventojams.**

**1.1. Uždavinys: sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi ir užimtumo didinimui tikslinėje teritorijoje.**

**1.1.1v Veiksmas: naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas (**planuojama pastatyti 4 eismo juostų tiltą su pakeliamu mechanizmu, abejose tilto pusėse įrengti pėsčiųjų takus ir dviračių taką vienoje tilto pusėje, tilto apšvietimą, lietaus nuotekų tinklus, sutvarkyti tilto prieigas)**.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2019 | 2021 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – KMSA) | **~~–~~** | – | R |

**1.1.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas (toliau – BF): | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 6 053 060,00 | 0 | 0 | 6 053 060,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1.1.2v Veiksmas: Bastionų gatvės tiesimas** (I etapas: Bastionų g. nuo Danės g. iki Danės upės ir nuo Danės upės iki Gluosnių g.; II etapas. Bastionų g. nuo Gluosnių g. iki Bangų g.).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2019 | 2021 | KMSA | SM | 6.2.1. Padidinti regionų judumą, plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones | R |

**1.1.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos (KPPP): | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų: BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų: BF |  |
| 2 200 440,00 | 0 | 0 | 211 242,00 | 211 242,00 | 231 050,00 | 231 050,00 | 0 | 0 | 1 758 148,00 |

**1.1.3v Veiksmas: Danės upės krantinių rekonstrukcija (nuo Biržos tilto) ir prieigų (Danės skvero su fontanais) sutvarkymas** (dangų keitimas, mažosios architektūros įrengimas, želdynų sutvarkymas, didinant teritorijos patrauklumą smulkiajam verslui (turizmui, smulkiai žvejybai ir pan.).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2018 | 2020 | KMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

**1.1.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 5 718 139,20 | 428 860,41 | 428 860,41 | 428 860,90 | 428 860,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 860 417,89 |

**1.1.4v Veiksmas: Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, bendruomenės poreikiams** (Šaltkalvių, Aukštosios, Skerdėjų gatvių, lauko prekybos paviljono Turgaus a. 5A sutvarkymas ).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2019 | 2021 | KMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

**1.1.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 2 898 518,86 | 217 388,91 | 217 388,91 | 217 388,92 | 217 388,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 463 741,03 |

**1.1.5v Veiksmas: Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus** (dangų keitimas, mažosios architektūros elementų įrengimas, želdynų sutvarkymas, automobilių statymo vietų įrengimas).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2018 | 2020 | KMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

**1.1.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 3 097 295,25 | 232 297,14 | 232 297,14 | 232 297,15 | 232 297,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 632 700,96 |

**1.1.6v Veiksmas: Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą** (dangų keitimas, mažosios architektūros įrengimas, pėsčiųjų ir dviračių takų, vaikų žaidimų aikštelės įrengimas, esamo tiltelio rekonstravimas bei naujo pastatymas ir kt.).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2017 | 2019 | KMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

**1.1.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 1 908 051,08 | 143 103,80 | 143 103,80 | 143 104,26 | 143 104,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 621 843,02 |

**1.1.7v Veiksmas: viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija** (dangų keitimas, mažosios architektūros elementų įrengimas, baseino sutvarkymas, poilsio aikštelių ir žaliųjų plotų įrengimas ir kt.).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2019 | 2020 | KMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

**1.1.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 1 537 550,00 | 115 320,00 | 115 320,00 | 115 320,00 | 115 320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 306 910,00 |

**1.1.8v Veiksmas: pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui** (įrengiant, sutvarkant želdynus, dviračių takus, mažosios architektūros elementus, įrengiant privažiavimą).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2018 | 2021 | KMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

**1.1.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 2 851 033,00 | 212 162,78 | 212 162,78 | 234 358,74 | 234 358,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 404 511,48 |

**1.1.9v Veiksmas: naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į Piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą tiesimas.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2017 | 2019 | KMSA |  | – |  |

**1.1.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos (KPPP): | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 868 860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 860,00 | 868 860,00 | 0 | 0 | 0 |

**1.1.10v Veiksmas: fachverkinės architektūros pastatų sutvarkymas** (Bažnyčių g. 4 / Daržų g. 10; Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2; Vežėjų g. 4; Bažnyčių g. 6).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2017 | 2019 | KMSA | KM | 5.4.1. Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką | R |

**1.1.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 1 202 079,00 | 0 | 0 | 180 312,00 | 180 312,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 021 767,00 |

**1.1.11v Veiksmas: Šv. Jono bažnyčios atstatymas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2017 | 2022 | KMSA | – | – | – |

**1.1.11v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos (Paramos fondas): | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 6 405 700,00 | 0 | 0 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0 | 0 | 6 155 700,00 | 0 | 0 |

**1.1.12v Veiksmas: buvusios AB „Klaipėdos energija“ teritorijos dalies  konversija, sudarant sąlygas vystyti komercines, rekreacines veiklas.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2020 | 2022 | KMSA | VRM | ~~–~~ | R |

**1.1.12v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos (Paramos fondas): | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 1 874 590,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 874 590,00 | 1 874 590,00 | 0 |

**1.1.13v Veiksmas: visuomeninių renginių infrastruktūros buvusioje pilies teritorijoje (Pilies g. 4) suformavimas: Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso šiaurinės kurtinos atkūrimas ir bastionų tvarkybos darbai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2016 | 2018 | KMSA |  |  | - |

**1.1.13v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos (Paramos fondas): | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 4 826 435,00 | 0 | 0 | 4 826 435,00 | 4 826 435,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1.1.14v Veiksmas: Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro modernizavimas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2018 | 2019 | Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras | KM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | V |

**1.1.14v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos (Paramos fondas): | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 4 999 090,00 | 749 864,00 | 749 864,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 249 226,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Iš viso pagal 1.1 uždavinį:*** | ***Valstybės biudžeto lėšos:*** | | ***Savivaldybės biudžeto lėšos:*** | | ***Kitos viešosios lėšos:*** | | ***Privačios lėšos:*** | | ***ES lėšos*** |
| ***Iš viso:*** | ***Iš jų BF*** | ***Iš viso:*** | ***Iš jų BF*** | ***Iš viso:*** | ***Iš jų BF*** | ***Iš viso:*** | ***Iš jų BF*** |
| **46 440 841,39** | **2 098 997,04** | **2 098 997,04** | **12 892 378,97** | **6 839 318,97** | **1 099 910,00** | **1 099 910,00** | **8 030 290,00** | **1 874 590,00** | **22 319 265,38** |

**1.2. Uždavinys: mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą.**

**1.2.1v Veiksmas: Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2018 | 2020 | KMSA | SM | 6.2.1. Padidinti regionų judumą, plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones | R |

**1.2.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos (KVJUD, KPPP): | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 6 962 779,45 | 0 | 0 | 1 072 178,20 | 1 072 178,20 | 3 910 000,00 | 3 910 000,00 | 0 | 0 | 1 980 601,25 |

**1.2.2v Veiksmas: dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2018 | 2019 | KMSA | SM | 4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus | R |

**1.2.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos (KPPP): | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 602 550,00 | 0 | 0 | 285 001,96 | 285 001,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 548,04 |

**1.2.3v Veiksmas: senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalaus dizaino pritaikymas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2019 | 2022 | KMSA | SM | 4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus | R |

**1.2.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos (KPPP): | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 2 504 491,76 | 0 | 0 | 375 673,76 | 375 673,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 128 818,00 |

**1.2.4v Veiksmas: oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas** (8 gatvių ir šaligatvių valymo mašinų įsigijimas).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2017 | 2019 | KMSA | AM | 5.6.1. Sumažinti miestuose kietųjų dalelių ore ir cheminių medžiagų grunte pavojaus sveikatai ir aplinkai taršos lygį | V |

**1.2.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 1 595 744,00 | 0 | 0 | 239 362,00 | 239 362,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 356 382,00 |

**1.2.5v Veiksmas: paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2017 | 2020 | AB „Klaipėdos vanduo“ | AM | 5.1.1. Sumažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius | R |

**1.2.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 10 189 393,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 176 084,70 | 2 176 084,70 | 8 013 308,65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iš viso pagal 1.2 uždavinį:** | **Valstybės biudžeto lėšos:** | | **Savivaldybės biudžeto lėšos:** | | **Kitos viešosios lėšos:** | | **Privačios lėšos:** | | **ES lėšos** |
| **Iš viso:** | **Iš jų BF** | **Iš viso:** | **Iš jų BF** | **Iš viso:** | **Iš jų BF** | **Iš viso:** | **Iš jų BF** |
| **21 854 958,56** | **0** | **0** | **1 972 215,92** | **1 972 215,92** | **3 910 000,00** | **3 910 000,00** | **2 176 084,70** | **2 176 084,70** | **13 796 657,94** |

**1.3. Uždavinys: sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams.**

**1.3.1v Veiksmas: Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus** (įrengiant pagrindinį žiedinį taką, erdves aktyviam ir pasyviam poilsiui, sutvarkant tvenkinį, želdynus ir kt. viešųjų erdvių infrastruktūrą).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2018 | 2020 | KMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

**1.3.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 1 448 935,00 | 108 670,00 | 108 670,00 | 108 670,00 | 108 670,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 231 595,00 |

**1.3.2v Veiksmas: Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus** (atnaujinamos dangos, sutvarkomi želdiniai ir tvenkinio pakrantės, įrengiama mažoji architektūra ir pontoninis tiltas).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2017 | 2021 | KMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

**1.3.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 971 736,80 | 72 880,26 | 72 880,26 | 72 880,26 | 72 880,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 976,28 |

**1.3.3v Veiksmas: Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2017 | 2018 | KMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | V |

**1.3.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 15 772 939,59 | 1 020 399,00 | 1 020 399,00 | 3 188021,59 | 3 188 021,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 564 519,00 |

**1.3.4v Veiksmas: futbolo mokyklos ir baseino pastato konversija** (I etapas (įkuriant daugiafunkcį paslaugų kompleksą, skirtą įvairių amžiaus grupių kvartalo gyventojams ir sporto bendruomenei (Paryžiaus Komunos g. 16 A))).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2018 | 2019 | KMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

**1.3.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 1 923 891,80 | 106 309,13 | 106 309,13 | 612 745,83 | 612 745,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 204 836,84 |

**1.3.5v Veiksmas: futbolo mokyklos ir baseino pastato konversija** (II etapas (įkuriant daugiafunkcį paslaugų kompleksą, skirtą įvairių amžiaus grupių kvartalo gyventojams ir sporto bendruomenei (Paryžiaus Komunos g. 16 A))

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2017 | 2019 | KMSA |  |  |  |

**1.3.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 3 076 108,00 | 0 | 0 | 3 076 108,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1.3.6v Veiksmas: kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas** (automobilių statymo vietų, vaikų žaidimų aikštelių ir kt. viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas, prioritetą teikiant teritorijoms prie renovaciją atliekančių (atlikusių) namų).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2019 | 2023 | KMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

**1.3.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 5 500 000,00 | 412 499,34 | 412 499,34 | 412 508,16 | 412 508,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 674 992,50 |

**1.3.7v Veiksmas: konteinerių aikštelių su pusiau požeminiais mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriais įrengimas.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2017 | 2019 | Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras | AM | 5.2.1. Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą | R |

**1.3.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 1 119 510,00 | 0 | 0 | 167 930,00 | 167 930,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 580,00 |

**1.3.8v Veiksmas: Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialo plėtra – naujos galimybės mažiems ir dideliems** (Kauno g. 49 įsikūrusio viešosios bibliotekos filialo „Kauno atžalynas“ vidaus erdvių modernizavimas ir išplėtimas (iki 800 kv. m), pritaikant naujų paslaugų teikimui).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2018 | 2019 | KMSA | KM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

**1.3.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 1 409 955,00 | 0 | 0 | 211 493,00 | 211 493,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 198 462,00 |

**1.3.9v Veiksmas: Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2018 | 2019 | KMSA | ŠMSM | 9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą | R |

**1.3.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 644 410,00 | 0 | 0 | 96 660,00 | 96 660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 750,00 |

**1.3.10v Veiksmas: laikino apnakvindinimo namų steigimas.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2017 | 2019 | KMSA | SADM | 8.4.1. Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti paslaugas šeimai | R |

**1.3.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 607 335,40 | 0 | 0 | 104 531,79 | 104 531,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 803,61 |

**1.3.11v Veiksmas: laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas** (Šilutės pl. 8, nakvynės namai).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2017 | 2020 | KMSA | SADM | 8.4.1. Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti paslaugas šeimai | R |

**1.3.11v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 290 766,37 | 0 | 0 | 55 029,98 | 55 029,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 736,39 |

**1.3.12v Veiksmas: Savanorių gatvės rekonstrukcija** (socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ klasterio infrastruktūros įrengimas).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2019 | 2021 | KMSA | – | – | – |

**1.3.12v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos (KPPP): | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 594 010,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 010,00 | 594 010,00 | 0 | 0 | 0 |

**1.3.13v Veiksmas: socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ Klaipėdoje aplinkos ir gerbūvio sutvarkymas** (grindinio dangos įrengimas, lietaus nuotekų, elektros tinklų paklojimas, laistymo sistemos įrengimas ir t. t.).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2016 | 2017 | KMSA | VRM | – | – |

**1.3.13v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos (VIP): | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 500 000,00 | 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1.3.14v Veiksmas: vaikų dienos centro-vaikų darželio statyba** (socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ infrastruktūros įrengimas).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2017 | 2020 | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas | ŠMSM | 9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą | V (ŠMSM skyrus papildomą finansavimą) |

**1.3.14v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos (Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno lėšos): | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 2 000 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 700 000,00 |

**1.3.15v Veiksmas: kultūrų diasporų centro infrastruktūros kompleksinė plėtra** (socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ infrastruktūros įrengimas).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2018 | 2019 | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas | KM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

**1.3.15v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos (Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno lėšos): | | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 588 235,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 235,00 | 88 235,00 | 500 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iš viso pagal 1.3 uždavinį:** | **Valstybės biudžeto lėšos:** | | **Savivaldybės biudžeto lėšos:** | | **Kitos viešosios lėšos:** | | **Privačios lėšos:** | | **ES lėšos** |
| **Iš viso:** | **Iš jų BF** | **Iš viso:** | **Iš jų BF** | **Iš viso:** | **Iš jų BF** | **Iš viso:** | **Iš jų BF** |
| **36 447 832,96** | **2 220 757,73** | **1 720 757,73** | **8 106 578,61** | **5 030 470,61** | **594 010,00** | **594 010,00** | **388 235,00** | **388 235,00** | **25 138 251,62** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iš viso pagal veiksmų planą:** | **Valstybės biudžeto lėšos:** | | **Savivaldybės biudžeto lėšos:** | | **Kitos viešosios lėšos:** | | **Privačios lėšos:** | | **ES lėšos** |
| **Iš viso:** | **Iš jų BF** | **Iš viso:** | **Iš jų BF** | **Iš viso:** | **Iš jų BF** | **Iš viso:** | **Iš jų BF** |
| **104 743 632,91** | **4 319 754,77** | **3 819 754,77** | **22 971 173,50** | **13 842 005,50** | **5 603 920,00** | **5 603 920,00** | **10 594 609,7** | **4 438 909,70** | **61 254 174,94** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_