|  |
| --- |
| PATVIRTINTA |
| Klaipėdos miesto savivaldybės |
| tarybos 2018 m. vasario 21 d. |
| sprendimu Nr. T2-22 |

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA**

**1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(1) Programos finansavimo šaltiniai** | **Surinkta lėšų Eur** |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 367 429 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 124 815 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 102 127 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 0 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 594 371 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 0 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 334 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 334 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 594 705 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos** | **Lėšos Eur** |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 118 874 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 38 955 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11): | 157 829 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos** | **Lėšos Eur** |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 475 497 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 347 399 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14): | 822 896 |

**2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Detalus priemonės vykdymo aprašymas** | **Panaudota lėšų Eur** |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos | | - |
| 2.2. | Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės | | - |
|  | Iš viso: | | - |

**3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programos pavadinimas** | **Panaudota lėšų Eur** |
| **Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa** | 141 094 |

**4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos**

| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Detalus priemonės vykdymo aprašymas** | **Panaudota lėšų Eur** |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | **Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės** | |  |
| 4.1.1. | Miesto vandens telkinių priežiūra | Pagal 2016-01-11 sutartį Nr. J9-22 UAB „Vakarų specializuotas autotransportas“ vykdė atliekų šalinimą iš 17 mieste esančių vandens telkinių. Šie telkiniai valomi 2 kartus per mėnesį – ištraukiamos ir surenkamos atliekos nuo telkinio dugno, iš sąžalynų, iš pakrantėje esančių želdinių. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-04-01, pabaiga – 2017‑12‑15.  Pagal 2017-04-12 sutartį Nr. J9-922 UAB „Klaipėdos želdiniai“ vykdė helofitų šalinimą iš Žardės, Draugystės parko vandens telkinių ir Danės pakrantėje šalia dviračių tako nuo Liepų g. tilto iki Panevėžio g. Priemonės vykdymo pradžia – 2017‑11-01, pabaiga – 2017-11-30.  Pagal 2016-11-30 sutartį Nr. J9-2157 ir 2017‑04‑24 sutartį Nr. J9-1035 UAB „Hidrum“ pagal Pietinės g. vandens telkinio valymo ir aplinkos sutvarkymo aprašą vykdė vandens telkinio dugno nuosėdų valymą, želdinių tvarkymą, atliekų surinkimą ir išvežimą. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-01-02, pabaiga – 2017‑11-30 | 66 849 |
| 4.1.2. | Krantotvarkos ir rekreacinių teritorijų tvarkymo techninio projekto rengimas | Pasitarimo 2017 m. liepos 18 d. pas Savivaldybės administracijos direktorių metu nuspręsta, kad dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto bendrojo plano sprendinių galimos įtakos, kuri gali būti reali grėsmė krantams, ir šiuo metu net neaišku, kokiam ruožui, konkurso nebeskelbti. Šiuo metu parengtas dalykinių sąlygų sąvadas Vyriausybei, į kurį įtrauktas siūlymas „Kietųjų krantotvarkos priemonių taikymas ir įgyvendinimas dėl Uosto plėtros veikiamame pajūrio ruože nuo šiaurinio molo iki Lietuvos–Latvijos valstybinės sienos valstybės lėšomis“ | 0 |
| 4.1.3. | Krantotvarkos ir rekreacinių teritorijų tvarkymo techninio projekto rengimas (iš programos lėšų likučio 2017-01-01) | 0 |
| 4.1.4. | Dviračių ir pėsčiųjų tako Danės upės slėnio teritorijoje nuo Klaipėdos g. tilto iki miesto ribos įrengimas | Pagal 2016-10-24 sutartį Nr. J9-1847 UAB „Šiltas namas“ projektavimo darbai jau pradėti ir dviračių ir pėsčiųjų tako trasa parinkta ir iš esmės patvirtinta susiekimo dalis, tačiau projektuotojas negali daryti įtakos dėl miškų statuso, kurie yra valstybiniai miškai ir valdomi Valstybinės miškų tarnybos prie Aplinkos ministerijos. Paslaugų sutartis galės būti baigta tik po to, kai bus parengtas žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintas valstybinės reikšmės Klaipėdos miesto miškų plotų schemos pakeitimas.  Už žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto parengimą atsakingas Žemėtvarkos skyrius, turintis atitinkamą paslaugų sutartį su projektuotojais.  Atsižvelgiant į anksčiau nurodytas aplinkybes, buvo pasirašytas papildomas susitarimas prie paslaugų sutarties Nr. J9-1847, kuriuo projektavimo paslaugų terminas susietas su žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto parengimu bei valstybinės reikšmės Klaipėdos miesto miškų plotų schemos pakeitimo patvirtinimo aplinkos ministro įsakymu.  Priemonės vykdymo pradžia – 2017-01-02, pabaiga – 2017‑12-29 | 0 |
| 4.1.5. | Projekto „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas | Pagal 2016-11-18 sutartį Nr. J9-2086 (2017-06-05 papildomas susitarimas Nr. J9-1360) su  UAB „Dobi“ atlikta techninio projekto „Lietaus nuotekų baseino su išleistuvu Nr. 20 į Trinyčių tvenkinį rekonstrukcija (teritorija nuo Vilniaus pl., Tilžės g, Šilutės pl. dalis, Mokyklos g, Technikos g., teritorija už geležinkelio) Klaipėdoje“ korektūra. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-01-02, pabaiga – 2017‑10-13.  Pagal 2017-05-24 sutartį Nr. J9-1261 su UAB „Pastatų konstrukcijos“ atlikta techninio projekto bendroji ekspertizė. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-05-24, pabaiga – 2017‑08-02 | 16 968 |
| 4.1.6. | Medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, remontas | Pagal 2016-05-12 sutartį Nr. 12 UAB „Vakarų specializuotas autotransportas“ įrengė 38 m2 medinių laiptų, pagal 2017-03-20 sutartį Nr. 6 UAB „Gobermeda“ atliko medinių laiptų įrengimą ir remontą – 125,5 m2, medinių takelių įrengimą ir remontą – 2697,7 m2 Melnragėje ir Giruliuose.  Priemonės vykdymo pradžia – 2017‑05-13, pabaiga – 2017-11-30 | 30 000 |
| 4.1.7. | Projekto „Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas Baltijos jūros paplūdimių zonoje“ įgyvendinimas | Pagal 2017-09-12 sutartį Nr. J9-1889 Gamtos tyrimų centras parengė Klaipėdos miesto pajūrio žemyninės dalies kranto rekreacinės zonos krantotvarkos programą. Priemonės vykdymo pradžia – 2017‑09-12, pabaiga – 2017-09-29.  Pagal 2017-10-17 sutartį Nr. J9-2222 VĮ Kretingos miškų urėdija sutvirtino kopagūbrį žabų tvorelėmis (71 m) ir šakų klojiniais (500 m2). Priemonės vykdymo pradžia – 2017-10-17, pabaiga – 2017‑12‑05 | 5 898 |
| 4.2. | **Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės** | |  |
| 4.3. | **Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės** | |  |
| 4.3.1. | Savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas | Pagal 2016-11-18 sutartį Nr. J9-2082 ir pagal 2017‑10-06 sutartį Nr. J9-2026 UAB „Ecoservice Klaipėda“ atliko 45 nelegalių sąvartynų sutvarkymą. Išvežta ir perduota atliekų tvarkytojui 1877 t statybinių atliekų, 126 t stambių gabaritų atliekų, 119 t biologiškai skaidžių žaliųjų atliekų, 165 t padangų atliekų. Sutvarkytos šios pavienės užterštos teritorijos: kampas tarp Senosios Smiltelės g. ir Minijos g., Žardupės g. pakelės, Malūnininkų g. ir Švyturio g. kampas palei AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ sieną, Audros g. miškelyje, Rimkų g. pakelės, Pamario g. ties žvyruotu keliu į rytus, pakelės prie Šilutės pl. 39 link garažų bendrijos „Medvėgalio“, teritorija priešais Svajonės g. 21, teritorija žaliuosiuose plotuose priešais Bandužių g. 1 ir pagal Šilutės pl. nuo Jūrininkų iki Smiltelės g., įvažiuojamieji keliai į Tilžės g. 73, 73A ir 77, teritorija greta Minijos g.–Kalnupės g. sankryžos, Statybininkų pr. tęsinys ir Svajonės g. pakelės, Liepojos g. žalioji zona nuo gyvenamųjų namų iki šaligatvio, teritorija Panevėžio g. gale palei dviračių taką, Danės pakrantėje esančios užterštos teritorijos prie geležinkelio tilto Joniškės g., Strėvos g. link Mituvos g., Statybininkų pr.– Minijos g. sankryžos pakelės, Šiaurės pr. žalieji plotai, Didžioji Vandens g. / Pylimo g. (prie Jono kalnelio), Jono kalnelio požemiai, Klevų g. prie 2A, Tulpių g. 16–Lelijų g., Lelijų g.–Gėlių g. kampas, Šilutės pl. rytinė pusė nuo Rimkų geležinkelio iki prekybos centro „Moki – veži“, Šilutės pl. vakarinė pusė nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g., Rumpiškės g. 24C. Išvežtas statybinis laužas ir sutvarkyta aplinka Smiltynės teritorijoje (Naujoji perkėla).  Priemonės vykdymo pradžia – 2017-01-02, pabaiga – 2017-12-22 | 40 000 |
| 4.3.2. | Savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas (iš programos lėšų likučio 2017-01-01) | 40 000 |
| 4.3.3. | Užterštos teritorijos  Šilutės pl. detalių ekogeologinių tyrimų atlikimas ir tvarkymo plano parengimas | Pagal sutartį 2017-09-26 Nr. J9-1970 UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ atliko detalius ekogeologinius tyrimus ir parengė tvarkymo planą užterštos teritorijos (47 arai) Šilutės pl. tarp 13 ir 15A.  Priemonės vykdymo pradžia 2017-09-26, pabaiga – 2017-12-29 | 5 022 |
| 4.3.4. | Pavojingų atliekų šalinimas | Pagal 2017-02-07 sutartį Nr. J9-1313 UAB „Ekonovus“ surinko, paėmė ir nuvežė utilizuoti ar saugoti pavojingas atliekas, kurių turėtojo neįmanoma nustatyti arba kuris neegzistuoja. Išvalyta naftos produktų nuo 361 m² asfaltuotų paviršių (S. Neries g. 6, Kooperacijos g. 5, Rimkų g. 5, Nemuno g., Žolynų g. 47). Surinkta ir pristatyta perdirbti pavojingų atliekų 5771 kg: 350 kg naftos produktais užterštų atliekų ir taros, 25 kg gyvsidabrio, 5180 kg asbesto, 153 kg tepalų ir oro filtrų, tepaluotų skudurų, 3 kg dienos šviesos lempų, 410 kg dažų, klijų, glaisto atliekų ir taros. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-01-02, pabaiga – 2017‑12‑14 | 21 203 |
| 4.4. | **Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės** | |  |
| 4.4.1. | Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo programos vykdymas | Pagal 2017-09-28 sutartį Nr. J9-1990 su VšĮ Pajūrio tyrimų planavimo institutu atliko želdynų ir želdinių bei kraštovaizdžio tyrimus, pagal 2017‑08-07 sutartį J9-1736 sukūrė savivaldybės aplinkos monitoringo programos informacinę sistemą. Pagal 2017-11-03 sutartį Nr. J9-2519 su UAB Darnaus vystymosi institutu atlikti triukšmo tyrimai.  Priemonės vykdymo pradžia – 2017-08-07, pabaiga – 2017‑12‑29 | 9 251 |
| 4.5. | **Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės** | |  |
| 4.5.1. | Šviečiamosios dalomosios priemonės apie Smiltynę leidyba | Pagal 2017-04-19 tiekėjų apklausos pažymą Nr. VPP-99 UAB „Baltic Printing House“ išleido 30 tūkst. vnt. anglų ir lietuvių kalbomis lankstuką „Kuršių nerija prasideda Smiltynėje!“  Priemonės vykdymo pradžia – 2017-04-19, pabaiga – 2017‑06‑30 | 1 641 |
| 4.5.2. | Informacinių lentelių įrengimas Klaipėdos miesto savivaldybės saugomiems botaninio gamtos paveldo objektams pažymėti | Pagal 2017-10-18 tiekėjų apklausos pažymą Nr. VPP-318 UAB „Reklamita“ pagamino Klaipėdos miesto savivaldybėje saugomų botaninio paveldo objektų (medžių) informacines lenteles (5 vnt.). Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimo procedūrų nespėta jų įrengti, todėl priemonės vykdymas perkeltas į 2018 m.  Priemonės vykdymo pradžia – 2017-10-18, pabaiga – 2017-12-29 | 0 |
| 4.5.3. | Visuomenės ekologinis švietimas | Pagal 2017-02-23 Tiekėjų apklausos pažymą Nr. VPP-36 VšĮ Ekologinio švietimo centras pristatė aplinkosauginį laikraštį „Žaliasis pasaulis“ mokykloms ir bibliotekoms po 1 egz. 39-iems adresatams. Priemonės vykdymo pradžia – 2017‑01‑02, pabaiga – 2017-12-29 | 1 682 |
| 4.6. | **Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės** | |  |
| 4.6.1 | Sakurų parko įrengimas teritorijoje tarp Žvejų rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiuojamojo kelio į Žvejų rūmus (iš programos lėšų likučio 2017-01-01) | Dėl užsitęsusių viešųjų pirkimo procedūrų tik 2018-01-03 pasirašyta sutartis Nr. J9-10 su UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ dėl sakurų parko techninio projekto parengimo | 0 |
| 4.6.2. | Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas | Pagal 2015-03-26 sutartį Nr. J9-527 su UAB „Lauko gėlininkystės bandymų stotis“įsigyta 55 vnt. skroblų, Priemonės vykdymo pradžia – 2017-03-01, pabaiga – 2017-03-24.  Pagal 2015-03-03 sutartį Nr. J9-284 UAB „Klaipėdos želdiniai“ atliko kraštovaizdį gerinančius kirtimus Danės upės pakrantėje palei dviračių taką. Pagal 2017-04-12 sutartį Nr. J9-922 ir pagal 2017-07-10 sutartį Nr. J9-1592 su UAB „Klaipėdos želdiniai“ įsigyta 102 vnt. medžių ir 3765 vnt. daugiamečių augalų sodinukų. Pasodinta 217 vnt. naujų medžių I. Kanto g., Šaulių g., teritorijoje šalia pastato Taikos pr. 76, Šiaurės pr. ruože nuo Kretingos iki H. Manto g., Pietinėje g. prie vandens telkinio, Gedminų g. 3, pasodinta 3000 vnt. ligustro gyvatvorės Statybininkų pr., 400 vnt. raugerškio gyvatvorės Šilutės pl., 5 švietimo įstaigų teritorijose (Šiaulių g.11, Naujakiemio g. 11, Debreceno g. 80, Alksnynės g. 23, Mogiliovo g. 10) pasodinta 365 vnt. krūmų. Priemonės vykdymo pradžia – 2017-04-15, pabaiga – 2017 11-30.  Pagal 2017-06-16 sutartį Nr. J9-1444 su Prano Rimando Olisevičiaus gėlininkystės ūkiu įsigyta 4958 vnt. daugiamečių augalų, kurie pasodinti 650 m2 plote: Pempininkų aikštėje, Poilsio parko prieigose, Skulptūrų parke, H. Manto g. 11A, Šaulių g. 36.  Priemonės vykdymo pradžia - 2017-06-01, pabaiga – 2017-11-22 | 109 679 |
| 4.6.3. | Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas (iš programos lėšų likučio 2017-01-01) | 0 |
|  | Iš viso: | | 348 193 |

**5.** **Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | | **Programos priemonių grupės pavadinimas** | **Lėšų likutis Eur** |
| 5.1. | | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 334 |
| 5.2. | | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 16 735 |
| 5.3. | | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 474 703 |
| 5.4. | Iš viso: | | 491 772 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_