Rekomendacijų priedas Nr. 1

VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS (VPSP) KLAUSIMYNAS

Bendrieji duomenys
Turtiniai klausimai
Projekto įgyvendinimo sritys ir apimtis
VPSP tikslingumo kriterijai
Duomenys apie partnerystės projekto patrauklumą rinkai bei pirkimo būdus
Duomenys apie asmenis, atsakingus už partnerystės projekto įgyvendinimą
Partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos deklaracija

1. Ar parengtas investicijų projektas?
☒ ☐	taip ne
2. Ar IP, planuojamas įgyvendinti VPSP būdu, atitinka viešojo ir privataus sektorių partnerystės požymius?
☒ ☐	taip ne
3. Kokios VPSP taikymo priežastys?
Nepakankamas sporto ir laisvalaikio paslaugų prieinamumas; yra rizika, jog viešasis subjektas negalės užtikrinti efektyvaus ir kokybiško paslaugų prieinamumo esamoje infrastruktūroje (jau šiuo metu susiduriama su viešųjų paslaugų prieinamumo trūkumu); Didžioji dalis su Projektu susijusių rizikų perduodamos privačiam investuotojui, taip pat ir paklausos rizika, kurią privatus gali valdyti efektyviau; Suplanuotas Projektas yra kompleksinis; Teigiamas Projekto naudų vertinimas IP; Apribota galimybė įgyvendinti Projektą nuosavomis lėšomis dėl poreikio papildomai skolintis; metinė mokėtina suma VPSP suma yra priimtina; Parengtas IP rekomenduoja svarstyti galimybę pritraukti privatų partnerį / investuotoją Projekto vykdymui.
4. VPSP įgyvendinanti institucija
☐ ☒ ☐	centrinės valdžios institucija vietos valdžios institucija nurodykite, jeigu investicijų projektą įgyvendins daugiau nei viena institucija
5. Įgyvendinančios institucijos pavadinimas, juridinis statusas/tipas, juridinio asmens kodas
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Biudžetinė įstaiga Įstaigos kodas 188710823 Liepų g. 11, 91502, Klaipėda
6. Ar investicijų projektas įgyvendinamas, taikant VPSP, yra numatytas galiojančiuose valstybės ir (ar) savivaldybių strateginio planavimo dokumentuose?
☐	Taip, valstybės strateginio planavimo dokumentuose
Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) išvardinkite susijusius valstybės strateginio planavimo dokumentus. Jeigu investicijų projektas yra parengtas ir jame valstybės strateginio planavimo dokumentai yra išvardinti, nurodykite tik skyrių investicijų projekte.
☒	Taip, savivaldybės strateginio planavimo dokumentuose
Žiūrėti investicijų projekto 1.2. skyrių. Taip pat šiuo metu yra atliekamos procedūros, kurių metu bus pakeistos Klaipėdos m. Bandrasis planas. Bendrajame plane būtų pakeista sklypo paskirtis į mišrią.
☐	Ne, nėra numatytas
Atsakymą paaiškinkite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) nurodykite, kada ir kokius veiksmus viešasis subjektas atliks tam, kad investicijų projektas įgyvendinamas, taikant VPSP, būtų numatytas atitinkamuose strateginio planavimo dokumentuose.
7. Planuojama VPSP sutarties trukmė (metais)
Nagrinėjamo Projekto ataskaitinis laikotarpis buvo apibrėžtas atsižvelgiant į ekonomiškai pagrįstą Projektu kuriamo ilgalaikio turto prognozuojamą investicijų atsipirkimo laiką – investicijų grąžą. Siūloma Projekto sutarties trukmė – 25 metai.

1. Duomenys apie esamą turtą, tiesiogiai susijusį su planuojamo partnerystės projekto įgyvendinimu
1.1. Jeigu privačiam subjektui numatoma privalomai perduoti esamą turtą, pasirinkite esamo turto tipus ir pateikite informaciją apie turtą. Jei esamą turtą sudaro daug atskirų vienetų, informaciją pateikite atskiru priedu
Žemės sklypas/ai	Nekilnojamasis turtas (išskyrus žemę)	Kilnojamasis ilgalaikis turtas	Trumpalaikis turtas	Kitas turtas
1.1.1. Turto pavadinimas	Žemės sklypas	1) Pastatas – Sklendžių kamera; 2) Pastatas – Filtrų pastatas; 3) Pastatas – Aeracijų pastatas; 4) Pastatas – Chloratorinė su chloro sandėliu; 5) Pastatas – Slėptuvė; 6) Pastatas – Siurblinė; 7) Pastatas – Sandėlis	-	-	-
1.1.2. Unikalus numeris	2101-0005-0232	1) 2196-2015-3137 2) 2196-2015-3037 3) 2196-2015-3044 4) 2196-2015-3018 5) 2196-2015-3029 6) 2196-2015-3207 7) 2196-2015-3194
1.1.3. Adresas	Ryšininkų g. 11, Klaipėda	Ryšininkų g. 11, Klaipėda
1.1.4. Pagrindinės turto charakteristikos (bendrasis plotas, užstatymo plotas, aukštingumas ir pan.)	5,9296 ha, užstatyta teritorija 0,7237 ha. Šiuo metu vyksta sklypo formavimas ir pertvarkymas atskiriant ir Projekto įgyvendinimui naudojant 3 ha sklypą. Detalus planas šiai sklypo daliai nėra patvirtintas, tačiau parengta koncepcija: teritorijos naudojimo tipas-socialinės infrastruktūros, aukštingumas-30m, užstatymo intensyvumas-0,4.	Bendras plotas: 1) 45,74 kv. m; 2) 611,17 kv. m; 3) 1575,54 kv. m; 4) 181,48 kv. m; 5) 73,1 kv. m; 6 ) 6 kv. m (užstatytas plotas); 7 ) 43 kv. m (užstatytas plotas)
1.1.5. Turto naudojimo paskirtis	Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos	1-4) Kita; 5) speliacioji; 6) kita; 7) pagalbinio ūkio
1.1.6. Kokia teise viešasis subjektas valdo, naudoja ir (ar) disponuoja turtu	Nuomos teisė	Nuosavybės teisė	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo
1.1.7. Kokia teise privačiam subjektui planuojama perduoti turtą VPSP sutarties galiojimo metu	Nuomos teisė	Panaudos teisė	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo
1.1.8. Ar viešojo subjekto turtinės teisės yra apribotos?	Ne	Ne	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo
1.1.9. Ar turtas šiuo metu naudojamas?	Ne	Ne	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo
1.1.10. Ar privatus subjektas bus įpareigojamas investuoti į jam perduodamą turtą?	Taip	Taip	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo
1.1.11. Ar šio turto perdavimas privačiam subjektui yra privaloma planuojamo partnerystės projekto įgyvendinimo sąlyga?	Taip	Taip	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo
1.2 Apibūdinkite privačiam subjektui perduodamą esamą turtą
Žemės sklypas/ai	Nekilnojamasis turtas (išskyrus žemę)	Kilnojamasis ilgalaikis turtas	Trumpalaikis turtas	Kitas turtas
1.2.1. Turto sukūrimo metai	-	1) 1962 2) 1963 3) 1962 4) 1988 5) 1988 6) 1962 7) 1962
1.2.2. Paskutinių atliktų investicijų į turtą data (yyyy-mm) ir vertė	-	Visi pastatai yra nenaudojami nuo 2010 m.
1.2.3. Turto sukūrimo vertė pagal partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos ar kito viešojo subjekto apskaitos duomenis	-	-
1.2.4. Turto likutinė vertė pagal partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos ar kito viešojo subjekto apskaitos duomenis	-	1) 0,29 Eur 2)12024,58 Eur 3) 0,29 Eur 4) 91228,37 Eur 5) 15529,06 Eur 6) 928,62 Eur 7) 444,65 Eur
1.2.5. Turto likutinės vertės data pagal partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos ar kito viešojo subjekto apskaitos duomenis (yyyy-mm-dd)	-	2017-01-25
1.2.6. Paskutinis turto techninės būklės įvertinimas (data yyyy-mm-dd; turto būklės įvertinimo aktas)	-	-
1.2.7. Kaip privačiam subjektui bus sudaryta galimybė įvertinti perduodamo esamo turto būklę?	Bus organizuojama turto apžiūra iki koncesijos viešo konkurso pasiūlymų pateikimo termino.
1.2.8. Turto dabartiniai naudotojai	Akcinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“	Akcinė bendrovė „Klaipėdos vanduo“ (Visi pastatai yra nenaudojami nuo 2010 m.)
1.3. Pristatykite reikalavimus, keliamus privačiam subjektui investuojant į esamą turtą. Jei esamą turtą sudaro daug atskirų vienetų, informaciją pateikite atskiru priedu
Žemės sklypas/ai	Nekilnojamasis turtas (išskyrus žemę)	Kilnojamasis ilgalaikis turtas	Trumpalaikis turtas	Kitas turtas
1.3.1. Ar nustatomas reikalavimas investavimo laikotarpio pabaigai?	Taip. Yra numatytos reinvesticijos likus vieneriems metams iki sutarties pabaigos.
1.3.2. Kokias turto savybes siekiama pagerinti investuojant?	☒	Funkcines	☒	Ploto ir/ar tūrio	☐	Funkcines	☐	Funkcines	☐	Funkcines
☐	Kitas (nurodykite)	☒	Konstrukcines	☐	Kitas (nurodykite)	☐	Kitas (nurodykite)	☐	Kitas (nurodykite)
☒	Funkcines
☐	Kitas (nurodykite)
1.3.3. Pristatykite siekiamas pagerinti turto savybes (iki 400 simbolių).	Esami pastatai turi būti rekonstruojami/ nugriaunami ir būti būti sukurta universali sporto ir aktyvaus laisvalaikio neformalaus švietimo infrastruktūra: • plotas – 13 582 kv. m; • transformuojamų universalių sporto erdvių plotas – 5 169 kv. m (sporto aikštelių vienetų skaičius – 5 vnt.: sporto aikštelės vienetas atitinka vieną krepšinio, vieną lauko teniso, vieną tinklinio, vieną rankinio, vieną salės futbolo aikštes ir tris tinklinio bei penkias badmintono aikšteles daugiafunkciniame sporto komplekse); • ledo aikštelių skaičius – 2 vnt.; • komercinių patalpų plotas – 623 kv. m.; • vaikų ir jaunimo erdvė – 70 kv. m.
1.3.4. Pristatykite reikalavimus turto būklei VPSP sutarties pabaigoje (iki 400 simbolių).	Pastatyti inžineriniai pastatai ir statiniai turi būti tinkami naudoti dar dvejus metus po sutarties pabaigos (vertinama ekspertiniu vertinimo metodu sutarties pabaigoje)..
2. Duomenys apie naują turtą
2.1. Apibūdinkite numatytus įpareigojimus privačiam subjektui sukurti naują turtą
Nekilnojamasis turtas (išskyrus žemę)	Kilnojamasis ilgalaikis turtas	Trumpalaikis turtas	Kitas turtas
2.1.1. Turto pavadinimas	Sporto kompleksas (dvi ledo aikštės ir universalus sporto aikštynas su rūbinėmis ir kt. pagalbinėmis patalpomis)	Ledo aikštės priežiūros ir eksploatavimo reikmenys; Universalaus sporto aikštyno įranga (treniruokliai, stovai, krepšiai, tinklai, vartai ir t.t.); Tribūnos.
2.1.2. Adresas	Ryšininkų g. 11, Klaipėda	(jei suteiktas)
2.1.3. Pagrindinės naujai kuriamo turto charakteristikos	Sukurta universali sporto ir aktyvaus laisvalaikio neformalaus švietimo infrastruktūra Klaipėdos m. gyventojams ir svečiams	(Turto rūšis, tipas, pagrindinės charakteristikos)	(Turto rūšis, tipas, pagrindinės charakteristikos)	(Turto rūšis, tipas, pagrindinės charakteristikos)
2.1.4. Kokia teise privatus subjektas valdys, naudos ir (ar) disponuos nauju turtu VPSP sutarties galiojimo metu?	Nuosavybės teisė	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo
2.1.5. Ar privačiam subjektui planuojama palikti nuosavybės teisę į naują turtą pasibaigus VPSP sutarties įgyvendinimui?	Ne	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo
2.2. Jeigu privačiam subjektui yra numatyta suteikti galimybę savo rizika sukurti naują turtą (išskyrus apibūdintą 2.1. punkte), nurodykite taikomus apribojimus
Nekilnojamasis turtas (išskyrus žemę)	Kilnojamasis ilgalaikis turtas	Trumpalaikis turtas	Kitas turtas
2.2.1. Turto pavadinimas	Komercinės patalpos
2.2.2. Apribojimai pagrindinėms turto charakteristikoms (pvz., <=100 m2 bendrasis plotas, <=5 aukštų aukštingumas, 40 % užstatymo intensyvumas ir pan.)	Ne daugiau 50 proc. bendro Daugiafunkcio komplekso ploto
2.2.3. Kokia teise privatus subjektas valdys, naudos ir (ar) disponuos nauju turtu VPSP sutarties galiojimo metu?	Nuosavybės teisė	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo
2.2.4. Ar privačiam subjektui planuojama palikti nuosavybės teisę į naują turtą pasibaigus VPSP sutarties įgyvendinimui?	Ne	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo	Pasirinkite iš sąrašo

1. Kokiose srityse, numatoma įgyvendinti investicijų projektą, taikant VPSP (kompleksiniam projektui gali būti pažymėta daugiau nei viena sritis)?
☐	atliekų naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo
☐	energetikos, įskaitant šilumos ir elektros energijos, naftos ir gamtinių dujų išgavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą
☐	kelių, tiltų, tunelių, parkavimo ir žemės transporto
☐	vandentvarkos, įskaitant vandens išgavimą, tiekimą, valymą, gerinimą ir paskirstymą
☐	viešojo transporto
☐	geležinkelių linijų ir sistemų
☐	vandens transporto, įskaitant uostus ir prieplaukas
☐	oro transporto, įskaitant oro uostus
☐	telekomunikacijų ir informacijos
☐	turizmo paslaugų
☒	kultūros, sporto ir laisvalaikio
☐	sveikatos apsaugos
☐	teisėtvarkos ir teisėsaugos
☐	švietimo infrastruktūros
☐	socialinių paslaugų
☐	miesto infrastruktūros
☐	kita
2. Duomenys apie Veiklas, kurias vykdys privatus subjektas
2.1. Išvardinkite ir apibūdinkite Veiklas, kurias ketina vykdyti privatus subjektas
Nr.	Veiklos pavadinimas pagal IP	Veiklos, kurią ketina vykdyti privatus subjektas, pavadinimas	Veiklos perdavimo argumentai
1.	Naujo pastato projektavimas ir statyba	Naujo pastato projektavimas ir statyba	Ši veikla yra tiesiogiai susijusi su Projekto tikslų įgyvendinimu
2.	Įrangos įsigijimas	Įrangos įsigijimas	Ši veikla yra tiesiogiai susijusi su Projekto tikslų įgyvendinimu
3.	Eksploatacija	Pastatų, statinių, įrangos priežiūra, valymas	Ši veikla yra tiesiogiai susijusi su Projekto tikslų įgyvendinimu
4.	Sporto ir laisvalaikio aikščių ir erdvių nuoma	Sporto ir laisvalaikio aikščių ir erdvių nuoma	Ši veikla yra tiesiogiai susijusi su Projekto tikslų įgyvendinimu
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2.2. Išvardinkite ir apibūdinkite Veiklas, kurias ketina vykdyti privatus subjektas savo iniciatyva (komercinės pajamos)
Nr.	Veiklos, kurią ketina vykdyti privatus subjektas, pavadinimas	Veiklos perdavimo argumentai
1.	Komercinių patalpų nuoma	Komercinių patalpų nuoma (apie 149 kv.) – numatoma sporto inventoriaus ir reikmenų parduotuvei. Taip pat numatoma erdvė kavinei. Komercinės patalpos numatytos siekiant užtikrinti visavertį paslaugų kompleksiškumą ir įprastą veiklą panašiuose objektuose bei sudaryti sąlygas vartotojams reikiamo inventoriaus ar kt. reikmenų prieinamumui užtikrinti. Jei Privatus subjektas vykdo papildomas veiklas, jis privalo sugebėti atskirai apskaityti tik pagrindinės veiklos rodiklius. Taip pat sąlygos leis siūlyti (derybų dalykas priklausomai nuo veiklos pobūdžio, priimtinumo Suteikiančiajai ir siūlomų mokėjimų sumos) statyti iki 50 % Daugiafunkcio ploto pastatyti komercines patalpas, kurios gali nešti papildomas pajamas.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
3. Ar perduodamoms viešosioms paslaugoms taikomi standartai (pildoma tuo atveju, jei konkretūs standartai yra nustatyti)?
☐	Taip
Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) nurodykite standartus, kurių turės būti laikomasi perduodant viešąsias paslaugas
☒	Ne

1. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdas
Valdžios ir privataus subjekto partnerystė (VžPP)	Koncesija
Sutartinė partnerystė (kai viešasis subjektas ir privatus subjektas bendradarbiauja tik VPSP sutarties pagrindu, kartu nesteigdami juridinio subjekto)
Institucinė partnerystė (kai viešasis subjektas kartu su privačiu subjektu įsteigia juridinį subjektą)

2. VPSP tikslingumo kriterijai ir jų vertinimas koncesijų atveju
2.1. Paslaugas gali teikti daug rinkos dalyvių
2.1.1. Dabartinis paslaugos teikėjas yra viešojo sektoriaus įsteigtas subjektas arba viešoji paslauga perkama rinkoje pagal Viešųjų pirkimų įstatymą
☒	Taip
Paslaugos teikimą Klaipėdos m. užtikrina tiek viešojo subjekto įsteigtas subjektas, tiek privataus sektoriaus subjektai. Išanalizavus esamą situaciją buvo įvertinta, kad sporto ir laisvalaikio aikštynų neformaliojo ugdymo veikloms esama infrastruktūra bei esamos sąlygos nėra patenkinamos ir mieste jau šiuo metu yra sporto ir laisvalaikio infrastruktūros trūkumas.
☐	Ne
2.1.2. Paslauga yra dar neteikiama
☐	Taip
Atsakymą pagrįskite, tai yra trumpai (iki 1000 simbolių) paaiškinkite, ar nėra teisinių apribojimų paslaugas be konkurso teikti vienam juridiniam subjektui. Jei koncesija yra vienintelis būdas organizuoti paslaugos teikimą, kiti kriterijai nevertinami.
☐	Ne
2.2. Mažinama techninė projekto rizika
2.2.1. Suplanuotas projektas reikalauja naujų infrastruktūros sukūrimo ir/ar paslaugos teikimo įgūdžių, kurių neturi dabartinis paslaugos teikėjas
☒	Taip
Viešasis subjektas tokius įgūdžius turi tik iš dalies. Vykdant Projektą VPSP būdu, bus atrinktas pats efektyviausias ir optimaliausias inžinerinis/techninis sprendimas, kurio vien tik savo jėgomis viešasis subjektas šiai dienai objektyviai parinkti negali.
☐	Ne
2.2.2. Perduodama statybos rizika privačiam subjektui
☒	Taip
Projektu perduodamos statybos, tinkamumo ir paklausos rizikos privačiam subjektui, kuris turės reikiamas kompetencijas ir srities patirtį. Viešasis subjektas nors ir galėtų projekto veiklas vykdyti pats, bet kitų projektų patirtis (pvz., Švyturio arena, Girstučio baseinas ir kt.) rodo privataus subjekto geresnę pardavimų ir marketingo patirtį leidžiančią efektyviau teikti komercines paslaugas sporto, laisvalaikio ir pramogų projektuose.
☐	Ne
2.3. Didinamas paslaugų teikimo efektyvumas
2.3.1. Juridinis subjektas, atsakingas už viešųjų paslaugos teikimą, veikia neefektyviai ir / arba neužtikrina tinkamos viešųjų paslaugų kokybės
☒	Taip
Tinkamas viešųjų paslaugų teikimas nėra užtikrinamas dėl reikalingos infrastruktūros trūkumo (žr. 2.1.1.).
☐	Ne
2.3.2. Šiuo metu viešosios paslaugos teikėjas užtikrina efektyvų viešųjų paslaugų teikimą, tačiau dėl planuojamų ateityje viešųjų paslaugų apimčių yra didelė rizika, kad nesugebės užtikrinti efektyvų ir kokybišką jų teikimą
☒	Taip
Mieste daugėjant gyventojų, turinčių aktyvaus laisvalaikio leidimo poreikį, didės sporto, laisvalaikio infrastruktūros poreikis, kurio Viešasis subjektas negalės užtikrinti. Privataus subjekto patirtis pardavimų ir marketingo srityje yra ženklesnė dėl to – efektyvesnė (efektyvesnis paklausos rizikos valdymas).
☐	Ne
2.3.3. Paslaugos poreikis yra ilgalaikis
☒	Taip
Prognozuojamas paslaugos poreikis yra ilgalaikis; dėl numatomo aikštelių universalumo ilguoju laikotarpiu pasikeitus pokyčiams sukuriama infrastruktūra gali būti pritaikoma kitoms (nei šiuo metu numatytoms identifikacinėms sporto ar aktyvaus laisvalaikio) veikloms.
☐	Ne
2.3.4. Perduoda viešosios paslaugos tinkamumo rizika privačiam subjektui, suteikus jam teisę vykdyti ūkinę komercinę veiklą
☒	Taip
Turės būti užtikrintas tinkamas paslaugų teikimas pagal aukštus specifikuotus kokybinius ir funkcinius reikalavimus, pastatui ir joje esančiai įrangai numatant reikalavimą būti tinkamos būklės visos sutarties laikotarpiu, t.y. privatus subjektas turės užtikrinti nuolatinę techninę priežiūrą ir užtikrinti reinvesticijas.
☐	Ne
2.4. Mažinama finansinė našta
2.4.1. Perduoda paklausos riziką privačiam subjektui, nes paslaugų teikimo mokestis atperka (arba iš dalies atperka) investavimo sąnaudas
☒	Taip
Didžiąją dalį pajamų privatus subjektas turės sugeneruoti iš paslaugų teikimo (aikščių ir arenos nuomos) trečiosioms šalims, todėl turės būti užtikrintas kokybiškas ir efektyvus pardavimų ir rinkodaros darbas. Viešasis subjektas negarantuoja minimalios paklausos, tačiau sudaro galimybes derėtis dėl galimo koncesijos mokesčio arba nuostolių kompensavimo mokesčio, nes prognozuojamos pajamos iš veiklos neatpirks investicijų.
☐	Ne
2.4.2. Galima generuoti papildomas pajamas
☒	Taip
Sąlygomis nenumatoma riboti papildomų veiklų vykdymo, jei jos atitiks detaliojo plano sprendinius ir konkurso sąlygų specifikaciją (yra numatytas apribojimas papildomų komercinių patalpų siūlomiems sprendiniams „iki 50 % Daugiafunkcinio komplekso ploto”..
☐	Ne
2.4.3. Viešojo subjekto mokėtina metinė suma, jeigu viešojo subjekto mokėjimai numatomi, yra jam priimtina dėl galimybės sumokėti
☒	Taip
Numatomas metinis maksimalus mokėjimas neviršija viešojo subjekto galimų prisiimti įsipareigojimų ir yra priimtinas, tiesa, konkurso metu bus siekiama minimaliai mažesnio metinio mokėjimo privačiam. Suminis maksimalus galimas mokėjimas nominalia verte – 23 879 049 Eur visam projekto laikotarpiui (23 m.). Vidutinis metinis maksimalus mokėjimas – 1 038 219, 52 Eur.
☐	Ne

1. Ar parengtas partnerystės projekto komunikacijos planas?
☒ ☐	taip, komunikacijos planas pateikiamas kartu su PK ne
2. Duomenys apie privačių subjektų pajėgumą įgyvendinti partnerystės projektą
Partnerystės apimtis	Apibrėžtas kvalifikaciją atitinkančių rinkos dalyvių indikatyvus skaičius
Valdžios ir privataus subjekto partnerystė (VžPP)	Koncesija
projektavimas	2 503
statybos darbai	3 909
įrangos tiekimas	10 231
infrastruktūros administravimo paslaugos	524
infrastruktūros priežiūros paslaugos	663
infrastruktūros būklės užtikrinimo paslaugos
komunalinių paslaugų teikimas
bendrojo ekonominio intereso paslaugų teikimas
projektui aktualių pajamas generuojančių paslaugų teikimas	4 082
kitos partnerystės projektui aktualios paslaugos	13 361
3. Ar įvertintas partnerystės projekto patrauklumas finansuotojams ir investuotojams?
☒	Taip
Rengiant projektą buvo konsultuojamasi su suinteresuotomis šalimis: ledo federacija, privačiais investuotojais, kurie išreiškė palaikymą projektui ir patvirtino jo kuriamų paslaugų paklausos poreikį.
☐	Ne
4. Pasirinktas privataus subjekto atrankos būdas
Atsakant į šio klausimyno D dalies 1 punktą, pasirinktas partnerystės projekto įgyvendinimo būdas yra:	Koncesija
Pasirinkite numatomą taikyti privataus subjekto atrankos būdą:	Koncesijos konkursas

1. Ar paskirti už partnerystės projekto įgyvendinimą atsakingi asmenys?
☐	Taip
Nurodykite tvarkomojo dokumento, kuriuo paskirti už partnerystės projektą atsakingi asmenys, datą ir numerį. Jeigu paskirtas tik partnerystės projekto vadovas, nurodykite, kaip bus užtikrinamos kitos reikalingos kompetencijos
☒	Ne
Numatoma paskirti projekto komandą pritariant dėl projekto tikslingumo. Šiuo metu projekto vadovas yra paskirtas (Gintaras Dovidaitis), tačiau likusi komanda dar nesuformuota. Projekte dirba vieni didžiausią VPSP projektuose patirtį turintys teisiniai ir ekonominiai patarėjai, kurie rengė IP bei rengs projekto konkurso sąlygas.
2. Duomenys apie asmenų, atsakingų už partnerystės projekto įgyvendinimą, patirtį ir kompetencijas
Kompetencijos įvertinimo balas	Suteikto balo trumpas pagrindimas (iki 1000 simbolių)
Projekto vadovas	7	Ženkli patirtis infrastruktūros projektų srityje, dalyvavimas didžiojoje dalyje vykdytų miesto infrastruktūros projektų, tiek PV, tiek komisijų nario rolėse. Mažesnė patirtis VPSP projektuose, tačiau yra išorės patarėjai teisinių klausimų sprendimui.
Projekto vadovo pavaduotojas
Investicijų ekspertas
Teisės ekspertas
Finansinės ir ekonominės srities ekspertas
Sutarčių valdymo ekspertas
Kitas dalyvaujantis ekspertas (nurodykite eksperto veiklos sritį)	VPSP patarėjas teisės klausimais (išorės konsultantas) - 9	Vieni didžiausią patirtį turinčių patarėjų Lietuvos rinkoje, dirbę su didžiąja dalimi VPSP projektų per pastaruosius 10 m.
Kitas dalyvaujantis ekspertas (nurodykite eksperto veiklos sritį)	VPSP patarėjas ekonominiais finansiniais klausimais (išorės konsultantas) - 8	Vieni didžiausią patirtį turinčių patarėjų Lietuvos rinkoje, dirbę su didžiąja dalimi VPSP projektų per pastaruosius 10 m.
Kitas dalyvaujantis ekspertas (nurodykite eksperto veiklos sritį)
Kitas dalyvaujantis ekspertas (nurodykite eksperto veiklos sritį)

Aš, toliau pasirašęs asmuo, patvirtinu, kad: 1) Šiame klausimyne pateikti duomenys yra teisingi; 2) Partnerystės projekto įgyvendinimas visiškai atitinka partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos interesus, yra aktualus ir generuojantis socialinę-ekonominę naudą; 3) Privatus partneris (-ai) nėra atrinktas (-i) ir partnerystės projektą įgyvendinanti institucija nėra atlikusi jokių veiksmų, galinčių suteikti diskriminacinį pranašumą bent vienam privačiam rinkos dalyviui; 4) Partnerystės projektą įgyvendinanti institucija yra pajėgi prisiimti ilgalaikius finansinius įsipareigojimus įgyvendinti partnerystės projektą.
Partnerystės projektą įgyvendinančios institucijos vardu
Saulius Budinas
(vardas, pavardė)	(parašas)
Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktorius
(pareigos)	(atstovavimo pagrindas)
Klaipėda
(data)	(vieta)
Prie viešojo ir privataus sektorių partnerystės klausimyno gali būti pridedami kiti dokumentai, patvirtinantys ar pagrindžiantys klausimyne pateiktą informaciją.