KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

KONTROLĖS KOMITETAS

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2019-12-17 Nr. TAR-111

Posėdis vyksta 2019-12-10. Pradžia 14.00 val.

Posėdžio pirmininkė – Ligita Girskienė.

Posėdžio sekretorė – Marija Pakalniškytė.

Posėdyje dalyvauja komiteto nariai: Arūnas Barbšys, Alina Velykienė, Saulius Budinas, Elida Mantulova, Andrius Petraitis, Audrius Petrošius, Viktor Senčila.

Posėdyje dalyvavusių komiteto narių ir asmenų sąrašai pridedami (1, 2 priedai).

DARBOTVARKĖ (bendru sutarimu):

1. Savivaldybės administracijos sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo, rezultatų priėmimo ir keitimo, sutarčių paskelbimo procedūrų atlikimo vertinimas. Pranešėja D. Mockuvienė.

2. Priemonės „Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas“ vykdymo vertinimas. Pranešėja D. Mockuvienė.

3. Susisiekimo komunikacijų apžiūrų garantiniu laikotarpiu vykdymo vertinimas. Pranešėja D. Mockuvienė.

4. Dėl Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos projekto. Pranešėja L. Girskienė.

1. SVARSTYTA. Savivaldybės administracijos sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo, rezultatų priėmimo ir keitimo, sutarčių paskelbimo procedūrų atlikimo vertinimas.

Pranešėja D. Mockuvienė teigia, jog audito atlikimo metu buvo vertinamos 9 sutarčių keitimo, viešinimo, įsipareigojimų vykdymo, rezultatų priėmimo įforminimo procedūros, prievolių atlikimo savalaikiškumas. Audito imties vienetai atrinkti tokiu būdu, kad reprezentuotų įvairias sutartis pagal skirtingus kriterijus (pirkimų būdą, pirkimo objektą, sutarčių sudarymo metus ir kt.). Auditas atliktas, vertinant dokumentus ir vykdytas procedūras, nes pačių pirkimo objektų atitikties reikalavimams, nurodytiems techninėse specifikacijose, įvertinimui reikalingos ekspertinės žinios.

Vidaus kontrolė vertinama patenkinamai, nes rizika yra nustatyta, tačiau dėl netinkamo rizikos valdymo yra vidaus kontrolės trūkumų, kurie gali turėti neigiamą įtaką viešojo juridinio asmens veiklos rezultatams.

NUTARTA. Informacija išklausyta.

2. SVARSTYTA. Priemonės „Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas“ vykdymo vertinimas.

Pranešėja D. Mockuvienė teigia, kad kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remonto darbams atlikti 2018 metais buvo sudarytos 7  sutartys su 3  rangovais. Kai kuriuos sutartus susideda iš 2 ar 3 dalių, nes tam pačiam rangovui laimėjus pirkimo, išskaidyto į dalis, kelias dalis, su juo buvo sudaryta viena sutartis, nurodant bendrą preliminarią sutarties kainą ir kiekvienos atskiros pirkimo dalies preliminarias kainas ir darbų kiekius. Dėl šios priežasties dalis šio audito buvo vertinama atskirai.

Audito metu nustatyti neatitikimai rodo, kad Miesto tvarkymo skyriaus vykdomą sutarčių sąlygų (einamoji finansų) kontrolė buvo nepakankama. Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo paaiškinimu, neatitikimas dėl darbų kiekių ir terminų neigiamos įtakos turėjo: priemonei pirminiame Strateginiame veiklos plane (toliau - SVP) patvirtinta 700 000 Eur vietoj prašytų 1 000 000 Eur bei vėlesniame SVP papildomai skirta 383 000 Eur; Švietimo skyriaus nepateikti duomenys apie kiemų būklę ir pateikti netikslūs duomenys apie darbų poreikį.

Vidaus kontrolė vertinama patenkinamai, nes visa rizika yra nustatyta, tačiau dėl netinkamo rizikos valdymo yra vidaus kontrolės trūkumų, kurie gali turėti neigiamą įtaką Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau - KMSA) veiklos rezultatams.

NUTARTA. Informacija išklausyta.

3. SVARSTYTA. Susisiekimo komunikacijų apžiūrų garantiniu laikotarpiu vykdymo vertinimas.

Pranešėja D. Mockuvienė teigia, jog auditorius, vertindamas Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Investicijų ir Ekonomikos departamento Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriui (toliau - Skyrius) ir Skyriaus tarnautojams pavestų funkcijų vykdymą nustatė, kad Skyrius: sudarė garantinių susisiekimo konsultacijų (toliau - objektai) sąrašus (2018 m. sąraše 12; 2019 m. - 13); 1 kartą per metus vykdė sąraše įrašytų objektų garantines apžiūras, jas į formino, nurodant nustatytus defektus ir (ne visais atvejais) kainą jiems pašalinti, pasirašant atsakingiems darbuotojams; 2018 metais nustatytiems defektams (2 objektuose iš 12) vykdė pakartotines apžiūras (2019 metais nustatytų defektų (6 objektuose iš 13) pašalinimo terminas audito atlikimo metu nebuvo suėjęs ). Audito metu nustatyta rizika Savivaldybei patirti nuostolius, susijusius su defektų, atsiradusių objektų garantiniu laikotarpiu, šalinimu.

Vidaus kontrolė vertinama patenkinamai, nes rizika yra nustatyta, tačiau dėl netinkamo rizikos valdymo yra vidaus kontrolės trūkumų, kurie gali turėti neigiamą įtaką KMSA veiklos rezultatams.

NUTARTA. Informacija išklausyta.

4. SVARSTYTA. Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos projektas.

Pranešėja L. Girskienė teigia, kad Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas teikiamas, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 4 dalies 8 punkto nuorodą, kad savivaldybės tarybos Kontrolės komitetas dirba pagal savivaldybės tarybos patvirtintą veiklos programą.

E. Mantulova siūlo taisyti veiklos programos 17 punkto darbų pavadinimą „Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų veiklos ataskaitų už 2019 metus analizė“.

A. Barbšys pastebi, jog būtina koreguoti programos darbų eiliškumą bei siūlo taisyti veiklos programos 16 punkto terminą „iki 2020 metų I ketvirčio pabaigos“.

L. Girskienė siūlo pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos projektui su pasiūlymais. Pritarta bendru sutarimu.

NUTARTA:

4.1. Pritarti Klaipėdos miesto savivaldybės Kontrolės komiteto 2020 metų veiklos programos projektui.

4.2. Siūloma koreguoti programos darbų eiliškumą bei taisyti veiklos programos 17 punkto darbų pavadinimą „Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų veiklos ataskaitų už 2019 metus analizė“ ir 16 punkto terminą „iki 2020 metų I ketvirčio pabaigos“.

Posėdis baigėsi 15.00val.

Posėdžio pirmininkė					Ligita Girskienė

Posėdžio sekretorė					Marija Pakalniškytė