|  |
| --- |
| PATVIRTINTA |
| Klaipėdos miesto savivaldybės |
| tarybos 2020 m. sausio 30 d. |
| sprendimu Nr. T1-25 |

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA**

**1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(1) Programos finansavimo šaltiniai** | **Surinkta lėšų Eur** |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 427 221 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 128 302 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 56 527 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 0 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 612 050 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 0 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 412 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 412 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 612 462 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos** | **Lėšos Eur** |
| 1.10. | 20 procentų Programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 122 410 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 34 802 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11): | 157 212 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos** | **Lėšos Eur** |
| 1.13. | 80 procentų Programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 489 640 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 469 090 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14): | 958 730 |

**2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Detalus priemonės vykdymo aprašymas** | **Panaudota lėšų Eur** |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos | | - |
| 2.2. | Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams, parengimo priemonės | | - |
|  | Iš viso: | | - |

**3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programos pavadinimas** | **Panaudota lėšų Eur** |
| **Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa** | 128 058 |

**4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos**

| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Detalus priemonės vykdymo aprašymas** | **Panaudota lėšų Eur** |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | **Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės** | |  |
| 4.1.1. | Miesto vandens telkinių priežiūra (iš Programos lėšų likučio 2019-01-01) | Pagal 2017-04-12 sutartį Nr. J9-922 su UAB „Klaipėdos želdiniai“ vyko helofitų šalinimasiš Žardės kūdros, Draugystės parko vandens telkinių (176,31 m2), Danės upės pakrantės (149,61 m2).  Pagal 2019-05-10 sutartį Nr. J9-1575 su UAB „Hidrum“ buvo atliekami Žardės dirbtinio nepratekamo vandens telkinio, išvalymo ir aplinkos sutvarkymo darbai.  Pagal 2018-04-17 sutartį Nr. J9-1051 su UAB „Vakarų specializuotas transportas“ vyko atliekų šalinimas iš vandens telkinių ir jų pakrančių. Priemonės vykdymo pradžia – 2019-04-01, pabaiga – 2019-12-16. | 37 562 |
| 4.1.2. | Smeltalės upės valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos rengimas | Pagal 2019-09-03 paslaugų sutartį Nr. J9-2400 UAB „Ekokonsultacijos“ parengė poveikio aplinkai vertinimo atranką „Dėl Smeltalės upės ruožo išvalymo nuo susikaupusių dugno nuosėdų ir perteklinės makrofitinės augalijos“.  Priemonės vykdymo pradžia – 2019-09-03, pabaiga 2019-12-31. | 10 000 |
| 4.1.3. | Medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, remontas | Pagal 2019-03-22 sutartį Nr. 5 rangovas Remigijus Negreckas (veikla pagal pažymą) įrengė 1418 m2 medinių takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, Melnragėje ir Giruliuose.  Priemonės vykdymo pradžia – 2019-03-22, pabaiga – 2019-10-31. | 29 991 |
| 4.1.4. | Kopų tvirtinimas, pinant tvoreles iš žabų | Pagal 2019-11-07 sutartį Nr. J9-2882 valstybinė įmonė Valstybinių miškų urėdija nupynė 650 m žabų tvorelių ir paklojo 4885 m2 šakų klojinių paplūdimių žemyninėje dalyje.  Priemonės vykdymo pradžia – 2019-11-08, pabaiga – 2019-12-31. | 19 400 |
| Kopų tvirtinimas, pinant tvoreles iš žabų (iš Programos lėšų likučio 2019-01-01) |  |
| 4.1.5. | Aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planas (pagal projektą „Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas“) | Pagal 2019-04-11 sutartį Nr. J9-1349 su UAB „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment“ dėl aplinkos oro kokybės valdymo priemonių plano parengimo buvo atlikti aplinkos oro taršos tyrimai už tris ketvirčius.  Priemonės vykdymo pradžia – 2019-04-12, pabaiga – 2019-12-31. | 8 924 |
| 4.1.6. | Saugus Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje susidarančių asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir šalinimas iš gyvenamųjų bei viešosios paskirties pastatų (iš Programos lėšų likučio 2019‑01‑01) | Pagal 2019-02-13 sutartį Nr. J9-716 UAB „Ecoservice Klaipėda“ surinko ir sutvarkė 40,20 t asbesto turinčių gaminių atliekų iš gyvenamųjų bei viešosios paskirties pastatų.  Pagal 2019-11-21 paslaugų sutartį Nr. J9-2954 UAB „Ekonovus“ surinko ir sutvarkė 19,08 t asbesto turinčių gaminių atliekų iš gyvenamųjų bei viešosios paskirties pastatų.  Priemonės vykdymo pradžia – 2019-02-13, pabaiga – 2019-12-09. | 6 368 |
| 4.2. | **Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės** | |  |
| 4.3. | **Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės** | |  |
| 4.3.1. | Savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas | Pagal 2016-11-18 sutartį Nr. J9-2082 UAB „Ecoservice Klaipėda“ išvežė ir pridavė atliekų tvarkytojui 137,28 t statybinių atliekų, 122,02 t stambiųjų atliekų, 2,22 t biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų, 141,52 t padangų atliekų iš 41 nelegalaus sąvartyno.  Pagal 2019-09-11 sutartį Nr. J9-2436 UAB „Econovus“ išvežė ir pridavė atliekų tvarkytojui 44,51 t statybinių atliekų, 1,2 t biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų iš 9 nelegalių sąvartynų.  Priemonės vykdymo pradžia – 2019-01-02, pabaiga – 2019-12-31. | 53 247 |
| 4.3.2. | Pavojingų atliekų šalinimas (iš Programos lėšų likučio 2019-01-01) | Pagal 2017-02-07 sutartį Nr. J9-313 UAB „Ekonovus“ išvalė nuo 27,5 m2 asfaltuotų paviršių naftos produktus, surinko 6,96 t asbesto turinčių atliekų.  Pagal 2019-01-03 sutartį Nr. J9-9 UAB „Parsekas“ išvalė naftos produktus iš 13 m2 vandens, surinko 100 kg naftos produktais užterštų atliekų iš vandens (Danės upė ties AB „Klaipėdos baldai“, Smeltalės upelis prie Minijos g. tilto), surinko ir pristatė atliekų tvarkytojui 100 kg naftos produktais užterštų atliekų, 2 kg gyvsidabrio.  Pagal 2018-03-09 sutartį J9-761 UAB „Sorb Chem“ avarijų likvidavimui Klaipėdos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai pristatė 100 l skysto ekologiško ploviklio / skaidiklio, 100 vnt. upinių absorbuojančių rankovių – bonų.  Priemonės vykdymo pradžia – 2019-01-02, pabaiga – 2019-12-31. | 15 859 |
| 4.4. | **Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės** | |  |
| 4.4.1. | Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo programos vykdymas | VšĮ Pajūrio tyrimų planavimo institutas pagal 2017-10-30 sutartį Nr. J9-2429 atliko oro, paviršinių vandenų, dirvožemio tyrimus, pagal 2017-08-07 sutartį Nr. J9-1736 prižiūrėjo ir tvarkė Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo programos informacinę sistemą, pagal 2017-09-28 sutartį Nr. J9-1990 atliko želdynų ir želdinių būklės, kraštovaizdžio monitoringą; pagal 2019-05-13 sutartį Nr. J9-1614 vykdė gyvosios gamtos monitoringą.  Pagal 2017-11-03 sutartį Nr. J9-2519 UAB Darnaus vystymosi institutas atliko triukšmo tyrimus, pagal 2019-08-02 sutartį Nr. J9-2230 vykdė aplinkos oro tyrimus mobilia laboratorija.  Priemonės vykdymo pradžia – 2019-01-02, pabaiga – 2019‑12‑31. | 64 885 |
| 4.5. | **Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės** | |  |
| 4.5.1. | Visuomenės ekologinis švietimas | Pagal 2019-03-14 Tiekėjų apklausos pažymą Nr. VPP-59 VšĮ Ekologinio švietimo centras pristatė aplinkosauginį laikraštį „Žaliasis pasaulis“ mokykloms ir bibliotekoms po 1 egz. 39-iems adresatams. Priemonės vykdymo pradžia – 2019‑01‑02, pabaiga – 2019-12-29. | 1 716 |
| 4.6. | **Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės** | |  |
| 4.6.1 | Sakurų parko techninio darbo projekto parengimas (iš Programos lėšų likučio 2019-01-01) | Pagal 2019-01-03 paslaugų sutartį Nr. J9-10 UAB „Nacionalinių projektų rengimas“ parengė Sakurų parko Klaipėdoje techninį darbo projektą, 2019‑09‑30 gavo statybą leidžiantį dokumentą.  Priemonės vykdymo pradžia – 2019‑01‑02, pabaiga – 2019-12-29. | 16 093 |
| 4.6.2. | Sakurų parko sutvarkymas | Dėl užsitęsusio Sakurų parko techninio darbo projekto parengimo priemonė nebuvo įgyvendinama. | 0 |
| 4.6.3. | Melnragės parko įrengimas (pagal projektą „Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas“) | Pagal 2019-06-27 sutartį Nr. J9-1982 UAB „Kavesta“ vykdė Melnragės parko įrengimo darbus – tiesė pėsčiųjų takus, tvarkė želdinius. Priemonės vykdymo pradžia – 2019‑06‑28, pabaiga – 2019‑12-31. | 22 357 |
| 4.6.4. | Detalus (instrumentinis) medžio būklės vertinimas | Pagal 2019-07-29 sutartį Nr. J9-2172 Agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas atliko 190  vnt. medžių detalų (instrumentinį) būklės tyrimą S. Nėries, Vilties g., prie Žvejų kultūros rūmų ir kt.  Priemonės vykdymo pradžia – 2019-07-30, pabaiga – 2019-12-01. | 9 120 |
| 4.6.5. | Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas (iš Programos lėšų likučio 2019-01-01) | Pagal 2017-04-12 sutartį Nr. J9-922 UAB „Klaipėdos želdiniai“ vykdė tuopų kirtimą pakeičiant naujais želdiniais, sodino švietimo įstaigų teritorijose naujus želdinius.  Priemonės vykdymo pradžia – 2019‑01‑02, pabaiga – 2019-12-31. | 110 621 |
|  | Iš viso: | | 406 143 |

**5.** **Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | | **Programos priemonių grupės pavadinimas** | **Lėšų likutis Eur** |
| 5.1. | | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 412 |
| 5.2. | | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 29 154 |
| 5.3. | | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 552 587 |
| 5.4. | Iš viso: | | 582 153 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_