|  |
| --- |
| PATVIRTINTA |
| Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos |
| direktoriaus |
| 2019 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. AD1-1497 |

**APSAUGINĖS PASKIRTIES ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ ĮRENGIMO**

**LABIAUSIAI TARŠOS VEIKIAMOSE TERITORIJOSE**

**VEIKSMŲ PLANAS 2020–2023 M.**

| Nr. | **Priemonės pavadinimas** | **Atsakingas padalinys** | **Vertinimo kriterijaus pavadinimas** | **Įvykdymo metai\*** | | | | **Pastabos** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **Atitikimas detaliajam planui** | **Požeminių inžinerinių tinklų įvertinimas** | **Galimybė įveisti želdinius** | **Žemės plotai** | |
| **1.** | **Uždavinys. Miesto apsauginės paskirties želdynų ir želdinių įrengimas prie pagrindinių miesto gatvių** | | | | | | |  |  |  |  | |
| **1.1.** | **Priemonė. Parengti apsauginės paskirties želdynų ir želdinių įrengimo techninę dokumentaciją:** | | | | | | |  |  |  |  | |
|  | **Joniškės gatvė** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Teritorija palei Joniškės g. (pietinėje atkarpoje) nuo Slyvų g. iki geležinkelio tilto | MŪD | Įvertintas 2006–2007 m. parengtas projektas ir, esant būtinybei, koreguotas | 1 |  |  |  | Yra parengtas apželdinimo techninis projektas | Yra | Tarp inž. tinklų AZ | 1 priedas | |
|  | **Šilutės plentas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Palei Šilutės pl. nuo Šilutės pl. 42 iki Debreceno g. | MŪD | Parengta schema, vnt. |  |  | 1 |  | Gyvenamoji teritorija | Yra | Tarp inž. tinklų AZ + esamų želdynų tankinimas | 2 priedas | |
|  | Prie Šilutės plento ir Statybininkų pr. sankryžos tarp pastatų Šiaulių g. 2A ir 6A | MŪD | Parengta schema, vnt. | 1 |  |  |  | Gyvenamoji teritorija |  | DP suformuotame daugiabučių gyvenamųjų namų sklype | 3 priedas | |
|  | Prie Šilutės pl. ir Vingio g. sankryžos prie  Šilutės g. 76 | MŪD | Parengta schema, vnt. | 1 |  |  |  | DP suformuota želdynų teritorija |  | Taip | 4 priedas | |
|  | Palei Šilutės pl. nuo Vingio g. iki Smiltelės g. | MŪD | Parengta schema, vnt. | 1 |  |  |  | DP suformuota želdynų teritorija |  | Taip | 5 priedas | |
|  | Palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. | UPD | Parengtas projektas, vnt. | 1 |  |  |  | DP suformuota želdynų teritorija |  | Taip | 6 priedas | |
|  | **Baltijos prospektas** |  | Parengta schema, vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Palei Baltijos pr. tarp Baltijos pr. 9 ir 23 | MŪD | Parengta schema, vnt. |  |  | 1 |  | Gyvenamoji teritorija | Yra | Tarp inž. tinklų AZ | 7 priedas | |
|  | **Smiltelės gatvė** |  | Parengta schema, vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Tarp Smiltelės g. 5 ir Mogiliovo g. | MŪD | Parengta schema, vnt. |  | 1 |  |  | DP suformuota želdynų teritorija |  | Taip | 8 priedas | |
|  | Tarp Smiltelės g. 27 ir Laukininkų g. 4 | MŪD | Parengta schema, vnt. |  | 1 |  |  | DP suformuota želdynų teritorija |  | Taip | 9 priedas | |
|  | Palei Smiltelės g. nuo Varpų g. iki Liubeko g. | MŪD | Parengta schema, vnt. |  | 1 |  |  | Inžinerinės infrastruktū-  ros koridorius |  | Esamų želdynų tankinimas | 10 priedas | |
|  | **Smeltės gyvenamasis kvartalas** |  | Parengta schema, vnt. |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Teritorija tarp geležinkelio ir žemės sklypų Upelio g. 25 ir Nendrių g. 36 | UPD | Parengtas projektas, vnt. |  | 1 |  |  | DP suformuota želdynų teritorija |  | Taip | 11 priedas | |
|  | Teritorija nuo  Veliuonos g. iki KVJU ribos | UPD | Parengtas projektas, vnt. | 1 |  |  |  | DP suformuota želdynų teritorija |  | Taip | 12 priedas | |
|  | **Klevų gatvė** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Palei geležinkelį  Klevų g. 6H | UPD | Parengtas projektas, vnt. |  | 1 |  |  | DP suformuotas komercinės paskirties žemės sklypas. Želdyno įrengimui sklypą reikia padalinti rengiant teritorijų planavimo dokumentus |  | Taip |  | |
| 1.2. | **Įrengti apsauginės paskirties želdynus ir želdinius pagal parengtą techninę dokumentaciją** | | | | | | |  |  |  |  | |
|  | **Joniškės gatvė** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Ruožas palei Joniškės g. (pietinėje atkarpoje) nuo Slyvų g. iki geležinkelio tilto | MŪD | Įgyvendintas projektas, proc. |  | 100 |  |  |  |  |  | 1 priedas | |
|  | **Šilutės plentas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Palei Šilutės pl. nuo Šilutės pl. 42 iki Debreceno g. | MŪD | Įgyvendintas projektas, proc. |  |  |  | 100 |  |  |  | 2 priedas | |
|  | Prie Šilutės plento ir Statybininkų pr. sankryžos tarp pastatų Šiaulių g. 2A ir 6A | MŪD | Įgyvendintas projektas, proc. |  | 100 |  |  |  |  |  | 3 priedas | |
|  | Prie Šilutės pl. ir  Vingio g. sankryžos prie Šilutės g. 76 | MŪD | Įgyvendintas projektas, proc. |  | 100 |  |  |  |  |  | 4 priedas | |
|  | Palei Šilutės pl. nuo Vingio g. iki Smiltelės g. | MŪD | Įgyvendintas projektas, proc. |  | 100 |  |  |  |  |  | 5 priedas | |
|  | Palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki  Jūrininkų per. | MŪD | Įgyvendintas projektas, proc. |  | 100 |  |  |  |  |  | 6priedas | |
|  | **Baltijos prospektas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Palei Baltijos pr. tarp Baltijos pr. 9 ir 23 |  | Įgyvendintas projektas, proc. |  |  |  | 100 |  |  |  | 7 priedas | |
|  | **Smiltelės gatvė** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Tarp Smiltelės g. 5 ir Mogiliovo g. | MŪD | Įgyvendintas projektas, proc. |  |  | 100 |  |  |  |  | 8 priedas | |
|  | Tarp Smiltelės g. 27 ir Laukininkų g. 4 | MŪD | Įgyvendintas projektas, proc. |  |  | 100 |  |  |  |  | 9 priedas | |
|  | Palei Smiltelės g. nuo Varpų g. iki Liubeko g. | MŪD | Įgyvendintas projektas, proc. |  |  | 100 |  |  |  |  | 10 priedas | |
|  | **Smeltės gyvenamasis kvartalas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Teritorija tarp geležinkelio ir žemės sklypų Upelio g. 25 ir Nendrių g. 36 | MŪD | Įgyvendintas projektas, proc. |  |  | 100 |  |  |  |  | 11 priedas | |
|  | Teritorija nuo  Veliuonos g. iki KVJUD ribos | MŪD | Įgyvendintas projektas, proc. |  | 100 |  |  |  |  |  | 12 priedas | |
|  | **Klevų gatvė** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Palei geležinkelį Klevų g. 6H | MŪD | Įgyvendintas projektas, proc. |  |  | 100 |  |  |  |  |  | |
|  | **Sutrumpinimų paaiškinimas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Apsaugos zona | AZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Detalusis planas | DP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Miesto ūkio departamentas | MŪD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Urbanistinės plėtros departamentas | UPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija | KVJUD |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | \* **Priemonės bus vykdomos atsižvelgiant į kasmet skirtas lėšas** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |