PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos 2019 m. liepos 25 d.

sprendimu Nr. T2-241

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TRIUKŠMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS

2019–2023 METAMS

ATSAKINGA INSTITUCIJA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda

Tel. (8 46) 396066, faks. (8 46) 410047

El. p. info@klaipeda.lt

TURINYS

ĮVADAS							3

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS TRIUKŠMO VALDYMĄ LIETUVOJE	4

GALIOJANTYS TRIUKŠMO RIBINIAI DYDŽIAI				5

ESAMA SITUACIJA						7

Kelių transportas

Geležinkelio transportas

Pramoninė veikla

TRIUKŠMO KARTOGRAFAVIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ			10

Klaipėdos miesto tyliosios zonos ir jų triukšmo prevencija			13

ĮGYVENDINTOS TRIUKŠMO PREVENCIJOS IR MAŽINIMO PRIEMONĖS 2014-2018 M. LAIKOTARPIU						15

TRIUKŠMO PREVENCIJOS IR MAŽINIMO PRIEMONĖS, KURIŲ KETINAMA IMTIS PER ARTIMIAUSIUS 5 METUS (2019-2023 m.)				16

ILGALAIKĖS TRIUKŠMO PREVENCIJOS STRATEGIJOS KRYPTYS IR PRIORITETAI	23

FINANSINĖ INFORMACIJA, IŠLAIDŲ EFEKTYVUMO ĮVERTINIMAS, EKONOMINĖS NAUDOS ĮVERTINIMAS					23

NUOSTATOS DĖL NUMATOMO VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO UŽTIKRINIMO IR REZULTATŲ ĮVERTINIMO					24

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR KONSULTACIJOS			24

PRIEDAI							25

ĮVADAS

Pasaulio sveikatos organizacija skelbia, jog Europos Sąjungoje apie 100 mln. žmonių yra paveikti eismo keliamo triukšmo. Dėl šios priežasties prarandama mažiausiai 1,6 mln. sveikų gyvenimo metų Vakarų Europoje.

Nuolatinis triukšmas gali kenkti ne tik klausos sistemai, jis yra siejamas ir su svarbiomis širdies ir kraujagyslių sistemos problemomis, ypač hipertenzija. 50 dB garso lygis naktį padidina miokardo infarkto riziką. Tyrimais įrodyta, jog transporto keliamas triukšmas tiesiogiai neigiamai veikia arterinį kraujo spaudimą, lemia jo didėjimą. Dėl padidinto triukšmo lygio kenčia ir vaikai – padidintas triukšmo lygis kenkia mažamečių vaikų fizinei sveikatai. Triukšmingose teritorijose gyvenančių vaikų širdies susitraukimų dažnis yra didesnis nei tylesnėse vietovėse gyvenančių vaikų.

Aplinkos triukšmas – garso bangos, galinčios sukelti sveikatos sutrikimus, plinta tiek trukmės, tiek geografinės aprėpties prasme. Triukšmas yra susijęs su daugeliu žmonių veiklos rūšių, tačiau didžiausią reikšmę turi kelių, geležinkelio ir oro transporto triukšmas. Pramonės, darbo aplinkos ir buitinis triukšmas neatsiejamas nuo urbanizuotų teritorijų.

Dėl urbanizuotų teritorijų, pramoninių rajonų, kelių, geležinkelių, oro transporto infrastruktūros plėtros vis labiau plečiasi akustinio diskomforto zonos, į jas patenka gyvenamųjų ir viešosios paskirties pastatų teritorijos. Didėjant akustinei taršai, nuolat daugėja gyventojų besiskundžiančių nuolatiniu triukšmu. Triukšmas kartu su oro tarša urbanizuotose teritorijose pastebimai didėja, o tai kelia rimtas aplinkos kokybės ir visuomenės sveikatos problemas. Neigiamas triukšmo poveikis žmonių sveikatai ir gerovei yra vis didėjantis rūpestis tiek visuomenei, tiek politikams.

Vykdant 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Europos Komisijos direktyvos 2002/49/EB „Dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo“, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir poįstatyminių aktų nuostatas, yra parengtas šis triukšmo prevencijos veiksmų planas, numatantis veiksmus ir priemones, skirtas triukšmo valdymui Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje. Planą numatoma patikslinti, jei strateginio triukšmo kartografavimo metu bus nustatyti ribiniai triukšmo dydžių viršijimai.

# Teisės aktai, reglamentuojantys triukšmo valdymą Lietuvoje

Klaipėdos miesto savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų planas 2019–2023 metams (toliau – Planas) parengtas vadovaujantis:

- 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB „Dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo“ (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 101) (toliau – Direktyva);

- Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymu;

- Triukšmo prevencijos veiksmų planų sudarymo ir patvirtinimo bei juose nustatytų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 321;

- Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604;

- Klaipėdos miesto savivaldybės tyliosiomis zonomis, nustatytomis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T2-159;

- Triukšmo prevencijos Klaipėdos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklėmis, patvirtintomis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-321;

- Triukšmo šaltinių valdytojų, vykdančių statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose ir kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimo taisyklėmis, patvirtintomis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. AD1-938.

Direktyva ir Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas apibrėžia už triukšmo prevencijos veiksmų plano sudarymą atsakingas institucijas, veiksmų plano turinį bei terminus.

Tvarkos aprašas nustato Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 18 str. 1 d. nurodytų triukšmo prevencijos veiksmų planų sudarymo, patvirtinimo ir patikslinimo tvarką, veiksmų planuose nustatomų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių ir jų įgyvendinimo reikalavimus, konsultavimosi su visuomene triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių planavimo klausimais bei veiksmų planų skelbimo visuomenei tvarką.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo nuostatas aglomeracijoms, 2018 m. atnaujintas Klaipėdos miesto aglomeracijos strateginis triukšmo žemėlapis pagal 2016 m. duomenis (2019-02-21 Nr. T2-52). Šis triukšmo prevencijos veiksmų planas sudarytas pagal 2016 m. padėtį parodančio atnaujinto Klaipėdos miesto aglomeracijos strateginio triukšmo žemėlapio rezultatus.

GALIOJANTYS TRIUKŠMO RIBINIAI DYDŽIAI

Pagrindinis triukšmą reglamentuojantis teisės aktas yra Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas, kartu su poįstatyminiais aktais. Įstatyme nurodyti pagrindiniai triukšmo valdymo principai ir priemonės.

Pagrindiniai triukšmo valdymo principai:

1) žmogaus apsauga nuo triukšmo – joks asmuo neturi būti veikiamas tokio lygio triukšmo, dėl kurio kyla pavojus jo gyvybei ir sveikatai;

2) žmogaus gyvenimo kokybės užtikrinimas;

3) visuomenės informavimas;

4) veiklos, kuria siekiama, kad triukšmo problema būtų visuotinai suprasta, rėmimas;

5) valstybės parama valdant triukšmą.

Pagrindinės triukšmo valdymo priemonės:

1) transporto srautų planavimas;

2) teritorijų planavimas, projektų ekspertizė ir statinių priežiūra;

3) žemėtvarka;

4) techninės priemonės triukšmo šaltiniuose (mažesnį triukšmą skleidžiančių šaltinių parinkimas, triukšmo mažinimas šaltinyje, triukšmo mažinimas poveikio vietoje);

5) garso perdavimo mažinimas;

6) ūkinės veiklos sąlygų reglamentavimas ir triukšmo normavimas;

7) triukšmo kontrolė;

8) planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai vertinimas, visuomenės sveikatos saugos ekspertizė, triukšmo poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;

9) produktų atitikties vertinimas;

10) strateginis triukšmo kartografavimas ir triukšmo lygio ribojimo zonų nustatymas.

Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme nustatytos triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonės. Siekdamos apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, kai viršijami triukšmo ribiniai dydžiai, savivaldybių institucijos kartu su Sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliota institucija turi teisę laikinai apriboti stacionarių triukšmo šaltinių veiklą; taikyti kitas triukšmo mažinimo priemones; suderinusios su Susisiekimo ministerija, nustatytoje teritorijoje apriboti arba uždrausti transporto priemonių eismą.

Statant naujus objektus, kurie gali tapti triukšmo šaltiniu, ar juos rekonstruojant, turi būti parinkti geriausi gamybos būdai, taip pat turi būti numatomos priemonės triukšmo lygiams mažinti. Planavimo organizatoriai, planuojamos ūkinės veiklos užsakovai, rengdami ir tvirtindami teritorijų planavimo dokumentus ir planuodami ūkinę veiklą, privalo užtikrinti, kad nebus viršijami nustatyti triukšmo ribiniai dydžiai.

Importuojami ir gaminami gaminiai, skleidžiantys triukšmą, turi atitikti teisės aktuose nustatytus gaminių skleidžiamo triukšmo įvertinimo, skleidžiamo triukšmo ribojimo ir gaminių ženklinimo, pateikiant informaciją apie gaminių skleidžiamą triukšmą, reikalavimus.

Triukšmo ribiniai dydžiai nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (žr. lentelė Nr. 1, 2). Ši higienos norma nustato stacionarių triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo ribinius dydžius gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje ir taikoma vertinant triukšmo poveikį visuomenės sveikatai. Taip pat higienos norma nustato didžiausius leidžiamus triukšmo ribinius dydžius, naudojamus triukšmo strateginio kartografavimo rezultatams įvertinti. Higienos norma netaikoma paties fizinio, juridinio asmens ar filialo keliamo ir jį veikiančio triukšmo, žmonių bei gyvūnų keliamo triukšmo, triukšmo darbo vietose ir transporto priemonių viduje esančio triukšmo, buitinių įrenginių (prietaisų) keliamo triukšmo vertinimo atvejais.

Lentelė Nr. 1. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Paros laikas* | Ekvivalentinis garso slėgio lygis (LAeqT), dBA | Maksimalus garso slėgio lygis (LAFmax), dBA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Gyvenamųjų pastatų gyvenamosios patalpos, visuomeninės paskirties pastatų miegamieji kambariai, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatos | diena vakaras naktis | 45 40 35 | 55 50 45 |
| 2. | Visuomeninės paskirties pastatų patalpos, kuriose vyksta mokymas ir (ar) ugdymas | – | 45 | 55 |
| 3. | Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo | diena vakaras naktis | 65 60 55 | 70 65 60 |
| 4. | Gyvenamųjų pastatų ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą | diena vakaras naktis | 55 50 45 | 60 55 50 |
| 5. | Maitinimo ir kultūros paskirties pastatų salėse estradinių ar kitų pramoginių renginių metu, kino filmų demonstravimo metu | – | 80 | 85 |
| 6. | Atvirose koncertų ir šokių salėse estradinių ar kitų pramoginių renginių metu | diena vakaras naktis | 85 80 55 | 90 85 60 |

* Paros laiko (dienos, vakaro ir nakties) pradžios ir pabaigos valandos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo [1] 2 straipsnio 3, 9 ir 28 dalyse nurodytų dienos triukšmo rodiklio (Ldienos), vakaro triukšmo rodiklio (Lvakaro) ir nakties triukšmo rodiklio (Lnakties) apibrėžtyse.

Lentelė Nr. 2. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai, naudojami triukšmo strateginio kartografavimo rezultatams įvertinti

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Ldvn, dBA | Ldienos, dBA | Lvakaro, dBA | Lnakties, dBA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo | 65 | 65 | 60 | 55 |
| 2. | Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje pramoninės veiklos (išskyrus transportą) stacionarių triukšmo šaltinių sukeliamo triukšmo | 55 | 55 | 50 | 45 |

ESAMA SITUACIJA

Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos plotas – 98 kv.km.

Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, 2019 metų pradžioje Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje gyveno 147 898 asmenys. 2014–2018 m. laikotarpiu Klaipėdos mieste gyventojų skaičius sumažėjo 5,3 proc. (8320 gyv.).

1 pav. Vidutinis metinis gyventojų skaičius 2014–2018 m. Klaipėdos mieste (asm.)

Informacijos šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Klaipėdos miesto aglomeracijoje identifikuotos 139 mokyklos (įskaitant ikimokyklinio ugdymo įstaigas, aukštojo mokslo įstaigas bei neformaliojo švietimo įstaigas), 46 ligoninės (įskaitant ambulatorijas, medicinos punktus, greitosios medicinos pagalbą, klinikas, poliklinikas, pirminės sveikatos priežiūros centrus, sanatorijas, reabilitacijos centrus, visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas, privačias gydymo įstaigas), 86 005 būstų.

Kelių transportas

Kelių transporto priemonių skaičius Klaipėdos mieste, o kartu automobilių eismo intensyvumas kasmet padidėja apie 1,6 proc. (žr. lentelę Nr. 3). Automobilių srauto vidutinio greičio duomenys pagrindinių gatvių tinkle nustatyti „Klaipėdos miesto susisiekimo plėtros galimybių studija“ eismo tyrimų rezultatais.

Lentelė Nr. 3. Automobilizacijos lygio kitimo tendencijos Klaipėdos mieste 2012-2016 m. laikotarpiu

| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kelių transporto priemonių skaičius metų pabaigoje, vnt. | 80167 | 81116 | 51393 | 52058 | 53310 |
| Vidutinis metinis augimas |  | 1,2% | -36,6% | 1,3% | 2,4% |

2 pav. Automobilio srauto pasiskirstymo paros kreivės (pagal transporto tipus)

Informacijos šaltinis: „Klaipėdos miesto susisiekimo plėtros galimybių studija“

Pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamus duomenis, Klaipėdos mieste individualių automobilių naudojimas intensyvėja – 2017 m. individualių lengvųjų automobilių skaičius, tenkantis 1000 gyv., – 363 (viso – 54 088 lengvieji automobiliai). 2014–2017 m. laikotarpiu šio rodiklio reikšmė padidėjo 9,4 proc. Visų tipų transporto priemonių Klaipėdos mieste 2017 metų pabaigoje registruota 62 140 vnt.

Geležinkelio transportas

Geležinkelio transportas ir jo vystymas Klaipėdos mieste tiesiogiai susijęs su Klaipėdos uosto ir įmonių įsikūrusių jame valdomų geležinkelio kelių vystymu ir rekonstrukcija. Geležinkelio vystymo tikslas – padidinti Klaipėdos uostą aptarnaujančio geležinkelio pralaidumą bei kaupiamąjį pajėgumą, reaguojant į augančią krovinių apimtį.

Pramoninė veikla

Klaipėdos vystymosi variklis – neužšąlantis jūrų uostas ir su juo susiję verslai. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto veikla suformavo reikšmingiausius triukšmo šaltinius mieste: geležinkelių ir kelių transportu atvežami ir išvežami kroviniai, jūrinio transporto ir uosto teritorijoje vykdomi krovos darbai, su jūra ir uostu susijusi pramoninė veikla.

Triukšmingos pramoninės veiklos objektams, sugrupuotiems į plotinius triukšmo šaltinius pagal geros praktikos vadovą, sudaryta 20 kategorijų pramoninių objektų matrica, atsižvelgiant į  įmonės veiklos tipą, darbo valandas, turimą informaciją apie triukšmo šaltinis (žr. lentelę Nr. 4). 3 pav. pavaizduoti pramonės objektai, įtraukti į strateginį Klaipėdos miesto triukšmo kartografavimą.

Lentelė Nr. 4. Pramoninio triukšmo objektų kategorijų matrica

| Tipas | Kategorija\triukšmo lygis dienos metu dB | Kategorija\triukšmo lygis vakaro metu dB | Kategorija\triukšmo lygis nakties metu dB |
| --- | --- | --- | --- |
| Sunkioji pramonė. | 11\65 | 12\65 | 13\65 |
|  | 14\65 |  |  |
|  | 15\65 |  |  |
| Lengvoji pramonė. | 21\60 | 22\60 | 23\60 |
|  | 24\60 |  |  |
|  | 25\60 |  |  |
| Komercinės paskirties. | 31\60 | 32\60 | 33\45 |
|  | 34\60 |  |  |
|  | 35\60 |  |  |
| Uostas. | 41\65 | 42\65 | 43\65 |
|  | 44\65 |  |  |
|  | 45\65 |  |  |

3 pav. Pramonės objektai, kurie įtraukti į strateginį triukšmo kartografavimą

STRATEGINIO TRIUKŠMO KARTOGRAFAVIMO REZULTATAI

Triukšmo strateginis kartografavimas – tai dinaminis procesas, apimantis esamos situacijos vertinimą, akustikos modeliavimą ir planavimą. Galutinis rezultatas nėra tik triukšmo žemėlapis – statinis esamos ar būsimos akustinės situacijos pateikimo rezultatas.

Detali triukšmo kartografavimo informacija pateikiama 2019 m. vasario 21 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-52 „Dėl strateginių triukšmo žemėlapių patvirtinimo“ patvirtintuose atnaujintuose Klaipėdos miesto aglomeracijos strateginiuose triukšmo žemėlapiuose ir Klaipėdos miesto triukšmo kartografavimo ataskaitoje. Klaipėdos miesto strateginiai triukšmo žamėlapiai pateikti internetinėje svetainėje – www.klaipeda.lt (gyventojams > Klaipėdos miesto žemėlapis > triukšmo strateginis žemėlapis (pasirinkti).

Klaipėdos miesto kelių transporto, geležinkelio transporto ir pramoninės veiklos triukšmo kartografavimo duomenimis, dienos triukšmo, viršijančio ribinį dydį (Ldvn ≥ 65 dBA), veikiamuose būstuose gyvena 56 200 miesto gyventojų, tai sudaro 36,4 proc. visų miestiečių. Kelių transporto, geležinkelio transporto ir pramoninės veiklos nakties triukšmo, viršijančio ribinį dydį (Lnakties ≥ 55 dBA), veikiamuose būstuose gyvena 68 100 miesto gyventojų, tai sudaro 44,1 proc. visų miesto gyventojų. Didžiausias kelių transporto triukšmas, viršijantis ribinį dydį dienos metu 10 dBA, gautas arčiausiai sveikatos priežiūros įstaigų ir švietimo įstaigų, esančių Minijos g., Liepų g. ir Herkaus Manto g. (UAB „Lirema“, UAB „Salvijos medicinos centras“, Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultetas).

4 pav. Suminis (kelių transporto, geležinkelio transporto ir pramoninės veiklos) strateginis triukšmo žemėlapis 2016 m. duomenimis

5 pav. Suminis (kelių transporto, geležinkelio transporto ir pramonins veiklos) strateginis triukšmo žemėlapis 2011 m. duomenimis

Lentelė Nr. 5. Asmenų, patenkančių į didesnio nei leidžiama dienos metu triukšmo gyvenamąją zoną, skaičius (palyginima 2011 m. – 2016 m.)

Lentelė Nr. 6. Asmenų, patenkančių į didesnio nei leidžiama nakties metu triukšmo gyvenamąją zoną, skaičius (palyginima 2011 m. – 2016 m.)

Reikšmingiausi triukšmo šaltiniai Klaipėdos mieste – automobilių kelių ir geležinkelių transportas, jūrinio uosto ir pramoninė veikla. Uosto veikla daro įtaką ne tik su juo besiribojančioms vietovėms, bet ir atokesnėms miesto zonoms, kurias kerta gatvių ir geležinkelių tinklas, aptarnaujantis uostą. Pagrindinis triukšmo šaltinis – automobilių (lengvųjų ir sunkiasvorių) transportas.

Pagal Klaipėdos miesto darnaus judumo planą, prognozuojant sunkiojo transporto srautų augimą pagrindinėse Klaipėdos miesto gatvėse, 10–20 metų perspektyvai Kelių ir transporto tyrimo instituto prognozės numato 1,5–2,0 proc. augimą per metus, tad sunkiojo transporto srautas turėtų padidėti per 10 metų 15–20 proc, per 20 metų – iki 30 proc.

Klaipėdos miesto bendrojo plano projekte numatytos priemonės sunkiojo transporto srautams nukreipti mažiau apgyvendintų teritorijų gatvėmis ir keliais (pavyzdžiui, pietinio aplinkkelio ir su juo susijusios infrastruktūros (Minijos g. tęsinio, Kairių g. rekonstrukcijos), Statybininkų pr. tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio tiesimas).

- pav. Plotas, kuriame sklinda 55, 65, 75 dB ir didesnio Ldvn lygio pagrindinių kelių ruožų transporto triukšmas (km2)

Klaipėdos miesto aglomeracijos strateginių triukšmo žemėlapių parengtos ataskaitos duomenimis, Klaipėdos miesto savivaldybės teritoriją galima suskirstyti į tris triukšmo zonas. Vadovaudamiesi šalyje galiojančiais teisės aktais, Klaipėdos miesto savivaldybės institucijos išsikėlė triukšmo prevencijos veiksmų siekinius ir jau organizuoja jų įgyvendinimą (žr. lentelę Nr. 7).

Lentelė Nr. 7. Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos triukšmo lygiai

| Triukšmo zonos |  | Triukšmo lygis, dBA | Įgyvendinami siekiniai |
| --- | --- | --- | --- |
| Pagerinto akustinio komforto zona | Tyliosios viešosios zonos | Triukšmo rodiklis Ldnv neviršija 50dBA | 1. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 31 d. sprendimu Nr. T1-157 nustatytos 3 tyliosios viešosios zonos. 2. Klaipėdos miesto savivaldybės administraci-jos direktoriaus 2013 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. AD1-1726 patvirtintas Klaipėdos m. tyliųjų zonų identifikavimo ir triukšmo prevencijos planavimo tvarkos aprašas. 3. Išsaugoti nustatytas tyliąsias zonas. |
| Priimtino akustinio komforto zona | Vidutiniškai triukšmingos gyvenamosios ir viešosios zonos | Triukšmo rodiklis Ldnv neviršija 55 dBA ir 65 dBA | 1. Miesto aglomeracijos strateginiuose triukšmo žemėlapiuose išskirti būstai, ugdymo ir sveikatos priežiūros įstaigos, kurių aplinkoje neviršijami leidžiami ribiniai paros Ldnv triukšmo dydžiai. 2. Urbanizuojant miestą ir reguliuojant transporto eismo srautus miesto gatvėmis, įgyvendinamomis triukšmo prevencijos priemonėmis išsaugoti ir gerinti esamą akustinę aplinką. |
| Nepriimti-no akustinio komforto zona | Nustatyta triukšmo tarša gyvenamojoje aplinkoje prie pagrindinių gatvių, geležinkelių, sankryžų, uosto ir pramonės įmonių | Triukšmo rodiklis Ldnv > 55 dBA pramoninės veiklos triukšmui. Triukšmo rodiklis Ldnv > 65 dBA transporto triukšmui | 1. Patikslinti triukšmo kartografavimo duomenimis nustatytus triukšmo šaltinius ir priežastis. 2. Derinti triukšmo šaltinių valdytojų pateikiamus triukšmo prevencijos veiksmų planus ir kontroliuoti jų įgyvendinimą. 3. Triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimu palaipsniui gerinti akustinę aplinką triukšmo prevencijos zonose. |

Klaipėdos miesto tyliosios zonos ir jų triukšmo prevencija

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 31 d. sprendimu Nr. T1-157 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tyliųjų zonų nustatymo“ nustatytos:

- Kauno g. gyvenamojo rajono pėsčiųjų tako (žr. 7 pav.);

- Tarp Žardininkų ir Vingio gyvenamųjų rajonų esančių pėsčiųjų takų (žr. 8 pav.);

- Klaipėdos miško dalies nuo Vasaros estrados iki Labrenciškių gyvenamojo rajono su pėsčiųjų ir dviračių taku (žr. 9 pav.).

- pav. Kauno gyvenamojo rajono pėsčiųjų tako tylioji viešoji zona

8 pav. Tarp Žardininkų ir Vingio gyvenamųjų rajonų esančių pėsčiųjų takų tylioji viešoji zona

- pav. Klaipėdos miško dalies nuo Vasaros estrados iki Labrenciškių gyvenamojo rajono su pėsčiųjų ir dviračių taku tylioji viešoji zona

Minėtu tarybos sprendimu Klaipėdos mieste nenustatytos tyliosios aglomeracijos ir gamtos zonos.

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 31 d. sprendimu Nr. T1-157 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tyliųjų zonų nustatymo“ nustatytų tyliųjų zonų išsaugojimui numatytos šios triukšmo prevencijos priemonės:

- tyliųjų zonų ženklinimas;

- triukšmingų gamybos procesų, įrenginių, technikos priemonių naudojimo ribojimas;

- eismo organizavimo tobulinimas, eismo greičio ribojimas;

- ūkinės veiklos, sukeliančios nepageidaujamą triukšmą, ribojimas;

- renginių organizavimo laiko ir formos reguliavimas;

- gyventojų triukšmingos ūkinės veiklos laiko reguliavimas;

- triukšmo stebėsenos tyliosiose zonose pagal patvirtintą programą organizavimas iš Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos.

ĮGYVENDINTOS TRIUKŠMO PREVENCIJOS IR MAŽINIMO PRIEMONĖS 2014-2018 M. LAIKOTARPIU

(Žr. priedą Nr. 1).

TRIUKŠMO PREVENCIJOS IR MAŽINIMO PRIEMONĖS, KURIŲ KETINAMA IMTIS PER ARTIMIAUSIUS 5 METUS (2019–2023 m.)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos  direktoriaus 2018 spalio 9 d. įsakymu Nr. AD1-2424 sudaryta darbo grupė triukšmo prevencijos planui 2019–2023 m. parengti. Darbo grupę sudarė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos specialistai, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento, AB „Lietuvos geležinkeliai“, Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos, Klaipėdos universiteto ir VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos atstovai.

Klaipėdos miesto triukšmo prevencijos veiksmų 2019–2023 m. plano priemonės

| Priemonės Nr. | Veiksmai ir priemonės | Įgyvendinimo laikotarpis | Atsakinga institucija (vykdytojas) | Rodikliai | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 TIKSLAS – SUMAŽINTI TRIUKŠMO LYGĮ KLAIPĖDOS MIESTO TERITORIJOJE |  |  |  |  |  |  |
| - UŽDAVINYS – mažinti transporto triukšmą |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Centrinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas: - Senamiesčio grindinio atnaujinimas (Žvejų g. nuo Tiltų gatvės iki Pilies g; Daržų g. nuo Pilies g. iki Aukštosios g.; Aukštoji g. nuo Daržų g. iki Didžiosios Vandens g.; Didžioji Vandens g. nuo Aukštosios g. iki Tiltų g.; Vežėjų g. nuo Turgaus g. iki Daržų g.) - Teatro g. ir Sukilėlių g. rekonstravimas; - Joniškės g. rekonstravimas (II etapas); - Tomo ir Pylimo gatvių rekonstravimas; - Puodžių gatvės rekonstravimas | 2019–2023 | KMSA | Įgyvendinta gatvių rekonstrukcijos projektų, vnt. |  |
| 1.1.2. | Šiaurinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas: - Pamario g. rekonstravimas; - Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas (Akmenų, Vėjo, Smėlio, Debesų, Klaipėdos, Virkučių, Slengių g., Lietaus g., Vaivorykštės g., Griaustinio g., Žvaigždžių g. ir Arimų g.); - Pajūrio g. rekonstravimas; - Eismo juostos, skirtos iš Prano Lideikio g. pasukti į H.Manto gatvę, įrengimas; - buvusių sodų teritorijose esančių kelių asfaltavimas. | 2019–2023 | KMSA Lietu-vos automo-bilių kelių direk- cija | Įgyvendinta gatvių rekonstrukcijos projektų, vnt. |  |
| 1.1.3. | Pietinės miesto dalis gatvių tinklo modernizavimas - Jūrininkų pr. ruožo nuo Šilutės pl. iki Minijos g. kapitalinis remontas; - Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą; - Šilutės plento ruožo nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstravimas | 2019–2023 | KMSA | Įgyvendinta gatvių rekonstrukcijos projektų, vnt. |  |
| 1.1.4. | Gatvių modernizavimas, sietinas su sunkiasvorių transporto priemonių sukeliamo triukšmo mažinimu: - Statybininkų pr. tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio: II etapas – Lypkių gatvės ruožo nuo Šilutės pl. tiesimas; - Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas; - Priešpilio g. tiesimas | 2019–2023 | KMSA Lietu-vos auto-mobilių kelių direk-cija KVJUD | Įgyvendinta gatvių rekonstrukcijos projektų, vnt. |  |
| 1.1.5. | Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas ir remontas: - Asfaltbetonio dangos remontas: Smiltelės g. ruožas nuo Taikos pr. iki Minijos g.; S.Šimkaus g.; Šilutės pl. ruožas nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g. aikštelės; I.Simonaitytės g.; J.Zauerveino g.; Paryžiaus Komunos g.; Šturmanų g.; Jurginų g.; Šilutės pl. pažeisti ruožai, įvažos; Herkaus Manto g. pažeisti ruožai; Malūnininkų g.; S.Daukanto g. pažeisti ruožai); - Asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų miestų gatvių dangos remontas; - Asfaltuotų daugiabučių kiemų dangų remontas; - Pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių (su dviračių takais) bei privažiuojamųjų kelių remonto bei įrengimo darbai | 2019–2021 | KMSA | Paklota ištisinio asfaltbetonio dangos, ha |  |
| 1.1.6. | Daugiabučių namų kvartalinės renovacijos skatinimas | 2019–2023 | KMSA | Renovuota daugiabučių namų, vnt. |  |
| 1.1.7. | Gatvių želdinių prie esamų, rekonstruojamų ir naujai tiesiamų gatvių planavimas ir įrengimas | 2019–2023 | KMSA Projektų vystytojai | Įrengta apsauginių želdinių, ha |  |
| - UŽDAVINYS – įgyvendinti darnaus judumo priemones mieste |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Viešojo transporto maršrutų tinklo plėtra mieste | 2019–2023 | KMSA | Gatvių su viešuoju transportu ilgis, km |  |
| 1.2.2. | Viešojo transporto maršrutų tinklo plėtra už miesto ribų, bendradarbiaujant su besiribojančiomis savivaldybėmis | 2019–2023 | KMSA | Bendrų su kitomis savivaldybė-mis maršrutų skaičius |  |
| 1.2.3. | Klaipėdos miesto viešojo transporto atnaujinimas, įsigyjant naujas ekologiškas transporto priemones | 2019–2023 | KMSA | Įsigyta naujų ekologiškų transporto priemonių, vnt. |  |
| 1.2.4. | Vietinės rinkliavos už automobilių statymą tarifų dydžių pakėlimas bei mokamų vietų automobiliams statyti Klaipėdos mieste zonų ribų išplėtimas | 2019–2023 | KMSA | Priimti sprendimai dėl zonų ribų išplėtimo bei tarifų dydžio pakeitimų, vnt. |  |
| 1.2.5. | Automatinės eismo priežiūros prietaisų įrengimas ir eksploatavimas, siekiant riboti važiavimo greitį | 2019–2023 | KMSA | Eksploatuo-jama prietaisų, vnt. |  |
| 1.2.6. | Motociklų keliamo triukšmo kontrolės vykdymas: - Triukšmo matuoklių įsigijimas (perduodant Kelių policijai) | 2019–2023 | KMSA | Įsigyta triukšmo matuoklių, vnt. |  |
| 1.2.7. | Palankių sąlygu naudotis elektra varomais individualiais automobiliais sudarymas | 2019–2023 | KMSA | Įrengta elektromobilių įkrovimo prieigų, vnt. Taikoma lengvatinių sąlygų besinaudojantiems elektromobiliais, vnt. |  |
| 1.2.8. | Kombinuotų kelionių jungčių įrengimas | 2019–2023 | KMSA | Įrengta kombinuotų kelionių jungčių, vnt. |  |
| 1.2.9. | Koordinuotų eismo valdymo sistemų įrengimas miesto magistralinėse gatvėse | 2019–2023 | KMSA | Įrengta eismo valdymo sistemų, vnt. |  |
| - UŽDAVINYS – mažinti geležinkelio transporto triukšmą |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Bėgių tepimo įrenginių įrengimas Vitės kvartele, sumažinant cypimo garsus | 2019 | LG | Įrengta įrenginių, vnt. |  |
| 1.3.2. | Triukšmo ir vibracijos mažinimo priemonių (akustinių užtvarų ir kt.) įrengimas Vitės–stoties ir Girulių mikrorajonuose: Dariaus ir Girėno g., Smilties Pylimo g., Geležinkelio g., Stadiono g., Priestočio g.; Vasarotojų g. ir Stoties g. ir Giruliuose | 2020–2021 | LG | Įrengta akustinių užtvarų, vnt. | Tikslios triukš-mo mažini-mo priemo-nės ir jų kiekis bus parink-tas techni-nio projek-to rengimo metu, atlikus triukš-mo tyrimus ir mode-liavimą |
| 1.3.3. | Iešmų keitimas Liepų g. 75A namo gretimybėje. Šio namo langų / durų keitimas | 2019–2021 | LG | Įgyvendinta priemonių, vnt. |  |
| 1.3.4. | Tikslinis teritorijų apželdinimas, formuojant žaliąsias užtvaras triukšmui mažinti | 2020–2023 | LG KMSA* | Įrengta želdinių, ha |  |
| 1.3.5. | Šilutės pl. pervažos remontas | 2020 | LG | Įgyvendinta projektų, vnt. |  |
| 1.3.6. | Nuolatinės sugriežtintos prekinių sąstatų, vykstančių Klaipėdos kryptimi, apžiūros techninės priežiūros metu vykdymas, ypatingą dėmesį skiriant prekinių vagonų aširačių riedėjimo paviršių apžiūrai dėl defektų prevencijos | 2019–2023 | LG | Užtikrinta nuolatinė priežiūra, vnt. |  |
| 1.3.7. | Traukos riedmenų eksploatavimas, atitinkantis galiojančius Europos Komisijos reikalavimus | 2019–2023 | LG | Užtikrintas reikalavimų laikymasis |  |
| 1.3.8. | Riedmenų stabdžių sistemos modernizavimas, diegiant naujos kartos stabdžių trinkeles ir stabdžių diskus | 2019–2023 | LG | Įgyvendinta projektų, vnt. |  |
| 1.3.9. | Vagonų atnaujinimo programos įgyvendinimas, įsigyjant naujus skirtingų tipų vagonus | 2020–2023 | LG | Įgyvendinta programa, įsigyta vagonų, vnt. |  |
| 1.3.10. | Anglinės ir Uosto kelyno rekonstrukcija, leisianti sumažinti manevruojančių sąstatų skaičių Klaipėdos geležinkelio stotyje. Rengiant projektą papildomai pagal poreikį būtų numatomos prieštriukšminės priemonės | 2021–2023 | LG KLAS-CO* | Įgyvendinta projektų, vnt. |  |
| 1.3.11. | Draugystės geležinkelio stoties geležinkelio kelio Nr. 201 išvystymas, diegiant triukšmą ir vibraciją mažinančias priemones (užtvaros, pabėgių tarpinės, besandūriai bėgiai, langų keitimas ar kt.) | 2023 (pradžia) | LG KVJUD* KMSA* | Įgyvendinta projektų, vnt. |  |
| 1.3.12. | Ruožo Vilnius–Klaipėda (Draugystės st.) elektrifikavimas, nuosaikus šilumvežių keitimas elektrovežiais | 2022–2023 | LG | Įgyvendinta projektų, vnt. | LR Vyriau-sybės 2019-03-27 nutari-mas Nr. 281 |
| 1.3.13. | Klaipėdos geležinkelio mazgo plėtros iki 2030 m. programos parengimas, strategiškai perskaičiuojant krovinių srautus ir sudarant galimybę nagrinėti akustinės situacijos pagerinimo priemonių diegimą | 2019 | LG | Parengta programa, vnt. |  |
| 1.3.14. | Nemuno g. 113 ir 130 pastatų išpirkimas | 2019–2023 | KMSA | Išpirkta gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų, vnt. |  |
| - UŽDAVINYS – mažinti pramonės veiklos triukšmą |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Šilumvežių uosto teritorijoje keitimas elektriniais patraukimo robotais | 2019–2023 | KJKK | Įsigyta naujos technikos, vnt. |  |
| 1.4.2. | Naujos krovos technikos įsigijimas | 2019–2023 | KJKK | Įsigyta naujos technikos, vnt. |  |
| 1.4.3. | Kėlimo mašinų mechanizmų (greiferių) ir kitos krovos technikos keitimas į didesnius, efektyvesnius | 2019–2023 | KJKK | Įsigyta naujos technikos, vnt. |  |
| 1.4.4. | Akustinių ekranų naudojimas padidinto triukšmo plotuose (pagal poreikį) | 2019–2023 | KJKK | Įrengta ekranų, vnt. |  |
| 2 TIKSLAS – INTEGRUOTI TRIUKŠMO PREVENCIJOS NUOSTATAS Į PLANAVIMO IR TEISINIUS DOKUMENTUS |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. UŽDAVINYS – triukšmo prevencijos nuostatas integruoti į planavimo, projektavimo, teisinius dokumentus |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Triukšmo prevencijos nuostatų integravimas į teritorijų planavimo specialiuosius ir detaliuosius planus, planuojant teritorijas, gatvių tinklą, visuomeninio transporto plėtrą, nustatant gatvių kategorijas ir raudonąsias linijas | 2019–2023 | KMSA | Integruota nuostatų, vnt. |  |
| 2.1.2. | Vykdant uosto akvatorijos gilinimą, sutartyse su rangovais numatyti mažiau triukšmo keliančių triukšmo šaltinių parinkimą | 2019–2023 | KVJUD | Sutarčių, kuriose numatyti ribojimai, skaičius |  |
| 2.1.3. | Vykdant uosto krantinių statybos ir rekonstravimo darbus, sutartyse su rangovais numatyti triukšmo šaltinių darbo laiko ribojimą nakties metu ir savaitgaliais | 2019–2023 | KVJUD | Sutarčių, kuriose numatyti ribojimai, skaičius |  |
| 2.1.4. | Atliekant teritorijų planavimo dėl patalpų ar sklypų paskirties keitimo arti triukšmo šaltinio, projektuose / planuose įvertinti triukšmo lygį ir numatyti prieštriukšmines priemones | 2019–2023 | KMSA | Projektų / planų skaičius |  |
| 3 TIKSLAS – VISUOMENĖS INFORMUOTUMO IR RAŠTINGUMO DIDINIMAS TRIUKŠMO PREVENCIJOS KLAUSIMAIS |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. UŽDAVINYS – suteikti žinių apie triukšmo valdymą ir poveikį |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Gyventojų ir žiniasklaidos informavimas apie neigiamą triukšmo poveikį sveikatai ir triukšmo valdymo galimybes bei priemones | 2019–2023 | KMSA VSB | Surengta informacinių renginių, vnt. Žiniasklaidos priemonėse paviešintų informacinių pranešimų skaičius |  |
| 3.1.2. | Gyventojų informavimas apie savivaldybėje atliktą veiklą triukšmo valdymo srityje | 2019–2023 | KMSA | Surengta informacinių renginių, vnt. Žiniasklaidos priemonėse paviešintų informacinių pranešimų skaičius |  |
| 4 TIKSLAS – VYKDYTI TRIUKŠMO STEBĖSENĄ IR KONTROLĘ |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. UŽDAVINYS – rinkti, kaupti, analizuoti ir sisteminti su triukšmu susijusius duomenis bei informaciją |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Stebėsenos vykdymas triukšmo prevencijos ir tyliosiose zonose | 2019–2023 | KMSA | Atlikta tyrimų, vnt. |  |
| 4.1.2. | Klaipėdos miesto triukšmo kartografavimo duomenų atnaujinimas | 2021–2022 | KMSA | Atnaujintas triukšmo kartografavimo strateginis žemėlapis, vnt. |  |
| 4.1.3. | Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymas | 2019–2023 | VSB | Parengta stebėsenos ataskaitų, vnt. |  |
| 4.1.4. | Monitoringo uosto teritorijoje taršos matavimo prietaisais vykdymas | 2019–2023 | KVJUD | Atlikta tyrimų, vnt. |  |
| 4.2. UŽDAVINYS – organizuoti kontrolės sistemą ir didinti jos efektyvumą |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | Triukšmo prevencijos Klaipėdos miesto savivaldybės viešosiose vietose ir Triukšmo šaltinių valdytojų, vykdančių statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose ir kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimo taisyklių vykdymas ir papildymas (esant poreikiui nustatyti papildomus reikalavimus tyliosioms zonoms išsaugoti ir pan.) | 2019–2023 | KMSA | Atlikta patikrinimų, vnt. |  |
| 4.2.2. | Triukšmo prevencijos Klaipėdos miesto savivaldybės viešosiose vietose taisyklių įgyvendinimo, dažninant kontrolės reidus, stiprinimas | 2019–2023 | KMSA Policija | Reidų skaičius |  |
| 4.2.3. | Reikalavimo, kad triukšmo šaltinių valdytojai, veikiantys tyliosiose zonose, parengtų triukšmo prevencijos veiksmų planus, įgyvendinimas | 2019–2023 | KMSA | Parengta veiksmų planų, vnt. |  |
| 4.2.4. | Krovos kompanijų darbuotojų mokymai dėl technologijų, mažinančių triukšmą, taikymo | 2019–2023 | KJKK | Darbuotojų, išklausiusių mokymus, skaičius |  |

*Už priemonių įgyvendinimą atsakingos institucijos nurodomos preliminariai. Institucijos, atsakingos už priemonių įgyvendinimą, bus nustatytos kiekvieno projekto rengimo metu.

ILGALAIKĖS TRIUKŠMO PREVENCIJOS STRATEGIJOS KRYPTYS IR PRIORITETAI

Ilgalaikės triukšmo prevencijos strategijos poreikio būtinumą lemia Europos Parlamento ir Komisijos direktyvos 2002/49/EB „Dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo“ V priedas, kuriame nurodomi pagrindiniai veiksmų planų reikalavimai.

Klaipėdos miesto triukšmo prevencijos veiksmų planu 2019–2023 metams siekiama įdiegti ir (ar) tobulinti šiuos triukšmo prevencijos priemonių eiliškumo kriterijus:

- triukšmo lygis: esamas ir jo sumažinimas transporto eismo planavimo bei garso perdavimo mažinimo priemonėmis, techninių, normatyvinių, ekonominių priemonių ar paskatų taikymas – triukšmo, viršijančio ribinius dydžius, veikiamų teritorijų plotas sumažėtų 2,5 ir daugiau proc.;

- triukšmo veikiamų žmonių skaičius (kiek apytikriai sumažėjo triukšmo veikiamų, dirginamų gyventojų) – triukšmo ribinius dydžius viršijančio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių, ugdomų mokinių, stacionarių asmens sveikatos priežiūros įstaigų pastatuose gydomų pacientų skaičius sumažėtų 2,5 ir daugiau proc.;

- sąsajų išlaikymas ir suderinamumas su kitais miesto planais (strateginiu plėtros, bendruoju ir kt.), jų prioritetais, tikslais ir uždaviniais.

Šiame Plane siūlomos šios ilgalaikės triukšmo strategijos plėtros kryptys:

- triukšmo prevencijos nuostatų integravimas į visas miesto plėtros sritis;

- triukšmo mažinimas nepriimtino akustinio komforto zonose bei gyventojų apsauga nuo žalingo triukšmo poveikio;

- triukšmo lygių mažinimas ir išlaikymas miesto tyliosiose viešosiose zonose.

Ilgalaikės triukšmo strategijos plėtros kryptys įgyvendinamos, iškeliant šiuos triukšmo prevencijos strategijos prioritetus:

- triukšmo Klaipėdos mieste strateginio valdymo proceso gerinimas;

- triukšmo taršos mažinimas nepriimtino ir priimtino akustinio komforto zonose;

- triukšmo valdymas tyliosiose miesto zonose.

FINANSINĖ INFORMACIJA, IŠLAIDŲ EFEKTYVUMO ĮVERTINIMAS, EKONOMINĖS NAUDOS ĮVERTINIMAS

Plano priemonių finansavimo šaltiniai – valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų paramos ir kitų finansavimo šaltinių lėšos.

Plano priemonės, kurias administruoja ar prie kurių įgyvendinimo prisideda Klaipėdos miesto savivaldybės administracija,  įtrauktos į šiuos strateginio ir veiklos planavimo dokumentus:

- į Klaipėdos miesto savivaldybės strateginį plėtros planą;

- į Klaipėdos miesto savivaldybės trejų metų strateginį veiklos planą;

- detalizuojamos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos metiniame veiklos plane.

NUOSTATOS DĖL NUMATOMO VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO UŽTIKRINIMO IR REZULTATŲ ĮVERTINIMO

Veiksmų plano įgyvendinimo užtikrinimui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu bus sudaryta stebėsenos grupė, kuriai kas pusmetį Veiksmų plano priemonių vykdytojai teiks ataskaitas apie veiksmų plano įgyvendinamas priemones ir jų įgyvendinimo lygį.

Plano įgyvendinimo užtikrinimui kasmet bus rengiama metinė pirminė ir (ar) suvestinė triukšmo vadymo informacija Triukšmo prevencijos tarybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Plano įgyvendinimo efektyvumą įvertinti pagal iškeltus konkrečius rodiklius bus galima atnaujinus 2022 m. triukšmo strateginius žemėlapius. Pagrindinis efektyvumo siekinys – įgyvendinus Planą, gyventojų, švietimo ir ugdymo bei sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigų, veikiamų padidinto triukšmo, skaičius stabilizuotųsi ir mažėtų.

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR KONSULTACIJOS

Visuomenės informavimas buvo vykdomas pagal Tvarkos aprašą, kuriame nustatyta konsultavimosi su visuomene triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių planavimo klausimais, Veiksmų plano paskelbimo visuomenei tvarka:

- Nuo 2019 m. balandžio 8 d. Veiksmų plano projektas paskelbtas Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje: https://www.klaipeda.lt/lt/skelbimai/kvieciame-susipazinti-su-triuksmo-prevencijos-planu/6073;

- 2019 m. balandžio 10 d. informacija visuomenei apie parengtą Veiksmų plano projektą paskelbta vietinėje spaudoje – laikraščiuose „Vakarų ekspresas“ ir „Klaipėda“;

- 2019 m. birželio 3 d. nuo 15.00 iki 17.00 val. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyko viešas Veiksmų plano projekto pristatymas, gauti pasiūlymai ir pastabos bei jų įvertinimas.

PRIEDAI

PRIEDAS NR. 1

Klaipėdos miesto triukšmo prevencijos veiksmų krypčių, įgyvendinamų priemonių ir siektinų rezultatų planas 2014–2018 metams

| Eil. Nr. | Triukšmo prevencijos veiksmų kryptys | Planuojamos priemonės savivaldybės veiklos planuose 2014–2016 m. ir jų tęstinumas iki 2018 m. | Siektini rezultatai – triukšmo veikiamų gyventojų skaičiaus pokyčiai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 m. | 2018 m. |
| 1.0. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.0. 3.0. | Pagrindinis triukšmo šaltinis mieste – autotransportas. Triukšmo mažinimo aspektu aktualūs tie planuojami projektai, kuriuose numatomos transporto eismo priemonės, mažinančios triukšmą gyvenamojoje aplinkoje. Klaipėdos miesto 2014–2016 m. veiklos plane numatyta įgyvendinti šiuos svarbius, susijusius su triukšmo mažinimu transporto infrastruktūros plėtros projektus: Centrinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas, siekiant sumažinti ir perskirstyti transporto eismo srautus Pilies ir Tiltų gatvėmis. Šiaurinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas. Šiaurės ir pietų transporto eismo koridorių gatvės tinklų modernizavimas. Pajūrio rekreacinių teritorijų gatvių tinklo modernizavimas. Tiltų ir viadukų modernizavimas. Geležinkelių eismo keliamas triukšmas. AB „Lietuvos geležinkeliai“ privalo apsaugoti gyvenamąją aplinką nuo triukšmo didėjimo, įrengiant akustines sieneles tarp geležinkelio bėgių ir gyvenamosios aplinkos, modernizuojant geležinkelių kelius ir pervažas, naudojant šiuolaikiškus riedmenis, laiku skirti lėšas geležinkelių priežiūrai ir remontui, laiku organizuoti kitų geležinkelio naudotojų naudojamus riedmenis. Pramoninio triukšmo sklaidos mažinimas. Pramonės triukšmo valdymui triukšmo šaltinių valdytojai turi taikyti organizacines ir technines priemones, t.y. pagal galimybes turėtų būti koreguojamas veiklos laikas, diegiamos tylesnės gamybos technologijos, o nesant tokių galimybių, skirti lėšas priemonėms, apsaugančioms visuomeninius ir gyvenamuosius pastatus bei patalpas nuo triukšmo sklaidos poveikio: langai ir durys su padidinta garso izoliacija, garso izoliacijos pastatuose. Šias priemones turi kompensuoti triukšmo šaltinio valdytojai. | 1. Rekonstruoti J. Janonio g. važiuojamosios dalies dangas ir šaligatvius. 2. Rekonstruoti Joniškės gatvę, perskirstant transporto srautus Senamiestyje. 3. Rekonstruoti Daržų gatvę nuo Aukštosios gatvės iki Tiltų gatvės. 4. 2015 m. parengti ir nustatyta tvarka suderinti Bastionų gatvės su nauju tiltu per Danės upę statybos techninę dokumentaciją. 5. 2016–2018 m. organizuoti Bastionų gatvės su nauju tiltu per Danės upę statybą. 1. Parengti techninį projektą ir rekonstruoti 1200 m Pajūrio g. bei Rokiškio g. ruožą nuo Pakruojo g. iki Utenos g. 2. 2015 m. parengti Labrenciškės g. rekonstravimo techninio projekto pakeitimą, prailginant rekonstruojamos gatvės ilgį iki 1000 m. Parengti Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimo techninius projektus ir pradėti darbus. 3. Parengti Švyturio gatvės rekonstravimo projektą ir įgyvendinti jo I etapą – nuo Naujosios Uosto g. iki Malūnininkų g. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto lėšomis. 1. Iki 2015 m. atlikti Smeltės gyvenvietės gatvių kapitalinį remontą (Jurbarko, Vilnelės, Upelio, Veliuonos, Kintų, Skirvytės, Dusetų, Žūklės, Tinklų gatvių; rekonstruojamų gatvių ilgis – 2873 m). 2. Parengti Tilžės g. nuo Šilutės pl. rekonstravimo iki geležinkelio pervažos bei žiedinės Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžos projektą ir rekonstruoti Tilžės g. (600 m) ir žiedinę sankryžą. 3. Pratiesti Taikos pr. II juostą nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. (gatvės ruožo ilgis – 1100 metrų, 6 eismo juostos). 4. Parengti Taikos pr. nuo Sausio 15-osios g. iki Kauno g. (rekonstruojamo gatvės ruožo ilgis – 1200 m, 6 eismo juostos) rekonstravimo projektą. 5. Parengti Šilutės plento rekonstravimo (I etapo nuo Tilžės g. iki Kauno g. ir II etapo nuo Kauno g. iki Dubysos g.) techninius projektus. 2014–2016 m. parengti: 1. Pamario gatvės rekonstravimo (rekonstruojamo gatvės ruožo ilgis – 4600 m, 2 eismo juostos) techninį projektą ir organizuoti darbus. 2. Medelyno pl. įrengimo (tiesiosios gatvės ilgis – 2050 m, 2 eismo juostos) techninį projektą ir vykdyti darbus. 1. Atlikti Pilies g. tilto per Danės upę remonto darbus (remontuojamo tilto ilgis – 37,4 m). 2. Siekiant išvengti transporto spūsčių Pilies g. tilto remonto metu, perskirstyti transporto srautus ir išlaikyti mieste saugų eismą Senamiestyje. 3. 2014 m. atlikti Pilies tilto per Danės upę Pilies gatvėje kapitalinį remontą. 4. 2016–2018 m. organizuoti Bastionų gatvės su nauju tiltu per Danės upę statybą. 1. Valstybės nuosavybėn perimti Nemuno g. 113 ir 133, už nuosavybės praradimą išmokant kompensacijas 27 butų ir 3 negyvenamų patalpų savininkams. 2. Derinti triukšmo šaltinio valdytojo AB „Lietuvos geležinkeliai“ Klaipėdos miesto padalinio pateikiamus triukšmo prevencijos planus. 3. Analizuoti triukšmo šaltinio valdytojo AB „Lietuvos geležinkeliai“ pateikiamas kasmetines ataskaitas apie triukšmo prevencijos veiksmų plano įgyvendinimą. 1. Derinti triukšmo šaltinio valdytojų teikiamus triukšmo prevencijos planus. 2. Analizuoti triukšmo šaltinio valdytojų teikiamas kasmetines ataskaitas apie triukšmo prevencijos veiksmų plano įgyvendinimą. | 64 300 600 20 450 | 52 000 (Įvykdyta) 519 (Vykdoma) 16 000 (Įvykdyta) |

Transporto infrastruktūros projektai, susiję su triukšmo mažinimu, įgyvendinti 2014–2016 metų laikotarpiu

| Eil. Nr. | Projektas, priemonė | Įvykdymo laikas, metai | Planuojamos lėšos, tūkst. litų |  |  | Lėšų šaltiniai | Įgyvendinimo vertinimo kriterijus | Triukšmo sumažėjimo efektas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. |  |  | Esamas, Lnakties, dBA | Laukiamas, Lnakties, dBA |
| Centrinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Joniškės gatvės rekonstrukcija (I ir II etapai) | 2014–2016 | 550,6 | 50,0 | - | SB (P), SB, ES, LRVB | Rekonstruotas gatvės ilgis, km – 1,12; užbaigtumas, proc. – 100; parengtas techninis projektas, sk. 1 | 44 | 40 (Įvykdytas) |
| 2. | Daržų gatvės nuo Aukštosios iki Tiltų gatvės rekonstrukcija | 2014 | 1056,7 | - | - | SB (P), SB, KPP, Kt | Rekonstruotas gatvės ilgis, m – 189; užbaigtumas, proc. – 100 | 44 | 40 (Įvykdytas) |
| 3. | J. Janonio g. dangų ir šaligatvių restauravimas | 2014 | 387,4 | - | - | SB (P), SB, ES, LRVB | Rekonstruotas gatvės ilgis, km – 0,43; užbaigtumas, proc. – 100 | 44 | 40 (Įvykdytas) |
| 4. | Sankryžos iš Butkų Juzės gatvės į S. Daukanto gatvę kapitalinis remontas | 2014 | 127,5 | - | - | KPP, Kt | Suremontuota sankryža, vnt. – 1 | 49 | 44 (Įvykdytas) |
| Šiaurinės miesto dalies gatvių tinklo modernizavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pajūrio g. rekonstravimas | 2014–2015 | 247,0 | 4042,0 | - | SB (P), KPP | Parengti priešprojektiniai pasiūlymai, vnt. – 1; parengtas techninis projektas, vnt. – 1; rekonstruotas gatvės ilgis, m – 4600; užbaigtumas, proc. – 100 | 35 | <35 (Įvykdytas) |
| 2. | Rokiškio g. ruožo nuo Pakruojo iki Utenos g. rekonstravimas | 2014–2016 | 270,0 | 830,0 | 2492,6 | KPP, PF, SB | Atlikta gatvės rekonstrukcija (I etapas), m – 280; užbaigtumas, proc. – 100; atlikta gatvės rekonstrukcija (II etapas), m – 366; užbaigtumas, proc. – 100 | 49 | 40 (Įvykdytas) |
| 3. | Labrenciškės g. rekonstravimas | 2014–2016 | - | 50,0 | 2500,0 | KPP | Atliktas techninio projekto pakeitimas, vnt. – 1; užbaigtumas, proc. – 50 | Nėra duomenų |  |
| 4. | Švyturio gatvės rekonstravimo projekto parengimas (I etapas – nuo Naujosios Uosto g. iki Malūnininkų g.) | 2015–2016 | - | 1000,0 | 1000,0 | KVJUD | Parengtas techninis projektas, vnt. – 1 |  |  |
| Šiaurės ir Pietų transporto koridorių gatvių tinklo modernizavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Smeltės kvartalo gatvių kapitalinis remontas | 2014–2015 | 525,0 | 620,7 | - | KPP | Rekonstruota kvartalo gatvė, m – 2023,8; užbaigtumas, proc. – 100 | 54 | 49 (Įvykdytas) |
| 2. | Tilžės g. nuo Šilutės pl. rekonstravimas, pertvarkant geležinkelio pervažą bei žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą | 2014–2016 | 100,0 | 261,0 | 4163,0 | KPP, ES | Parengta techninių projektų, vnt. – 1; atlikti gatvės ir žiedinės sankryžos rekonstravimo darbai, m – 600; užbaigtumas, proc. – 40 | 45 | 40 (Įvykdytas) |
| 3. | Taikos pr. II juostos tiesimas nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. | 2015–2016 | - | 6000,0 | 6737,1 | Kt | Tiesiamos gatvės ilgis, m – 1610; užbaigtumas proc. – 100 | 49 | 45 (Įvykdytas) |
| 4. | Minijos g. ruožo nuo Baltijos pr. iki Jūrininkų pr. rekonstrukcija | 2014 | 665,0 | - | - |  | Rekonstruojamos gatvės ilgis – 3400 m; užbaigtumas proc. – 100 | 54 | 49 (Įvykdytas) |
| Pajūrio rekreacinių teritorijų gatvių tinklo modernizavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pamario gatvės rekonstravimas | 2014–2016 | 50,0 | 536,0 | 5500,0 | SB, KPP | Parengtas techninis projektas, vnt. – 1; tiesiamos 2 eismo juostų gatvės ilgis – 4600 m; užbaigtumas, proc. – 30 | 39 | 35 (Įvykdytas) |
| 2. | Kelio nuo Medelyno g. iki Pamario g. techninio projekto parengimas ir tiesimas | 2014–2016 | 30,0 | 300,0 | 156,0 | KPP | Parengtas techninis projektas, vnt. – 1; tiesiamos 2 eismo juostų gatvės ilgis – 2050 m.; užbaigtumas, proc. – 30 | <35 | 35 (Įvykdytas) |
| Bendri KVJUD ir miesto projektai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Centrinio Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įvado jungties modernizavimas: Baltijos prospekto ir Minijos gatvės sankryžos rekonstrukcija. I etapas | 2014–2015 | 10475,20 | 9369,4 |  | ES, KVJUD | Rekonstruota sankryža, vnt. – 1; užbaigtumas, proc. – 100 | 54 | 49 (Įvykdytas) |

# Kiti planuoti projektai ar priemonės, galintys turėti poveikį triukšmo mažinimui

| Eil. Nr. | Projektas, priemonė | Įvykdymo laikas, metai | Planuojamos lėšos, tūkst. litų |  |  | Lėšų šaltiniai | Įgyvendinimo vertinimo kriterijus | Įvykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 m. | 2015 m. | 2016 m. |  |  |  |
| Susisiekimo sistemos priežiūra |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimas Viešojo transporto (autobusų ir maršrutinių taksi) integravimas | 2014–2016 |  |  |  |  | Patikrinta viešojo transporto priemonių, tūkst. vnt. – 20,8; įsigyta integruotų maršrutų transporto priemonių įrangos, vnt. – 16 | 100 proc. |
| 2. | Miesto gatvių saugaus eismo priemonių eksploatacija ir įrengimas, miesto gatvių ženklinimas | 2014–2016 | 1169,1 | 1065,5 | 1065,5 | SB, SB(VRL), KPP | Eksploatuojama eismo reguliavimo priemonių, tūkst. vnt. – 2; įrengta ir pakeista informacinių ženklų, tūkst. vnt. – 3; eksploatuojama šviesoforų, vnt. – 66; suženklinta esamų dviračių takų, km – 7 | 100 proc. |
| 3. | Mokamo automobilių stovėjimo sistemos mieste sukūrimas ir išlaikymas | 2014–2016 | 1722,3 | 1394,0 | 1460,0 | SB(VRL), Kt | Eksploatuojamų bilietų automatų sk. – 150; įrengta kelio ženklų, sk. – 140; įrengta automobilių aikštelių, sk. – 6; atlikta elektromobilių infrastruktūros įrengimo galimybių studija, vnt. – 1 | 100 proc. |
| 4. | Kombinuotų kelionių jungčių (PARK&RIDE) įrengimas (2014 m. – šiaurinėje miesto dalyje) | 2014–2016 | 500,9 | 500,0 | 500,0 | SB (VR), SB(VRL) | Įrengta aikštelių, sk. – 3 | 33 proc. |
| 5. | INTERREG IVC projekto POSSE įgyvendinimas („Žaliosios bangos“ sistemos sukūrimo Klaipėdos mieste galimybių analizė), projektas „Regioninė galimybių studija „Vakarų krantas“ | 2014 | 195,8 | - | - | SB, ES, KPP | Parengta galimybių studija, vnt. – 1 | 100 proc. |
| 6. | Ištisinio asfaltbetonio dangos tiesimas Taikos pr. ruože nuo Jūrininkų pr. iki Kairių g. bei kitose gatvėse | 2014–2016 | 1068,4 | 510,0 | 510,0 | KPP | Paklota ištisinio asfaltbetonio dangos, ha – 4,8 | 100 proc. |
| 7. | Miesto gatvių ir daugiabučių namų kiemų dangos remontas | 2014–2016 | 2395,1 | 2000,0 | 2000,0 | KPP, SB | Suremontuota gatvių akmens grindinio dangos, ha – 17,1; suremontuota asfaltbetonio dangos duobių kiemuose, ha – 6,3 | 100 proc. |
| 8. | Pėsčiųjų, šaligatvių bei privažiavimo kelių remonto bei įrengimo darbai, automobilių stovėjimo vietų įrengimas | 2014–2016 | 358,5 | 500,0 | 500,0 | KPP, SB | Suremontuota šaligatvių, ha – 1,3 | 100 proc. |
| 9. | Kiemų ir privažiavimų kelių prie švietimo įstaigų sutvarkymas | 2014–2016 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | SB | Suremontuotų kiemų ir privažiavimų, skaičius – 16 | 100 proc. |
| 10. | Tiltų ir kelio statinių priežiūra | 2014–2016 | 349,9 | 321,3 | 321,3 | KPP | Prižiūrima tiltų ir viadukų, vnt. – 14 | 100 proc. |
| Miesto urbanistinis planavimas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nuolatinių gyventojų iškėlimas iš Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos ir kitų pramonės plėtros teritorijų | 2014 | 2382,9 | - | - | LRVB | Iškeldinta gyventojų – 7 | 100 proc. |

Davies H., Kamp I. 2012. Noise and cardiovascular disease: a reniew of the literature 2008-2011. Noise and Health. 14(61):13-19;

Maschke C. 2003. Stress hormone changes in persons exposed to simulated night noise. Noise and Health. 5(17):35-45.

Belojevic G., Jakovlevic B. ir kt. 2008. Urban road-traffic noise and blood pressure and heart rate in preschool children. Environmental International. 34(2):226-231.