PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos 2020 m. liepos 13 d.

sprendimu Nr. T1-205

VIEŠOJO TRANSPORTO RŪŠIES DIEGIMO KLAIPĖDOS MIESTE GAIRĖS

| Nr. | Uždavinys | Priemonė | Priemonės įgyvendinimo rodiklis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Gatvių modernizavimas | A juostų modernizavimas, įrengiant BRT bortus |  | 11 km |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kitos BRT būtinos infrastruktūros atnaujinimas (viešojo transporto juostos, apsisukimai, stotelės ir pan.) |  | 6 km | 4 km | 1 km | 1 km | 1 km | 1 km | 1 km | 1 km | 1km |
| 2. | Eismo valdymo sistema su viešojo transporto prioritetu | Minijos g.–Pilies g.–Naujoji Uosto g. | I Etapas | I Etapas | II Etapas | III Etapas | IV Etapas |  |  |  |  |  |
|  |  | Taikos pr.–Tiltų g.–H. Manto g.–Liepojos g. |  |  |  |  | I Etapas | II Etapas | III Etapas | IV Etapas |  |  |
|  |  | Priestočio g.–Mokyklos g.–Šilutės pl. |  |  |  |  |  |  |  | I Etapas | II Etapas | III Etapas |
| 3. | Elektra varomi autobusai | Dideli, prailginti elektriniai autobusai (49 vnt.) |  | 10 vnt. | 10 vnt. | 3 vnt. | 4 vnt. | 6 vnt. | 4 vnt. | 4 vnt. | 4 vnt. | 4 vnt. |

BRT GREITŲJŲ TRASŲ ĮRENGIMO SCHEMA