# AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-33 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

## 1. Sprendimo projekto esmė, tikslai ir uždaviniai.

Sprendimo projekto tikslas – pakeisti Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano (patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d.  sprendimu Nr. T2-33 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ programas.

## 2. Projekto rengimo priežastys ir kuo remiantis parengtas sprendimo projektas.

Siūlomi keitimai visose 10-yje programų bei Investicinių projektų sąraše.

Sprendimo projektas parengtas dėl šių priežasčių:

1) buvo priimti teisės aktai, kurie įtakoja strateginio veiklos plano programų turinį (dėl valstybės biudžeto dotacijų paskirstymo sritims, ES lėšų  ir pan.);

- Savivaldybės administracijos padaliniai pateikė siūlymus dėl pokyčių programose.

Esminiai strateginio veiklos plano pokyčiai:

- Siūloma intensyvinti projektų įgyvendinimą numatant didesnį įgyvendinimo procentą bei lėšų iš įvairių finansavimo šaltinių apimtis 2020 m.  (projektai: Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstravimas, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą; Joniškės g. rekonstravimas (II etapas – nuo Klemiškės g. iki Liepų g., Šienpjovių g.); Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas; Šilutės plento ruožo nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstrukcija; Eismo juostos, skirtos iš Prano Lideikio g. pasukti į H. Manto gatvę, įrengimas; Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija; Skvero Bokštų gatvėje sutvarkymas). Sparčiau vykdomus projektus siūloma finansuoti iš valstybės skirtų dotacijų (gatvėms ir keliams rekonstruoti) bei lėšų, numatytų projektams, kurie dėl įvairių priežasčių nevyksta taip sparčiai, kaip planuota (Bendrojo ugdymo mokyklos pastato statyba šiaurinėje miesto dalyje, Sporto aikštynų atnaujinimas, Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos mieste (l-d „Svirpliukas“ modernizavimas);

- Siūloma į strateginį veiklos planą įtraukti naujas papriemones, viena svarbiausių – Statybininkų prospekto tęsinio tiesimas nuo Šilutės pl. per LEZ teritoriją iki 141 kelio: II etapas – Lypkių gatvės ruožo nuo Šilutės plento tiesimas, kadangi yra pateikta paraiška Ateities ekonomikos DNR planui bei vyksta derybos su valstybinėmis institucijomis dėl finansavimo skyrimo. Siūloma numatyti 752,1 tūkst. Eur  2020 m. bei 1378,9 tūkst. Eur 2021 m. savivaldybės biudžeto lėšų ESO tinklų iškėlimui bei kitiems darbams. Projekto įgyvendinimui 2021–2022 m. numatomos LRVB lėšos. Kitose programose priemonės atsiranda dėl savivaldybės padalinių pateiktų siūlymų bei tarybos, įvairių komisijų sprendimų (pvz. priemonės 13 programoje, susijusios su VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės veiklos tobulinimu).

- Siekiant maksimaliai panaudoti paskolos, paimtos investiciniams projektams vykdyti, lėšas, siūloma sukeisti finansuojamus objektus – nebeplanuoti paskolos lėšų projektui „Futbolo mokyklos ir baseino konversija“, esančiam 11 programoje, kadangi pratęsus projekto terminus užbaigimo darbai bus atlikti 2021 m. pradžioje ir yra rizika nepanaudoti visų lėšų, o planuoti paskolos lėšas 7 programoje esantiems viešųjų erdvių tvarkymo investiciniams projektams įgyvendinti.

- Siūloma padidinti kai kurių investicinių projektų vertę, nes ji paaiškėjo parengus techninę dokumentaciją (pvz. Senamiesčio grindinio atnaujinimas ir universalaus dizaino pritaikymas) arba atsirado papildomų darbų poreikis (pvz. VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės dalies pastato Liepojos g. 39 rekonstravimas).

Programų ir investicinių projektų sąrašą pakeitimų lyginamieji variantai su detaliais paaiškinimais, kodėl reikalingi pakeitimai, yra pateikiami Excel formate.

3. Kokių rezultatų laukiama.

Patvirtinus Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano pakeitimus, Savivaldybės administracija turės galimybę įgyvendinti tinkamai įgyvendinti programų priemones, dokumente atsispindės programoms skirtas papildomas bei patikslintas finansavimas iš savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių.

4. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai.

Negauti.

5. Išlaidų sąmatos, skaičiavimai, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Programų pakeitimai atlikti pagal Savivaldybės administracijos padalinių pateiktus pasiūlymus bei prašymus koreguoti programas.

6. Galimos teigiamos ar neigiamos sprendimo priėmimo pasekmės.

Teigiamos pasekmės – bus tinkamai ir laiku įgyvendintos Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano programų priemonės.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

PRIDEDAMA:

1. Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano keičiamų programų  lyginamieji variantai, 72 lapai;

2. Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2022 m. strateginio veiklos plano keičiamo 1 priedo „Investicinių projektų sąrašas“ lyginamasis variantas, 6 lapai.

Strateginio planavimo skyriaus vedėja		    		Indrė Butenienė