KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

MIESTO PLĖTROS IR STRATEGINIO PLANAVIMO KOMITETas

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2020-11-16 Nr. TAR-98

Posėdis vyksta 2020-11-09 (nuotoliniu būdu). Posėdžio pradžia 15.00 val.

Posėdžio pirmininkė – Judita Simonavičiūtė.

Posėdžio sekretorė – Aldutė Meniakina.

Posėdyje dalyvauja komiteto nariai: Viktor Senčila, Elida Mantulova, Alina Velykienė, Andrius Petraitis, Vidmantas Dambrauskas. Nedalyvauja A. Petrošius.

Savivaldybės administracijos darbuotojai: Raimonda Gružienė, Indrė Butenienė, Ričardas Zulcas, Edvardas Simokaitis, Mantė Černiūtė- Amšiejienė, Gitaras Dovydaitis, Elona Jurkevičienė, Inga Kubilienė, Valdas Švedas.

J. Simonavičiūtė informuoja, kad yra gautas komiteto narės E. Mantulovos raštas, kurį siūlo  aptarti po apsvarstytų darbotvarkės klausimų.

Darbotvarkė patvirtinta(bendru sutarimu):

1. Dėl sutikimo perimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą. Pranešėja R. Gružienė.

2. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn. Pranešėjas E. Simokaitis.

3. Dėl atkuriamos Šv. Jono bažnyčios planavimo ir projektavimo. Pranešėjas R. Zulcas.

4. Informacija dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano investicinių projektų įgyvendinimo 2020 m. III ketvirčio ataskaitos. Pranešėja I. Butenienė.

5. Informacija dėl Klaipėdos miesto savivaldybės pasirengimo įgyvendinti Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymą. Pranešėja M. Černiūtė- Amšiejienė.

1. SVARSTYTA. Sutikimas perimti dovanojamą nekilnojamąjį turtą.

Pranešėja R. Gružienė pristato sprendimo projektą. Primena, kad pagal 2020-2022 m. Klaipėdos miesto savivaldybės strateginės veiklios planą yra vykdoma  priemonė – Mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomų kelių remontas. 2020 m. planuojama parengti techninius projektus  sodų bendrijų keliams, iš jų Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiai Inkaro 1-ąjai gatvei, kuri  yra  susiformavusioje mėgėjų sodo teritorijoje. Gatvės žvyro danga duobėta, gatvėje nėra paviršinių lietaus nuotėkų šalinimo tinklų, gatvė neapšviesta, gatvės trasa yra kreiva, išsidėsčiusi tarp dviejų privačios žemės sklypų Inkaro g., priklausančių tiems patiems savininkams. Viešinant gatvės kapitalinio remonto projektinius pasiūlymus gautas žemės sklypo Inkaro g,. savininkų prašymas priimti dovaną – siūlomą dovanoti žemės sklypą Inkaro, kurio plotas 106 kv. m. Žemės sklypas yra netaisyklingos pailgos formos.

Pažymi, kad 2020 m. liepos 20 d. savivaldybės administracijos darbuotojų pasitarimo metu buvo pritarta dovanojamo sklypo priėmimui ir nuspręsta rengti tarybos sprendimą dėl sutikimo priimti dovaną. Pasitarimo metu buvo nutarta atsižvelgti į tai, kad iš dovanojimo sandorio realią naudą gautų savivaldybė, todėl  savivaldybės administracija turėtų apmokėti dovanojimo sandorio išlaidas. Pažymi, kad Civilinio kodekso 6.473 straipsnio 5 dalyje išdėstyta nuostata, kad dovanotojas apmoka sandorio išlaidas, jei sutartis nenumato ko kita. Atsižvelgus į šią nuostatą,  sprendimo projekto 3 dalyje  siūloma leisti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai apmokėti visas sprendimo projekte nurodyto turto su dovanojimu susijusias dokumentų tvarkymo išlaidas. Dovanojamo žemės sklypo vidutinė rinkos vertė 3690 Eur. Klaipėdos miesto savivaldybė įgytų tokios vertės turtą ir nuosavybės teise valdytų žemės ūkio paskirties žemės sklypą, kurio naudojimo būdas pagal Klaipėdos miesto bendrąjį planą galės būti pakeistas į susiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, reikalingą Inkaro 1-oji gatvės remontui ir eksploatacijai. Pažymi, kad bus reikalingos biudžeto lėšos sandoriui apmokėti – notaro paslaugos ir Nekilnojamojo turto registro išlaidos – apie 500  Eur., kurios numatytos Urbanistinio planavimo programoje.

J. Simonavičiūtė sako, kad tai yra susiję su infrastruktūra, todėl prašo tai akcentuoti. Siūlo pritarti pateiktam sprendimo projektui.

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui(bendru sutarimu).

2. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėjas E. Simokaitis sako, kad šis sprendimo projektas teikiamas, siekiant perimti savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – dviračių taką Smiltynė–Nida, kurio ilgis – 852,00 m. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija gavo 2020-06-08 raštą iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, kurio yra siūloma Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybėn perimti valstybei nuosavybės teise šį priklausantį nekilnojamąjį turtą. Nurodoma, kad jei Klaipėdos miesto savivaldybė sutiktų perimti nuosavybėn minimą nekilnojamąjį turtą, tuomet iki perdavimo Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos atliktų dviračių tako kapitalinį remontą.

Komiteto nariai pastabų ir pasiūlymų neturi.

J. Simonavičiūtė siūlo pritarti pateiktam sprendimo projektui.

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.(bendru sutarimu).

3. SVARSTYTA. Dėl atkuriamos Šv. Jono bažnyčios planavimo ir projektavimo.

Pranešėjas R. Zulcas pristato sprendimo projektą, kurio tikslas suteikti teisę Klaipėdos miesto evangelikų liuteronų parapijai parinkti autentiškos architektūros bažnyčios pastato projektuotoją ne architektūrinio konkurso būdu, o siekiant įgyvendinti projektą etapais. Pažymi, jog architektūriniai konkursai privalomi visiems ypatingiems statiniams, tačiau išimtis taikoma, jei planuojamas pastatas turi socialinę, kultūrinę ir ekonominę naudą. Šv. Jono bažnyčia yra pripažinta valstybei svarbiu kultūriniu objektu, todėl ir prašoma jai netaikyti architektūrinio konkurso organizavimo nuostatų. Pabrėžia, jog objekto vertė yra apie 16 mln. Eurų, todėl bažnyčios atkūrimą siūloma skaidyti į keturis etapus – bokštas, bažnyčia, jos interjeras bei aplinkos sutvarkymas.

A. Velykienė pastebi, kad prie šio sprendimo projekto nėra pridėtas projektas bei siūlo rasti vietą bendram viešinimui.

R. Zulcas informuoja, jog yra tinklapis, kuriame galima paviešinti.

V. Senčila taip pat mano, jog trūksta informacijos.

R. Zulcas pažada pridėti projektinius sprendinius.

V.  Dambrauskas sako, kad pritars architektūrinio konkurso atsisakymui, jei bažnyčia bus atstatoma griežtai laikantis rastų brėžinių ir ji bus tokia, kokia buvusi.

R. Zulcas patikina, jog bažnyčia tikrai atkuriama pagal Vokietijoje rastus jos brėžinius ir parengtus projektinius pasiūlymus.

J. Simonavičiūtė mano, kad labai svarbu, jog senamiestyje būtų bažnyčia. Sako, kad bendruomenės nuomone tai yra miesto tęstinumo simbolis. Pažymi, jog bažnyčią atstato bei finansuoja  pati  bendruomenė, o miestas tik padeda. Siūlo nedaryti dar vieno konkurso ir eiti atkūrimo keliu bei siūlo pritarti šiam sprendimo projektui.

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui(bendru sutarimu).

4. SVARSTYTA. Informacija dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano investicinių projektų įgyvendinimo 2020 m. III ketvirčio ataskaitos.

Pranešėja I. Butenienė sako, kad pagal komiteto parašymą pristato Klaipėdos miesto savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano investicinių projektų įgyvendinimo 2020 m. III ketvirčio ataskaitą. Pateikia informaciją kiek lėšų metų pradžioje patvirtinus savivaldybės biudžetą buvo paskirta priemonei, informuoja apie patikslintą sumą priemonei, jei ji buvo keista tikslinant savivaldybės biudžeto strateginį veiklos planą. Pateikia informaciją, kiek lėšų jau panaudota ir kiek lėšų priemonei vykdyti dar liko iki 2020-12-31. Pakomentuoja  projektų įgyvendinimo būklę, atliktus darbus, problemas bei kartu su atsakingų projektų vadovais atsako į komiteto narių pateiktus klausimus.

A.Velykienė stebisi, kodėl komiteto posėdyje nedalyvauja atsakingi už savivaldybės planą ir už atliktus darbus Savivaldybės administracijos direktorius ir jo pavaduotojai. Taip pat atkreipia dėmesį į bendradarbiavimą su projektuotojais bei rangovais ir prašo supažindinti su atnaujintu mokyklos darbų grafiku.

J. Simonavičiūtė kalba apie projektų įgyvendinimą, planavimą bei finansavimą ir mano, jog pagrindinė problema yra planavime, o taip pat siūlo atkreipti dėmesį į rizikas. Apgailestauja dėl susidariusios padėties projektų įgyvendinime ir palinki, kad iki metų pabaigos  kuo daugiau paimti ir įsisavinti Valstybės skiriamų lėšų.

NUTARTA. Informacija išklausyta.

5. SVARSTYTA. Informacija dėl Klaipėdos miesto savivaldybės pasirengimo įgyvendinti Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymą.

Pranešėja M. Černiūtė- Amšiejienė komiteto pavedimu pristato parengtą pranešimą dėl Lietuvos Respublikos Savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo įgyvendinimo bei teisės akto koreliacijos su baigiamu parengti Klaipėdos miesto bendruoju planu bei kitais vietovės lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentais ar planais, dėl parengiamųjų veiksmų, kurie turi būti atlikti iki teisės akto ar atskirų dalių įsigaliojimo. Pademonstruoja skaidres ir išsamiai pakomentuoja kas jau yra pradėta daryti, kas padaryta bei atsako į komiteto narių pateiktus klausimus.

J. Simonavičiūtė sako, jog tai naujas dalykas ir labai svarbus investuotojams, todėl prašo viešai pasidalinti šiomis nuostatomis. Padėkoja pranešėjai už padarytą didelį darbą ir pateiktą informaciją.

NUTARTA. Informacija išklausyta.

J. Simonavičiūtė informuoja, kad yra gautas komiteto narės E. Mantulovos raštas „Dėl siūlomų komiteto darbotvarkės klausimų“, kuriame siūloma įtraukti į komiteto darbotvarkę klausimą dėl Klaipėdos regiono plėtros tarybos steigimo ir prašyti administracijos pateikti informaciją.  Klausia komiteto narių ar jie neprieštarauja, kad šis klausimas būtų įtrauktas į  komiteto posėdžio darbotvarkę.

Komiteto nariai neprieštarauja.

Posėdis baigėsi 16.40 val.

Posėdžio pirmininkė				Judita Simonavičiūtė

Posėdžio sekretorė	                                                                 Aldutė Meniakina