KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

MIESTO PLĖTROS IR STRATEGINIO PLANAVIMO KOMITETas

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2020-12-10 Nr. TAR-110

Posėdis vyksta 2020-12-07 (nuotoliniu būdu). Posėdžio pradžia 15.00 val.

Posėdžio pirmininkė – Judita Simonavičiūtė.

Posėdžio sekretorė – Aldutė Meniakina.

Posėdyje dalyvauja komiteto nariai: Viktor Senčila, Elida Mantulova, Alina Velykienė, Andrius Petraitis, Vidmantas Dambrauskas.

Savivaldybės administracijos darbuotojai: E. Simokaitis, R. Mockus, I. Butenienė, K. Macijauskas,  D. Petrolevičius, G. Neniškis, E. Jurkevičienė, A. Kačalinas, V. Švedas, R. Zulcas, A. Dobranskis, A. Šimkuvienė.

Darbotvarkė patvirtinta(bendru sutarimu):

1. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą. Pranešėjas E. Simokaitis.

2. Dėl Klaipėdos miesto  savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimo Nr. T2-185 ,,Dėl Klaipėdos miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėjas R. Mockus.

3. Informacija apie projektus pagal E. Mantulovos raštą. Pranešėjai: E. Simokaitis, I. Butenienė, K. Macijauskas,  D. Petrolevičius.

4. Informacija apie projektus pagal A. Velykienės raštą. Pranešėjai: G. Neniškis, E. Jurkevičienė, A. Kačalinas.

5. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. Pranešėja K. Petraitienė.

1. SVARSTYTA. Sutikimas perimti valstybės turtą.

Pranešėjas E. Simokaitis sako, kad šis sprendimo projektas teikiamas, siekiant perimti savivaldybės nuosavybėn valstybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą – krantines su joms priklausančiais inžineriniais statiniais ir inžineriniais tinklais. Šiuo metu minimą turtą patikėjimo teise valdo Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. 2020-03-20 Uosto direkcija raštu dėl sprendimo perimti turtą kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją, siūlydama perimti Danės upės krantines ir dalį  uosto krantinių su joms priklausančiais inžineriniais statiniais ir inžineriniais tinklais  Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn, o gautame 2020-10-30 rašte nurodoma, kad papildydama savo 2020-03-20 raštą, siūlo Klaipėdos miesto savivaldybei perimti tik dalį anksčiau nurodyto turto, tai yra Danės upės krantines nuo Pilies tilto iki pasukamo tiltelio Pilies uoste su joms priklausančiais inžineriniais tinklais. Šis turtas bus naudojamas įgyvendinti savarankiškoms savivaldybės funkcijoms – gyventojų poilsio organizavimui, sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymui bei šios veiklos skatinimui - šio sprendimo įgyvendinimui papildomos lėšos nereikalingos.

J. Simonavičiūtė siūlo pritarti pateiktam sprendimo projektui.

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui(bendru sutarimu).

2. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto  savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimo Nr. T2-185 ,,Dėl Klaipėdos miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėjas R. Mockus sako, kad šiuo sprendimo projektu siūloma pritarti Klaipėdos miesto darnaus judumo veiksmų plano rodiklio koregavimui. Pritarus sprendimo projektui atsirastų galimybė teikti paraišką Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.,  priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ finansinei paramai gauti ir pasinaudojus parama įrengti 10 naujų viešojo transporto stotelių su įvažomis. Norint įrengti papildomai 10 naujų viešojo transporto stotelių su įvažomis ir gauti ES fondų investicijų finansinę paramą, reikia papildyti darnaus judumo planą nurodant įrengti 10  papildomų įvažų, planuojant po 5 įvažas 2021 ir 2022 metais. Naujų įvažų įrengimo preliminarus lėšų poreikis – 700,0 tūkst. Eur, numatant po 350,0 tūkst. Eur 2021 ir 2022 metais. ES struktūrinių fondų finansinė parama – 540,0 tūkst., SB lėšos – 160,0 tūkst. Eur.

A. Velykienė atkreipia dėmesį į tai, kad šiame sprendimo projekte trūksta informacijos-nesimato transporto analizės, srautų analizės, schemos, besinaudojančių keleivių skaičiaus. Pasisako už sprendimo projektą ir taip pat prašo atkreipti dėmesį į pėsčiųjų bei dviračių takus.

V. Senčila padėkoja už parengtą sprendimo projektą ir prašo pateikti lentelę su aiškiais matavimo vienetais.

R. Mockus sako, kad atkreipdamas dėmesį į išsakytas komiteto narių pastabas, pateiks  papildomą informaciją.

J. Simonavičiūtė sako, kad pritaria galimybei kreiptis ir gauti ES finansavimą, tačiau mano, jog įvažos labiau reikalingos pravažiuojančiam transportui nei žmonėms.

V. Dambrauskas sako, kad susilaiko dėl šio sprendimo projekto.

Balsavimu: už -5 (J. Simonavičiūtė, V. Senčila, E. Mantulova, A. Velykienė, A. Petraitis), susilaiko-1 (V. Dambrauskas). Sprendimo projektui pritarta.

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.

3. SVARSTYTA. Informacija apie projektus pagal E. Mantulovos raštą.

J. Simonavičiūtė informuoja, kad E. Mantulova savo rašte prašo Savivaldybės administracijos direktoriaus parengti pranešimus. Informaciją apie Sporto ir laisvalaikio komplekso statybą P. Komunos gatvėje pateikia E. Simokaitis; apie Klaipėdiečio kortelę G. Neniškis; apie „Memelio miesto“ konversiją R. Zulcas ir apie numatomus regionui reikšmingus projektus, kuriuos ketinama siūlyti įtraukti į Regiono plėtros programą - I. Butenienė. Pranešėjai kalba apie planus, iškilusias problemas ir ieškomus sprendimo būdus bei atsako į komiteto narių pateiktus klausimus.

J. Simonavičiūtė padėkoja už pateiktą informaciją.

NUTARTA. Informacija išklausyta.

4. SVARSTYTA. Informacija apie projektus pagal A. Velykienės raštą.

A. Velykienė savo rašte prašo Savivaldybės administracijos pateikti informaciją apie  vykdomus projektus - Daugiabučio namo Rambyno g. 14 projekto eigą ir esamą situaciją bei Automobilių parkavimo aikštelės po Atgimimo aikšte projekto įgyvendinimo eigą, taip pat atsižvelgiant į pasirašytą infrastruktūros sutartį tarp Klaipėdos miesto savivaldybės ir VĮ Klaipėdos muzikinis teatras dėl parkavimo aikštelės įrengimo.

A. Dobranskis informuoja, kad penktadienį gautas naujas statybos leidimas, todėl bus galima atnaujinti rangos darbus. Sako, kad laiko dar yra, todėl tikimasi suspėti iki kitų metų gegužės 30 dienos.  Sako, kad šiuo metu šis namas yra pastatytas ir įrengtas 90 proc., liko tik vidaus apdailos ir teritorijos sutvarkymo darbai. Kaip didžiausią problemą įvardina tai, jog labai dažnai susiduriama su projektuotojų nekompetencija. Mano, kad laiku nutraukus tokias nekokybiškas sutartis, būtų galima išvengti tokių problemų.

A.Velykienė sako, kad nori atkreipti dėmesį į tai, kad sklypai, kurie skiriami socialinio būsto statybai yra per maži, todėl nėra vietos, kur suprojektuoti automobilių stovėjimo aikštelių. Mano, jog labai svarbu, kad visi socialinės paskirties objektai būtų statomi pakankamos teritorijose sklypuose, tuomet būtų išvengiama skundų bei ginčų su kaimynais.

G. Neniškis informuoja, kad šiuo metu dėl automobilių parkavimo aikštelės po Atgimimo aikšte projekto yra atliekama pirminio techninio projekto koregavimo ir pabaigimo paslaugų pirkimo rinkos konsultacija. Pažymi, kad per 2020 metus buvo atliktas požeminio parkingo techninio projekto auditas, pakomentuoja naujai  pasiūlytus TP variantus, kuris yra ekonomiškesnis, todėl nutarta atlikti techninio projekto korektūrą. Sako, jog planuojama  per 2021 pabaigti techninį projektą ir gauti statybos leidimą.

J. Simonavičiūtė padėkoja už pateiktą informaciją.

NUTARTA. Informacija išklausyta.

5. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T2-27 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja K. Petraitienė pristato sprendimo projektą, kuriuo siūloma keisti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimą „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“, siekiant padidinti biudžetą dėl dotacijų skyrimo Savivaldybei, taip pat patikslinti biudžeto pajamas ir asignavimus iš ES finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų bei keisti asignavimus, nekeičiant bendros asignavimų apimties, pagal ekonominę klasifikaciją, atsižvelgiant į  Savivaldybės administracijos pateiktas paraiškas. Šiuo sprendimo projektu biudžeto pajamas siūloma mažinti 301,5 tūkst. Eur, iš jų - mažinama 800,0 tūkst. Eur Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos; didinama 15,0 tūkst. Eur speciali tikslinė dotacija valstybinėms funkcijoms atlikti, vadovaujantis pateikta Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija; didinama 417,5 tūkst. Eur dotacija vietinės reikšmės keliams tiesti, taisyti, rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti; didinama 66,0 tūkst. Eur dotacija savivaldybių patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius ir valdyti jos plitimą esant valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, išlaidoms kompensuoti pagal pateiktą Finansų ministerijos informaciją apie ruošiamą LRV nutarimo projektą. Be to, pagal Savivaldybės administracijos pateiktas paraiškas, siūloma patikslinti asignavimus, nekeičiant bendros asignavimų apimties, pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją.

Komiteto nariai pastabų ar pasiūlymų neturi.

J. Simonavičiūtė siūlo pritarti pateiktam sprendimo projektui.

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui(bendru sutarimu).

Posėdis baigėsi 16.40 val.

Posėdžio pirmininkė				Judita Simonavičiūtė

Posėdžio sekretorė	                                                                 Aldutė Meniakina