KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

MIESTO PLĖTROS IR STRATEGINIO PLANAVIMO KOMITETas

POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2021-01-14 Nr. TAR-4

Posėdis vyksta 2021-01-11 (nuotoliniu būdu). Posėdžio pradžia 15.00 val.

Posėdžio pirmininkė – Judita Simonavičiūtė.

Posėdžio sekretorė – Aldutė Meniakina.

Posėdyje dalyvauja komiteto nariai: Elida Mantulova, Alina Velykienė, Andrius Petraitis, Vidmantas Dambrauskas, Viktor Senčila. Nedalyvauja -Vidmantas Plečkaitis.

Savivaldybės administracijos darbuotojas - A. Gaižutis.

Kviestiniai asmenys: AB „Klaipėdos energija“ atstovai- E. Preibys, V. Buinevičius.

Darbotvarkė patvirtinta(bendru sutarimu):

1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-347 ,,Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ 2018–2022 metų investicijų plano ir jo finansavimo šaltinių suderinimo“ pakeitimo. Pranešėjas A. Gaižutis.

2. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-23 ,,Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ 2015–2017 metų investicijų plano ir jo finansavimo šaltinių suderinimo“ pakeitimo. Pranešėjas A. Gaižutis.

1. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T2-347 ,,Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ 2018–2022 metų investicijų plano ir jo finansavimo šaltinių suderinimo“ pakeitimas.

Pranešėjas A. Gaižutis sako, kad šiuo sprendimo projektu siekiama suderinti papildomas investicijas, kurios didina šilumos gamybos ir tiekimo patikimumą bei saugumą ir mažina AB „Klaipėdos energija“ gaminamos šilumos savikainą, saviems poreikiams gaminant elektros energiją. Investicijoms numatoma panaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Aplinkos paramą. Naujų priemonių įgyvendinimui bendrovė naudos nuosavas lėšas ir planuoja pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama. Sprendimo projekto įgyvendinimas Savivaldybės biudžeto lėšų nepareikalaus.

Informuoja, kad priemonių papildymui bendrovės valdyba ir AB ”Klaipėdos energija” stebėtojų taryba pritarė 2020 metų  posėdžiuose. Sprendimo projektą rengti paskatino AB ,,Klaipėdos energija“ raštas  dėl bendrovės 2018 – 2022 m. investicijų plano papildymo.

Lėšų poreikis priemonių įgyvendinimui yra pateiktas AB „Klaipėdos energija“ raštuose ,,Dėl bendrovės 2018 – 2022 m. investicijų plano papildymo“, tačiau raštuose nurodyta, kad pateikta informacija dėl investicijų sumos sudaro komercinę paslaptį ir yra konfidenciali, todėl neviešinama. Siekiant išsaugoti komercinę paslaptį investicijų plano lyginamasis variantas neteikiamas.  Klaipėdos miesto Taryboje suderintas investicijas AB „Klaipėdos energija“ galės teikti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, o įgyvendintos sprendimo projektu siūlomos priemonės įtakos bendrovės gaminamos šilumos savikainos sumažėjimą, padidės šilumos perdavimo efektyvumas ir šilumos tiekimo patikimumas miesto vartotojams.

J. Simonavičiūtė prašo kalbėti apie naujai atsiradusias priemones. Taip pat prašo paaiškinti kokių rodiklių yra siekiama, kokie tikslai ir kokį rezultatą tikimasi pasiekti.

A. Velykienė sako, kad ją stebina toks pateiktas investicinis planas -be rodiklių ir aiškiai su konkrečiais skaičiais nurodytų sumų.

E. Mantulova sako, kad peržiūrėjusi  viešinamus planus, nerado pilno veiklos plano. Mano, jog kitais metais turi būti viešinami planai, viešinamos kainos, o taip pat peržiūrimas slaptumas bei konfidencialumas.

V. Senčila sako, kad pasigenda konkretumo ir paaiškinimų pateiktame plane.

E. Preibys pažymi, jog visoms investicijoms yra paaiškinimai - aprašytas poreikis ir reikalingumas. Kaip siektiną rezultatą įvardina gaminamos šilumos savikainos sumažėjimą, šilumos perdavimo efektyvumo padidėjimą ir šilumos tiekimo patikimumą miesto vartotojams, o informacija neviešinama, nes yra didelė konkurencija.

E. Preibys sako, kad gali nuosekliai pristatyti ir paaiškinti kiekvieną investiciją. Pažymi, jog įmonė turi suderintą planą, kuris buvo patvirtintas miesto tarybos, o priemonės yra tęstinės. Pristato planuojamas investicijas, visas priemones, jų  kainas ir pakomentuoja kam jos yra reikalingos.

A. Velykienė sako, kad klausantis pristatymo atrodo, jog AB „Klaipėdos Energija“ negalioja viešųjų pirkimų įstatymas ir stebina slaptumas. Jos nuomone turi būti aiškus investicinis planas ir aiškiai matytis visa informacija su aiškiomis sumomis.

J. Simonavičiūtė apibendrina išsakytas nuomones dėl rodiklių, viešumo, slaptumo, konfidencialumo bei konkrečiai nenurodytų sumų, prašo rengėjų atsiųsti papildomą informaciją su nurodytais finansavimo šaltiniais ir investicijų sumomis, o Tarybos posėdžio metu pristatant šį klausimą, atsakyti į komiteto narių išsakytas abejones.

J. Simonavičiūtė siūlo balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

Balsavimu: už-3 (E. Mantulova, V. Dambrauskas, V. Senčila), susilaiko-2( J. Simonavičiūtė, A. Velykienė). Balsavime nedalyvavo ( A. Petraitis).  sprendimo projektui pritarta.

NUTARTA.  Pritarti sprendimo projektui.

2. SVARSTYTA. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T2-23 ,,Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ 2015–2017 metų investicijų plano ir jo finansavimo šaltinių suderinimo“ pakeitimas.

Pranešėjas A. Gaižutis sako, kad šiuo sprendimo projektu prašoma pakeisti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T2-23 ,,Dėl akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ 2015–2017 metų investicijų plano ir jo finansavimo šaltinių suderinimo“ suderinto akcinės bendrovės „Klaipėdos energija“ 2015–2017 metų investicijų plano 2.1.2. eilutės pavadinimą, išdėstant jį nauja redakcija. Pažymi, kad LRK katilinės rekonstrukcija planuota atlikti per 2015-2016 metus su ES struktūrinių fondu parama.  Kvietimą teikti paraiškas paramai gauti Bendrovė gavo pavėluotai, 2017 metų pabaigoje.

Siekiant atitikti paraiškos sąlygoms, investicija  pakeista į  8 MW biokuro garo katilo su 2MW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  kondensaciniu dūmų ekonomaizeriu įrengimą. Katilinės rekonstrukcija pilnai atlikta 2019 m. spalio 14 d. Investicija faktiškai padidėjo 1,54 procento. Priemonės pavadinimo pakeitimui pritarė bendrovės valdyba ir AB ”Klaipėdos energija” stebėtojų taryba. Pažymi, kad šiuo sprendimo projektu siekiama suderinti investicijos (priemonės) naują pavadinimą.

E. Mantulova prašo paaiškinti, kodėl už 2019 metus sprendimo projektas teikiamas dabar.

E. Preibys paaiškina, jog 2015–2017 metų finansavimas buvo gautas tik 2017 metų pabaigoje. Įgyvendinant šią priemonę, ji turi atitikti sąlygas paramai gauti dėl katilinės galingumo,   o investicijos Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje derinamos tik kartą metuose.

A. Velykienė domisi ar gaunama parama taip pat yra komercinė paslaptis, kas draudžia viešinti investicijas, pirkimų planą ir mano, jog viešieji pirki turi būti skaidrūs.

E. Preibys atsako, kad parama yra paviešinta, o viešieji pirkimai tikslinti STT.

J. Simonavičiūtė prašo atsakyti tarybos posėdžio metu kodėl šie skaičiai nėra viešinami.

V. Buinevičius paaiškina, kad  pirkimų planas yra viešinamas, o po konkurso yra viešai paskelbiama už kiek buvo pirkta.

V. Dambrauskas ragina svarstyti klausimą iš esmės, o reikalingos papildomos informacijos siūlo prašyti iš Savivaldybės administracijos.

J. Simonavičiūtė siūlo pritarti ir balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

Balsavimu: už-6 ( J. Simonavičiūtė, A. Petraitis, V. Dambrauskas , E. Mantulova, V. Senčila , A. Velykienė), vienbalsiai. Sprendimo projektui pritarta.

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.

Posėdis baigėsi 16.10  val.

Posėdžio pirmininkė				Judita Simonavičiūtė

Posėdžio sekretorė	                                                                 Aldutė Meniakina