PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės

tarybos 2021 m. sausio 26 d.

sprendimu Nr. T1-22

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas

| Eil. Nr. | (1) Programos finansavimo šaltiniai | Surinkta lėšų Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 452 615 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 134 214 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 169 230 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 0 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 756 059 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 20 427 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 412 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 20 839 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 776 898 |

| Eil. Nr. | (2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos | Lėšos Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | 20 procentų Programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 151 212 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 29 154 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11): | 180 366 |

| Eil. Nr. | (3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos | Lėšos Eur |
| --- | --- | --- |
| 1.13. | 80 procentų Programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 604 847 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 552 587 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14): | 1 157 434 |

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos |  | - |
| 2.2. | Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams, parengimo priemonės |  | - |
|  | Iš viso: |  | - |

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

| Programos pavadinimas | Panaudota lėšų Eur |
| --- | --- |
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 135 915 |

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės |  |  |
| 4.1.1. | Miesto vandens telkinių priežiūra | Pagal 2018-04-17 sutartį Nr. J9-1051 su UAB „Vakarų specializuotas transportas“ vyko atliekų šalinimas iš vandens telkinių ir jų pakrančių. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-03-01, pabaiga – 2020-11-30. Pagal 2020-03-18 sutartį Nr. J9-942 su UAB „Klaipėdos želdiniai“ vyko helofitų šalinimas iš Žardės tvenkinio (12567 m2), Draugystės parko tvenkinių (9887 m2), Smeltalės upės (310 m2), Danės upės (21524 m2). Priemonės vykdymo pradžia – 2020-09-15, pabaiga – 2020-10-31. Pagal 2020-03-20 sutartį Nr. J9-1002 VšĮ Klaipėdos universitetas vykdė projektą „Danės senvagės pritaikymas rekreacijai“, kurio metu atliktas Danės upės senvagės, esančios Klaipėdos botanikos sodo teritorijoje, augalinio sluoksnio valymas, iškirsti menkaverčiai medžiai ir krūmai, suformuoti ir sutvirtinti krantai, suformuotas reljefas, įrengti tilteliai ir takai, pasodinti augalai. Iš viso sutvarkyta apie 0,5 ha teritorija. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-03-20, pabaiga – 2020-12-23. Pagal 2020-03-20 sutartį Nr. J9-1003 VšĮ Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas vykdė projektą „Žydinčios Klaipėdos salos“, kurio metu Jono kalnelio tvenkinyje įrengta dirbtinė plaukiojanti sala, apsodinta daugiamečiais žoliniais bei sumedėjusiais augalais. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-03-20, pabaiga – 2020-12-08. | 88 296 |
| 4.1.2. | Miesto vandens telkinių priežiūra (iš Programos lėšų likučio 2020-01-01) | Pagal 2019-05-10 sutartį Nr. J9-1575 UAB „Hidrum“ atliko Žardės dirbtinio nepratekamo vandens telkinio išvalymo ir aplinkos sutvarkymo darbus. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-01-02, pabaiga – 2020-05-29. | 110 811 |
| 4.1.3. | Smeltalės upės valymo poveikio aplinkai vertinimo atrankos rengimas | Pagal 2019-09-03 sutartį Nr. J9-2400 UAB „Ekokonsultacijos“ parengė GBLEB „Smiltelė“ prieplaukos akvatorijos dugno valymo (projektinių parametrų atkūrimo) atrankos informaciją dėl poveikio aplinkai vertinimo. Paslaugos teikimo pradžia – 2020-01-02, pabaiga – 2020-08-27. | 13 837 |
| 4.1.4. | Medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, remontas | Pagal 2020-03-03 sutartį Nr. 4 UAB „ZANA“ įrengė 2208,883 m2 medinių takų ir 143,45 m2 medinių laiptų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, Melnragės ir Girulių paplūdimių zonoje, 280 m2 medinių takų Melnragės parke. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-03-09, pabaiga – 2020-11-30. | 44 974 |
| 4.1.5. | Kopų tvirtinimas, pinant tvoreles iš žabų | Pagal 2020-07-02 sutartį Nr. J9-1908 VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninis padalinys nupynė 1875 m2 žabų tvorelių ir paklojo 7744 m2 šakų klojinių Melnragės ir Girulių paplūdimių zonoje. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-10-01, pabaiga – 2020-11-13. | 33 496 |
| 4.1.6. | Aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planas (pagal projektą „Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas“) (iš Programos lėšų likučio 2020-01-01) | Pagal 2019-04-11 sutartį Nr. J9-1349 UAB „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment“ jungtinėje veikloje su SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment“ atliko paskutinio ketvirčio oro taršos tyrimus, aplinkos oro taršos modeliavimą bei parengė aplinkos oro kokybės valdymo programą ir priemonių planą. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-01-02, pabaiga – 2020-12-31. | 16 551 |
| 4.2. | Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės |  |  |
| 4.3. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės |  |  |
| 4.3.1. | Savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas | Pagal 2019-09-11 sutartį Nr. J9-2436 UAB „Econovus“ atliko 45 nelegalių sąvartynų sutvarkymą: išvežta ir perduota atliekų tvarkytojui 313 t statybinių atliekų, 35 t biologiškai skaidžių (žaliųjų) atliekų, 33 t padangų atliekų, atliktas pavienėmis atliekomis užterštos teritorijos valymas – 10132 m2. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-01-02, pabaiga – 2020-12-31. | 50 000 |
| 4.3.2. | Savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas (iš Programos lėšų likučio 2020-01-01) |  | 38 705 |
| 4.3.3. | Pavojingų atliekų šalinimas | Pagal 2017-02-07 sutartį Nr. J9-313, pagal 2020-02-06 sutartį Nr. VPP-25 UAB „Ekonovus“ bei pagal 2020-05-22 sutartį Nr. J9-1488 UAB „Parsekas“ surinko, paėmė ir nuvežė utilizuoti ar saugoti pavojingas atliekas. Išvalyta 265 m2 asfaltuotų paviršių nuo naftos produktų, perduota tepalais, naftos produktais užterštų atliekų – 408 kg, asbesto turinčių atliekų – 6210 kg, gyvsidabriu užterštų atliekų – 32 kg. Pagal 2019-01-03 sutartį Nr. J9-9 UAB „Parsekas“ iš vandens surinko ir pristatė atliekų tvarkytojui naftos produktais užterštų pavojingų atliekų (bonos) – 113 kg. Pagal 2018-03-09 sutartį Nr. J9-761 UAB „Sorb Chem“ naftos produktams surinkti bei cheminėms avarijoms likviduoti Klaipėdos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai pristatė: skysto ekologiško ploviklio-skaidiklio (100 l), upinių absorbuojančių rankovių – bonų (100 vnt. ), biraus natūralaus naftos produktų absorbento (200 kg). Priemonės vykdymo pradžia – 2020-01-02, pabaiga – 2020-12-31. | 18 500 |
| 4.3.4. | Pavojingų atliekų šalinimas (iš Programos lėšų likučio 2020-01-01) |  | 5 654 |
| 4.4. | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės |  |  |
| 4.4.1. | Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo programos vykdymas | Pagal 2017-10-30 sutartį Nr. J9-2429 VšĮ Pajūrio tyrimų planavimo institutas atliko oro, dirvožemio tyrimus, pagal 2017-08-07 sutartį Nr. J9-1736 prižiūrėjo ir tvarkė Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo programos informacinę sistemą. Pagal 2017-11-03 sutartį Nr. J9-2519 UAB Darnaus vystymosi institutas atliko triukšmo tyrimus, pagal 2019-08-02 sutartį Nr. J9-2230 vykdė aplinkos oro tyrimus mobilia laboratorija, pagal 2020-04-20 sutartį Nr. J9-1274 atliko aplinkos oro tyrimus. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-01-02, pabaiga – 2020-12-31. | 51 081 |
| 4.4.2. | Užterštos teritorijos šiaurinėje miesto dalyje ekogeologinių tyrimų atlikimas ir tvarkymo plano parengimas bei įgyvendinimas (iš Programos lėšų likučio 2020-01-01) | Pagal 2020-03-16 sutartį Nr. J9-918 UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ atliko detalius ekogeologinius tyrimus 9 teritorijų šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-03-16, pabaiga – 2020-08-24. Pagal 2020-09-09 Tiekėjų apklausos pažymą Nr. VPP-281 UAB „DGE Baltic Soil and Environment“ parengė Klaipėdos Vitės progimnazijos užterštos teritorijos tvarkymo planą. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-09-07, pabaiga – 2020-12-14. | 49 368 |
| 4.5. | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės |  |  |
| 4.5.1. | Visuomenės ekologinis švietimas | Pagal 2020-02-03 Tiekėjų apklausos pažymą Nr. VPP-21 VšĮ Ekologinio švietimo centras pristatė aplinkosauginį laikraštį „Žaliasis pasaulis“ mokykloms ir bibliotekoms po 1 egz. 39-iems adresatams. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-01-02, pabaiga – 2020-12-31. | 1 716 |
| 4.5.2. | Visuomenės ekologinis švietimas (iš Programos lėšų likučio 2020-01-01) | Pagal 2020-08-05 sutartį Nr. J9-2220 UAB „RSV projektai“ organizavo ir pravedė po 2 aplinkosauginius renginius – akcijas pagrindiniame Smiltynės ir Antrosios Melnragės paplūdimiuose. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-08-05, pabaiga – 2020-08-25. | 1 694 |
| 4.6. | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės |  |  |
| 4.6.1 | Ąžuolyno giraitės želdinių ir tvenkinio pakrančių sutvarkymas (pagal projektą „Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus“) (iš Programos lėšų likučio 2020-01-01) | Pagal 2019-07-17 sutartį Nr. J9-2120 UAB „Kavesta“ vykdė Ąžuolyno giraitės želdinių sutvarkymo darbus. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-01-02, pabaiga – 2020-12-23. | 150 000 |
| 4.6.2. | Malūno parko želdinių ir tvenkinio pakrančių sutvarkymas (pagal projektą „Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus“) | Pagal 2020-02-04 sutartį Nr. J9-517 UAB „Tilta“ vykdė Malūno parko želdinių sutvarkymo darbus. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-02-04, pabaiga – 2020-12-31. | 58 274 |
| 4.6.3. | Melnragės parko įrengimas (pagal projektą „Klaipėdos miesto bendrojo plano kraštovaizdžio dalies keitimas ir Melnragės parko įrengimas“) (iš Programos lėšų likučio 2020-01-01) | Pagal 2019-06-27 sutartį Nr. J9-1982 UAB „Kavesta“ vykdė Melnragės parko įrengimo darbus. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-01-02, pabaiga – 2020-08-31. | 106 531 |
| 4.6.4. | Detalus (instrumentinis) medžio būklės vertinimas | Pagal 2020-06-18 sutartį Nr. J9-1803 Agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas akustiniu tomografu įvertino 195 medžių būklę (Aukštoji g. 19 – 1, Tilžės g. – 75, Sportininkų g. – 56 ir K. Donelaičio skvere – 63 medžiai). Priemonės vykdymo pradžia – 2020-06-18, pabaiga – 2019-10-28. | 9 360 |
| 4.6.5. | Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas | Pagal 2019-05-03 sutartį Nr. J9-1518 UAB ,,Klaipėdos želdiniai“ labiausiai taršos veikiamose teritorijose pasodino palei Joniškės g. – 42 vnt. liepų, prie Šilutės pl. ir Statybininkų pr. sankryžos – 10 vnt. liepų, 70 vnt. kalninių pušų, prie Šilutės pl. ir Vingio g. sankryžos – 6 vnt. liepų, 3 vnt. eglių, 4 vnt. beržų, 4 vnt. šermukšnių, 20 vnt. kalninių pušų, Vingio g. / Šilutės pl. – 12 vnt. liepų, 4 vnt. maumedžių, 2 vnt. ąžuolų, 2 vnt. klevų. Taip pat buvo pasodinti 26 medžiai Sąjūdžio parke, 8 medžiai prie Pietinės g. vandens telkinio, 6 medžiai palei Smiltelės g., 14 medžių Stadiono g., 37 vnt. liepų I. Simonaitytės g. parke ir kt. vietose. Priemonės vykdymo pradžia – 2020-03-15, pabaiga – 2020-12-15. | 64 800 |
| 4.6.6. | Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas (iš Programos lėšų likučio 2020-01-01) |  | 13 600 |
| Iš viso: |  |  | 927 248 |

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

| Eil. Nr. |  | Programos priemonių grupės pavadinimas | Lėšų likutis Eur |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. |  | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 20 839 |
| 5.2. |  | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 44 451 |
| 5.3. |  | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 230 186 |
| 5.4. | Iš viso: |  | 295 476 |

_____________________________