# KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

# MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMOS (Nr. 07) APRAŠYMAS

| Biudžetiniai metai |  | 2022-ieji metai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignavimų valdytojas |  | Savivaldybės administracija |  |  |  |  |  |  |
| Programos pavadinimas |  | Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa |  |  |  | ## Kodas |  | 07 |
| Ilgalaikis prioritetas (pagal KSP) |  | Tvarus ir darnus miesto urbanistinis vystymas |  |  |  | Kodas |  | III |
| Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas |  | Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką |  |  |  | Kodas |  | 02 |
| Programos tikslas |  | Teikti miesto gyventojams kokybiškas komunalines ir viešųjų erdvių priežiūros paslaugas |  |  |  | Kodas |  | 01 |
| Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Siekiama įrengti, modernizuoti ir pritaikyti daugiafunkces viešąsias erdves poilsio, rekreacijos poreikiams, sutvarkyti aikštes, skverus, pritaikant verslo, turizmo ir bendruomenės poreikiams, atnaujinti daugiabučių gyvenamųjų namų kiemus, įrengti apšvietimo, sporto ir sveikatinimo infrastruktūrą, modernizuoti paplūdimių infrastruktūrą, siekiant aukštų kokybės standartų ir mėlynosios vėliavos statuso, išplėtoti miesto kapinių infrastruktūrą, bendradarbiaujant su regiono savivaldybėmis, užtikrinti švarą ir tvarką bendro naudojimo teritorijose, prižiūrėti parkus, skverus, žaliuosius plotus, gyvatvores, gėlių gazonus ir kt. 01 uždavinys. Siekti, kad miesto viešosios erdvės būtų tvarkingos, jaukios ir saugios. Miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų atnaujinimas ir priežiūra. Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos 2015 m. balandžio 14 d. sprendimu Nr. T2-63 buvo pritarta Klaipėdos miesto integruotai teritorijos vystymo programai ir nustatytos integruotos bei tikslinės teritorijos ribos, apimančios centrinę miesto dalį ir dalį pietinės miesto dalies. Minėta teritorija buvo pasirinkta, nes yra tankiai apgyvendinta (27 780 miesto gyventojų), joje yra daug visuomeninės paskirties objektų (švietimo įstaigų, kultūros įstaigų, 2 socialinių paslaugų įstaigos, 3 asmens sveikatos priežiūros įstaigos), gausu rekreacinių teritorijų ir viešųjų erdvių (Malūno tvenkinys su parku, Ąžuolyno parkas, visuomeninis skveras prieš buvusį „Vaidilos“ kino teatrą, pėsčiųjų takas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., Jono kalnelis su prieigomis, Atgimimo aikštė), taip pat daug apleistų, efektyviai neišnaudotų teritorijų (2-osios vandenvietės teritorija, Futbolo sporto mokyklos teritorija, Senojo turgaus teritorija). Klaipėdos miesto integruotą teritorijos vystymo programą 2016 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-102 patvirtino Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras. Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus. Projekto tikslas – Atgimimo aikštės ir prieigų teritorijos (aikštės erdvės) sutvarkymas, traukos objekto, kaip pagrindinės miesto viešosios erdvės, tenkinančios įvairaus amžiaus gyventojų ir socialinių grupių poreikius, sukūrimas ir įrengimas bei požeminės automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas. Projektu bus siekiama didinti miesto viešųjų erdvių patrauklumą, kurti mieste patrauklią ir saugią gyvenamąją aplinką, sutvarkant Atgimimo aikštę, didinant patrauklumą investicijoms ir skatinant lankytojų srautus. Esama aikštės būklė yra jau atgyvenusi ir reikalaujanti šiuolaikinio požiūrio ir pridėtinės vertės Klaipėdos miesto centrinei daliai sukūrimo ir funkcionalaus jos panaudojimo. Planuojamas sutvarkyti plotas – 8066 m2. Savivaldybės taryba pritarė po Atgimimo aikšte įrengti požeminę automobilių stovėjimo aikštelę su 157–184 vietomis. 2022 m. bus baigta požeminės automobilių stovėjimo aikštelės techninio projekto korektūra ir planuojama, įvykdžius viešuosius pirkimus, pasirašyti sutartį dėl rangos darbų. 2022 m. planuojama baigti Danės upės krantinių rekonstrukcija ir prieigų (Danės skvero su fontanais) sutvarkymas. Projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruota Danės upės krantinė nuo Biržos tilto iki planuojamo naujo tilto su pakeliamu mechanizmu (~420 m). Bus atliekami inžinerinių tinklų tiesimo darbai, įrengta nauja apšvietimo sistema, atnaujinti pėsčiųjų takai, integruota vaikų žaidimo aikštelė, sutvarkyti želdynai (vejos atnaujinimas, gėlynų apsodinimas), įrengti mažosios architektūros elementai (suoliukai, šiukšliadėžės, gėlinės), rekonstruotas pėsčiųjų takas palei krantinę, įrengtas fotodinaminis fontanas. Esama danga ir teritorija bus rekonstruota pagal universalaus dizaino principus. Įrengus fotodinaminį fontaną aplinka taps patrauklesnė įvairaus amžiaus žmonių laisvalaikio praleidimui. Sutvarkyta viešoji erdvė paskatins smulkiojo ir vidutinio verslo įsikūrimą netoli atnaujintos infrastruktūros. Sutvarkius viešąją erdvę bus sudarytos palankesnės sąlygos organizuoti reprezentacinius renginius. Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, bendruomenės poreikiams. Turgaus teritorijoje esama infrastruktūra susidėvėjusi, nepatraukli, dangos daugiasluoksnės, sutrūkinėjusios. Lauko paviljonas kaip statinys yra labai nepatrauklus, sunkios konstrukcijos užgožia erdvę, stogo danga susiraičiusi, nutrupėjusi. Link aikštės vedančių gatvių infrastruktūra taip pat prasta – akmenimis grįsta gatvių danga išsikraipiusi, esami šaligatviai suplanuoti padrikai, jų danga kelis kartus remontuota skirtingomis medžiagomis, gatvės neapšviestos. Esamos dangos kelia nepatogumų specialiųjų judėjimo poreikių turintiems asmenims. Pirkėjų srautai yra nedideli, po pietų aikštė ištuštėja, jaučiamas sezoniškumas. Gyventojų laisvalaikio reikmėms aikštė praktiškai nenaudojama, renginių metu ypač pasigendama tam būtinos infrastruktūros – suoliukų, teritorijos apšvietimo. Jos kultūrinis, istorinis potencialas taip pat neišnaudojamas. Didžiąją dalį erdvės užima prekybos paviljonai ir automobilių stovėjimo aikštelė, kuri visiškai užgožia vertingąsias teritorijos savybes. Projekto tikslas – prisidėti prie palankių sąlygų verslo aplinkos plėtrai ir kūrimui, gyvenamosios vietovės bendruomenės veiklos plėtrai sudarymo. Planuojama rekonstruoti Turgaus aikštę, pakeičiant jos suplanavimą, dangas, Šaltkalvių, Aukštąją, Skerdėjų, Bružės gatves, Turgaus a. tęsinį bei prekybos paviljoną (stoginę), įrengti mažosios architektūros elementus (suoliukus, šiukšliadėžes, stendus, nuorodas), vaizdo stebėjimo sistemą, sutvarkyti želdinius, nutiesti inžinerinius tinklus (elektros linijas, lietaus nuotekų tinklus). Atnaujinta atvira erdvė mieste – 11 215 kv. m. 2022 m. planuojama užbaigti techninį projektą. Muzikinio teatro pastato Danės g. 19 aplinkos tvarkybos darbai už sklypo ribos. 2022 m. pagal pasirašytą finansavimo sutartį bus apmokami nuotekų tinklų iškėlimo darbai. Tęsiami Vingio mikrorajono aikštės, esančios tarp Vingio ir I. Simonaitytės g. ir jos prieigų remonto darbai – Vingio pasažo stoginės griovimas, dangų remontas pasažo teritorijoje, lietaus nuotekų, naujos stoginės ir jos apšvietimo įrengimas. 2022 m. tęsiami Savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų teritorijos sutvarkymo paprastojo remonto darbai. Bus atnaujinta 3170 kv. m teritorija prie Taikos pr. paklojant naujomis trinkelėmis, atnaujinta centrinio įėjimo aikštelė prie paradinių durų, centrinių ir šoninių laiptų remontas įrengiant gelžbetonines pakopas, laiptų aikštelių praplėtimas; metalinių nuovažų atnaujinimas (iš viso 2 nuovažos) ir įrengimas; naujo inventoriaus (dviračio stovų, suoliukų, šiukšliadėžių) įrengimas, atnaujintos grotelės prie pastato langų; pašalintos kelios eglaitės ir jų vietoje (vienoje eilėje) pasodintos naujos eglės, taip formuojant eglių alėją. 2021 m. suremontavus betonines atramines sieneles (sienelių siūlių užtaisymas, armavimas, paviršių padengimas hidroizoliacija), 2022 m. bus įrengti betoniniai stogeliai, kurie suteiks teritorijai estetinį vaizdą, stogeliai apsaugos betono sluoksnį nuo lietaus, vanduo greičiau nutekės, nesiskverbs drėgmė ir šaltis į vidinius sluoksnius, sienelės tarnaus ilgesnį laiką. Darbų pabaiga – 2022 m. vasarą. 2022 m. numatomi pradėti Skulptūrų parko (senųjų miesto kapinių) sutvarkymo darbai. Bus šalinami sausi, pažeisti, nustelbti ir neperspektyvūs medžiai, išardoma nusidėvėjusi takų danga, aplinkotvarkos elementai, seni šviestuvai, įrengiamas naujas parko apšvietimo tinklas, sutvarkomi vandentiekio tinklai, paklojami įvadai, įrengiama laistymo sistema, pastatomas konteinerinis tualetas, įrengiamas vaizdo stebėjimo kamerų tinklas, perkeliamos į numatytas vietas 3 skulptūros, įrengiamas pėsčiųjų takų tinklas, vaikų žaidimo ir krepšinio aikštelės, automobilių stovėjimo aikštelė, pastatomi nauji suolai, šiukšlių dėžės, dviračių stovai, atliekami darbai pagal AB „Energijos skirstymo operatorius“ dalį. Taip pat planuojami skvero ties prekybos centru „Maxima“ (Šilutės pl. 40A) ir pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Šilutės pl. iki Taikos pr. atnaujinimo darbai – paviršinių nuotekų tinklų įrengimas, apšvietimo įrengimas, pėsčiųjų ir dviračių tako ir skvero atnaujinimas, naujo fontano įrengimas. Miesto teritorijų priežiūra. Siekiant, kad miesto viešieji skverai, alėjos ir parkai taptų patrauklesni miesto gyventojams, yra atliekami kasmetiniai priežiūros darbai – prižiūrimi miesto gėlynai, prižiūrimi ir remontuojami miesto fontanai ir gertuvės, atnaujinamas miesto inventorius. 2022 m. suplanuota įrengti 50 gatvių pavadinimų lentelių ir krypties nuorodų, įsigyti 6 gėlines, 35 suoliukus, tai pat remontuoti suoliukus bei šiukšliadėžes (apie 100 vnt. per metus). Kasmet atliekami miesto pagrindinių aikščių ir gatvių puošybos darbai švenčių metu, puošiama kalėdinė eglė, atnaujinami šviečiantys kalėdiniai elementai, šviesos (LED) girliandos. Bus palaikoma retransliuojamo vaizdo stebėjimo kamerų viešosiose vietose eksploatacija. Vaizdo kameromis visą parą filmuojamos nesaugios miesto dalys, vaizdas perduodamas į stebėjimo punktą, veikiantį Vyriausiojo policijos komisariato patalpose. Atsižvelgiant į kriminogeninę situaciją ir siekiant išlaikyti gyventojų saugumą, kameros įrengtos viešose vietose – Poilsio ir Sąjūdžio parkuose, Gedminų g. alėjoje, Minijos g. ir Baltijos pr. sankryžoje, Klaipėdos piliavietėje ir Vasaros estradoje, aikštėje prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro, Ąžuolų giraitėje bei didesnio saugumo reikalaujančiose miesto dalyse. Iš viso mieste eksploatuojamos 176 kameros (įrengtos). Taip pat planuojama pradėti eksploatuoti dar papildomai 30 vnt. vaizdo stebėjimo kamerų, kurios įsigytos įvykdžius įvairius projektus („Daugiabučių namų kiemų sutvarkymas (Rumpiškės g.)“, „Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialas – naujos galimybės mažiems ir dideliems“, „Danės upės krantinės sutvarkymas“). Planuojama Danės upėje įrengti valčių nuleidimo prieplauką. Šiuo metu nuleidimui yra naudojamas senas, niekur neregistruotas, hidrotechninis įrenginys. Augant tokios vietos populiarumui, būtų tikslinga įrengti vietą su visa reikiama infrastruktūra. Todėl šalia Liepų g. tilto planuojama įrengti laivų nuleidimo prieplauką ir saugojimo aikštelę bei ją pritaikyti visuomenės ir rekreaciniams poreikiams. 2021 m. parengtas techninis projektas, 2022 m. – planuojama darbų pradžia. Numatytas dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų įgyvendinimas. 2022 m. bus įrengtos vaikų žaidimo aikštelės Tauralaukyje ir I. Simonaitytės g. rajone bei parengtas techninio darbo projektas mitologinei ir poilsinei žaismų erdvei „Baltų saulės parkas“ pagal gyventojų iniciatyvas. Miesto paplūdimių priežiūros organizavimas. Miesto paplūdimiai sezono metu yra miesto gyventojų ir svečių traukos centras. Nuo 2018 m. Klaipėdos miesto paplūdimiams (Antrosios Melnragės ir Smiltynės) yra suteiktas mėlynosios vėliavos statusas. Siekiant, kad Klaipėdos miesto paplūdimiai atitiktų mėlynosios vėliavos standartą, suplanuotos priemonės šių ir kitų paplūdimių infrastruktūrai gerinti. Bus vykdomi kasmetiniai paplūdimių priežiūros darbai – sanitarinio rankinio ir mechanizuoto valymo darbai, inventoriaus (persirengimo kabinų, suolelių, šiukšliadėžių, stendų, nerūdijančio plieno geriamojo vandens fontanėlių, dušinių) remontas ir atnaujinimas, skęstančiųjų gelbėjimo paslaugos užtikrinimas, viešųjų tualetų paslaugų teikimas. 2022 m. planuojama įrengti konteinerinius tualetus (Smiltynės g. 30, 31) bei infrastruktūrą – gręžinį ir (ar) elektrą (Smiltynės g. 30, 31 33, 14A, 14B, 14C). Siekiant gerinti BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ darbo sąlygas, planuojama įsigyti lapų pūstuvą, trimerį, viniakalę, smėlio valymo tinklą su keitimu. Taip pat 2022 m. planuojama įrengti elektros įvadą paplūdimyje (Smiltynės g. 25C). Švaros ir tvarkos užtikrinimas bendro naudojimo teritorijose. Toliau bus vykdomas Savivaldybei priskirtų teritorijų sanitarinis valymas, bešeimininkių statinių ir nelegalių objektų nukėlimo bei nugriovimo darbai, parkų, skverų, žaliųjų plotų, gyvatvorių ir gėlių gazonų priežiūra. 2022 m. planuojama atlikti šlaitų stabilizavimo darbus Šiaurės prospekte, tvarkyti želdinius prie miesto švietimo įstaigų, juos genint ir atnaujinant, nes medžiai yra sergantys ir nudžiūvę, nuvežti ir saugotis nenaudojamus automobilius, pripažįstant juos bešeimininkiu turtu. Toliau bus vykdomas miesto viešųjų tualetų remontas ir priežiūra, konteinerinių tualetų nuoma. 2022 m. Kruizinių laivų terminale bus atnaujintas 3 vietų konteinerinis tualetas bei įrengtas konteinerinis tualetas galinėje autobusų stotelėje Mogiliovo g. Taip pat numatoma užtikrinti beglobių gyvūnų gaudymo, laikymo ir šėrimo paslaugų teikimą, prižiūrėti šunų vedžiojimo aikšteles, ekskrementų dėžes. Tęsiami Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų pastatų (statinių) griovimo darbai, kurie Savivaldybės tarybos sprendimais yra pripažinti netinkamais naudoti dėl fizinio nusidėvėjimo. 2022 m. planuojama nugriauti 13 negyvenamųjų statinių. Miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimas. Bus užtikrintas kasmetinis elektros energijos pirkimas miesto apšvietimui. Per metus vidutiniškai miesto gatvių apšvietimui ir šviesoforų darbui suvartojama apie 9,1 tūkst. MWh elektros energijos, eksploatuojama 18,9 tūkst. šviestuvų. Bus atliekami einamojo remonto bei avarinių gedimų likvidavimo darbai. Siekiant, kad miesto viešosios erdvės ir gatvės būtų saugios, 2022 m. planuojamas apšvietimo įrengimas šiose gatvėse: Naikupės g. 25 (Kadetų mokykla), Vyturio g. nuo Laukininkų g. 11 iki Vyturio g. 23, Reikjaviko g. 13, skveras tarp H. Manto g. 38 ir 36, Nėgių g., Šlakių g., Žiobrių g., Labrenciškių g. ir M. Jankaus g. bei techninių projektų parengimas: takų nuo I. Simonaitytės g. 6 iki 22, nuo Markučių g. 5 iki Vingio g., nuo Paryžiaus Komunos g. 27 iki Šilutės pl. 2A, nuo Baltijos pr. 45 palei Baltijos gimnaziją, nuo I. Simonaitytės g. kalvos iki „Aukuro“ gimnazijos; gatvių – Laistų 1-oji, 2-oji, 3-oji, Smilgų, Smilčių, Arimų. 02 uždavinys. Užtikrinti laidojimo paslaugų teikimą, miesto kapinių priežiūrą ir poreikius atitinkantį laidojimo vietų skaičių. Laidojimo paslaugų teikimas ir kapinių priežiūros organizavimas. Bus vykdomi kasmetiniai laidojimo paslaugų darbai: vykdomas mirusių (žuvusių) žmonių palaikų išvežimas iš įvykio vietų, neatpažintų, vienišų ir mirusių, kuriuos artimieji atsisako laidoti, žmonių palaikų laikinas laikymas (saugojimas) ir palaidojimas Savivaldybės lėšomis. Siekiant užtikrinti švarą ir tvarką miesto kapinėse, planuojamos lėšos kapinių priežiūrai – valymui, apsaugai, administravimui, vandens įrenginių priežiūrai, elektros energijos pirkimui, stendų bei ženklų įrengimui, aikštelių ženklinimui ir kt. Planuojama tęsti Lėbartų ir Joniškės kapinių takų (apie 9200 kv. m) remonto darbus, lietaus nuotekų įrengimą Joniškės kapinėse ir atnaujinimą Lėbartų kapinėse, suremontuoti viešąjį tualetą, atlikti Joniškės kapinių tvoros sutvirtinimo darbus. 2022 m. taip pat numatytas centrinių vartų Lėbartų kapinėse remontas, projekto Joniškės kapinių tvoros su kolumbariumu parengimas. 03 uždavinys. Užtikrinti švarą ir tvarką daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose, skatinti gyventojus renovuoti ir prižiūrėti savo turtą. Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų atnaujinimo ir priežiūros vykdymas. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu yra patvirtintas Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimo priemonių planas. Suplanuotas finansavimas kiemų apšvietimui, automobilių stovėjimo aikštelių praplėtimui, šaligatvių, pėsčiųjų takų atnaujinimui bei želdinių priežiūrai. 2022 m. numatyta įrengti ar atnaujinti apie 546 automobilių stovėjimo vietų, 9,1 tūkst. m apšvietimo pagal 13 projektų prie 48 namų bei parengti 14 daugiabučių namų kiemų apšvietimo projektus prie 67 namų. 2022 m. sausio mėnesį numatyta rekonstruoti kiemus Baltijos pr. 11–23. Taip pat tęsiamas ir kitų kiemų projektavimas, parengti sprendiniai, vyksta derinimas informacinėje sistemoje „Infostatyba“: ties Minijos g. 126, 128, 130C; ties Minijos g. 130, 130A, 130B; ties Taikos pr. 59, Kauno g. 3, 7, 9; ties Kauno g. 13, 15, 17, 19, 23, 23A, 25; ties Kauno g. 29, 31, 33, 35, 39, 39A, 41; ties Kauno g. 45, 47, Šilutės pl. 18, 20, 22, 24; ties Naujakiemio g. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; J. Janonio g. 26–28, Malūnininkų g. 2, 10, 8, Smilties Pylimo g. 3, Sportininkų g. 5, 9. Įgyvendinant Klaipėdos miesto integruotą teritorijos vystymo programą, bus tęsiamas kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas. 140 tūkst. kv. metrų teritorija, išsidėsčiusi Taikos pr., Sausio 15-osios g., Rumpiškės g. ir Paryžiaus Komunos kvartale, parinkta dėl nusidėvėjusios viešųjų ir gyvenamųjų erdvių infrastruktūros. XX amžiaus 7–8 dešimtmečio statybos daugiabučiai namai neatitinka šiuolaikinių jaunimo ir didesnes pajamas turinčių gyventojų poreikių, todėl prioritetas, pasirenkant tvarkytinus kiemus, bus teikiamas renovaciją atliekantiems namams. 2021 m. baigta I ir didelė dalis II teritorijos. 2022 m. planuojama sutvarkyti III teritoriją ir užbaigti projektą. 2022–2024 m. planuojama toliau organizuoti daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) pirmininkų mokymus. Savivaldybės tarybos kolegija (2017 m. spalio 26 d. protokolas Nr. TAK-6) pritarė Vaikų žaidimo aikštelių įrengimo ir atnaujinimo programos įgyvendinimui, kurios paskirtis – suplanuoti higienos normų neatitinkančių senų vaikų žaidimo aikštelių atnaujinimą ar naujų vaikų žaidimo aikštelių įrengimą viešosiose miesto erdvėse ir daugiabučių namų kiemuose. Preliminariais duomenimis, Klaipėdos mieste yra apie 2000 daugiabučių namų ir 1000 vaikų žaidimo aikštelių, jose yra daug pavienių įrenginių, dalis jų sulaužyti, surūdiję, kai kur išlikę buvusių smėlio dėžių fragmentai, tokie įrenginiai kelia grėsmę vaikų saugumui. Pagal Klaipėdos miesto savivaldybės vaikų žaidimo aikštelių įrengimo ir atnaujinimo veiksmų planą 2022 m. numatyta įrengti 3 naujas vaikų žaidimo aikšteles (apie 100–200 m2 ploto) miesto viešosiose erdvėse ir (ar) daugiabučių namų kvartaluose, pagal parengtas vaikų žaidimo aikštelių išdėstymo schemas arba atsižvelgiant į miesto teritorijų detaliuosius planus. Atsižvelgiant į tai, kad kasmet gaunama gyventojų prašymų dėl krepšinio aikštelių remonto darbų, prašoma pakeisti krepšinio lentas, lankus (įskaitant tinklelius), sutvarkyti ir (ar) pakeisti stovus, išbraižyti nusitrynusias žaidybines linijas, sutvarkyti suniokotą aikštelės tvorą ir šalia esančių krepšinio aikštelių mažosios architektūros elementus. Kasmet planuojama sutvarkyti po 5 sporto aikšteles, iš kurių atnaujinti 2 aikštelių dangas. Saugios kaimynystės bendruomenėje projektų įgyvendinimas. Savivaldybė kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu ir Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba vykdo šiuos prevencinius projektus: - „Saugus kaimynas – saugus aš“, kuriuo siekiama vykdyti nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevenciją, kovoti su netvarka gyvenamojoje aplinkoje, užtikrinti gyventojų apsaugą (kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu); - „Būk pilietiškas, būk saugus“, kuriuo siekiama mažinti smurtą artimoje aplinkoje, gerinti policijos, savivaldos ir nevyriausybinių organizacijų kompetenciją kovoje su smurtu artimoje aplinkoje (kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu); - „Stebima Klaipėda saugesnė“, kuriuo siekiama greitesnio reagavimo į daromus viešosios tvarkos teisės pažeidimus ir šių veikų didesnio išaiškinamumo (kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu); - „Policijos rėmėjas – aktyvus pagalbininkas kuriant saugesnę Lietuvą!“, kuriuo siekiama skatinti visuomenės pilietiškumą, aktyvumą dalyvauti savanoriškoje policijos rėmėjų veikloje ir bendradarbiavimą su policija bei savivalda, kartu kuriant saugią aplinką visuomenei (kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu); - „Saugi kaimynystė – kelias į saugesnę visuomenę“, kuriuo siekiama skatinti visuomenės aktyvumą, pilietiškumą ir bendradarbiavimą su policija bei kitomis pagalbą teikiančiomis tarnybomis (kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu); - „Vaikų saugumas – svarbiausia“, kuriuo siekiama ugdyti vaikų saugaus elgesio kelyje įgūdžius, plėtoti saugaus eismo sampratą realiame gyvenime, mažinti eismo įvykių skaičių bei šviesti visą visuomenę, skatinant jų atsakomybę bei kartu su policija ir Savivaldybe vykdyti saugaus eismo prevenciją Klaipėdos mieste (kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu); - „Gyvenkime saugiai“. Projekto metu yra vykdomos prevencinės akcijos apie saugią gyvenamąją aplinką ir operatyvų pažeidimų pašalinimą senyvo amžiaus, savarankiškumo netekusiems asmenims (kartu su Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba); - „Išmok naudotis ugnies gesintuvu“, kuriuo siekiama užtikrinti Klaipėdos miesto gyventojų švietimą gaisrinės saugos srityje bei gaisrinę saugą gyvenamame sektoriuje ir aplinkoje, siekiant sumažinti gaisrų ir žūstančių žmonių skaičių juose (kartu su Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba); - „Saugumą kuriame kartu“, kuriuo siekiama vykdyti gaisrų prevenciją atvirose teritorijose, prevencinę veiklą prie vandens telkinių, siekiant užtikrinti gyventojų švietimą bei skatinti gyventojų sąmoningumą, sumažinti gaisrų, juose žūstančių, vandens telkiniuose skęstančių žmonių skaičių (kartu su Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba). 04 uždavinys. Eksploatuoti, remontuoti ir plėtoti inžinerinio aprūpinimo sistemas. 2022 m. planuojama paviršinių nuotekų kolektoriaus Švyturio g. tęsinyje ir AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ teritorijoje rekonstrukcija ir naujų tinklų tiesimas bei paviršinių nuotekų tinklų Renetų g. rekonstravimo darbai su projektavimu. Planuojama baigti rengti 47,4 ha Medelyno gyvenamojo rajono inžinerinės infrastruktūros išvystymo techninį projektą. Minėtame rajone detaliuoju planu yra suplanuota 47,4 ha teritorija, kurioje suformuoti 26 žemės sklypai (vienbučiams, dvibučiams, daugiabučiams, visuomeninės paskirties pastatams statyti, bendro naudojimo teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijos), norint išvystyti kvartalą, būtina suprojektuoti inžinerinę infrastruktūrą ir ją įrengti. 2022 m. numatomos dalinio finansavimo lėšos namų ūkiams prisijungti prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros. Planuojama, kad prisijungs apie 12 namų ūkių. Tęsiamas kompensacijų mokėjimas infrastruktūros plėtros iniciatoriams už patirtas infrastruktūros plėtros sutartyje nustatytas Savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kriterijaus pavadinimas, mato vnt. | Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už rodiklio reikšmių pateikimą |  | Kriterijaus reikšmė, metais |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 (faktas) | 2022 | 2023 |  | 2024 |  |
| Viešųjų erdvių, kurių būklė iš esmės pagerinta, skaičius | Miesto tvarkymo, Statybos ir infrastruktūros plėtros ir Projektų skyriai |  | 3 (skveras Bokštų g., viešoji erdvė prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro, pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr.) | 4 (Danės upės krantinė ir prieiga (Danės skveras su fontanais), Žvejų rūmų teritorija, laivų nuleidimo prieplauka ir saugojimo aikštelė šalia Liepų g. tilto, kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas) | 2 (Muzikinio teatro pastato aplinkos tvarkybos darbai už sklypo ribos, Vingio mikrorajono aikštė) |  | 2 (Skulptūrų parkas, Skvero ties prekybos centru „Maxima“ ir pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Šilutės pl. iki Taikos pr.) |  |
| Miesto paplūdimių, turinčių mėlynosios vėliavos statusą, skaičius | Miesto tvarkymo skyrius |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |
| Suvartota elektros energijos miesto gatvių apšvietimui vidutiniškai per metus, KWh vienam šviestuvui | Miesto tvarkymo skyrius |  | 500 | 495 | 480 |  | 470 |  |
| Apleistų ir nenaudojamų pastatų skaičius mieste, vnt. | Viešosios tvarkos skyrius (Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba) |  | 123 | 113 | 105 |  | 100 |  |
| Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšos, pajamos už atsitiktines paslaugas, pajamos iš patalpų nuomos, vietinių rinkliavų lėšos, valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos, Europos Sąjungos paramos lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, paskolos lėšos ir kitos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa: 3.2.1. uždavinys. Skatinti teritorijų ir pastatų konversiją. 3.2.2. uždavinys. Modernizuoti atskiras miesto dalis (teritorijas), siekiant didesnio jų patrauklumo. 3.3.1. uždavinys. Užtikrinti tvarų kraštovaizdžio vystymą(si), išsaugant ekosistemas ir prisitaikant prie klimato kaitos. 3.3.2. uždavinys. Skatinti energijos taupymą, atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių naudojimą. 3.3.3 uždavinys. Modernizuoti miesto inžinerinę infrastruktūrą laikantis inovatyvumo ir ekologiškumo principų. |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Priedas – 2022–2024 m. Klaipėdos miesto savivaldybės miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programos (Nr. 07) tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė.

__________________________