Aiškinamojo rašto 5 priedas

Komitetų pastabos/pasiūlymai, gauti svarstant Klaipėdos m. sav. 2022-2024 m. SVP projektą

| Eil. Nr. | Pastaba | SVP programa | Pateikė | Kuruojantis KMSA padalinys | KMSA pasiūlymas dėl įgyvendinimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas (III etapas, Vakarinės kurtinos atkūrimas ir įveiklinimas) architektūrinis konkursas numatytas 2023 m. Siūlo architektūrinį konkursą numatyti 2022 m., 2023 m. numatyti techninio projekto 30 %, 2024 m. – 100 %. | 02 programa | Finansų ir ekonomikos komitetas (S. Budinas) | Urbanistikos ir architektūros skyrius, Vyr. patarėjas R. Zulcas | Siūloma nekoreguoti SVP. Vakarinės kurtinos vietoje esantį senąjį irklavimo klubo pastatą planuoja perimti Lietuvos karinės jūrų pajėgos (LKJP) siekdami įkurti jame Ramovės karininkų klubą. Šis klausimas bus nagrinėjamas 2022 m. LKJP planuoja atlikti pastato kapitalinį remontą. Atitinkamai vakarinės kurtinos atkūrimo užduotis bus formuojama atsižvelgiant į šį projektą. |
| 2 | Klientų aptarnavimo centro statyba - išbraukti priemonę, nes nėra apsispręsta | 03 programa | Finansų ir ekonomikos komitetas (S. Budinas) | Vyr. patarėja S. Tamašauskienė, Turto valdymo skyrius | Siūlome priemonę palikti, nes: 1) Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos kolegija yra pritarusi, kad Savivaldybės administracijos veikla turi būti perkelta į naujas patalpas/pastatą; 2) 2022 m. planuojama parengti projekto techninę specifikaciją ir pirkimo sąlygas šiam objektui, t. y. išanalizuoti ploto, vietos, erdvių išdėstymo poreikį, atlikti galimybių analizę dėl statybos/pirkimo naujo pastato, atlikti finansinius projekto skaičiavimus; 3) lėšų poreikio 2022 m. nenumatome. |
| 3 | VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės modernizavimas- 2023 m. – 300 tūkst., 2024 m.- 5774 tūkst. Siūlo neplanuoti, nes numatyta reorganizacija. | 04 programa | Finansų ir ekonomikos komitetas (S. Budinas) | Vyr. patarėja S. Tamašauskienė | Siūloma atidėti SVP koregavimą. KMS Taryba nėra priėmusi sprendimo dėl KUL dalininko teisių perdavimo Klaipėdos universitetui ir LR Sveikatos apsaugos ministerijai. Jei reorganizacija neįvyks ir ši priemonė nebus numatyta SVP, negalima bus toliau vykdyti numatyto KUL modernizavimo. |
| 4 | Sakurų parko įrengimas teritorijoje tarp Žvejų rūmų, Taikos pr., Naikupės g. ir įvažiuojamojo kelio į Žvejų rūmus suplanuota pabaigta 2023 m., siūlo keisti ir pabaigti 2022 m. | 05 programa | Finansų ir ekonomikos komitetas (S. Budinas) | Miesto tvarkymo skyrius | Siūloma nekoreguoti SVP. Sakurų parko įrengimo darbus planuojama baigti 2022 m. pabaigoje, tačiau 2023 m. sausio mėn. planuojamas galutinis atsiskaitymas su rangovu. |
| 5 | Pėsčiųjų ir dviračių takų ties Minijos g., Pilies g., Baltijos pr., Šilutės pl., Varpų g., Dubysos g., Liubeko g. kapitalinis remontas, siekiant didinti rišlumą suplanuota 2022 m.- 10 %, 2023 m. -25 %, 2024 m. - 60 %, siūlo keisti 2022 m.- 10 %, 2023 m. -50 %, 2024 m. -100 %. | 05 programa | Finansų ir ekonomikos komitetas (S. Budinas) | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Siūlymui iš dalies pritariama. Į šią priemonę įeina šių dviračių ir pėsčiųjų takų atkarpos: 1. Įrengiamos trūkstamos „Žaliakelio“ jungties atkarpos: - nauja statyba - Baltijos pr. Ir Dubysos „koridorius-jungtis“, Jūrininkų pr. iki Sąjūdžio parko šalia Liubeko g.; - kapitalinis remontas - Varpų gatvės atkarpoje, Baltijos pr. atkarpa nuo 8A iki 8C sklypo, Baltijos pr. atkarpa nuo 45 iki 51A sklypo, Dubysos g. atkarpa nuo 31A iki 37 sklypo, Šilutės pl. Atkarpa nuo 26 iki geležinkelio pervažos. 2. Įrengiami pėsčiųjų ir dviračių takai Minijos pl.: Minijos pl. atkarpoje nuo Baltijos pr. iki Varnėnų g. (įskaitant atkarpą iki Nemuno g. 8 sklypo); pėsčiųjų ir dviračių takų Minijos pl. atkarpoje nuo Varnėnų g. iki Minijos pl. 19 sklypo; pėsčiųjų ir dviračių takų Minijos pl. atkarpoje nuo Minijos pl. 19 iki Sausio 15-osios g. ir Pilies g. atkarpoje nuo Sausio 15-osios g. iki Priešpilio g. Planuojama per 2022-2023 m. įvykdyti rangos darbus 1 p. nurodytoms „Žaliakelio“ trūkstamoms jungtims, o 2 p. nurodytus takus pradėti vykdyti 2023 m. II pusmetyje. Parengus pilnai 2 p. nurodytus dviračių ir pėsčiųjų takų projektus ir žinant jų tikslią rangos darbų įrengimo kainą bus tikslinami 2023 ir 2024 m. įgyvendinimo rodikliai. 2022 m. didinamos lėšos nuo 100 iki 150 tūkst. Eur, rodiklis – nuo 10 iki 15 proc. |
| 6 | Dviračių ir pėsčiųjų tilto per Danės upę, jungiančio naująją mokyklą šiaurinėje miesto dalyje su Tauralaukio kvartalu, statyba. Arcitektūrinis konkursas numatytas 2023 m. Siūlo keisti: architektūrinis konkursas - 2022 m., tech. projektas - 2023 m. (plane nėra) | 05 programa | Finansų ir ekonomikos komitetas (S. Budinas) | Urbanistikos ir architektūros skyrius | Siūloma nekoreguoti SVP. Klaipėdos miesto rytinės dalies B teritorijos susisiekimo infrastruktūros vystymo specialusis planas, kuriame sprendžiamas klausimas ir dėl šio tilto vietos, pagal planą turėtų būti baigtas rengti 2022 m. gegužės 16 d., patvirtintas birželio-liepos mėn. Po to reikės atlikti parengiamuosius darbus konkurso organizavimui. Šis projektas bus sudėtingas techniniu požiūriu, nes Dangės upės krantai šioje vietoje yra skirtinguose aukščiuose, vaga plati, todėl techninės specifikacijos parengimas pareikalaus laiko ir kvalifikuotų specialistų darbo sąnaudų. Siūlome nekeisti konkurso organizavimo į 2022 m. |
| 7 | Klaipėdos miesto žvyruotų gatvių kapitalinis remontas numatytos lėšos 2022 m.- 100 tūkst. 2023 m. - 200 tūkst., 2024 m. - 600 tūkst. Siūlo keisti: 2022 m. - 300 tūkst. 2023 m. - 500 tūkst., 2024 m. -1000 tūkst. | 06 programa | Finansų ir ekonomikos komitetas (S. Budinas) | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Siūloma nekoreguoti SVP. Žvyruotų gatvių tvarkymas Klaipėdos mieste SVP numatytas keliose priemonėse: „Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas – 1309,5 tūkst. Eur“, „Mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomų kelių remontas – 546,6 tūkst. Eur“, „Klaipėdos miesto gatvių rekonstravimas bendromis savivaldybės ir privačių asmenų lėšomis – 843,6 tūkst. Eur“ ir „Klaipėdos miesto žvyruotų gatvių kapitalinis remontas 130 tūkst. Eur“. Bendra lėšų suma, planuojama šioms priemonėms per 2022 m. yra 2829,7 tūkst. Eur. Manome, kad įvertinus savivaldybės finansinę situaciją, tai yra pakankama lėšų suma, prioritetas vis dėl to teikiamas magistralinėms miesto gatvėms remontuoti. |
| 8 | Transporto kompensacijų mokėjimas 2021 m. - 3,229 mln. 2022 m. - 5,545 mln. 2023 m.- 5,642 mln., 2024 m. - 5,910 mln. Siūlo mažinti, nes nepagrįstas toks didelis lėšų augimas | 06 programa | Finansų ir ekonomikos komitetas (S. Budinas) | Transporto skyrius | Siūloma nekoreguoti SVP. Transporto kompensacijų augimas vertinamas nuo pandeminio lygio, kai kompensacijų poreikis dėl įvairių viešojo transporto ribojimų buvo sumažintas per kelis kartus iš viso ~1,7 mln. Eur. Šiuo metu padėtis stabilizuojasi ir keleiviai grįžta, tad ir poreikis kompensacijoms grįžta į priešpandeminį lygį. 2022 m. dar apie 1 mln. poreikis didėja dėl įvestų transporto nuolaidų senjorams nuo 70 metų. Siūlome palikti planuotą poreikį. |
| 9 | Nuostolių kompensacijų mokėjimas, patirtų įgyvendinant ES Sanglaudos fondų finansuojamus ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimo projektus 2021 m.- 270, 2022 m.- 511, 2023 m.- 975, 2024 m.- 989. Siūlo mažinti, nes neiškus toks lėšų per tris metus padidėjimas daugiau nei 3 kartus. | 06 programa | Finansų ir ekonomikos komitetas (S. Budinas) | Transporto skyrius | Siūloma nekoreguoti SVP. Nuostolių kompensacijų didėjimas planuojamas iki 411,1 tūkst. Eur kasmet dujiniams autobusams. Didėjimui taip pat įtakos turi ženklus kuro brangimas. Didėjimas elektriniams autobusams numatomas iki 564,1 tūkst. Eur 2023 m. ir iki 577,4 tūkst. Eur 2024 m., nes iki 2023 m. UAB „Autobusų parkas“ planuoja įsigyti 26 naujus elektrinius autobusus, taigi bus reikalinga kompensuoti jų nuostolius. Siūlome palikti planuotą poreikį. |
| 10 | Klaipėdos miestui priklausančių elektromobilių įkrovimo stotelių eksploatavimas ir priežiūra 2021 m. 21 stotelė - 83,7 , 2022 m. 21 st. – 156 tūkst. Siūlo mažinti: stotelių skaičius nekinta, finansavimas išaugęs dvigubai. | 06 programa | Finansų ir ekonomikos komitetas (S. Budinas) | Transporto skyrius | Siūloma nekoreguoti SVP. 2021 m. įrengtos 8 stotelės į eksploataciją bus įvestos tik 2022 m. pradžioje, todėl 2022 m. poreikis eksploatacijai bus didesnis. Augimas numatomas ir dėl smarkiai pabrangusios elektros energijos, nes naujos sutartys su tiekėjais pasirašytos daugiau nei dvigubai didesnėmis kainomis, nei buvo sutartos prieš kelis metus. Taip pat didėja stotelių užimtumas, kasmet elektromobilių skaičius šalyje išauga dvigubai. Siūlome palikti planuotą poreikį. |
| 11 | Dubliuojančios gatvės nuo Šiltnamių g. iki Klaipėdos g. su pėsčiųjų ir dviračių taku ir įvažomis į Liepojos g. įrengimas 2022 m.- 300 tūkst. 2023 m.- 1,088. Siūlo vėlinti, nėra prioritetas, labai didelės investicijos mažam namų ūkio kiekiui. | 06 programa | Finansų ir ekonomikos komitetas (S. Budinas) | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius | Siūloma nekoreguoti SVP. Paminėtai priemonei per 2022 m. planuojama skirti tik 25 proc. objekto vertės. Šis objektas taip pat aktualus ir tampriai susijęs su naujos mokyklos statyba, jos susisiekimu su Dragūno gyvenamųjų namų kvartalo gyventojais. Pabaigus šios priemonės darbus bus pagerintas pėsčiųjų-dviračių susisiekimas, užtikrinamas saugus automobilių išvažiavimas-įvažiavimas į Liepojos pl. |
| 12 | Atraminių apsauginių įėjimo į paplūdimį sienučių remontas Kapitališkai suremontuota atraminių apsauginių sienučių prie Girulių centrinio paplūdimio. Numatyta užbaigti 2023 m., siūlo užbaigti 2022 m. Kapitališkai suremontuota atraminių apsauginių sienučių Smiltynės paplūdimyje prie centrinės gelbėtojų stoties. Užbaigtumas, proc. numatyta 50 % - 2024 m., siūlo užbaigti 2023 m. | 07 programa | Finansų ir ekonomikos komitetas (S. Budinas) | Miesto tvarkymo skyrius | Siūloma nekoreguoti SVP. Atsižvelgiant į tai kiek užtrunka viešųjų pirkimų procedūros, manome, jog mažai tikėtina, kad visi darbai bus įvykdyti 2022 m., kadangi šiuos darbus galima vykdyti tik ne sezono metu. |
| 13 | Modernaus bendruomenės centro-bibliotekos statyba pietinėje miesto dalyje numatyta 2023 m.- 20 %, 2024 m.- 60 %. Siūlo keisti 2023 m. – 50 %, 2024 – 100 % | 08 programa | Finansų ir ekonomikos komitetas (S. Budinas) | Projektų skyrius | Siūloma nekoreguoti SVP. 2022 m. planuojamas bibliotekos kapitalinis remontas Molo g. 60. Pabaigus šį objektą, 2023 m. planuojama pradėti bibliotekos statybą pietinėje miesto dalyje, kuri būtų įgyvendinta per 3 metus, atitinkamai paskirstant finansus. |
| 14 | Sporto aikštynų atnaujinimas (modernizavimas) (2021 m. – H. Zudermano gimnazijos, 2022 m. – Vitės ir Maksimo Gorkio progimnazijų, 2023 m. – Gilijos pradinės mokyklos, 2024 m. – Baltijos gimnazijos) Siūlo keisti: 2023 m. – 2 mokyklos, 2024 m. – 2 mokyklos. | 10 programa | Finansų ir ekonomikos komitetas (S. Budinas) | Statinių administravimo skyrius | Siūloma nekoreguoti SVP. 2022 m. planuojamas didesnis atnaujinamų bendrojo ugdymo įstaigų sporto aikštynų skaičius – papildomai įtraukti Smeltės progimnazijos, Vėtrungės ir Žaliakalnio gimnazijų aikštynai. 2023-2024 m. atnaujinamų aikštynų poreikis bus svarstomas rengiant 2023-2025 m. SVP. |
| 15 | Sporto salių atnaujinimas (2022 m. – „Aitvaro“ gimnazija, „Versmės“ progimnazija, „Baltijos" gimnazija, „Vyturio" progimnazija) 2023 m. – 2 mokyklos, 2024 m. – 2 mokyklos. Siūlo keisti: 2023 m. – 4 mokyklos, 2024 m. – 4 mokyklos. | 10 programa | Finansų ir ekonomikos komitetas (S. Budinas) | Statinių administravimo skyrius | Siūloma nekoreguoti SVP. 2023-2024 m. atnaujinamų sporto salių poreikis ir finansavimas bus svarstomas rengiant 2023-2025 m. SVP. |
| 16 | Sportuojančio vaiko ugdymo 2022 m., 2023 m. ir 2024 m. numatyta skirti po 947 tūkst. kasmet. Siūlo didinti 20 % ir 2022 m. - 1150 tūkst., 2023 m. - 1150 tūkst., 2024 m. - 1150 tūkst. | 11 programa | Finansų ir ekonomikos komitetas (S. Budinas) | Sporto skyrius | Siūloma iš dalies koreguoti SVP. Paraiškas 2022 m. finansavimui pateikė ir toliau bus vertinamos 28 organizacijos. Galutinė tiksli biudžeto lėšų suma sporto organizacijoms bus aiški vasario pradžioje, kuomet sportuojančiųjų skaičius bus fiksuojamas iš mokinių registro (kaip numatyta tvarkos apraše) prieš ekspertinį vertinimą. Ekspertai įvertinę organizacijos atitiktį visiems reikalavimams (vaikų skaičius mokinių registre, jų pasiekimai, turimos sporto bazių sutartys, trenerių išsilavinimai, vykdomos programos, dalyvavimai varžybose ir t.t.) suskaičiuos tikslias sumas pagal patvirtintas formules kiekvienai organizacijai. Jeigu po ekspertinio vertinimo gavus faktinį lėšų poreikį, jis bus didesnis negu suplanuota SVP 2022 m., Sporto skyrius (kaip ir numatyta Tarybos sprendime) teiks korekcijas SPG, kad finansavimą gautų visi sportuojantys vaikai. Dabar siūloma padidinti finansavimo apimtį šiai priemonei 26,1 tūkst. Eur – iki 973,3 tūkst. Eur. |
| 17 | Naujos sporto salės statyba numatyta 2022 - 35 %, 2023 - 85%. Siūlo keisti: 2023 m. – 100 %. | 11 programa | Finansų ir ekonomikos komitetas (S. Budinas) | Projektų skyrius | Siūloma nekoreguoti SVP. Pagal 2022-2024 m. SVP projektą rangos darbai planuojami nuo 2023 m. – 35 proc., 2024 m. – 85 proc. |
| 18 | Planuoti Strateginiame 2022-2024 m. veiklos plane priemonę „Pagalbos į namus paslaugos teikimas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia“ atsižvelgus į Socialinės paramos skyriaus teiktą poreikį. Vietoje 200 numatytų projekte, kasmet planuoti, kad paslaugos bus suteiktos 300 paslaugų gavėjų per mėnesį. | 12 programa | Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas (V. Raugelė) | Socialinės paramos skyrius | Siūloma nekoreguoti SVP. 2022-2024 m. lėšos yra suplanuotos atsižvelgiant į finansinių išteklių prognozes ir kol kas nėra finansinių galimybių didinti Pagalbos į namus paslaugos gavėjų skaičiaus. |

Miesto bendruomenės pastabos, gautos viešo svarstymo metu

| Eil. Nr. | Pastaba | SVP programa | Pateikė | Kuruojantis KMSA padalinys | KMSA pasiūlymas dėl įgyvendinimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prašoma įtraukti Saulėtekio g., Saulėlydžio g., Ryto g. ir Rūko g. atkarpa iki Rūko g. 5 apšvietimo įrengimo darbus į 07 programos p.01.01.03.03 „Viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo įrengimas“ 2022-2024 m. laikotarpį. | 07 programa | Asociacija Paupių bendruomenė | Miesto tvarkymo skyrius | Siūloma nekoreguoti SVP. 2021 m. pradėti Saulėlydžio g. atkarpos nuo Spindulio g. iki Saulėlydžio g. 8 kapitalinio remonto projektavimo darbai. Šios gatvės darbų atlikimas preliminariai numatytas 2023-2025 m. Saulėtekio g., Ryto g. ir Rūko g. atkarpos iki Rūko g. 5 apšvietimo projektavimas planuojamas 2024 - 2025 m. |
| 2 | Prašoma įtraukti į 07 programos p. 01.03.01.04 „Vaikų žaidimo aikštelių įrengimo ir atnaujinimo programos įgyvendinimas“ Paupių seniūnaitiją į techninio projekto parengimą ir „Kompleksiškai sutvarkyta sporto ir laisvalaikio zonų seniūnaitijose“. | 07 programa | Asociacija Paupių bendruomenė | Statinių administravimo skyrius | Siūloma nekoreguoti SVP. Paupių gyvenamųjų namų kvartalo teritorija įtraukta į 2022 m. sąrašą svarstymui kompleksinės laisvalaikio zonos įrengimo techninio darbo projekto parengimui. |
| 3 | Siūlo pradėti įgyvendinti galiojančius teritorijos tarp Pievų Tako, I. Kanto ir Gintaro gatvių sprendinius. Prašo inicijuoti paėmimą visuomenės poreikiams menkaverčių gamybinių pastatų šioje teritorijoje ir atkurti istorinį parką, užtikrinant privažiavimą prie dalies kiemų. |  | Daukanto g. seniūnaitijos seniūnaitis Eimantas Koševoj | Urbanistikos ir planavimo skyrius | Siūloma nekoreguoti SVP. Išsami informacija šiais klausimais pateikta KMSA raštais: 2020-06-29 Nr. (31.1)-RS2-356 „Dėl planuojamo rengti teritorijos tarp Pievų Tako, I. Kanto, Gintaro gatvių, Klaipėdoje, detaliojo plano keitimo“ ir 2021-10-19 Nr. (31.1)-RS2-627 „Dėl teritorijos tarp Pievų Tako, I. Kanto, Gintaro gatvių detaliojo plano“. |
| 4 | Siūlo atnaujinti šaligatvį vakarinėje N. Uosto g. pusėje, nes dabartinio būklė daugelyje vietų avarinė | 06 programa | Daukanto g. seniūnaitijos seniūnaitis Eimantas Koševoj | Miesto tvarkymo skyrius | Siūloma nekoreguoti SVP. 2022 m. planuojamas labiausiai pažeistų paminėto šaligatvio vietų remontas. |
| 5 | Siūlo pradėti projektuoti dviejų lygių sankirtą su geležinkeliu Tilžės gatvėje, nes kol ten bus pervaža, įvažiavimas į miestą nebus pilnaverčiu, nepriklausomai nuo asfalto lygumo ar trinkelių dailumo |  | Daukanto g. seniūnaitijos seniūnaitis Eimantas Koševoj | Urbanistikos ir planavimo skyrius | Siūloma nekoreguoti SVP. Šis dviejų lygių sprendimas numatytas Bendrojo plano sprendiniuose. Tačiau šiuo metu yra suplanuoti ir įgyvendinami kiti dideli projektai (Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas ir kt.), todėl racionaliai planuojant lėšas ir laiką, sprendimas dėl šio objekto įgyvendinimo galėtų būti svarstomi vėliau. |
| 6 | Pastaba dėl 02 programos priemonės 01.02.01 „Verslo paramos ir investicinės aplinkos gerinimo sistemos plėtojimas“: pasigenda pagrindimo, kodėl ekonominės plėtros įgyvendinimo veiksmų plano priemonėms, susijusioms su miesto rinkodara, investuotojų pritraukimu, verslumo skatinimu, įgyvendinimui iš miesto biudžeto numatoma skirti po 572,7 tūkst. eu kasmet, kai 2021 m. – 417 tūkst. eu, tačiau siektini rodikliai nedidinami; realiai iš šių pinigų finansuojama VĮ Klaipėda ID veikla, kai rinkoje yra ir kitų numatytų priemonių paslaugų teikėjų (verslo konferencijos, kompetencijų ugdymas, verslo inkubatoriaus veikla, kai egzistuoja ir privatūs ir pan), kurie, paskelbus viešuosius pirkimus, tai atliktų pigiau. | 02 programa | Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai | Ekonominės plėtros grupė | 572,7 tūkst. Eur. finansavimas yra planuojamas SVP priemonei „Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos įgyvendinimo veiksmų plano iki 2030 metų priemonių, susijusių su miesto rinkodara, investuotojų pritraukimu, verslumo skatinimu, įgyvendinimas“. Bendras priemonės finansavimas susideda iš finansavimo pagal 2020-02-17 sutartį Nr. J9-652 tarp KMSA ir VšĮ „Klaipėda ID“ (563,7 tūkst. Eur) ir planuojamo KMSA finansavimo KEPS2030 priemonėms įgyvendinti (9,0 tūkst. Eur). Sutartis su Klaipėda ID buvo pasirašyta atlikus dalinio finansavimo konkurso procedūras. Dalinio finansavimo konkurso metu savo paraiškas galėjo teikti visi nustatytus reikalavimus atitinkantys subjektai. Sutartis su Klaipėda ID galios iki 2022-12-31. 2021 m. sutarties įgyvendinimui buvo skirtas mažesnis finansavimas nei nurodyta sutartyje iš sutartinių įsipareigojimų išbraukiant verslo akseleratoriaus įgyvendinimą. 2022 m. sutartiniai įsipareigojimai bus vykdomi pilna apimtimi. |
| 7 | Dėl papriemonės 04. 01.02.01 „Verslo plėtros sąlygų gerinimas“ – mano, kad pasirinktos netaiklios priemonės kompensuojant įkurtas darbo vietas, pritraukiant talentus, numatomas atskiras finansavimas, iš dalies dubliuojantis VŠĮ Klaipėda ID veiklai skiriamas lėšas, ignoruojant tradicinį Klaipėdos mieste jau veikiantį SVV bei būtiną paramą jaunam verslui, šeimos verslui, turizmo ir apgyvendinimo verslui. | 02 programa | Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai | Ekonominės plėtros grupė | 2021 m. patvirtintos Savivaldybės finansinės paskatos dėl aukštos kvalifikacijos specialistų pritraukimo ir naujų darbo vietų steigimo nedubliuoja Klaipėda ID funkcijų, bet papildo jas. Klaipėda ID vieno langelio principu teikia paslaugas investuotojams bei verslui, o Savivaldybės tarybos patvirtintos paskatos yra finansinis įrankis, kurio tikslas papildomai paskatinti verslą ir investuotojus apsispręsti investuoti ar plėstis Klaipėdoje. Mes matome, kad tai yra optimalus paketas investuotojui ir verslui – paslaugos finansinė paskata. Finansinės priemonės SVV subjektams KMSA planuoja atskirai nuo minėtų paskatų: kas metai organizuojami 2 konkursai, t. y. dalinis SVV projektų finansavimo ir SVV patirtų išlaidų kompensavimo konkursai. Konkursų sąlygos, finansavimo kryptys ir reikalavimai SVV subjektams yra išdiskutuojami Smulkaus ir vidutinio verslo taryboje ir tik gavus jų pritarimą konkursai yra skelbiami. Kultūros ir kūrybinių industrijų subjektams, kurie taip pat patenka į SVV lauką, informavimo, konsultavimo ir inkubavimo paslaugos yra teikiamos per Klaipėdos ID padalinį Kultūros fabrikas. |
| 8 | Klaipėdos miesto rinkodaros strategijai (01020107 papriemonė) numatoma per 3 metus numatoma skirti 1 mln. eu – teigia, kad tai yra pernelyg brangiai kainuojanti priemonė, kuri jau kartojama ir vertina tai kaip neracionalų mokesčių mokėtojų pinigų naudojimą; be to, tai savo esme dubliuojasi ir su miesto tarybos sekretoriatui viešųjų ryšių plėtojimui papildomai skiriamais pinigais | 02 programa | Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai | Ekonominės plėtros grupė | 2020 m. įgyvendinant Klaipėdos ekonominės plėtros strategijos iki 2030 (toliau – KEPS 2030) 1.2.7. priemonę „Įkurti miesto prekės ženklo platformą, kuri būtų atsakinga už miesto prekės ženklo sukūrimą, miesto pristatymo medžiagos kuravimą“ kartu su KEPS2030 partneriais buvo parengta Klaipėdos miesto pozicionavimo strategija ir rinkodaros veiksmų planas (toliau –Strategija). Strategijoje numatytos priemonės ir veiksmai nėra dubliuojami kitomis KMS SVP priemonėmis. SVP priemonėje „Klaipėdos miesto rinkodaros strategijos įgyvendinimas“ planuojamas šios Strategijos įgyvendinimas per 3 metus. Finansinis poreikis yra grindžiamas pagal Strategijoje suplanuotas priemonių apimtis ir rinkos kainas. |
| 9 | Iš viso šiam planui 2022 m. numatoma skirti 1mln. 808 tūkst. eu, 2023 m. – 2 mln. 339 mln. eu, 2024 m. – 2,831 mln. eu, iš viso – 7 mln. eu. Jie gali būti skiriami tik peržiūrėjus priemones, kurios atitiktų ekonominę situaciją ir realius SVV poreikius bei padidinus siektinus rodiklius. | 02 programa | Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai | Ekonominės plėtros grupė | Ekonominės plėtros programos priemonės ir rodikliai bei jų reikšmės yra planuojamos atsižvelgiant į Savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2030 m., Klaipėdos miesto ekonominę plėtros strategiją iki 2030 ir VšĮ „Klaipėda ID“ bei VšĮ „Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centras“ strateginius veiklos planus. Visų išvardintų dokumentų rengimo procesuose aktyviai dalyvavo ir savo įžvalgas bei pastabas teikė Klaipėdos miesto verslo asocijuotos struktūros, KEPS2030 partneriai, todėl manytume, kad Ekonominės plėtros programos priemonės įvairiais pjūviais buvo išdiskutuotos ir aptartos su pagrindiniais miesto ekonomikos dalyviais. |

________________________________________