# KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

# Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros PROGRAMOS (Nr. 06) APRAŠYMAS

| Biudžetiniai metai |  | 2022-ieji metai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignavimų valdytojas |  | Savivaldybės administracija |  |  |  |  |  |
| # Programos pavadinimas |  | Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa |  |  |  | ## Kodas | 06 |
| Ilgalaikis prioritetas (pagal KSP) |  | Pažangi, konkurencinga ir subalansuota miesto ekonominė plėtra Tvarus ir darnus miesto urbanistinis vystymas |  |  |  | Kodas | I III |
| Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas |  | Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką |  |  |  | Kodas | 02 |
| Programos tikslas |  | Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir užtikrinti jų tankumą |  |  |  | Kodas | 01 |
| Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Klaipėda, kaip trečias pagal dydį šalies miestas, regiono centras su išvystyta pramone ir logistika, sparčiai besiplečiančiu jūrų uostu, yra suinteresuotas turėti subalansuotą, išplėtotą ir darnų susisiekimo tinklą, atitinkantį verslo, gyventojų, mieste dirbančiųjų ir turistų poreikius. Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. T2-185 buvo patvirtintas Klaipėdos miesto darnaus judumo planas, kuriuo siekiama užtikrinti mišrias judėjimo galimybes ir padidinti svarbiausių miesto vietų pasiekiamumą įvairiomis transporto rūšimis; užtikrinti saugumą ir eismo saugą; sumažinti taršą ir energijos poreikį; pagerinti miesto aplinką, erdvinę urbanistinės aplinkos kokybę; didinti miesto efektyvumą gyventojų, ekonominei ir socialinei naudai. Vienas iš svarbiausių darnaus judumo sistemos elementų yra viešasis transportas, todėl svarbu didinti klaipėdiečių ir miesto svečių naudojimąsi viešuoju transportu bei užtikrinti patogumą ir kelionių efektyvumą. Gatvių rekonstravimas ir tiesimas planuojami vadovaujantis Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniais ir Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 m. strateginiu plėtros planu. Siekiama gerinti susisiekimo sąlygas Klaipėdos mieste didinant miesto gatvių pralaidumą, tankinant gatvių tinklą ir mažinant avaringumą. 01 uždavinys. Rekonstruoti, tiesti ir prižiūrėti gatves. Gatvių tiesimas ir rekonstravimas. Pagal 2020 m. parengtą Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos techninį projektą, 2022 m. bus tęsiami žiedinės sankryžos rekonstravimo darbai: tvarkoma esama žiedinė sankryža į turbo žiedinę sankryžą, įrengiamos požeminės perėjos, remontuojama važiuojamoji dalis, statomos dvi estakados rytų-vakarų kryptimi, įrengiami inžineriniai lauko tinklai. Darnaus judumo priemonių diegimas Klaipėdos mieste. Įgyvendinant projektą, planuojamos dvi veiklos: 1) atnaujinti Klaipėdos senamiesčio keturių gatvių dangas: Žvejų gatvės nuo Tiltų gatvės iki Pilies gatvės; Daržų gatvės nuo Pilies gatvės iki Aukštosios gatvės; Didžiosios Vandens gatvės nuo Aukštosios gatvės iki Tiltų gatvės; Vežėjų gatvės nuo Turgaus gatvės iki Daržų gatvės. Šių gatvių šaligatvių ruožus planuojama sutvarkyti taikant universalaus dizaino principus, įrengti apšvietimą, lietaus nuotekas. Gatvių atnaujinimo darbus planuojama įgyvendinti iki 2023 m.; 2) įrengti 10 viešojo transporto stotelių: Autobusų stoties st., Kauno g. (Ąžuolyno st.), Liepų g. (Savivaldybės st.), Sausio 15-osios g. (Malūno tvenkinio st.), Joniškės g. (Žemaičių, Slyvų st.); Mogiliovo g. (Mogiliovo st.), Statybininkų pr. (Šilutės st.), Taikos pr. (Kurėno st.), Smiltelės g. (Irklų st.). 2022 m. taip pat planuojama įrengti 5 stoteles su įvažomis: Mogiliovo, Autobusų stoties, Savivaldybės, Žemaičių, Malūno tvenkinio. Teatro ir Sukilėlių g. rekonstrukcija. Senamiestyje esančias Teatro ir Sukilėlių gatves planuojama palikti motoriniam transportui. Inicijuotu projektu siekiama atnaujinti Sukilėlių (220 metrai) ir Teatro (118 metrų) gatvių važiuojamąsias dalis, šaligatvius: išardyti senas dangas, tinkamai įrengti pagrindus, lietaus nuotekų sistemą, įrengti apšvietimą, naujas, senamiesčio grindiniui keliamus reikalavimus atitinkančias dangas. Parengti techniniai darbo projektai, gauti statybą leidžiantys dokumentai. 2021 m. pasirašyta rangos sutartis ir pradėti darbai, kurie bus tęsiami ir 2022 m. Tauralaukio gyvenamojo rajono gatvių rekonstravimo darbai. 2022 m. bus tęsiami ir baigiami Slengių g., Lietaus g., Vaivorykštės g., Griaustinio g. , Arimų g., Vėjo g. (II dalies), Žvaigždžių g. rekonstravimai (kelio remontai įrengiant asfalto dangą, apšvietimo įrengimai, inžinerinių tinklų klojimai). Danės g. rekonstravimas. Siekiant užtikrinti saugesnes eismo sąlygas, eismo srautų reguliavimą centrinėje miesto dalyje bus vykdomos Danės g. projektavimo paslaugos (projektuojama važiuojamoji dalis, automobilių statymo vietos, apšvietimas, pėsčiųjų ir dviračių takai ir kitos eismo saugumo priemonės). 2023 m. planuojama parengti techninį projektą ruožui nuo Laivų skg. iki Artojų g. Vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. AD1-554 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2020–2023 metų žvyruotų kelių asfaltavimo priemonių plano patvirtinimo“ bus tęsiama priemonė – mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomų kelių remontas. 2022 m. bus tęsiamos 10 gatvių rekonstrukcijos: s. b. „Baltija“ (8 vnt. Baltijos g.) ir s. b. „Švyturys“ (2 vnt. Ragainės g.). Vykdant Savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. T2-75, tęsiamas priemonės Klaipėdos miesto gatvių rekonstravimas bendromis savivaldybės ir privačių asmenų lėšomis vykdymas. Minėtu sprendimu yra patvirtintas Fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje esančiai viešai susisiekimo infrastruktūrai, pasiūlymų teikimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašas. 2022 m. bus pradėti vykdyti Vikingų g., Karlskronos g., Tauro 10-osios g., Tauro 1-osios g. remonto darbai bei baigiamieji Dailės g. ir Arimų g. remonto darbai (gatvių asfaltavimas, apšvietimo įrengimas, inžinerinių tinklų klojimas). Planuojama pradėti vykdyti Klemiškės g. rekonstravimo darbus. 2022 m. bus vykdomas rangos darbų pirkimas. Pasirašius rangos sutartį, planuojami kelio rekonstravimo darbai (gatvės remontas, pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas, apšvietimo įrengimas, lietaus kolektoriaus klojimas). Planuojama įrengti žvejybos produktų iškrovimo vietą prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje, kurio tikslas – pagerinti žvejų darbo sąlygas, įrengiant žvejams žvejybos produktų iškrovimo vietą prie jūros. Projekto metu bus sutvarkyta žuvininkystės produktų iškrovimo infrastruktūra, pagerintos žvejų darbo sąlygos bei suteikta naujų galimybių didinant jų konkurencingumą. Numatoma įrengti naują žvejų laivams skirtą slipą – aikštelę, skirtą valtims nuleisti ir ištraukti iš vandens. BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ 2022 m. planuoja įrengti žvejybos produktų iškrovimo vietą prie Pilies tilto Danės upės krantinėje. Numatoma parengti žuvų iškrovimo vietos prie Pilies tilto techninį projektą, gauti reikalingus leidimus. Parengus techninį projektą, įrengti žuvų kėlimo gervę, atvesti elektros tinklus bei pastatyti pontoninę prieplauką su žvejų persirengimo nameliu. Daugiaaukštės automobilių stovėjimo aikštelės teritorijoje Bangų g., Klaipėdoje, įrengimas. 2022 m. bus vykdomas rangos darbų pirkimas. Pasirašius rangos sutartį, pirmiausia bus vykdomi detalūs archeologiniai tyrinėjimai. Pastato Pilies g. 2A nugriovimas ir automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas (praplėtimas). 2022 m. vykdomas rangos darbų pirkimas. Pasirašius rangos sutartį, bus griaunama sporto salė ir praplečia esama Pilies g. 2A automobilių aikštelė. Pagal pasirašytą finansavimo (prisidėjimo) sutartį bus finansuojama dalis atliekamų darbų –gatvės ir pėsčiųjų bei dviračių takų įrengimo prisidedant prie BĮ Lietuvos jūrų muziejaus projekto „Baltijos jūros gyvūnų reabilitacinis centras“ įgyvendinimo. Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas miesto gatvėse ir kiemuose. Siekiant užtikrinti patogų ir saugų eismą, kaip ir kasmet, bus atliekami blogos būklės gatvių remonto, ištisinių asfaltbetonio dangų įrengimo darbai. 2022 m. planuojama atlikti šių gatvių ištisinės dangos (apie 2,3 ha) remonto darbus: Raudonės g., H. Manto g. (labiausiai pažeistos vietos); Bangų g., 2023 m. (apie 1,1 ha) – Mogiliovo gyvenamojo rajono gatvės (Lūžų g., Brožynų g.), Žardininkų g. (2021 m. buvo atnaujinti šaligatviai, 2022 m. planuojama pakloti ištisinę dangą), Laukininkų g., 2024 m. (apie 1,4 ha) – Malūninkų g., Šturmanų g., Reikjaviko g. Taip pat 2022 m. numatoma atlikti žvyruotų gatvių kapitalinį remontą, įrengiant asfalto dangą, pėsčiųjų takus, inžinerinius tinklus (pravažiuojamieji keliai tarp Molo g. ir Pamario g. (Girulių pl.), Serviso g., Šilo g., pravažiuojamasis kelias tarp Šilo g. ir Druskininkų g., Nidos g. ruožas nuo Nidos g. 17 iki Nidos g. 13, Gilijos g. ruožas nuo Nidos g. iki Rambyno g., Rasos g., Saulėlydžio g. ruožas nuo Spindulio g. iki Saulėlydžio g. 8, Saulės g. ruožas nuo Spindulio g. iki Rūko g., Naktigonės g., Spindulio g.), akmenimis grįstų gatvių ir daugiabučių namų kiemų, biudžetinių įstaigų kiemų dangos remonto („Vyturio“ progimnazija), šaligatvių, pėsčiųjų takų remonto bei įvažiuojamojo kelio ir šalia esančio skvero į Taikos pr. 109 atnaujinimo darbus (bus papildomai įrengtos 48 automobilių stovėjimo vietos, naujai įrengtas apšvietimas (11 šviestuvų) ir lietaus nuvedimo drenažas), vykdyti tiltų ir kelio statinių priežiūrą. Pagal 2020 m. parengtą techninį darbo projektą numatoma sutvarkyti Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto teritoriją. Bus tęsiami senų dangų demontavimo darbai, vejos, trinkelių dangos, laiptų įrengimo darbai, želdinių tvarkymas ir mažosios architektūros elementų (suoliukų, šiukšliadėžių, dviračių stovų) įrengimo darbai. 2022 m. bus vykdomas projektavimo paslaugų pirkimas Jaunystės g. ir privažiuojamojo kelio sankryžos, Rūko g. kapitaliniam remontui. 2022 m. planuojami projektavimo paslaugų pirkimai: dubliuojančios gatvės nuo Šiltnamių g. iki Klaipėdos g. su pėsčiųjų ir dviračių taku ir įvažomis į Liepojos g. įrengimui, papildomos eismo juostos ir pėsčiųjų saugumo salelės Mogiliovo gatvėje įrengimui, Mokyklos g. ir Laukų g. žiedinės sankryžos įrengimui, Paryžiaus Komunos g. rekonstravimui (nuo Šilutės pl. iki Taikos pr.), Smiltynės g. ir krantinės rekonstravimui nuo Jūrų muziejaus iki Senosios Smiltynės perkėlos. Esamo melioracinio griovio iškėlimas iš investicinių sklypų Verslo g. ir Metalo g. Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos teritorijoje. Projekte numatytomis investicijomis, planuojama vystyti 2 investicinius sklypus, esančius Verslo g. ir Metalo g. Tikslas – sudaryti sąlygas 2 investicinių sklypų įveiklinimui, užtikrinant sąlygas juose pradėti vykdyti veiklą. Šio tikslo pasiekimui yra keliami uždaviniai: įrengti vandentiekio tinklus; įrengti drenažo tinklus; perkelti griovį į naują vietą. Šiuo metu melioracinis griovys yra nepalankioje vietoje, todėl norint pritaikyti Verslo g. ir Metalo g. esančius sklypus veiklų vykdymui, darbai yra būtini. Perkėlus melioracinį griovį į kitą vietą, minėti investiciniai sklypai galėtų sulaukti naujų investuotojų dėmesio ir būti sėkmingai panaudoti jų veiklų vykdymui bei investicijų į šiuos sklypus pritraukimui. Žaliosios energijos infrastruktūros įrengimas. Projektu siekiama vystyti Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos (toliau – Klaipėdos LEZ) teritoriją, tiksliau – šios teritorijos dalį, kuri yra skirta koncentruoti investuotojus, vykdančius inovatyvias veiklas ir mokslinius tyrimus. Ilgalaikis tikslas – sukurti išskirtinę Klaipėdos LEZ teritorijos dalį, kurioje aktyviai kurtųsi pažangios įvairių sričių pramonės įmonės, taip sudaryti sąlygas ne tik joms, kaip atskiriems vienetams, investuoti, kurti inovacijas, bet kartu ir dalytis patirtimi, vystyti bendrus inovatyvius projektus. Siekiant šio tikslo Klaipėdos LEZ vakarinėje dalyje, šalia Lypkių gatvės, yra numatoma įkurti daugiafunkcius tyrimų ir profesinio ugdymo centrus, parodomuosius išmaniuosius pramonės pastatus. Šiuo metu įvardytoje teritorijoje yra numatyta įkurti ir įrengti: mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centrą (11 000 kv. m), kuriame būtų skatinamas skirtingų mokslų sričių bendradarbiavimas ir pramonės įmonių veiklos tobulinimo procesai; profesinio rengimo centrus (6000 kv. m); administracinius kompleksus darbuotojams bei įvairių verslo startuolių biurams (20 000 kv. m); ekspozicijų centrus su komercinėmis funkcijomis (10 000 kv. m); vidinius konferencijų centrus (3600 kv. m). Bendras vystomos teritorijos dydis yra apie 21 ha. 02 uždavinys. Užtikrinti patogios viešojo transporto sistemos funkcionavimą. ## Viešojo transporto paslaugų organizavimas. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu, Savivaldybė moka vežėjams kompensacijas už keleivius, turinčius teisę į važiavimo lengvatas vietinio susisiekimo keleivinio transporto maršrutais. Kaip ir kasmet, bus kompensuojamos moksleivių važiavimo į mokymo įstaigas iš kaimo vietovių (iki 40 km atstumu nuo Klaipėdos miesto) ir bendrabučiuose gyvenančių mokinių kelionės išlaidos bei siekiama, kad būtų įgyvendinta Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo nuostata ir kompensuojamos bilietų pradinių klasių, profesinių mokymo įstaigų moksleivių pavėžėjimo išlaidos. Taip pat Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. asmenims nuo 70 metų amžiaus, Savivaldybės biudžeto sąskaita, metinio 365 dienų vardinio vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutų autobusų bilieto tarifas su 96 proc. dydžio nuolaida – 10,00 Eur, t. y. suteikta galimybė už simbolinį 10 Eur mokestį važiuoti viešuoju transportu Klaipėdos mieste visus metus. Siekiant užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų kelių transporte laikymąsi, tęsiami miesto viešojo transporto (maršrutinių taksi, lengvųjų automobilių taksi, vietinio bei priemiesčio susisiekimo autobusų, užsakomųjų reisų) priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimo darbai. Priemonė įgyvendinama pagal Savivaldybės administracijos ir VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ sudarytą sutartį. Patikrinimai vykdomi pagal sutartyje numatytą konkretų kontrolinių patikrinimų skaičių ir sąrašą. Tęsiamas ir Klaipėdos miesto viešojo transporto švieslenčių ir informacinių švieslenčių įrengimas ir atnaujinimas. 2022 m. planuojama įrengti 4 miesto autobusų stotelėse elektros įvadus švieslentėms įrengti (Autobusų stoties stotelė Butkų Juzės g. ties S. Nėries g. 16B; Rumpiškės stotelė Sausio 15-osios g. 8A; Pasažo stotelė Vingio g. 5; Bibliotekos stotelė H. Manto g. 31A) ir 7 švieslentes autobusų stotelėse (Baltijos stotelė į šiaurę Taikos pr. 71; Baltijos stotelė į pietus Taikos pr. 66A; Vėtrungės stotelė į pietus Taikos pr. 28; Kauno stotelė į pietus Taikos pr. 52C; Naujojo turgaus iš Centro (sodininkų) stotelė Taikos pr. 80; Rumpiškės stotelė į rytus Sausio 15-osios g. 8A; Pasažo stotelė į šiaurę Vingio g. 5). Pagal parengtą techninį projektą 2023 m. planuojami atlikti 4 įvažų (Rimkai 2 vnt., Kauno g. 2 vnt.) įrengimo darbai. 2022 m. planuojamas „Infrastruktūros įrengimas, reikalingas BRT sistemai funkcionuoti“ projekto parengimas. Įgyvendinus šį projektą, bus pritaikytos Taikos prospekto ir kitos svarbios miesto gatvės naujai viešojo transporto rūšiai – greitiesiems elektriniams autobusams. Pagal Savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimą Nr. T2-174 2022 m. planuojamas UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimas. Projektą įgyvendina UAB „Klaipėdos autobusų parkas“, dalyvaudama Klimato kaitos programos projekte „Daugiau švarios erdvės“ su 45 proc. Savivaldybės prisidėjimu. 2022 m. IV ketvirtyje jau planuoja pradėti eksploatuoti 10 naujų elektra valdomų trumpų autobusų. Savivaldybė su partnere UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ planuoja teikti projektą „Klaipėdos miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“, kurio tikslas – pagerinti viešojo transporto paslaugų kokybę Klaipėdos mieste. Fiziškai ir morališkai pasenę autobusai neskatina gyventojų naudotis viešuoju transportu. Nudėvėtų autobusų varikliai teršia aplinką CO2 ir kitais teršalais. Įgyvendinus projektą bus įsigyti 6 nauji elektrinės traukos autobusai. Preliminari projekto pradžia – 2022 m. birželio mėn., įgyvendinimo trukmė – 18 mėn., Savivaldybės prisidėjimas – 15 proc. 03 uždavinys. Diegti eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemones. Eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonių įgyvendinimas. Toliau planuojama eksploatuoti 95 šviesoforus, kitas eismo reguliavimo priemones, atnaujinti 2 pėsčiųjų perėjų šviesoforus (Šilutės pl. ties prekybos centru „DEPO“, Mokyklos g. tarp Verpėjų ir Aguonų g.), įsigyti 4 šviesoforų postų eismo valdymo įrenginius (Liepų g.–Trilapio g. (Liepų g.–į Trilapio g. papildoma sekcija); Sausio 15-osios g.–Taikos pr. (diegimas į Eismo valdymo sistemą (EVS); Šilutės pl. pėsčiųjų perėja ties prekybos centru „DEPO (diegimas į EVS, mygtuko įrengimas); Taikos pr. pėsčiųjų perėja–Poliklinika (diegimas į EVS)), parengti 8 techninius projektus: šviesoforinių pėsčiųjų perėjų (Kretingos g. 185, Liepojos g. ties Panevėžio g., Statybininkų pr. 2, Dariaus ir Girėno g. 8A, Gedminų g. 7, Minijos g. ties Nendrių g.), šviesoforinių sankryžų (Taikos pr.–Jachtų g.; Mokyklos g.–Verpėjų g.). Siekiant užtikrinti saugesnes eismo sąlygas miesto gatvėse, planuojama tęsti Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptinį apšvietimą, kasmet apšviečiant po 10 pėsčiųjų perėjų (2022 m. – Debreceno g. ir Šilutės pl. sankryža – 6 perėjos; Debreceno g. ties 47 – 1 perėja; Reikjaviko g. ties 7 ir 15 – 2 perėjos; Varpų g. ties 3 – 1 perėja), įrengti neregių vedimo dangą 14 autobusų stotelių. Toliau bus vykdoma vietinės rinkliavos už automobilių stovėjimą uostamiestyje kontrolė, automobilių stovėjimo bilietų automatų priežiūra. Išplėtus rinkliavos zonas, bilietų automatų skaičius nesikeis, nes bus išimti iš jau esamų zonų (išskirstyti didesniais tarpais). Tęsiama ir automatinės eismo priežiūros prietaisų eksploatacija. Šiuo metu miesto gatvėse eksploatuojama 18 prietaisų ir 7 greičio matuokliai. Planuojama įsigyti 2 naujus greičio matuoklių korpusus su muliažo dangteliu. 2022 m. planuojama atlikti daugiau saugaus eismo auditų pagal bendruomenių prašymus. Darnaus judumo projektų įgyvendinimas. Diegiant transporto (eismo) valdymo sistemą, 2022 m. planuojami šviesoforų montavimo darbai sankryžose: Minijos g.–Baltijos pr., Minijos g.–Dubysos g., Minijos g.–Varnėnų g.–Agluonos g., Minijos g.–Rūtų g., Minijos g.–Bijūnų g., Minijos g.–Pilies g.–Galinio Pylimo g.–Sausio 15-osios g., Pilies g.–Priešpilio g.–Daržų g., Pilies g.–Žvejų g., Naujoji Uosto g.–Naujojo Sodo g., Naujoji Uosto g.–Lietuvos kariuomenės Karinės jūrų pajėgos, Dariaus ir Girėno g.–Sportininkų g. Taip pat bus baigiami įrengti numatytų sankryžų apšvietimo tinklai (apšvietimo atramos) ir sankryžų prieigų šaligatvių dangos. Nuo 2017 m. Savivaldybė partnerio teisėmis dalyvauja tarptautiniame projekte „Naujos transporto rūšies integravimas į miesto viešojo transporto sistemą“ pagal programą ELENA (European Local Energy Assistance). 2019 m. parengta ekologiško viešojo transporto galimybių studija su investicijų projektu, kurios parengimo darbus 90 proc. subsidijavo programa ELENA. Galimybių studijoje buvo išnagrinėta Klaipėdos miesto naujų viešojo transporto rūšių plėtra. Kadangi projektas pratęstas iki 2022 m. rugpjūčio 31 d., planuojamas finansinės ataskaitos auditas. Pagal Savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 12 d. sprendimą Nr. T2-86 yra dalyvaujama tarptautinės programos URBACT III projekte „Gyvos gatvės“ partnerio teisėmis. Pagrindinis partneris – Parmos miestas (Italija), iš viso projekte dalyvauja 10 miestų partnerių. Projekto tikslas – parodyti ekonominę ir socialinę darnaus judumo (mobilumo) naudą miestiečiams. Savivaldybė prisidėtų prie Klaipėdos miesto darnaus judumo strateginių tikslų siekimo. 2019–2022 m. Savivaldybė partnerio teisėmis dalyvauja ir ES Komisijos programos „Horizon 2020“ finansuojamame projekte „Darnaus judumo planavimas: bendradarbiavimas bei ryšiai urbanistinėje sistemoje, SUMP-PLUS“. „SUMP-PLUS“ yra 3 metų mokslinių tyrimų ir inovacijų projektas, skirtas spręsti darnaus judumo iššūkius. Bus tęsiama Klaipėdos miestui priklausančių elektromobilių įkrovimo stotelių eksploatavimas ir priežiūra. Iš viso mieste yra įrengta 21 elektromobilių įkrovimo stotelė. Planuojama tęsti dviračių įrenginių priežiūrą: dviračių saugyklos Malūnininkų g. 1, dviračių skaičiuoklių prie prekybos centro „Akropolis“, Taikos pr. ir prie Atgimimo stotelės, kintamos informacijos kelio ženklų – Prano Lideikio g. Pagal parengtą veiksmų planą dėl Danės upės pritaikymo laivybai 2022 m. planuojama įrengti 5 pontonines prieplaukas, prioritetą teikiant galinės stotelės įrengimui (galinė stotelė – Botanikos sode, likusios 4 stotelės – Tauralaukio, Žolynų, Danės vingio, Liepų), suprojektuoti ir įrengti elektros įvadus pradinėje ir galutinėje vandens autobusų stotelėse (senamiestyje (15kW) ir greta Botanikos sodo (5 kW)), reikalingų vandens autobusų įkrovimo stotelėms. Numatomos lėšos ir maršruto subsidijavimui, kurios suskaičiuotas pagal išeitinius duomenis: navigacinis sezonas truks 180 dienų nuo kiekvienų metų balandžio 1 d. ir kursuos 3 vandens autobusai su 2 įkrovos stotelėmis (Senamiestis ir Tauralaukis), 12 ratų per dieną. Kompensaciją numatoma mokėti nuo 2022-06-15. 2022 m. taip pat planuojama parengti techninį projektą eismo reguliavimo įrangos (šviesoforų) modernizavimui žaliosios bangos principu Taikos prospekte. |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai |  |  |  |  |  |  |  |
| Kriterijaus pavadinimas, mato vnt. | Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už rodiklio reikšmių pateikimą |  | Kriterijaus reikšmė, metai |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 (faktas) | 2022 | 2023 |  | 2024 |
| Automobilių kelių su danga ilgis, palyginti su bendru kelių ilgiu, proc. | Lietuvos statistikos departamento duomenys |  | 86,2 (2020 m. duomenys) | Didėjantis | Didėjantis |  | Didėjantis |
| Gatvių tankis, km/kv. km | Lietuvos statistikos departamento duomenys |  | 3 (2020 m. duomenys) | 3 | 3 |  | 3 |
| Autobusų, kurių amžius neviršija 15 metų, dalis miesto viešajame transporte, proc. | Transporto skyrius |  | 63 | 57 | 60 |  | 60 |
| Gatvių, kuriomis važinėja viešasis transportas, ilgis km | Transporto skyrius |  | 125 | 125 | 125 |  | 125 |
| Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšos, vietinių rinkliavų lėšos, Europos Sąjungos paramos lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos ir kitos lėšos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa: 1.2.3. uždavinys. Užtikrinti miesto pasiekiamumą. 3.1.1. uždavinys. Skatinti gyventojus rinktis alternatyvius automobiliui keliavimo būdus. 3.1.2. uždavinys. Patobulinti viešojo transporto paslaugas. 3.1.3. uždavinys. Didinti gatvių tinklo pralaidumą, kokybę ir saugumą. |  |  |  |  |  |  |  |

# Priedas – 2022–2024 m. Klaipėdos miesto savivaldybės susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programos (Nr. 06) tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė.

_________________________