UAB Partnerystės projektai septyni, įm.k. 305433026 A.Goštauto g. 40B, Vilnius

(Dalyvio pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas)

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Liepų g. 11, 91502, Klaipėda

8 46 39 60 66 info@klaipeda.lt

|  |  |  | GALUTINIS PASIŪLYMAS 2021-09-22 Nr. 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Data) (numeris) Vilnius |  |  |  |  |  |  |
|  | (Vieta) „Sporto ir laisvalaikio komplekso statyba“ |  |  |  |  |  |  |  |
| (Projekto pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dalyvio pavadinimas |  |  |  |  | UAB Partnerystės projektai septyni (toliau - PP7) |  |  |  |
| Juridinio asmens kodas |  |  |  |  | 305433026 |  |  |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registruotos buveinės adresas |  |  |  |  | A.Goštauto g. 40B |  |  |  |
| Adresas korespondencijai |  |  |  |  | A.Goštauto g. 40B |  |  |  |

Pateikdami šį Galutinį pasiūlymą patvirtiname, kad išsamiai išnagrinėjome Sąlygas, paskelbtas Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje ir CVP IS bei kitus pateiktus dokumentus ir įsitikinome dėl mums tokiam Galutiniam pasiūlymui pateikti reikalingos informacijos tikslumo ir išsamumo. Patvirtiname, kad įvertinome mūsų turimus ir prieinamus finansinius resursus, Projekto rentabilumą ir sudarėme pagrįstą Finansinį veiklos modelį.

Pateikiame tokius pasiūlymus dėl Projekto įgyvendinimo:

| Projekto įgyvendinimo sąlygos ir reikalavimai | Dalyvio pasiūlymas |
| --- | --- |
| Visuomenės interesus tenkinančių paslaugų dalies vertinimo kriterijai (T1): |  |
| Paslaugų dalis Suteikiančiosios institucijos poreikiams - Dalyvio pasiūlyme nurodytas valandų , skirtų Suteikiančiajai institucijai, skaičius kiekvienais sutarties įgyvendinimo metais, pasibaigus investicijų etapui (P1), val. | 964 valandos |
| Siūloma nuolaida Multifunkciniame komplekse teikiamoms paslaugoms Suteikiančiosios institucijos poreikiams nuo komercinių įkainių (P2), % | 50% |
| Architektūrinių aspektų vertinimo ir palyginimo kriterijai (T2): |  |
| Siūlomas funkcinis sprendimas (P3) | Pagal Unitectus priedą: „Techninis sprendinys“ |
| Siūlomas architektūrinis sprendimas (P4) | Pagal Unitectus priedą: „Techninis sprendinys“ |

Siūlome tokius Projekto įgyvendinimo etapus:

| Etapas | Etapo įgyvendinimo terminas | Etapo aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. Esamų statinių nugriovimas | 4 mėn. | Šis etapas bus vykdomas lygiagrečiai techninio projekto rengimui kurio metu bus parengtas griovimo darbų projektas, gautas leidimas griovimo darbams ir atlikti griovimo darbai. |
| 2. Projektavimas | 8 mėn. | Šis etapas seka iškart po Koncesijos sutarties įsigaliojimo. Pagal pateiktus reikalavimus bus parengti ir suderinti su Suteikiančiąja institucija priešprojektiniai pasiūlymai, bei atlikti inžineriniai tyrinėjimai, kas bus pagrindas tolimesniam techninio projekto rengimui. Techninis projektas apims projektuojamo statinio esminius funkcinius (atskirties), architektūros (estetinius), technologinius, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus bei kitas harakteristikas. Paruoštas techninis projektas bus pateiktas ekspertizei. Ekspertai vertins techninio projekto atitiktį statybos techniniam reglamentui ir kitiems techniniams bei teisės dokumentas. Projektui gavus teigiamą ekspertizės išvadą bus rengiami statybos leidimo gavimui reikalingi dokumentai ir vykdomos kitos procedūros skirtos gauti objekto statybą leidžiančius dokumentus. Po techninio projekto ekspertizės bus rengiamas darbo projektas, t.y. sprendiniai pagal kuriuos bus atliekami statybos darbai. Darbo projektas galės būti rengiamas kaip vientisas dokumentas vienu metu arba atskirai sprendinių dokumentai priklausomai nuo susitarimo su Suteikiančiąja institucija. Darbo projekto pagrindu, įvertinus techninio projekto technines specifikacijas, bus: 1. gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai; 2. vykdomi statybos darbai; 3. atliekamas pastatyto statinio vertinimas dėl tinkamumo naudojimui. |
| 3. Statyba | 24 mėn. | Šio etapo metu bus parenkami statybos produktai, įrenginiai bei atliekami statybos darbai pagal parengtas technines specifikacijas (techninio projekto dalis) ir darbo projektus. |
| 4. Įrangos įsigijimas | 3 mėn. | Šio etapo metu numatyta, kad ledo aikštelėms, universalioms sporto salėms, administracinėms patalpoms, bendroms erdvėms, pagalbinėms ir techninėms patalpoms bei kitoms ne komercinės paskirties patalpoms bus įsigyta ir instaliuota (sumontuota) numatyta įranga ir baldai. |
| 5. Paslaugų teikimas | 23 metai | Pastatytas ir teisiškai įregistruotas Objektas bus perduotas priėmimo-perdavimo aktu Paslaugos Subteikėjui ir jo Subrangovams prižiūrėti ir tinkamai eksploatuoti pastatą. Teikiamos šios paslaugos: pastato administravimo paslauga; pastato valdymas organizuojant visų sportui ir laisvalaikiui numatytų patalpų nuomą ir užimtumą, komunalinių paslaugų teikimas ir sistemų priežiūra; pastato, teritorijos valymas ir atliekų tvarkymas, teritorijos priežiūra. |

Mūsų siūloma Kaina (Atlygis) yra tokia:

| Eil. Nr. |  | Kaina be PVM | Kaina su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kaina (Atlygis) (visam Koncesijos sutarties laikotarpiui) | 36 132 400,87 | 43 720 205,05 |

Kainos (Atlygio) mokėjimų (Metinių atlygių) struktūra be PVM ir su PVM (indeksuota):

| Metai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| - | - | 1 252 641,60 | 1 277 694,43 | 1 303 248,32 | 1 329 313,29 | 1 355 899,55 | 1 383 017,54 | 1 410 677,89 | 1 438 891,45 | 1 467 669,28 | 1 497 022,67 | 1 526 963,12 | 1 557 502,38 | 1 588 652,43 | 1 620 425,48 | 1 652 833,99 | 1 685 890,67 | 1 719 608,48 | 1 754 000,65 | 1 789 080,66 | 1 824 862,28 | 1 861 359,52 | 1 898 586,71 | 1 936 558,45 |
| - | - | 1 515 696,34 | 1 546 010,26 | 1 576 930,47 | 1 608 469,08 | 1 640 638,46 | 1 673 451,23 | 1 706 920,25 | 1 741 058,66 | 1 775 879,83 | 1 811 397,43 | 1 847 625,38 | 1 884 577,88 | 1 922 269,44 | 1 960 714,83 | 1 999 929,13 | 2 039 927,71 | 2 080 726,26 | 2 122 340,79 | 2 164 787,60 | 2 208 083,36 | 2 252 245,02 | 2 297 289,92 | 2 343 235,72 |

Į nurodytą Kainą (Atlygį) įeina visos mūsų išlaidos ir mokėtini mokesčiai.

Kaip Galutinio pasiūlymo sudėtinę dalį pridedame Finansinį veiklos modelį, parengtą pagal Sąlygų 16 priede nurodytus reikalavimus, kuriame finansiškai (ekonomiškai) pagrindžiame mūsų investavimo tikslus, pateikiame investicijų grąžos įvertinimą ir kitus efektyvumo rodiklius. Taip pat jame nurodome ir pagrindžiame Koncesijos sutarties tinkamam vykdymui reikalingas lėšas, finansavimo šaltinius ir sąlygas.

Koncesijos sutarties vykdymui pasitelksime šiuos subtiekėjus:

| Subtiekėjo pavadinimas | Kokiai Koncesijos sutarties daliai įgyvendinti jis pasitelkimas | Duomenys, patvirtinantys subtiekėjo pajėgumus įgyvendinti jam pavestą Koncesijos sutarties dalį |
| --- | --- | --- |
| UAB „Eikos statyba“ Almantas Čebanauskas, Savanorių pr. 178A, Vilnius, tel.: +370 5 216 7344, el. paštas: info@eikosstatyba.lt, įmonės kodas: 125956142 | Statyba | Kartu su kvalifikacija pateiktas ketinimų protokolas |
| UAB „Unitectus“ direktorius: Tauras Paulauskas, tel.: +370 699 38306, el. paštas: tauras@unitectus.lt, įmonės kodas: 302347287 | Projektavimas | Kartu su kvalifikacija pateiktas ketinimų protokolas |
| UAB „Servico“, Aistė Grigaitienė, Savanorių pr. 193, LT-02300 Vilnius, Tel. 8 700 500 55, El. p. info@servico.lt, įmonės kodas 302520465 | Patalpų administravimas | Kartu su kvalifikacija pateiktas ketinimų protokolas |
| UAB „Statinių priežiūra“, Egidijus Tautkus, 300131675, Ukmergės g. 223-3, LT-07156 Vilnius, Tel. 8 5 263 54 35, info@statiniuprieziura.lt | Statinių techninė priežiūra | Kartu su kvalifikacija pateiktas ketinimų protokolas |

Nurodome, kad šiose Galutinio pasiūlymo dalyse pateikta informacija yra konfidenciali:

| Dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių, kuriuose yra konfidencialios informacijos, numeriai |
| --- | --- |
| Finansinis veiklos modelis | 1 priedas |
| Finansinio modelio įkainius grindžiantis komerciniai pasiūlymai /-ai ir finansavimo pasiūlymas | 1 priedą pagrindžiantys 1 priedo priedai |
| Koncesijos sutarties projekte nurodytų sąlygų komentarai | 2 priedas |
| Kaina (Atlygis) | Pasiūlymo forma |
| Techninis sprendinys | 3 priedas |

Pateikdami šį Galutinį pasiūlymą, patvirtiname, kad mūsų siūlomi darbai, paslaugos ir kita ūkinė komercinė veikla visiškai atitinka Konkurso dokumentuose ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, o kartu su Galutiniu pasiūlymu pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos ir duomenys yra tikri.

| Pasiūlymas galioja iki | 2021-12-31 |
| --- | --- |

| Eil. Nr. | Pridedamų dokumentų pavadinimai | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
|  | Finansinis veiklos modelis | 18 darbalapių |
|  | Eikos statybos, Eika Asset management, Luminor banko komerciniai pasiūlymai | 3 dokumentai, 5 lapai |
|  | Techninis sprendinys | 48 |
|  | Susijusių bendrovių sąrašas | 2 |
|  | Techninės priežiūros planas | 23 |
|  | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas | 2 |

| Direktorius |  |  |  | Artūras Klangauskas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |

Jei Dalyvis veikia kaip ūkio subjektų grupė, šią informaciją reikia nurodyti apie visus grupės narius. Taip pat reikia nurodyti, kuris narys yra pagrindinis ir įgaliotas atstovauti grupę.

Koncesininkas įsipareigoja suteikti Suteikiančiajai institucijai ne mažiau kaip 140 valandų per kalendorinius metus nemokamai naudotis Multifunkcinio komplekso infrastruktūra Suteikiančiosios institucijos ar jos įgaliotų trečiųjų asmenų ar visuomenės reikmėms tokia tvarka: 70 proc. nurodyto valandų ekvivalento (ne mažiau kaip 98 val.) turi tekti universalios salės naudojimui, 30 %  (ne mažiau kaip 42 val.) - ledo arenai.

Kiekvieno nemokamai suteikiamo naudotis Multifuncinio centro infrastruktūros objekto naudojimosi vieno ciklo trukmė bus suderinama šalių nustatyta tvarka, tačiau visais atvejais neturės būti mažesnė nei 2 valandos, nebent trumpesnis laikotarpis atitiktų Suteikiančiosios institucijos poreikius ir ji tam atskirai pritartų.

Jeigu nenurodoma, kokiose Pasiūlymo dalyse yra konfidenciali informacija, Suteikiančioji institucija turi teisę atskleisti visą Pasiūlyme esančią informaciją.