KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai

AUDITO IŠVADA

DĖL PASIKEITUSIŲ GALUTINĖS VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS SUTARTIES PROJEKTO SĄLYGŲ

2022-05-18 Nr. KAT16-(4.2)-5

Klaipėda

Nuomonė dėl galimybės Savivaldybės tarybai pritarti pasikeitusioms partnerystės sutarties projekto sąlygoms

Mes atlikome Koncesijos sutarties projekto dėl „Sporto ir laisvalaikio komplekso statyba“ įgyvendinimo koncesijos suteikimo ir vykdymo vertinimą dėl galimybės Savivaldybės tarybai pritarti pasikeitusioms partnerystės sutarties projekto sąlygoms.

Mūsų nuomone, Savivaldybės taryba, įvertinusi  pateiktas pastabas dėl Savivaldybės galimybės prisiimti turtinius įsipareigojimus, galėtų priimti sprendimą dėl pritarimo pasikeitusioms partnerystės sutarties projekto sąlygoms.

Pagrindas pareikšti nuomonę dėl galimybės Savivaldybės tarybai pritarti pasikeitusioms partnerystės sutarties projekto sąlygoms

Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracija vykdo Klaipėdos sporto ir laisvalaikio komplekso statybos, valdymo ir naudojimo perdavimo pagal koncesijos sutartį konkursą (toliau Konkursas).

Savivaldybės taryba 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-214 nusprendė įgyvendinti partnerystės projektą dėl Klaipėdos sporto ir laisvalaikio komplekso statybos, valdymo ir naudojimo perdavimo pagal koncesijos sutartį ir nustatė pagrindines partnerystės projekto sąlygas.

Atsižvelgiant į Konkurso derybų rezultatus ir į galutinį Konkurso dalyvio pasiūlymą, Klaipėdos miesto savivaldybės  administracija (toliau – KMSA) parengė Koncesijos sutarties projektą dėl „Sporto ir laisvalaikio komplekso statyba“ įgyvendinimo, koncesijos suteikimo ir vykdymo.

Galutinės Koncesijos sutarties projekto sąlygos skiriasi nuo Savivaldybės tarybos sprendime dėl partnerystės projekto įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 patvirtintų Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 301 punktu, suteikiančioji institucija  privalo gauti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išvadą dėl koncesijos sutarties projekto finansinių sąlygų vertinimo fiskalinės drausmės reikalavimų požiūriu.

Lietuvos Respublikos finansų ministerija KMSA pateikė esmines pastabas dėl sutarties projekto nuostatų, ir pažymėjo, kad dėl galutiniame pasiūlyme ir atitinkamai Sutarties projekte išvardytų sąlygų koncesijos sutartis gali būti laikoma balansine sutartimi, o projekto kapitalo investicijų suma (Finansiniame veiklos modelyje nurodyti infrastruktūros sukūrimo kaštai) turės įtakos savivaldybės skolai.

Atsižvelgiant į tai, Tarnyba  paprašė KMSA pateikti informaciją, kaip buvo atsižvelgta į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateiktas pastabas dėl sutarties projekto nuostatų. KMSA raštu informavo Tarnybą, kad atsižvelgė į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teiktas  pastabas,  pakoregavo Koncesijos sutarties projektą bei paprašė pateikti išvadą dėl galimybės Savivaldybės tarybai pritarti pasikeitusioms partnerystės sutarties projekto sąlygoms.

Rašte nurodyta, kad pagal Koncesijos konkurso dalyvio pateiktą galutinį pasiūlymą visa sutarties vertė sudaro:

|  | Visos pajamos |  |
| --- | --- | --- |
|  | Indeksuota | Neindeksuota |
| Su PVM | 87 313 804,19 | 66 917 608,78 |
| Be PVM | 72 160 171,41 | 55 303 808,91 |
|  | Savivaldybės mokėjimas |  |
| Su PVM | 43 720 205,05 | 33 507 320,00 |
| Be PVM | 36 132 400,87 | 27 692 000,00 |
|  | Savivaldybės mokėjimas, % |  |
| Su PVM | 50% | 50% |
| Be PVM | 50% | 50% |

Tokiu būdu,  Koncesijos konkurso dalyvio pateiktame galutiniame pasiūlyme indeksuota Savivaldybės maksimalių turtinių įsipareigojimų suma (43 720 205,05 Eur su PVM)  Savivaldybės tarybos  2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-214 patvirtintą 33 507 320,00 Eur (su PVM) maksimalių turtinių įsipareigojimų sumą (33 507 320,00 Eur su PVM) viršija 10 212 885,05 Eur (su PVM).

Atsižvelgiant į tai, didėja ir planuojami maksimalūs metiniai mokėjimai  444038,50 Eur (su PVM):

| Patvirtinta Savivaldybės tarybos 2018-09-27 sprendimu Nr. T2-214 (Eur su PVM) | Koncesijos konkurso dalyvio galutiniame derybiniame pasiūlyme nurodyta (Eur su PVM) |
| --- | --- |
| 1 456 840,00 | 1 900 878,50 |

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos finansų ministerija išvadoje dėl koncesijos sutarties projekto finansinių sąlygų vertinimo fiskalinės drausmės reikalavimų požiūriu, nurodė, kad dėl galutiniame pasiūlyme ir atitinkamai Sutarties projekte išvardytų sąlygų koncesijos sutartis gali būti laikoma balansine sutartimi, o projekto kapitalo investicijų suma (Finansiniame veiklos modelyje nurodyti infrastruktūros sukūrimo kaštai) turės įtakos savivaldybės skolai.

Pagal  Fiskalinės drausmės įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, valdžios sektoriaus finansai tvarkomi siekiant, kad vidutiniu laikotarpiu valdžios sektorius būtų perteklinis, pagal Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 2 dalį, savivaldybės biudžetas turi būti planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir vykdomas taip, kad pagal to biudžeto struktūrinį balanso rodiklį, apskaičiuotą kaupiamuoju principu, jis būtų perteklinis arba subalansuotas. Atkreiptinas dėmesys, kad Savivaldybės įsipareigojimų didinimas gali neigiamai įtakoti paskesnių metų Savivaldybės finansines galimybes ir Savivaldybės biudžeto paskesnių metų finansiniai rodikliai gali neatitikti fiskalinių taisyklių reikalavimų. Pažymime, kad pagal Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo nuostatas, Savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma turi atitikti balanso cikliškumo komponentės dydį. Savivaldybės skolinimosi galimybės galėtų didėti ankstesnių paskolų grąžinta dalimi. Dėl nuolat keičiamų teisės aktų neaišku, kokie reikalavimai prisiimtiems įsipareigojimams bus atsiskaitymo už Investicijas laikotarpiu ir neaišku, ar Savivaldybė galės prisiimti ilgalaikius įsipareigojimus, nustatytus projekto Finansiniame modelyje, neaišku ar nebus pažeisti skolinimosi limitai. Todėl valdžios ir privataus subjekto partnerystės sutarties vykdymas neturėtų didinti Savivaldybės  ilgalaikių įsipareigojimų, o tik turėti įtakos einamųjų metų mokėjimams. Taip pat būtina numatyti priemones, užtikrinančias, kad Savivaldybei pakaktų finansinių išteklių padengti numatytus metinius mokėjimus privačiam subjektui.

Savivaldybės taryba, įvertinusi aukščiau pateiktas pastabas dėl Savivaldybės galimybės prisiimti turtinius įsipareigojimus, galėtų priimti sprendimą dėl pritarimo pasikeitusioms partnerystės sutarties projekto sąlygoms.

Auditą atlikome pagal tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus. Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už auditą“. Esame nepriklausomi nuo audituojamo subjekto pagal Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos tarnybinės etikos kodeksą ir įvykdėme kitus šiame kodekse nustatytus etikos reikalavimus.

Mes manome, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami pagrįsti mūsų nuomonę dėl galimybės Savivaldybės Tarybai pritarti pasikeitusioms partnerystės sutarties projekto sąlygoms.

Klaipėdos miesto savivaldybės atsakomybė dėl pritarimo pasikeitusioms partnerystės sutarties projekto sąlygoms

Sprendimus dėl pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų, gavus Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą, priima savivaldybės taryba, tai išimtinė jos kompetencija.

Auditoriaus atsakomybė už auditą

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, Savivaldybės taryba, įvertinusi  pateiktas pastabas dėl Savivaldybės galimybės prisiimti turtinius įsipareigojimus, galėtų priimti sprendimą dėl pritarimo pasikeitusioms partnerystės sutarties projekto sąlygoms. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą pažeidimą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus.

Atlikdami auditą pagal tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus, viso audito metu mes priimame profesinius sprendimus ir laikomės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

- nustatome ir įvertiname reikšmingos neatitikties dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanuojame ir atliekame procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surenkame pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti; su apgaule susijusių neteisėtų veiksmų nepastebėjimo rizika yra didesnė už riziką nepastebėti neteisėtų veiksmų, įvykusių dėl klaidos, nes apgaulė gali apimti organizuotas schemas, skirtas nuslėpti apgaulę, tyčinį operacijų neregistravimą arba tyčinį klaidinančios informacijos pateikimą auditoriui;

- vertiname su auditu susijusią vidaus kontrolę, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie subjekto vidaus kontrolės efektyvumą.

Mes, be visų kitų dalykų, informuojame už valdymą atsakingus asmenis dėl audito apimties ir atlikimo laiko bei reikšmingų audito pastebėjimų, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatome audito metu.

Savivaldybės kontrolierė	                    Daiva Čeporiūtė

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 2021-11-04 raštu Nr. (4.28E)-R2-2830 ir 2022-05-06 raštu Nr. (4.28E)-R2-1336 „Dėl koncesijos sutarties sąlygų vertinimo“ kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą prašydama pateikti išvadą dėl pritarimo galutinėms Koncesijos sutarties projekto sąlygoms.

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 27 str. 1 d. 4 p., 1994 m. liepos 7 d. Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais).

Vykdomas atviras  konkursas  (pirkimo Nr. 459794).

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2021 m. gruodžio 6 d.  raštu Nr. (27.28Mr-02)-5K-2118536)-6K-2107136 „Dėl koncesijos sutarties projekto finansinių sąlygų vertinimo“.

Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos  2021-12-23 raštas Nr. KAT13-(3.4)-96 „Dėl koncesijos sutarties sąlygų vertinimo“

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2022-05-06 raštas Nr. (4.28E)-R2-1336 „Dėl koncesijos sutarties sąlygų vertinimo“.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1480 patvirtintų Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių 32 punktu.

Finansiniame veiklos modelyje nustatyta bendro kainų lygio indeksacija pagal SVKI  (suderintą vartotojų kainų indeksą) –  Konkurso dalyvio paskaičiuotas metinis mokėjimas yra indeksuojamas 2 proc.  (SVKĮ - vartotojų kainų indeksas, apskaičiuojamas pagal Europos Sąjungos mastu suderintą metodologiją).

43720205,05/23 m. (mokėjimai vykdomi pradedant trečiaisiais sutarties metais).

Lietuvos Respublikos Fiskalinės drausmės įstatymas, 2007 m. lapkričio 8 d.  Nr. X-1316 su vėlesniais pakeitimais).

Lietuvos Respublikos Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis įstatymas, 2014 m. lapkričio 6 d. Nr. XII-1289.

Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas, 2021 m. gruodžio 14 d. Nr. XIV-745, 13 straipsnis.

4000-asis TAAIS „Atitikties audito standartas“, prieiga per internetą: https://www.valstybeskontrole.lt/LT/post/15649/.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas,  1994 m. liepos 7 d. Nr. I-533 (su vėlesniais pakeitimais), 16 straipsnio 2 dalies 29 punktas.