AIŠKINAMASIS RAŠTAS

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTUI

„DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ 2019–2021 METŲ VEIKLOS PLANO faktinių investicijų VYKDYMO ATASKAITos SUDERINIMO“

- Sprendimo projekto esmė, tikslai ir uždaviniai.

Sprendimo projekto tikslas – pristatyti ir priimti sprendimą dėl AB „Klaipėdos vanduo“

2019–2021 metų veiklos plano vykdymo.

2. Projekto rengimo priežastys ir kuo remiantis parengtas sprendimo projektas.

Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (toliau – Įstatymas) 34 straipsnio 4 dalyje nurodyta, jog geriamojo vandens tiekėjai ir nuotekų tvarkytojai, paviršinių nuotekų tvarkytojai sąnaudas ir pajamas planuoja pagal patvirtintus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus ir geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų veiklos planus, parengtus pagal Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisykles. Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų veiklos planai rengiami ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui ir, kaip numatoma Įstatymo 10 straipsnio 6 punkte, tvirtinami savivaldybių tarybose.

AB „Klaipėdos vanduo“ (toliau -Bendrovė) 2019-2021 m. veiklos planą (toliau- Planas) Klaipėdos miesto savivaldybės taryba patvirtino 2018-11-29 sprendimu Nr. T2-262. Šio Plano galiojimas pasibaigė 2021-12-31. Visoms Plane numatytoms priemonėms įgyvendinti ir paskolai grąžinti 2019-2021 m. laikotarpiu buvo suplanuota 31.726,3 tūkst. Eur, iš jų investicijoms plėtrai, turto atstatymui ir įsigijimui suplanuota skirti 30.189,8 tūkst. Eur, esamų ilgalaikių paskolų grąžinimui suplanuota panaudoti 1.536,5 tūkst. Eur. Per ataskaitinį laikotarpį investicijų plėtrai, turto atstatymui ir įsigijimui apskaityta 26.220,12 tūkst. Eur, kas sudaro  87 % suplanuotų lėšų.

Pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau - VERT) 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-93 patvirtintą Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašą (toliau – Investicijų derinimo aprašas), visos Bendrovės įvykdytos investicijos turi būti suderintos su VERT. Investicijų derinimo aprašo 32 punkte nurodyta, kad Šilumos įmonių, Vandens įmonių Tarybai teikiamos derinti investicijos ir teikiamos derinti faktinės investicijos turi būti su savivaldybių tarybomis suderinto Vandens įmonių veiklos plano dalis. Jei VERT teikiamos derinti investicijos darbų apimtys, finansavimo šaltiniai ir sudėtis skiriasi nuo su savivaldybės taryba suderintos investicijos darbų apimčių, finansavimo šaltinių ir sudėties, Vandens tiekimo įmonė turi tokias investicijas ar apibendrintas jų sumas pakartotinai suderinti su savivaldybių tarybomis. Atsižvelgiant į šią nuostatą bei atsižvelgiant į tai, kad Bendrovei įgyvendinant praėjusio periodo Planą, kai kuriose priemonėse yra sutaupymų, kai kuriose – viršijimų dėl įvairių priežasčių bei aplinkybių, Bendrovė kreipėsi į savivaldybės administraciją prašydama Plano vykdymo ataskaitą teikti savivaldybės tarybai.

3. Kokių rezultatų laukiama.

Bus įvykdyti teisės aktų reikalavimai dėl Bendrovės 2019-2021 Plane numatytų investicijų priemonių įgyvendinimui bei faktinių investicijų įvykdymo jas derinant su savivaldybės taryba.

4. Sprendimo projekto rengimo metu gauti specialistų vertinimai.

Neigiamų specialistų vertinimų negauta.

5. Išlaidų sąmatos, skaičiavimai, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra.

6. Lėšų poreikis sprendimo įgyvendinimui.

Sprendimui įgyvendinti lėšų nereikia.

7. Galimos teigiamos ar neigiamos sprendimo priėmimo pasekmės.

Tarybai pritarus AB „Klaipėdos vanduo“ 2019–2021 metų veiklos plano vykdymo ataskaita, ji bus teikiama derinti VERT. Neigiamos-savivaldybės tarybai nepritarus AB „Klaipėdos vanduo“ faktiškai 2019-2021 m. įvykdytų investicijų ataskaitai, VERT dalį šių investicijų suderintų ne pilna apimtimi. Tai turėtų neigiamos įtakos finansiniams bendrovės rezultatams bei rodikliams, tad galimai nebūtų pasiekti finansiniai akcininkų keliami tikslai.

PRIDEDAMA. AB „Klaipėdos vanduo“ 2019–2021 metų veiklos plano vykdymo ataskaita su paaiškinimais, 23 lapai.

Statinių administravimo skyriaus vedėja		                                   Diana Gerasimovienė