|  |
| --- |
| PATVIRTINTA |
| Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus |
| 2023 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. AD1-86 |

**NAUJOS VIEŠOJO TRANSPORTO RŪŠIES DIEGIMO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Uždavinys** | **Pavadinimas** | **Priemonės kodas**  | **Vykdytojas (skyrius)** | **Projekto vertė (tūkst. Eur)** | **Finansavimo šaltinis** | **2023 m.**  **(tūkst. Eur)** | **2024 m.** **(tūkst. Eur)** | **2025 m.** **(tūkst. Eur)** | **2026 m.** **(tūkst. Eur)** | **2027 m.** **(tūkst. Eur)** | **2028 m.** **(tūkst. Eur)** | **2029 m.** **(tūkst. Eur)** | **2030 m.**  **(tūkst. Eur)** |
|
|
| **1. Infrastruktūros įrengimas, reikalingas BRT** | 1.1. Infrastruktūros įrengimas, reikalingas BRT sistemai funkcionuoti | (6. 01.02.01.09) | Transporto skyrius | 58,7 | SB | 57,7 |   |   |   |   |   |   |   |
| **2. Eismo valdymo sistemos su viešojo transporto prioritetu įsigijimas ir diegimas** | 2.1. Transporto (eismo) valdymo sistemos diegimas Minijos g.: | (6. 01.03.02.01) | Transporto skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Projektų skyrius | 5 367,6 | SB(L) | 344,2 |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2. Koordinuota šviesoforų valdymo sistema Taikos pr. (integruojant BRT projekto sprendinius, apimant dviračių takų, apšvietimo ir dangų sutvarkymą) | (6. 01.02.03.04) | Transporto skyrius, Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Projektų skyrius | 16 912,7 | SB | 130,0 | 130,1 | 200,0 | 1 248,90 | 1 049,00 |   |   |   |
| ES |   |   | 1 400,00 | 7 077,30 | 5 677,40 |   |   |   |
| 2.3. Koordinuotos šviesoforų valdymo sistemos diegimas Šilutės pl. | (6. 01.03.02.05) | Statybos ir infrastruktūros plėtros skyrius, Projektų skyrius | 5 179,2 | SB |   | 20,0 | 122,0 | 72,8 | 360,6 | 353,7 |   |   |
| ES |   |   |   | 392,2 | 1 939,50 | 1 918,40 |   |   |
| **3. Ekologiškas transportas** | 3.1. UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimas (elektra varomų autobusų įsigijimas (prisidėjimas)) (10 vnt.) | (6. 01.02.01.07) | Turto valdymo skyrius  | 2 250,0 | SB |   | 1 687,5 |   |   |   |   |   |   |
| SB(L) | 562,5 |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2. Klaipėdos miesto viešojo transporto priemonių atnaujinimas (naujų autobusų įsigijimas) (13 vnt.) | (6. 01.02.01.08) | Projektų skyrius  | 8 916,0 | SB | 1 337,4 |   |   |   |   |   |   |   |
| ES | 7 578,6 |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.3. Klaipėdos miesto viešojo transporto priemonių atnaujinimas (naujų autobusų įsigijimas) (16 vnt.)\* | Dar nėra priemonės SVP | Nėra paskirta atsakingo skyriaus | 14 500,0 | SB |   |   |   | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 2 500,0 |
| 3.4. Patirtų nuostolių dėl naudojamų transporto priemonių pakeitimo ekologiškomis (elektriniai autobusai) viešojo transporto priemonėmis (10 vnt. el. autobusų). | (6. 01.02.01.02) | Transporto skyrius | 1 407,9 | SB | 225,5 | 564,7 | 617,7 |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | ***IŠ VISO:*** | ***54 592,1*** |  | ***10 235,9*** | ***2 402,3*** | ***2 339,7*** | ***11 791,2*** | ***12 026,5*** | ***5 272,1*** | ***3 000,0*** | ***2 500,0*** |

\*Viešojo transporto atnaujinimo galimybių studijoje buvo numatyta įsigyti 49 naujus el. autobusus iki 2030 m.