KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

MIESTO URBANISTINIO PLANAVIMO PROGRAMOS (Nr. 01) APRAŠYMAS

| Biudžetiniai metai |  | 2023-ieji metai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignavimų valdytojas |  | Savivaldybės administracija |  |  |  |  |  |  |
| Programos pavadinimas |  | Miesto urbanistinio planavimo programa |  |  |  | #### Kodas |  | 01 |
| Ilgalaikis prioritetas (pagal KSP) |  | Tvarus ir darnus miesto urbanistinis vystymas |  |  |  | ##### Kodas |  | III |
| Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas |  | Didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui |  |  |  | #### Kodas |  | 01 |
| Programos tikslas |  | Užtikrinti kompleksišką ir darnų miesto planavimą |  |  |  | #### Kodas |  | 01 |
| Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Siekiama kompleksiškai planuoti miesto teritorijas, sudarant geras sąlygas subalansuotam verslo, rekreacijos, gyvenamosios aplinkos, infrastruktūros vystymuisi. Klaipėdos miesto savivaldybė patenka į jautraus urbanistinio vystymo zoną, kurioje susipina daug naudojimo ir apsaugos interesų: kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių apsaugos, rekreacinių išteklių panaudojimo, turizmo plėtros, priekrantės žvejybos ir laivybos, uosto ir prieplaukų infrastruktūros vystymo ir kt. Vykstant sparčiai miesto plėtrai, keičiantis ekonominei ir socialinei situacijai, reikalingas racionalus ir toliaregiškas miesto planavimas, todėl Klaipėdos miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė) rengia specialiuosius planus, detaliuosius planus ir įgyvendina jų sprendinius. 01 uždavinys. Rengti miesto teritorijų planavimo bei susijusius dokumentus. Detaliųjų ir kitų planų rengimas. Planuojama, kad 2023 m. žemės sklypo Turgaus g. 24 detaliojo plano keitimo paslaugą teks pirkti iš naujo, kadangi Lietuvos Respublikos kultūros ministerija pateikė Lietuvos Respublikos Seimui (toliau – LRS) projektą dėl LRS 2020 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. XIII-2791 „Dėl Šv. Jono bažnyčios su bokštu atkūrimo Klaipėdoje projekto“ pakeitimo, kuriame nurodoma, kad atsakinga institucija už projekto įgyvendinimą paskiriama Klaipėdos miesto savivaldybė. Kol kas nėra aiškaus sprendimo iš LRS dėl Šv. Jono bažnyčios su bokštu atkūrimo Klaipėdoje projekto statuso. 2023 m. bus rengiami tokie svarbūs specialieji planai, kaip šilumos ūkio, Klaipėdos miesto vandens tiekimo ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros bei Smiltynės kurortinės vietovės bendrasis planas. Taip pat numatyta pradėti rengti ir mieste esančių valstybinių miškų, neperduotų Valstybinių miškų urėdijai, specialųjį planą. 2024 m. planuojama pradėti rengti Melnragės ir Girulių kurortinės vietovės, Mokslo ir verslo klasterio šiaurinėje miesto dalyje (Tauralaukio vakarinėje dalyje), Pietinio pocentrio Stariškių rajone bendrieji planai. Visi bendrieji planai numatyti parengti naujojo bendrojo plano sprendiniuose. Vadovaujantis bendrojo plano sprendiniais ir Lietuvos Respublikos architektūros įstatymu, rengiant šiuos dokumentus turi būti organizuojamas architektūrinis konkursas geriausiai urbanistinei idėjai išreikšti, bendradarbiaujant su Lietuvos architektų sąjunga. 2023 m. numatomi šie detaliųjų planų koregavimai: a) teritorijos tarp Liepų, K. Donelaičio, S. Daukanto gatvių ir Skulptūrų parko – žemės sklypui K. Donelaičio g. 6B; b) Poilsio parko prie H. Manto g. – sklypui Nr. 8; c) Medelyno gyvenamojo rajono ir teritorijos prie Savanorių g. (projekto „47,4 ha Medelyno gyvenamojo rajono infrastruktūros išvystymas, I etapas“ įgyvendinimui); d) gyvenamųjų teritorijų tarp Taikos pr., Tilžės g., Rumpiškės g. – žemės sklypui Paryžiaus Komunos g. 5. Planuojama tęsti bendradarbiavimą su Lietuvos architektų sąjunga ir pirkti leidinį apie Klaipėdos miesto architektūrą ir urbanistiką, tradiciškai organizuoti architektūrinių-urbanistinių idėjų parodą su aptarimu. Numatomos Savivaldybės biudžeto lėšos planavimo dokumentų viešinimo ir sklaidos priemonėms. Planuojama įsigyti vėtrungę, reprezentuojančią Klaipėdos miestą, ir išsiųsti į Manheimą miestų partnerių kraštovaizdžio architektų nuotoliniu būdu parengtai bendrai „Miestų partnerių sodo“ koncepcijai įgyvendinti. Apie 800 kv. m „Miestų partnerių sodas“ šiuo metu įrenginėjamas Luizen parko teritorijoje (Manheime). Tęsiamas rengiamų planavimo dokumentų ekspertinio vertinimo atlikimas, nes, vadovaujantis Architektūros įstatymu, planuojant teritorijas prioritetą būtina skirti urbanistikos kokybei, statinių, gamtinio ir urbanistinio kraštovaizdžio dermei, būtina atlikti svarbių planų ekspertinį vertinimą. Numatytas schemos su vertinimu dėl vietų, kuriose gali būti statomi ar įrengiami atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų energijos gamybos įrenginiai, parengimas, nes tai numato Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo pakeitimas (papildymas 202 straipsniu). Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos, esančios S. Daukanto gatvėje, pertvarkymui numatyta organizuoti architektūrinį (projekto) konkursą. Šis konkursas bus vykdomas siekiant kuo greičiau sutvarkyti Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietą, demontavus sovietinius simbolius. Pagal baigiamos rengti Galimybių studijos dėl kapinių plėtros papildymo veiksmų planą, numatoma, kad reikės parengti teritorijos detalųjį planą. 2023 m. planuojami procedūriniai veiksmai – pasiūlymo Klaipėdos rajono savivaldybei dėl teritorijų planavimo proceso organizavimo pateikimas, planavimo sąlygų, planavimo darbų programos parengimas, viešojo pirkimo dokumentų parengimas ir pirkimo procedūrų vykdymas bei sutarties pasirašymas. Žemės sklypų planų rengimas. Siekiant suformuoti žemės sklypus prie daugiabučių gyvenamųjų namų, Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių, susisiekimo komunikacijų, kitų inžinerinių statinių, skverų, miesto parkų bei kitų objektų, kuriems eksploatuoti, statyti ar rekonstruoti reikalingi žemės sklypai, numatoma rengti valstybinės žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, o jų pagrindu – žemės sklypų planus su kadastrinių matavimų duomenimis. Taip pat numatoma rengti žemės sklypų planus su kadastrinių matavimų duomenimis, kuriuos privalo rengti Savivaldybės administracija pagal teisės aktus. Žemės visuomenės poreikiams paėmimas inžinerinės infrastruktūros plėtrai. Kai kuriems Savivaldybės reikmėms reikalingiems žemės sklypams suformuoti būtina vykdyti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. Numatoma tęsti pradėtus ir pradėti rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus: 1) žemės, reikalingos Danės gatvės tęsiniui tiesti (0,0263 ha). 2019 m. pradėta žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra dėl valstybinės žemės sklypo Danės g. 6 ir dalies jame esančių inžinerinių statinių paėmimo. Atliktas turto vertinimas, kurio metu įvertinti ne tik nuostoliai už nekilnojamąjį turtą, bet ir nuostoliai už veiklos žemės sklypo dalyje nutraukimą (naikinamos nuomojamos automobilių stovėjimo aikštelės). Preliminarus kompensacijos dydis, atsižvelgiant į atliktą turto vertinimą bei galimus nuostolius dėl veiklos apribojimo savininkui, buvo planuotas 2020 m., tačiau procedūra nebaigta dėl to, kad vienas iš paimamo turto savininkų nepasirašė sutarties dėl nuostolių kompensavimo. Tęsiamos derybos, siekiant susitarti dėl nuostolių dydžio ir išvengti teisminio ginčo. 2022 m. vykdomos sutarčių pasirašymo procedūros, po to bus teikiamas prašymas Nacionalinei žemės tarnybai (toliau – NŽT) dėl sprendimo paimti žemę visuomenės poreikiams priėmimo. Priėmus sprendimą bus išmokėtos kompensacijos už paimtą turtą 2023 m.; 2) žemės, reikalingos Vėjo g. jungčiai su Klaipėdos rajono teritorija įrengti (0,1228 ha + 0,0073 ha). Atlikta sąnaudų ir naudos analizė, 2022 m. planuota parengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektą ir išmokėti kompensaciją, tačiau nėra priimtas NŽT sprendimas dėl procedūros pradžios, todėl nepradėtas rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas. Apmokėjimas už projekto darbus ir kompensacijos išmokėjimas planuojamas 2023 m.; 3) žemės, reikalingos inžinerinės infrastruktūros plėtrai, Nemuno g. rekonstrukcijai (0,1 ha). Atlikta sąnaudų ir naudos analizė, įvyko žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto žemės prie pastatų Nemuno g. 113, Nemuno g. 133 parengimo konkursas, projektas bus rengiamas 2023 m. Lėšos kompensavimui už paimamą visuomenės poreikiams turtą (butus) planuojamos 2023 m. ir 2024 m., atlikus paimamo turto vertinimą; 4) žemės, reikalingos Pylimo g. rekonstruoti. Nuo 2018 m. vykdoma pastatų įsigijimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 patvirtintą aprašą. Iš viso numatyta paimti visuomenės poreikiams 15 individualių garažų, esančių Didžioji Vandens g. 28B (0,10 ha). 2019 m. buvo nupirkti 6 garažai, 2020 m. planuotos lėšos likusių 9 garažų kompensavimui, tačiau kompensuota tik 2, nes su 7 savininkais nepavyko sutarti dėl turto vertės. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2022-04-21 sprendimu panaikintas NŽT sprendimas dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams pradžios, kuris yra apskųstas (sprendimas nėra priimtas). Dėl šios priežasties yra sustabdytas minėto projekto rengimas, esant palankiam teismo sprendimui projektas būtų rengiamas 2023 m., kompensuojama už paimamą turtą 2024 m.; 5) žemė, reikalinga Pajūrio g. ir Vėjo g. žiedinei sankryžai įrengti (0,24 ha+0,03 ha). 2023 m. planuojama atlikti sąnaudų ir naudos analizę. 2022 m buvo atsiradusi galimybė nupirkti 0,03 ha žemės sklypą, tačiau derybos neįvyko, todėl turi būti rengiama žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra. Kompensacijos išmokėjimas planuojamas 2024 m. Įgyvendinant strateginio plano iki 2030 m. III prioriteto 3.1.3. uždavinio – didinti gatvių tinklo pralaidumą, kokybę ir saugumą – priemones, planuojama įgyvendinti investicinius projektus, kuriais naujai suformuotos vystomų gyvenamųjų teritorijų jungtys su magistralinių gatvių tinklu, numatyta priemonė įrengti Arimų g. (iki 2027 m.), nutiesti naują gatvę tarp Klemiškės ir Tilžės g., taip pat Klaipėdos miesto rytinės B dalies susiekimo ir inžinerinės infrastruktūros specialiojo plano sprendinius. 2025 m. numatoma paimti visuomenės poreikiams naujus žemės sklypus: žemė, reikalinga Arimų g. rekonstrukcijai nuo Liepų g. iki Girdavos g. (~ 4,0 ha), įgyvendinant Klaipėdos miesto rytinės B dalies (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo ir infrastruktūros vystymo specialiojo plano sprendinių I ir II vystymo etapus; žemė, reikalinga Arimų g. tęsiniui tarp Liepų g. ir Klemiškės g. (~2,6 ha). 2023 m. planuojama atlikti sąnaudų ir naudos analizę, 2024 m. atlikti 4 žemės sklypų turto vertinimą ir 2025 m. išmokėti kompensacijas už paimamą visuomenės poreikiams žemę. 02 uždavinys. Užtikrinti geoinformacinių sistemų (GIS) administravimą ir vykdomų geodezinių darbų kontrolę. Geoinformacinių sistemų (GIS) administravimas ir kontrolė. GIS duomenų bazei reikalinga nuolatinė priežiūra, atnaujinimas, informacijos apsikeitimas su kitais duomenų bazių savininkais. Nevykdant minėtos priežiūros, duomenų bazė palaipsniui prarastų savo vertę ir taptų nenaudinga. Dėl šios priežasties 2023 m. numatoma atnaujinti Savivaldybės aministracijos GIS programinę įrangą ir informacines sistemas, veikiančias GIS pagrindu. Informacinių technologijų plėtra, augančios technologinės galimybės leidžia optimizuoti įvairių sričių darbus bei kurti ir plėtoti elektroninę valdžią ir informacinę visuomenę šalyje. Siekiant užtikrinti didesnį paslaugų naudotojų pasitenkinimą elektroninėmis viešosiomis paslaugomis ir plataus jų naudojimo, GIS duomenys buvo perkelti į elektroninę terpę, taip sudarant sąlygas teikti 4 elektroninių paslaugų brandos lygiu Savivaldybės viešąsias paslaugas (prašymo pateikimas, duomenų užsakymas elektroniniu būdu ir jų atvaizdavimas, geodezinių darbų priėmimo–duomenų išdavimo per elektroninę sistemą). Mieste nenutrūkstamai vyksta projektavimo ir statybos darbai. Prieš šiuos darbus ir po jų yra vykdomi geodeziniai darbai (priešprojektinės topografinės nuotraukos, geodeziniai darbai statybų metu, kontrolinės geodezinės (išpildomosios) nuotraukos ir kt.). Visi šie darbai pagal Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymą turi būti kontroliuojami ir koordinuojami – išduodami leidimai vykdyti geodezinius darbus, turi būti tikrinama darbų kokybė, kontroliuojamas geodezininkų darbas, derinamos topografinės nuotraukos. Topografinių, išpildomųjų nuotraukų patikrai naudojama specializuota programinė įranga. Registruotų sklypų ribų vektoriniai duomenys reikalingi Geodezijos ir GIS skyriaus ir Savivaldybės administracijos daugelio skyrių deleguotoms funkcijoms vykdyti. WebGIS programų sukūrimas ir teminių žemėlapių viešinimas. Sukurtos WebGIS programos ir Klaipėdos m. teminių žemėlapių viešinimo paslaugos bus integruotos į Savivaldybės interneto svetainę, kurioje visuomenei pateikiami, atnaujinami Savivaldybės parengti teminiai skaitmeniniai žemėlapiai, viešinantys teritorijų planavimo dokumentus, turistinius maršrutus, investicinius projektus, statistinius duomenis ir kt. Klaipėdos miesto realistinio modelio, ortofotografinio žemėlapio ir programos viešinimui sukūrimas. Realios situacijos 3D miesto modelis (mesh modelis) leidžia labiau priartėti prie esamos realybės įvertinant, priimant sprendimus, susijusius su miesto vystymu, pristatant mieste planuojamus projektus potencialiems investuotojams. Realybės modelis leidžia pasitikrinti projektinius sprendimus, įvertinti objekto vizualinę įtaką aplinkai, pristatyti projektinius pasiūlymus viešinimo procedūros metu gyventojams. Ypač tikslus ortofotografinis žemėlapis leidžia greičiau ir tiksliau įvertinti esamą situaciją, atlikti patikrą, skaičiavimus, priimti sprendimus. Sukurtas miesto realistinis modelis bus integruotas į viešai prieinamus žemėlapius Savivaldybės interneto svetainėje. 03 uždavinys. Vykdyti paveldo objektų išsaugojimo priemones. Kultūros paveldo objektų apskaitos, tvarkybos ir sklaidos dokumentacijos parengimas. Kasmet planuojama parengti po 3 Savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų (statytų iki 1940 m.) vertinimo dokumentacijas (2023 m. planuojami pirkimai dėl šių objektų įvertinimo paveldosauginiu aspektu: Klaipėdos koncertų salė (buvę Šaulių namai, statyti 1878 m., Šaulių g. 36); Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos pastatas (buvusi I. Kanto mokykla, statyta 1934 m., I. Kanto g. 7); vienintelis išlikęs buvęs Luizės dvaro pastatas, o dabar gyvenamasis namas (Liepų g. 62)) – tai pradinis žingsnis siekiant išlaikyti ir pritaikyti naujai paskirčiai kultūros paveldo objektus, nepriklausomai nuo to, kas yra statinių savininkai. Siekiant tinkamai saugoti miesto kultūros paveldą ir remiantis paveldo apsaugos įstatymais, Savivaldybėje įkurta ir veikia Klaipėdos miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba, kurią sudaro 8 nariai – ekspertai. Ši taryba užtikrina tam tikrą Savivaldybės savarankiškumą, sprendžiant kultūros paveldo apsaugos klausimus. Tarybos veikla naudinga tiek kultūros paveldo objektų valdytojams, tiek Savivaldybės administracijai, nes nemaža dalis klausimų išsprendžiama vietoje, nevykstant į Kultūros paveldo departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybą. Per metus numatoma surengti 6 vertinimo tarybos posėdžius. Kasmet visoje Europoje minimos Europos paveldo dienos. Renginius koordinuoja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, rengia – Savivaldybė. Kasmet rugsėjo mėnesį planuojama organizuoti kasmetinį Europos paveldo dienų renginį. Informacinį leidinį apie paveldo objektus planuojama išleisti 2024 m., planuojamas tiražas – 200 egz. 2023 m. planuojama išleisti konferencijos Archaeologia Urbana leidinį (planuojamas tiražas – 100 egz.). Atliekant meninių akcentų, inžinerinių komunikacijų įrengimo bei statinių statybos darbus, nuolat atsiranda būtinybė senojo miesto vietoje atlikti archeologinius tyrimus. 2023–2025 m. kasmet numatoma atlikti po vieną nedidelės apimties archeologinį tyrimą. Kultūros paveldo objektų tvarkyba. 2022 m. iš dalies buvo finansuoti 4 kultūros paveldo objektų tvarkybos darbai (1,2 proc. nuo visų mieste esančių valstybės ir Savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų). 2022 m. dviejų objektų valdytojai (Žvejų g. 9 ir Tiltų g. 1) atsisakė Savivaldybės paramos ir nevykdė tvarkybos darbų dėl padidėjusių kainų ir nesėkmingo rangovo paieškų. 2023–2025 m. kasmet planuojama prisidėti mažiausiai prie 5 kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų finansavimo. Remiantis Antrojo pasaulinio karo vokiečių pakrantės gynybos įtvirtinimų vertinimo paveldosaugos aspektu medžiaga, 2023–2024 m. numatoma parengti techninį projektą, kuriame bus pasiūlyta pritaikyti baterijas lankymui (pažymėti stendais, įrengti takus, dviračių stovus, atokvėpio aikšteles ir kt.). 2023 m. planuojama parengti Savivaldybės saugomo kultūros paveldo objekto – Smeltės istorinių kapinių sutvarkymo techninį projektą. Tai viešosios pagarbos paveldo objektas, todėl jo priežiūrai turi būti skirtas didesnis dėmesys. Techninio projekto rengimo metu bus sprendžiamos kapinių apsaugos bei naudojimo kitokiai paskirčiai (pavyzdžiui, ramiai pažintinei rekreacijai, želdynams) problemos. Smiltynės ir Girulių vietovių istorinio paveldo aktualizavimo ir atgaivinimo studijos parengimas numatytas Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 m. strateginiame plėtros plane ir siejasi su siekiu išvystyti Smiltynę ir Girulius į kurortinę teritoriją. Numatytas studijos rengimo laikotarpis 2024–2025 m. 2024 m. numatyta pradėti rengti valstybės saugomo kultūros paveldo objekto – Vitės istorinių kapinių sutvarkymo techninį projektą. Tai viešosios pagarbos paveldo objektas, todėl jo priežiūrai turi būti skirtas didesnis dėmesys. Techninio projekto rengimo metu bus sprendžiamos kapinių apsaugos bei naudojimo kitokiai paskirčiai (pavyzdžiui, ramiai pažintinei rekreacijai, želdynams) problemos. 2022 m. įsteigta viešoji įstaiga „Klaipėdos Šv. Jono bažnyčios bokšto atkūrimas“, kurios veiklos tikslas – Šv. Jono bažnyčios bokšto atkūrimas. Savivaldybės tarybai pritarus (2022-11-24 sprendimas Nr. T2-270), Savivaldybė finansiškai prisidės prie Šv. Jono bažnyčios bokšto atstatymo. Taryba sutiko priimti Savivaldybei viešosios įstaigos dovanojamus du trečdalius šios įstaigos dalininkų kapitalo dalių. Kartu šiai įstaigai kaip dalininko įnašas 2023 m. bus perduota 170 tūkst. Eur (tokia suma reikalinga bokšto projektavimo darbams). Viešoji įstaiga įgyvendins bokšto statytojo, projektavimo ir statybos rangos darbų užsakovo teises ir pareigas. 75 metrų aukščio bokšto atstatymas turėtų kainuoti apie 3 mln. eurų, visos bažnyčios – apie 16 mln. eurų. Tikimasi, kad Šv. Jono bažnyčios atstatymas ateityje leis atkurti Antrojo pasaulinio karo metu nukentėjusį Klaipėdos senamiestį ir užtikrins Klaipėdos miesto evangelikų liuteronų parapijos bei miesto bendruomenės kultūrinių poreikių tenkinimą, sukuriant naujas erdves kultūrinėms paslaugoms teikti. Projektui suteiktas valstybei svarbaus projekto statusas. Numatyta projekto įgyvendinimo pabaiga – 2027 m. 2024 m. planuojamas Žardės ir 2025 m. Purmalių piliakalnių sutvarkymo projektų įgyvendinimas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kriterijaus pavadinimas, mato vnt. | Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už rodiklio reikšmių pateikimą |  | Kriterijaus reikšmė, metais |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 (faktas) | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |
| Suderintų teritorijų planavimo dokumentų (specialiųjų planų, detaliųjų planų) skaičius, vnt. | Urbanistikos ir architektūros skyrius |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  |
| Visuomenės reikmėms atlaisvintos teritorijos plotas per ataskaitinį laikotarpį, ha | Žemėtvarkos skyrius |  | 1,8 ha LEZ 3 sklypai | 0,1564 ha: 0,0263 ha Danės g. tęsiniui; 0,1228 ha + 0,0073 ha Vėjo g. jungčiai su Klaipėdos raj. | 0,47 ha: 0,1 ha Didžioji Vandens g. 28B (7 garažai); 0,24 ha + 0,03 ha Pajūrio g. ir Vėjo g. žiedinei sankryžai 0,1 ha Nemuno g. 113, Nemuno g. 133 |  | 6,6 ha: 4 ha Arimų g. rekonstrukcijai nuo Liepų g. iki Girdavos g.; 2,6 ha Arimų g. tęsiniui tarp Liepų g. iki Klemiškės g. |  |
| Atnaujintas topografinių duomenų bazės plotas, ha | Geodezijos ir GIS skyrius |  | 2400 | 2400 | 2400 |  | 2400 |  |
| Į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų vertybių registrą įtrauktų objektų arba objektų, kurių vertingosios savybės patikslintos, skaičius, vnt. | Paveldosaugos skyrius |  | 9 | 5 | 5 |  | 5 |  |
| Kultūros paveldo objektų, kuriems atlikti tvarkybos darbai, dalis nuo visų kultūros paveldo objektų, proc. | Paveldosaugos skyrius |  | 1,2 | 1,72 | 1,72 |  | 1,72 |  |
| Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Savivaldybės biudžeto lėšos, kitos lėšos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 m. strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa: 3.2.1. uždavinys. Skatinti teritorijų ir pastatų konversiją. 3.2.2. uždavinys. Modernizuoti atskiras miesto dalis (teritorijas), siekiant didesnio jų patrauklumo. 3.2.3. uždavinys. Efektyviai panaudoti kultūros paveldo objektus. 3.3.1. uždavinys. Užtikrinti tvarų kraštovaizdžio vystymą(si), išsaugant ekosistemas ir prisitaikant prie klimato kaitos. 3.3.3. uždavinys. Modernizuoti miesto inžinerinę infrastruktūrą laikantis inovatyvumo ir ekologiškumo principų. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Priedas – 2023–2025 m. Klaipėdos miesto savivaldybės miesto urbanistinio planavimo programos (Nr. 01) tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė.

––––––––––––––––––––––––––