# KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

# Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros PROGRAMOS (Nr. 06) APRAŠYMAS

| Biudžetiniai metai |  | 2023-ieji metai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignavimų valdytojas |  | Savivaldybės administracija |  |  |  |  |  |
| # Programos pavadinimas |  | Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa |  |  |  | ## Kodas | 06 |
| Ilgalaikis prioritetas (pagal KSP) |  | Pažangi, konkurencinga ir subalansuota miesto ekonominė plėtra Tvarus ir darnus miesto urbanistinis vystymas |  |  |  | Kodas | I III |
| Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas |  | Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką |  |  |  | Kodas | 02 |
| Programos tikslas |  | Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir užtikrinti jų tankumą |  |  |  | Kodas | 01 |
| Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Klaipėda, kaip trečias pagal dydį šalies miestas, regiono centras su išvystyta pramone ir logistika, sparčiai besiplečiančiu jūrų uostu, yra suinteresuotas turėti subalansuotą, išplėtotą ir darnų susisiekimo tinklą, atitinkantį verslo, gyventojų, mieste dirbančiųjų ir turistų poreikius. Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. T2-185 buvo patvirtintas Klaipėdos miesto darnaus judumo planas, kuriuo siekiama užtikrinti mišrias judėjimo galimybes ir padidinti svarbiausių miesto vietų pasiekiamumą įvairiomis transporto rūšimis, užtikrinti saugumą ir eismo saugą, sumažinti taršą ir energijos poreikį, pagerinti miesto aplinką, erdvinę urbanistinės aplinkos kokybę, didinti miesto efektyvumą gyventojų, ekonominei ir socialinei naudai. Vienas iš svarbiausių darnaus judumo sistemos elementų yra viešasis transportas, todėl svarbu didinti klaipėdiečių ir miesto svečių naudojimąsi viešuoju transportu bei užtikrinti patogumą ir kelionių efektyvumą. Gatvių rekonstravimas ir tiesimas planuojami vadovaujantis Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendiniais ir Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 m. strateginiu plėtros planu. Siekiama gerinti susisiekimo sąlygas Klaipėdos mieste didinant miesto gatvių pralaidumą, tankinant gatvių tinklą ir mažinant avaringumą. 01 uždavinys. Rekonstruoti, tiesti ir prižiūrėti gatves. Gatvių tiesimas ir rekonstravimas. Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas. Pagal 2020 m. parengtą techninį projektą pastatytos dvi estakados virš žiedinės sankryžos, sujungiant Vilniaus pl. su Baltijos pr. – apie 1,364 km. 2023 m. bus baigiami žiedinės sankryžos rekonstravimo darbai: 2 estakadų asfaltavimo darbai, sankryžos rekonstravimas į turbožiedinę sankryžą, įrengiamos 2 požeminės pėsčiųjų perėjos, pėsčiųjų ir dviračių takai, apšvietimas. Baltijos pr. ir Taikos pr. žiedinės sankryžos rekonstravimas. 2023 m. planuojama pradėti rengti techninį projektą. Darnaus judumo priemonių diegimas Klaipėdos mieste. Įgyvendinant projektą, planuojamos dvi veiklos: 1) atnaujinti Klaipėdos senamiesčio keturių gatvių dangas: Žvejų gatvės nuo Tiltų gatvės iki Pilies gatvės; Daržų gatvės nuo Pilies gatvės iki Aukštosios gatvės; Didžiosios Vandens gatvės nuo Aukštosios gatvės iki Tiltų gatvės; Vežėjų gatvės nuo Turgaus gatvės iki Daržų gatvės. Šių gatvių šaligatvių ruožus planuojama sutvarkyti taikant universalaus dizaino principus, įrengti apšvietimą, lietaus nuotekas. Gatvių atnaujinimo darbus planuojama įgyvendinti iki 2023 m.; 2) įrengti 10 viešojo transporto stotelių: Priestočio g. (Autobusų stoties st.), Kauno g. (Ąžuolyno st.), Liepų g. (Savivaldybės st.), Sausio 15-osios g. (Malūno tvenkinio st.), Joniškės g. (Žemaičių st., Slyvų st.); Mogiliovo g. (Mogiliovo st.), Statybininkų pr. (Šilutės st.), Taikos pr. (Kurėno st.), Smiltelės g. (Irklų st.). 2022 m. pabaigtos įrengti 9 keleivinių stotelių įvažos, vienos įvažos (Žemaičių st.) įrengimo buvo atsisakyta dėl Slyvų g. planuojamo remonto sprendinių. 2023 m. planuojama užbaigti darbus visose šiuo projektu tvarkomose senamiesčio gatvėse: Vežėjų, Žvejų, Daržų bei Didžiojoje Vandens gatvėse. Teatro ir Sukilėlių g. rekonstrukcija. Senamiestyje esančias Teatro ir Sukilėlių gatves planuojama palikti motoriniam transportui. Inicijuotu projektu siekiama atnaujinti Sukilėlių (220 m) ir Teatro (118 m) gatvių važiuojamąsias dalis, šaligatvius: išardyti senas dangas, tinkamai įrengti pagrindus, lietaus nuotekų sistemą, įrengti apšvietimą, naujas, senamiesčio grindiniui keliamus reikalavimus atitinkančias, dangas. Parengti techniniai darbo projektai, gauti statybą leidžiantys dokumentai. 2021 m. pasirašyta rangos sutartis ir pradėti darbai, kurie bus tęsiami ir 2023 m. Tauralaukio gyvenvietės gatvių rekonstravimas. 2022 m. užbaigti Slengių g., Lietaus g., Vaivorykštės g., Griaustinio g., Arimų g., Vėjo g. (II dalies), Žvaigždžių g. rekonstravimai (kelio remontai įrengiant asfalto dangą, apšvietimo įrengimai, inžinerinių tinklų klojimai). 2023 m. planuojamas Energijos skirstymo operatoriaus tinklų kabeliavimo įrengimas. Danės g. rekonstravimas. 2023 m. bus rengiamas Danės g. projektas, siekiant racionaliai suplanuoti jungtis su Bastionų g., nauju tiltu per Danės upę ir Artojų g. Planuojamas Danės g. ruožo nuo Laivų skg. iki Artojo g., Artojo g. ruožo nuo Danės g. iki Artojo g. ir Liepų g. sankryžos (įskaitant visą sankryžos mazgą ir jos prieigas) rekonstravimas ir dviračio tako nuo Danės g. iki Liepų g. įrengimas, Danės gatvės rekonstravimas, pėsčiųjų ir dviračių takų, lietaus nuotekų tinklų, gatvės apšvietimo tinklų įrengimas. Vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. AD1-405 „Dėl žvyruotų kelių ir gatvių darbų eiliškumo sąrašo patvirtinimo“ bus tęsiama priemonė – mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybių institucijų valdomų kelių remontas. 2023 m. planuojamas Dianos g. kapitalinis remontas, įrengiant lietaus nuotekų tinkus, naują asfalto dangą ir gatvės apšvietimą. 2023–2024 m. numatomas Baltijos 2-osios, Baltijos 3-osios, Baltijos 4-osios, Baltijos 5-osios gatvių kapitalinis remontas asfaltuojant, įrengiant gatvių apšvietimą ir lietaus tinklus. 2024–2025 m. planuojamas Baltijos 8-osios, Baltijos 9-osios, Baltijos 10-osios, Baltijos 11-osios gatvių kapitalinis remontas asfaltuojant, įrengiant gatvės apšvietimą ir lietaus tinklus. Vykdant Savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimą Nr. T2-75 „Dėl Fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje esančiai viešai susisiekimo infrastruktūrai, pasiūlymų teikimo, vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pakeistas Savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T2-181), tęsiamas priemonės Klaipėdos miesto gatvių rekonstravimas bendromis savivaldybės ir privačių asmenų lėšomis vykdymas. Minėtu sprendimu yra patvirtintas Fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje esančiai viešai susisiekimo infrastruktūrai, pasiūlymų teikimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašas. 2023 m. numatoma Karlskronos gatvės, kurios ilgis – 315 m, tiesimas, bus įrengiami pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengtas apšvietimas. 2023–2024 m. planuojama: Tauro 1-ojoje g. (ilgis – 705 m) ir Tauro 10-ojoje g. (ilgis – 368 m) vietoje žvyro dangos įrengti asfalto dangą, įrengti apšvietimą, sumontuoti paviršinių lietaus nuotekų tinklus; atlikti Jachtų g. (ilgis – 200 m) ir Karlskronos g. VII etapas (ilgis – 317 m) kapitalinį remontą, įrengiant lietaus nuotekų tinkus, naują asfalto dangą ir gatvės apšvietimą. 2023–2025 m. planuojamas įvažiuojamojo kelio į Tilžės g. 115 (ilgis – 626 m) kapitalinis remontas, įrengiant lietaus nuotekų tinkus, naują asfalto dangą ir gatvės apšvietimą. 2023 m. bus tęsiami Klemiškės g. rekonstravimo darbai. Rekonstruojamos Klemiškės g. ilgis – 1435 m. Sena asfalto danga keičiama nauja, bus nutiesti pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengiami nauji paviršinių lietaus nuotekų tinklai (bendras ilgis – apie 1 310 m). Planuojama įrengti žvejybos produktų iškrovimo vietą prie jūros Klaipėdos miesto teritorijoje, kurio tikslas – pagerinti žvejų darbo sąlygas, įrengiant žvejams žvejybos produktų iškrovimo vietą prie jūros. Projekto metu bus sutvarkyta žuvininkystės produktų iškrovimo infrastruktūra, pagerintos žvejų darbo sąlygos bei suteikta naujų galimybių didinant jų konkurencingumą. Numatoma įrengti naują žvejų laivams skirtą slipą – aikštelę, skirtą valtims nuleisti ir ištraukti iš vandens. Projekto įgyvendinimui gautas ES finansavimas. 2022 m. parengtas supaprastintas statybos projektas, įvykdytos rangos darbų pirkimo procedūros, 2022 m. spalio mėnesį pasirašius sutartį planuojama pradėti rangos darbus, kurie bus tęsiami ir 2023 m. BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ 2023 m. planuoja užbaigti įrengti žvejybos produktų iškrovimo vietą prie Pilies tilto Danės upės krantinėje, siekdama sudaryti geresnes sąlygas žuvininkystės įmonėms išsikrauti žvejybos produktus, didinti jų konkurencingumą bei užtikrinti saugos bei darbo sąlygų gerinimą, todėl 2023 m. numatoma užbaigti pastatyti žvejybos produktų kėlimo gervę, nutiesti elektros tinklus, pastatyti pontoninę prieplauką su žvejų persirengimo nameliu bei perduoti žvejų asociacijai. Ištisinio asfaltbetonio dangos įrengimas miesto gatvėse ir kiemuose. Siekiant užtikrinti patogų ir saugų eismą, kaip ir kasmet, bus atliekami blogos būklės gatvių remonto, ištisinių asfaltbetonio dangų įrengimo darbai, vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. AD1-1244 patvirtintu 2023–2025 m. vietinės reikšmės kelių ir gatvių paprastojo remonto prioritetinių darbų eiliškumo sąrašu. Numatytu laikotarpiu planuojamos remontuoti šios gatvės: Bangų, Laukininkų, Žardininkų, Reikjaviko, Brožynų, Malūninkų ir Šturmanų. 2023 m. planuojami Bangų ir Laukininkų gatvių ištisinio asfaltbetonio dangų paklojimai (apie 10,5 tūkst. m2). Pėsčiųjų ir dviračių takų, šaligatvių (su dviračių takais) remonto bei įrengimo darbai. 2023 m. numatyta atlikti Taikos pr. ruožo nuo Sausio 15-osios g. sankryžos link Turgaus žiedo atnaujinimo darbus. Pagal planuojamą parengti darbų remonto aprašą bus sutvarkyti šaligatviai abiejose kelio pusėse, įrengiant dviračių taką, bei pėsčiųjų takuose įrengiant neregių vedimo linijas. Taip pat numatyta atlikti ir Danės g. šaligatvio Muzikinio teatro pusėje bei apšvietimo atnaujinimo darbus. Bus tęsimi takų sutvarkymo darbai prie Žardininkų telkinių. 2023 m. planuojami parengti techniniai projektai: 1) krantinės tarp Biržos tilto ir naujai įrengto dviračių ir pėsčiųjų tako sutvarkymo („Meridiano“) projektas, kuriame numatyta: pėsčiųjų tako (zonos) remontas, keičiant esamas betonines plokštes granito plokštėmis, analogiškomis įrengtoms ties krantine, intarpų įrengimas iš esamų granito trinkelių, medinių krantinės elementų – suolų remontas visame projektuojamame ruože, esant būtinybei, apšvietimo tinklų įrangos projektavimas, lietaus nuotekų tinklų rekonstrukcija (projekto įgyvendinimas planuojamas 2025 m.); 2) Sportininkų gatvės šaligatvių kapitalinis remonto projektas, kuriame numatyta remontuoti abiejų gatvės pusių šaligatvių dangas, numatant galimybę sutvarkyti želdinius, apšvietimo tinklus, įrengti dviračių taką ir laikinas automobilių stovėjimo vietas, atsižvelgiant į galiojančius planavimo dokumentus. Remontuojamą ruožą nuo Smilties Pylimo g. iki Stadiono g. planuojama pabaigti 2024 m. Kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas planuojamas lopšelio-darželio „Saulutė“ bei „Gilijos“ pradinės mokyklos teritorijose. Tiltų ir kelio statinių priežiūra. Toliau bus vykdoma 16 tiltų ir kelio statinių priežiūra. 2023 m. planuojami ir Biržos tilto sutvarkymo darbai (I etapas): dešiniojo ramto gembės konstrukcijų stiprinimas, pereinamųjų plokščių įrengimas dešiniajame ramte, ramtų patalpų betoninių pažaidų bei deformacinių pjūvių remontai, lietaus nutekėjimo sistemos bei ortotropinių plokščių atraminių taškų remontai, metalinių konstrukcijų valymas ir dažymas, Tiltų g. važiuojamosios dangos su bortais, tilto važiuojamosios dangos ir šalitilčių einamosios dangos remontai. Jaunystės g. ir privažiuojamojo kelio (įskaitant sankryžą) bei Rūko g. kapitalinis remontas. Planuojamas Jaunystės g. ir privažiuojamojo kelio sankryžos pertvarkymas, dalies Rūko g. kapitalinis remontas, pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas užtikrinant saugų visų eismo dalyvių judėjimą. 2023 m. bus vykdomas projektavimo paslaugų pirkimas. Klaipėdos miesto žvyruotų gatvių kapitalinis remontas. Vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T2-313 patvirtintu tvarkos aprašu bei Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintu žvyruotų kelių ir gatvių tvarkymo eiliškumo sąrašu, planuojami kapitaliniai remontai, įrengiant lietaus nuotekų tinkus, naują asfalto dangą ir gatvės apšvietimą šiose gatvėse: 2023 m. – Nidos g. ir Gilijos g.; 2023–2025 m. – Rasos g., Saulėlydžio g., Saulės g., Naktigonės g., Spindulio g.; 2023–2025 m. – pravažiuojamieji keliai tarp Molo g. ir Pamario g.; Serviso g.; Šilo g. ir pravažiuojamasis kelias tarp Šilo g. ir Druskininkų g. Įvažiuojamųjų kelių atnaujinimas. 2023 m. planuojama atnaujinti įvažiuojamuosius kelius į Taikos pr. 101 ir Taikos pr. 109; 2024 m. – įvažiuojamąjį kelią į Debreceno g. 61. Bus praplėstos įvažos, įrengtos naujos automobilių stovėjimo vietos, suremontuotos dangos. Dubliuojančios gatvės nuo Šiltnamių g. iki Klaipėdos g. su pėsčiųjų ir dviračių taku ir įvažomis į Liepojos g. įrengimas. 2023 m. bus tęsiamas įrengimas dubliuojančios Liepojos gatvės ir pėsčiųjų ir dviračių tako su mažosios architektūros elementais tarp Šiltnamių ir Klaipėdos gatvių, kurios ilgis – 780 m. Taip pat bus įrengiami lietaus nuotekų tinklai bei apšvietimo tinklai. Papildomos eismo juostos ir pėsčiųjų saugumo salelės Mogiliovo gatvėje įrengimas. 2023 m. planuojamas esamo transporto mazgo pertvarkymas, kad būtų užtikrintas eismo srautų pralaidumas, patogus ir saugus visų eismo dalyvių judėjimas. Darbų pabaiga numatoma 2024 m. 2023 m. Mokyklos g. ir Laukų g. žiedinės sankryžos įrengimas. Numatomas esamos gatvės statinio ribose kapitalinis remontas, įrengiant žiedinę sankryžą Mokyklos g. (senoji) – Laukų g. ir nuotekų šalinimo tinklus, trumpo automobilių stovėjimo vietas. Taip pat dėl numatomo gatvės važiuojamosios dalies išplatinimo įgyvendinant projektą numatomas esamų apšvietimo atramų perkėlimas. Darbų pabaiga numatoma 2024 m. 2024 m. planuojama atlikti Aukštosios g. rekonstrukciją. Paryžiaus Komunos g. rekonstravimas (nuo Šilutės pl. iki Taikos pr.). Planuojamas kapitalinis gatvės remontas (remontuojamas ruožo ilgis – apie 1200 m) su pėsčiųjų ir dviračių takais, įrengti gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takų apšvietimą. 2023 m. bus vykdomas projektavimo paslaugų pirkimas. Smiltynės g. ir krantinės rekonstravimas nuo Jūrų muziejaus iki Senosios Smiltynės perkėlos. Planuojamas Smiltynės gatvės, pėsčiųjų ir dviračių takų ir kranto tvirtinimo sutvarkymas, užtikrinant saugų statinių eksploatavimą bei eismo dalyvių judėjimą. 2023 m. bus pradėtas rengti techninis projektas. Melioracijos statinių rekonstravimas žemės sklype Verslo g. 10, 12, 14, Klaipėdoje (Klaipėdos LEZ teritorija). Projekte numatytomis investicijomis planuojama vystyti 2 investicinius sklypus, esančius Verslo g. ir Metalo g. Tikslas – sudaryti sąlygas 2 investicinių sklypų įveiklinimui, užtikrinant sąlygas juose pradėti vykdyti veiklą. Šiam tikslui pasiekti yra keliami uždaviniai: įrengti vandentiekio tinklus; įrengti drenažo tinklus; perkelti griovį į naują vietą. Šiuo metu melioracinis griovys yra nepalankioje vietoje, todėl, norint pritaikyti Verslo g. ir Metalo g. esančius sklypus veiklų vykdymui, darbai yra būtini. Perkėlus melioracinį griovį į kitą vietą, minėti investiciniai sklypai galėtų sulaukti naujų investuotojų dėmesio ir būti sėkmingai panaudoti jų veiklų vykdymui bei investicijų į šiuos sklypus pritraukimui. Įvykdytos viešojo pirkimo procedūros ir 2022-05-26 pasirašyta Paslaugų sutartis dėl projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų. Rangos darbai planuojami 2023 m. Žaliosios energijos infrastruktūros įrengimas žemės sklype Pramonės g. 31, Klaipėdoje. Projektu siekiama vystyti Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos (toliau – KLEZ) teritoriją, tiksliau – šios teritorijos dalį, kuri yra skirta koncentruoti investuotojus, vykdančius inovatyvias veiklas ir mokslinius tyrimus. Ilgalaikis tikslas – sukurti išskirtinę KLEZ teritorijos dalį, kurioje aktyviai kurtųsi pažangios įvairių sričių pramonės įmonės, taip sudaryti sąlygas ne tik joms, kaip atskiriems vienetams, investuoti, kurti inovacijas, bet kartu ir dalytis patirtimi, vystyti bendrus inovatyvius projektus. Siekiant šio tikslo KLEZ vakarinėje dalyje, šalia Lypkių gatvės, yra numatoma įkurti daugiafunkcius tyrimų ir profesinio ugdymo centrus, parodomuosius išmaniuosius pramonės pastatus. Šiuo metu įvardytoje teritorijoje yra numatyta įkurti ir įrengti: mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centrą (11 000 kv. m), kuriame būtų skatinamas skirtingų mokslų sričių bendradarbiavimas ir pramonės įmonių veiklos tobulinimo procesai; profesinio rengimo centrus (6000 kv. m); administracinius kompleksus darbuotojams bei įvairių verslo startuolių biurams (20 000 kv. m); ekspozicijų centrus su komercinėmis funkcijomis (10 000 kv. m); vidinius konferencijų centrus (3 600 kv. m). Bendras vystomos teritorijos dydis yra apie 21 ha. Planuojamos infrastruktūros įrengimo tikslas – sudaryti sąlygas vystyti KLEZ teritoriją ir pritraukti inovatyvias veiklas vykdančius investuotojus. Šiam tikslui pasiekti yra keliamas uždavinys – įrengti būtinąją šildymo ir vėsinimo infrastruktūrą (žaliosios energijos infrastruktūrą), kuri leistų statyti modernius ir ekologiniais principais funkcionuojančius pastatus. Įvykdytos viešojo pirkimo procedūros ir 2022-06-07 pasirašyta Paslaugų sutartis dėl projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų. Rangos darbai planuojami 2023 m. Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimas ir pastato aplinkos sutvarkymas. 2023–2024 m. bus atliekamos projekto korektūros paslaugos, įvertinant atliekamą želdinių ekspertizę. Vėliau bus vykdomi rangos darbai, įrengiant privažiuojamąjį kelią, automobilių aikštelę, teritorijos apšvietimą. Geležinkelio pervažos Giruliuose rekonstravimas. Planuojamas pervažos rekonstravimas, įrengiant šalia važiuojamosios dalies pėsčiųjų ir dviračių taką ir apšvietimą, pervažos signalizaciją ir kt. automatiką. 2023 m. bus pradėtas rengti techninis projektas. Nuo 2024 m. planuojamas Joniškės g. saugumo pagerinimo priemonių, autobusų sustojimo įvažos, pėsčiųjų ir dviračio tako jungties su Žemaičių g. įrengimas. Savanorių gatvės rekonstrukcija. Techninis projektas parengtas 2016 m. Rangos darbų pradžia numatyta 2025 m. Nuo 2025 m. planuojamas Šilutės pl. ruožo (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.), Klaipėdoje, ir aikštelės ties Jūrininkų pr. kapitalinis remontas, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus, apšvietimą. 02 uždavinys. Užtikrinti patogios viešojo transporto sistemos funkcionavimą. ## Viešojo transporto paslaugų organizavimas. ## Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu, Savivaldybė moka vežėjams kompensacijas už keleivius, turinčius teisę į važiavimo lengvatas vietinio susisiekimo keleivinio transporto maršrutais. Kaip ir kasmet, bus kompensuojamos moksleivių važiavimo į mokymo įstaigas iš kaimo vietovių (iki 40 km atstumu nuo Klaipėdos miesto) ir bendrabučiuose gyvenančių mokinių kelionės išlaidos bei siekiama, kad būtų įgyvendinta Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo nuostata ir kompensuojamos bilietų pradinių klasių, profesinių mokymo įstaigų moksleivių pavėžėjimo išlaidos. Taip pat Savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. asmenims nuo 70 metų amžiaus Savivaldybės biudžeto sąskaita metinio 365 dienų vardinio vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutų autobusų bilieto tarifas su 96 proc. dydžio nuolaida – 10,00 Eur, t. y. suteikta galimybė už simbolinį 10 Eur mokestį važiuoti viešuoju transportu Klaipėdos mieste visus metus. Siekiant užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų kelių transporte laikymąsi, tęsiami miesto viešojo transporto (maršrutinių taksi, lengvųjų automobilių taksi, vietinio bei priemiesčio susisiekimo autobusų, užsakomųjų reisų) priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimo darbai. Priemonė įgyvendinama pagal Savivaldybės administracijos ir VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ sudarytą sutartį. Patikrinimai vykdomi pagal sutartyje numatytą konkretų kontrolinių patikrinimų skaičių ir sąrašą. Klaipėdos miesto viešojo transporto švieslenčių ir informacinių švieslenčių įrengimas ir atnaujinimas. Planuojami elektros įvado informacinėms švieslentėms Pasažo autobusų stotelėje (šalia Vingio g. 5) įrengimo darbai su projektavimu. Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas (III ir IV etapai). 2023 m. planuojamas Rimkų g. (2 vnt.) ir Kauno g. (2 vnt.) kapitalinis remontas, įrengiant visuomeninio transporto įvažas ir keleivių stoteles. Kauno gatvėje taip pat bus suprojektuotas ir pėsčiųjų bei dviračių takas, kuris sujungiamas su dabar esančiu pėsčiųjų bei dviračių taku. Rimkų gatvėje, kad keleiviams būtų saugu kirsti kelią, projektu numatyta iškilioji pėsčiųjų perėja. Kiekviena keleivinio transporto stotelė suprojektuota su laukimo paviljonu. Dėl saugumo tamsiu paros metu, siekiant padidinti apšvietimą stotelėse, bus įrengiami šviestuvai. Pagal Savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimą Nr. T2-174 2022 m. planuojamas UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimas (elektra varomų autobusų įsigijimas (prisidėjimas)). Projektą įgyvendina UAB „Klaipėdos autobusų parkas“, dalyvaudama Klimato kaitos programos projekte „Daugiau švarios erdvės“, su 45 proc. Savivaldybės prisidėjimu. Planuojama, kad viešųjų pirkimų procedūros ir sutarties pasirašymas įvyks 2022 m. gruodžio pabaigoje. Po sutarties pasirašymo avansas (562,5 tūkst. Eur) turi būti sumokėtas per 60 d. Dėl to 2022 m. suplanuotos lėšos perkeltos į 2023 m. Autobusų pristatymas numatomas per 12 mėn. Savivaldybė su partnere UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ teikė projektą „Klaipėdos miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“, kurio tikslas – pagerinti viešojo transporto paslaugų kokybę Klaipėdos mieste. Fiziškai ir morališkai pasenę autobusai neskatina gyventojų naudotis viešuoju transportu. Nudėvėtų autobusų varikliai teršia aplinką CO2 ir kitais teršalais. Savivaldybės prisidėjimas – 15 proc. Įgyvendinant projektą, planuojama įsigyti 12 elektra varomų autobusų. 2022 m. pateikta paraiška Centrinei projektų valdymo agentūrai, pasirašyta finansavimo sutartis, vykdomi viešieji pirkimai. 2023 m. planuojama įsigyti 12 naujų autobusų. 03 uždavinys. Diegti eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemones. Eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonių įgyvendinimas. Eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacija ir įrengimas. Toliau planuojama eksploatuoti 95 šviesoforus, kitas eismo reguliavimo priemones, įrengti 7 šviesoforus: 1) šviesoforais reguliuojamą pėsčiųjų perėją Dariaus ir Girėno gatvėje ties Nr. 8A; 2) šviesoforais reguliuojamą pėsčiųjų perėją Liepojos g. Nr. 1 (ties Panevėžio g. sankryža); 3) šviesoforais reguliuojamą pėsčiųjų perėją Liepojos gatvėje ties Nr. 41A; 4) šviesoforais reguliuojamą pėsčiųjų perėją Minijos g. Nr. 174 (ties Nendrių g. sankryža); 5) šviesoforais reguliuojamą pėsčiųjų perėją Smiltelės gatvėje ties Nr. 5; 6) Mokyklos g. ir Verpėjų g. sankryžos šviesoforų posto įrengimo darbai; 7) Taikos pr. ir Jachtų g. sankryžos šviesoforų posto įrengimo darbai. Taip pat numatyta įsigyti 20 viešojo transporto prioriteto licencijų (programinės įrangos OMNIA, skirtos koordinuoti šviesoforų darbą, papildomo funkcionalumo – viešojo transporto prioriteto modulio licencijos (bus mokama kas mėnesį)). 1 licencija – 1 šviesoforinei sankryžai reguliuoti. Planuojama tęsti dviračių įrenginių priežiūrą: dviračių saugyklos Malūnininkų g. 1, dviračių skaičiuoklių prie prekybos centro „Akropolis“, Taikos pr., ir prie Atgimimo stotelės, kintamos informacijos kelio ženklų (Pilies g., ant Mokyklos g. viaduko). Siekiant užtikrinti saugesnes eismo sąlygas miesto gatvėse, planuojama tęsti Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptinį apšvietimą, kasmet apšviečiant po 6 pėsčiųjų perėjas (2023 m. – Debreceno g. 47, Reikjaviko g. 7, Varpų g. 3, Panevėžio g. 44, Žardininkų g. 18, Reikjaviko g. 15) bei įrengti neregių vedimo dangą 14 autobusų stotelių. Planuojama tęsti Klaipėdos miesto automobilių stovėjimo sistemos administravimą ir techninę priežiūrą. 2023 m. toliau bus vykdoma automobilių stovėjimo bilietų automatų priežiūra, elektroninės mokėjimo už stovėjimą sistemos priežiūra, papildomų vietų ženklinimas, informacinių ženklų pastatymas, priežiūra ir administravimas, taip pat sistemų, informuojančių apie laisvas stovėjimo vietas, įrengimas. Pagal sudarytą sutartį su Savivaldybės administracija šias veiklas vykdys VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“, kuri taip pat kontroliuos vietinės rinkliavos už naudojimąsi Savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti tvarkos laikymosi priežiūrą. Tęsiama ir automatinės eismo priežiūros prietaisų eksploatacija. Šiuo metu miesto gatvėse eksploatuojama 18 prietaisų ir 7 greičio matuokliai. Siekiant gerinti eismo sąlygas mieste toliau bus įdiegiamos eismo saugumo gerinimo priemonės bei statomi kelio ženklai. Numatomi sprendimai ne tik atskirose probleminėse vietose, bet ir atskirų rajonų saugaus eismo auditai, kurių pagrindu atliekamas kompleksinis eismo saugumo gerinimas. 2023 m. planuojama atlikti 6 saugaus eismo auditus. Taip pat planuojama parengti avaringiausių vietų juodųjų dėmių žemėlapį. Darnaus judumo projektų įgyvendinimas. Įdiegus transporto (eismo) valdymo sistemą, 2023 m. planuojamos programinės įrangos garantinis aptarnavimas. Bus tęsiamas Klaipėdos miestui priklausančių elektromobilių įkrovimo stotelių eksploatavimas ir priežiūra. Iš viso mieste yra įrengta 21 elektromobilių įkrovimo stotelė. 2023 m. planuojama naujai įrengti 15 stotelių. Pagal parengtą veiksmų planą dėl Danės upės pritaikymo laivybai 2023 m. planuojama įrengti 5 pontonines prieplaukas (dėl užsitęsusių projektavimo darbų nepradėta 2022 m.), prioritetą teikiant galinės stotelės įrengimui (galinė stotelė – Botanikos sode, likusios 4 stotelės – Tauralaukio, Žolynų, Danės vingio, Liepų), suprojektuoti ir įrengti elektros įvadus pradinėje ir galutinėje vandens autobusų stotelėse (Senamiestyje (15kW) ir greta Botanikos sodo (5 kW)), reikalingų vandens autobusų įkrovimo stotelėms. Numatomos lėšos ir maršruto subsidijavimui, kurios suskaičiuotos pagal išeitinius duomenis: navigacinis sezonas truks 180 dienų nuo kiekvienų metų balandžio 1 d. ir kursuos 3 vandens autobusai su 2 įkrovos stotelėmis (Senamiestis ir Tauralaukis), 12 ratų per dieną. Kompensaciją numatoma mokėti nuo 2023-06-15. 2023 m. planuojama pradėti rengti projekto „Koordinuota šviesoforų valdymo sistema Taikos pr. (integruojant BRT projekto sprendinius, apimant dviračių takų, apšvietimo ir dangų sutvarkymą)“ techninį projektą. Eismo valdymo sistemos su viešojo transporto prioritetu diegimas Taikos pr.–Tiltų g.–H. Manto g.–Liepojos g. yra numatytas Klaipėdos miesto darnaus judrumo plane. Minėtuose gatvių ruožuose susisiekimas dviračiu nepatogus, vietomis nesaugus, nėra nutiesta atskirų dviračių takų. Yra tik esamas senas pėsčiųjų takas, kurio danga nėra lygi, plytelės iškrypusios. Atskirose vietose yra susidėvėjusi kelio danga, prastas apšvietimas. Šiuo metu baigiamas rengti BRT techninis projektas (įgyvendinus šį projektą, bus pritaikytos Taikos prospekto ir kitos svarbios miesto gatvės naujai viešojo transporto rūšiai – greitiesiems elektriniams autobusams). Jo sprendiniai bus integruoti į bendrą projektą. 2024 m. planuojama pradėti rengti techninį projektą diegti koordinuotą šviesoforų valdymo sistemą Šilutės pl. Koordinuotos šviesoforų valdymo sistemos įrengimas yra numatytas Klaipėdos miesto darnaus judrumo plane. Atskirose vietose yra susidėvėjusi gatvės danga. Susisiekimas dviračiu nepatogus, vietomis nesaugus, nėra nutiesta atskirų dviračių takų. Yra tik esamas senas pėsčiųjų takas, kurio danga nėra lygi, plytelės iškrypusios. |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai |  |  |  |  |  |  |  |
| Kriterijaus pavadinimas, mato vnt. | Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už rodiklio reikšmių pateikimą |  | Kriterijaus reikšmė, metai |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 (faktas) | 2023 | 2024 |  | 2025 |
| Automobilių kelių su danga ilgis, palyginti su bendru kelių ilgiu, proc. | Valstybės duomenų agentūros duomenys |  | 86,8 (2021 m. duomenys) | Didėjantis | Didėjantis |  | Didėjantis |
| Gatvių tankis, km/kv. km | Valstybės duomenų agentūros duomenys |  | 3 (2021 m. duomenys) | 3 | 3 |  | 3 |
| Autobusų, kurių amžius neviršija 15 metų, dalis miesto viešajame transporte, proc. | Transporto skyrius |  | 57 | 60 | 60 |  | 60 |
| Gatvių, kuriomis važinėja viešasis transportas, ilgis km | Transporto skyrius |  | 125 | 125 | 125 |  | 125 |
| Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Savivaldybės biudžeto lėšos, vietinių rinkliavų lėšos, Europos Sąjungos paramos lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos ir kitos lėšos. |  |  |  |  |  |  |  |
| Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa: 1.2.3. uždavinys. Užtikrinti miesto pasiekiamumą. 3.1.1. uždavinys. Skatinti gyventojus rinktis alternatyvius automobiliui keliavimo būdus. 3.1.2. uždavinys. Patobulinti viešojo transporto paslaugas. 3.1.3. uždavinys. Didinti gatvių tinklo pralaidumą, kokybę ir saugumą. |  |  |  |  |  |  |  |

# Priedas – 2023–2025 m. Klaipėdos miesto savivaldybės susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programos (Nr. 06) tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė.

_________________________