# KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

# MIESTO INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪROS IR MODERNIZAVIMO PROGRAMOS (Nr. 07) APRAŠYMAS

| Biudžetiniai metai |  | 2023-ieji metai |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asignavimų valdytojas |  | Savivaldybės administracija |  |  |  |  |  |  |
| Programos pavadinimas |  | Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa |  |  |  | ## Kodas |  | 07 |
| Ilgalaikis prioritetas (pagal KSP) |  | Tvarus ir darnus miesto urbanistinis vystymas |  |  |  | Kodas |  | III |
| Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas |  | Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką |  |  |  | Kodas |  | 02 |
| Programos tikslas |  | Teikti miesto gyventojams kokybiškas komunalines ir viešųjų erdvių priežiūros paslaugas |  |  |  | Kodas |  | 01 |
| Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Siekiama įrengti, modernizuoti ir pritaikyti daugiafunkces viešąsias erdves poilsio, rekreacijos poreikiams, sutvarkyti aikštes, skverus, pritaikant verslo, turizmo ir bendruomenės poreikiams, atnaujinti daugiabučių gyvenamųjų namų kiemus, įrengti apšvietimo, sporto ir sveikatinimo infrastruktūrą, modernizuoti paplūdimių infrastruktūrą, siekiant aukštų kokybės standartų ir mėlynosios vėliavos statuso, išplėtoti miesto kapinių infrastruktūrą, bendradarbiaujant su regiono savivaldybėmis, užtikrinti švarą ir tvarką bendro naudojimo teritorijose, prižiūrėti parkus, skverus, žaliuosius plotus, gyvatvores, gėlių gazonus ir kt. 01 uždavinys. Siekti, kad miesto viešosios erdvės būtų tvarkingos, jaukios ir saugios. Miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų atnaujinimas ir priežiūra. Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus. Projekto tikslas – Atgimimo aikštės ir prieigų teritorijos (aikštės erdvės) sutvarkymas, traukos objekto, kaip pagrindinės miesto viešosios erdvės, tenkinančios įvairaus amžiaus gyventojų ir socialinių grupių poreikius, sukūrimas ir įrengimas bei požeminės automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas. Projektu bus siekiama didinti miesto viešųjų erdvių patrauklumą, kurti mieste patrauklią ir saugią gyvenamąją aplinką, skatinti lankytojų srautus. Planuojamas sutvarkyti plotas – 8 066 m2. Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) taryba pritarė sprendimui po Atgimimo aikšte įrengti požeminę automobilių stovėjimo aikštelę su 231 vieta. 2022 m. parengtas techninis projektas, kuris pateiktas ekspertizei. 2023 m. numatyta požeminio garažo ir aikštės sutvarkymo rangos darbų pradžia. Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, bendruomenės poreikiams. Senojo turgaus teritorijoje esama infrastruktūra susidėvėjusi, nepatraukli. Link aikštės vedančių gatvių infrastruktūra taip pat prasta – akmenimis grįsta gatvių danga išsikraipiusi, esami šaligatviai suplanuoti padrikai, jų danga kelis kartus remontuota skirtingomis medžiagomis, gatvės neapšviestos. Esamos dangos kelia nepatogumų specialiųjų judėjimo poreikių turintiems asmenims. Pirkėjų srautai yra nedideli, po pietų aikštė ištuštėja, jaučiamas sezoniškumas. Gyventojų laisvalaikio reikmėms aikštė praktiškai nenaudojama, renginių metu ypač pasigendama tam būtinos infrastruktūros – suoliukų, teritorijos apšvietimo. Jos kultūrinis, istorinis potencialas taip pat neišnaudojamas. Didžiąją dalį erdvės užima prekybos paviljonai ir automobilių stovėjimo aikštelė, kuri visiškai užgožia vertingąsias teritorijos savybes. Planuojama rekonstruoti Turgaus aikštę, pakeičiant jos suplanavimą, dangas, Šaltkalvių, Aukštąją, Skerdėjų, Bružės gatves, Turgaus a. tęsinį bei prekybos paviljoną (stoginę), įrengti mažosios architektūros elementus (suoliukus, šiukšliadėžes, stendus, nuorodas), vaizdo stebėjimo sistemą, sutvarkyti želdinius, nutiesti inžinerinius tinklus (elektros linijas, lietaus nuotekų tinklus). Įgyvendinus projektą bus atnaujinta 11 215 kv. m ploto atvira miesto erdvė, 2023 m. planuojama užbaigti techninį projektą. Muzikinio teatro pastato Danės g. 19 aplinkos tvarkybos darbai už sklypo ribos. 2022 m. buvo vykdomi nuotekų tinklų iškėlimo darbai. 2023 m. numatomas pėsčiųjų tako tarp sklypo Danės g. 19 ribos ir Danės g (apie 1 200 m2) su mažosios architektūros elementais įrengimas. 2023 m. planuojama užbaigti Vingio mikrorajono aikštės, esančios tarp Vingio g. ir I. Simonaitytės g. ir jos prieigų remonto darbus. 2022 m. buvo baigta griauti Vingio pasažo stoginė, skvere ir pasaže pakloti lietaus nuotekų ir apšvietimo tinklai, įrengti dangos pagrindai. Naujai sumontuota naujo stogo metalinė konstrukcija, skvere sutvarkytos atraminės sienutės. 2023 m. pasaže ir skvere planuojama pakloti trinkelių dangas, sumontuoti apšvietimą ir mažosios architektūros elementus, ant naujo stogo sumontuoti stiklinę dangą. 2023 m. tęsiami Skulptūrų parko (senųjų miesto kapinių) sutvarkymo darbai. Projekto metu skulptūrų parke planuojama sutvarkyti želdynus, įrengti naują parko apšvietimo tinklą, sutvarkyti vandentiekio tinklus, pastatyti konteinerinį tualetą, įrengti pėsčiųjų ir dviračių takų tinklą, vaizdo stebėjimo kamerų tinklą, įrengti vaikų žaidimo ir krepšinio aikšteles, naują mažąją architektūrą. Bus tęsiami skvero ties prekybos centru „Maxima“ (Šilutės pl. 40A) ir pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Šilutės pl. iki Taikos pr. atnaujinimo darbai – paviršinių nuotekų tinklų, apšvietimo įrengimas, pėsčiųjų ir dviračių tako ir skvero atnaujinimas, naujo fontano, vaikų žaidimo ir sporto (teniso ir krepšinio) aikštelių, stacionaraus konteinerinio tualeto įrengimas. AB „Klaipėdos energija“ teritorijos Danės g. 8, Klaipėdoje, konversija. 2021 m. parengta AB „Klaipėdos energija“ teritorijos konversijos įveiklinimo koncepcija ir galimybių studija. 2022 m. buvo atliekamas žemės sklypo padalijimas, 2024 m. planuojama įvykdyti architektūrinį konkursą ir 2025 m. – pradėti rengti techninį projektą. Danės teritorijos prieigų sutvarkymas Šiauriniame rage. Buvusioje įmonės „Laivitė“ teritorijoje pradėtas vystyti projektas „Memelio miestas“ – konvertuojama gamybinės paskirties teritorija į mišraus naudojimo: komercinės, gyvenamosios ir viešosios paskirties teritoriją. Siekiant paspartinti šios teritorijos konversiją, labai svarbu atvesti inžinerinius tinklus iki šios teritorijos. Įgyvendinant projektą būtų nutiesti reikalingi tinklai bei sutvarkytas skveras. UAB „Memelio miestas“ pagal pasirašytą sutartį įsipareigojo organizuoti šios teritorijos sutvarkymo architektūrinį konkursą, parengti techninį projektą ir perduoti jį Savivaldybei įgyvendinti. Siekiant, kad miesto viešieji skverai, alėjos ir parkai taptų patrauklesni miesto gyventojams, yra atliekami kasmetiniai priežiūros darbai – prižiūrimi miesto gėlynai, prižiūrimi ir remontuojami fontanai ir gertuvės, atnaujinamas miesto inventorius. 2023 m. suplanuota pakeisti 30 gatvių pavadinimų lentelių ir krypties nuorodų, įsigyti 55 šiukšliadėžes (15 vnt. su skaldele ir 40 vnt. metalinių senamiesčio erdvėse), 50 suoliukų, tai pat remontuoti suoliukus bei šiukšliadėžes (apie 200 vnt. per metus). Kasmet atliekami miesto pagrindinių aikščių ir gatvių puošybos darbai švenčių metu, puošiama kalėdinė eglė, atnaujinami šviečiantys kalėdiniai elementai, šviesos (LED) girliandos. Bus palaikoma retransliuojamo vaizdo stebėjimo kamerų viešosiose vietose eksploatacija. Vaizdo kameromis visą parą filmuojamos nesaugios miesto dalys, vaizdas perduodamas į stebėjimo punktą, veikiantį Vyriausiojo policijos komisariato patalpose. Atsižvelgiant į kriminogeninę situaciją ir siekiant išlaikyti gyventojų saugumą, kameros įrengtos viešose vietose – Poilsio ir Sąjūdžio parkuose, Gedminų g. alėjoje, Minijos g. ir Baltijos pr. sankryžoje, Klaipėdos piliavietėje ir Vasaros estradoje, aikštėje prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro, Ąžuolų giraitėje, Rumpiškės kvartale ir didesnio saugumo reikalaujančiose miesto dalyse. 2022 m. mieste buvo eksploatuojamos 188 kameros, 2023 m. papildomai planuojama pradėti eksploatuoti 47 vnt. vaizdo stebėjimo kameras, kurios įsigytos įvykdžius įvairius projektus (Rumpiškės g. – 13, Malūno parke – 13, Danės upės laivų nuleidimo prieplaukoje – 4 ir H. Manto g. – 2 kameros). Planuojama Danės upėje įrengti laivų nuleidimo prieplauką ir saugojimo aikštelę. Šiuo metu nuleidimui yra naudojamas senas, niekur neregistruotas hidrotechninis įrenginys. Augant tokios vietos populiarumui, būtų tikslinga įrengti vietą su visa reikiama infrastruktūra. Todėl šalia Liepų g. tilto planuojama įrengti laivų nuleidimo prieplauką ir saugojimo aikštelę bei ją pritaikyti visuomenės ir rekreaciniams poreikiams. 2021 m. parengtas techninis projektas, 2022 m. buvo atliekama techninio projekto korektūra, 2023 m. – planuojami rangos darbai. Numatytas dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų įgyvendinimas. 2023 m. bus įrengta vieša laisvalaikio erdvė Smeltės mikrorajone, Baltų simbolių takas Tauralaukio mikrorajone, daugiafunkcė ekstremalaus bėgimo (OCR) treniruočių aikštelė miškingoje vietoje šalia Vasaros koncertų estrados pagal gyventojų iniciatyvas. Taip pat bus tęsiamas techninio darbo projekto parengimas mitologinei ir poilsinei žaidimų erdvei „Baltų saulės parkas“ Tauralaukyje. Kompleksinis sporto ir laisvalaikio zonų sutvarkymas seniūnaitijose. Kiekvienais metais yra gaunami bendruomenių ir seniūnaičių prašymai dėl kompleksinės teritorijos sutvarkymo, t. y. prašoma įrengti naują vaikų žaidimo ir sporto aikšteles kartu sutvarkant esamą teritoriją. 2023–2024 m. numatyta sutvarkyti kompleksiškai sporto ir laisvalaikio zoną Girulių seniūnaitijoje. Miesto paplūdimiai sezono metu yra miesto gyventojų ir svečių traukos centras. Nuo 2018 m. Klaipėdos miesto paplūdimiams (Antrosios Melnragės ir Smiltynės) yra suteiktas mėlynosios vėliavos statusas. Siekiant, kad Klaipėdos miesto paplūdimiai atitiktų mėlynosios vėliavos standartą, suplanuotos priemonės šių ir kitų paplūdimių infrastruktūrai gerinti. Bus vykdomi kasmetiniai paplūdimių priežiūros darbai – sanitarinio rankinio ir mechanizuoto valymo darbai, inventoriaus (persirengimo kabinų, suolelių, šiukšliadėžių, stendų, nerūdijančio plieno geriamojo vandens fontanėlių, dušinių) remontas ir atnaujinimas, skęstančiųjų gelbėjimo paslaugos užtikrinimas, viešųjų tualetų paslaugų teikimas. Siekiant gerinti BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ darbo sąlygas, 2023 m. planuojama įsigyti 5 persiregimo kabinas, saulės bateriją mobiliai gelbėjimo stočiai, 20 medinių suolų bei 18 suolų paplūdimių prieigose, keturratį gelbėjimo darbams bei frontalinį krautuvą. Numatyti ir pastatų bei infrastruktūros statinių remonto darbai: elektros įvedimas Smiltynės g. 15B, Melnragės apžvalgos aikštelės remontas, 6 stebėjimo bokštelių apatinės dalies remontas. 2023 m. taip pat numatytas techninio projekto parengimas Smiltynės gelbėjimo stoties rekonstrukcijai ir prieigų sutvarkymui. Planuojamas ir atraminių apsauginių įėjimo į paplūdimį sienučių remontas. 2023 m. numatyta pradėti pėsčiųjų ir dviračių tako ir tako priklausinių – atraminių betoninių sienučių prie Girulių centrinio paplūdimio remontą ir aplinkos tvarkymo darbus. 2025 m. numatyta pradėti Smiltynės paplūdimio pėsčiųjų ir dviračių tako ir tako priklausinių – atraminių betoninių sienučių prie Smiltynės gelbėjimo stoties remontą ir aplinkos tvarkymo darbus. Toliau bus vykdomas Savivaldybei priskirtų teritorijų sanitarinis valymas, bešeimininkių statinių ir nelegalių objektų nukėlimo bei nugriovimo darbai, parkų, skverų, žaliųjų plotų, gyvatvorių ir gėlių gazonų priežiūra. 2023–2024 m. planuojama atlikti šlaitų stabilizavimo darbus Šiaurės prospekte, tvarkyti želdinius prie miesto švietimo įstaigų – juos genėti ir atnaujinti, nuvežti ir saugoti nenaudojamus automobilius, pripažįstant juos bešeimininkiu turtu. Bus vykdomas miesto viešųjų tualetų remontas ir priežiūra, konteinerinių tualetų nuoma. 2023 m. bus įrengtas konteinerinis tualetas galinėje autobusų stotelėje Mogiliovo g., viešasis tualetas Ąžuolyno giraitėje bei planuojami parengti projektai tualetui Danės krantinėje ir Smiltynės g. 14A gręžinio ir vandentiekio įrengimui bei elektros tinklų nutiesimui tarp Smiltynės g. 14A ir Smiltynės g. 14B. 2024 m. Kruizinių laivų terminale numatoma atnaujinti 3 vietų konteinerinį tualetą. Toliau numatoma užtikrinti beglobių gyvūnų gaudymo, laikymo ir šėrimo paslaugų teikimą, prižiūrėti šunų vedžiojimo aikšteles, ekskrementų dėžes. Tęsiami Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų pastatų (statinių) griovimo darbai, kurie Savivaldybės tarybos sprendimais yra pripažinti netinkamais naudoti dėl fizinio nusidėvėjimo. 2023 m. planuojama nugriauti 9 negyvenamuosius statinius (pagalbinio ūkinio pastato demontavimas bei dangų atkūrimas šalia Laukų g. 9, lopšeliuose-darželiuose: požeminio rūsio demontavimas bei dangų atkūrimas ir lauko baseino demontavimas bei dangų atkūrimas Naujakiemio g. 11, pagalbinio ūkinio (antžeminio) pastato griovimas Baltijos pr. 77, pagalbinio ūkinio (antžeminio) pastato griovimas bei dangų atkūrimas Panevėžio g. 3, pavėsinių demontavimas bei dangų atkūrimas Taikos pr. 53, betoninės sporto aikštelės demontavimas bei dangų atkūrimas Kauno g. 11, lauko baseino demontavimas bei dangų atkūrimas Kauno g. 11, lauko baseino demontavimas bei dangų atkūrimas Statybininkų pr. 20). Miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimas. Bus užtikrintas kasmetinis elektros energijos pirkimas miesto apšvietimui. Per metus vidutiniškai miesto gatvių apšvietimui ir šviesoforų darbui suvartojama apie 8 tūkst. MWh elektros energijos, eksploatuojama 19,8 tūkst. šviestuvų. Bus atliekami einamojo remonto bei avarinių gedimų likvidavimo darbai. Siekiant, kad miesto viešosios erdvės ir gatvės būtų saugios, 2023 m. planuojamas apšvietimo įrengimas šiose gatvėse: Naikupės g. 25 (Kadetų mokykla, 1 646 m), takas tarp Baltijos pr. 55 ir Baltijos pr. 63 (166 m), Vyturio g. nuo Laukininkų g. 11 iki Vyturio g. 23 (238 m), pravažiuojamasis kelias nuo S. Daukanto g. 13A iki Pievų Tako g. 8 (234 m). Taip pat planuojama parengti 9 apšvietimo projektus (takai nuo I. Simonaitytės g. 6 iki 22 (550 m), takas nuo Markučių g. 5 iki Vingio g. (220 m), Arimų g. (750 m), takas nuo Paryžiaus Komunos g. 27 iki Šilutės pl. 2A (150 m), takas nuo Baltijos pr. 45 palei Baltijos gimnaziją (230 m), takas nuo I. Simonaitytės g. kalvos iki „Aukuro“ gimnazijos (250 m), Laistų 1-oji g., Laistų 2-oji g., Laistų 3-oji g. (1 200 m), Smilgų g. (150 m), Smilčių g. (250 m)). Taip pat planuojamas baigti Labrenciškių g. ir Martyno Jankaus g. apšvietimo įrengimas. 02 uždavinys. Užtikrinti laidojimo paslaugų teikimą, miesto kapinių priežiūrą ir poreikius atitinkantį laidojimo vietų skaičių. Laidojimo paslaugų teikimas ir kapinių priežiūros organizavimas. Bus vykdomi kasmetiniai laidojimo paslaugų darbai: vykdomas mirusių (žuvusių) žmonių palaikų išvežimas iš įvykio vietų, neatpažintų, vienišų ir mirusių, kuriuos artimieji atsisako laidoti, žmonių palaikų laikinas laikymas (saugojimas) ir palaidojimas Savivaldybės lėšomis. Siekiant užtikrinti švarą ir tvarką miesto kapinėse, planuojamos lėšos kapinių priežiūrai – valymui, apsaugai, administravimui, vandens įrenginių priežiūrai, elektros energijos pirkimui, stendų bei ženklų įrengimui, aikštelių ženklinimui ir kt. Planuojama tęsti Lėbartų ir Joniškės kapinių takų (apie 3 000 kv. m) remonto darbus, lietaus nuotekų įrengimą Joniškės kapinėse (likęs vienas sektorius), pradėti viešojo tualeto rangos darbus Lėbartų kapinėse, atlikti Joniškės kapinių tvoros sutvirtinimo darbus. 2023 m. numatyta pakeisti 2 vartus ir 3 vartelius Lėbartų kapinėse. 03 uždavinys. Užtikrinti švarą ir tvarką daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose, skatinti gyventojus renovuoti ir prižiūrėti savo turtą. Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų atnaujinimo ir priežiūros vykdymas. Automobilių stovėjimo aikštelių projektavimas, įrengimas ir atnaujinimas. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. AD1-1218 yra patvirtintas Prioritetinis kiemų rekonstravimo darbų sąrašas, kuris parengtas atsižvelgiant į kriterijus: dangų būklė, bendra kiemo būklė, darbų tęstinumas, modernizuoti aplink daugiabučiai namai. Pagal šį sąrašą 2023 m. planuojama tęsti 2022 m. pradėtus darbus J. Janonio g. 26, 28, Malūnininkų g. 2, Švyturio g. 8, 10, Smilties Pylimo g. 3, Sportininkų g. 5, 9 kiemuose bei Statybininkų pr. nuo 9 iki 27, Žardininkų g. nuo 2 iki 18 kiemuose. Šių dviejų teritorijų kiemuose planuojama įrengti daugiau kaip 550 automobilių statymo vietų, taip pagerinti gyventojų socialinę infrastruktūrą. Taip pat planuojama ir naujų projektų įgyvendinimo pradžia kiemuose: Kauno g. 29, 31, 33, 35, 39, 39A ir Kauno g. 45, 47, Šilutės pl. 18, 20, 22, 24. Šių projektų įgyvendinimas bus tęsiamas ir 2024–2025 m. Apšvietimo projektavimas ir įrengimas. 2023 m. apšvietimas planuojamas įrengti šiuose kiemuose: Taikos pr. 121–123–125, Reikjaviko g. 4, 6, 8 (500 m); Tiltų g. 21–29, Kūlių Vartų g. 3–5 (300 m); Liepų g. 20, 22 Danės g. 27 (150 m); H. Manto g. 3, 5 (200 m). Daugiabučių namų kiemų infrastruktūros gerinimas su gyventojų daliniu prisidėjimu. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T1-8 patvirtintas Fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių prisidėti savo lėšomis prie Klaipėdos miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų infrastruktūros gerinimo, pasiūlymų teikimo, vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašas. 2022 m. gautas pirmas gyventojų prašymas prisidėti 10 proc. sava dalimi prie automobilių stovėjimo aikštelių projektavimo, įrengimo, tai daugiabutis namas Naujakiemio g. 15. Šio namo gyventojams numatoma 2023 m. atlikti aikštelės projektavimo darbus, 2024 m. numatant įrengimą. 2023–2025 m. planuojama toliau organizuoti daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) pirmininkų mokymus. Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas, atnaujinimas ir priežiūra vykdomi pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. AD1-372 patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės vaikų žaidimo ir sporto aikštelių įrengimo ir tvarkos aprašą, kurio paskirtis – suplanuoti higienos normų neatitinkančių senų vaikų žaidimo aikštelių atnaujinimą ar naujų vaikų žaidimo aikštelių įrengimą viešosiose miesto erdvėse ir daugiabučių namų kiemuose. Preliminariais duomenimis, Klaipėdos mieste yra apie 2 000 daugiabučių namų ir 1 000 vaikų žaidimo aikštelių, jose yra daug pavienių įrenginių, dalis jų sulaužyta, surūdiję, kai kur išlikę buvusių smėlio dėžių fragmentai, tokie įrenginiai kelia grėsmę vaikų saugumui. Pagal šios programos veiksmų planą 2023 m. numatyta įrengti 2 naujas vaikų žaidimo aikšteles miesto viešosiose erdvėse ir (ar) daugiabučių namų kvartaluose, pagal parengtas vaikų žaidimo aikštelių išdėstymo schemas arba atsižvelgiant į miesto teritorijų detaliuosius planus. Atsižvelgiant į tai, kad kasmet gaunama gyventojų prašymų dėl krepšinio aikštelių remonto darbų, prašoma pakeisti krepšinio lentas, lankus (įskaitant tinklelius), sutvarkyti ir (ar) pakeisti stovus, išbraižyti nusitrynusias žaidybines linijas, įrengti naujus suoliukus, šiukšliadėžes, 2023 m. planuojama sutvarkyti 2 sporto aikšteles daugiabučių namų kiemuose. Kasmet pagal anksčiau minėtą tvarkos aprašą yra vykdoma naujai įrengtų vaikų žaidimo aikštelių priežiūra ir kontrolė. 2023 m. planuojama prižiūrėti jau 45 vaikų žaidimo aikšteles. Atsižvelgiant į gautus gyventojų prašymus dėl nesaugių vaikų žaidimo įrenginių (keliančių pavojų vaikų saugumui) naudojimo, 2023 m. numatoma pašalinti 100 nesaugių įrenginių. Saugios kaimynystės bendruomenėje projektų įgyvendinimas. Savivaldybė kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu ir Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba vykdo šiuos prevencinius projektus: - „Saugus kaimynas – saugus aš“, kuriuo siekiama vykdyti nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų prevenciją, kovoti su netvarka gyvenamojoje aplinkoje, užtikrinti gyventojų apsaugą (kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu); - „Būk pilietiškas, būk saugus“, kuriuo siekiama mažinti smurtą artimoje aplinkoje, gerinti policijos, savivaldos ir nevyriausybinių organizacijų kompetenciją kovoje su smurtu artimoje aplinkoje (kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu); - „Stebima Klaipėda saugesnė“, kuriuo siekiama greitesnio reagavimo į daromus viešosios tvarkos teisės pažeidimus ir šių veikų didesnio išaiškinamumo (kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu); - „Policijos rėmėjas – aktyvus pagalbininkas kuriant saugesnę Lietuvą!“, kuriuo siekiama skatinti visuomenės pilietiškumą, aktyvumą dalyvauti savanoriškoje policijos rėmėjų veikloje ir bendradarbiavimą su policija bei savivalda, kartu kuriant saugią aplinką visuomenei (kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu); - „Saugi kaimynystė – kelias į saugesnę visuomenę“, kuriuo siekiama skatinti visuomenės aktyvumą, pilietiškumą ir bendradarbiavimą su policija bei kitomis pagalbą teikiančiomis tarnybomis (kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu); - „Vaikų saugumas – svarbiausia“ , kuriuo siekiama ugdyti vaikų saugaus elgesio kelyje įgūdžius, plėtoti saugaus eismo sampratą realiame gyvenime, mažinti eismo įvykių skaičių bei šviesti visą visuomenę, skatinant jų atsakomybę bei kartu su policija ir Savivaldybe vykdyti saugaus eismo prevenciją Klaipėdos mieste (kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu); - „Gyvenkime saugiai“. Projekto metu yra vykdomos prevencinės akcijos apie saugią gyvenamąją aplinką ir operatyvų pažeidimų pašalinimą senyvo amžiaus, savarankiškumo netekusiems asmenims (kartu su Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba); 04 uždavinys. Eksploatuoti, remontuoti ir plėtoti inžinerinio aprūpinimo sistemas. Inžinerinio aprūpinimo sistemų tobulinimas. 2023 m. planuojama tęsti paviršinių nuotekų kolektoriaus Švyturio g. tęsinyje ir AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ teritorijoje rekonstrukciją. Numatytas ir Sportininkų g. 19–19A, Švyturio g. 14–18 paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcijos projektavimas. 2023 m. numatomos dalinio finansavimo lėšos namų ūkiams prisijungti prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros. Planuojama, kad prisijungs apie 8 namų ūkius. 2024 m. planuojama rengti 47,4 ha Medelyno gyvenamojo rajono inžinerinės infrastruktūros išvystymo techninį projektą. Minėtame rajone detaliuoju planu yra suplanuota 47,4 ha teritorija, kurioje suformuoti 26 žemės sklypai (vienbučiams, dvibučiams, daugiabučiams, visuomeninės paskirties pastatams statyti, bendro naudojimo teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijos). Norint išvystyti kvartalą, būtina suprojektuoti inžinerinę infrastruktūrą ir ją įrengti. Bendra I etapo projekto vertė – 6,84 mln. Eur. Projektas apima gatvių nutiesimą, vandentiekį, nuotekas, šilumos tinklus, apšvietimą, elektros tinklus, dujas. Savivaldybė, kooperuodamasi su Klaipėdos miesto infrastruktūros įmonėmis (AB „Klaipėdos vanduo“, AB „Klaipėdos energija“, UAB „Gatvių apšvietimas“) investuos savo lėšas į būtinos infrastruktūros išvystymą. 2018-07-13 pasirašyta sutartis dėl 47,4 ha Medelyno gyvenamojo rajono techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos. 2019-04-29 parengtas papildomas susitarimas dėl sutarties vykdymo sustabdymo, kol bus pakeista miškų plotų schema. Miškų plotų schemos pakeitimas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1281. Sutartis su paslaugos teikėju bus atnaujinta tada, kai bus atlikta detaliojo plano korektūra. Tęsiamas kompensacijų mokėjimas infrastruktūros plėtros iniciatoriams už patirtas infrastruktūros plėtros sutartyje nustatytas Savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidas bei miesto gatvių kietųjų dangų paviršinių nuotekų priežiūra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 tikslo rezultato vertinimo kriterijai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kriterijaus pavadinimas, mato vnt. | Savivaldybės administracijos padalinys, atsakingas už rodiklio reikšmių pateikimą |  | Kriterijaus reikšmė, metais |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 (faktas) | 2023 | 2024 |  | 2025 |  |
| Viešųjų erdvių, kurių būklė iš esmės pagerinta, skaičius | Miesto tvarkymo, Statybos ir infrastruktūros plėtros ir Projektų skyriai |  | 3 (Danės upės krantinė ir prieiga (Danės skveras su fontanais), Žvejų rūmų teritorija, kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas) | 2 (Skulptūrų parkas, Vingio mikrorajono aikštė) | 3 (Muzikinio teatro pastato aplinkos tvarkybos darbai už sklypo ribos, skvero ties prekybos centru „Maxima“ ir pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Šilutės pl. iki Taikos pr., laivų nuleidimo prieplauka ir saugojimo aikštelė šalia Liepų g. tilto) |  | 1 (Atgimimo aikštės sutvarkymas) |  |
| Miesto paplūdimių, turinčių mėlynosios vėliavos statusą, skaičius | Miesto tvarkymo skyrius |  | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |
| Suvartota elektros energijos miesto gatvių apšvietimui vidutiniškai per metus, KWh vienam šviestuvui | Miesto tvarkymo skyrius |  | 460 | 430 | 399 |  | 367 |  |
| Apleistų ir nenaudojamų pastatų skaičius mieste, vnt. | Viešosios tvarkos skyrius (Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba) |  | 120 | 110 | 105 |  | 100 |  |
| Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Savivaldybės biudžeto lėšos, pajamos už atsitiktines paslaugas, pajamos iš patalpų nuomos, vietinių rinkliavų lėšos, valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos, Europos Sąjungos paramos lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, paskolos lėšos ir kitos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano dalys, susijusios su vykdoma programa: 3.2.1. uždavinys. Skatinti teritorijų ir pastatų konversiją. 3.2.2. uždavinys. Modernizuoti atskiras miesto dalis (teritorijas), siekiant didesnio jų patrauklumo. 3.3.1. uždavinys. Užtikrinti tvarų kraštovaizdžio vystymą(si), išsaugant ekosistemas ir prisitaikant prie klimato kaitos. 3.3.2. uždavinys. Skatinti energijos taupymą, atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių naudojimą. 3.3.3 uždavinys. Modernizuoti miesto inžinerinę infrastruktūrą laikantis inovatyvumo ir ekologiškumo principų. |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Priedas – 2023–2025 m. Klaipėdos miesto savivaldybės miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programos (Nr. 07) tikslų, uždavinių, priemonių, priemonių išlaidų ir produkto kriterijų suvestinė.

__________________________