

**LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS**

**ĮSAKYMAS**

**DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2016 m. VASARIO 12 d. įsakymo nr. 1v-102 „dėl KLAIPĖDOS MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ pakeitimo**

2020 m. gruodžio 23 d. Nr. 1V-1368

Vilnius

Pakeičiu Klaipėdos miesto integruotą teritorijų vystymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1V-102 „Dėl Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė

Klaipėdos miesto integruotos

teritorijų vystymo programos

2 priedas

**KLAIPĖDOS MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS VYSTYMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS**

**1. Tikslas: didinti tikslinės teritorijos patrauklumą gyventojams.**

1. Tikslo įgyvendinimas leis išnaudoti atliktoje stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizėje (toliau – SSGG) nustatytą stiprybę, kad pasirinkta *tikslinė teritorija yra konkurencinga geografiniu ir urbanistiniu požiūriu*, todėl teritorijos kompleksinis vystymas ateityje leis pasinaudoti išorės veiksniu (galimybe) – *augančiu Klaipėdos valstybinio jūrų uosto potencialu ir LEZ plėtra*,kuri sudaro prielaidas Klaipėdos miesto ir regiono gyventojų perkamosios galios augimui bei su tuo susijusiam paslaugų paklausos augimui. Siekiant pasinaudoti galimybėmis, turi būti išspręstos pasirinktos tikslinės teritorijos silpnybės *aplinkos taršos problemos* (ypač oro tarša kietosiomis dalelėmis (KD10), dėl transporto srautų) ir *socialinės problemos* (aukštas nusikalstamumo lygis, didelė socialiai pažeidžiamų asmenų dalis (pagyvenusių asmenų, ekonomiškai neaktyvių gyventojų). Pasiekus tikslą bus galima sumažinti *neigiamų demografinių pokyčių* irenergijos *išteklių mažėjimo, jų brangimo* grėsmių tikslinei teritorijai ir Klaipėdos miestui poveikį.

2. Svarstyti alternatyvūs tikslai: „Didinti tikslinės teritorijos patrauklumą gyventojams“ ir „Padidinti teritorijos patrauklumą investicijoms į tikslinę teritoriją“. Tikslų alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: tikslas „Didinti tikslinės teritorijos patrauklumą gyventojams“ daro didesnę teigiamą įtaką socialinei sričiai, demografijai, aplinkai ir yra optimalus, sprendžiant SSGG analizėje identifikuotas problemas (silpnybes) ir išnaudojant stiprybes ir galimybes ir mažinant grėsmių poveikį.

3. Tikslui priskirtas efekto rodiklis: gyventojų skaičius programos įgyvendinimo teritorijoje. 2023 m. šis rodiklis sieks 28 100.

**Programos efektas:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kodas*** | ***Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai*** | ***Pradinė reikšmė (2013 m.)*** | ***Siekiama reikšmė (2020 m.)*** | ***Siekiama reikšmė (2023 m.)*** |
| 1-E | Gyventojų skaičius programos įgyvendinimo teritorijoje | 27 780 | 28 020 | 28 100 |

**Programos rezultatai:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kodas*** | ***Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai*** | ***Pradinė reikšmė (2013 m.)*** | ***Pradinė reikšmė (2020 m.)*** | ***Pradinė reikšmė (2023 m.)*** |
| 1-R-1 | Naujai įsikūrusių įmonių ar jų padalinių (vietos vienetų) sutvarkytoje teritorijoje skaičius, vnt. | 0 | 21 | 40 |
| 1-R-2 | Parų skaičius per metus, kai buvo viršijamos ribinės kietųjų dalelių (KD10) vertės, vnt. (stacionarioje aplinkos oro kokybės matavimo stotyje, esančioje Bangų g. 7) | 35 | 33 | 32 |
| 1-R-3 | Nusikalstamų veikų skaičius tikslinėje teritorijoje, vnt. | 1 483 | 1 335 | 1 290 |

**Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kodas*** | ***Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai*** | ***Siekiama reikšmė*** | | | | | | | | | |
| ***2014 m.*** | ***2015 m.*** | ***2016 m.*** | ***2017 m.*** | ***2018 m.*** | ***2019 m.*** | ***2020 m.*** | ***2021 m.*** | ***2022 m.*** | ***2023 m.*** |
| 1-E-1 | Gyventojų skaičius programos įgyvendinimo teritorijoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 020 | 0 | 0 | 28 100 |
| 1-R-1 | Naujai įsikūrusių įmonių ar jų padalinių (vietos vienetų) sutvarkytoje teritorijoje skaičius, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 25 | 35 | 40 |
| 1-R-2 | Parų skaičius per metus, kai buvo viršijamos ribinės kietųjų dalelių (KD10) vertės, vnt. (stacionarioje aplinkos oro kokybės matavimo stotyje, esančioje Bangų g. 7) | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 1-R-3 | Nusikalstamų veikų skaičius tikslinėje teritorijoje, vnt. | 1 483 | 1 480 | 1 470 | 1 455 | 1 400 | 1 380 | 1 335 | 1 320 | 1 300 | 1 290 |

**1.1. Uždavinys: sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi ir užimtumo didinimui tikslinėje teritorijoje.**

1. Uždavinys iškeltas įvertinus SSGG nustatytą stiprybę, kad pasirinkta tikslinė teritorija yra *konkurencinga geografiniu ir urbanistiniu požiūriu* ir išskirtinė *augančiu Klaipėdos valstybinio jūrų uosto potencialu* ir *LEZ plėtra,* kurie sudaro prielaidas Klaipėdos miesto ir regiono gyventojų perkamosios galios augimui bei su tuo susijusiam paslaugų paklausos augimui ir naujų gyventojų traukos centrų formavimuisi anksčiau neišnaudotose teritorijose.

2. Svarstyti alternatyvūs uždaviniai: „Sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi, steigiant SVV inkubatorius, skirtus inovatyvaus verslo plėtrai“ ir „Sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi ir užimtumo didinimui, plėtojant komerciją bei gamybą tikslinėje teritorijoje esančiuose konversiniuose ar laisvuose žemės sklypuose“ ir „Sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi ir užimtumo didinimui tikslinėje teritorijoje“. Uždavinių alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: pasirinktas uždavinys „Sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi ir užimtumo didinimui tikslinėje teritorijoje“ yra optimalus, nes atlikus daugiakriterę analizę, jo vertinimo kriterijų reikšmių vidurkis, lyginant su nagrinėtų uždavinių alternatyvų vidurkiu, yra geriausias.

3. Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: *naujai įsikūrusių įmonių ar jų padalinių (vietos vienetų) sutvarkytoje teritorijoje skaičius. Siekiama reikšmė 2023 m. –* 40vnt.

**Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kodas* | *Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai* | *Siekiama reikšmė* | | | | | | | | | |
| *2014 m.* | *2015 m.* | *2016 m.* | *2017 m.* | *2018 m.* | *2019 m.* | *2020 m.* | *2021 m.* | *2022 m.* | *2023 m.* |
| 1.1.P-1 | Sukurtos arba atnaujintos viešosios erdvės, m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 946 | 131 203,5 | 166 124,5 | 166 124,5 |
| 1.1.P-2 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,392 | 0,73 |
| 1.1.P-3 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos, kultūros ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.1.P-4 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 |
| 1.1.P-5 | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis, km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 1.1.P-6 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1.1.P-7 | Parengtas techninis projektas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 1.1.P-8 | Parengta galimybių studija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Uždavinio įgyvendinimo priemonės:*** | ***Lėšų poreikis (tūkst. eurų)*** | ***Iš jų viešosios lėšos***  ***(tūkst. eurų)*** | ***Iš jų ES lėšos (tūkst. eurų)*** | ***Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo***  ***vienetai, kiekybinė reikšmė)*** |
| *1.1.1. (v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų) (toliau – Viešųjų investicijų priemonės):* |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. Bastionų gatvės su nauju tiltu per Danės upę statyba | 953,1 | 753,1 | 0 | Parengtas techninis projektas – 1 vnt. |
| 1.1.1.2. Danės upės krantinių rekonstrukcija palei Danę (nuo Biržos tilto), skatinant verslumą (turizmą, smulkiąją žvejybą ir pan.), ir prieigų sutvarkymas (Danės skveras su fontanais) | 10 348 | 10 348 | 6 272,4 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 34 921 m2 |
| 1.1.1.3. Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, bendruomenės poreikiams | 127,7 | 127,7 | 0 | Parengtas techninis projektas – 1 vnt. |
| 1.1.1.4. Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus | 168 | 168 | 0 | Parengtas techninis projektas - 1 vnt. |
| 1.1.1.5. Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį paslaugų traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą | 1 908,1 | 1 908,1 | 1 621,8 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 42 946 m2 |
| 1.1.1.6. Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija | 1 710,3 | 1 710,3 | 1 306,9 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 47 247, 50 m2 |
| 1.1.1.7. Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui | 3 088,6 | 3 088,6 | 2 404,5 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 41 010 m2 |
| 1.1.1.8. Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į Piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą tiesimas | 2 817,5 | 2 817,5 | 0 | Bendras naujai nutiestų kelių ilgis – 0,44 km |
| 1.1.1.9. Fachverkinės architektūros pastatų sutvarkymas (Bažnyčių g. 4. /Daržų g. 10, Aukštoji g. 1/ Didžioji Vandens g. 2, Vežėjų g. 4, Bažnyčių g. 6) | 1 401,0 | 1 401,0 | 1 021,8 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui kultūros paveldo objektai ir (ar) teritorijos – 4 vnt. |
| 1.1.1.10. Visuomeninių renginių infrastruktūros buvusioje pilies teritorijoje (Pilies g. 4) suformavimas: Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso šiaurinės kurtinos atkūrimas ir bastionų tvarkybos darbai | 4 826,4 | 4 826,4 | 0 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui kultūros paveldo objektai ir teritorijos – 1 vnt. |
| 1.1.1.11. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro modernizavimas | 23 990,6 | 23 990,6 | 8 084,1 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai – 1 vnt. |
| 1.1.1.12. Šilutės plento ruožo nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstrukcija | 2 600,0 | 2 600,0 | 1 537,7 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 0,392 km |
| 1.1.1.13. Teatro ir Sukilėlių gatvių rekonstrukcija | 767,5 | 767,5 | 500,0 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 0,338 km |
| 1.1.1.14. Šv. Jono bažnyčios atstatymas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms | 200 | 100 | 0 | Parengtas techninis projektas – 1 vnt. |
| 1.1.1.15 Buvusios AB „Klaipėdos energija“ teritorijos dalies  konversija,  sudarant sąlygas vystyti komercines, rekreacines veiklas | 12,0 | 12,0 | 0 | Parengta galimybių studija – 1 vnt. |
| *1.1.2. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą:* |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. Palankių sąlygų verslo pradžiai sudarymas | X | X | X | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 165 |
| 1.1.2.2. Ekonomiškai neaktyvių darbingo amžiaus gyventojų motyvavimas įgyti profesinę kvalifikaciją, persikvalifikuoti ir įsilieti į darbo rinką | X | X | X | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 128 |
| **Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:** | **54 918,80** | **54 618,80** | **22 749,20** |  |

**1.2. Uždavinys: mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą.**

1. Uždavinys iškeltas siekiant spręsti SSGG analizėje nurodytą *aplinkos taršos* silpnybę (problemą) ir išvengti *energijos išteklių mažėjimo, jų brangimo* grėsmės.

2. Svarstyti alternatyvūs uždaviniai: „Mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą, didinant gatvių pralaidumą“, „Mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą“ ir „Mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą, diegiant ekologines viešojo transporto priemones bei skatinant ekologiškų transporto priemonių naudojimą“. Uždavinių alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: pasirinktas uždavinys „Mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą“ yra optimalus, nes atlikus daugiakriterę analizę, jo vertinimo kriterijų reikšmių vidurkis, lyginant su nagrinėtų uždavinių alternatyvų vidurkiu, yra geriausias.

3. Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: parų skaičius per metus, kai buvo viršijamos ribinės kietųjų dalelių (KD10) vertės, vnt. (stacionarioje aplinkos oro kokybės matavimo stotyje, esančioje Bangų g. 7). Siekiama, kad ši reikšmė 2023 m. būtų ne didesnė kaip 32 vnt.

**Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kodas*** | ***Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai*** | ***Siekiama reikšmė*** | | | | | | | | | |
| ***2014 m.*** | ***2015 m.*** | ***2016 m.*** | ***2017 m.*** | ***2018 m.*** | ***2019 m.*** | ***2020 m.*** | ***2021 m.*** | ***2022 m.*** | ***2023 m.*** |
| 1.2P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | 1,401 | 1,401 | 1,401 |
| 1.2P-2 | Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis, km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,539 | 1,539 | 1,539 | 1,539 |
| 1.2P-3 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 1.2P-4 | Įsigyti gatvių valymo įrengimai, skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1.2P-5 | Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 1.2P-6 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, ha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 | 525 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Uždavinio įgyvendinimo priemonės:*** | ***Lėšų poreikis (tūkst. eurų)*** | ***Iš jų viešosios lėšos (tūkst. eurų)*** | ***Iš jų ES lėšos tūkst. eurų)*** | ***Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)*** |
| *1.2.1. Viešųjų investicijų priemonės:* |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą | 6 962,8 | 6 962,8 | 1 980,6 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 1,401 km |
| 1.2.1.2. Dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas | 602,6 | 602,6 | 357,3 | Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis – 1,539 km |
| 1.2.1.3. Darnaus judumo priemonių diegimas Klaipėdos mieste | 3 552,5 | 3 552,5 | 1 359,1 | Įgyvendintos darnaus judumo priemonės – 2 vnt. |
| 1.2.1.4. Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas | 1 638,5 | 1 638,5 | 1 392,7 | Įsigyti gatvių valymo įrengimai, skaičius – 8 vnt. |
| 1.2.1.5. Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste | 10 189,4 | 8 013,3 | 8 013,3 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra – 525 ha |
| *1.2.2. Priemonės, kurioms įgyvendinti numatomos naudoti finansinės priemonės:* |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. Daugiabučių gyvenamųjų namų pastatų renovacijos skatinimas | 11 584,8 | 0 | 0 | Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius – 40 vnt. |
| **Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:** | **34 530,60** | **20 769,70** | **13 103,00** |  |

**1.3. Uždavinys: sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams.**

1. Uždavinys iškeltas siekiant spręsti SSGG analizėje nurodytą *socialinių problemų* silpnybę (aukštas nusikalstamumo lygis, didelė socialiai pažeidžiamų asmenų (pagyvenusių asmenų, ekonomiškai neaktyvių gyventojų) dalis), siekiant sumažinti *neigiamų demografinių pokyčių* grėsmės poveikį.

2. Svarstyti alternatyvūs uždaviniai: „Sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams“, „Sukurti saugią aplinką, sprendžiant socialines problemas“ ir „Sukurti saugią ir patrauklią aplinką, kuriant infrastruktūrą gyventojų užimtumui ir laisvalaikio praleidimui didinti“. Uždavinių alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: pasirinktas uždavinys „Sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams“, yra optimalus, nes atlikus daugiakriterę analizę, jo vertinimo kriterijų reikšmių vidurkis, lyginant su nagrinėtų uždavinių alternatyvų vidurkiu, yra geriausias.

3. Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: nusikalstamų veikų skaičius tikslinėje teritorijoje, vnt. Siekiama, kad šis rodiklis 2023 m. būtų ne didesnis kaip 1290.

**Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kodas*** | ***Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai*** | ***Siekiama reikšmė*** | | | | | | | | | |
| ***2014 m.*** | ***2015 m.*** | ***2016 m.*** | ***2017 m.*** | ***2018 m.*** | ***2019 m.*** | ***2020 m.*** | ***2021 m.*** | ***2022 m.*** | ***2023 m.*** |
| 1.3P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 693,5 | 218 693,5 | 323 185,5 |
| 1.3P-2 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 256,8 | 7 256,8 | 7 256,8 | 10 965,8 | 10 965,8 | 10 965,8 |
| 1.3P-3 | Sukurti ar pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai – tonos / metai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 600 |
| 1.3P-4 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3P-5 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3P-6 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 1.3P-7 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |
| 1.3P-8 | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 012 | 5 012 |
| 1.3P-9 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai, skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3P-10 | Parengtas techninis projektas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uždavinio įgyvendinimo priemonės:** | Lėšų poreikis (tūkst. eurų) | Iš jų viešosios lėšos (tūkst. eurų) | Iš jų ES lėšos (tūkst. eurų) | Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė) |
| *1.3.1. Viešųjų investicijų priemonės:* |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus | 2 502,2 | 2 502,2 | 2 126,9 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 45 383, 50 m2 |
| 1.3.1.2. Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus | 1 208,8 | 1 208,8 | 826 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 155 697 m2 |
| 1.3.1.3. Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba | 15 772,9 | 15 772,9 | 11 564,5 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse – 7 256,8 m2 |
| 1.3.1.4. Futbolo mokyklos ir baseino pastato konversija (I ir II etapai) | 4 664,5 | 4 664,5 | 1 204,8 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse – 3 709 m2  Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 17 613 m2 |
| 1.3.1.5. Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas. Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse | 12 811,8 | 12 811,8 | 10 603,5 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 104 492 m2  Sukurti ar pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai – 9 600 tonos/metai |
| 1.3.1.6. Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialo plėtra – naujos galimybės mažiems ir dideliems | 1 962 | 1 962 | 1 198,5 | Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai – 1 vnt. |
| 1.3.1.7. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g. 1) modernizavimas, siekiant plėtoti vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybes | 644,4 | 644,4 | 547,8 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas – 800 |
| 1.3.1.8. Laikino apnakvindinimo namų steigimas | 493,1 | 493,1 | 408,2 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai – 1 vnt.  Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams – 50 vnt. |
| 1.3.1.9. Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8, nakvynės namai) | 388,6 | 388,6 | 330,3 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai – 1 vnt.  Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams – 50 vnt. |
| 1.3.1.10. Socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ Klaipėdoje plėtra: aplinkos ir gerbūvio sutvarkymas, Savanorių g. rekonstrukcija, kultūrų diasporų centro infrastruktūros kompleksinė plėtra ir vaikų dienos centro -vaikų darželio statyba | 1 904,5 | 1 682,2 | 500,00 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 0,8 km  Modernizuoti kultūros infrastruktūros objektai – 1 vnt.  Parengtas techninis projektas – 1 vnt. |
| *1.3.2. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą:* | X | X | X |  |
| 1.3.2.1. Darbingų asmenų socialinės atskirties mažinimas, sudarant sąlygas vaikų ir jaunų žmonių socializacijai. | X | X | X | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 180 |
| 1.3.2.2. Neįgaliųjų ir dėl ligos krizę patiriančių asmenų bei jų šeimų narių socialinės atskirties mažinimas | X | X | X | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 612 |
| 1.3.2.3. Pagalbos socialinę atskirtį patiriančioms šeimoms, vienišiems asmenims ir marginalioms visuomenės grupėms teikimas | X | X | X | BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes) – 4 220 |
| *1.3.3. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus veiksmus:* | X | X | X |  |
| 1.3.3.1. Vaikų ir jaunimo kūrybiškumo skatinimas, didinant kompetencijas tiksliųjų ir gamtos mokslų srityje | X | X | X |  |
| 1.3.3.2. Tėvų ir vaikų tarpusavio ryšių stiprinimo priemonių įgyvendinimas, įtraukiant tikslinės teritorijos šeimas | X | X | X |  |
| **Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:** | **42 352,8** | **42 130,5** | **29 310,5** |  |

Klaipėdos miesto integruotos

teritorijų vystymo programos

3 priedas

**KLAIPĖDOS MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANAS**

**1. Tikslas: didinti tikslinės teritorijos patrauklumą gyventojams.**

**1.1. Uždavinys: sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi ir užimtumo didinimui tikslinėje teritorijoje.**

**1.1.1v Veiksmas: Bastionų gatvės su nauju tiltu per Danės upę statyba (**planuojama pastatyti 4 eismo juostų tiltą su pakeliamu mechanizmu, abejose tilto pusėse įrengti pėsčiųjų takus ir dviračių taką vienoje tilto pusėje, tilto apšvietimą, lietaus nuotekų tinklus, sutvarkyti tilto prieigas)**.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2016 | 2023 | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – KMSA) | **–** | – | – |

**1.1.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |  |
| Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas (toliau – BF): | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 953 134,25 | 0 | 0 | 753 134,25 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 |

**1.1.2v Veiksmas: Danės upės krantinių rekonstrukcija (nuo Biržos tilto) ir prieigų (Danės skvero su fontanais) sutvarkymas** (dangų keitimas, mažosios architektūros įrengimas, želdynų sutvarkymas, didinant teritorijos patrauklumą smulkiajam verslui (turizmui, smulkiai žvejybai ir pan.).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2018 | 2022 | KMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

**1.1.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 10 348 092,77 | 553 444,39 | 553 444,39 | 3 522 278,58 | 3 522 278,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 272 369,80 |

**1.1.3v Veiksmas: Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, bendruomenės poreikiams** (Turgaus aikštės, Šaltkalvių, Aukštosios atkarpos, Skerdėjų, Bružės ir Turgaus aikštės gatvių sutvarkymas).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2018 | 2021 | KMSA | **–** | **–** | **–** |

**1.1.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 127 671 | 0 | 0 | 127 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1.1.4v Veiksmas: Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus** (dangų keitimas, mažosios architektūros elementų įrengimas, želdynų sutvarkymas, automobilių statymo vietų įrengimas).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2017 | 2022 | KMSA | **–** | **–** | **–** |

**1.1.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 167 800,00 | 0 | 0 | 167 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1.1.5v Veiksmas: Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą** (dangų keitimas, mažosios architektūros įrengimas, pėsčiųjų ir dviračių takų, vaikų žaidimų aikštelės įrengimas, esamo tiltelio rekonstravimas bei naujo pastatymas ir kt.).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2017 | 2020 | KMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

**1.1.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 1 908 051,08 | 143 103,81 | 143 103,81 | 143 104,26 | 143 104,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 621 843,01 |

**1.1.6v Veiksmas: viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija** (dangų keitimas, mažosios architektūros elementų įrengimas, baseino sutvarkymas, poilsio aikštelių ir žaliųjų plotų įrengimas ir kt.).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2018 | 2021 | KMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

**1.1.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 1 710 305,43 | 115 315,59 | 115 315,59 | 288 079,84 | 288 079,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 306 910,00 |

**1.1.7v Veiksmas: pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui** (įrengiant, sutvarkant želdynus, dviračių takus, mažosios architektūros elementus, įrengiant privažiavimą).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2019 | 2021 | KMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

**1.1.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 3 088 557,07 | 212 162,78 | 212 162,78 | 471 882,81 | 471 882,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 404 511,48 |

**1.1.8v Veiksmas: naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į Piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą tiesimas.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2017 | 2020 | KMSA |  | – |  |

**1.1.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos (KPPP): | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 2 817 500,00 | 0 | 0 | 1 373 700,00 | 0 | 1 443 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1.1.9v Veiksmas: fachverkinės architektūros pastatų sutvarkymas** (Bažnyčių g. 4 / Daržų g. 10; Aukštoji g. 1 / Didžioji Vandens g. 2; Vežėjų g. 4; Bažnyčių g. 6).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2017 | 2020 | KMSA | KM | 5.4.1. Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką | R |

**1.1.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 1 400 977,00 | 0 | 0 | 379 210,00 | 379 210,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 021 767,00 |

**1.1.10v Veiksmas: Šv. Jono bažnyčios atstatymas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2017 | 2023 | KMSA | – | – | – |

**1.1.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos (Paramos fondas): | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 200 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |

**1.1.11v Veiksmas: buvusios AB „Klaipėdos energija“ teritorijos dalies  konversija, sudarant sąlygas vystyti komercines, rekreacines veiklas.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2020 | 2021 | KMSA |  | – |  |

**1.1.11v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos (Paramos fondas): | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 12 000 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1.1.12v Veiksmas: visuomeninių renginių infrastruktūros buvusioje pilies teritorijoje (Pilies g. 4) suformavimas: Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso šiaurinės kurtinos atkūrimas ir bastionų tvarkybos darbai**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2016 | 2018 | KMSA |  |  | – |

**1.1.12v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos (Paramos fondas): | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 4 826 435,00 | 0 | 0 | 4 826 435,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1.1.13v Veiksmas: Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro modernizavimas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2019 | 2022 | Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras | KM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | V |

**1.1.13v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos (Paramos fondas): | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 23 990 642,98 | 20 340 642,98\* | 5 860 736,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 650 000,00 |

\* Į bendrą lėšų sumą įtrauktos VIP lėšos – 14 479 906,05 Eur

**1.1.1~~4~~v Veiksmas: Šilutės plento ruožo nuo Tilžės g. iki geležinkelio pervažos (iki Kauno g.) rekonstrukcija**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2020 | 2022 | KMSA | SM | 6.2.1. Padidinti regionų judumą, plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones | R |

**1.1.14v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos (KPPP): | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |  |
| Iš viso: | iš jų: BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų: BF |  |
| 2 600 000,00 | 0 | 0 | 884 748,25 | 884 748,25 | 177 574,16 | 177 574,16 | 0 | 0 | 1 537 677,59 |  |

**1.1.15v Veiksmas: Teatro ir Sukilėlių gatvių rekonstrukcija**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2020 | 2023 | KMSA | SM | 6.2.1. Padidinti regionų judumą, plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones | R |

**1.1.15v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos (KPPP): | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |  |
| Iš viso: | iš jų: BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų: BF |  |
| 767 460,00 | 0 | 0 | 267 460,00 | 267 460,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iš viso pagal 1.1 uždavinį:** | **Valstybės biudžeto lėšos:** | | **Savivaldybės biudžeto lėšos:** | | **Kitos viešosios lėšos:** | | **Privačios lėšos:** | | **ES lėšos** |
| **Iš viso:** | **Iš jų BF** | **Iš viso:** | **Iš jų BF** | **Iš viso:** | **Iš jų BF** | **Iš viso:** | **Iš jų BF** |
| **54 918 626,59** | **21 364 669,55** | **6 884 763,50** | **13 317 503,99** | **5 956 763,74** | **1 621 374,16** | **177 574,16** | **300 000,00** | **0** | **18 315 078,88** |

**1.2. Uždavinys: mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą.**

**1.2.1v Veiksmas: Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2018 | 2021 | KMSA | SM | 6.2.1. Padidinti regionų judumą, plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones | R |

**1.2.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos (KVJUD, KPPP): | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 6 962 779,45 | 0 | 0 | 1 072 178,20 | 1 072 178,20 | 3 910 000,00 | 3 910 000,00 | 0 | 0 | 1 980 601,25 |

**1.2.2v Veiksmas: dviračių ir pėsčiųjų tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2018 | 2020 | KMSA | SM | 4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus | R |

**1.2.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos (KPPP): | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 602 550,00 | 0 | 0 | 245 182,00 | 131 609,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 368,00 |

**1.2.3v Veiksmas: darnaus judumo priemonių diegimas Klaipėdos mieste**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2021 | 2023 | KMSA | SM | 4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus | R |

**1.2.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos (KPPP): | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 3 552 521,08 | 0 | 0 | 843 621,04 | 843 621,04 | 1 349 853,84 | 1 349 853,84 | 0 | 0 | 1 359 046,20 |

**1.2.4v Veiksmas: oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas** (8 gatvių ir šaligatvių valymo mašinų įsigijimas).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2017 | 2020 | KMSA | AM | 5.6.1. Sumažinti miestuose kietųjų dalelių ore ir cheminių medžiagų grunte pavojaus sveikatai ir aplinkai taršos lygį | V |

**1.2.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 1 638 505,20 | 0 | 0 | 245 775,78 | 245 775,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 392 729,42 |

**1.2.5v Veiksmas: paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2017 | 2021 | AB „Klaipėdos vanduo“ | AM | 5.1.1. Sumažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius | R |

**1.2.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 10 189 393,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 176 084,70 | 2 176 084,70 | 8 013 308,65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iš viso pagal 1.2 uždavinį:** | **Valstybės biudžeto lėšos:** | | **Savivaldybės biudžeto lėšos:** | | **Kitos viešosios lėšos:** | | **Privačios lėšos:** | | **ES lėšos** |
| **Iš viso:** | **Iš jų BF** | **Iš viso:** | **Iš jų BF** | **Iš viso:** | **Iš jų BF** | **Iš viso:** | **Iš jų BF** |
| **22 945 749,08** | **0** | **0** | **2 406 757,02** | **2 293 184,35** | **5 259 853,84** | **5 259 853,84** | **2 176 084,70** | **2 176 084,70** | **13 103 053,52** |

**1.3. Uždavinys: sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams.**

**1.3.1v Veiksmas: Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus** (įrengiant pagrindinį žiedinį taką, erdves aktyviam ir pasyviam poilsiui, sutvarkant tvenkinį, želdynus ir kt. viešųjų erdvių infrastruktūrą).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2018 | 2021 | KMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

**1.3.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 2 502 230,71 | 187 667,30 | 187 667,30 | 187 667,31 | 187 667,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 126 896,10 |

**1.3.2v Veiksmas: Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus** (atnaujinamos dangos, sutvarkomi želdiniai ir tvenkinio pakrantės, įrengiama mažoji architektūra ir pontoninis tiltas).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2017 | 2021 | KMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

**1.3.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 1 208 796,38 | 72 880,26 | 72 880,26 | 309 939,84 | 309 939,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 976,28 |

**1.3.3v Veiksmas: Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2017 | 2018 | KMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | V |

**1.3.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 15 772 939,59 | 1 020 399,00 | 1 020 399,00 | 3 188021,59 | 3 188 021,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 564 519,00 |

**1.3.4v Veiksmas: futbolo mokyklos ir baseino pastato konversija** (I etapas (įkuriant daugiafunkcį paslaugų kompleksą, skirtą įvairių amžiaus grupių kvartalo gyventojams ir sporto bendruomenei (Paryžiaus Komunos g. 16A))).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2019 | 2021 | KMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

**1.3.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 1 588 427,27 | 106 309,14 | 106 309,14 | 277 281,30 | 277 281,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 204 836,83 |

**1.3.5v Veiksmas: futbolo mokyklos ir baseino pastato konversija** (II etapas (įkuriant daugiafunkcį paslaugų kompleksą, skirtą įvairių amžiaus grupių kvartalo gyventojams ir sporto bendruomenei (Paryžiaus Komunos g. 16 A))

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2017 | 2021 | KMSA |  |  |  |

**1.3.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 3 076 108,00 | 0 | 0 | 3 076 108,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1.3.6v Veiksmas: kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas** (automobilių statymo vietų, vaikų žaidimų aikštelių ir kt. viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas, prioritetą teikiant teritorijoms prie renovaciją atliekančių (atlikusių) namų).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2020 | 2023 | KMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

**1.3.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 5 647 199,49 | 412 499,34 | 412 499,34 | 559 707,65 | 559 707,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 674 992,50 |

**1.3.7v Veiksmas: komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto, Skuodo ir Kretingos rajonų bei Neringos savivaldybėse** (Klaipėdos miesto dalis)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2017 | 2023 | Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras | AM | 5.2.1. Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą | R |

**1.3.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 7 164 638,59 | 0 | 0 | 931 878,29 | 931 878,29 | 0 | 0 | 304 278,49 | 304 278,49 | 5 928 481,81 |

**1.3.8v Veiksmas: Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialo plėtra – naujos galimybės mažiems ir dideliems** (Kauno g. 49 įsikūrusio viešosios bibliotekos filialo „Kauno atžalynas“ vidaus erdvių modernizavimas ir išplėtimas (iki 800 kv. m), pritaikant naujų paslaugų teikimui).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2018 | 2021 | KMSA | KM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

**1.3.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 1 961 723,02 | 0 | 0 | 763 261,02 | 763 261,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 198 462,00 |

**1.3.9v Veiksmas: Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2018 | 2021 | KMSA | ŠMSM | 9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą | R |

**1.3.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 644 410,00 | 0 | 0 | 96 660,00 | 96 660,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 750,00 |

**1.3.10v Veiksmas: laikino apnakvindinimo namų steigimas.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2017 | 2019 | KMSA | SADM | 8.4.1. Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti paslaugas šeimai | R |

**1.3.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 493 131,11 | 0 | 0 | 84 875,47 | 84 875,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 255,64 |

**1.3.11v Veiksmas: laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas** (Šilutės pl. 8, nakvynės namai).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2017 | 2021 | KMSA | SADM | 8.4.1. Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti paslaugas šeimai | R |

**1.3.11v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 388 569,84 | 0 | 0 | 58 285,48 | 58 285,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 284,36 |

**1.3.12v Veiksmas: Savanorių gatvės rekonstrukcija** (socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ klasterio infrastruktūros įrengimas).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2019 | 2023 | KMSA | – | – | – |

**1.3.12v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos (KPPP): | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 594 010,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 010,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1.3.13v Veiksmas: socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ Klaipėdoje aplinkos ir gerbūvio sutvarkymas** (grindinio dangos įrengimas, lietaus nuotekų, elektros tinklų paklojimas, laistymo sistemos įrengimas ir t. t.).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2016 | 2017 | KMSA | VRM | – | – |

**1.3.13v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos (VIP): | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos: | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 500 000,00 | 500 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1.3.14v Veiksmas: vaikų dienos centro-vaikų darželio statyba** (socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ infrastruktūros įrengimas).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2019 | 2023 | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas |  | ~~9~~ |  |

**1.3.14v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos (Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno lėšos): | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |

**1.3.15v Veiksmas: kultūrų diasporų centro infrastruktūros kompleksinė plėtra** (socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ infrastruktūros įrengimas).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2018 | 2021 | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas | KM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

**1.3.15v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | | Savivaldybės biudžeto lėšos: | | Kitos viešosios lėšos: | | Privačios lėšos (Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno lėšos): | | ES lėšos: |
| Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |
| 710 529,00 | 0 | 0 | 88 235,00 | 88 235,00 | 0 | 0 | 122 294,00 | 122 294,00 | 500 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iš viso pagal 1.3 uždavinį:** | **Valstybės biudžeto lėšos:** | | **Savivaldybės biudžeto lėšos:** | | **Kitos viešosios lėšos:** | | **Privačios lėšos:** | | **ES lėšos** |
| **Iš viso:** | **Iš jų BF** | **Iš viso:** | **Iš jų BF** | **Iš viso:** | **Iš jų BF** | **Iš viso:** | **Iš jų BF** |
| **42 352 713,00** | **2 299 755,04** | **1 799 755,04** | **9 621 920,95** | **6 545 812,95** | **594 010,00** | **0** | **526 572,49** | **426 572,49** | **29 310 454,52** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Iš viso pagal veiksmų planą:** | **Valstybės biudžeto lėšos:** | | **Savivaldybės biudžeto lėšos:** | | **Kitos viešosios lėšos:** | | **Privačios lėšos:** | | **ES lėšos** |
| **Iš viso:** | **Iš jų BF** | **Iš viso:** | **Iš jų BF** | **Iš viso:** | **Iš jų BF** | **Iš viso:** | **Iš jų BF** |
| **120 217 088,66** | **23 664 424,59** | **8 684 518,54** | **25 346 181,96** | **14 795 761,04** | **7 475 238,00** | **5 437 428,00** | **3 002 657,19** | **2 602 658,19** | **60 728 586,92** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_