# AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-14 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2023–2025 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

## 1. Sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.

Sprendimo projekto tikslas – pakeisti Klaipėdos miesto savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T2-14 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, programas.

2.  Projekte aptartų klausimų teisinis reglamentavimas.

SVP keitimo procedūros nustatytos Klaipėdos miesto savivaldybės strateginio planavimo tvarkos apraše, patvirtiname Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T2-100.

3. Siūlomos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos ir laukiami rezultatai.

## Siūlomi keitimai visose 12-oje programų bei Investicijų projektų sąraše.

Sprendimo projektas parengtas dėl šių priežasčių:

1) buvo priimti teisės aktai, kurie lemia strateginio veiklos plano programų turinį (dėl valstybės biudžeto dotacijų paskirstymo sritims, Europos Sąjungos finansinės paramos ir bendrojo finansavimos lėšų ir pan.);

2) Savivaldybės administracijos padaliniai pateikė siūlymus dėl pokyčių programose. Esminiai strateginio veiklos plano pokyčiai:

a) siūloma į strateginį veiklos planą įtraukti naujas papriemones: „Pastatų fasadų tvarkymo rėmimo viešinimas“, „Pastatų fasadų tvarkymo rėmimas“, Šilutės pl., Rimkų g. sankirtos ties geležinkelio pervaža rekonstravimas (nenumatant finansavimo šaltinių), „Lietaus nuotekų įrengimas teritorijoje tarp Tilžės g. ir Vilniaus pl. (A1 magistralinis kelias)“, „Tarptautinio CERV programos projekto „Mobilizuoti Europą=Įsitraukti kartu“ („MEET“) įgyvendinimas“, „Išmaniųjų klasių įrengimas“, „Specialiųjų socialinių paslaugų teikimas užsieniečiams“, „Projekto „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ įgyvendinimas“, „Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, mokėjimas“, „Vienkartinių išmokų įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinių kompensacijų vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą mokėjimas“. Papriemonės strateginio veiklos plano programose atsiranda dėl savivaldybės padalinių pateiktų siūlymų, tarybos, įvairių komisijų bei darbo grupių sprendimų;

b) siūloma padidinti kai kurių investicinių projektų vertę dėl viešųjų pirkimų metu pasiūlytų didesnių kainų nei planuota, atsiradus papildomų darbų poreikiui bei siekiant intensyvinti projektų įgyvendinimą (pvz., „Transporto (eismo) valdymo sistemos diegimas“ rangos darbams ir papildomiems susitarimams prie rangos sutarties; „Laivų nuleidimo prieplaukos ir saugojimo aikštelės sklype šalia Liepų g. tilto įrengimas“, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų metu gautą rangos darbų  pasiūlymą; „Vingio mikrorajono aikštės atnaujinimas“ ir „Skvero ties prekybos centru „Maxima“  (Šilutės pl. 40A) ir pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Šilutės pl. iki Taikos pr. atnaujinimas“ dėl papildomų rangos darbų; „Skulptūrų parko sutvarkymas“ dėl papildomų  nenumatytų darbų ir statybos užbaigimo procedūrų bei pasirašytų sutarčių su fiziniais asmenimis; „Bendrojo ugdymo mokyklos pastato statyba šiaurinėje miesto dalyje“ dėl papildomų darbų poreikio bei LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V-70 skirtų 580,0 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų; „Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazijos pastato inžinerinių sistemų, vidaus patalpų ir pastato išorės remontas“ dėl suplanuotų darbų greitinimo ir lėšų poreikio pabrangusiems cokolinio aukšto vidaus patalpų remonto darbams; „Ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas, modernizuojant Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ skyriaus „Boružėlė“ pastatą“ dėl techninio projekto parengimo paslaugų pabrangimo; „Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų steigimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas“ dėl papildomų darbų poreikio);

c) siūloma didinti kai kurių papriemonių finansavimo apimtį 2023-2025 m.: „Nemuno g. 113-133 turtas, įsigyjamas Nemuno g. rekonstrukcijai“, nes atliekant turto vertinimą, paaiškėjo, kad kompensacijoms numatyta suma yra per maža dėl padidėjusių rinkos verčių; „Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas (II etapas, pilies didžiojo bokšto atkūrimas)“ rangos darbams, kuriuos vykdo UAB „Pamario restauratorius“ pagal pateiktą darbų grafiką; „Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas“, nes 2023 m. sausio 10 d. KMSA direktoriaus įsakymu padidintas koncesijos mokestis nuo 91,85 Eur iki 115,01 Eur, o didinti mokesčių už atliekas mokesčio mokėtojams (gyventojams, įstaigoms ir t.t.) kol kas neplanuojama; „Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus“ rangos darbams pagal 2022 m. balandžio 1 d. sutartį su UAB „Vvarff“, kurie turi būti atlikti iki 2023 m. balandžio 6 d. (2 mėn. galimas pratęsimas); „Pėsčiųjų ir dviračių takų ties Baltijos pr., Šilutės pl., Varpų g., Dubysos g., Liubeko g., Naująja Uosto g. kapitalinis remontas, siekiant didinti rišlumą“ rangos darbams, kurie pagal sutartį turi būti atlikti iki 2023 m. gruodžio mėnesio; „Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas“, nes buvo planuota iš valstybės biudžeto lėšų gauti 6000,0  tūkst. Eur, tačiau skirta tik 5517,2 tūkst. Eur; „Klaipėdos miesto gatvių rekonstravimas bendromis savivaldybės ir privačių asmenų lėšomis“, nes Tauro 1-osios g. rangos darbai turi būti atlikti pagal sutartį iki 2023 m. rugpjūčio 12 d., Karlskronos g. –  iki 2023 m. rugsėjo 21 d.; „Klemiškės g. rekonstravimas“ rangos darbų vykdymui pagal sutartį; „Pramonės g. kapitalinio remonto darbai, įgyvendinant UAB Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos valdymo bendrovės projektą „Klaipėdos LEZ infrastruktūros plėtra siekiant pritraukti tiesioginių užsienio investicijų sumaniosios specializacijos srityse“, nes rangos darbai nupirkti brangiau, projektą įgyvendina ir rangos darbų pirkimą vykdo LEZ, kuris atlikęs 70 proc. visų  rangos darbų, kreipsis į agentūrą dėl papildomo finansavimo ES lėšomis (gavęs papildomas lėšas LEZ grąžins savivaldybei lėšas); „Laivų nuleidimo prieplaukos ir saugojimo aikštelės sklype šalia Liepų g. tilto įrengimas“ projekto užbaigimui 2023 m. metais; „Tarptautinių  jūrinių regatų „The Tall Ships Races“ ir kt. organizavimas“, nes projekto „Tarptautinių jūrinių regatų organizavimas Klaipėdoje“ sąmata pakito dėl išaugusių paslaugų kainų (laivų švartavimo ir techninio aptarnavimo Klaipėdoje mokesčių, uosto mokesčių, reklamos įkainių, privalomo savanorių maitinimo sąnaudų, išaugusių VšĮ „Klaipėdos šventės“ darbuotojų darbo užmokesčio); „Miestui aktualių renginių organizavimas“ programos „Kalėdinių-naujametinių renginių ciklas Klaipėdoje“ daliniam finansavimui ir Klaipėdos krašto gubernatoriaus, diplomato Jono Polovinsko-Budrio ir jo žmonos Reginos Kašubaitės-Budrienės palaikų perlaidojimui Klaipėdoje: kapavietės puošybos, vainikų ir gėlių puokščių, skirtų iškilmingai laidojimo ceremonijai organizuoti, pirkimui; „Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose“, nes papildomos lėšos reikalingos l.-d. „Svirpliukas“, kuriame nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. po renovacijos papildomai steigiamos 5 grupės (naujų etatui įsteigimui, baldų, patalynės, indų ir informacinių technologijų priemonių įsigijimui) bei l.-d. „Pušaitė“ sienų po elektros instaliacijos keitimo sutvarkymui; „Maitinimo paslaugų kompensavimas“ mitybos kompensavimui ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams; „Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims bei paramos mirties atveju teikimas, išmokant pašalpas ir kompensacijas“, socialinėms pašalpoms ir kompensacijoms; „Dienos socialinės globos paslaugų teikimas vaikams su negalia dienos socialinės globos centre“ dėl pasikeitusių paslaugų įkainių bei išaugusio vidutinio paslaugos gavėjų skaičiaus; „Pagalbos į namus paslaugos teikimas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia“, nes nuo šių metų pradžios paslaugos teikėjai padidino įkainius ir išaugo vidutinis paslaugos gavėjų, ganančių paslaugas, skaičius ir kt.

Siūloma strateginiame veiklos plane numatyti veiksmus ir didesnę finansavimo apimtį (2023 m. – 1615,4 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto lėšų be dotacijų) prioritetinėms veiklos kryptims pasiekti pagal tarybos daugumos koalicijos programą:

01 programoje įtraukiamos naujos papriemonės „Pastatų fasadų tvarkymo rėmimo viešinimas“ (numatomas 6,0 tūkst. Eur finansavimas 2023 m.), „Pastatų fasadų tvarkymo rėmimas“ (numatomas 150,0 tūkst. Eur finansavimas 2024 m. (planuojama sutvarkyti ne mažiau kaip 5 fasadus) ir 210,0 tūkst. Eur finansavimas 2025 m. (planuojama sutvarkyti ne mažiau kaip 7 fasadus).

07 programoje esančiai papriemonei „Automobilių stovėjimo aikštelių projektavimas, įrengimas ir atnaujinimas“ pradėtų darbų spartinimui ir naujų darbų pradėjimui 2023 m. numatomas papildomas 464,4 finansavimas ir planuojama 100 proc. įgyvendinti projektus J. Janonio g. 26, 28, Malūnininkų g. 2, Švyturio g. 8, 10, Smilties Pylimo g. 3, Sportininkų g. 5, 9 bei Statybininkų pr. nuo 9 iki 27, Žardininkų g. nuo 2 iki 18 ir pradėti projektą Kauno g. 29, 31, 33, 35, 39, 39A, finansavimo apimtys ir atliekamų darbų kiekiai didinami ir 2024–2025 m.

10 programoje 2023 m. numatomas papildomas finansavimas papriemonei „Patalpų atnaujinimas užtikrinant atitiktį higienos normoms“ (200 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto lėšų) bei priemonei „Ugdymo įstaigų ūkinio aptarnavimo organizavimas“  (152,8 tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto lėšų), siekiant pagerinti švietimo įstaigų pastatų ir patalpų būklę.

12 programoje 2023 m. numatomas papildomas 792,2 tūkst. Eur finansavimas priemonei „Dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo organizavimas miesto gyventojams ne savivaldybės institucijose“ šioms paslaugoms: Dienos socialinės globos paslaugų teikimas vaikams su negalia dienos socialinės globos centre (39,0 tūkst. Eur, vidutinis gavėjų skaičius per mėnesį didinamas nuo 10 iki 12), Pagalbos į namus paslaugos teikimas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia (343,6 tūkst. Eur, vidutinis gavėjų skaičius per mėnesį didinamas nuo 300 iki 355), Dienos globos asmens namuose teikimas asmenims su negalia (409,5 tūkst. Eur, vidutinis gavėjų skaičius per mėnesį didinamas nuo 48 iki 85).

d) siūloma mažinti kai kurių papriemonių finansavimo apimtį: „Klaipėdos miestui priklausančių elektromobilių įkrovimo stotelių eksploatavimas ir priežiūra“, nes pasiūlyta atsisakyti naujų elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimo, ieškant galimybių perduoti stotelių įrengimą privatiems investuotojams; „Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus“ dėl viešųjų pirkimų procedūrų trukmės perkant rangos darbus, kurie galimai bus pradėti tik 2023 m. rugsėjo mėnesį; „Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo organizavimo funkcijos įgyvendinimas“ dėl pigesnių elektros biržos kainų; „Komunalinių paslaugų įsigijimas“, nes šildymo sąskaitos buvo mažesnės, nei tikėtasi, be to, šiais metais bus sutaupyta elektros energijai dėl žemesnių biržos kainų ir kt.

Programų ir investicinių projektų sąrašo pakeitimų lyginamieji variantai su detaliais paaiškinimais, kodėl reikalingi pakeitimai, yra pateikiami Excel formate.

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas.

Patvirtinus Klaipėdos miesto savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano pakeitimus, Savivaldybės administracija turės galimybę įgyvendinti tinkamai įgyvendinti programų priemones, dokumente atsispindės programoms skirtas papildomas bei patikslintas finansavimas iš savivaldybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių.

5. Projektui įgyvendinti reikalingas kitų teisės aktų keitimas, naujų teisės aktų priėmimas.

Poreikio kitų teisės aktų rengimui nėra.

6. Biudžeto lėšų poreikis projektui įgyvendinti, lėšų sutaupymo galimybės įgyvendinant projektą, finansavimo šaltiniai.

Sprendimui įgyvendinti 2023 m. didinama finansavimo apimtis 5500,4 tūkst. Eur iš apyvartos lėšų likučio.

7. Sprendimo projekto rengimo metu atlikti vertinimai ir išvados, konsultavimosi su visuomene metu gauti pasiūlymai ir jų motyvuotas vertinimas.

Programų pakeitimai atlikti pagal Savivaldybės administracijos padalinių pateiktus pasiūlymus bei prašymus koreguoti programas.

8. Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai.

Nėra.

PRIDEDAMA:

1. Klaipėdos miesto savivaldybės 2023–2025m. strateginio veiklos plano keičiamų programų  lyginamieji variantai, 93 lapai.

2. Klaipėdos miesto savivaldybės 2023–2025 m. strateginio veiklos plano keičiamo 1 priedo „Investicinių projektų sąrašas“ lyginamasis variantas, 7 lapai.

Strateginio planavimo skyriaus vedėja		    	                           Indrė Butenienė