SUSITARIMAS DĖL 2022 M. GRUODŽIO 7 D. PARTNERYSTĖS (KONCESIJOS) SUTARTIES DĖL PROJEKTO „SPORTO IR LAISVALAIKIO KOMPLEKSO STATYBA“ ĮGYVENDINIMO KONCESIJOS SUTEIKIMO IR VYKDYMO NR. J9-3891 PAKEITIMO

2023 m. ________, Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, kurios buveinė yra Liepų g. 11, 91502, Klaipėda, atstovaujama administracijos direktoriaus, veikiančio pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. T2-137 (toliau – Suteikiančioji institucija),

ir

UAB „Partnerystės projektai septyni“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, kurios adresas yra A. Goštauto g. 40B, Vilnius, 03163, juridinio asmens kodas 305433026, atstovaujama direktoriaus Artūro Klangausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, kurio Pasiūlymas buvo pripažintas naudingiausiu ir kuris laimėjo Konkursą (toliau – Investuotojas),

ir

UAB „3P Projektai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, kurios adresas yra A. Goštauto g. 40B, Vilnius, 03163, juridinio asmens kodas 306097308, atstovaujama direktoriaus Artūro Klangausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Koncesininkas),

toliau Suteikiančioji institucija, Investuotojas ir Koncesininkas atskirai vadinami Šalimi, o kartu – Šalimis,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, JOG:

- 2022 m. gruodžio 7 d. Šalys sudarė Partnerystės (koncesijos) sutartį dėl projekto „Sporto ir laisvalaikio komplekso statyba“ įgyvendinimo Nr. J9-3891 (toliau – Sutartis);

- Po Investuotojo Pasiūlymo pateikimo atsirado objektyvios aplinkybės, kurių Šalys, net elgdamosi deramai stropiai negalėjo numatyti ar kontroliuoti, t. y.  Lietuvoje buvo fiksuojamas rekordinis infliacijos augimas (hiperinfliacija), tame tarpe, didėjo kainos statybų sektoriuje (daugiau, nei 24 proc.), ženkliai (keletą kartų) augo energijos išteklių (elektros, dujų ir kt.) kainos, iš esmės pasikeitė kredito įstaigų teikiamo finansavimo (skolinimo) sąlygos;

- Šalių atstovai 2022 m. spalio 6 d. surengė susitikimą, kuriame aptarė preambulės (B) punkte nurodytą situaciją bei konstatavo šių aplinkybių esminę neigiamą įtaką Sutarties vykdymui. Šalys surašė minėto susitikimo protokolą, kuriame, konstatavo būtinybę peržiūrėti Sutarties sąlygas, tarp jų Finansinio veiklos modelio sąlygas ir Atlygio dydį bei nustatė esminius Sutarties pakeitimo principus;

- Suteikiančioji institucija įvertino, kad susidariusioje situacijoje egzistuoja visos Sutarties 37.2.3 punkto sąlygos peržiūrėti Sutartį, t. y. (1) būtinybė atlikti pakeitimą atsirado dėl aplinkybių, kurių Šalys, deramai stropiai veikdamos negalėjo numatyti, (2) pakeitimu nekeičiamas bendras Sutarties pobūdis, (3) kainos už Darbus ar Paslaugas padidėjimas neviršija 50 proc. pradinės Sutarties vertės;

- Šalys siekia atstatyti Sutartyje įtvirtintą Šalių ekonominę pusiausvyrą, kokia buvo prieš atsirandant Preambulėje nurodytoms Šalių nenumatytoms aplinkybėms, ir užtikrinti tinkamą bei savalaikį Sutarties vykdymą, nekeičiant Sutarties vykdymo rizikų paskirstymo tarp Šalių,

Šalys sudaro šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas):

- Šalys susitaria pakeisti žemiau nurodytas Finansinio veiklos modelio dalis ir, atsižvelgdamos į tai, pakeistą Finansinį veiklos modelį išdėstyti nauja redakcija, kuri yra pridedama kaip šio Susitarimo priedas (toliau – Atnaujintas FVM):

1.1. Atnaujintame FVM numatoma nauja Investicijų suma, kuri sudaro 22 322 134 EUR be PVM ir yra  apskaičiuojama pagal formulę:

In=I x SSKI

kur:

In – Atnaujintame FVM nurodyta Investicijų suma.

I – Finansiniame veiklos modelyje nurodyta Investicijų suma, kuri sudaro 18 676 000 EUR be PVM.

SSKI – Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiamo rodiklio „Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100)“, duomenų rinkinys „Statinių pagal tipą klasifikatorius“, dimensijos: negyvenamieji pastatai, reikšmių pokytis nuo Pasiūlymo pateikimo iki Sutarties pasirašymo, išreikštas kaip procentinis dydis, kuris sudaro 19,5231 proc. ir yra apskaičiuojamas pagal formulę:

SSKI = SSKIn-SSKI0SSKI0 x 100

kur:

SSKIn – Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiamo rodiklio „Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100)“, duomenų rinkinys „Statinių pagal tipą klasifikatorius“, dimensijos: negyvenamieji pastatai reikšmė, nustatyta atsižvelgiant į 2022 m. lapkričio mėnesio duomenis, kuri sudaro 152,6053;

SSKI0 – Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiamo rodiklio „Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai (2015 m. – 100)“, duomenų rinkinys „Statinių pagal tipą klasifikatorius“, dimensijos: negyvenamieji pastatai reikšmė, nustatyta pagal 2021 m. rugsėjo mėnesio duomenis, kuri sudaro 127,6785.

- Atnaujintame FVM numatoma nauja metinė techninės priežiūros, valdymo ir operavimo sąnaudų suma, kuri sudaro 103 051,09 EUR be PVM ir yra apskaičiuojama pagal formulę:

TPn=TP x SVKI(X)

kur:

TPn – Atnaujintame FVM nurodyta metinė techninės priežiūros, valdymo ir operavimo sąnaudų suma.

TP – Finansiniame veiklos modelyje nurodyta metinė techninės priežiūros, valdymo ir operavimo sąnaudų suma, t. y. 89 245 EUR be PVM, kurią sudaro bendra darbalaukio Sąnaudų prielaidos laukelių E12:E30 ir E33:E34 suma.

SVKI(X) – Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiamo rodiklio „Suderinti vartotojų kainų indeksai (2015 m. – 100)“, duomenų rinkinys „Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (ECOICOP)“, dimensijos: (12) įvairios prekės ir paslaugos, reikšmių pokytis nuo Pasiūlymo pateikimo iki Sutarties pasirašymo., išreikštas kaip procentinis dydis, kuris sudaro 15,47 proc. ir yra apskaičiuojamas pagal formulę:

SVKI(X) = SVKI(X)n-SVKI(X)0SVKI(X)0 x 100

kur:

SVKI(X)n – Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiamo rodiklio „Suderinti vartotojų kainų indeksai (2015 m. – 100)“, duomenų rinkinys „Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (ECOICOP)“, dimensijos: (12) įvairios prekės ir paslaugos reikšmė, nustatyta atsižvelgiant į 2022 m. lapkričio mėnesio duomenis, kuri sudaro 143,76;

SSKI(X)0 – Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiamo rodiklio „Suderinti vartotojų kainų indeksai (2015 m. – 100)“, duomenų rinkinys „Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (ECOICOP)“, dimensijos: (12) įvairios prekės ir paslaugos reikšmė, nustatyta pagal 2021 m. rugsėjo mėnesio duomenis, kuri sudaro 124,50.

1.3. Atnaujintame FVM numatoma nauja metinė darbo užmokesčio suma, kuri sudaro 348 948 EUR ir yra apskaičiuojama pagal formulę:

DUn=DU x DUI

kur:

DUn – Atnaujintame FVM nurodyta metinė darbu užmokesčio sąnaudų suma.

DU – Finansiniame veiklos modelyje nurodyta metinė darbo užmokesčio sąnaudų suma, kuri sudaro 310 176 EUR.

DUI – Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiamas rodiklis „Darbo užmokesčio indeksas (mėnesinis, eksperimentinė statistika)“, už laikotarpį nuo 2021 m. spalio mėn. iki 2022 m. spalio mėn., išreikštas kaip procentinis dydis, kuris sudaro 12,50 proc.

1.4. Atnaujintame FVM numatoma nauja metinė pajamų suma, kuri sudaro 1 356 837,39 EUR be PVM ir yra apskaičiuojama pagal formulę:

Pn=P x SVKI(X)

kur:

Pn – Atnaujintame FVM nurodyta metinė pajamų suma.

P – Finansiniame veiklos modelyje nurodyta metinė pajamų suma, kuri sudaro 1 200 513 EUR be PVM.

SVKI(X) – Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiamo rodiklio „Suderinti vartotojų kainų indeksai (2015 m. – 100)“, duomenų rinkinys „Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (ECOICOP)“, dimensijos: (09) poilsis ir kultūra, reikšmių pokytis nuo Pasiūlymo pateikimo iki Sutarties pasirašymo, išreikštas kaip procentinis dydis (nurodant ne mažiau, nei dešimta tūkstantąją dalį), kuris sudaro 13,0214 proc. ir yra apskaičiuojamas pagal formulę:

SVKI(X) = SVKI(X)n-SVKI(X)0SVKI(X)0 x 100

kur:

SVKI(X)n – Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiamo rodiklio „Suderinti vartotojų kainų indeksai (2015 m. – 100)“, duomenų rinkinys „Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (ECOICOP)“, dimensijos: (09) poilsis ir kultūra reikšmė, nustatyta atsižvelgiant į 2022 m. lapkričio mėnesio duomenis, kuri sudaro 129,2400;

SSKI(X)0 – Lietuvos Respublikos statistikos departamento skelbiamo rodiklio „Suderinti vartotojų kainų indeksai (2015 m. – 100)“, duomenų rinkinys „Europos individualaus vartojimo išlaidų pagal paskirtį klasifikatorius (ECOICOP)“, dimensijos: (09) poilsis ir kultūra reikšmė, nustatyta pagal 2021 m. rugsėjo mėnesio duomenis, kuri sudaro 114,3500.

- Atsižvelgiant į Susitarimo 1 p. atliktus Finansinio veiklos modelio pakeitimus nauja metinė Atlygio suma sudaro 1 404 000  EUR be PVM.

- Šalys susitaria, kad jei Paslaugų teikimo laikotarpiu Koncesininko bet kurį mėnesį patirta mėnesinė faktinių energetikos sąnaudų suma bus didesnė, nei Atnaujintame FVM nurodyta metinė energetikos (darbalaukis Sąnaudų prielaidos / A3) sąnaudų suma, t. y. 151 458,06 EUR be PVM, padalina iš 12, t. y. 12 621,50 EUR, Suteikiančioji institucija kompensuos Koncesininkui susidariusį skirtumą (Skirtumo suma). Skirtumo sumą Koncesininkas, Paslaugų teikimo laikotarpiu, apskaičiuos kiekvieną mėnesį ir pateiks Suteikiančiajai institucijai atitinkamą sąskaitą-faktūrą apmokėjimui.

- Šalys susitaria, kad Suteikiančioji institucija kompensuos Koncesininko pagal su Finansuotoju sudarytą finansavimo sutartį Finansuotojui faktiškai sumokėtą EURIBOR (ar kitą analogišką Finansuotojo taikomą kintamą tarpbankinių palūkanų normą). Koncesininkas kas mėnesį pateiks Suteikiančiajai institucijai informaciją apie atitinkamą mėnesį Finansuotojui sumokėtą bei sąskaitą-faktūrą EURIBOR kompensacijai sumokėti.

- Šalys vykdydamos Sutartį vadovausis Atnaujintu FVM ir jame nurodytais duomenimis, įskaitant, bet neapsiribojant, Atnaujintame FVM nurodytą Sutarties kainos (Atlygio) dydį.

- Sutarties nuostatos lieka galioti ir taikomos tokia apimtimi, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu. Susitarimas sudaro neatskiriamą Sutarties dalį. Esant neatitikimams tarp šio Susitarimo, įskaitant Atnaujintą FVM, nuostatų ir kitų Sutarties, tame tarpe ir bet kurio Sutarties priedo, nuostatų, viršenybę turės šio Susitarimo, įskaitant Atnaujinto FVM, nuostatos.

- Šiame Susitarime vartojamos sąvokos atitinka Sutartyje vartojamas sąvokas, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai numatyta šiame Susitarime.

- Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną.

- Susitarimas sudarytas jį Šalims pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Priedas: Atnaujintas Finansinės veiklos modelis.

Šalių atstovai, pasirašantys Susitarimą kvalifikuotais elektroniniais parašais:

| Suteikiančiosios institucijos vardu pasirašo: Administracijos direktorius |  | ___________________________ |
| --- | --- | --- |
| Investuotojo vardu pasirašo: UAB „Partnerystės projektai septyni“ direktorius Artūras Klangauskas |  | __________________________ |
| Koncesininko vardu pasirašo: UAB „3P Projektai“ direktorius Artūras Klangauskas |  | __________________________ |