AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PRIE SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO „DĖL PRITARIMO SUSITARIMO DĖL 2022 M. GRUODŽIO 7 D. PARTNERYSTĖS (KONCESIJOS) SUTARTIES DĖL PROJEKTO „SPORTO IR LAISVALAIKIO KOMPLEKSO STATYBA“ ĮGYVENDINIMO KONCESIJOS SUTEIKIMO IR VYKDYMO NR. J9-3891 PAKEITIMO PROJEKTUI“ PROJEKTO

1. Parengto projekto tikslai ir uždaviniai.

Šis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas teikiamas, siekiant gauti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos pritarimą Susitarimo dėl 2022 m. gruodžio 7 d. Partnerystės (Koncesijos) sutarties dėl projekto „Sporto ir laisvalaikio komplekso statyba“ įgyvendinimo koncesijos suteikimo ir vykdymo Nr. J9-3891 pakeitimo projektui (toliau – Susitarimas).

2. Projekte aptartų klausimų teisinis reglamentavimas.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 22 punktu numato, kad išimtinė Savivaldybės tarybos kompetencija yra įstatymų nustatyta tvarka gavus savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadą, pritarimas galutinėms viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų.

Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo 62 straipsnio 5 dalies 2 punktas nurodo, kad Koncesijos sutartis gali būti keičiama, kai yra visos šios sąlygos kartu:

a) kai pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių pareiginga suteikiančioji institucija negalėjo numatyti;

b) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas koncesijos sutarties pobūdis;

c) jeigu sutartis nėra skirta kuriai nors iš šio įstatymo 2 priede nurodytų rūšių veiklai, kiekvieno atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės koncesijos sutarties vertės. Jeigu koncesijos sutarties vertė buvo peržiūrėta pagal joje numatytas kainų peržiūros sąlygas, atsižvelgiama į patikslintą sutarties vertę. Atskiri pakeitimai negali būti vykdomi vien siekiant išvengti šio įstatymo taikymo.

3. Siūlomos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos ir laukiami rezultatai.

Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracija vykdė Klaipėdos sporto ir laisvalaikio komplekso statybos, valdymo ir naudojimo perdavimo pagal koncesijos sutartį konkursą (toliau Konkursas).

Klaipėdos miesto savivaldybės taryba 2022 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-137 pritarė Koncesijos sutarties projektui.

2022-12-07 pasirašyta Partnerystės (Koncesijos) sutartis dėl projekto „Sporto ir laisvalaikio komplekso statyba“ įgyvendinimo koncesijos suteikimo ir vykdymo Nr. J9-3891 (toliau – Koncesijos sutartis).

Pasirašius Koncesijos sutartį buvo gautas UAB „Partnerystės projektai septyni“, kuri yra Koncesijos sutarties šalis ir Konkurso dalyvis, prašymas pakeisti Koncesijos sutartį. Koncesijos sutarties pakeitimo iniciavimą lėmė nenumatytos aplinkybės, kurių Šalys, net elgdamosi deramai stropiai, negalėjo numatyti ar kontroliuoti. Po Konkurso dalyvio Galutinio pasiūlymo pateikimo Lietuvoje buvo fiksuojamas rekordinis infliacijos augimas (hiperinfliacija), tame tarpe, didėjo kainos statybų sektoriuje (daugiau, nei 24 proc.), ženkliai (keletą kartų) augo energijos išteklių (elektros, dujų ir kt.) kainos, iš esmės pasikeitė kredito įstaigų teikiamo finansavimo (skolinimo) sąlygos ir kt. Dalyvis pažymėjo, kad nurodytos aplinkybės turi įtakos Dalyvio galimybei tinkamai vykdyti Sutartį bei reikšmingai pakeičia Šalių ekonominę pusiausvyrą, todėl gali sąlygoti būtinybę pakeisti Sutarties sąlygas.

Susitarimo projekte numatoma, kad Sutartis yra keičiama, atliekant Finansinis veiklos modelio pakeitimus ir Finansinį veiklos modelį išdėstant nauja redakcija (Atnaujintas FVM), kuri pridedama kaip priedas prie Susitarimo.

Siūlomi šie esminiai Finansinio veiklos modelio ir Koncesijos sutarties pakeitimai:

1. Perskaičiuojamas Finansiniame veiklos modelyje numatytas Investicijų dydis. Investicijų dydžio perskaičiavimas atliekamas taikant Statistikos departamento viešai skelbiamą Statybos sąnaudų elementų kainų indekso (SSKI), taikomo negyvenamiesiems pastatams, pokytį per laikotarpį nuo Pasiūlymo pateikimo mėnesio, t. y. 2021 m. rugsėjo mėn., iki Sutarties pasirašymo mėnesio, t. y. 2022 m. lapkričio mėn., kuris sudaro 19,5231 proc. Atnaujintame FVM numatyta Investicijų suma – 22 322 134 EUR (be PVM).

|  | Pagal sutartį, Eur be PVM | Po pakeitimo, Eur be PVM |
| --- | --- | --- |
| Investicijos (statybos kaina) | 18 676 000 | 22 322 137 |

2. Perskaičiuojamas Finansiniame veiklos modelyje numatytas metinis techninės priežiūros, valdymo ir operavimo sąnaudų dydis. Remiantis Sutarties 3 priedo 3.14 p., perskaičiavimas atliekamas taikant Statistikos departamento viešai skelbiamą suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI), taikomo prekėms ir paslaugoms (rodiklio klasė 00), pokytį per laikotarpį nuo Pasiūlymo pateikimo mėnesio, t. y. 2021 m. rugsėjo mėn., iki Sutarties pasirašymo mėnesio, t. y. 2022 m. lapkričio mėn., kuris sudaro 24,5583 proc. Atnaujintame FVM numatyta metinė techninės priežiūros, valdymo ir operavimo sąnaudų suma – 577 212,98 EUR (be PVM).

|  | Pagal sutartį, Eur be PVM | Po pakeitimo, Eur be PVM |
| --- | --- | --- |
| Techninės priežiūros, valdymo ir operavimo sąnaudos | 495 323,00 | 577 212,98 |

3. Perskaičiuojamas Finansiniame veiklos modelyje numatytas metinis darbo užmokesčio sąnaudų dydis. Perskaičiavimas atliekamas taikant Statistikos departamento viešai skelbiamą darbo užmokesčio indekso (mėnesinis, eksperimentinė statistika) pokytį per laikotarpį nuo Pasiūlymo pateikimo ketvirčio, t. y. 2021 m. spalio mėn., iki 2022 m. spalio mėn. (pagal paskelbtus aktualius duomenis), kuris sudaro 12,5 proc. Atnaujintame FVM numatyta bendra metinė darbo užmokesčio sąnaudų suma – 348 948 EUR

|  | Pagal sutartį, Eur be PVM | Po pakeitimo, Eur be PVM |
| --- | --- | --- |
| Darbo užmokesčio sąnaudos | 310 176,00 | 348 948,00 |

4. Perskaičiuojamas Finansiniame veiklos modelyje numatytas metinis pajamų dydis. Perskaičiavimas atliekamas taikant Statistikos departamento viešai skelbiamą suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI), taikomo poilsiui ir kultūrai (rodiklio klasė 09), pokytį per laikotarpį nuo Pasiūlymo pateikimo mėnesio, t. y. 2021 m. rugsėjo mėn., iki Sutarties pasirašymo mėnesio, t. y. 2022 m. lapkričio mėn., kuris sudaro 13,0214 proc. Atnaujintame FVM numatyta metinė pajamų suma – 1 356 837,39 (be PVM).

|  | Pagal sutartį, Eur be PVM | Po pakeitimo, Eur be PVM |
| --- | --- | --- |
| Pajamos | 1 200 513,43 | 1 356 837,39 |

Atsižvelgiant į nurodytus Finansinio veiklos modelio pakeitimus nauja metinė Atlygio suma, kurią savivaldybė turėtų mokėti pagal pakeistą Koncesijos sutartį sudaro 1 404 000  EUR be PVM

|  | Pagal sutartį | Po pakeitimo |
| --- | --- | --- |
| Metinis mokėjimas nominalia (indeksuota) verte (visam laikotarpiui), Eur su PVM | 43 720 205,05 | 50 982 697,58 |
| Metinis atlygis (indeksuotas) (vidurkis per visą sutarties laiką) Eur su PVM | 1 900 878,48 | 2 216 639,03 |
| Metinis atlygis (neindeksuotas) (vidurkis per visą sutarties laiką) Eur be PVM | 1 204 000,00 | 1 404 000,00 |

Taip pat Susitarimas dėl Koncesijos sutarties pakeitimo numato, kad Savivaldybė prisiima rizikas, kurios liečia objekto energetikos sąnaudų padidėjimo kompensavimą ir EURIBOR padidėjimo kompensavimą:

- Susitarime numatyta, kad jei Paslaugų teikimo laikotarpiu Koncesininko bet kurį mėnesį patirta mėnesinė faktinių energetikos sąnaudų suma bus didesnė, nei Atnaujintame FVM nurodyta metinė energetikos (darbalaukis Sąnaudų prielaidos / A3) sąnaudų suma, t. y. 151 458,06 EUR be PVM, padalina iš 12, t. y. 12 621,50 EUR, Suteikiančioji institucija kompensuos Koncesininkui susidariusį skirtumą (Skirtumo suma). Skirtumo sumą Koncesininkas, Paslaugų teikimo laikotarpiu, apskaičiuos kiekvieną mėnesį ir pateiks Suteikiančiajai institucijai atitinkamą sąskaitą-faktūrą apmokėjimui.

- Susitarime numatyta, kad Suteikiančioji institucija kompensuos Koncesininko pagal su Finansuotoju sudarytą finansavimo sutartį Finansuotojui faktiškai sumokėtą EURIBOR (ar kitą analogišką Finansuotojo taikomą kintamą tarpbankinių palūkanų normą). Koncesininkas kas mėnesį pateiks Suteikiančiajai institucijai informaciją apie atitinkamą mėnesį Finansuotojui sumokėtą bei sąskaitą-faktūrą EURIBOR kompensacijai sumokėti.

4. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas – nustatomas galimas teigiamas

ir neigiamas poveikis to teisinio reguliavimo sričiai.

Teigiamos sprendimo priėmimo pasekmės – pakeitus Koncesijos sutartį būtų sudarytos galimybės įgyvendinti šį projektą. Neigiamos pasekmės – dėl nurodytų pasikeitimų išauga savivaldybės mokamas metinis atlygis ir savivaldybė prisiima papildomų rizikų, kurios liečia objekto energetikos sąnaudų padidėjimo kompensavimą ir EURIBOR padidėjimo kompensavimą .

5. Projektui įgyvendinti reikalingas kitų teisės aktų keitimas, naujų teisės aktų priėmimas.

Sprendimui įgyvendinti kitų teisės aktų priėmimas nereikalingas.

6. Biudžeto lėšų poreikis projektui įgyvendinti, lėšų sutaupymo galimybės įgyvendinant projektą, finansavimo šaltiniai.

Atsiranda papildomų biudžeto lėšų poreikis dėl padidėjusio savivaldybės mokamo metinio atlygio dydžio

|  | Pagal sutartį | Po pakeitimo |
| --- | --- | --- |
| Metinis mokėjimas nominalia (indeksuota) verte (visam laikotarpiui), Eur su PVM | 43 720 205,05 | 50 982 697,58 |
| Metinis atlygis (indeksuotas) (vidurkis per visą sutarties laiką) Eur su PVM | 1 900 878,48 | 2 216 639,03 |
| Metinis atlygis (neindeksuotas) (vidurkis per visą sutarties laiką) Eur be PVM | 1 204 000,00 | 1 404 000,00 |

7. Sprendimo projekto rengimo metu atlikti vertinimai ir išvados, konsultavimosi su visuomene metu gauti pasiūlymai ir jų motyvuotas vertinimas. Sprendimo rengimo metu atskiri vertinimai nebuvo atliekami. Atsižvelgiant į sprendimo projekto pobūdį konsultavimasis su visuomene nėra atliekamas.

8. Kiti sprendimui priimti reikalingi pagrindimai, skaičiavimai ir paaiškinimai. Nėra.

Teikiame svarstyti šį sprendimo projektą.

PRIDEDAMA:

1. LR Finansų ministerijos išvada.

2. Atnaujintas Finansinės veiklos modelis.

3. 2022-12-07 Koncesijos sutartis dėl projekto „Sporto ir laisvalaikio komplekso statyba“ įgyvendinimo koncesijos suteikimo ir vykdymo Nr. J9-3891.

Skyriaus vedėjas				               Edvardas Simokaitis