PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos

2025 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T2-76

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2025–2027 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

I SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS MISIJA IR VEIKLOS PRIORITETAI

Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) misija – teikti miesto bendruomenei kokybiškas paslaugas, atitinkančias išreikštus poreikius bei lūkesčius.

Klaipėdos miesto savivaldybės 2025–2027 metų strateginis veiklos planas (toliau – SVP) – tai veiklos lygmens planavimo dokumentas, rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinta Strateginio valdymo metodika ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimu patvirtintu Strateginio planavimo tvarkos aprašu.

SVP rengiamas detalizuojant Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano ir kitų Savivaldybės tarybos patvirtintų programavimo lygmens dokumentų tikslus, uždavinius bei priemones, susiejant šiuos elementus su realiais finansiniais ir žmonių ištekliais, kuriais disponuoja Savivaldybė.

Savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T2-135 patvirtintame Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginiame plėtros plane nustatyti 3 Savivaldybės plėtros prioritetai (žr. 1 pav.).

1 pav. Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano prioritetai.

2023 m. liepos 27 d. Savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. T2-215 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2023–2027 metų veiklos prioritetų patvirtinimo“, kuriuo 2023–2027 metų kadencijai nustatė šiuos prioritetus:

1. Jaukaus senamiesčio kūrimas.

2. Miesto centro patrauklumo didinimas.

3. Traukos centrų gyventojų laisvalaikiui kūrimas prie Danės upės, Kuršių marių ir Baltijos jūros.

4. Miesto ekonominis vystymas.

5. Aukštos gyvenamosios aplinkos kokybės užtikrinimas.

6. Automobilių stovėjimo vietų plėtra daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose.

7. Prieinamos ir kokybiškos švietimo sistemos kūrimas.

8. Socialinių paslaugų įvairovės, kokybės ir prieinamumo didinimas.

9. Susisiekimo sistemos plėtra.

10. Sporto ir kūno kultūros plėtra.

11. Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas bei kokybės gerinimas.

12. Kultūros paslaugų plėtra.

13. Skaidraus, pagrįsto pažangiais principais savivaldybės valdymo užtikrinimas.

Veiklos prioritetus detalizuojantys uždaviniai, priemonės, jų lėšų poreikis bei siekiami rodikliai integruoti į 12 SVP programų: 001 Miesto urbanistinio planavimo; 002 Ekonominės plėtros; 003 Savivaldybės valdymo; 004 Sveikatos apsaugos; 005 Aplinkos apsaugos; 006 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros; 007 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo; 008 Kultūros plėtros; 009 Jaunimo ir bendruomenių politikos; 010 Ugdymo proceso užtikrinimo; 011 Kūno kultūros ir sporto plėtros; 012 Socialinės atskirties mažinimo.

II SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS PLĖTROS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ STEBĖSENOS RODIKLIAI

1 lentelė. Tikslai, uždaviniai ir jų stebėsenos rodikliai.

| SSPP tikslai ir uždaviniai | Stebėsenos rodiklis (matavimo vnt.) | Pradinė stebėsenos rodiklio reikšmė (metai) | Siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės |  |  | Faktinė stebėsenos rodiklio reikšmė (metai) | Siekiama stebėsenos rodiklio reikšmė (metai) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 metai | 2026 metai | 2027 metai |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. Tikslas. Kurti investicijas skatinančią aplinką | E-1.1-1 Regiono ekonomikos dydis (BVP, mlrd. Eur per metus) | 4,9 (2018) | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,5 (2023) | 6,4 (2030) |
|  | E-1.1-2 Lietuviškos kilmės prekių eksporto iš Klaipėdos apskrities vertė (mlrd. Eur per metus) | 2,9 (2019) | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 3,8 (2023) | 4,0 (2030) |
|  | E-1.1-3 Dirbančių asmenų skaičius (tūkst. asm.) | 81,1 (2019) | 81,0 | 82,0 | 82,5 | 80,5 (2023) | Ne mažiau kaip +15 (2030) |
|  | E-1.1-4 Užimtumo lygis (metinis) (proc.) | 74,2 (2019) | 74,8 | 75,1 | 75,2 | 74 (2023) | Ne mažiau kaip 80,0 (2030) |
|  | E-1.1-5 Nedarbo lygis (metinis) (proc.) | 5,9 (2019) | 6,9 | 6,7 | 6,2 | 7,0 (2023) | 4–6 (2030) |
|  | E-1.1-6 Vidutinio mėnesinio (bruto) darbo užmokesčio santykis su šalies atitinkamo rodiklio vidurkiu (koef.) | 102 (2019) | 100,0 | 102,0 | 104,0 | 99,9 (2024 m. III ketv.) | Ne mažiau kaip 110 (2030) |
| 1.1.1. Uždavinys. Pagerinti investicijų pritraukimo ir verslo plėtros sąlygas | R-1.1.1-1 Materialinės investicijos, tenkančios 1-am gyventojui, ir rodiklio santykis su šalies vidurkiu (Eur / proc.) | 7834 (2019)/ 139,1 (2019) | 5100/ 110 | 5610/ 125 | 6171/ 130,0 | 4920/ (2023) / 103(2023) | 10683 (2030)/ne mažiau kaip 140 (2030) |
|  | R-1.1.1-2 Pritrauktų naujų tiesioginių užsienio investicijų (TUI) apimtis (mlrd. Eur) | 1,1 (2019) | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 (2023) | 1,5 (2030) |
| 1.1.2. Uždavinys. Paskatinti gyventojų verslumą ir ekonominį mobilumą | R-1.1.2-1 Verslumo lygis (veikiančių smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) įmonių skaičius, tenkantis 1000 gyv.) (koef.) | 37 (2020) | 45,0 | 46,0 | 46,5 | 44,7 (2024) | Ne mažiau kaip 40 (2030) |
|  | R-1.1.2-2 Veikiančių ūkio subjektų skaičiaus metinis pokytis (proc.) | 0,5 (2021) | 3,0 | 4,0 | 4,5 | 18,1 (2024) | Ne mažiau kaip 1 (2030) |
|  | R-1.1.2-3 Gyventojų aktyvumas, vykdant individualią veiklą (gyventojų, besiverčiančių veikla pagal individualios veiklos pažymą ir verslo liudijimus, skaičius, tenkantis 1000-iui gyv.) (koef.) | 58,6 (2020) | 56,0 | 57,0 | 58,0 | 52,8 (2024) | Ne mažiau kaip 60 (2030) |
| 1.1.3. Uždavinys. Išplėtoti verslo, mokslo ir savivaldos subjektų bendradarbiavimą | R-1.1.3-1 Savivaldos, mokslo ir verslo subjektų partnerystės pagrindu vykdomų projektų, juose dalyvaujančių institucijų skaičius (vnt./vnt.) | 3/2 (2018) | 7/60 | 7/60 | 7/60 | 7/60 (2024) | 5/30 (2030) |
|  | R-1.1.3-2 Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės (VPSP) pagrindu veikiančių objektų skaičius (kai viešoji partnerė yra savivaldybė) (vnt.) | 5 (2020) | 4 | 4 | 4 | 4 (2024) | 6 (2030) |
| 1.2. Tikslas. Didinti miesto turistinį patrauklumą | E-1.2-1 Apgyvendintų turistų skaičius (tūkst. asm. per metus) | 250 (2019) | 222,0 | 240,0 | 265,0 | 209,0 (2024) | 400 (2030) |
|  | E-1.2-2 Atvykstamojo turizmo turistų dalis (proc.) | 49,7 (2018) | 37,0 | 42,0 | 48,0 | 33,5 (2024) | Ne mažiau kaip 55,0 (2030) |
|  | E-1.2-3 Turistų skaičiaus augimas (turistų Klaipėdos mieste skaičius einamaisiais metais, palyginti su praeitais metais, matuojamas kasmet) (proc.) | 2,5 (2019) | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 2,5 (2024) | Ne mažiau kaip 2,5 (2030) |
|  | E-1.2-4 Turistų pasitenkinimo lygis Klaipėdos miestu (turistų, savo pasitenkinimo Klaipėdos miestu lygį įvertinusių 8 ir daugiau balų, dalis nuo visų turistų) (proc.) | n. d. (2020) | ≥ 89 | ≥ 89 | ≥ 89 | 89 (2023) | Tyrimo duomenys (bus patikslinti, atlikus pirmąjį tyrimą) |
| 1.2.1. Uždavinys. Padidinti turizmo objektų patrauklumą | R-1.2.1-1 Savivaldybės lėšomis suformuotų turistų traukos objektų skaičius (vnt.) | 2 (2020) | 2 | 3 | 3 | 0 (2024) | 3 (2030) |
| 1.2.2. Uždavinys. Išplėtoti turizmo ir rekreacijos paslaugas | R-1.2.2-1 Interesantų KTKIC dalis sezono metu (gegužės–rugpjūčio mėn.), palyginti su bendruoju metiniu interesantų skaičiumi (proc.) | 81,5 (2018) | 57 | 60 | 61 | 55 (2024) | 70 (2030) |
| 1.2.3. Uždavinys. Užtikrinti miesto pasiekiamumą | R-1.2.3-1 Užsienio šalių, iš kurių sausumos, oro ir vandens transporto maršrutais (tiesiogiai) galima pasiekti Klaipėdos miestą, skaičius: |  |  |  |  |  |  |
|  | - vandens keleiviniu transportu (prioritetas – pritraukti papildomų tikslinių kelto linijų (prioritetinės kryptys – Gdanskas (Lenkija) ir Stokholmas (Švedija) |  |  |  |  |  |  |
|  | ~ tiesioginių jūrų keltų linijų keleiviams skaičius (vnt.) | 3 (2019) | 3 | 3 | 3 | 3 (2024) | 5 (2030) |
|  | ~ kruizinių laivų terminalų skaičius (vnt.) | 1 (2019) | 1 | 1 | 1 | 1 (2024) | 2 (2030) |
|  | ~ priimtų kruizinių laivų skaičius (vnt. per metus) | 51 (2019) | 60 | 65 | 65 | 53 (2024) | 91 (2030) |
|  | ~ keleivių, keliaujančių keltais, skaičius (tūkst. asm. per metus) | 203 (2020) | 205 | 210 | 220 | DFDS ir TT line informacijos neteikia, pasiremdama savo įmonės politika ir asmens duomenų apsauga | 400 (2025) |
|  | - oro transportu (keleivių, skrendančių į Palangos oro uostą ir iš jo, skaičius, tūkst. asm. per metus) | 124 (2020) | 290 | 290 | 300 | 307(2023) | 200 (2030) |
|  | - sausumos keliais vasaros metu (reguliaraus susisiekimo viešuoju kelių transportu) (vnt.) | 5 (2019) | 3 | 3 | 4 | 2 (2023) | 5 (2030) |
| 1.3. Tikslas. Ugdyti nuolat tobulėjančius rinkos poreikius atitinkančius specialistus | E-1.3-1 Vidutinio metinio laisvų darbo vietų ir bedarbių skaičiaus santykis (proc.) | 11,9 (2019) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 6,9 (2024) | Mažesnis kaip 10 (2030) |
| 1.3.1. Uždavinys. Pagerinti ugdymo(si) aplinką, įdiegti inovacijas | R-1.3.1-1 Mokyklų pastatų, kurie yra geros būklės, skaičius ir dalis bendroje mokyklų pastatų struktūroje (vnt. / proc.) | 15/42 (2020) | 17/47 | 19/53 | 21/58 | 15/43 (2024) | 22/61 (2030) |
|  | R-1.3.1-2 Aprūpinimo informacinių ir komunikacinių technologijų įranga vertinimas: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Mokinių mokymui skirtų kompiuterių skaičius, tenkantis 100-ui mokinių (vnt.) | 17,04 (2019–2020) | 28 | 28 | 28 | 25 (2024) | 20 (2030) |
|  | - Skaitmeninių mokymo(si) priemonių, tenkančių 100-ui mokinių, skaičius (vnt.) | 7,25 (2019–2020) | 80 | 80 | 80 | 65 (2024) | 10 (2030) |
| 1.3.2. Uždavinys. Išplėsti švietimo paslaugų įvairovę, patobulinti ugdymo proceso kokybę ir padidinti prieinamumą | R-1.3.2-1 Visos dienos užimtumo modelyje dalyvaujančių mokinių skaičius (asm. per metus) | 1414 (2020) | 3402 | 3402 | 3402 | 1452 (2024) | 3000 (2030) |
|  | R-1.3.2-2 Mokinių, nepasiekusių patenkinamo lygio pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, dalis (proc.) | 2,7 (2020) | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,7 (2024) | Ne daugiau kaip 0,5 (2030) |
|  | R-1.3.2-3 Ugdymo vietų skaičius 1–5 metų amžiaus vaikams Šiaurinėje ir Centrinėje miesto teritorijose (vnt.) | 1134 (2020) | 2260 | 2390 | 2390 | 1812 (2024) | 1339 (2030) |
|  | R-1.3.2-4 Valstybinių brandos egzaminų (VBE) rodiklis ir vieta šalies panašių savivaldybių kontekste (koef. / eil. nr.) | 221/2 (2020) | 201/2 | 201/2 | 201/2 | 201/2 | 260/1 (2030) |
| 2.1. Tikslas. Stiprinti Klaipėdos kultūros ir kūrybos sektoriaus ekosistemos tvarumą | E-2.1-1 Miestiečių, visiškai patenkintų Klaipėdos kultūriniu gyvenimu, dalis (proc.) | 46 (2019) | 50 | 50 | 50 | n. d. | 55 (2030) |
| 2.1.1. Uždavinys. Vystyti daugiafunkcės ir daugiakultūrės paskirties objektus | R-2.1.1-1 Naujai sutvarkytų, atnaujintų, pritaikytų kultūros paslaugų infrastruktūros objektų (pastatų, jų dalių) bei teritorijų (miesto viešųjų erdvių) skaičius (per laikotarpį) (vnt.) | 4 (2013–2019) | 0 | 0 | 3 | 1 (2024) | 5 (2021–2030) |
| 2.1.2. Uždavinys. Padidinti kultūros paslaugų kokybę, įvairovę ir prieinamumą | R-2.1.2-1 Kultūros įstaigų lankytojų skaičius (tūkst. asm. per metus) | 879 (2020) | 782,3 | 805,8 | 830 | 782,3 (2024) | 2000 (2030) |  |  |
| 2.1.3. Uždavinys. Sustiprinti jūrinę kultūrą, skatinant kūrybiškumą ir plėtojant kultūrinę partnerystę | R-2.1.3-1 Kasmet organizuojamų ir (ar) finansuojamų jūrinės tematikos renginių ir pan. iniciatyvų skaičius (vnt.) | 7 (2019) | 12 | 13 | 14 | 12 (2024) | 20 (2030) |  |  |
|  | R-2.1.3-2 Apsilankiusių savivaldybės finansuojamuose ar remiamuose jūrinės kultūros renginiuose asmenų skaičius (tūkst. asm. per metus) | 62 (2020) | 868,2 | 878,2 | 888,2 | 1 020,6 (2024) | 90 (2030) |  |  |
|  | R-2.1.3-3 Užsienio miestų (ir šalių), įtrauktų į ilgalaikę jūrinės kultūros partnerystę (trunkančią ilgiau kaip 1 m.), skaičius (vnt.) | 9 (2019) | 12 | 12 | 12 | 12 (2024) | 12 (2030) |  |  |
| 2.2. Tikslas. Ugdyti fiziškai aktyvią ir sportuojančią bendruomenę | E-2.2-1 Organizuotai sportuojančių gyventojų dalis, palyginti su bendru Klaipėdos savivaldybės gyventojų skaičiumi (proc.) | 8,2 (2020) | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 8,5 (2024) | Ne mažiau kaip 10 (2030) |  |
| 2.2.1. Uždavinys. Išvystyti gyventojų poreikius atitinkančią sporto ir fizinio aktyvumo infrastruktūrą | R-2.2.1-1 Sporto infrastruktūros objektų (bazių), tenkančių 10 000 gyventojų, skaičius (vnt.) | 202 (2019) | 233 | 234 | 235 | 233 (2024) | 210 (2030) |  |  |
| 2.2.2. Uždavinys. Padidinti fizinio aktyvumo paslaugų prieinamumą | R-2.2.2-1 Įgyvendintų projektų ir (ar) programų, skatinančių atskirų socialinių grupių fizinį aktyvumą, skaičius (per laikotarpį) (vnt.) | 200 (2019–2020) | 205 | 210 | 215 | 205 (2024) | 230 (2028) |  |  |
| 2.2.3. Uždavinys. Sudaryti sąlygas gabiems sportininkams siekti aukštų sporto rezultatų | R-2.2.3-1 Paruoštų olimpinių rinktinių narių skaičius ir jų dalis, palyginti su šalies rinktinių skaičiumi (asm./proc.) | 0/0 (2019) | 0/0 | 0/0 | 2/3,8 | 2/3,8 (2023) | 3/4 (2030) |  |  |
|  | R-2.2.3-2 Paruoštų nacionalinių rinktinių narių skaičius ir jų dalis, palyginti su šalies nacionalinių rinktinių skaičiumi (asm./proc.) | 86/7,4 (2019) | 108/12 | 110/13 | 115/15 | 103/11 (2023) | 100/10 (2030) |  |  |
| 2.3. Tikslas. Stiprinti ir puoselėti gyventojų sveikatą | E-2.3-1 Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (metais) ir santykis su šalies rodikliu (proc.) | 76,6 (2019); 0,2 proc. (2019) | 78,2 (2024); 0,7 proc. (2024) | 78,3 (2025); 0,5 proc. (2025) | 78,4 (2026); 0,5 proc. (2026) | 78,1 (2023); 0,7 proc. (2023) | Didėjanti |  |  |
| 2.3.1. Uždavinys. Užtikrinti prieinamas aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas | R-2.3.1-1 Išvengiamas mirtingumas ir santykis su šalies rodikliu (proc./koef.) | 28,2 (2019)/ 0,89 (2019) | 69 (2024); 0,9 proc. (2024) | 68,6 (2025); 0,9 proc. (2025) | 68,1 (2026); 0,9 proc. (2026) | 69,4 (2023)/ 0,9 (2023) | Mažėjantis |  |  |
|  | R-2.3.1-2 Bendrasis gyventojų sergamumas, tenkantis 1000 gyventojų, ir santykis su šalies vidurkiu (asm./koef.) | 953,1 (2019)/ 1,09 (2019) | 940 (2024); 1,05 (2024) | 930 (2025); 1,04 (2025) | 920 (2026); 1,03 (2026) | 941,21 (2023)/ 1,05 (2023) | Mažėjantis/ Mažesnis už 1 |  |  |
| 2.3.2. Uždavinys. Išplėsti su visuomenės sveikatos stiprinimu susijusias paslaugas | R-2.3.2-1 Visuomenės sveikatos stiprinimo veiklose dalyvavusios tikslinės grupės dalis (proc.): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai (0–18 m.) | 95,0 (2019) | 100 | 100 | 100 | 100 (2024) | Didėjantis arba ne mažesnis kaip 95,0 proc. (2030) |  |  |
|  | - Darbingo amžiaus asmenys (19–64 m.) | 22,2 (2019) | 15,5 | 16 | 16,5 | 15,3 (2024) | Didėjantis arba ne mažesnis kaip 22,5 proc. (2030) |  |  |
|  | - Vyresnio amžiaus asmenys (65 m. ir vyresni) | 7,9 (2019) | 8 | 8 | 8 | 8 (2024) | Didėjantis arba ne mažesnis kaip 8,0 proc. (2030) |  |  |
| 2.4. Tikslas. Didinti socialinę įtrauktį ir skatinti socialinę atsakomybę | E-2.4-1 Užregistruotų nusikalstamų veikų, tenkančių 100000-iui gyventojų, skaičius (vnt.) | 2137,3 (2019) | 1782 | 1692 | 1608 | 1832,3 (2023) | Ne daugiau kaip 1500 (2030) |  |  |
|  | E-2.4-2 Socialinių paslaugų poreikio patenkinimas (proc.) | 96 (2020) | 97 | 97 | 97 | 99 (2024) | Ne mažiau kaip 96 (2030) |  |  |
| 2.4.1. Uždavinys. Pagerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti jų aprėptį | R-2.4.1-1 Teikiamų socialinių paslaugų rūšių (prevencinių, bendrųjų socialinių paslaugų, socialinės priežiūros paslaugų, socialinės globos ir laikino atokvėpio paslaugų) skaičius (vnt.) | 18 (2019) | 28 | 29 | 29 | 26 (2024) | 18 (2030) |  |  |
|  | R-2.4.1-2 Socialinių paslaugų (įskaitant bendrąsias socialines paslaugas) gavėjų skaičiaus santykis su bendru savivaldybės gyventojų skaičiumi (proc.) | 5,1 (2020) | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 (2024) | 6,0 (2030) |  |  |
|  | R-2.4.1-3 Vidutinis laukimo socialinio būsto nuomos sąrašuose laikas (nuo įtraukimo į sąrašą iki nuomos sutarties pasirašymo) (m.) | 7 (2019) | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 (2024) | 4,5 (2030) |  |  |
| 2.4.2. Uždavinys. Tobulinti socialinių paslaugų infrastruktūrą ir pritaikyti miestą specialiųjų poreikių turintiems gyventojams | R-2.4.2-1 Pagal universalaus dizaino principus įrengtų ar atnaujintų infrastruktūros objektų (pastatų, vaikų žaidimų aikštelių, sporto aikštelių ir kt.) skaičius (vnt. per metus) | 3 (2020) | 4 | 4 | 4 | 3 (2024) | 3 (2030) |  |  |
| 2.4.3. Uždavinys. Taikant prevencines priemones, paskatinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir bendruomenių socialinę integraciją | R-2.4.3-1 Socialinės pašalpos gavėjų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų (asm./1 000-iui gyv.) | 6 (2019) | 13,55 | 13,02 | 12,5 | 17,0 (2024) | Mažėjantis (2030) |  |  |
|  | R-2.4.3-2 Nepilnamečių padarytų nusikalstamų veikų skaičius (vnt. per metus) | 99 (2020) | 82 | 80 | 78 | 84 (2023) | Mažėjantis (2030) |  |  |
| 2.5. Tikslas. Didinti galimybes jaunimui atvykti, dirbti ir gyventi Klaipėdos mieste | E-2.5-1 Jaunimo (14–29 metų amžiaus) dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus ir santykis su šalies vidurkiu (proc./koef.) | 16,2 (2020); –1,6 proc. p. (2020) | 15,0; – 1,1 proc. p. | 15,2; – 1,0 proc. p. | 15,3; – 0,9 proc. p. | 15,0 (2024); –1,1 proc. p. | Didėjantis/ didesnis už Lietuvos vidurkį (2030) |  |  |
| 2.5.1. Uždavinys. Išplėtoti ir pritaikyti viešąją infrastruktūrą bei viešąsias erdves jaunimo poreikiams | R-2.5.1-1 Jaunimo poreikiams (pvz., jaunimo centras, atvira erdvė ir pan.) pritaikytų objektų, erdvių skaičius (vnt.) | 3 (2020) | 5 | 5 | 5 | 5 (2024) | 13 (2030) |  |  |
| 2.5.2. Uždavinys. Sudaryti sąlygas jaunimo savirealizacijai | R-2.5.2-1 Jaunuolių, turinčių Jaunimo savanoriškos tarnybos (JST) pažymėjimą, skaičius (asm. per metus) | 0 (2020) | 21 | 24 | 27 | 21 (2024) | Ne mažiau kaip 50 (2030) |  |  |
|  | R-2.5.2-2 Jaunų žmonių, dalyvaujančių iš savivaldybės biudžeto finansuojamų projektų ir renginių veiklose, skaičius (tūkst. asm.) | 16,4 (2019) | 10 | 10 | 10 | 8,8 (2024) | Ne mažiau kaip 23,0 (2030) |  |  |
| 2.6. Tikslas. Stiprinti vietos savivaldą | E-2.6-1 Gyventojų pasitenkinimo gyvenimu Klaipėdos mieste vertinimas balais (iš 10 galimų) (balas) | 8,3 (2019) | 7,64 | >7,64 | >7,64 | 7,64 (2023) | Ne mažiau kaip 9 (2030) |  |  |
| 2.6.1. Uždavinys. Padidinti savivaldybės teikiamų viešųjų paslaugų efektyvumą bei užtikrinti šias paslaugas teikiančių specialistų kompetencijas | R-2.6.1-1 Elektroninių paslaugų dalis nuo bendro KMSA teikiamų administracinių paslaugų skaičiaus (proc.) | 53,8 (2020) | 70 | 72 | 73 | 64,6 (2024) | Ne mažiau kaip 90 (2030) |  |  |
|  | R-2.6.1-2 Savivaldybės darbuotojų, per metus tobulinusių kvalifikaciją, dalis (proc.) | 50,0 (2019) | 50 | 50 | 50 | 61 (2024) | Ne mažiau kaip 50,0 (2030) |  |  |
|  | R-2.6.1-3 Gyventojų pasitenkinimas viešosiomis paslaugomis (iš 10 galimų) (balas) | 7,6 (2018) | 7,56 | >7,56 | >7,56 | 7,56 (2023) | Ne mažiau kaip 8 (2030) |  |  |
| 2.6.2. Uždavinys. Pagerinti savivaldybės veiklos valdymą, tobulinant savivaldybės ir savivaldybės įstaigų valdymo procesus | R-2.6.2-1 Savivaldybės ir savivaldybės pavaldumo įstaigų, įmonių, kasmet organizuojančių anoniminę darbuotojų apklausą korupcijos indeksui nustatyti, dalis (nuo visų tokių organizacijų) (proc.) | 9,7 (2020) | 83,0 | 85,0 | 88,0 | 80,1 (2024) | 100 (2030) |  |  |
|  | R-2.6.2-2 Centralizuotų viešojo valdymo funkcijų skaičius KMSA ir jos pavaldumo organizacijose (viešieji pirkimai; personalo valdymas; planavimas; turto valdymas) (vnt.) | 1 (2019) | 4 | 4 | 4 | 4 (2024) | 4 (2025) |  |  |
|  | R-2.6.2-3 Savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų, kurios pasiekė visus akcininko ar dalininko suformuotus veiklos, gerosios valdysenos, finansų valdymo ir kt. tikslus, dalis (proc.) | n. d. (2020) | 100 | 100 | 100 | 93,3 | 100 (pradedant 2023) |  |  |
| 2.6.3. Uždavinys. Sustiprinti teigiamą Klaipėdos miesto įvaizdį ir komunikaciją | R-2.6.3-1 Savivaldybės išorinės komunikacijos lygis, auditorijos dydis (medijų paskyrų sekėjai, interneto svetainės naudotojai, naujienlaiškių prenumeratoriai ir kt.): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - „Facebook“ (tūkst.) | 13 tūkst. (2020) | 21 tūkst. (patiktukų), 25 tūkst. stebėtojų | 22 tūkst. (patiktukų), 27 tūkst. stebėtojų | 23 tūkst. (patiktukų), 29 tūkst. stebėtojų | 18 tūkst. (patiktukų), 22 tūkst. stebėtojų (2024) | 35 tūkst. (2030) |  |  |
|  | - „Youtube“ (vartotojai) | 469 (2020) | 900 | 1000 | 1100 | 872 (2024) | 1,2 tūkst. (2030) |  |  |
|  | - Savivaldybės oficialios interneto svetainės vartotojai (tūkst. asm. per metus) | 253,7 tūkst./metus (2020) | 315 tūkst. (ne unikalūs), 300 tūkst. nauji vartotojai | 350 tūkst. (ne unikalūs), 250 tūkst. nauji vartotojai | 370 tūkst. (ne unikalūs), 280 tūkst. nauji vartotojai | 307 tūkst. (ne unikalūs), 291 tūkst. nauji vartotojai (2024) | 500 tūkst./ metus (2030) |  |  |
|  | - Naujienlaiškių prenumeratoriai (vartotojai) | 150 (2020) | 280 | 300 | 320 | 270 (2024) | 400 (2030) |  |  |
|  | R-2.6.3-2 Žiniasklaidos tyrimas: teigiamų ir neigiamų atsiliepimų apie Klaipėdos miestą santykis (koef.) | 0 (2020) | n. d. | n. d. | n. d. | 0 (tyrimas nebuvo atliktas) | 2 (2030) |  |  |
| 2.6.4. Uždavinys. Skatinti gyventojų bendruomeniškumą ir įtrauktį | R-2.6.4-1 Savivaldybės biudžeto lėšų, kuriomis iš dalies finansuojamas atskirų sričių paslaugų teikimas arba pirkimas iš NVO, dalis atskiroms sritims skiriamoje savivaldybės biudžeto struktūroje (pagal sritis) (proc.): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - kultūra | 9,15 (2020) | 9,94 | 10 | 10 | 11,21 (2024) | Ne mažiau kaip 15 (2030) |  |  |
|  | - socialinė sritis | 5,22 (2020) | 19,7 | 21,3 | 21,3 | 19,8 (2024) | Ne mažiau kaip 30 (2030) |  |  |
|  | - sportas | 14,08 (2020) | 33 | 39 | 40 | 34,7 (2024) | Ne mažiau kaip 48,0 (2030) |  |  |
|  | - sveikata | 0,2 (2020) | 0,94 | 1,33 | 1,21 | 1,42 (2024) | Ne mažiau kaip 10 (2030) |  |  |
|  | - švietimas | 0,12 (2020) | 0,39 | 0,5 | 0,5 | 0,37 (2024) | Ne mažiau kaip 5 (2030) |  |  |
|  | R-2.6.4-2 Taikomų gyventojų įtraukties instrumentų skaičius (vnt.) | n. d. (2020) | 3 | 3 | 3 | 3 | Didėjantis (2030) |  |  |
| 3.1. Tikslas. Vykdyti kryptingą darnaus judumo politiką savivaldybėje | E-3.1-1 Kelionių susisiekimo sistemoje dalis (tiriama kasdienių kelionių iš namų į darbą, mokymo įstaigą ir pan. ir atgal struktūra): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pėsčiomis (proc.) | 29 (2017) | >28 | >28 | >28 | n. d. (2024) | 33 (2030) |  |  |
|  | dviračiu (proc.) | 4 (2017) | >6 | >6 | >6 | n. d. (2024) | 8 (2030) |  |  |
|  | viešuoju transportu (proc.) | 29 (2017) | >27 | >27 | >27 | n. d. (2024) | 35 (2030) |  |  |
|  | asmeniniu automobiliu (proc.) | 35 (2017) | <39 | <39 | <39 | n. d. (2024) | 24 (2030) |  |  |
| 3.1.1. Uždavinys. Skatinti gyventojus rinktis alternatyvius automobiliui keliavimo būdus | R-3.1.1-1 Dviračių takų ilgis (km) | 93,8 (2019) | 106,3 | 112,3 | 117,8 | 101 (2023) | 114,6 (2030) |  |  |
|  | R-3.1.1-2 Įgyvendintų darnaus judumo iniciatyvų skaičius (vnt.) | 2 (2020) | 2 | 2 | 2 | 2 (2024) | 21 (2030) |  |  |
| 3.1.2. Uždavinys. Patobulinti viešojo transporto paslaugas | R-3.1.2-1 Keleivių, pervežtų vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, skaičius, tenkantis vienam savivaldybės gyventojui per metus (koef.) | 254 (2019) | 231 | 240 | 240 | 225 (2023) | Ne mažesnis kaip 235 (2030) |  |  |
|  | R-3.1.2-2 Ekologišku kuru varomų viešojo transporto priemonių ridos dalis nuo visų viešojo transporto priemonių ridos (proc.) | 30 (2020) | 45 | 50 | 80 | 37,48 (2023) | 100 (2030) |  |  |
| 3.1.3. Uždavinys. Didinti gatvių tinklo pralaidumą, kokybę ir saugumą | R-3.1.3-1 Magistralinių gatvių, kuriose įdiegtos Intelektinės transporto sistemos (ITS) priemonės, skaičius (vnt.) | 1 (2020) | 1 | 2 | 2 | 1 (2024) | 4 (2030) |  |  |
|  | R-3.1.3-2 Įgyvendintų eismo pralaidumą didinančių projektų skaičius (vnt.) | 0 (2020) | 2 | 1 | 2 | 2 (2024) | 10 (2030) |  |  |
|  | R-3.1.3-3 Įgyvendinta investicinių projektų, kuriais naujai suformuotos vystomų gyvenamųjų teritorijų jungtys su magistralinių gatvių tinklu (vnt.) | 0 (2020) | 1 | 1 | 1 | 1 (2024) | 4 (2030) |  |  |
|  | R-3.1.3-4 Įgyvendinta investicinių projektų, kuriais sudarytos sąlygos geležinkelių ir sausumos kelių krovininiam transportui užtikrinti greitą susisiekimą su uosto ir pramonės įmonėmis, aplenkiant gyvenamąsias teritorijas ir miesto centrinę dalį (vnt.) | 0 (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 (2024) | 1 (2030) |  |  |
| 3.2. Tikslas. Skatinti tvarų miesto teritorijos vystymą | E-3.2-1 Gyventojų skaičiaus metinis pokytis (pagal vidutinį metinį gyventojų skaičių) (proc.) | 0,39 (2020) | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 1,6 (2024) | Teigiamas, ne mažesnis kaip 1 proc. per metus |  |  |
| 3.2.1. Uždavinys. Skatinti teritorijų ir pastatų konversiją | R-3.2.1-1 Žemės sklypų, kuriems numatyta konversija ir kurių paskirtis pakeista (per 3 metus), skaičius ir plotas (vnt. / ha) | 0/0 (2020) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 (2024) | 2/6,6751 (2030) |  |  |
|  | R-3.2.1-2 Pramonės įmonių, pasinaudojusių paskatomis ir perkėlusių gamybą iš miesto centrinės dalies, skaičius (vnt.) | 0 (2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | Mažiausiai 2 (2030) |  |  |
| 3.2.2. Uždavinys. Modernizuoti atskiras miesto dalis (teritorijas), siekiant didesnio jų patrauklumo | R-3.2.2-1 Kokybiškai sutvarkytų teritorijų skaičius (vnt.) | 0 (2020) | 3 | 6 | 5 | 4 (2024) | 5 (2024) |  |  |
| 3.2.3. Uždavinys. Efektyviai panaudoti kultūros paveldo objektus | R-3.2.3-1 Kultūros paveldo objektų, kuriems atlikti tvarkybos darbai, dalis nuo visų kultūros paveldo objektų (proc.) | 2 (2020) | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 11 (2024) | 20 (2030) |  |  |
| 3.3. Tikslas. Skatinti žaliąją miesto plėtrą | E-3.3-1 Iš stacionarių šaltinių į atmosferą išmestų teršalų kiekio, tenkančio vienam gyventojui, Klaipėdos miesto savivaldybėje santykis | 86,3 (2019) | 86,0 | 84,5 | 83,0 | 88,4 (2023) | Ne daugiau kaip 70 proc. |  |  |
|  | su šalies rodikliu (proc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E-3.3-2 Parų skaičius, kai buvo viršijamos ribinės teršalų vertės per metus (KD10; matavimų oro kokybės stotyse duomenys), (matavimo stotis „Klaipėda, Šilutės plentas“ / matavimo stotis „Klaipėda, Centras“) (vnt.) | 23/11 (2019) | 5/5 | 5/4 | 4/3 | 5/4 (2024) | Nedidėjanti/ nedidėjanti (2030) |  |  |
|  | E-3.3-3 Paviršinio vandens telkinių (miesto teritorijoje esančių upių, ežerų bei dirbtinių vandens telkinių, kurių ekologinė būklė (ekologinis potencialas) pagal fizikinius-cheminius bei biologinius kokybės elementus priskiriama klasei „bloga“ arba „labai bloga“, skaičius (vnt.) | 8 (2018) | 2 | 2 | 2 | 2 (2024) | 5 (2030) |  |  |
|  | E-3.3-4 Vidutinis ekvivalentinis garso lygis gyvenamųjų namų bei ikimokyklinio ugdymo įstaigų teritorijose (dBA): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07–19 val. | 58,1 (2020) | 57,4 | 57,2 | 57,0 | 57,43 (2024) | Nedidėjantis (2030) |  |  |
|  | 19–22 val. | 52,4 (2020) | 52,4 | 52,2 | 52,0 | 54,93 (2024) | Nedidėjantis (2030) |  |  |
|  | 22–07 val. | 45,7 (2020) | 45,7 | 45,5 | 45,3 | 49,75 (2024) | Nedidėjantis (2030) |  |  |
| 3.3.1. Uždavinys. Užtikrinti tvarų kraštovaizdžio vystymą(si), išsaugant ekosistemas ir prisitaikant prie klimato kaitos | R-3.3.1-1 Apsauginę funkciją atliekančių želdynų ir želdinių, tenkančių 1 gyventojui, plotas (kv. m) | 29 (2020) | 29,5 | 29,6 | 29,7 | 30,27 (2023) | Nemažėjantis (2030) |  |  |
| 3.3.2. Uždavinys. Skatinti energijos taupymą, atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių naudojimą | R-3.3.2-1 Atsinaujinančio kuro dalis centrinio šildymo sistemoje (proc.) | 90 (2020) | 92,85 | 92,86 | 92,9 | 92,8 (2024) | 93 (2025) |  |  |
|  | R-3.3.2-2 Savivaldybės įstaigų ir įmonių, įdiegusių atsinaujinančių ir alternatyvių energijos išteklių priemones savo pastatuose, dalis (proc.) | 2 (2020) | 11,64 | 13,58 | 15,5 | 9,62 (2024) | 50 (2030) |  |  |
|  | R-3.3.2-3 Modernizuotų, renovuotų daugiabučių namų dalis nuo visų daugiabučių namų (proc.) | 11 (2020) | 14,50 | 14,70 | 14,9 | 14,3 (2024) | 32 (2030) |  |  |
|  | R-3.3.2-4 Kompleksiškai renovuotų daugiabučių namų grupių skaičius (vnt.) | 8 (2013–2020) | 9 | 9 | 10 | 9 (2024) | 20 (2030) |  |  |
| 3.3.3. Uždavinys. Modernizuoti miesto inžinerinę infrastruktūrą laikantis inovatyvumo ir ekologiškumo principų | R-3.3.3-1 Vidutinis vandens tiekimo paslaugų vertinimas (iš 10 galimų) (balai) | 8,6 (2018) | 8,25 | >8,25 | >8,25 | 8,25 (2023) | Ne mažiau kaip 9 (2030) |  |  |
|  | R-3.3.3-2 Vidutinis nuotekų valymo paslaugų vertinimas (iš 10 galimų) (balai) | 8,4 (2018) | 7,41 | >7,41 | >7,41 | 7,41 (2023) | Ne mažiau kaip 9 (2030) |  |  |
|  | R-3.3.3-3 Klaipėdos miesto savivaldybės vieta didžiųjų Lietuvos miestų šilumos kainų reitinge (vieta) | 5 (2020) | 2 | 2 | 2 | 2 (2024) | Ne žemesnė kaip 3 (2030) |  |  |
| 3.3.4. Uždavinys. Įdiegti žiedinės ekonomikos procesus | R-3.3.4-1 Sąvartynuose šalinamų atliekų dalis, palyginti su bendru komunalinių atliekų srautu (proc.) | 9,47 (2019) | 0 | 0 | 0 | 0 (2023) | Ne daugiau kaip 5 (2030) |  |  |
|  | R-3.3.4-2 Perdirbta, pakartotinai ar kitaip panaudota (pvz., energijai gauti) dalis, palyginti su visomis surinktomis ir susidariusiomis atliekomis (proc.) | 28,5 (2019) | 99 | 99 | 99 | 100 (2023) | 95,0 (2030) |  |  |
|  | R-3.3.4-3 Susidariusių komunalinių atliekų kiekis 1-am gyventojui (t/gyv.) | 0,41 (2019) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,399 (2023) | Ne daugiau kaip 0,39 (2030) |  |  |
| 3.3.5. Uždavinys. Užtikrinti visapusišką aplinkos būklės stebėseną ir taršą ribojančių priemonių taikymą | R-3.3.5-1 Matavimo taškų, kuriuose matavimas vykdomas ne rečiau kaip 3 k. per metus, skaičius (vnt.) | 35 (2020) | 35 | 35 | 35 | 34 (2024) | Ne mažiau kaip 35 (2030) |  |  |
|  | R-3.3.5-2 Stebimų aplinkos elementų skaičius (pvz., oras, vanduo, dirvožemis, gyvoji gamta) (vnt.) | 4 (2020) | 5 | 3 | 3 | 3 (2024) | Ne mažiau kaip 4 (2030) |  |  |

III SKYRIUS

PLANUOJAMI PASIEKTI REZULTATAI

Įgyvendinant Savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 27 d. sprendimą Nr. T2-215 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2023–2027 metų veiklos prioritetų patvirtinimo“, numatoma pasiekti šiuos pagrindinius rezultatus:

Jaukios aplinkos sukūrimui miesto senamiestyje bus skiriamas padidintas dėmesys – planuojama, bendradarbiaujant su nekilnojamojo turto savininkais, per trejus metus atlikti ne mažiau kaip 66 kultūros paveldo objektų ir kitų pastatų tvarkybos darbus. Bus sutvarkyta Turgaus aikštė ir jos prieigos, rekonstruota Aukštoji g., atliktas Biržos tilto kapitalinis remontas, rengiamas Šv. Jono bažnyčios techninis projektas.

Didinant miesto centro patrauklumą bus tvarkoma Atgimimo aikštė, teritorija prie Santuokų rūmų, įgyvendinamas teritorijos prie Danės upės Šiauriniame rage (greta besivystančio „Memelio miesto“ kvartalo) sutvarkymo projektas, rengiamas ir įgyvendinamas Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos, esančios S. Daukanto gatvėje, pertvarkymo projektas. Bendradarbiaujant su Kultūros ministerija, naujoms funkcijoms bus pritaikomas Klaipėdos centrinio pašto kompleksas.

Siekiant kurti gyventojų laisvalaikio traukos centrus prie Danės upės, Kuršių marių ir Baltijos jūros, visų pirma planuojama parengti Pietinio pocentrio Stariškių rajone bendrąjį planą ir marinos statybos techninę dokumentaciją. Norint išnaudoti Danės upės rekreacinį potencialą, planuojama įrengti vietas gyventojų poilsiui, iškyloms, papildomas valčių nuleidimo vietas. Rengiantis naujam poilsio sezonui bus sutvarkyta Girulių–Melnragės ir Smiltynės paplūdimių prieigų infrastruktūra.

Bendradarbiaujant su partneriais, bus peržiūrėta ir atnaujinta Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategija iki 2030 metų. Siekdama tikslo pritraukti į miestą investuotojus, Savivaldybė planuoja prisidėti prie verslo plėtros įvairiais būdais – finansuodama privažiuojamųjų kelių, inžinerinių tinklų įrengimą teritorijose, kuriose investuotojai pateikia realius investicijų planus ir pan. Planuojama parengti ir įgyvendinti turizmo plėtros strategiją. Siekiant suformuoti naują turistų traukos tašką, bus atkurtas pilies didysis bokštas ir jame įrengta kultūrinė ekspozicija, planuojama parengti istorinių krantinių prie piliavietės remonto techninį projektą. Siekiant pritraukti turistų, bus investuojama į renginių plėtrą ne turizmo sezono metu.

Investuojant į aukštos gyvenamosios aplinkos kokybės užtikrinimą, 2025 m. planuojama parengti miesto žalinimo planą, kuriame bus profesionaliai suplanuota želdynų plėtra. Gavus Europos Sąjungos (toliau – ES) paramą, numatoma įrengti didelį naują parką pietinėje miesto dalyje, kur labai trūksta žalumos – urbanizuotoje teritorijoje palei Šilutės pl. nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr.  Bus investuojama į apsauginių želdinių įrengimą prioritetą teikiant miesto vietoms, kurios patiria didžiausią taršą. Taršai stebėti ir kontroliuoti 2025 m., pasinaudojus ES parama, planuojama įrengti taršos matavimo stoteles. Siekiant mažinti oro taršą kietosiomis dalelėmis, pagal patvirtintą planą bus asfaltuojami žvyruoti keliai, kurių 2025–2027 m. užsibrėžta asfaltuoti 7,03 km. Siekiant užtikrinti tvarią miesto urbanistinę plėtrą, planuojama parengti Žardės rajono bei rytinės miesto dalies tarp Tauralaukio gyvenamojo rajono ir Liepų g. detaliuosius planus – siekiama išnagrinėti šią sparčiai užstatomą teritoriją ir suplanuoti inžinerinę bei socialinę infrastruktūrą bendriems poreikiams – susisiekimo sprendinius, visuomeninius objektus (švietimo, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų ir kt.).

Savivaldybė yra užsibrėžusi iki 2027 m. pabaigos mieste atnaujinti, įrengti ar kitais būdais užtikrinti 10 tūkst. automobilių statymo vietų. Tai planuojama atlikti tvarkant daugiabučių gyvenamųjų namų kiemus bei aplinkines erdves ir gatves, tariantis su prekybos centrais dėl galimybės statyti automobilius jų teritorijose.

Siekiant užtikrinti švietimo paslaugų prieinamumą, 2025–2027 m. bus investuojama į švietimo paslaugų infrastruktūros plėtrą centrinėje, šiaurinėje ir rytinėje miesto dalyse, kur jaučiamas didžiausias ugdymo vietų trūkumas. Švietimo infrastruktūros plėtrai prioritetą numatoma skirti Tauralaukio, Luizės, Sendvario, Centro ir kituose gyvenamuosiuose kvartaluose, kur ugdymo vietų stinga.

Norint pagerinti švietimo infrastruktūros kokybę, numatomos didelės investicijos į švietimo įstaigų pastatų ir aplinkos atnaujinimą. 2025–2027 m. planuojama atnaujinti Hermano Zudermano gimnazijos, Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos, „Ąžuolyno“ gimnazijos ir kitų ugdymo įstaigų, kurių pastatų būklė yra prasčiausia, infrastruktūrą. Švietimo įstaigose bus investuojama ir į pastatų bei patalpų einamąjį remontą, vėdinimo ir kondicionavimo sistemas, elektros instaliaciją, inžinerinius tinklus ir kt.

Ambicingu iššūkiu Savivaldybei yra „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimas – didelės apimties ES lėšomis finansuojama kompleksinė programa įgyvendinama per trumpą dvejų metų terminą (iki 2026 m. pavasario). Vykdant programoje užsibrėžtus uždavinius, numatoma didinti mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijas, organizuoti įvairias ugdymo veiklas bei užsiėmimus. Programoje suplanuota investicinė dalis – numatoma įsigyti įvairią ugdymui reikalingą įrangą bei priemones, įrengti lauko klases, atnaujinti sporto aikštynus, suremontuoti sporto sales, aktų sales, įrengti mažąsias sporto sales, daugiasensorius-daugiafunkcius kambarius (erdves) ir kt.

Didelis dėmesys išlaikomas ugdymo paslaugų prieinamumui bei aukštai kokybei. Įgyvendinant įtraukiojo ugdymo strategiją Klaipėdos mieste, bus finansuojamas mokinio padėjėjų pareigybių steigimas bei išlaikymas švietimo įstaigose, pritaikomos patalpos, įsigyjama įranga. Toliau bus investuojama į pedagogų pritraukimą. Vykdoma aktyvi rūkymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo švietimo įstaigose prevencija.

Siekiant užtikrinti socialinių paslaugų įvairovę, kokybę ir prieinamumą, planuojamos didelės investicijos į socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą. Įgyvendinant su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija suderinto Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų Klaipėdos regiono žemėlapio sprendinius, Klaipėdos mieste planuojama išplėtoti paslaugas asmenims su psichikos sveikatos ir (ar) intelekto negalia: įsigyti ir įrengti apsaugotus būstus, savarankiško bei grupinio gyvenimo namus, įrengti laikino atokvėpio ir specializuotos socialinės globos ir slaugos infrastruktūrą.

Planuojama didinti ilgalaikės globos institucijoje paslaugų prieinamumą ir Melnragės gyvenamajame rajone pastatyti globos namus senyvo amžiaus asmenims. Taip pat bus intensyviai dirbama į šią sritį skatinant investuoti nevalstybinio sektoriaus paslaugų teikėjus. Kadangi Savivaldybės 2023–2027 metų veiklos prioritetuose užsibrėžta sumažinti socialinių paslaugų laukimo eilėje laiką, numatoma žymiai padidinti socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo miesto gyventojams ne Savivaldybės institucijose finansavimą. Ši priemonė apima dienos socialinės globos paslaugas asmenims centre ir jų namuose, vaikų dienos socialinę priežiūrą vaikų dienos centruose, pagalbos į namus paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia ir kt.

Didelės investicijos planuojamos į socialinio būsto plėtrą. Pasinaudojus ES parama, planuojama pastatyti naują 60 butų socialinio būsto daugiabutį namą Tauralaukio gyvenamajame rajone, Akmenų g. Taip pat planuojama įsigyti 37 butus socialiniam būstui. Tikimasi, kad, atlikus minėtas investicijas, 2027 m. laukimo socialinio būsto eilėje laikas sutrumpės ne mažiau kaip 40 proc.

Plečiantis Klaipėdos priemiesčiams, vystantis uosto, pramonės, logistikos ir kitiems verslams, mieste vis daugiau dėmesio reikia skirti susisiekimo sistemos plėtrai. 2025–2027 m. užsibrėžta didinti eismo pralaidumą įvažiavimuose į miestą ir pačiame mieste. 2024 m. užbaigta Baltijos ir Šilutės pr. sankryžos rekonstrukcija, 2025 m. šiame transporto mazge numatytas pėsčiųjų takų ir nuovažos įrengimas ties Šilutės pl. 35A sklypu ir sujungimas nuo geležinkelio viaduko su Pramonės g. LEZ teritorijoje, 2026 m. – jungiamojo kelio ties Vilniaus pl. Klaipėdoje įvažiavimui į Klaipėdos LEZ ir „Auksinio trikampio“ verslo teritoriją tiesimas. Bus bendradarbiaujama su Vyriausybe dėl kitų įvažiavimų į miestą projektų įgyvendinimo, ypač miestui aktualus yra pietinio aplinkkelio įrengimo klausimas.

Norint padidinti eismo pralaidumą miesto viduje 2025–2027 m. bus  įgyvendinamas didelės apimties darnaus judumo investicijų projektas (bendrai finansuojamas ES fondų lėšomis) – pertvarkytos sankryžos, įdiegta išmani šviesoforų valdymo sistema su prioritetu viešajam transportui, atnaujinti ir į rišlią visumą sujungti pėsčiųjų ir dviračių takai centrinėje transporto arterijoje – Vingio g., Smiltelės g., Taikos pr., Tiltų g., H. Manto g. Liepojos g. Planuojama pertvarkyti sankryžas ir įdiegti išmanią šviesoforų valdymo sistemą ir Šilutės pl., Mokyklos g., Priestočio g. ruože. Eismo reguliavimui ir priežiūrai bus siekiama įsteigti visavertiškai funkcionuojantį miesto stebėsenos bei eismo valdymo centrą.

Užtikrinant sporto plėtrą, planuojama pastatyti ledo areną, atlikti sportinės gimnastikos salės (Debreceno g. 48) ir imtynių salės (Kretingos g. 23) kapitalinį remontą, įrengti pripučiamą futbolo maniežą. Skiriamas didesnis finansavimas sporto mokyklų veiklai bei sportinės veiklos projektų rėmimui, siekiant pritraukti kuo daugiau vaikų į fizinio aktyvumo bei sporto veiklas.

Siekiant didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei gerinti kokybę, bus vykdomas didelės apimties investicijų projektas – VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos pastato (Taikos pr. 76, Klaipėda) modernizavimas, gerinant sveikatos centro teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. ES finansinę paramą planuojama gauti ne tik šiam projektui, bet ir Sveikatos centro pirminės sveikatos priežiūros paslaugoms bei antrinio lygio specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikalingos medicininės ir kitos įrangos įsigijimui. Taip pat ES finansinės paramos ir Savivaldybės biudžeto lėšomis Klaipėdos mieste planuojama steigti ilgalaikės priežiūros dienos centrą ir aprūpinti mobiliąsias brigadas įranga.

Savivaldybės biudžeto lėšomis apsispręsta investuoti ir į kitas sveikatos priežiūros įstaigas –siekiant ateityje atlikti VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro gydymo paskirties pastato (Galinio Pylimo g. 3) kapitalinį remontą ir infrastruktūros apie pastatą sutvarkymo darbus, numatoma parengti šių darbų techninį projektą, taip pat planuojama patalpas ir infrastruktūrą Taikos pr. 107, Klaipėdoje, pritaikyti BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklai. Savivaldybės biudžeto lėšos planuojamos ir VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos bei VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės įrangos atnaujinimui. Taip pat Savivaldybės planuose – pastatyti naują VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės pastatą, todėl 2026 m. numatoma parengti šios ligoninės statybos darbų techninį projektą.

2025 m. planuojama patvirtinti atnaujintą Klaipėdos miesto kultūros plėtros strategiją, kuri rengiama bendradarbiaujant su kultūros ir meno bendruomene. 2025 m. įvyks tarptautinis Davido Geringo violončelės festivalis ir konkursas, festivalis „Šermukšnis“ bei Šviesų festivalis.

Kultūros srityje planuojama investuoti į Vasaros koncertų estrados modernizavimą (kapitalinį remontą ir aplinkos sutvarkymą), Kalvystės muziejaus (Šaltkalvių g. 2) vidaus rekonstrukciją ir modernizavimą bei ekspozicijos atnaujinimą, Žvejų rūmų infrastruktūros sutvarkymą.

Siekiant užtikrinti skaidrų, pagrįstą pažangiais principais Savivaldybės valdymą, 2024 m. įgyvendinta Savivaldybės administracijos struktūrinė pertvarka, įdiegtos informacinės projektų valdymo, turto valdymo sistemos, diegiamos elektroninė vietinės rinkliavos deklaravimo ir mokėjimo bei duomenų surinkimo, saugojimo ir analizės informacinė sistema, paraiškų (NVO, SVV ir kitiems subjektams, dalyvaujantiems rėmimo programose) sistema, planuojama įdiegti socialinių paslaugų eilių valdymo sistemą. Taip pat įdiegus bendro Klientų aptarnavimo centro paslaugų paketą, toliau bus vykdoma žinių bazės plėtra, siekiant susisteminti visą klientui reikalingų paslaugų paketą vienoje vietoje, kad Klaipėdos miesto gyventojams ir svečiams Savivaldybės interneto svetainėje būtų pasiekiama aktuali informacija apie Savivaldybės administracijos teikiamas paslaugas.

IV SKYRIUS

PROGRAMOS

Savivaldybė 2025–2027 metais numato vykdyti 12 programų:

- 001 Miesto urbanistinio planavimo;

- 002 Ekonominės plėtros;

- 003 Savivaldybės valdymo;

- 004 Sveikatos apsaugos;

- 005 Aplinkos apsaugos;

- 006 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros;

- 007 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo;

- 008 Kultūros plėtros;

- 009 Jaunimo ir bendruomenių politikos;

- 010 Ugdymo proceso užtikrinimo;

- 011 Kūno kultūros ir sporto plėtros;

- 012 Socialinės atskirties mažinimo.

Numatomos vykdyti programos apima visas Savivaldybės institucijų bei įstaigų vykdomas funkcijas ir atliepia Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginio plėtros plano ir kitų Savivaldybės tarybos patvirtintų programavimo lygmens dokumentų tikslus bei uždavinius. Programos nukreiptos į Savivaldybės tarybos daugumos veiklos programos siekių įgyvendinimą. Bendras visų programų lėšų poreikis pateikiamas 2 lentelėje.

2 lentelė. 2025–2027 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas (tūkst. eurų)

| Eil. Nr. | Programos kodas ir pavadinimas | 2025 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2026 metų asignavimai ir kitos lėšos | 2027 metų asignavimai ir kitos lėšos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 001 | Miesto urbanistinio planavimo programa | 1696,8 | 2879,7 | 2243,9 |
| 002 | Ekonominės plėtros programa | 5858,6 | 9613,9 | 6836,2 |
| 003 | Savivaldybės valdymo programa | 29663,1 | 28553,3 | 28683,2 |
| 004 | Sveikatos apsaugos programa | 15062,3 | 17605,7 | 14902,6 |
| 005 | Aplinkos apsaugos programa | 12530,4 | 13855,6 | 9714,9 |
| 006 | Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa | 34387,4 | 44179,2 | 42300,0 |
| 007 | Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa | 35661,6 | 47195,9 | 38370,0 |
| 008 | Kultūros plėtros programa | 17171,8 | 18465,1 | 20262,5 |
| 009 | Jaunimo ir bendruomenių politikos programa | 837,0 | 1336,3 | 1389,6 |
| 010 | Ugdymo proceso užtikrinimo programa | 221992,2 | 213055,7 | 210421,4 |
| 011 | Kūno kultūros ir sporto plėtros programa | 19722,6 | 30422,7 | 30995,8 |
| 012 | Socialinės atskirties mažinimo programa | 128704,1 | 131032,9 | 121944,1 |
| 1. Savivaldybės biudžetas (įskaitant skolintas lėšas) |  | 428206,1 | 438727,0 | 418646,2 |
| Iš jo: |  |  |  |  |
| 1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) |  | 233414,2 | 253968,0 | 261160,0 |
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos |  | 126665,2 | 126697,1 | 126731,4 |
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos |  | 13082,3 | 13171,2 | 13299,0 |
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos |  | 9161,7 | 3083,1 | 534,1 |
| 1.5. Skolintos lėšos |  | 10017,4 | 14294,5 | 6817,8 |
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai |  | 35865,3 | 27513,1 | 10103,9 |
| 2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos, nurodant atskirus šaltinius) |  | 95081,8 | 119469,0 | 109418,0 |
| Iš jo: |  |  |  |  |
| 2.1. Europos Sąjungos paramos lėšos |  | 17102,7 | 36718,8 | 28832,2 |
| 2.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos |  | 1091,8 | 885,5 | 914,9 |
| 2.3. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos (KVJUD) |  | 194,3 | 130,0 | 0,0 |
| 2.4. Valstybės biudžeto lėšos (LRVB) |  | 72557,6 | 77804,7 | 75960,9 |
| 2.5. Kiti finansavimo šaltiniai |  | 625,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos (KPP) |  | 3510,0 | 3930,0 | 3710,0 |
| IŠ VISO programai finansuoti pagal finansavimo šaltinius (1 ir 2 punktai) |  | 523287,9 | 558196,0 | 528064,2 |
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos |  | 16002,5 | 34575,6 | 22765,7 |
| Asignavimų ir kitų lėšų pokytis, palyginti su ankstesnių metų patvirtintų asignavimų ir kitų lėšų planu |  | 72986,0 | 34908,1 | -30131,8 |

1 grafikas. 2025–2027 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas

001 Miesto urbanistinio planavimo programa

2 grafikas. Miesto urbanistinio planavimo programa ir jos uždaviniai

Pagal šią programą užsibrėžta įgyvendinti 3 uždavinius:

001-01 Tęstinės veiklos uždavinys. Rengti miesto teritorijų planavimo bei susijusius dokumentus.

Numatoma vykdyti šias priemones:

001-01-01 Detaliųjų ir kitų planų rengimas.

001-01-01-01 Klaipėdos miesto vandens tiekimo ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas. Konkretizuojant Savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-191 „Dėl Klaipėdos miesto bendrojo plano keitimo patvirtinimo“ patvirtinto Klaipėdos miesto bendrojo plano geriamojo vandens tiekimo, buitinių nuotekų tvarkymo, paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo sprendinius, turi būti parengtas Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planas, nustatantis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis, įgyvendinimo etapus, aglomeracijų ribas. Atlikus viešojo pirkimo procedūras 2022 m. spalio 13 d. pasirašyta paslaugų sutartis dėl šio specialiojo plano parengimo. 2023 m. pritarta Specialiojo plano koncepcijai, 2025 m. planuojama patvirtinti Vandens tiekimo ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialųjį planą.

001-01-01-02 Leidinio apie Klaipėdos miesto architektūrą ir urbanistiką išleidimas ir architektūrinės parodos organizavimas. Tradicinės priemonės, vykdomos daugiau kaip 20 metų, tęsiant bendradarbiavimą su Lietuvos architektų sąjunga. Leidinio ir architektūrinių darbų parodos organizavimo paslaugos poreikis – vadovaujantis Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo 14 straipsnio nuostatomis, siekti architektūros plėtros tikslo – aukštos architektūros kokybės, pasirenkant architektūros plėtros kryptį – stiprinti visuomenės supratimą apie architektūros kokybės reikšmę. Leidinyje ir parodoje visuomenei pristatomi geriausi praėjusių metų architektūros, urbanistikos projektai.

001-01-01-03 Planavimo dokumentų viešinimas ir sklaida. Savivaldybės užsakymu rengiamų teritorijų planavimo dokumentų viešinimui skiriamas žymus dėmesys, planuojama rengti daug planavimo dokumentų koregavimų, todėl numatoma organizuoti viešinimo renginį. Taip pat numatoma parengti sutrumpintą Bendrojo plano leidinį.

001-01-01-04 Rengiamų planavimo dokumentų ekspertinis vertinimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos architektūros įstatymu, planuojant teritorijas būtina prioritetą skirti urbanistikos kokybei, statinių, gamtinio ir urbanistinio kraštovaizdžio dermei, būtina atlikti svarbių planų ekspertinį vertinimą, todėl kiekvienais metais planuojama atlikti po vieną vertinimą.

001-01-01-05 Smiltynės kurortinės vietovės bendrojo plano parengimas. Vietovės lygmens bendrojo plano parengimas suplanuotas pagal Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinius ir Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programą, kurioje numatyta atlikti esamų medynų inventorizaciją ir (ar) tyrimus ir, architektūrinio konkurso būdu išrinkus geriausią urbanistinę idėją, parengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą. 2026–2027 m. planuojama parengti galimybių studiją, 2027–2028 m. – suorganizuoti architektūrinį-urbanistinį konkursą, 2028–2030 m. – parengti vietovės lygmens bendrąjį planą.

001-01-01-06 Detaliųjų ar specialiųjų planų koregavimas ar keitimas. 2025 m. numatoma baigti 1) teritorijos Baltijos pr., Šilutės pl., Debreceno g. ir Taikos pr. detaliojo plano korektūros parengimą, 2) teritorijos tarp Baltijos pr., Šilutės pl., Debreceno g. ir Taikos pr. detaliojo plano korektūros A dalyje parengimą, 3) teritorijos Tauralaukyje, tarp Akmenų g., Tauralaukio g. būsimo tęsinio ir sodininkų bendrijos „Tauras“, detaliojo plano keitimo parengimą, kuriame numatomas esamų žemės sklypų ribų pertvarkymas dėl Specialiuoju planu suplanuotų susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros ir dėl planuojamoje teritorijoje įteisintų statinių, 4) Poilsio parko prie Herkaus Manto g. detaliojo plano korektūrą suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypuose, detaliajame plane pažymėtais Nr. 4, Nr. 5 ir Nr. 6, kurioje numatytas Vokiečių karių kapinių žemės sklypo ribų performavimas ir suplanuoti miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis. Taip pat 2025 m. numatomas pradėti žemės sklypo Vilniaus pl. 5 ir gretimų teritorijų detaliojo plano keitimo parengimas. Poreikis keisti šį detalųjį planą atsirado dėl Savivaldybės rengiamo jungiamojo kelio ties Vilniaus pl., Klaipėdoje (valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruože nuo 305,84 km iki 306,21 km), įvažiuoti į Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos teritoriją statybos techninio projekto.

001-01-01-07 Pietinio pocentrio Stariškių rajone bendrojo plano parengimas. Vietovės lygmens bendrojo plano parengimas suplanuotas pagal Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinius ir Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programą, kurioje numatyta atlikti parengiamuosius darbus (tyrimus, analizes, galimybių studiją ar pan.) ir architektūrinio konkurso būdu išrinkus geriausią urbanistinę idėją, parengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą. Priemonės įgyvendinimas pradėtas 2024 m., t. y. liepos mėnesį pasirašyta paslaugų sutartis galimybių studijai parengti. 2025–2026 m. planuojama suorganizuoti architektūrinį konkursą, 2027 m. pradėti rengti vietovės lygmens bendrąjį planą.

001-01-01-08 Melnragės ir Girulių kurortinės vietovės bendrojo plano parengimas. Vietovės lygmens bendrasis planas rengiamas pagal Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinius ir Klaipėdos miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programą, kurioje numatyta atlikti esamų medynų inventorizaciją ir (ar) tyrimus ir, architektūrinio konkurso būdu išrinkus geriausią urbanistinę idėją, parengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą. 2025–2027 m. planuojama parengti galimybių studiją, suorganizuoti architektūrinį-urbanistinį konkursą. 2027–2029 m. – parengti vietovės lygmens bendrąjį planą.

001-01-01-09 Teritorijos, pagal Bendrojo plano sprendinius patenkančios į 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.8 ir 9.9 nagrinėjamus rajonus, vietovės lygmens bendrojo plano parengimas. Vietovės lygmens bendrojo plano parengimo poreikis – detalizuoti Bendrojo plano 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.8, 9.9 nagrinėjamuose rajonuose suplanuotų funkcinių zonų teritorijų naudojimo tipus, galimus žemės naudojimo būdus (pagal rekomenduojamą teritorijų struktūrą), užstatymo erdvinius reglamentus (užstatymo intensyvumas, tankumas, aukštingumas), pateikti jungčių su gretimomis teritorijomis vystymo gaires, detalizuoti ugdymo įstaigų išsidėstymą ir pateikti šių objektų architektūrinius reikalavimus. 2026–2027 m. planuojama parengti vietovės lygmens bendrąjį planą.

001-01-01-10 Dalyvavimas projekte „Išmanusis miestas 11“. 2024 m. buvo dalyvauta projekte „Išmanusis miestas 10“. Įvertinus, kad dalyvavimas naudingas, nuspręsta dalyvauti 2025 m. vyksiančiame projekte „Išmanusis miestas 11“. Projekto dalyviams pateikiamos miestui aktualios vystytinos teritorijos ar objektai, laukiant koncepcinių plėtros vizijų, t. y. parengti 3 teritorijų sprendiniai su vizualizacijomis: 1) kultūros įstaigų kvartalo tarp H. Manto, Liepų, J. Karoso ir Danės gatvių kiemų sistema; 2) pietinės miesto dalies, apimančios Bendrojo plano 1.8 Žardės sodybų teritoriją, funkcinis zonavimas; 3) pėsčiųjų ir dviračių takai ir tiltas per Danės upę nuo Tauralaukio iki mokyklos.

001-01-01-11 Žemės sklypo Jaunystės g. 1, žemės sklypų, kurių kadastro Nr. 210100360313, Nr. 210100360102, ir laisvos valstybinės žemės detaliojo plano parengimas. Detaliojo plano parengimo poreikis – detalizuojant Bendrojo plano sprendinius, suplanuoti žemės sklypus C ir D kategorijos gatvėms, pagal poreikį pertvarkyti esamus žemės sklypus, suformuoti naujus žemės sklypus laisvoje valstybinėje žemėje ir nustatyti naudojimo reglamentus. Detalųjį planą planuojama parengti 2025–2026 m.

001-01-01-12 Žardės rajono (Bendrajame plane 1.8 nagrinėjamas rajonas) vietovės lygmens bendrojo plano parengimas. Vietovės lygmens bendrojo plano parengimo poreikis – Bendrojo plano 1.8 nagrinėjamame rajone detalizuoti susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo sprendinius, pateikti jungčių su gretimomis teritorijomis vystymo gaires, suplanuotų funkcinių zonų teritorijų naudojimo tipus, galimus žemės naudojimo būdus (pagal rekomenduojamą teritorijų struktūrą), užstatymo erdvinius reglamentus (užstatymo intensyvumas, tankumas, aukštingumas), detalizuoti ugdymo įstaigų išsidėstymą. Vietovės lygmens bendrąjį planą planuojama parengti 2025–2026 m.

001-001-01-13 Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų tarifų peržiūros paslaugos įsigijimas. Atsižvelgiant į esamą situaciją Lietuvoje, stebima, kad Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka (toliau – Įmoka) yra mažiausia, palyginti su didžiaisiais miestais, ir esamų Įmokų nepakanka vykdyti Savivaldybės infrastruktūros plėtros ir mokėti kompensacijas už įrengiamą Savivaldybės infrastruktūrą, todėl numatoma pirkti Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų tarifų peržiūros paslaugą. Remiantis Klaipėdos miesto bendruoju planu, specialiaisiais planais, kitų didžiųjų miestų gerąja praktika, bus įvertinti Savivaldybės infrastruktūros plėtros prioritetai, prioritetinės infrastruktūros kriterijai, laisvų teritorijų urbanizavimo tikimybės, kuriuose reikalinga Savivaldybės inžinerinė ir socialinė infrastruktūra, bei pasiūlyti Įmokų dydžiai atsižvelgiant į šių dienų infrastruktūros įrengimo kainas, numatant Savivaldybės teritorijoms atskirus Įmokų koeficientus, priklausomai nuo numatomos Savivaldybės plėtros būtinybių ir galimybių, taip pat bus pasiūlyti kriterijai, kada Įmoka nemokama arba mokama dalimis.

001-01-02 Žemės sklypų planų rengimas.

001-01-02-01 Atskirų žemės sklypų planų ir susijusių dokumentų parengimas. Siekiant suformuoti žemės sklypus prie daugiabučių gyvenamųjų namų, Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių pastatų, susisiekimo komunikacijų, kitų inžinerinių statinių, skverų, miesto parkų bei kitų objektų, kuriems eksploatuoti, statyti ar rekonstruoti reikalingi žemės sklypai,  numatoma rengti valstybinės žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus, o jų pagrindu – žemės sklypų planus su kadastrinių matavimų duomenimis. Taip pat numatoma rengti žemės sklypų planus su kadastrinių matavimų duomenimis, kuriuos privalo rengti Savivaldybės administracija pagal teisės aktus. Perdavus žemės valdymo patikėjimo teise funkciją Savivaldybei, būtina vykdyti aukcionuose numatomų parduoti ar išnuomoti žemės sklypų bei naudojamų žemės sklypų, kuriuose esančių pastatų naudojimo būdas neatitinka žemės sklypo naudojimo būdo, individualų vertinimą, siekiant nustatyti rinkos vertę.

001-01-02-02 Žemės paėmimo visuomenės poreikiams dokumentų parengimas. Numatomi rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektai, bus atliekama paimamo turto sąnaudų ir naudos analizė, vertinimas. 2025 m. numatyta atlikti 10 paimamų visuomenės poreikiams objektų sąnaudų ir naudos analizių, įvertinti turtą ir išmokėti kompensacijas.

001-01-02-03 Kompensacijų išmokėjimas už visuomenės poreikiams paimtą turtą ir turto įsigijimas infrastruktūros plėtrai. Kai kuriems Savivaldybės reikmėms reikalingiems žemės sklypams suformuoti būtina vykdyti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. Numatoma tęsti pradėtus ir pradėti rengti naujus žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus ir išmokėti kompensacijas už paimamą turtą:

1. Žemės sklypas Pajūrio g. ir Vėjo g. žiedinei sankryžai įrengti (2 sklypai, 0,24 ha ir 0,03 ha). 2023 m. atlikta sąnaudų ir naudos analizė, įvertintas paimamas visuomenės poreikiams turtas. Kompensacijos išmokėjimas planuojamas 2025 m.

2. Didžioji Vandens g. 28B turtas įsigyjamas Pylimo g. rekonstrukcijai (0,1 ha – žemė po garažais). Nuo 2018 m. vykdoma pastatų įsigijimo procedūra pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 841 patvirtintą aprašą. Procedūros metu 
2019–2020 m. buvo nupirkti 6 garažai. Liko 7 garažų patalpos, kurių savininkai nesutiko parduoti už nustatytą žemės sklypo vertę, todėl 2021 m. buvo pradėta kita – žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūra. 2022 m. pradžioje Nacionalinės žemės tarnybos priimtas sprendimas dėl procedūros pradžios buvo apskųstas teismui. Teisminės procedūros baigtos 2023 m. liepos 5 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo neskundžiama nutartimi, todėl atsidaro galimybė tęsti pradėtą procedūrą. Rengiamas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas, kurio metu bus patikslintas kompensacijos dydis bei kompensuojama už likusį paimamą turtą 2025 m.

3. Teritorija, reikalinga naujos Lankiškių g. tiesimui (0,26 ha). Pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtino detaliojo plano sprendinius yra numatyta Paupių gyvenamajame kvartale nutiesti D kategorijos gatvę tarp Klemiškės g. ir Medikių g. Naujos gatvės projektavimui ir tiesimui būtina paimti visuomenės poreikiams 0,26 ha dydžio privačios žemės sklypą. Atlikus sąnaudų ir naudos analizę, 2025 m. planuojamas paimamo visuomenės poreikiams turto vertinimas ir išmokama kompensacija.

4. Teritorija naujos C kategorijos gatvės ruožo nuo Liepų g. iki Girdavos g. tiesimui (apie 4,5 ha). Įgyvendinant Klaipėdos miesto rytinės B dalies (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo ir infrastruktūros vystymo specialiojo plano sprendinių I ir II vystymo etapus, tęsiama numatyta priemonė. 2023  m. nupirkta sąnaudų ir naudos analizės atlikimo paslauga. 2025 m. planuojama atlikti paimamo turto vertinimą, pertvarkyti 20 privačios žemės sklypų – atidalinti paimamus visuomenės poreikiams sklypus,  2026 m. išmokėti kompensaciją už paimamą žemę.

5. Teritorija, reikalinga C kategorijos gatvės (Arimų g. tęsinio) ruožo nuo Girdavos g. iki Pajūrio g. tiesimui (apie 4,4 ha) Planuojama nauja priemonė – vykdyti 3 punkte numatytos naujos C kategorijos gatvės tęsinio tiesimui reikalingos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. 2025 m. planuojama atlikti paimamų sklypų sąnaudų ir naudos analizę, 2025–2026 m. paimamo turto vertinimą, pertvarkyti 38 privačios žemės sklypus – atidalinti paimamus visuomenės poreikiams sklypus,  2027 m. išmokėti  kompensaciją už paimamą žemę.

6. Teritorija naujos C kategorijos gatvės ruožo (Girdavos g. iki krašto kelio) tiesimui. Numatoma pradėti žemės, reikalingos Girdavos g. rekonstrukcijai ir naujos C kategorijos gatvės tiesimui (Girdavos g. tęsiniui nuo sankryžos su Arimų g. iki krašto kelio), paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą. Esama Girdavos g. yra 3,5 m pločio, o pagal Klaipėdos miesto rytinės B dalies (tarp Pajūrio g., kelio A13, Liepų g. ir Danės upės) susisiekimo ir infrastruktūros vystymo specialiojo plano sprendinius numatyta Girdavos g. gatvę rekonstruoti į C kategorijos g. Numatoma 2025 m. atlikti sąnaudų ir naudos analizę, 2026 m. atlikti paimamų 19 sklypų vertinimą ir pertvarkymą, išmokėti kompensacijas paimamų sklypų savininkams.

001-01-02-04 Miško žemės keitimas kitomis naudmenomis inžinerinės infrastruktūros plėtrai. Planuojama paversti kitomis naudmenomis 0,3 ha miško žemės. Rengiama Poilsio parko detaliojo plano korektūra, kurią patvirtinus, reikės paversti miško žemę kitomis naudmenomis (Vokiečių kapinių teritorijos ribų tikslinimui, kurių dalis yra miško žemėje).

001-02 Tęstinės veiklos uždavinys. Užtikrinti geoinformacinių sistemų (GIS) administravimą ir vykdomų geodezinių darbų kontrolę.

001-02-01 Geoinformacinių sistemų (GIS) administravimas ir kontrolė.

001-02-01-01 Savivaldybės administracijos GIS programinės įrangos ir informacinių sistemų, veikiančių GIS pagrindu, atnaujinimas, papildymas. GIS duomenų bazei reikalinga nuolatinė priežiūra, atnaujinimas, informacijos apsikeitimas su kitais duomenų bazių savininkais. Nevykdant minėtos priežiūros, duomenų bazė palaipsniui prarastų savo vertę ir taptų nenaudinga. Dėl šios priežasties 2025 m. numatoma atnaujinti Savivaldybės administracijos GIS programinę įrangą ir informacines sistemas, veikiančias GIS pagrindu.

001-02-01-02 Topografinėms-inžinerinėms nuotraukoms vykdyti reikalingų išeitinių duomenų išdavimas, atliktų geodezinių darbų kontrolės vykdymas, Klaipėdos miesto žemės kadastro skaitmeninių duomenų įsigijimas. Mieste nenutrūkstamai vyksta projektavimo ir statybos darbai. Prieš šiuos darbus ir po jų yra vykdomi geodeziniai darbai (priešprojektinės topografinės nuotraukos, geodeziniai darbai statybų metu, kontrolinės geodezinės (išpildomosios) nuotraukos ir kt.). Visi šie darbai pagal Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymą turi būti kontroliuojami ir koordinuojami – išduodami leidimai vykdyti geodezinius darbus, turi būti tikrinama darbų kokybė, kontroliuojamas geodezininkų darbas, derinamos topografinės nuotraukos. Topografinių, išpildomųjų nuotraukų patikrai naudojama specializuota programinė įranga. Registruotų sklypų ribų vektoriniai duomenys reikalingi Išmanaus skaitmeninio miesto skyriaus ir Savivaldybės administracijos daugelio skyrių deleguotoms funkcijoms vykdyti.

001-02-01-03 WebGIS programų sukūrimas, procesų automatizavimas, 3D objektų įkėlimas į miesto žemėlapį, teminių žemėlapių viešinimas. Sukurtos WebGIS programos ir Klaipėdos m. teminių žemėlapių viešinimo paslaugos yra integruotos į Savivaldybės interneto svetainę www.klaipeda.lt, kurioje visuomenei pateikiami, atnaujinami Savivaldybės parengti teminiai skaitmeniniai žemėlapiai, viešinantys teritorijų planavimo dokumentus, investicinius projektus, statistinius duomenis ir kt. Realios situacijos 3D miesto modelio papildymas priešprojektiniais pasiūlymais ir techniniais projektais leidžia viešinti aktualią gyventojams informaciją visiems suprantamu bei patraukliu būdu.

001-02-01-04 Aerofotografinių žemėlapių, panaudojant dronus, sukūrimas. Aerofotografiniai žemėlapiai, sukurti panaudojant dronus, būtų labai naudinga informacija žemėlapių atnaujinimui, atsirastų galimybė fiksuoti naujų statybų pažangą ir vertinti žemės naudojimo pokyčius, leistų efektyviau planuoti urbanistinius projektus, stebėti vandens telkinių užterštumą ir kitus aplinkos aspektus, tai padėtų greičiau reaguoti į problemas, identifikuoti ir spręsti transporto problemas, analizuoti eismo srautus, nustatyti spūstis ir fiksuoti avarijas, gerinti transporto sistemų veiksmingumą, stebėti didelius renginius, užtikrinant saugumą ir tvarką. Per metus planuojama užsakyti 10 žemėlapių iki 1 ha ploto ir 5 žemėlapius daugiau kaip 1 ha ploto.

001-03 Tęstinės veiklos uždavinys.  Vykdyti paveldo objektų išsaugojimo priemones.

001-03-01 Kultūros paveldo objektų apskaitos, tvarkybos ir sklaidos dokumentacijos parengimas.

001-03-01-01 Kultūrinės vertės nustatymo objektų dokumentacijos parengimas. Kaip ir kiekvienais metais, planuojama tobulinti kultūros paveldo objektų dokumentaciją, nustatant ar tikslinant jų vertingąsias savybes. Kasmet planuojama parengti po 3 Savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų (statytų iki 1940 m.) vertinimo dokumentacijas. 2025 m. planuojami pirkimai dėl šių objektų įvertinimo paveldosauginiu aspektu: Žvejų g. 21 (buvęs viešbutis „Baltischer Hof“, dabar viešbutis „National“), Galinio Pylimo g. 3 (buvusi Žydų ligoninė, dabar Psichikos sveikatos centras), Didžioji Vandens g. 2 (Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus geltonų plytų pastatas).

001-03-01-02 Klaipėdos miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos darbo organizavimas (ekspertų paslaugų įsigijimas). Siekiant tinkamai saugoti miesto kultūros paveldą ir remiantis paveldo apsaugos įstatymais, Savivaldybėje įkurta ir veikia Klaipėdos miesto savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba, kurią sudaro 8 nariai – ekspertai, turintys arba mokslinius laipsnius, arba atitinkamą nekilnojamojo kultūros paveldo eksperto kvalifikaciją (tarybos sudėtyje yra mokslo daktarų, profesorių, akademikų, o pagal profesijas – architektų, istorikų, archeologų, inžinierių). Ši taryba užtikrina tam tikrą Savivaldybės savarankiškumą, sprendžiant kultūros paveldo apsaugos klausimus. Tarybos veikla naudinga tiek kultūros paveldo objektų valdytojams, tiek Savivaldybės administracijai, nes nemaža dalis klausimų išsprendžiama vietoje, nevykstant į Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybą. Per metus numatoma surengti 6 vertinimo tarybos posėdžius.

001-03-01-03 Kultūros paveldo sklaida. Kasmet visoje Europoje minimos Europos paveldo dienos. Renginius koordinuoja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, rengia – Savivaldybė. Kasmet rugsėjo mėnesį planuojama organizuoti kasmetinį Europos paveldo dienų renginį. Informacinį leidinį apie paveldo objektus planuojama išleisti 2026 m., planuojamas tiražas – 200 egz.

001-03-01-04 Archeologinių tyrimų vykdymas Klaipėdos miesto teritorijoje. Atliekant meninių akcentų, inžinerinių komunikacijų įrengimo bei statinių statybos darbus, nuolat atsiranda būtinybė senojo miesto vietoje atlikti archeologinius tyrimus. 2025–2027 m. kasmet numatoma atlikti po vieną nedidelės apimties archeologinį tyrimą.

001-03-01-05 Pastatų fasadų tvarkymo rėmimo viešinimas. Numatoma, kad kasmet  sukurtos svetainės tvarkau.klaipeda.lt laikymui serveryje reikės skirti apie 200,0 Eur.

001-03-02 Kultūros paveldo objektų tvarkyba.

001-03-02-01 Kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų vykdymas. 2025 m. planuojama prisidėti mažiausiai prie 5 kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų finansavimo. Paraiškos buvo priimamos iki 2025 m. sausio 10 d. 2025 m. numatoma pabaigti tvarkyti 2024 m. pradėtą pastatą Tiltų g. 1 bei gautos naujos paraiškos šių pastatytų tvarkymui: K. Donelaičio g. 13, Sukilėlių g. 18, Žvejų g. 2, Girulių pl. 4, Butsargių g. 3.

001-03-02-02 Pastatų fasadų tvarkymo rėmimas. 2023 m. buvo parengtas tvarkos aprašas, skirtas senamiestyje esančių pastatų fasadų tvarkymo daliniam rėmimui iš Savivaldybės biudžeto lėšų reglamentuoti (patvirtintas Savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 10 d. sprendimu Nr. T2-137). Pagal šį tvarkos aprašą Savivaldybė prisidės prie senamiestyje esančių pastatų fasadų tvarkymo iki 70 procentų bei iki 30,0 tūkst. Eur vienai paraiškai. 2025 m. numatoma, kad Savivaldybė prisidės prie 17 pastatų, esančių senamiestyje, fasadų tvarkymo. Bus pabaigti 2024 m. pradėti pastatų fasadų, esančių Tiltų g. 21, Tiltų g. 20, Tomo g. 16, Bangų g. 21, Jono g. 6, Turgaus a. 16 tvarkymo darbai bei pateiktos naujos paraiškos šių pastatų fasadų tvarkymui: Daržų g. 1, Daržų g. 13, Turgaus a. 23, Tilžės g. 35, Bangų g. 6, Bangų g. 17A, Daržų g. 5, Galinio Pylimo g. 16, Tomo g. 8, Tiltų g. 18, Galinio Pylimo g. 28. 2026–2027 m. taip pat numatoma tvarkyti po 17 fasadų.

001-03-02-03 Klaipėdos Vitės istorinių kapinių sutvarkymo projekto parengimas. 2025 m. numatyta užbaigti rengti valstybės saugomo kultūros paveldo objekto – Vitės istorinių kapinių sutvarkymo techninį projektą. Tai viešosios pagarbos paveldo objektas, todėl jo priežiūrai turi būti skirtas didesnis dėmesys. Techninio projekto rengimo metu bus sprendžiamos kapinių apsaugos bei naudojimo kitokiai paskirčiai (pavyzdžiui, ramiai pažintinei rekreacijai, želdynams) problemos.

001-03-02-04 Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos, esančios S. Daukanto gatvėje, pertvarkymas. 2025 m. numatoma užbaigti parengti techninį projektą. 2023 m. įvyko Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos sutvarkymo idėjos konkursas. Pirmosios vietos laimėtojai pasiūlė integruoti palaidojimo vietą į Skulptūrų parko teritoriją – įrengti takus, apšvietimą, suoliukus, memorialines plokštes su karių pavardėmis išdėstyti horizontaliai, atlikti reljefo formavimo, esamų betoninių konstrukcijų išmontavimo darbus, apželdinimo darbus. Memorialas užima apie 0,5 ha ploto.

001-03-02-05 Buvusių dvarų ir kaimų istorinių kapinaičių sutvarkymo projektinių sprendimų parengimas. 2027 m. numatoma parengti buvusių dvarų ir kaimų istorinių kapinaičių sutvarkymo projektinius sprendinius. Siekis tvarkyti istorines miesto kapines užfiksuotas Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 metų strateginiame plėtros plane.

Pateikiami programos asignavimų esminių (didesnių nei 10 procentų) pakeitimų, palyginti su praėjusiais 2024 metais, paaiškinimai: 2025 m. planuojami asignavimai programai neviršija 10 procentų, palyginti su praėjusiais 2024 metais.

Programa yra tęstinė ir neterminuota.

Programos vykdytoja – Savivaldybės administracija.

Programos koordinatoriai:

Kastytis Macijauskas, Urbanistikos ir architektūros departamento direktorius, tel. (0 46) 39 60 07, el. p. kastytis.macijauskas@klaipeda.lt;

Arūnas Dieninis, Urbanistikos ir architektūros departamento savivaldybės vyriausiasis inžinierius, tel. (0 46) 39 61 61, el. p. arunas.dieninis@klaipeda.lt.

3 lentelė. Klaipėdos miesto savivaldybės 2025–2027 metų 001 Miesto urbanistinio planavimo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) pateikiamos „Microsoft Excel“ formatu, 3 lapai.

4 lentelė. Klaipėdos miesto savivaldybės 2025–2027 metų 001 Miesto urbanistinio planavimo programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai pateikiami „Microsoft Excel“ formatu, 4 lapai.

002 Ekonominės plėtros programa

3 grafikas. Ekonominės plėtros programa ir jos uždaviniai

Pagal šią programą užsibrėžta įgyvendinti 2 uždavinius:

002-01 Tęstinės veiklos uždavinys. Plėtoti turizmo ir rekreacijos infrastruktūrą bei paslaugas.

Numatoma vykdyti šias priemones:

002-01-01 Klaipėdos miesto turizmo informacinės sistemos plėtojimas.

002-01-01-01 Atvykstamojo ir vietinio turizmo skatinimo Klaipėdoje programos įgyvendinimas. Turizmo informacijos teikimas yra pagrindinė priemonė supažindinti turistus su miestu, jame esančiais lankytinais objektais, teikiamų paslaugų įvairove. Išsamus ir inovatyvus mieste teikiamų paslaugų pristatymas skatina atvykusius turistus ilgiau pasilikti mieste, todėl ir toliau bus gerinama nemokamos informacijos sklaidos infrastruktūra bei prieinamumas miesto svečiams: Klaipėdos turizmo informacijos centre (toliau – KTIC) bus teikiamos nemokamos konsultacijos tiek vietoje, tiek telefonu ir internetu, dalijami informaciniai leidiniai, žemėlapiai, plečiamas infodėžių tinklas, atnaujinamos e. interaktyvių stendų informacinės sistemos bei tobulinama interneto svetainė www.klaipedatravel.lt. KTIC ir toliau vystys skaitmeninę miesto rinkodarą ir taip didins Klaipėdos matomumą Lietuvoje. Vystant vandens turizmą, tradiciškai ypatingas dėmesys kreipiamas į kruizų organizavimą, siekiant stiprinti Lietuvos, kaip jūrinės valstybės, statusą, gerinti Klaipėdos miesto ir uosto įvaizdį pasaulyje. 2024 m. į Klaipėdą atvyko 53 kruiziniai laivai, sulaukta apie 65 tūkst. turistų. 2025 m. uostamiestyje numatoma sulaukti 60 kruizinių laivų, iš kurių trys visiškai naujų kruizinių kompanijų. Kruizinės laivybos plėtojimo srityje siekiama aktyviai dalyvauti kruizinių laivų asociacijų, tokių kaip „Cruise Baltic“, veikloje, kuriant bendrą rinkodaros sistemą, organizuoti Klaipėdos miesto ir uosto pristatymą kruizinio turizmo svetainėse, leisti ir platinti informacinius leidinius (anglų, rusų ir vokiečių kalbomis), pristatančius Klaipėdos miesto ir uosto kruizinio turizmo galimybes ir produktus. Kruizinės laivybos plėtrą kiekvienais metais remia KVJUD, tačiau Savivaldybės indėlis yra labai svarbus, siekiant sukurti patrauklią laisvalaikio veiklos infrastruktūrą kruizinių laivų turistams.

Siekiant didinti paslaugų apimtį bei įvairovę turizmo kryptyse, Klaipėdos turistiniai objektai įtraukiami į regioninius turizmo maršrutus (Vėtrungių kelias). Taip pat yra ir regioniniai maršrutai, į kuriuos įtraukiama Klaipėda (Šv. Jokūbo kelias, Sveikatingumo kelias, Jūros takas), įgyvendinamos sezoniškumo mažinimo priemonės kviečiant turistus į Klaipėdą visus metus.

002-01-01-02 Klaipėdos miesto turizmo plėtros strategijos sukūrimas ir įgyvendinimas. 2025 m. planuojama baigti rengti ir pradėti vykdyti Klaipėdos miesto turizmo strategijos veiksmų planą.

002-01-01-03 Klaipėdos, kaip svetingo, konkurencingo ir išskirtinę vertę kuriančio turizmo traukos centro, vystymas. Turizmo vystymas yra svarbus miesto plėtrą užtikrinantis veiksnys, padedantis didinti vietovės žinomumą šalies ir tarptautiniu mastu, sukurti papildomas pajamas vietos bendruomenei. 2024 m., po struktūros pertvarkos, Savivaldybės administracijoje buvo įsteigtas Turizmo skyrius. Vykdant šio skyriaus veiklą, bus siekiama  efektyviau  išnaudoti miesto turizmo potencialą, didinti turistinės vietovės patrauklumą, stiprinti vietos identitetą, mažinti turizmo sezoniškumą, pritraukti didesnį turistų skaičių ir didinti keliautojų pasitenkinimą.

2025 m. bus pradėtas įgyvendinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 29 d. sprendimas Nr. T2-44 „Dėl pritarimo vietinės rinkliavos už naudojimąsi Klaipėdos miesto savivaldybės viešąją turizmo ir poilsio infrastruktūra įvedimui ir nuostatų patvirtinimo“. Surinktos rinkliavos lėšos bus naudojamos skatinti viešosios ir privačios partnerystės projektus ir iniciatyvas,  kurti novatoriškus ir konkurencingus turizmo produktus, organizuoti ir pritraukti aukštos pridėtinės vertės renginius.

002-01-02 Turistų traukos centrų formavimas gerinant rekreacijos infrastruktūrą.

002-01-02-01 Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas (II etapas, pilies didžiojo bokšto atkūrimas). Klaipėdos pilies ir bastionų kompleksas yra vienas svarbiausių viso Pajūrio regiono kultūros paveldo objektų. Klaipėdos pilies teritorija vertinama kaip išskirtinė nacionalinė vertybė, turinti architektūrinę, urbanistinę, istorinę vertę bei teikianti savitumą Klaipėdos senamiesčiui. Atkūrus bokštą centrinėje miesto dalyje atsiras gerai matomas istorinio tūrio siluetas, kviečiantis ne tik įvertinti realų buvusios pilies aukštį, bet ir užeiti, pakilti į bokšto viršų, apžvelgti vieną gražiausių Klaipėdos miesto teritorijų: pilies teritoriją, Pauliaus Lindenau pastatų kompleksą, Danės upę, senamiestį ir naujamiestį, Smiltynę. Bokštas suprojektuotas, išnagrinėjus išlikusią istorinę medžiagą, įvertinus panašaus laikmečio kitų Europos pilių architektūrinius sprendimus. Tradicinėmis priemonėmis (autentiško dydžio molio plytų mūras, renesansinis plytų rišimo būdas) bus atkurtas istorinis bokšto tūris. Bokšto pirmame aukšte planuojamas informacinis centras, kuriame lankytojai galės susipažinti su šios unikalios ir miestui svarbios teritorijos istorija bei ateities planais, bokšto vidinės erdvės galės būti išnaudojamos įvairiems šiuolaikiškomis technologinėmis priemonėmis eksponuojamiems projektams, viršutiniame aukšte veiks apžvalgos aikštelė. Sutvarkyta pilies teritorija su bokštu taps lankytina tarptautinio Baltijos regiono pilių maršruto dalimi, tai padės skatinti tiek atvykstamąjį, tiek vietinį turizmą Lietuvoje. 2025 m.  projekto „Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso restauravimas ir atgaivinimas“ (II etapas) bus baigtas įgyvendinti.

002-01-02-02 Klaipėdos pilies didžiojo bokšto įveiklinimas ir pritaikymas įvairių grupių poreikiams. Lygiagrečiai su pilies didžiojo bokšto atkūrimu planuojamas ir bokšto įveiklinimas, pritaikant turizmo skatinimo ir vystymo funkcijoms. Pastačius bokštą, būtina įrengti ekspoziciją, kad joje galėtų lankytis klaipėdiečiai ir miesto svečiai.

002-01-02-03 Istorinių krantinių sutvarkymas. Istorinė krantinė yra Klaipėdos piliavietės šiaurinėje dalyje. Krantinė yra avarinės būklės, jos susidėvėjimas – apie 80 proc. Ekspertų išvadoje nustatyta, kad būtina kapitalinė krantinės rekonstrukcija. 2025 m. numatoma parengti krantinės techninį projektą. Ateityje planuojama rekonstruoti krantinę, įrengti vandentiekio ir elektros tinklus, pastatyti pontonus, įrengti saugų nusileidimą prie laivų.

002-02 Tęstinės veiklos uždavinys. Gerinti verslo ir investicinę aplinką Klaipėdos mieste.

Numatoma vykdyti šias priemones:

002-02-01 Klaipėdos miesto verslo paramos ir investicinės aplinkos gerinimo sistemos plėtojimas.

002-02-01-01 Klaipėdos miesto ekonominės plėtros strategijos iki 2030 m. atnaujinimas. 2024 m. įvyko diskusijos su partneriais ir kitais miesto bendruomenės atstovais, 2025 m. planuojama baigti KEPS2030 veiksmų plano atnaujinimą.

002-02-01-02 Viešųjų paslaugų smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams teikimas verslo inkubatoriuje. Paslaugų teikimas vykdomas pagal 2024 m. rugsėjo 9 d. pasirašytą bendradarbiavimo sutartį, siekiant susitarti dėl tarpusavio bendradarbiavimo prisidedant prie Klaipėdos miesto verslo aplinkos gerinimo smulkiajam ir vidutiniam verslui (toliau – SVV), ypatingą dėmesį teikiant kultūros ir kūrybinių industrijų subjektams, plečiant sėkmingą kultūros ir kūrybos verslų inkubavimo viešųjų paslaugų teikimo veiklą. Verslo inkubatoriuje SVV subjektams teikiamos viešosios paslaugos, tokios kaip informavimo, konsultavimo, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo, metodinės, įrangos ir technikos nuomos bei bus suteikiama galimybė bendradarbystės erdvėje, atskirose erdvėse, daugiafunkcėse bendro naudojimo erdvėse lengvatinėmis sąlygomis vystyti verslą, pristatyti veiklos rezultatus. Kultūros fabrikas (KUFA) kas mėnesį organizuos informacinius-konsultacinius renginius SVV subjektams aktualiomis temomis. Planuojama, kad per metus konsultacijos bus suteiktos daugiau nei 360 SVV subjektų. 2025 m. KUFA ir toliau tęs kultūros ir kūrybinių industrijų skatinimo veiklas, organizuos bendruomenės renginius, tęs sėkmingai vykdomą inkubavimo programą.

002-02-01-03 Projekto „Inkubavimo, konsultavimo, mentorystės ir tinklaveikos programų vystymas, skatinant pradedančiųjų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir augimą regionuose“ įgyvendinimas. Projekto tikslas – skatinti pradedančiųjų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi, augimą ir plėtrą. Projekto tikslinė grupė – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, verslininkai, išskyrus startuolius (pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 2 straipsnio 21 dalį), veikiantys ne ilgiau kaip 3 metus. Kasmet auganti verslumo aktyvumo atskirtis tarp Sostinės bei Vidurio ir Vakarų regionų skatina imtis veiklų, kurios prisidėtų prie regionų verslumo skatinimo ir spartesnio verslo augimo. Projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėnesiai. Jo metu nauji verslai galės pasisemti patirties iš savo srities profesionalų – mentorių, pasitikrinti savo turimos verslo idėjos potencialą, išsigryninti verslo modelį, dalyvaujant programose, naudojantis skaitmeninėmis platformomis, sėkmingai megzti verslo partnerystes tvaresniam verslo augimui. Vis dar didelė dalis šių paslaugų teikiama Sostinės regione, todėl siekiant sumažinti verslo pradžioje kylančius iššūkius ir padidinti verslų išgyvenamumo galimybes, šio projekto veiklos nukreiptos į regionų verslus, užtikrinant tokių paslaugų plėtrą regionuose. Projekto veiklos atitiks horizontaliuosius principus: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą; lygių galimybių (ypač moterų ekonominio įgalinimo), nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, religijos ar įsitikinimų, pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, negalios). Šiuo projektu siekiama prisidėti prie problemų mažinimo, užtikrinant individualizuotą pagalbą verslo pradžioje, teikiant verslo idėjos išgryninimo konsultacijas, padedant pasirengti rinkodaros ir pardavimų strategijas, sudaryti galimybes išsikelti pamatuojamus verslo vystymo tikslus ir tų tikslų įgyvendinimui pasitelkti verslo atstovus – mentorius bei didinant tinklaveikos galimybes, sėkmingą partnerysčių mezgimą. Savivaldybė, kaip projekto partnerė, prie projekto prisideda ne mažiau kaip 15 proc. nuosavomis lėšomis, t. y. 4,0 tūkst. Eur kiekvienais metais.

002-02-01-04 Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimas. Savivaldybės tarybos 2024 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T2-89 pritarta Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimo 2024–2026 metų programai, kurioje numatytas prioritetas – naujų reguliarių oro skrydžių pritraukimas į Palangos oro uostą ir iš jo.

002-02-01-05 Klaipėdos miesto savivaldybės rinkodaros priemonių įgyvendinimas. Įgyvendinant šią priemonę, siekiama reklamuoti ir tinkamai formuoti Klaipėdos miesto įvaizdį nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, naudojant pasirinktas rinkodaros priemones. Numatoma leisti leidinius įvairioms tikslinėms auditorijoms, sukurti aktualų Klaipėdos vaizdų albumą, sukurti bendrą renginių platformą, stiprinti skaitmeninę rinkodarą, siekiant didesnių sklaidos ir auditorijų pasiekiamumo galimybių. Siekiant išsiaiškinti esamą situaciją, kokios krypties reiktų laikytis ir kurti teigiamą Klaipėdos miesto įvaizdį, planuojama atlikti apklausas-sociologinius tyrimus.

002-02-02 Klaipėdos LEZ infrastruktūros išvystymas.

002-02-02-01 Lypkių g. ir kelio 141 sankryžos I etapo I poetapio nauja statyba (nuovažos į (iš) kelio (-ią) 141 į Lypkių g.). Projekto partnerė – UAB „Via Lietuva“, preliminari projekto vertė – apie 3,2 mln. Eur, projekto finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos, projekto įgyvendinimo pradžia – 2025 metai.

002-02-02-02 Kretainio g. II, III ir IV etapų nauja statyba. Projekto įgyvendinimas numatomas „Design and Build“ koncepcijos pagrindu, preliminari projekto vertė – apie 4,99 mln. Eur, projekto finansavimo šaltinis  – valstybės biudžeto lėšos, projekto įgyvendinimo pradžia – 2025 metai. Projektą numatoma įgyvendinti 2025–2027 metais.

002-02-02-03 Krašto kelio 141 ir sankryžos su Švepelių g. rekonstrukcija (esama nuovaža iš Švepelių g. į krašto kelią 141 Klaipėda–Jurbarkas–Kaunas). Projekto partnerė – UAB „Via Lietuva“, preliminari  projekto vertė – apie 1,66 mln. Eur, projekto finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos, projekto įgyvendinimo pradžia – 2026 metai, 2025 metais numatomi parengiamieji tyrinėjimo projektavimo darbai.

002-02-02-04 Vandentiekio ir nuotekų tinklų demontavimas buvusiame Lypkių k. Preliminari projekto vertė – apie 0,06 mln. Eur, projekto partnerė – AB „Klaipėdos vanduo“, projekto finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos, projekto įgyvendinimo pradžia – 2026 metai. Projektą numatoma įgyvendinti per 2026 metus, perkant kompleksinę rangovo paslaugą.

002-02-02-05 Pramonės g. II etapo rekonstrukcija. Projekto vertė – apie 4,83 mln. Eur, projekto finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos, projekto įgyvendinimo pradžia – 2026 metai. Klaipėdos LEZ užsakymu 2024 m. rengiamas rekonstrukcijos techninis darbo projektas, statybos leidimą numatoma gauti iki 2025 m. vasario mėnesio. Projektą numatoma įgyvendinti 2026–2027 metais.

002-02-02-06 Nuo Antrojo pasaulinio karo likusių sprogmenų pašalinimas iš LEZ teritorijos. Preliminari projekto vertė – apie 1,22 mln. Eur, finansavimo šaltinis – valstybės biudžeto lėšos, projekto įgyvendinimo pradžia – 2026 metai. Projektą numatoma įgyvendinti 
2026–2028 metais.

Programos asignavimų esminių (didesnių nei 10 procentų) pakeitimų, palyginti su praėjusiais 2024 metais, paaiškinimai: 2025 m. lėšų poreikis programai didėja dėl naujų investicinių projektų.

Programa yra tęstinė ir neterminuota.

Programos vykdytoja – Savivaldybės administracija.

Programos koordinatoriai:

Ričardas Zulcas, Kultūros, sporto ir turizmo departamento direktorius, tel. (0 46) 39 60 10, el. p. ricardas.zulcas@klaipeda.lt;

Inga Kubilienė, Miesto vystymo ir priežiūros departamento Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriaus vedėja, atliekanti Miesto vystymo ir priežiūros departamento direktoriaus funkcijas, tel. (0 46) 39 60 81, el. p. inga.kubiliene@klaipeda.lt;

Sandra Tamašauskienė, Projektų finansavimo ir administravimo skyriaus vedėja, tel. (0 46) 39 60 62, el. p. sandra.tamasauskiene@klaipeda.lt;

Indrė Butenienė, Strateginio planavimo skyriaus vedėja, tel. (0 46) 39 61 84, el. p. indre.buteniene@klaipeda.lt;

Gabrielė Stonkienė, Rinkodaros skyriaus vedėja, tel. (0 46) 39 60 70, el. p. gabriele.stonkiene@klaipeda.lt

3 lentelė. Klaipėdos miesto savivaldybės 2025–2027 metų 002 Ekonominės plėtros programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) pateikiamos „Microsoft Excel“ formatu, 2 lapai.

4 lentelė. Klaipėdos miesto savivaldybės 2025–2027 metų 002 Ekonominės plėtros programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai pateikiami „Microsoft Excel“ formatu, 3 lapai.

003 Savivaldybės valdymo programa.

4 grafikas. Savivaldybės valdymo programa ir jos uždaviniai

Pagal šią programą užsibrėžta įgyvendinti 4 uždavinius:

003-01 Tęstinės veiklos uždavinys. Organizuoti Savivaldybės veiklos bendrųjų funkcijų vykdymą.

Numatoma vykdyti šias priemones:

003-01-01 Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas.

003-01-01-01 Savivaldybės tarybos ir administracijos veiklos užtikrinimas (darbo užmokestis). Šia priemone užtikrinamas Savivaldybės tarybos ir administracijos darbo organizavimas – mokamas darbo užmokestis darbuotojams. Savivaldybės administraciją sudaro 6 departamentai, 13 skyrių, neįeinančių į departamento sudėtį, ir pareigybės, neįeinančios į struktūrinio padalinio sudėtį, kurie vykdo Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas.

003-01-01-02 Savivaldybės tarybos ir administracijos veiklos užtikrinimas (pastatų eksploatacija, prekių ir paslaugų įsigijimas, korespondencijos siuntimas paštu, spaudinių prenumerata ir kt.). Savivaldybės taryboje ir administracijoje dirbantys darbuotojai organizuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatytų savarankiškųjų ir valstybinių (perduotų savivaldybėms) savivaldybių funkcijų įgyvendinimą. Savivaldybės veiklos organizavimo išlaidas sudaro valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo, ryšių paslaugų, Savivaldybės reikmėms naudojamų pastatų ir automobilių išlaikymo ir priežiūros, kanceliarinių bei ūkinių prekių įsigijimo ir kitos išlaidos.

Siekiant gerinti darbuotojų darbo sąlygas, numatoma įrengti kondicionavimo sistemas S. Šimkaus g. 11, Liepų g. 7 ir Liepų g. 11/13 administraciniuose pastatuose.

003-01-01-03 Ekstremaliųjų situacijų ir (arba) įvykių prevencija. Civilinės saugos funkcijos užtikrinimas – vykdoma gyventojų perspėjimo sistemos priežiūra. Eksploatuojama 18 akustinių sirenų (15 Savivaldybės ir 3 Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento turimos pagal panaudos sutartį). Civilinės saugos ir mobilizacijos specialistai tęs gyventojų švietimą civilinės saugos klausimais, Savivaldybės interneto svetainėje ir žiniasklaidoje viešins informaciją apie galinčius susidaryti potencialius pavojus ir ekstremalias situacijas. Priedangų parinkimo komisija ir toliau ieškos bei tarsis su pastatų valdytojais (pasirašys sutartis) dėl Klaipėdoje priedangoms tinkamų pastatų panaudojimo. Už mobilizaciją ir priimančiosios šalies paramos teikimą Savivaldybėje atsakingas skyriaus specialistas peržiūrės, pagal poreikį tikslins ar atnaujins Savivaldybės mobilizacijos planą bei Civilinio mobilizacinio personalo rezervo sąrašus. Siekiant tinkamai pasirengti masiniam gyventojų evakavimui ir jų priėmimui laikinam apgyvendinimui, planuojama įsigyti sulankstomų žygio lovyčių ir miegmaišių.

003-01-01-04 Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas ir motyvacinių priemonių įgyvendinimas. Savivaldybės administracijoje 2024 m. įvyko daug pokyčių: įgyvendinta struktūrinė pertvarka, vykdyta valstybės tarnautojų vykdomų funkcijų peržiūra (ištarnybinimas). Savivaldybės administracijos valdyme siekiama diegti pažangius valdymo metodus. Darbuotojų kompetencijų tobulinimas, įtraukus vadovavimas, efektyvūs sprendimai yra svarbūs komponentai pačios Savivaldybės administracijos kultūros augimui ir įstaigos reputacijai, gyventojų aptarnavimo kokybei gerinti.

2025 m. numatoma organizuoti vadovų ugdymo mokymus. Mokymai vyks lyderystės kompetencijos stiprinimo, strateginio organizacijos valdymo, inovacijų diegimo organizacijoje, pokyčių valdymo, žmogiškųjų išteklių valdymo, veiklos procesų valdymo temomis. Taip pat numatoma tęsti užsienio kalbų (anglų) tobulinimą. Kvalifikacijos tobulinimas turi tiesioginės įtakos Savivaldybės darbuotojų darbo efektyvumo didėjimui, sprendimų priėmimo teisingumui ir greičiui, administracinės naštos mažėjimui, Klaipėdos miesto gyventojų pasitikėjimo didėjimui vietine valdžia.

Savivaldybei pavaldžių įstaigų darbuotojų pritraukimo problematikai spręsti planuojamos įsigyti pretendentų pritraukimo į viešųjų ir biudžetinių įstaigų įvairias darbo pozicijas paslaugos: ekspertų konsultacijos, darbo skelbimų viešinimas didžiuosiuose portaluose, proaktyvi trūkstamų specialistų paieška.

Numatoma kasmet periodiškai atlikti tyrimus, gilintis į darbuotojų emocinę gerovę, mikroklimatą, analizuoti ir tobulinti veiklos procesus – ne mažiau kaip 1–2 kasmet.

2025 m. numatoma tęsti Savivaldybės darbuotojų papildomo sveikatos draudimo priemonės įgyvendinimą. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad darbdaviui atstovaujantis asmuo, siekdamas įgyvendinti darbdavio pareigą, organizuoja prevencinių priemonių (techninių, medicinos, teisinių, organizacinių ir kitų), skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, įgyvendinimą, nustatydamas įmonėje šių priemonių įgyvendinimo ir kontrolės tvarką, paskirdamas darbdavio įgaliotus asmenis ir duodamas jiems konkrečius pavedimus įgyvendinti prevencines priemones. Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatyta, kad darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės finansuojamos darbdavio lėšomis.

003-01-01-05 Viešųjų ryšių plėtojimas (gyventojų apklausos, nuomonių tyrimai,  informacijos sklaida žiniasklaidos priemonėse, savivaldybės skelbimų publikavimas socialiniuose tinkluose). Bus siekiama formuoti palankų Savivaldybės įvaizdį, didinti informacijos pasiekiamumą socialiniuose tinkluose, plečiant sekėjų skaičių bei nuolat stebint ir didinant įsitraukimo ir pasiekiamumo rodiklius.  Siekiama, kad Savivaldybės interneto svetainės lankomumas kasmet turėtų būti ne mažesnis nei 35 tūkst. lankytojų. Aktyvios komunikacijos užtikrinimui numatoma didinti naujienlaiškių prenumeratų skaičių. Plėtojant viešuosius ryšius numatoma įsigyti socialinės reklamos paslaugų mieste, pvz., kasmet iškeliamos laivo „Meridianas“ burės su Klaipėdos miesto reklama. Bus transliuojami reportažai apie Savivaldybės veiklą, vykdomus projektus radijo stotyje, skelbiama aktuali informacija miesto dienraščiuose. Siekiant didesnio įsitraukimo socialiniuose tinkluose bei plečiant „Youtube“ kanalą, bus sukurta ne mažiau nei 30 vaizdo reportažų. Gerinant Savivaldybės darbuotojų mikroklimatą bei skatinant tarpusavio bendradarbiavimą, per metus planuojama surengti tris šventes – tradicinę profesinę Savivaldos dieną, metų užbaigimo kalėdinį vakarėlį bei vasaros šventę.

003-01-01-06 Atstovavimo teismuose ir teismų sprendimų vykdymo organizavimas bei teismo išlaidų apmokėjimas. Planuojamos išlaidos antstolių, advokatų ir bylinėjimosi išlaidoms, taip pat ir neteisminiam ir teisminiam žalos atlyginimui (pavyzdžiui, dėl duobių padarytos žalos automobiliams ir kt.). Numatoma preliminari išlaidų suma, kadangi bylų skaičių prognozuoti sudėtinga. Bylų, kuriose būtų apsispręsta atstovavimą perduoti advokatui, nėra daug, tačiau jos pasižymi sudėtingumu bei specifiškumu.

003-01-01-07 Daugiabučių gyvenamųjų namų žemės nuomos mokesčio paskirstymo ir administravimo paslaugos pirkimas.

Savivaldybės administracija už daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų naudojamą žemę (po gyvenamuoju namu) apskaičiuoja žemės nuomos mokestį (toliau – ŽNM) ir pateikia deklaraciją daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriui (namų valdai) ar bendrijai. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 ,,Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ nustatyta, kad ŽNM dydį fiziniams asmenims apskaičiuoja vykdomoji institucija (Savivaldybė), namų administratoriams atsisakius be atlygio proporcingai paskirstyti gyventojams apskaičiuotą ŽNM, o Savivaldybės administracijos padaliniams neturint galimybės gauti duomenų apie  daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkus, jiems nuosavybes teise priklausančio nekilnojamojo turto plotą, galimą savininkų pasikeitimą ir proporcingai paskirstyti ŽNM šių namų gyventojams, Savivaldybės administracija skelbia pirkimą valstybinės žemės, esančios po daugiabučiu, nuomos mokesčio administravimo (paskirstymo) paslaugai įsigyti. Tikslas – teisingai administruoti žemės nuomos mokestį daugiabučiams namams. Šiam tikslui siekti suformuotas vienas iš uždavinių – užtikrinti sklandų daugiabučių gyvenamųjų namų naudojamos valstybinės žemės po pastatu nuomos mokesčio gyventojams paskirstymą ir mokesčio sumokėjimą į Savivaldybės biudžetą.

2024 m. įvyko Daugiabučių gyvenamųjų namų žemės nuomos mokesčio paskirstymo ir administravimo paslaugų pirkimas, pagal kurį tiekėjams už paslaugą bus mokama sutartyje nustatyta  fiksuota kaina visą sutarties galiojimo laikotarpį (36 mėn.).

003-01-01-08 Seniūnaičių mokymai ir išmokų seniūnaičiams mokėjimas. Vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T2-81 (2022 m. kovo 24 d. Nr. T2-51 nauja redakcija), numatytas finansavimas seniūnaičiams su jų veikla susijusioms išlaidoms apmokėti: kanceliarinių, pašto prekių įsigijimui, telefono ir interneto ryšio paslaugoms, seniūnaičio veiklai naudojamo transporto (viešojo transporto bilietų įsigijimui, automobilio statymo, kuro) išlaidoms padengti. Nuo 2022 m. liepos 1 d. seniūnaičiams su jų, kaip seniūnaičių, veikla susijusioms išlaidoms apmokėti skiriamos išmokos dydis – 70 Eur per mėnesį. Vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. T2-219 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų patalpų suteikimo paslaugos ir naudojimosi stadionais (sporto aikštynais) tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu aprašu, seniūnaičiams gali būti suteikiamos švietimo įstaigų patalpos organizuoti renginius seniūnaitijos gyventojams ne dažniau kaip dešimt kartų per metus. Patirtos seniūnaičių išlaidos dėl paslaugos suteikimo yra kompensuojamos iš Savivaldybės biudžeto. Vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. AD1-95 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės seniūnaičių mokymų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu aprašu, planuojama surengti 2 mokymus seniūnaičiams.

003-01-01-09 Civilinės atsakomybės draudimo įsigijimas. Savivaldybė yra sudariusi draudimo paslaugų sutartį dėl Savivaldybės administracijos civilinės atsakomybės, kylančios dėl viešųjų pirkimų. Draudimo bendrovė įsipareigoja atlyginti nuostolius, kuriuos Savivaldybė pagal teisės aktus privalo atlyginti dėl neteisėtų veiksmų. Jiems taikoma draudimo apsauga, bet tik dėl reikalavimų, susijusių su viešųjų pirkimų planavimu, pasirengimu jiems, viešųjų pirkimų atlikimu ar pagalbine viešųjų pirkimų veikla.

Taip pat sudaryta draudimo paslaugų sutartis ir dėl Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atsakomybės, kuria draudimo bendrovė atlygina nuostolius už apdraustą asmenį dėl reikalavimo tiek, kiek pagal reikalavimą jų neatlygino arba negali atlyginti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus Savivaldybė; nuostolius už Savivaldybę arba Lietuvos Respubliką, kai ją teismo procese atstovavo Savivaldybė ar kitas asmuo, dėl reikalavimo, kurį pateikia Savivaldybė ar kitas asmuo apdraustam asmeniui, kai apdraustas asmuo pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra arba gali būti atsakingas už nuostolius; apdrausto asmens vardu jo teisinio atstovavimo išlaidas oficialaus tyrimo metu.

003-01-01-10 Duomenų apsaugos pareigūno paslaugų centralizuotas teikimas savivaldybės biudžetinėms įstaigoms. Numatytas finansavimas ir duomenų apsaugos pareigūno paslaugos centralizuotam teikimui Savivaldybės biudžetinėse įstaigose, siekiant užtikrinti nepriekaištingą asmens duomenų tvarkymą ir teisės aktų laikymąsi.

003-01-01-11 Projekto „Užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos procesų koordinavimo plėtra Lietuvos Respublikos savivaldybėse“ įgyvendinimas. Projekto tikslas – gerinti Lietuvos Respublikoje esančių ne ES valstybių narių piliečių arba asmenų be pilietybės integracijos savivaldos lygmenyje procesus bei stiprinti ilgalaikę šių asmenų integracijos procesų stebėseną. Projektu siekiama įsteigti ir išlaikyti užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos koordinatorių Savivaldybėje. Projektas bus įgyvendinamas iki 2028 m. gruodžio 31 d.

003-01-02 Kontrolės ir audito tarnybos finansinio, ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas. Šia priemone užtikrinamas Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos – Savivaldybės biudžetinės įstaigos, kuri prižiūri, ar teisėtai, efektyviai ir rezultatyviai valdomas bei naudojamas Savivaldybės turtas, patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai, išlaikymas.

003-01-03 Mero reprezentacinių priemonių vykdymas (Mero fondo naudojimas). Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme nustatyta, kad mero atstovavimo Lietuvoje ir užsienyje išlaidoms finansuoti sudaromas Mero fondas, kurio dydis tokio dydžio Savivaldybėje, kaip Klaipėdos miesto, gali sudaryti kas mėnesį iki dviejų Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžių sumą.

003-01-04 Dalyvavimas vietinių ir tarptautinių organizacijų veikloje.

003-01-04-01 Dalyvio mokestis už narystę Lietuvoje veikiančiose asociacijose. Savivaldybė yra Lietuvos savivaldybių asociacijos, asociacijos „Klaipėdos regionas“, asociacijos Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės, asociacijos Naujoji Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupės narė,  todėl kasmet įsipareigoja sumokėti nario mokestį už dalyvavimą jose.

003-01-04-02 Tarptautinio bendradarbiavimo vystymas, atstovaujant Klaipėdos miestui. Siekdama, kad Klaipėdos miesto interesai būtų atstovaujami tarptautiniu mastu, Savivaldybė yra įstojusi į 9 tarptautines organizacijas (Cruise Baltic – CB, EUROCITIES, Union of the Baltic Cities – UBC, Baltic Sail, European Cities Against Drugs – ECAD, Healthy Cities network – WHO, Kommunnes Internasjonale Miljoorganisasjon – KIMO, Istorinių miestų lyga – IMLA, Žydų kultūros paveldo Europoje asociacija). 2025–2027 m. Savivaldybė toliau tęs dalyvavimą tarptautinių organizacijų veikloje, miestų partnerių organizuojamuose renginiuose, pati kvies ir organizuos užsienio delegacijų priėmimus ir pristatymus apie Klaipėdos miestą. Tarptautinio bendradarbiavimo vystymui užtikrini numatomos lėšos ir tarptautinio bendradarbiavimo dokumentų (gautų ir siunčiamų raštų, tarptautinių organizacijų apklausų, sutarčių ir kt.) vertimui į užsienio kalbas.

003-01-04-03 Užsienio delegacijų priėmimų organizavimas. Taip pat planuojamas užsienio delegacijų priėmimas, numatant lėšas jų apgyvendinimo, maitinimo, pavėžėjimo paslaugoms, kultūrinėms programoms.

003-01-04-04 Dalyvavimas ES projekto „DivAirCity“ miestų bendradarbiavimo programoje. Klaipėdos miestas buvo atrinktas dalyvauti ES Horizon2020 programos „DivAirCity“ projekto miestų bendradarbiavimo programoje ir priskirtas dalyvauti Orhuso miesto (Danijos Karalystė) komandoje. Programos trukmė – 12 mėn. (nuo 2024 m. gegužės mėn. iki 2025 m. birželio mėn.). Programa skirta miestams dalytis žiniomis ir keistis patirtimi apie bendrus iššūkius, susijusius su miestų darniu vystymusi, klimatui neutralių miestų principų įgyvendinimu, gyventojų įtraukimu į sprendimų priėmimą, koprodukciniais metodais ir pan.

003-01-05 Paskolų grąžinimas ir palūkanų mokėjimas. Šios priemonės išlaidas sudaro paskolų grąžinimo, palūkanų už paskolas mokėjimo, komisinių mokesčių ir kitų išlaidų, susijusių su paskolų aptarnavimu, mokėjimas. Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme įtvirtinta nuostata, kad Savivaldybės biudžetas turi būti planuojamas, tvirtinamas, keičiamas ir taip, kad, sprendžiant pagal to biudžeto struktūrinį balanso rodiklį, apskaičiuotą kaupiamuoju principu, jis būtų perteklinis arba subalansuotas. Vadovaujantis šia nuostata prognozuojami skolinimosi limitai būtų: 2025 m. – 4217,4 tūkst. Eur, 2026 m. – 4256,0 tūkst. Eur, 2027 m. – 4287,0 tūkst. Eur. Kiekvienais metais skolinantis šias sumas planuojama sumokėti: 2025 m. – 520,0 tūkst. Eur, 2026 m. – 566,0 tūkst. Eur, 2027 m. – 586,0 tūkst. Eur.

Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, 2025–2027 m. laikotarpiu kasmet planuojama pasirašyti po vieną naują kreditavimo sutartį investicijų projektams finansuoti. 2025–2027 m. pasirašytų sutarčių skaičius mažėja dėl galutinių atsiskaitymų pagal anksčiau sudarytas kreditavimo sutartis.

003-01-06 Savivaldybės mero rezervas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, savivaldybės privalo sudaryti mero rezervą, kuris turi būti ne mažesnis nei 0,25 proc. ir ne didesnis nei 1 proc. patvirtintų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant valstybės dotacijų savivaldybių biudžetams). Mero rezervas gali būti didesnis nei 1 proc., kai yra paskelbta valstybės ir (arba) savivaldybės lygio ekstremalioji situacija ir (arba) įvesta nepaprastoji padėtis. Konkretų mero rezervo dydį kasmet nustato Savivaldybės taryba, tvirtindama tam tikrų metų Savivaldybės biudžetą. Mero rezervo lėšas skirsto meras. Mero rezervo lėšos naudojamos Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka: 1) ekstremaliosioms situacijoms ir (arba) ekstremaliesiems įvykiams likviduoti, jų padariniams šalinti ir padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti; 2) gaisrų, stichinių nelaimių ir kitų įvykių padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti; 3) dėl nepaprastosios padėties atsiradusioms išlaidoms iš dalies apmokėti ir (arba) jos padariniams šalinti.

003-01-07 Valstybės deleguotų funkcijų vykdymas: žemės ūkio priemonių vykdymas. Vykdoma sutartis su Klaipėdos rajono savivaldybės administracija. Remiantis šia sutartimi, Savivaldybės administracija įsipareigoja perduoti Klaipėdos rajono savivaldybei vykdyti valstybines (perduotas savivaldybėms) funkcijas, susijusias su žemės ūkio veikla, ir gavus dotaciją iš valstybės biudžeto žemės ūkio funkcijoms vykdyti ir pateikus sąskaitą pervesti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai kas ketvirtį lėšas pagal sąmatą.

003-02 Tęstinės veiklos uždavinys. Diegti Savivaldybės administracijoje modernias informacines sistemas ir plėsti elektroninių paslaugų spektrą.

Numatoma vykdyti šias priemones:

003-02-01 Kompiuterinės, programinės įrangos, organizacinės technikos bei licencijų įsigijimas, eksploatavimas. Toliau bus užtikrinama Savivaldybės administracijos informacinių technologijų (toliau – IT) įrangos nuolatinė priežiūra, naujos įrangos įsigijimas. Kaip ir kasmet, bus atnaujinama darbuotojų naudojama kompiuterinė įranga. Tęsiamas techninių specifikacijų rengimas naujų informacinių sistemų kūrimui ar esamų tobulinimui. Savivaldybės darbuotojams stengiamasi suteikti IT įrankius, kurie palengvintų ir pagreitintų kasdienius darbuotojų atliekamus darbus. Naujų sistemų kūrimas ar esamų tobulinimas yra vykdomas atsižvelgiant į atskirų skyrių poreikius. Šiuo metu yra prižiūrima daugiau kaip 20 įvairių informacinių sistemų.

2025 m. planuojama įdiegti, pradėti eksploatuoti šias informacines sistemas:

1. Elektroninę vietinės rinkliavos deklaravimo ir mokėjimo sistemą. Savivaldybės taryba 2024 m. vasario 29 d. priėmė sprendimą Nr. T2-44 „Dėl pritarimo vietinės rinkliavos už naudojimąsi Klaipėdos miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra įvedimui ir nuostatų patvirtinimo“. 2025 m. numatoma įdiegti elektroninę vietinės rinkliavos deklaravimo ir mokėjimo sistemą patogiam mokesčio administravimui ir surinkimui.

2. Paraiškų teikimo (NVO, SVV ir kitiems subjektams, dalyvaujantiems rėmimo programose) informacinę sistemą. Ši sistema palengvins paraiškų teikimą subjektams, taip pat palengvins šių paraiškų vertinimą Savivaldybės administracijos darbuotojams.

3. Socialinių paslaugų eilių valdymo informacinę sistemą. Šiuo metu socialinių paslaugų eilės yra sudaromos ir administruojamos atskirai socialines paslaugas teikiančiose įstaigose. Ši sistema bus skirta centralizuotam Savivaldybės teikiamų socialinių paslaugų eilių administravimui.

4. Duomenų, surinkimo, saugojimo ir analizės informacinę sistemą, kuri  reikalinga dirbant analitinį darbą su duomenimis. Ji Savivaldybės darbuotojams leis efektyviai formuoti duomenų užklausas įstaigoms, lengvai pateikti ir saugoti duomenis centralizuotoje duomenų bazėje, taip pat naudoti išplėstinę duomenų analitiką sprendimų priėmimui, planavimui ir stebėsenai.

2022 m. įdiegus Klaipėdiečio kortelės sistemą, 2025–2027 m. planuojama išplatinti po 3 tūkst. vnt. fizinių ir virtualių Klaipėdiečio kortelių. Klaipėdiečio kortelė – tai miesto padėka gyventojui už jo lojalumą. Šios kortelės savininkui suteikiamos įvairios nuolaidas ir kitos naudos. Visos aktualios nuolaidos ir naudos skelbiamos https://kortele.klaipeda.lt ir kortelės mobiliojoje programėlėje. Taip pat šia kortele galima naudotis kaip Klaipėdos viešojo transporto el. bilietu, t. y. papildyti pinigais ir įsigyti norimus bilietus.

003-03 Tęstinės veiklos uždavinys. Gerinti gyventojų aptarnavimo kokybę, diegiant pažangius vadybos principus.

Numatoma vykdyti šias priemones:

003-03-01 Savivaldybės administracijos veiklos valdymo tobulinimas.

003-03-01-01 Bendro klientų aptarnavimo centro paslaugų paketo sukūrimas ir įdiegimas. Siekiant užtikrinti vieno langelio principu veikiančios administracinių paslaugų teikimo asmenims sistemos vystymą Savivaldybės administracijoje bei įgyvendinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023–2027 metų veiklos prioritetų rodiklį „Įdiegtas bendro klientų aptarnavimo centro paslaugų paketas“, yra paruoštas Klaipėdos miesto savivaldybės klientų aptarnavimo centro teikiamų paslaugų tobulinimo 2023–2027 m. veiksmų plano projektas. Vykdant Klaipėdos miesto savivaldybės klientų aptarnavimo centro teikiamų paslaugų tobulinimo 
2023–2027 m. veiksmų plane numatytą priemonę „Skambučių centro sukūrimas“, 2025 m. planuojama toliau vystyti  Savivaldybės žinių bazės paslaugą ir užtikrinti jos aptarnavimą. Žinių bazės tikslas – susisteminta aktuali informacija apie Savivaldybės ir Savivaldybės įstaigų, kurių savininkė arba dalininkė yra Savivaldybė, teikiamas administracines ir viešąsias paslaugas. Klientui patogu pačiam rasti aktualią informaciją, pasinaudojant virtualaus asistento (Chat) ar DUK paslauga. Savivaldybės darbuotojui aptarnaujant klientą patogu naudotis žinių bazėje susisteminta aktualia informacija apie Savivaldybės viešąsias ir administracines paslaugas.

2025 m. planuojama įsigyti ir įdiegti Skambučių centro paslaugą. Skambučių centro paslaugos įsigijimo tikslas – sukurti vieną kanalą, kuriuo bus aptarnaujami klientai telefonu, elektroninėmis priemonėmis, internetu. Planuojama, kad Skambučių centro paslaugų paketas turėtų apimti:

- Trumpojo Savivaldybės telefono numerio įsigijimą.

- Įeinančių ir išeinančių skambučių aptarnavimą ir duomenų valdymą.

- Skambučių srautų paskirstymą.

- Klientų konsultavimą, atsakant į gautus klientų kreipinius el. paštu.

- Internetinių pokalbių (Live Chat) paslaugos teikimą.

- SMS pranešimų siuntimą, aptarnavimą, priėmimą.

- Automatinio balso pranešimo (Interactive voice response) paslaugos teikimą.

- Kitų pagal Savivaldybės poreikį užsakytų informacinių technologijų paslaugų diegimą.

Skambučių centro paslaugų paketo nauda klientui – trumpas ir lengvai įsimenamas telefono numeris, vieno skambučio metu suteikiama visa informacija, atliekamos kitos veiklos, reikalingos paslaugos suteikimui, nauda darbuotojui – apribotas išorinių kontaktų kiekis, tai sąlygotų veiklos efektyvumą dėl efektyvesnio darbo laiko planavimo.

003-03-01-02 Juridinio asmens, atsakingo už investicijų projektų valdymą, steigimas. Siekiant kokybiško Savivaldybei svarbių investicijų projektų valdymo, taip pat siekiant užtikrinti tinkamą infrastruktūros projektų techninę priežiūrą, planuojama įkurti naują juridinį asmenį.

003-04 Tęstinės veiklos uždavinys. Gerinti gyventojų aptarnavimo ir darbuotojų darbo sąlygas Savivaldybės administracijoje.

Numatoma vykdyti šias priemones:

003-04-01 Savivaldybės administracijos pastatų ir patalpų remontas. 2025 m. planuojama atlikti pagrindinės laiptinės Liepų g. 11 remontą, atlikti kabinetų remontą pastate Liepų g. 7, pritaikyti patalpas Vytauto g. 13 Savivaldybės administracijai. Taip pat numatomi Santuokų rūmų pastato S. Šimkaus g. 11 vidaus patalpų (koridoriaus laiptinės, fojė, salės) ir stogo remonto darbai.

003-04-02 Naujo administracinio pastato su klientų aptarnavimo centru statyba. 2021 m. parengta AB „Klaipėdos energija“ teritorijos konversijos įveiklinimo galimybių studija. 2024 m. parengta AB „Klaipėdos energija“, adresu Danės g. 8, priklausančių pastatų ir teritorijos ketvirtoji įveiklinimo alternatyva, kurioje numatytas Savivaldybės ir jos valdomų įmonių (AB „Klaipėdos vanduo“, UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro, AB „Klaipėdos energija“) bendras klientų aptarnavimo centras su administracinėmis patalpomis. Parengtos studijos pagrindu 2025 m. bus organizuojamas architektūrinis konkursas.

2025 m. planuojami asignavimai programai neviršija 10 procentų, palyginti su praėjusiais 2024 m.

Programa yra tęstinė ir neterminuota.

Programos vykdytojos: Savivaldybės administracija, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

Programos koordinatoriai:

Gintautas Mačiulaitis, Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis Administravimo departamento direktoriaus funkcijas, tel. (0 46) 44 55 33, el. p. gintautas.maciulaitis@klaipeda.lt;

Ričardas Zulcas, Kultūros, sporto ir turizmo departamento direktorius, tel. (0 46) 39 60 10, el. p. ricardas.zulcas@klaipeda.lt;

Gina Vilimaitienė, Socialinės gerovės departamento Socialinių išmokų skyriaus 2 vedėja, l. e. Socialinės gerovės departamento direktoriaus pareigas, tel. (0 46) 39 07 91, el. p. gina.vilimaitiene@klaipeda.lt;

Inga Kubilienė, Miesto vystymo ir priežiūros departamento Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriaus vedėja, atliekanti Miesto vystymo ir priežiūros departamento direktoriaus funkcijas, tel. (0 46) 39 60 81, el. p. inga.kubiliene@klaipeda.lt;

Gintarė Butkienė, Komunikacijos skyriaus vedėja, tel. (0 46)  44 55 20, el. p. gintare.butkiene@klaipeda.lt;

Andrius Kačalinas, Teisės ir personalo skyriaus vedėjas, tel. (0 46) 41 08 39, el. p. andrius.kacalinas@klaipeda.lt;

Raminta Virvičienė, duomenų apsaugos pareigūnė, tel. (0 46)  39 60 04, el. p., raminta.virviciene@klaipeda.lt;

Asta Digrienė, Tarybos veiklos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vedėja, tel. (0 46)  21 16 85, el. p. asta.digriene@klaipeda.lt;

Kristina Petraitienė, Finansų skyriaus vedėja, tel. (0 46) 39 60 13, el. p. kristina.petraitiene@klaipeda.lt;

Lina Čeponienė, Apskaitos skyriaus vedėja, tel. (0 46) 39 32 22, el. p. lina.ceponiene@klaipeda.lt;

Sandra Tamašauskienė, Projektų finansavimo ir administravimo skyriaus vedėja, tel. (0 46) 39 60 62, el. p. sandra.tamasauskiene@klaipeda.lt;

Indrė Butenienė, Strateginio planavimo skyriaus vedėja, tel. (0 46) 39 60 65, el. p. indre.buteniene@klaipeda.lt;

Kastytis Macijauskas, Urbanistikos ir architektūros departamento direktorius, tel. (0 46) 39 60 07, el. p. kastytis.macijauskas@klaipeda.lt;

Edvardas Simokaitis, Turto valdymo skyriaus vedėjas, tel. (0 46)  39 60 36, el. p. edvardas.simokaitis@klaipeda.lt.

3 lentelė. Klaipėdos miesto savivaldybės 2025–2027 metų 003 Savivaldybės valdymo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) pateikiamos „Microsoft Excel“ formatu, 3 lapai.

4 lentelė. Klaipėdos miesto savivaldybės 2025–2027 metų 003 Savivaldybės valdymo programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai pateikiami „Microsoft Excel“ formatu, 5 lapai.

004 Sveikatos apsaugos programa

5 grafikas. Sveikatos apsaugos programa ir jos uždaviniai

Pagal šią programą užsibrėžta įgyvendinti 3 uždavinius:

004-01 Tęstinės veiklos uždavinys. Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

Numatoma vykdyti šias priemones:

004-01-01 Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas prioritetinėse srityse. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas įpareigoja savivaldybes rengti ir įgyvendinti Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą. Savivaldybėje ši programa įgyvendinama vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 22 d. sprendimu Nr. T2-139 patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės 2023–2026 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiąja programa ir Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. AD1-234 patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašu.

Vykdant sveikatinimo veiklą, siekiama pagerinti Klaipėdos miesto gyventojų sveikatą, mažinti sergamumą ir mirtingumą dėl labiausiai paplitusių priežasčių, kryptingai vystyti Klaipėdos kaip sveiko miesto politiką, įtraukiant ir koordinuojant visas valstybines ir nevyriausybines institucijas, žiniasklaidą bei miesto gyventojus.

004-01-02 BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklos organizavimas, vykdant visuomenės sveikatos stiprinimą ir stebėseną ugdymo įstaigose ir bendruomenėse. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, pagrindinė įstaiga Savivaldybėje, vykdanti visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas, – BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras), įsteigtas 2008 m. Pagrindinis Biuro veiklos tikslas – rūpintis Savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti Savivaldybės (pagal sutartis – kitų savivaldybių) teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyventojų gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. Biuras yra atsakingas ir už Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo, kuris numato nuolat tikslingai stebėti, analizuoti ir vertinti visuomenės sveikatos būklę ir ją veikiančius sveikatos rizikos veiksnius, įgyvendinimą.

Biuras įgyvendina visuomenės sveikatos priežiūros veiklas šiose srityse: užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės, aplinkos sveikatos, sveikos mitybos skatinimo ir nutukimo prevencijos, burnos higienos, fizinio aktyvumo skatinimo, lytinės sveikatos, nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencijos, psichikos sveikatos stiprinimo, sveikatai žalingos elgsenos prevencijos. Visuomenės sveikatos specialistai visą mokyklos bendruomenę skatina rūpintis savo sveikata, inicijuoja įstaigos dalyvavimą įvairiose sveikatinimo veiklose ir, siekdami užtikrinti aukštą paslaugų teikimo kokybę, nuolatos įgyja ir plėtoja savo kompetencijas. Siekdami užtikrinti tinkamą maitinimo priežiūrą ir organizavimą ugdymo įstaigose, Biure dirbantys mitybos specialistai, įgiję dietisto profesinę kvalifikaciją, sudaro minėtoms įstaigoms perspektyvinius valgiaraščius.

004-01-03 Sveikatos ir su sveikata  susijusių dienų minėjimo renginių organizavimas. Siekiant pagerbti medicinos darbuotojus, jų profesinę šventę, planuojama organizuoti profesinės šventės minėjimo renginį. Lietuvoje ši diena nuo 2004-ųjų metų minima kasmet balandžio 27-ąją.

004-01-04 Projekto „Neįtikėtini metai“ įgyvendinimas. „Neįtikėtini metai“– susijusių, mokslo įrodymais pagrįstų programų, skirtų tėvams, vaikams ir mokytojams, sistema, kurios tikslas yra užkirsti kelią vaikų elgesio problemoms ir jas koreguoti bei skatinti vaikų socialines, emocines ir mokymosi kompetencijas. Patvirtinta, kad programos padeda sumažinti ar išvengti problemų, kylančių dėl vaikų elgesio ir emocijų sutrikimų, taip pat apsaugoti tokius vaikus nuo įsitraukimo į nusikalstamas veikas, smurto, psichoaktyvių medžiagų vartojimą. Biuras įgyvendina programų rinkinį, skirtą tėvams, auginantiems 3–6 m. amžiaus ir 6–12 m. amžiaus vaikus. Programų įgyvendinimo laikotarpis – 2024–2029 m.

004-01-05 Projekto ,,Sveikos gyvensenos skatinimas, sveikatos raštingumo, visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės tikslinėms grupėms didinimas Klaipėdos mieste“ įgyvendinimas. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu (2025–2027 m.) planuojamos įvairios vaikų sveikatos stiprinimo veiklos (fizinio aktyvumo, sveikos mitybos, lytiškumo ugdymo, psichikos sveikatos, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos užsiėmimai bei pirmosios pagalbos mokymai), įvairios šeimos, motinos ir vaiko sveikatos stiprinimo veiklos (paskaitos skirtingomis sveikatinimo temomis būsimiems tėveliams, mankštos nėščiosioms ir mamai bei tėčiui su kūdikiu), įvairūs sveikatinimo užsiėmimai bendruomenėms (įvairūs fizinio aktyvumo užsiėmimai, pirmosios pagalbos mokymai, pokyčių savaitės programa, širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto programa).

004-01-06 Projekto „Jungtiniai veiksmai įgyvendinant gerąją praktiką pirminėje sveikatos priežiūroje“ įgyvendinimas. Projekto tikslas – efektyviai perimti ir įgyvendinti 6 atrinktas gerąsias praktikas pirminėje sveikatos priežiūroje. Bus perimamos Belgijos, Portugalijos, Slovėnijos ir Ispanijos gerosios praktikos: integruota sveikatos asociacija; TELEA – nuotolinis (telefoninis) lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergančių asmenų konsultavimas; integruotos sveikatos priežiūros modelis poliligotiems asmenims (personalizuotos sveikatos priežiūros planas); klinikinė pirminės sveikatos priežiūros praktika; sveikatos priežiūros intervencija rizikos grupėje esantiems vaikams ir jaunimui; sveikatos stiprinimo centrai. Projekto partnerių konsorciumą sudaro Ispanijos, Italijos, Lenkijos, Portugalijos, Rumunijos, Kroatijos, Estijos, Austrijos, Švedijos sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai ir savivaldybės. Projekto partneriai Lietuvoje: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Kauno miesto visuomenės sveikatos biuras ir Biuras. Įgyvendinant šį projektą, Biuras prisidės prie sveikatos sistemos reformos, pertvarkant pirminį sveikatos lygį, numatant, kaip toje būsimoje savivaldybių sveikatos centrų struktūroje integruosis visuomenės sveikatos biurai, kokias paslaugas teiks gyventojams, stiprinant prevencinę sveikatinimo veiklą. Laukiami projekto rezultatai – efektyvesnis ir veiksmingesnis sveikatos priežiūros sistemos funkcionavimas ir geresnė visuomenės sveikata, perėmus ir pritaikius Europos Sąjungos valstybių taikomus gerosios praktikos modelius. Projekto trukmė – 34 mėn. (nuo 2023 m. balandžio iki 2026 m. sausio mėn.).

004-01-07 Projekto „Holistinis klimato kaitos, aplinkos streso veiksnių ir epidemiologinių modelių Borealiniame regione supratimas – AURORA“ įgyvendinimas. Projekto tikslas – prisidėti prie klimato kaitos sukeltų iššūkių sprendimo, pasitelkiant inovatyvų metodą (dirbtinį intelektą) ir prognozuojant klimato kaitos ir aplinkos poveikį bei įtaką visuomenės sveikatai. Projekto metu bus sukurtos priemonės, galinčios identifikuoti riziką, susijusią su Baltijos šalių klimato ir geografijos pokyčiais, ir klimato kaitai įtaką darančiais sveikatos, gerovės, socialiniais bei ekonominiais veiksniais. Rizikos įvertinimui bus pasitelkiama patikima dirbtinio intelekto sistema, galinti generuoti išankstinius įspėjimus ir rekomenduojamus atsakymus, kad būtų sukurta tvirta sprendimų priėmimo sistema, skirta įvertinti klimato kaitos poveikį sveikatai. Projekto partneriai: VšĮ AdCogito Elgsenos tyrimų institutas, Biuras, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuras. Biuras prisidės prie projekto metu sukurtos platformos (įrankių ekosistemos) demonstracinės veiklos išbandymo. Laukiami rezultatai – sukurta prognostinė sistema pasitarnaus Europos ir nacionalinio lygmens politikos formuotojams, sveikatos priežiūros specialistams ir vietos valdžios institucijoms, siekiant spręsti pagrindinius su klimato kaita susijusius iššūkius, galinčius kelti grėsmę Europos Sąjungos narių gyventojų sveikatai ir gerovei. Projekto trukmė – 36 mėn. (nuo 2024 m. liepos iki 2027 m. liepos mėn.).

004-01-08 Klaipėdos miesto savivaldybės triukšmo prevencijos veiksmų 2024–2028 m. plano parengimas. Pagal priemonę planuojama įvertinti triukšmo poveikio mastą žmonėms bei informuoti visuomenę apie šio vertinimo rezultatus, sudaryti (atnaujinti anksčiau sudarytus) Klaipėdos miesto aglomeracijos strateginius triukšmo žemėlapius bei pagal juos parengti triukšmo prevencijos veiksmų planą.

004-01-09 Komunalinių paslaugų įsigijimas. Savivaldybės biudžeto lėšomis apmokama už Biuro ir BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų (toliau – Kūdikių namai) šildymą ir elektros energiją.

004-02 Tęstinės veiklos uždavinys. Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

Numatoma vykdyti šias priemones:

004-02-01 BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas ir veiklos organizavimas. Kūdikių namai teikia sveikatos priežiūros ir socialinės globos paslaugas kūdikiams ir vaikams iki 18 metų amžiaus, netekusiems tėvų globos ir (arba) turintiems negalią ar raidos sutrikimą, tenkinančias vaiko poreikius ir jo geriausius interesus, atsižvelgdami į vaiko savarankiškumo lygį, poreikius ir interesus, užtikrindami jo saviraišką, padeda integruotis į visuomenę ir švietimo sistemą. Įstaiga siekia gerinti ankstyvą vaikų raidos sutrikimų nustatymą, ankstyvą kompleksinę pagalbą, neįgalumo prevenciją bei integraciją į visuomenę ir švietimo sistemą ankstyvojo amžiaus vaikams, turintiems psichologinės, motorinės ir socialinės raidos sutrikimų ir jų rizikos veiksnių, bei jų tėvams (globėjams).

Kūdikių namuose teikiamos šios paslaugos:

1) dienos kompleksinės vaikų dienos užimtumo centro paslaugos 3–6 metų amžiaus vaikams. Vaikas su specialistų pagalba ir priežiūra mokosi abipusio įsitraukimo į sąveiką, elgesio įvairiose buitinėse situacijose, adaptuojasi naujoje aplinkoje, įgyja komunikacinių gebėjimų, mokosi bendradarbiauti grupėse su kitais vaikais, suprasti jų poreikius. Paslaugas teikia kvalifikuotų specialistų komanda: gydytojas, medicinos psichologas, logoterapeutas, ergoterapeutas, kineziterapeutas, užimtumo specialistas, socialinis darbuotojas ir kt. Auginantys ypatingus vaikus tėvai dažnai patiria menkavertiškumo jausmą, todėl konsultuojant siekiama įtraukti tėvus į pagalbos vaikui procesą, galintį jam padėti namų aplinkoje, teikiamos ir aptariamos vaiko raidos skatinimo rekomendacijos. Tėvams padedama geriau suprasti, kas vyksta su vaiku šeimoje ir už jos ribų, kad jie gebėtų skatinti savo vaikus keisti netinkamą elgesį;

2) paliatyviosios pagalbos paslaugos vaikams. Ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos įstaigoje, paciento namuose arba paliatyviosios pagalbos dienos stacionare ne ilgiau kaip 12 val. per dieną vaikams iki 18 m., sergantiems nepagydoma progresuojančia liga, pasiekusia su gyvybe nesuderinamą stadiją, kartu gerinant ir jų artimųjų gyvenimo kokybę. Teikiant paslaugą, vaikui ir šeimai taikomos gyvenimo kokybę gerinančios priemonės, lengvinančios fizines ir psichologines kančias, padedančios spręsti psichosocialines ir dvasines problemas. Vaikas išlieka šeimoje, tėvams sudaroma galimybė įsilieti į visuomenę, dirbti ir kt.;

3) palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos vaikams. Šios paslaugos apima gydymo, slaugos, kitas minimalias sveikatos būklės palaikymo paslaugas ar priemones vaikams nuo gimimo iki 18 metų, sergantiems lėtinėmis ligomis, turintiems negalią ir kitiems pacientams, kai yra aiški ligos diagnozė ir nereikalingas aktyvus gydymas bei kontraindikuotina medicininė reabilitacija;

4) vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos ir medicininės reabilitacijos paslaugos vaikams. Specialistų komanda teikia licencijuojamas ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinančias ankstyvą vaikų raidos sutrikimų nustatymą, ankstyvą kompleksinę pagalbą raidos sutrikimų ar jų rizikos veiksnių turintiems vaikams, jų tėvams ar kitiems vaiko atstovams. Paslaugos užtikrina vaikų neįgalumo prevenciją, kompleksinę ankstyvąją vaikų reabilitaciją bei jų integraciją į visuomenę ir švietimo sistemą. Paslauga teikiama vaikams nuo gimimo iki 7 metų amžiaus.

004-02-02 Atokvėpio paslaugos teikimas šeimoms, auginančioms vaiką su negalia (BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose). Kūdikių namai teikia trumpalaikės socialinės globos, laikino atokvėpio (globos) paslaugas vaikams su negalia. Paslaugos teikiamos vaikams su negalia, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius vaikus su negalia, derinti asmeninį gyvenimą ir negalią turinčio vaiko priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio negalią turinčio vaiko priežiūros ir (ar) slaugos.

004-02-03 Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) kabineto paslaugų organizavimas. Tiesiogiai stebimas trumpo gydymo kursas (angl. directly observed treatment short course (sutr. DOTS) – tuberkuliozės gydymo kursas, kurio metu tuberkulioze sergantis pacientas, neišskiriantis tuberkuliozės mikobakterijų, antituberkuliozinius vaistus išgeria DOTS kabinete, stebint asmens sveikatos priežiūros specialistui. DOTS metu pacientui antituberkulioziniai vaistai skiriami nemokamai. Savivaldybės DOTS kabineto paslaugų organizavimas ir teikimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-237 patvirtintu Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų teikimo aprašu.

004-02-04 Fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje organizavimas.

004-02-04-01 Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje vertinimas ir išvadų rengimas. Nuo 2016 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 465 straipsniui, pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas Klaipėdos mieste, socialiniai darbuotojai atlieka asmenų gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečiose srityse vertinimus ir rengia išvadas. Savivaldybės administracija šią paslaugą perka nuo 2018 m. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

004-02-04-02 Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo užtikrinimas. Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimai (2.10 ir 2.10¹ straipsniai), kurie numato, kad kiekvienoje savivaldybėje turi veikti nepriklausoma Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija. Pagrindinis komisijos uždavinys – peržiūrėti neveiksnaus tam tikroje srityje asmens būklę ir priimti sprendimą dėl tikslingumo kreiptis į teismą dėl teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu tam tikroje srityje, peržiūrėjimo. Savivaldybės taryba 2016 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T2-166 patvirtino Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos nuostatus bei 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T2-7 – jos sudėtį. Komisijos nariams atlygis už darbą komisijos posėdyje mokamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto šiam tikslui skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams.

004-02-05 Klaipėdos miesto gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų rėmimas.

004-02-05-01 Budinčio odontologo kabineto paslaugų organizavimas Klaipėdos miesto gyventojams. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-943, numato, kad Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (toliau – PAASP) apima šeimos gydytojo komandos teikiamas paslaugas, pirminę ambulatorinę odontologinę asmens sveikatos priežiūrą ir pirminę ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą. PAASP įstaiga turi užtikrinti, kad prie jos prirašytiems gyventojams tik šeimos gydytojo komandos paslaugos būtų teikiamos visą parą (ir ne darbo metu), kurios apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis. Įstaigos neteikia pirminės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų švenčių ir savaitgalių dienomis, todėl Savivaldybės administracija Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka perka budinčio odontologo paslaugą, kad Klaipėdos miesto gyventojams švenčių ir savaitgalių dienomis taip pat būtų suteikiama odontologo paslauga.

004-02-05-02 Ortodontinių aparatų, naudojamų ortodontiniam gydymui, išlaidų kompensavimas vaikams iki 16 metų. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. AD1-1076 patvirtintas Ortodontinių aparatų, naudojamų ortodontiniam gydymui, kompensavimo savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašas, kuris nustato išlaidų kompensavimo, apskaitos, skyrimo ir atskaitomybės Savivaldybės biudžeto lėšomis tvarką. Planuojama vaikams, kuriems skiriami ortodontiniai aparatai ortodontinėms anomalijoms gydyti, iš dalies kompensuoti ortodontinio aparato kainą Savivaldybės biudžeto lėšomis.

004-02-06 Sveikatos centro veiklos modelio diegimas Klaipėdos mieste. Įgyvendinant projektą, planuojamos šios veiklos: dokumentų, reikalingų Sveikatos centro paslaugų teikimui koordinuoti, parengimas, daugiadalykės specialistų komandos mokymai taikyti efektyvius paslaugų teikimo modelius; pacientų ir jų artimųjų mokymai savarankiškai valdyti ligas; reikalingų medicininių priemonių (prietaisų), skirtų pacientų sveikatos būklei ambulatoriškai ir nuotoliniu būdu stebėti ir vertinti įsigijimas; dokumentų, reikalingų pacientų srautų valdymo ir (ar) paslaugų teikimo priemonių (taikant žaliojo koridoriaus principą) įgyvendinimui, parengimas. Tikimasi, kad projekto metu bus užtikrintas efektyvus Sveikatos centro veiklos koordinavimas, pagerės pirminės sveikatos priežiūros veikimas, pasitelkiant sukurtą ir įgyvendinamą sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį, taip pat tikėtinas laukimo eilių pas specialistus sutrumpėjimas.

004-02-07 Sveikatos priežiūros specialistų rengimas ir pritraukimas į Sveikatos centrą Klaipėdos mieste. Projekto tikslas – sumažinti tam tikrų sričių asmens sveikatos priežiūros specialistų trūkumą Klaipėdos mieste, pritraukiant juos į Sveikatos centrą Klaipėdos mieste. Projekto tikslinės grupės: gydytojai rezidentai, studentai, sveikatos priežiūros specialistai (vidaus ligų gydytojai). Tikimasi, kad, įgyvendinant projektą, Sveikatos centro sudėtyje esančios įstaigos (9 partneriai) galės pritraukti bent 40 trūkstamų specialistų ir taip sumažinti asmens sveikatos priežiūros specialistų trūkumą.

004-02-08 Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo prieinamumo didinimo ir efektyvumo užtikrinimo priemonių įgyvendinimas VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikoje (vykdytoja – VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika). 2025 m. planuojama įsigyti medicininę įrangą, reikalingą širdies ligų ir kraujotakos sutrikimų diagnostikai ir gydymui VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikoje, pagal Kardiologinių paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo Klaipėdos miesto gyventojams programą.

004-02-09 VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro patalpų (Pievų Tako g. 38) išlaikymas, vykdant pirminės sveikatos priežiūros funkcijas (vykdytojas – VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras). Pastatas Pievų Tako g. 38, kuriame veikia VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras, nuosavybės teise priklauso valstybei ir patikėjimo teise valdomas VĮ Turto banko. 2024 m. rugsėjo 6 d. VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras su VĮ Turto banku sudarė patalpų Pievų Tako g. 38 nuomos sutartį. Savivaldybė dengia dalį patalpų nuomos išlaidų, kompensuodama 70 proc. nuomos mokesčio.

004-02-10 Asmens sveikatos priežiūros specialistų pritraukimas ir (ar) išlaikymas.

004-02-10-01 Asmens sveikatos priežiūros specialistų pritraukimas ir (ar) išlaikymas VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centre (vykdytojas – VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras). VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras susiduria su specialistų trūkumo įstaigoje problema, todėl 2025 m. planuojama skirti Savivaldybės biudžeto lėšų dviejų šeimos gydytojų, 1 specialisto (neurologo ar kitos srities) bei 2024 m. pritrauktų 7 specialistų išlaikymui.

004-02-10-02 Asmens sveikatos priežiūros specialistų pritraukimas ir (ar) išlaikymas VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikoje (vykdytoja – VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika). VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikoje dirbančių šeimos gydytojų amžiaus vidurkis siekia 74 metus, todėl būtina kuo skubiau priimti jaunus specialistus. Tuo tikslu 2025 m. planuojama skirti Savivaldybės biudžeto lėšų 6 šeimos gydytojų į šią įstaigą pritraukimui.

004-02-10-03 Asmens sveikatos priežiūros specialistų pritraukimas ir (ar) išlaikymas VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centre (vykdytojas – VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras). VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centre trūksta 9 psichiatrų ir psichologų, todėl 2025 m. planuojama skirti Savivaldybės biudžeto lėšų šių specialistų pritraukimui. Įstaiga 2025 m. tikisi pritraukti bent 3 specialistus.

004-02-10-04 Asmens sveikatos priežiūros specialistų pritraukimas ir (ar) išlaikymas VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje (vykdytoja – VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė). Tiek Lietuvos sveikatos įstaigos, tiek VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė susiduria su vaikų ligų specialistų trūkumo problema, todėl 2025 m. planuojama skirti Savivaldybės biudžeto lėšų 7 vaikų ligų gydytojų pritraukimui į šią įstaigą bei  2024 m. pritrauktų 7 specialistų išlaikymui.

004-03 Pažangos uždavinys. Modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą.

Numatoma vykdyti šią priemonę:

004-03-01 Teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros tobulinimas.

004-03-01-01 Sveikatos centro teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas. Projektu siekiama didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, gerinant paslaugų kokybę pacientams bei darbo sąlygas darbuotojams. Projekto įgyvendinimo metu planuojama sutvarkyti VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos pastatą Taikos pr. 76, jo dalis ir priestatus bei boilerinę, perplanuoti patalpas pagal šiuolaikinius poreikius, gretimame sklype įrengti  automobilių stovėjimo aikštelę. 2025 m. planuojama parengti techninį projektą, 2026–2027 m. – atlikti rangos darbus. Numatoma, kad Sveikatos centre bus teikiamas bazinis paslaugų paketas: pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros, pirminės stacionarinės sveikatos priežiūros (slauga ir palaikomasis gydymas), antrinės ambulatorinės specializuotos sveikatos priežiūros, dienos stacionaro, ambulatorinės chirurgijos, dienos chirurgijos, skubiosios medicinos pagalbos, stacionarinės sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos.

004-03-01-02 VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centro gydymo paskirties pastato (Galinio Pylimo g. 3) kapitalinis remontas ir infrastruktūros apie pastatą sutvarkymas. Projekto tikslas – gerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą pacientams, užtikrinti įstaigos lankytojų ir joje dirbančių darbuotojų saugų patekimą į Klaipėdos psichikos sveikatos centro teritoriją ir patalpas, užtikrinti saugias darbo sąlygas darbuotojams ir lankytojams, sutvarkant centro patalpas, teritoriją ir jos infrastruktūrą. 2026 m. planuojama parengti techninį projektą.

004-03-01-03 Sveikatos centro sveikatos priežiūros paslaugoms teikti reikiamos infrastruktūros modernizavimas Klaipėdoje. Pagrindinis projekto tikslas – mažinti laukiančiųjų eiles Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose, modernizuojant esamą Sveikatos centro infrastruktūrą. Siekiant gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, 2025–2028 m. planuojama 19 sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinti baldais ir medicinine įranga bei 5 įstaigose (UAB „Mano šeimos gydytojas“, MB A. Navicko konsultacinėje poliklinikoje, UAB „Nefridos“ klinikoje, UAB „Tavo profilaktika“ ir UAB „Lorna“) atlikti patalpų remonto darbus.

004-03-01-04 Ilgalaikės priežiūros dienos centro įrengimas ir mobilių komandų aprūpinimas Klaipėdos mieste. Projekto tikslas – didinti paliatyvių paslaugų vaikams bei mobilių komandų teikiamų asmens sveikatos priežiūros namuose paslaugų prieinamumą. Projekto metu planuojama 2025 m. įkurti ilgalaikės priežiūros paliatyvų vaikų dienos centrą, kuriame paslaugos bus teikiamos vaikams, kurių sveikatos būklė atitinka paliatyviosios pagalbos indikacijas ir kuriems reikalingos ilgalaikės priežiūros paslaugos. Projektu taip pat planuojama aprūpinti įranga 5 ilgalaikės priežiūros asmens sveikatos priežiūros namuose specialistų komandas, teikiančias paslaugas gyventojų namuose. Siekiama užtikrinti pagalbą didesnei socialiai pažeidžiamai gyventojų daliai, sumažinant darbo krūvį šeimos gydytojo komandai, operatyviai ir tiksliai nustatyti paciento sveikatos būklę ir rodiklius nauja medicinine įranga, pagerinti darbo kokybę, sumažinti laiko sąnaudas teikiant pagalbą namuose, užtikrinti tvarumą naudojant naujas technologijas (naujus nešiojamuosius kompiuterius, mobiliuosius telefonus, elektrokardiografus ir kt.).

004-03-01-05 Pastato J. Karoso g. 13 pritaikymo naujoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti techninio projekto parengimas. 2025 m. numatoma užbaigti parengti buvusios Klaipėdos vaikų ligoninės konsultacinės poliklinikos pastato J. Karoso g. 13 kapitalinio remonto darbų techninį projektą. Planuojama perplanuoti pastatą ir atlikti kapitalinio remonto darbus: pastato  1 aukšte ir rūsyje įrengti vaikų reabilitacijos centrą, o 2 ir 3 aukštuose bei pastogėje – ilgalaikės priežiūros dienos centrą, t. y. paliatyviosios pagalbos dienos centrą vaikams, taip pat įrengti liftą, o iš kiemo pusės – nuovažą.

004-03-01-06 BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų pastato (Turistų g. 28) remontas. 2025 m. planuojama užbaigti įstaigos pagrindinio pastato antro aukšto neremontuotų patalpų einamąjį remontą, pritaikant patalpas vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugų teikimui. Numatoma įrengti patalpas, kurios užtikrins aukštą sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybę vaikui ir šeimai bei pagerins specialistų darbo sąlygas, taip pat planuojama atlikti patalpų remontą, sukuriant darbuotojams naujas darbo vietas (įrengti 5 ergoterapijos kabinetus, 3 kineziterapijos kabinetus, 2 klinikinio logopedo kabinetus, mamos ir vaikų kambarį, poilsio kambarį, maitinimo terapijos kabinetą, higienos patalpą, grupinių užsiėmimų kabinetą).

004-03-01-07 BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namų pastato (Turistų g. 28) vertikalaus keltuvo žmonėms su negalia įrengimas. 2025 m. numatoma pritaikyti Kūdikių namų pastato Turistų g. 28 infrastruktūrą judėjimo negalią turintiems asmenims ir įrengti vertikalų keltuvą.

004-03-01-08 Dalies patalpų sujungimas ir infrastruktūros Taikos pr. 107, Klaipėdoje, pritaikymas BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro veiklai. Biurui yra perduodamos naujos patalpos Taikos pr. 107, siekiant šią įstaigą iškelti iš patalpų Taikos pr. 76, įgyvendinant šio pastato modernizacijos projektą ir kuriant Sveikatos centrą. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti darbo vietas, sensoriniam kambariui skirtą patalpą, įvairioms veiklos skirtą salę, pasitarimų kambarį, poilsio kambarį su virtuve, serverinę ir kitas patalpas, automobilių stovėjimo aikštelę pritaikyti įstaigos veiklai, suprojektuoti ir (ar) atnaujinti visas inžinerines sistemas, suprojektuoti sanitarinius mazgus, atlikti vidaus apdailos darbus. 2025 m. numatoma parengti techninį projektą, 2026 m. – atlikti rangos darbus.

004-03-01-09 VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės personalo pagalbos iškvietimo sistemos modernizavimas (vykdytoja – VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė). Siekiant užtikrinti VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninėje teikiamų gydymo ir slaugos paslaugų kokybę, 2025 m. planuojama modernizuoti ligoninės personalo pagalbos iškvietimo sistemą  pagal 2024 m. parengtą sistemos modernizavimo techninį projektą.

004-03-01-10 VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės kompiuterinės tomografijos aparato atnaujinimas (vykdytoja – VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė). 2025 m. VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė planuoja įsigyti kompiuterinės tomografijos aparatą, reikalingą vaikų neurologijos ir endokrinologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimui. Naujausius teisės aktų reikalavimus atitiksiantis aparatas užtikrins sudėtingesnių tyrimų atlikimo galimybę.

004-03-01-11 VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės pastato statyba. Šiuo metu VšĮ Klaipėdos medicininėje slaugos ligoninėje nėra sukurta tinkama paslaugų teikimo infrastruktūra: nėra atskiro padalinio, atskirų palatų, skirtų paliatyviajai pagalbai teikti, paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos bendrame slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje, nėra pritaikytų patalpų demencija ir  (ar) Alzheimerio liga sergantiems pacientams. Siekiant pacientams užtikrinti jų poreikius atitinkančias slaugos ir gydymo sąlygas pagal bendrosios slaugos, vegetacinės būklės pacientų slaugos, demencija sergančių pacientų slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų nustatytus kriterijus, numatoma pastatyti naują VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės pastatą. 2026 m. planuojama parengti naujo ligoninės pastato statybos techninį projektą.

Pateikiami programos asignavimų esminių (didesnių nei 10 procentų) pakeitimų, palyginti su praėjusiais 2024 metais, paaiškinimai: dėl besikeičiančių teisės aktų nuo 2025 m. sausio 1 d. (minimalios mėnesinės algos, tvirtinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl taikomo minimaliojo darbo užmokesčio“, taikomo didesnio socialinio draudimo įmokų koeficiento), Savivaldybės biudžeto maksimalių asignavimų planavimo bendrųjų principų, Savivaldybės biudžeto lėšų planavimo biudžetinių įstaigų ūkio išlaidoms patvirtintos metodikos (normatyvų) pakeitimo; dėl planuojamų gauti daugiau lėšų iš valstybės biudžeto tikslinėms dotacijoms; dėl didesne apimtimi vykdomų investicijų projektų; dėl naujų priemonių vykdymo.

Programa yra tęstinė ir neterminuota.

Programos vykdytojai: Savivaldybės administracija, BĮ Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras, BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai, VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika, VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras, VšĮ Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė, VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninė, VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras.

Programos koordinatoriai:

Ingrida Urbonavičienė, Švietimo ir sveikatos departamento direktorė, tel. (0 46) 39 61 55, el. p. ingrida.urbonaviciene@klaipeda.lt;

Inga Kubilienė, Miesto vystymo ir priežiūros departamento Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriaus vedėja, atliekanti Miesto vystymo ir priežiūros departamento direktoriaus funkcijas, tel. (0 46) 39 60 81, el. p. inga.kubiliene@klaipeda.lt;

Kastytis Macijauskas, Urbanistikos ir architektūros departamento direktorius, tel. (0 46) 39 60 07, el. p. kastytis.macijauskas@klaipeda.lt;

Sandra Tamašauskienė, Projektų finansavimo ir administravimo skyriaus vedėja, tel. (0 46)  39 60 62, el. p. sandra.tamasauskiene@klaipeda.lt.

3 lentelė. Klaipėdos miesto savivaldybės 2025–2027 metų 004 Sveikatos apsaugos programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) pateikiamos „Microsoft Excel“ formatu, 4 lapai.

4 lentelė. Klaipėdos miesto savivaldybės 2025–2027 metų 004 Sveikatos apsaugos programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai pateikiami „Microsoft Excel“ formatu, 7 lapai.

005 Aplinkos apsaugos programa.

6 grafikas. Aplinkos apsaugos programa ir jos uždaviniai

Pagal šią programą užsibrėžta įgyvendinti 4 uždavinius:

005-01 Tęstinės veiklos uždavinys. Tobulinti atliekų tvarkymo sistemą.

Numatoma vykdyti šias priemones:

005-01-01 Komunalinių atliekų tvarkymo organizavimas.

005-01-01-01 Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas. 2025–2027 m. toliau bus organizuojama ir tobulinama Savivaldybės organizuojama komunalinių atliekų tvarkymo sistema, kurios tikslas – užtikrinti, kad viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga būtų visuotinė, geros kokybės, prieinama (įperkama) ir atitiktų aplinkos apsaugos, techninius, ekonominius ir visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Po pirminio rūšiavimo likusios mišrios komunalinės atliekos ir toliau bus rūšiuojamos Klaipėdos regiono komunalinių atliekų mechaninio apdorojimo įrenginyje. Po antrinio rūšiavimo likusios, netinkamos perdirbti ir turinčios energinę vertę komunalinės atliekos bus naudojamos energijai gauti. Toliau atskirai bus surenkamos ir tvarkomos žaliosios, didžiosios atliekos bei kitos specifinės komunalinės atliekos. Veiks didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, didelių gabaritų atliekų apdorojimo ir šlako apdorojimo aikštelė. Toliau veiks paruošimo naudoti pakartotinai (mainų) punktas Tilžės g., planuojamas papildomas modulinės konstrukcijos pakartotinio panaudojimo daiktų surinkimo punktas vienoje iš didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių. 2025 m. bus pradėti naujos Klaipėdos miesto didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles su atliekų ir daiktų pakartotinio naudojimo centru Klaipėdos mieste poveikio aplinkai vertimo ir projektavimo darbai, 2025 m. planuojami Glaudėnų kompostavimo aikštelės praplėtimo projektavimo darbai, o 2026 m. – kompostavimo aikštelės praplėtimas. Šiuo laikotarpiu planuojama didinti buityje susidarančių pavojingų ir kitų atliekų surinkimo efektyvumą.

Nuo 2017 m. liepos 1 d., patvirtinus  vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus ir skaičiavimo metodiką, įsigaliojo dvinarė rinkliava. Planuojama, kad 2025 m. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtins regioninę komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kainą, todėl pagal aktualų reglamentavimą turės būti perskaičiuoti nauji vietinės rinkliavos dydžiai, kurie įsigaliotų nuo 2026 m. sausio 1 d.

005-01-01-02 Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas Lėbartų kapinėse. Klaipėdos miesto kapinių priežiūros paslaugos vykdomos nuolat, surenkamos ir išvežamos buitinės atliekos Lėbartų kapinėse. Kovo–lapkričio mėnesiais pagal poreikį renkamos ir išvežamos biologiškai skaidžios atliekos iš Lėbartų, Joniškės ir Senųjų kapinaičių. 2025–2027 m. planuojama surinkti ir išvežti atliekų į sąvartyną po 1,3 tūkst. t kiekvienais metais.

005-01-01-03 Savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas. Planuojama vykdyti neprižiūrimų miesto teritorijų tvarkymą – likviduoti apleistose Klaipėdos miesto teritorijose, prie negyvenamų pastatų, garažų susidariusius sąvartynus. Kaip ir kasmet, surenkamas nemažas kiekis panaudotų padangų, statybinio, stambiagabaričio laužo, mišrių komunalinių atliekų, biologiškai skaidžių atliekų. Sutvarkomų teritorijų nemažėja, šios atsinaujina ir atsiranda vis naujų užterštų vietų, kurias būtina sutvarkyti, siekiant išlaikyti tvarkingo miesto įvaizdį. 2025 m. planuojama išvežti 531 t statybinių, biologiškai skaidžių atliekų ir kitų atliekų bei apie 70 t naudotų padangų.

005-01-01-04 Pavojingų atliekų šalinimas. Numatoma surinkti ir utilizuoti Klaipėdos mieste susidarančias pavojingas atliekas – dienos šviesos lempas, gyvsidabrio turinčias atliekas, baterijas, galvaninius elementus, plastiko atliekas, padangas, avarijų metu susidariusius teršalus iš vandens ir grunto bei nustatyti pažeidėjus.

Vykdant efektyvaus taršos incidentų likvidavimo programą „Švari Klaipėda“ svarbiausia bus užtikrinti Klaipėdos m. gyventojams saugią ir nekenksmingą gyvenamąją aplinką, užtikrinti visokeriopą pagalbą  nelaimių ir ekstremalių situacijų atvejais. Vykdant programą tikimasi efektyviau reaguoti į kenksmingų medžiagų patekimo į aplinką atvejus, visiškai išvengti arba minimizuoti šių kenksmingų medžiagų poveikį žmonėms, turtui ir aplinkai. Turint pakankamus priemonių resursus ugniagesiai gelbėtojai galės operatyviai reaguoti į susidariusias ekstremalias situacijas, įvykusias dėl kenksmingų medžiagų patekimo į Klaipėdos m. teritorijos aplinką. Tikimasi, kad, įgyvendinus programą, Klaipėdos m. teritorija bus mažiau paveikta į aplinką patekusių kenksmingų cheminių medžiagų.

005-01-01-05 Visuomenės švietimo atliekų tvarkymo klausimais vykdymas. Siekiant, kad Savivaldybės teritorijoje susidarančių komunalinių atliekų kiekis mažėtų arba bent jau išliktų stabilus, bus įrengiami nauji bei atnaujinami anksčiau įrengti informaciniai stendai prie atliekų surinkimo konteinerių aikštelių, išleisti ir eksponuojami lauko plakatai atliekų tvarkymo tematika, vykdomos kitos edukacinės priemonės. Pagrindinį visuomenės švietimą atliekų tvarkymo klausimais vykdys Savivaldybės organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius – UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras.

005-01-01-06 Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas apvažiavimo būdu, transportavimas ir šalinimas iš gyvenamųjų bei viešosios paskirties pastatų. Saugus asbesto atliekų sutvarkymas savo lėšomis gyventojams yra gana brangus,  todėl dalis gyventojų asbesto atliekų neperduoda jas tvarkančioms įmonėms, o šias atliekas sandėliuoja savo teritorijoje arba jų atsikrato neleistinu būdu. Tikslas – siekiant užtikrinti sveikesnę Klaipėdos miesto aplinką, surinkti, išvežti ir saugiai pašalinti Savivaldybės teritorijoje namų ūkiuose susidariusias asbestinio šiferio atliekas. Planuojama, kad 2025 m. Savivaldybės biudžeto lėšomis bus surenkamos ir tvarkomos namų ūkyje susidariusios pavojingos asbesto atliekos Savivaldybės teritorijoje. Tai bus tęstinė veikla, kuri ankstesniais metais buvo finansuojama valstybės dotacijos lėšomis.

005-01-01-07 Atliekų surinkimo priemonių įsigijimas. 2025 m. planuojama nupirkti ir išdalinti švietimo įstaigoms 20 maisto ir žaliųjų atliekų kompostavimo konteinerių, taip pat įsigyti 9 pakuočių atliekų surinkimo konteinerius, kurie bus statomi mieste vykstančių švenčių metu. Siekiant užtikrinti saugų buityje susidarančių pavojingų atliekų rūšiavimą ir tvarkymą, 
2025–2026 m. planuojama įsigyti 2000 vnt. (po 1000 vnt. kasmet) buityje susidarančių pavojingų atliekų rūšiavimo dėžių, skirtų namų ūkiuose susidarančias pavojingas atliekas surinkti, siekiant perduoti saugiai tvarkyti.

005-01-01-08 Atliekų tvarkymo sistemos plėtra. Projekto tikslas – išplėtoti komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą, įrengiant centrinėje–pietinėje Savivaldybės teritorijos dalyje didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę (toliau – DGASA) kartu su paruošimo pakartotiniam naudojimui centru bei edukacinėmis patalpomis. Pagrindiniai uždaviniai: 1) parengti teritorijų planavimo, planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo ir statybos projekto dokumentus; 2) įrengti DGASA su atliekų surinkimo ir saugojimo priemonėmis (1 vnt.); 3) įrengti DGASA teritorijoje paruošimo pakartotiniam naudojimui centrą, kuriame būtų rūšiuojamos, tikrinamos, tvarkomos (remontuojamos, plaunamos ir kitaip atnaujinamos) pakartotiniam naudojimui paruošti tinkamos atliekos ir daiktai (1 vnt.); 4) įrengti DGASA teritorijoje edukacines patalpas, pritaikytas naudoti visuomenės, ypač vaikų, edukavimui ir švietimui, ekskursijų vedimui, regioninės sistemos pristatymui (1 vnt.); 5) organizuoti viešinimo kampaniją, skatinančią rinktis daugkartinius gaminius ir pakartotinai naudoti daiktus (1 vnt.). 2025 m. planuojama parengti investicijų projektą, 2026 m. parengti techninį projektą bei pradėti rangos darbus.

005-01-01-09 Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra. 2025 m. planuojama įrengti vieną pusiau požeminių atliekų konteinerių aikštelę, kurią sudarys 6 pusiau požeminiai konteineriai (2 mišrių atliekų, 3 pakuočių atliekų ir 1 maisto atliekų konteineris (įrengiamas vienoje talpykloje su stiklo konteineriu)), H. ir V. Pyčų gatvėje, 2026 m. – aikštelę atliekų konteineriams Karlskronos aikštės pietvakarinėje dalyje.

005-02 Tęstinės veiklos uždavinys. Vykdyti gamtinės aplinkos stebėsenos ir gyventojų ekologinio švietimo priemones.

Numatoma vykdyti šias priemones:

005-02-01 Gamtinės aplinkos stebėsenos ir ekologinio švietimo vykdymas.

005-02-01-01 Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo vykdymas. Nuo 2005 m. yra vykdomas Savivaldybės aplinkos monitoringas. 2025–2027 m. aplinkos monitoringas bus vykdomas pagal Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2022–2026 m. programą ir būsimą Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2027–2031 m. programą, kurią planuojama parengti 2026 metais. 2025–2027 m. bus vykdomas aplinkos oro monitoringas 35 skirtingose tyrimų vietose, aplinkos triukšmo monitoringas – 48 tyrimų vietose, dirvožemio monitoringas (kasmet 3 tyrimų vietose, esančiose paplūdimiuose, 2025 m. – pietinėje Klaipėdos miesto dalyje, 2026 m. – Klaipėdos miesto paviršiniuose vandens telkiniuose), paviršinio vandens monitoringas (kasmet 1 tyrimo vietoje bus vykdomi vandens lygio matavimai), gyvosios gamtos monitoringas (2025 m. – paukščiai, šikšnosparniai, varliagyviai, žuvys, augalija) bei želdynų ir želdinių būklės monitoringas (2025 m. – vieną kartą vegetacijos metu 26 tyrimų vietose).

2025 m. numatoma vykdyti šias Klaipėdos miesto savivaldybės monitoringo dalis:

1. Aplinkos oro monitoringą numatoma atlikti 35 skirtingose tyrimų vietose (keturis kartus per metus 33 tyrimų vietose ir nepertraukiami matavimai 6 tyrimų vietose). Keturis kartus per metus planuojama atlikti SO2 (15 tyrimų vietų), NO2 (30 tyrimų vietų), LOJ (18 tyrimų vietų), KD10 (15 tyrimų vietų), KD2,5 (5 tyrimų vietose), SKD (3 tyrimų vietose), H2S (2 tyrimų vietose), NH3 (2 tyrimų vietose), CO (10 tyrimų vietų) koncentracijų matavimus. Šešiose tyrimų vietose 2025 m. antroje pusėje planuojama pradėti vykdyti ištisinius (nepertraukiamus) KD2,5 ir KD10 (4 tyrimų vietose), LOJ (3 tyrimų vietose), H2S ir NH3 (2 tyrimų vietose) matavimus šešiomis automatinėmis (stacionariomis) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelėmis, kurios bus išdėstytos išilgai Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijos bei pietinėje Klaipėdos miesto dalyje.

2. Aplinkos triukšmo monitoringą numatoma atlikti 48 matavimų vietose. Tris kartus per metus planuojama atlikti ekvivalentinio ir maksimalaus garso lygio matavimus visose aplinkos triukšmo monitoringo vietose.

3. Dirvožemio monitoringą numatoma atlikti 67 tyrimų vietose. Vieną kartą per metus planuojama atlikti As, Ba, Cr, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sn, V, Zn, naftos produktų koncentracijų matavimus 64 tyrimų vietose, esančiose pietinėje Klaipėdos miesto dalyje. Vieną kartą per metus planuojama atlikti As, Ba, Cr, Co, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sn, V, Zn, naftos produktų koncentracijų matavimus 3 tyrimų vietose, esančiose Klaipėdos miesto savivaldybės paplūdimiuose.

4. Paviršinio vandens monitoringą numatoma atlikti Malūno tvenkinyje. Tvenkinyje atliekami reguliarūs vandens lygio matavimai.

5. Gyvosios gamtos monitoringo metu numatoma atlikti šių gyvūnų ar augalų rūšių monitoringą: paukščių – du kartus per perėjimo sezoną 20 tyrimų vietų, šikšnosparnių – tris kartus per sezoną 58 tyrimų vietose, varliagyvių – du kartus per sezoną 20 tyrimų vietų, žuvų – vieną kartą 7 tyrimų vietose, augalijos – vieną kartą vegetacijos sezono metu 10 tyrimų vietų.

6. Želdynų ir želdinių būklės monitoringą numatoma atlikti 26 tyrimų vietose. Vieną kartą vegetacijos sezono metu planuojama atlikti želdinių lajos, lapijos ir spyglių, kamieno, pomedžio būklės bei želdinių žievės, kamieno, šakų, šaknų, lapų, spyglių mechaninių pažeidimų vertinimą.

005-02-01-02 Visuomenės aplinkosauginis švietimas. 2025–2027 m. planuojama organizuoti aplinkosauginių projektų konkursą, kurio metu visuomeninės organizacijos bus kviečiamos vykdyti aplinkosauginį švietimą pagal Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriaus parengtas temas, kiekvienai organizacijai skiriant iki 3,0 tūkst. Eur vienai veiklai vykdyti. Savivaldybės 1–12 klasių mokiniams numatytos aplinkosauginio švietimo edukacijos (40 edukacijų per metus). Savivaldybės vaikams, jaunimui ir kitų amžiaus grupių asmenims numatyti keturi aplinkosauginio švietimo renginiai, skirti Žemės dienai, Klimato savaitei bei Klaipėdos miesto biologinei įvairovei pažinti. Planuojama skleisti aplinkosauginio švietimo informaciją miestiečiams, moksleiviams, prenumeruojat savaitraštį „Žaliasis pasaulis“ Klaipėdos miesto švietimo įstaigoms, bibliotekoms.

005-02-01-03 Želdynų ir želdinių būklės įvertinimas ir ekspertizė. Vertinimas būtinas sprendžiant miesto gyvenamųjų rajonų ir viešųjų erdvių želdynų tvarkymo problemas. 2025 m. ir vėlesniais metais planuojama ištirti apie 100 medžių kamienų būklę (rizikos laipsnį) panaudojant nedestrukcinį metodą – akustinę tomografiją. Vieno medžio akustinė tomografija yra atliekama kamiene nuo šaknies kaklelio iki 3 m aukščio, o puvinio išplitimas skenuojamas dviejose vietose. Matavimo rezultatai yra pateikiami kamieno skersinio pjūvio tomografinių nuotraukų bei rašytinių išvadų pavidalu, suskirstant medžius į pavojingumo klases pagal jų būklę. Taip pat, esant poreikiui, numatoma atlikti želdynų ir želdinių būklės ekspertizę, kai tai bus privaloma pagal Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatas.

005-02-01-04 Želdynų ir želdinių inventorizavimas. Želdynai Klaipėdos mieste pasiskirstę netolygiai, akivaizdus trūkumas yra pietinėje miesto dalyje. Pagal nustatytas želdynų plotų normas dideliuose miestuose 1 gyventojui turi būti 12 m², todėl svarbiausi uždaviniai yra išsaugoti esamą parkų ir skverų tinklą, formuoti naujus želdynus, suteikti želdynams juridinį statusą ir planingai vystyti ir prižiūrėti želdynų sistemą. 2026 m. planuojama toliau tęsti Savivaldybės želdynų ir želdinių  inventorizaciją dar neinventorizuotuose teritorijose.

005-02-01-05 Strateginio triukšmo žemėlapio parengimas (atnaujinimas). 2025 m. planuojama užbaigti rengti (atnaujinti) Klaipėdos miesto aglomeracijos strateginius triukšmo kartografavimo žemėlapius. Numatoma parengti (atnaujinti) triukšmo (kelių transporto, pagrindinių kelių transporto, geležinkelio transporto, pramonės objektų, visų triukšmo šaltinių (suminį)  žemėlapius, kuriuose bus taikomi Ldvn, Ldienos, Lvakaro ir Lnakties triukšmo rodikliai. Šių žemėlapių pagrindu bus parengtas Klaipėdos miesto triukšmo prevencijos veiksmų 2024–2028 metų plano projektas.

005-02-01-06 Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos narių veiklos užtikrinimas. Kaip ir kiekvienais metais, bus organizuojamas Klaipėdos miesto želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos darbas. Pagal Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatas  Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos nariams už darbo laiką atliekant komisijos nario pareigas bus mokamas atlygis, numatytas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatyme. Pagal Savivaldybės patvirtintas Klaipėdos miesto želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos nuostatus, atlygis mokamas vieną kartą per mėnesį.

005-02-01-07 Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės stebėjimo (monitoringo) informacinės sistemos sukūrimas, įdiegimas ir palaikymas. Projekto tikslas – sukurti bendrą Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės stebėjimo (monitoringo) informacinę sistemą, sujungiančią Savivaldybės teritorijoje aplinkos oro kokybės stebėjimą (monitoringą) vykdančių institucijų ir ūkio subjektų duomenų bazes. Informacinę sistemą planuojama sukurti 2026 m. Pagrindiniai uždaviniai:

1. Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje esančių taršių įmonių sąrašo sukūrimas;

2. Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje aplinkos oro kokybės stebėjimą (monitoringą) vykdančių institucijų ir ūkio subjektų duomenų bazių sujungimo galimybių analizė;

3. Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės stebėjimo (monitoringo) informacinės sistemos sukūrimas, įdiegimas ir palaikymas.

Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės stebėjimo (monitoringo) informacinės sistemos sukūrimas, įdiegimas ir palaikymas užtikrins: 1) efektyvesnę, laiko požiūriu, aplinkos oro kokybės stebėjimo (monitoringo) duomenų paiešką; 2) išsamesnių aplinkos oro kokybės stebėjimo (monitoringo) duomenų prieigą institucijoms, ūkio subjektams ir visuomenei; 3) kokybiškesnę aplinkos oro kokybės duomenų analizę; 4) efektyvesnį institucijų, ūkio subjektų ir visuomenės informavimą apie Savivaldybės teritorijoje esančią aplinkos oro kokybę.

005-03 Tęstinės veiklos uždavinys. Prižiūrėti, saugoti ir gausinti miesto poilsio zonų gamtinę aplinką.

Numatoma vykdyti šias priemones:

005-03-01 Miesto vandens telkinių priežiūra.

005-03-01-01 Sanitarinis vandens telkinių valymas. 2025 m. tęsiami 16 vandens telkinių (didysis Žardės vandens telkinys prie Smiltelės g., mažasis Žardės vandens telkinys – Žardelė prie Smiltelės g., Draugystės parko tvenkinių kompleksas (4 tvenkiniai), Ąžuolyno parko vandens telkinys, Malūno parko vandens telkinys, Mumlaukio ežeras prie Liepojos g., Smeltalės upės ruožas nuo Smeltės mikrorajono iki Taikos pr., Jono kalnelio kanalas, Danės upė nuo Gluosnių skersgatvio iki žiočių, vandens telkinys prie Pietinės g., vandens telkinys Kretingos g. 44, Danės upės pakrantės nuo Panevėžio g., Danės upės krantinės prie tilto Liepų g., Smeltės botaninis draustinis Malkų įlankos pakrantė, kūdra prie Smiltelės g. 24, vandens telkinys Sąjūdžio parke) valymo darbai. Šalinamos atliekos iš Klaipėdos mieste esančių vandens telkinių ir želdinių aplink juos. Vandens telkinių valymas pradedamas pavasarį nuo balandžio mėnesio pradžios ir tęsiamas iki spalio mėnesio pabaigos. Valymo grafikas ir periodiškumas pagal poreikį koreguojamas.

005-03-01-02 Helofitų (nendrių, švendrių) šalinimas iš vandens telkinių. 2025 m. tęsiami helofitų šalinimo darbai iš Klaipėdos miesto vandens telkinių ir Danės upės. Visi miesto vandens telkiniai, kaip ir Danės upės pakrantės, turi polinkį apaugti helofitais – vandens augalais. Geroji savybė – tai natūralus prieglobstis paukščiams perėjimo ir vaikų užauginimo laikotarpiu, gera mitybinė bazė, blogoji savybė – užstelbia matomumą, apsunkina priėjimą prie vandens, telkiniai dumblėja nuo biomasės vandenyje. Todėl rudenį, rugsėjo ir spalio mėnesiais, vyksta helofitų šienavimas telkiniuose su biomasės ištraukimu ir išvežimu. Preliminarus valomas plotas Žardės didžiojo telkinio – 8000 kv. m, Draugystės telkinių – 8000 kv. m, Danės krantinės – 28938 kv. m, Pietinės gatvės naujosios kūdros – 580 kv. m, Mumlaukio ežero pakrančių – 7640 kv. m, Malūno parko tvenkinio – 23452 kv. m, Sąjūdžio parko telkinio – 600 kv. m. Valymo, tvarkymo darbai vykdomi po paukščių perėjimo laikotarpio III–IV ketv.

005-03-01-03 Smeltalės upės valymo darbai. 2024 m. buvo išvalyta Smeltalės upės dalis nuo Minijos g. tilto iki Savivaldybės teritorijos ribos – pašalintos susikaupusios dugno nuosėdos, įkritusios atliekos, perteklinė augalija, bebravietės. Siekiant sumažinti potvynių grėsmę, palaikyti upelio ekologinį potencialą, būtinas nuolatinis saikingas upės valymas – perteklinių makrofitų, susikaupusių nešmenų ties lietaus kolektoriais, įkritusių atliekų šalinimas. 2025 m. planuojamas Smeltalės upės nuo Minijos g. iki Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos ribos periodinio valymo darbų projektas, o 2026–2027 m. kasmet nedidele apimtimi valomas upelis – šalinami pertekliniai makrofitai ir susikaupusios nešmenos ties kolektoriais. 2025 m. taip pat numatoma parengti Smeltalės upės prieplaukos akvatorijos ir upės dalies iki Minijos g. tilto valymo ir gilinimo darbų projektą, o 2026–2027 m. pagal projekte numatytus sprendinius – išvalyti  upės dalį iki Minijos g. tilto.

005-03-01-04 Danės upės pakrantės šlaito erozijos ir jos padarinių šalinimas. BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ inicijavo potvynio metu paplauto avaringo Danės upės pakrantės šlaito (apie 200 m) projektavimo darbus. Parengtas projektas 2024 m. birželio mėnesį perduotas vykdyti Savivaldybės administracijai. Įvykus rangos darbų pirkimui, 2024 m. lapkričio mėnesį pasirašyta rangos darbų sutartis. 2025 m. numatytas rangos darbų įgyvendinimas.

005-03-01-05 Danės upės pakrantės tvarkymo darbai. Dalis Danės upės yra apaugusi makrofitais, todėl bus tęsiami Danės upės valymo ir makrofitų šalinimo darbai, kurių tikslas yra pagerinti upės būklę ir sudaryti palankias sąlygas rekreacijai ir laivybai. Pirmame etape 2024 m. išvalyta 86,303 arų. Numatyti valomi plotai 2025 m., 2026 m. ir 2027 m. – preliminariai po 450 arų.

005-03-01-06 Batimetrinių matavimų atlikimas. Kiekvienais metais turi būti atnaujinamas Danės upės dugno žemėlapis.

005-03-01-07 Malūno tvenkinio priežiūros paslaugos ir tvarkymo darbai. 2025 m. planuojamas Malūno tvenkinio naudojimo ir priežiūros taisyklių atnaujinimas bei Malūno tvenkinio valymo darbų projekto parengimas. Malūno tvenkinio valymo darbus numatoma atlikti 2026 m., tiksli valymo darbų apimtis bus žinoma parengus Malūno tvenkinio valymo darbų projektą.

005-03-02 Miesto želdynų ir želdinių tvarkymas ir kūrimas.

005-03-02-01 Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas. Klaipėdos mieste, vykdant magistralinių gatvių, šaligatvių, takų atnaujinimo ir rekonstravimo darbus, numatoma atnaujinti, papildyti želdinius ir gyvatvores prie magistralinių miesto gatvių. Nauji želdiniai bus sodinami ir švietimo įstaigų teritorijose, ir miesto vietose vietoj iškirstų senų medžių. 2025 m. numatyta pasodinti apie 77 medžius, 6000 krūmų.

005-03-02-02 Žaliosios infrastruktūros plėtojimas Klaipėdos mieste. Žalinimo plano tikslas – numatyti žalinimo priemones ir sprendinius urbanizuotose miesto teritorijose (Klaipėdos mieste), kur gyventojų tankis yra 1500 gyventojų/km2 arba didesnis ir kurių gamtinių ir antropogeninių plotų santykis yra mažesnis nei 1,5. Įgyvendintos žalinimo plano priemonės padės išsaugoti ir gausinti natūralių kraštovaizdžio elementų kiekį ir jų įvairovę miesto teritorijoje, išsaugant esamas kraštovaizdžio vertybes, sudarys sąlygas atsikurti natūraliems procesams, pritaikyti gamtos procesais pagrįstus sprendimus vietovės mikroklimato, vandens reguliavimui, dirvožemio išsaugojimui, dirvos erozijos prevencijai, kurti naujas ir stiprinti esamas žaliąsias jungtis, užtikrinti želdynų sistemos, gamtinių teritorijų vientisumą.

Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą ir 
2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 02-001-06-08-02 (RE) „Plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje“.

005-03-02-03 Projekto „Miško parkas“ pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Smiltynėje. 2025 m. tęsiami projektavimo darbai, nes projektui užbaigti būtina atlikti miškų vidinės miškotvarkos projektą. Projekto metu Smiltynės parko teritorijoje planuojama įrengti keturis aktyviam poilsiui gamtoje skirtus teminius rekreacinius takus ir jiems reikalingą infrastruktūrą. Takai kuriami siekiant atskleisti įvairialypį Smiltynės kraštovaizdį. Smiltynės miško parko koncepcijos siūlomi takai: „Mintys jūrai“ (6 km), „Siela medžiams“ (4,5 km), „Žingsniai smėliui“, (6,5 km), „Tyla marioms“ (4 km). Šie takai išnaudoja jau turimą teritorijos potencialą bei numato naujus patrauklius infrastruktūrinius elementus – apžvalgos aikšteles, poilsio pievas, sporto įrenginius ir t. t. Taip pat bus remontuojamas dviračių takas nuo Jūrų muziejaus iki pažintinės trasos Eurovelo 10.

005-03-02-04 Urbanizuotos teritorijos sutvarkymas, įrengiant parką, palei Šilutės plentą. Vadovaujantis Apsauginės paskirties želdynų ir želdinių įrengimo labiausiai taršos veikiamose teritorijose veiksmų planu 2020–2023 m., patvirtintu Savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 11 d. įsakymu, teritorijoje numatomas tikslinis apželdinimas, formuojant žaliąsias užtvaras triukšmui mažinti. Teritorijos plotas – 61 109 kv. m, parengta projekto idėja (koncepcija). Techninis projektas parengtas, įgyvendinimas planuojamas 2025–2026 m. Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą.

005-03-03 Dviračių ir pėsčiųjų takų  plėtra.

005-03-03-01 Pėsčiųjų ir dviračių takų ties Baltijos pr., Šilutės pl., Varpų g., Dubysos g., Liubeko g., Naująja Uosto g. kapitalinis remontas, siekiant didinti rišlumą. Gatvių ruožuose bus įrengiami pėsčiųjų ir dviračių takai, apšvietimas, mažoji architektūra – suoliukai ir šiukšliadėžės. Nauji dviračių takai įrengiami sujungiant su esama įrengta infrastruktūra. Pėsčiųjų takai bus pritaikyti žmonėms su negalia (vedimo ir įspėjamieji paviršiai). Numatomas įgyvendinimas – 2028 m.

005-03-03-02 Pėsčiųjų ir dviračių takų Minijos g. nuo Baltijos pr. iki Priešpilio g. kapitalinis remontas. Projekto tikslas – išplėtoti trūkstamas dviračių takų sistemos jungtis, kuriomis galėtų būti užtikrinamas gyventojų judėjimas dviračiais kasdieniais susisiekimo ar rekreaciniais tikslais. Dviračių takų tinklo plėtimas yra numatytas Klaipėdos miesto darnaus judumo plane. Šiame ruože dviračių taikai sutvarkyti tik iš dalies, prie kai kurių naujos statybos pastatų. Likusiuose ruožuose dviračių takų nėra, šaligatvių dangos blogos. Kai kur dviračių takai pažymėti ant esamų šaligatvių. Parengtas kapitalinio remonto techninis projektas. Rangos darbų sutartį planuojama pasirašyti 2025 m., rangos darbus planuojama baigti 2027 m. Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą.

005-03-03-03 Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas nuo Sausio 15-osios g. ir Tilžės g. sankryžos iki Taikos pr. ir Sausio 15-osios sankryžos. Projekto tikslas – išplėtoti trūkstamas dviračių takų sistemos jungtis, kuriomis galėtų būti užtikrinamas gyventojų judėjimas dviračiais kasdieniais susisiekimo tikslais. Dviračių takų tinklo plėtimas yra numatytas Klaipėdos miesto darnaus judrumo plane. Esamas susisiekimas dviračiu nepatogus, vietomis nesaugus, nėra nutiesti atskiri dviračių takai, yra tik esamas senas pėsčiųjų takas, kurio danga nėra lygi, plytelės išsiklaipiusios, suskilinėjusios, tako ruožas nėra pritaikytas žmonių su negalia reikmėms. Pagal pasirašytą rangos darbų sutartį, pėsčiųjų ir dviračių tako Sausio 15-osios g. (nuo Tilžės g. iki Taikos pr.) įrengimą planuojama baigti 2025 m. Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą

005-03-03-04 Dviračių ir pėsčiųjų takų remontas H. Manto g. ties Dariaus ir Girėno g. viaduku. 2025 m. planuojama užbaigti rengti dviračių ir pėsčiųjų takų įrengimo techninį projektą.

005-03-03-05 Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas Smiltelės g. nuo Šilutės pl. iki Minijos g. Dviračių takų tinklo plėtimas yra numatytas Klaipėdos miesto darnaus judrumo plane. Smiltelės g. dviračių ir pėsčiųjų takų techninė būklė ruože nuo Minijos g. iki Taikos pr. ir nuo Vingio g. iki Šilutės pl. yra bloga. Vietomis dviračių takų nėra, dviračių takai sužymėti ant esamų pėsčiųjų takų, kurių dangos blogos, neišspręstas paviršinio vandens nuvedimas, takai nepritaikyti žmonėms su negalia. 2024 m. kovo mėn. pasirašyta pėsčiųjų ir dviračių takų Smiltelės g. ruože nuo Šilutės pl. iki Vingio g. ir Smiltelės g. ruože nuo Taikos pr. iki Minijos g., Klaipėdos mieste, kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų sutartis. Techninis darbo projektas parengtas 2024 m. Viešąjį pirkimą rangos darbams įsigyti planuojama atlikti 2025 m., o rangos darbus numatoma atlikti 2025–2027 m. Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą.

005-03-03-06  Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas Rūko g.. Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus bei jų apšvietimą. Projekto parengimas numatomas 2027 m.

005-03-04 Pajūrio juostos priežiūra ir apsauga.

005-03-04-01 Medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, įrengimas ir remontas. Bus tęsiama medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, priežiūra. 2025 m. planuojama pakeisti apie 700 kv. m medinių takų ir laiptų Klaipėdos Smiltynės, Melnragės ir Girulių paplūdimiuose.

005-03-04-02 Projekto „Aplinkos pritaikymo ir aplinkosauginių priemonių įgyvendinimas Baltijos jūros paplūdimių zonoje“ įgyvendinimas. 2025 m. bus vykdomas kopagūbrio tvirtinimas 8,5 tūkst. kv. m šakų klojiniais ir 1 000 m žabų tvorelių pynimas, siekiant sulaikyti smėlio pernešimą. Kiekvienais metais reikalingas kopų tvirtinimas dėl nuolatinių smėlio išpustymų, supustymų, dėl neigiamo antropogeninio poveikio, nes pajūrio paplūdimių apkrova vasaros sezonu yra didelė.

005-04 Pažangos uždavinys. Mažinti aplinkos taršą vykdant infrastruktūros plėtros bei diegiant prevencijos priemones.

Numatoma vykdyti šias priemones:

005-04-01 Aplinkos taršos infrastruktūros ir prevencijos priemonių įgyvendinimas.

005-04-01-01 Klaipėdos miesto savivaldybės automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įrengimas. 2025 m. numatytas 6 automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įrengimas. Projektas įtrauktas į 2021–2027 m. ES lėšomis finansuojamų projektų sąrašą. Projekto įgyvendinimo metu bus išplėstas oro monitoringo tinklas, įrengiant penkias automatines (stacionarias) aplinkos oro kokybės stebėjimo stoteles (oro analizatorius) su integruota nuotoline duomenų perdavimo įranga, užtikrinant efektyvesnį visuomenės informavimą apie gyvenamosios aplinkos ore esančią momentinę, nuolatos stebimą kietųjų dalelių (KD10, KD2,5), suspenduotų kietųjų dalelių (SKD), lakiųjų organinių junginių (LOJ) koncentraciją.

Pateikiami programos asignavimų esminių (didesnių nei 10 procentų) pakeitimų, palyginti su praėjusiais 2024 metais, paaiškinimai: dėl didesne apimtimi vykdomų investicijų projektų, dėl planuojamų naujų priemonių įgyvendinimo.

Programa yra tęstinė ir neterminuota.

Programos vykdytoja – Savivaldybės administracija.

Programos koordinatoriai:

Inga Kubilienė, Miesto vystymo ir priežiūros departamento Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriaus vedėja, atliekanti Miesto vystymo ir priežiūros departamento direktoriaus funkcijas, tel. (0 46) 39 60 81, el. p. inga.kubiliene@klaipeda.lt;

Gintautas Mačiulaitis, Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis  Administravimo departamento direktoriaus funkcijas, tel. (0 46) 44 55 33, el. p. gintautas.maciulaitis@klaipeda.lt;

Kastytis Macijauskas, Urbanistikos ir architektūros departamento direktorius, tel. (0 46) 39 60 07, el. p. kastytis.macijauskas@klaipeda.lt;

Sandra Tamašauskienė, Projektų finansavimo ir administravimo skyriaus vedėja, tel. (0 46) 39 60 62, el. p. sandra.tamasauskiene@klaipeda.lt.

3 lentelė. Klaipėdos miesto savivaldybės 2025–2027 metų 005 Aplinkos apsaugos programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) pateikiamos „Microsoft Excel“ formatu, 4 lapai.

4 lentelė. Klaipėdos miesto savivaldybės 2025–2027 metų 005 Aplinkos apsaugos programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai pateikiami „Microsoft Excel“ formatu, 5 lapai.

006 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa

7 grafikas. Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa ir jos uždaviniai

Pagal šią programą užsibrėžta įgyvendinti 3 uždavinius:

006-01 Tęstinės veiklos uždavinys. Rekonstruoti, tiesti ir prižiūrėti gatves.

Numatoma vykdyti šias priemones:

006-01-01 Gatvių tiesimas ir rekonstravimas.

006-01-01-01 Baltijos pr. ir Šilutės pl. žiedinės sankryžos rekonstravimas ir A1 magistralinio kelio remontas. 2025 m. bus parengtas techninis projektas dėl A1 magistraliniame kelyje atsirandančios naujos nuovažos ir jungiamojo kelio link Klaipėdos LEZ teritorijos. Šalia jungiamojo kelio taip pat bus projektuojami pėsčiųjų takai, gatvės ir takų apšvietimas. Įrengiant naują nuovažą iš A1 magistralinio kelio, bus sudaroma nauja galimybė plėsti susisiekimo infrastruktūrą teritorijoje tarp A1 magistralinio kelio, Tilžės g. ir geležinkelio. Pėsčiųjų takų ir nuovažos įrengimas ties Šilutės pl. 35A ir sujungimas nuo geležinkelio viaduko su Pramonės g. numatomas 2025–2026 m., jungiamojo kelio ties Vilniaus pl., Klaipėdoje, įvažiuoti į Klaipėdos LEZ teritoriją tiesimas – 2026–2027 m.

006-01-01-02 Danės g. rekonstravimas nuo Laivų skg. iki Artojų g. Bus rekonstruojama Danės gatvė nuo Laivų skg. iki Artojų g. ir Liepų g. sankryžos, įrengiamas gatvių apšvietimas, pėsčiųjų ir dviračių takai (pėsčiųjų takai pritaikyti žmonėms su negalia (vedimo ir įspėjamieji paviršiai)), įrengiami ir rekonstruojami inžineriniai tinklai (lietaus nuotekų, elektros, šilumos tiekimo), įrengiamos saugios iškilios pėsčiųjų perėjos, įrengiamos naujos automobilių stovėjimo vietos, sodinami nauji želdiniai. Numatomas įgyvendinimas – 2027 m.

006-01-01-03 Mėgėjų sodų teritorijoje savivaldybės institucijų valdomų kelių remontas. Bus vykdomi kapitalinio remonto darbai, t. y. remontuojamos esamos žvyruotos gatvės įrengiant asfalto dangą, įrengiami lietaus surinkimo tinklai, gatvių apšvietimo tinklai šiose gatvėse: Raganių 1-ojoje g., Raganių 2-ojoje g. (įgyvendinimas numatomas 2025 m.), Baltijos 8-ojoje g., Baltijos 9-ojoje g., Baltijos 10-ojoje g., Baltijos 11-ojoje g. (įgyvendinimas – 2026 m.), Raganių 3-ojoje g. ir Raganių 4-ojoje g. (įgyvendinimas – 2027 m.).

006-01-01-04 Klaipėdos miesto gatvių rekonstravimas bendromis savivaldybės ir privačių asmenų lėšomis. Vykdant Savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 23 d. sprendimą Nr. T2-34 „Dėl Fizinių ar juridinių asmenų, pageidaujančių skirti tikslinių lėšų Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje esančiai viešai susisiekimo infrastruktūrai, pasiūlymų teikimo, vertinimo, pripažinimo tinkamais įgyvendinti ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, tęsiamas priemonės „Klaipėdos miesto gatvių rekonstravimas bendromis savivaldybės ir privačių asmenų lėšomis“ vykdymas.

Karlskronos g. (IV etapas) įgyvendinimas planuojamas 2025 m., Kurėnų g., Ievos g., Tauro 17-oji g. – 2026 m. Šiose gatvėse bus įrengiama asfalto danga, pėsčiųjų takai, gatvės apšvietimas, lietaus nuotekų tinklai.

006-01-01-05 Žvejybos produktų iškrovimo vietos įrengimas. 2025 m. planuojama įrengti žvejybos produktų iškrovimo vietą, siekiant sudaryti geresnes sąlygas žuvininkystės įmonėms išsikrauti žvejybos produktus, didinti jų konkurencingumą bei užtikrinti saugos bei darbo sąlygų gerinimą. Žvejybos produktų kėlimo gervė ir pontoninė prieplauka nupirkti 2023 m., tačiau buvo  sprendžiamas klausimas dėl palankesnės vietos suradimo šiai žvejybos produktų iškrovimo vietai įrengti.

006-01-01-06 Medžiagų tyrimas ir kontroliniai bandymai, topografinių nuotraukų, išpildomųjų geodezinių nuotraukų įsigijimas, statinių projektų ekspertizių, inžinerinės bei želdinių tvarkymo paslaugos. Bus tęsiamas gatvių dangų, konstruktyvo ir betoninių gaminių kontrolinių bandymų paslaugų suteikimas.

006-01-01-07 Ištisinio asfaltbetonio dangos remontas. Siekiant užtikrinti patogų ir saugų eismą, kaip ir kasmet, bus atliekami blogos būklės gatvių remonto, ištisinių asfaltbetonio dangų įrengimo darbai. 2025–2027 m. planuojama atlikti šių gatvių ištisinės asfalto dangos remonto darbus: H. Manto g. ruožo nuo Liepų g ir H. Manto g. sankryžos iki Lietuvininkų aikštės (2025–2026 m.), Malūnininkų g. (2026 m.), I. Simonaitytės g. (2026 m.), Lūžų g. (2027 m.), Brožynų g. (2027 m.), Šturmanų g. (2027 m.).

006-01-01-08 Kietųjų dangų (šaligatvių, gatvių, takų) remontas. 2025 m. bus tęsiami asfaltbetonio dangų duobių, žvyruotų gatvių dangų ir akmenimis grįstų miesto gatvių dangų, šaligatvių remonto darbai, vykdomi daugiabučių namų kiemų remonto darbai (remontuojamos labiausiai pažeistos vietos bei dangos, kur gyventojai kreipiasi su prašymais). Taip pat kasmet vykdomas kiemų ir privažiuojamųjų kelių prie biudžetinių įstaigų dangos remontas. 2025 m. planuojamas šių švietimo įstaigų dangų remontas: Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos,  l.-d. „Vėtrungėlė“, l.-d. „Žiogelis“.

006-01-01-09 Sportininkų gatvės šaligatvių kapitalinis remontas. 2025 m. bus tęsiami Sportininkų gatvės šaligatvių kapitalinio remonto rangos darbai. Remontuojamos abiejų gatvės pusių šaligatvių dangos: sutvarkomi želdiniai, įrengiamas dviračių takas ir laikinos automobilių stovėjimo vietos, atsižvelgiant į galiojančius planavimo dokumentus. Remontuojamas ruožas – nuo Smilties Pylimo g. iki Stadiono g.

006-01-01-10 Požeminės perėjos uždarymas Vingio g. 2025 m. bus vykdomi požeminės perėjos Vingio g. uždarymo techninio projekto parengimas ir rangos darbai.

006-01-01-11 Tiltų ir kelio statinių priežiūra. Toliau bus vykdoma 16 tiltų ir kelio statinių priežiūra.

006-01-01-12 Biržos tilto kapitalinis remontas. 2025 m. planuojama atlikti Biržos tilto kapitalinio remonto darbus (I etapas): dešiniojo ramsto gembės konstrukcijų stiprinimas, pereinamųjų plokščių įrengimas dešiniajame prietiltyje, rampų patalpų betoninių pažaidų bei deformacinių pjūvių remontas, lietaus nutekėjimo sistemos bei ortotropinių plokščių atraminių taškų remontas, metalinių konstrukcijų valymas ir dažymas. Kapitalinio remonto darbų pabaiga numatyta 2026 m.

006-01-01-13 Klaipėdos miesto žvyruotų gatvių kapitalinis remontas. Pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 28 d. įsakymą Nr. AD1-180 „Dėl Žvyruotų kelių ir gatvių darbų eiliškumo sąrašo patvirtinimo“ bus vykdomi kapitalinio remonto darbai: atnaujintos gatvių dangos įrengiant asfaltą, įrengiami inžineriniai tinklai, pėsčiųjų ir dviračių takai šiose gatvėse: Rasos g., Saulės g. (įgyvendinimas – 2025 m.) pravažiuojamojo kelio tarp Statybininkų pr. 36 ir Statybininkų pr. 70, Pušyno skg., Svajonės g., pravažiuojamojo kelio tarp Smilčių g. ir Vėtros g. (įgyvendinimas – 2025 m.), Barškių g., Obelų g. (įgyvendinimas – 2025–2026 m.), Bičiulių g. (2025 m. bus baigtas rengti techninis darbo projektas, preliminari darbų pradžia numatoma 2026 m. II pusmetį), Blušių g. (ruožas nuo Labrenciškės g. iki Blušių g. 11), Lendrūnų g. (įgyvendinimas – 2026–2027 m.), Renetų g. ir pravažiuojamieji keliai tarp Renetų, pravažiuojamasis kelias nuo Tilžės g. iki Raganių 1-osios g. (įgyvendinimo pradžia 2027 m. II pusmetis). Taip pat 2025 m. numatoma vykdyti šių gatvių projektavimo paslaugas: Akmenų g. (ruožas nuo Akmenų g. 10 iki Tauralaukio g.); pravažiuojamasis kelias tarp Debesų g. ir Tauro 18-osios g.; įvažiuojamasis kelias į Verpėjų g. 39B; privažiuojamasis kelias prie Veterinarijos g. 47A.

006-01-01-14 Įvažiuojamųjų kelių atnaujinimas ir įrengimas. Kasmet vykdomas įvažiuojamųjų kelių atnaujinimas – įrengiamos naujos automobilių stovėjimo vietos, suremontuojamos dangos. 2025 m. numatoma parengti įvažiuojamojo kelio ties Jūrininkų pr. nuo Vingio g. iki Bandužių g. ir įvažiuojamosios aikštelės prie Mogiliovo g. ir Lūžų g. sankryžos techninius projektus ir pradėti rangos darbus, darbų pabaiga numatoma 2026 m. Taip pat 2025 m. numatomas ir įvažiuojamojo kelio į Smiltelės g. 14, I. Simonaitytės 24, 26 techninio projekto parengimas, rangos  darbai – 2026–2027 m. 2026 m. numatyti įvažiuojamojo kelio ties Vingio g. nuo Vaigaudų ir Bandužių g. ir ties Vingio g. 37 projektavimo darbai, rangos darbai – 2026–2027 m. 2027 m. numatyti įvažiuojamos aikštelės prie I. Simonaitytės g. kalnelio projektavimo darbai ir rangos darbai bei automobilių aikštelės rekonstrukcija (Smiltelės g. 12B) pagal parengtą darbų aprašą.

006-01-01-15 Dubliuojančios gatvės nuo Šiltnamių g. iki Klaipėdos g. su pėsčiųjų ir dviračių taku ir įvažomis į Liepojos g. įrengimas. Bus įrengiama nauja dubliuojanti Liepojos g. gatvė, užtikrinant saugų patekimą ir išvažiavimą iš gyvenamųjų namų, suformuojant naują įvažiuojamąjį kelią per Šiltnamių g. Numatoma įrengti lietaus surinkimo tinklus, gatvės ir tako apšvietimą, bendrą pėsčiųjų ir dviračių taką, saugias iškilias pėsčiųjų perėjas, pasodinti naujų želdinių. Numatomas įgyvendinimas – 2025 m.

006-01-01-16 Aukštosios g. rekonstrukcija. Bus įrengiama nauja dubliuojanti Liepojos g. gatvė, užtikrinant saugų patekimą ir išvažiavimą iš gyvenamųjų namų, suformuojant naują įvažiuojamąjį kelią per Šiltnamių g. Numatoma įrengti lietaus surinkimo tinklus, gatvės ir tako apšvietimą, bendrą pėsčiųjų ir dviračių taką, saugias iškilias pėsčiųjų perėjas, pasodinti naujų želdinių. Numatomas įgyvendinimas – 2026 m.

006-01-01-17 Paryžiaus Komunos g. kapitalinis remontas (nuo Šilutės pl. iki Taikos pr.). Projekto metu bus rekonstruojama visa Paryžiaus Komunos g., įrengiamas gatvių apšvietimas, pėsčiųjų ir dviračių takai (pėsčiųjų takai pritaikyti žmonėms su negalia (vedimo ir įspėjamieji paviršiai), įrengiama nauja žiedinė sankryža ties Paryžiaus Komunos ir Malūno Tvenkinio g. sankirta, įrengiami ir rekonstruojami inžineriniai tinklai (lietaus nuotekų, elektros, šilumos tiekimo, ryšių), įrengiamos saugios iškilios pėsčiųjų perėjos su kryptiniu apšvietimu, įrengiamos naujos automobilių statymo vietos, sodinami nauji želdiniai. Planuojamas įgyvendinimas – 2025 m.

006-01-01-18 Smiltynės g. ir kranto tvirtinimo kapitalinis remontas nuo Jūrų muziejaus iki Senosios Smiltynės perkėlos. Projekto metu bus remontuojama esama gatvė, įrengiami pėsčiųjų ir dviračių takai, remontuojant esamą krantinės įtvirtinimą, lietaus surinkimo tinklai, gatvės ir takų apšvietimas, mažoji architektūra, sodinama naujų želdinių žaliosiose zonose, sutvarkyta esama aikštelė prie Senosios perkėlos. Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su KVJUD. Techninio projekto parengimas planuojamas – 2025 m.

006-01-01-19 Privažiuojamojo kelio prie pastato Debreceno g. 48 įrengimas ir pastato aplinkos sutvarkymas. 2024 m. pradėti rangos darbai. Projekto metu bus įrengiamas privažiuojamasis kelias prie Debreceno g. 48 pastato (nuo Debreceno gatvės ir baigsis ties akligatviu prie esamų pastatų automobilių stovėjimo aikštelių), sutvarkoma sklypo aplinka, sklypo teritorijoje bus įrengiama 115 automobilių stovėjimo vietų, už sklypo ribos, šalia Debreceno g. 42 daugiabučio namo, įrengiama 30 vietų automobilių stovėjimo aikštelė, pėsčiųjų takai pritaikyti žmonėms su negalia (vedimo ir įspėjamieji paviršiai), įrengiamas automobilių aikštelių ir takų apšvietimas. Planuojamas įgyvendinimas – 2025 m.

006-01-01-20 Joniškės g. saugumo pagerinimo priemonių, autobusų sustojimo įvažos, pėsčiųjų ir dviračio tako jungties su Žemaičių g. įrengimas. Projekto įgyvendinimo metu bus remontuojama Joniškės g. ir Slyvų g. sankryža, įrengiant atskirą kairiojo posūkio juostą link Slyvų g., įrengiama Joniškės g. autobusų sustojimo įvaža, pėsčiųjų ir dviračio tako jungtis su Žemaičių g., gatvių ir takų apšvietimas. 2025 m. planuojama pabaigti rengti techninį projektą.

006-01-01-21 Šilutės pl. ruožo (nuo Rimkų geležinkelio iki Smiltelės g.) Klaipėdoje ir aikštelės ties Jūrininkų pr. kapitalinis remontas. Nuo 2025 m. planuojamas Šilutės pl. ruožo (senasis vienpusis kelias) ir aikštelės ties Jūrininkų pr. kapitalinis remontas, įrengiant pėsčiųjų takus, gatvės ir tako apšvietimą, lietaus surinkimo tinklus. Planuojamas įgyvendinimas – 2027 m.

006-01-01-22 Kelio ruožo (jungties) nuo Tauralaukio iki miesto ribos ties Aukštkiemių kaimu (su dviračių taku) įrengimas. 2024 m. rugsėjo 20 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, kuria Savivaldybės administracija įsipareigoja kompensuoti patiriamas išlaidas techniniam projektui parengti ir statybos darbams atlikti. Projekto parengimas numatomas ir rangos darbų vykdymas numatomas 2026 m.

006-01-01-23 Šaligatvių įrengimas Tauralaukio mikrorajone. Darbus numatoma vykdyti pagal parengtą Tauralaukio gyvenvietės gatvių (Akmenų g., Vėjo g., Debesų g., Smėlio g., Žvaigždžių g., Klaipėdoje) rekonstravimo projektą. Kiekvienais metais planuojama įrengti preliminariai po 2 tūkst. kv. m šaligatvių.

006-01-01-24 Bastionų g. ir naujo tilto per Danės upę įrengimas. Siekiant įgyvendinti projektą, numatomi šie siektini stebėsenos rodikliai: įvykdytas architektūrinis konkursas ir parengtas techninis projektas.

006-01-01-25 Privažiuojamojo kelio įrengimas prie „Vyturio“ progimnazijos. Numatoma įrengti privažiuojamąjį kelią prie mokyklos, nes gyvenamasis rajonas yra tankiai užstatytas ir susidaro didžiulė problema tėvams atvežti vaikus į mokyklą. 2025 m. planuojama parengti techninį projektą ir 2026 m. užbaigti visus rangos darbus.

006-01-01-26 Kelio Nr. KL1277 į Kairių poligoną ruožo remonto darbai. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija ministro 2024 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. KV-3 „Dėl privažiuojamųjų prie krašto apsaugos sistemos objektų savivaldybių vietinės reikšmės kelių taisymo (remonto) 2024 metais lėšų paskirstymo“ skyrė Savivaldybei lėšų kelio į Kairių poligoną remonto projektui parengti. Planuojamas įgyvendinimas – 2025 m.

006-01-01-27 Privažiuojamojo kelio (gatvės) ruožo Nr. KL1278 nuo Kairių gatvės Klaipėdos mieste iki Kairių poligono kapitalinio remonto darbai. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija raštu informavo, kad 2025 m. skirs lėšas, reikalingas kelio Nr. KL1278 (vedančio nuo Kairių gatvės Klaipėdos mieste iki Kairių poligono, 60,0 tūkst. Eur) rekonstravimo projektui parengti.

006-01-01-28 Senosios Smiltelės g. kapitalinis remontas. Projekto metu bus remontuojama visa Senosios Smiltelės g., įrengiamas gatvių apšvietimas, pėsčiųjų ir dviračių takai (pėsčiųjų takai pritaikyti žmonėms su negalia (vedimo ir įspėjamieji paviršiai), įrengiami ir rekonstruojami inžineriniai tinklai. Planuojamas projekto parengimas – 2026 m.

006-01-01-29 Naujojo Sodo g. ir Naujosios Uosto g. sankryžos rekonstravimas. Projekto įgyvendinimo metu bus pertvarkoma esama sankryža, įrengiant papildomas eismo juostas, rekonstruojamas esamas įvažiavimas link „Memelio miesto“ ir KVJUD administracinio pastato teritorijų. Įrengiami ir rekonstruojami inžineriniai tinklai, pėsčiųjų ir dviračių takai. Projekto parengimas numatomas 2026 m.

006-01-01-30 Liepų g. ir Dovo Zauniaus g. sankryžos įrengimas. Šios sankryžos atsiradimas – svarbus žingsnis aplinkinės teritorijos išvystymui ir planuojamų investicijų Klaipėdos miesto teritorijoje įgyvendinimui.

006-02 Tęstinės veiklos uždavinys. Užtikrinti patogios viešojo transporto sistemos funkcionavimą.

Numatoma vykdyti šias priemones:

006-02-01 Viešojo transporto paslaugų organizavimas.

006-02-01-01 Transporto kompensacijų mokėjimas. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu, Savivaldybė moka vežėjams kompensacijas už keleivius, turinčius teisę į važiavimo lengvatas vietinio susisiekimo keleivinio transporto maršrutais. Kaip ir kasmet, bus kompensuojamos moksleivių važiavimo į mokymo įstaigas iš kaimo vietovių (iki 40 km atstumu nuo Klaipėdos miesto) ir bendrabučiuose gyvenančių mokinių kelionės išlaidos bei siekiama, kad būtų įgyvendinta Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo nuostata ir kompensuojamos bilietų pradinių klasių, profesinių mokymo įstaigų moksleivių pavėžėjimo išlaidos.

Savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės biudžeto sąskaita yra kompensuojama VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ (toliau – KKT), organizuojančiai keleivių pervežimo paslaugas, už 50 proc. ir 80 proc. lengvatas turinčių keleivių vežimą mieste ir priemiestyje, už 100 proc. lengvatas turinčių keleivių vežimą, už 20 proc. lengvatas turinčių keleivių vežimą, už 50 proc. lengvatas turinčių keleivių vežimą (senjorų terminuoti bilietai), už 94 proc. lengvatą turinčių keleivių vežimą (1–4 klasių pradinukų), už 96 proc. lengvatas turinčių keleivių (nuo 70 metų amžiaus) vežimą metinio 365 dienų vardinio autobusų bilieto tarifu, už 20, 50 ir 80 proc. lengvatas turinčių keleivių vežimą reguliariu susisiekimu laivais.

006-02-01-02 Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų vežant keleivius vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, kompensavimas. Toliau bus užtikrinamas nuostolių kompensavimas pagal Pavedimo sutarties Nr. J9-934 nuostatas, kuriomis Savivaldybės administracija paveda KKT užtikrinti kokybišką keleivių vežimo reguliariųjų reisų autobusais paslaugų teikimą mieste ir gretimų savivaldybių teritorijose ir įsipareigoja kompensuoti KKT patirtus nuostolius, atsiradusius dėl šio pavedimo vykdymo.

006-02-01-03 Nuostolių, patirtų dėl naudojamų transporto priemonių pakeitimo ekologiškomis viešojo transporto priemonėmis, kompensavimas. Toliau bus užtikrinamas nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų sutartis, vežant keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais ir įgyvendinant ES Sanglaudos fondo finansuojamą ekologiškų viešojo transporto priemonių įsigijimo projektą, kompensacijų išmokėjimas (2 ilgi elektriniai autobusai „Dancer“, 13 ilgų elektrinių autobusų „YES“, 11 trumpų elektrinių autobusų „Iveco“).

006-02-01-04 Viešojo transporto priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimas. Siekiant užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų kelių transporte laikymąsi, tęsiama Klaipėdos miesto viešojo transporto (maršrutinių taksi, lengvųjų automobilių taksi, vietinio bei priemiesčio susisiekimo autobusų, užsakomųjų reisų) priežiūros ir paslaugų kokybės kontrolė. Ši priemonė yra įgyvendinama pagal Savivaldybės administracijos ir KKT sudarytą sutartį, kurioje numatyta vykdyti patikrinimus pagal konkretų kontrolinių patikrinimų skaičių ir sąrašą.

006-02-01-05 Nuostolingų maršrutų subsidijavimas priemiesčio ir miesto maršrutus aptarnaujantiems vežėjams. Toliau bus užtikrinamas nuostolių kompensavimas pagal Pavedimo sutarties Nr. J9-934 nuostatas, kuriomis Savivaldybės administracija paveda KKT užtikrinti kokybišką keleivių vežimo reguliariųjų reisų autobusais paslaugų teikimą mieste ir gretimų savivaldybių teritorijose ir įsipareigoja kompensuoti KKT patirtus nuostolius, atsiradusius dėl šio pavedimo vykdymo. Subsidijuojami maršrutai: sodų bendrija „Vaiteliai“–„Rasa“, Klaipėdos autobusų stotis–Palangos oro uostas, trys skirtingi maršrutai (22, 22A ir 22B)  į LEZ teritoriją ir Danės upės vandens kelias.

006-02-01-06 Klaipėdos miesto viešojo transporto švieslenčių ir informacinių švieslenčių įrengimas ir atnaujinimas. 2025 m. numatoma ESO dalies korekcija Vėtrungės  stotelėje (Taikos pr. 28), nes pasibaigus ESO prisijungimo sąlygų galiojimui, reikia iš naujo suderinti ESO dalies projektą. Parengus ir suderinus šį projektą, bus atlikti ESO dalies darbai  – įrengtas elektros įvadas švieslentei.

006-02-01-07 Keleivinio transporto stotelių su įvažomis Klaipėdos miesto gatvėse projektavimas ir įrengimas. Įvertinus keleivinio transporto maršruto poreikį ir žmonių srautą, 2026 m. numatoma įrengti 2 autobusų sustojimo įvažas Šiaurės prospekte šalia Pievų g. sankryžos prie VĮ „Regitra“.

006-03 Tęstinės veiklos uždavinys. Užtikrinti patogios viešojo transporto sistemos funkcionavimą.

Numatoma vykdyti šias priemones:

006-03-01 Eismo srautų reguliavimo ir saugumo priemonių įgyvendinimas.

006-03-01-01 Eismo reguliavimo infrastruktūros eksploatacija ir įrengimas. Toliau planuojama eksploatuoti 102 šviesoforus ir kitas eismo reguliavimo priemones. KKT vykdomai keleivių pervežimo paslaugai tobulinti buvo įsigyta eismo valdymo sistemos su viešojo transporto prioritetu programinė įranga, kuriai buvo suteikta 21 licencija autobusų stebėjimo vietoms sankryžose (judėjimo maršrutų laiko koregavimo) bei papildomai įsigyta 19 licencijų. 2025 m. viešojo transporto prioriteto veikimas numatytas 40 sankryžų. Nuo 2026 m. sudarius naują sutartį, bus įtraukta 60 sankryžų, kuriose turės veikti viešo transporto prioritetas.

Tęsiama dviračių įrenginių (dviračių saugyklų ir skaičiuoklių) ir kintamos informacijos kelio ženklų priežiūra: 1) 11 dviračių laikymo vietų (įrengtų Malūnininkų g. 1, Taikos pr. bei Rumpiškės g. 1. Rumpiškės II kvartalai, Ligoninės st.); 2) 2 dviračių skaičiuoklių (įrengtų prie prekybos centro „Akropolis“, Taikos pr. ir prie Atgimimo autobusų stotelės); 3) 2 porų kintamos informacijos kelio ženklų (KIŽ) (įrengtų Prano Lideikio g., Pilies g. ir Naujojoje Uosto g.).

2025 m. numatyta prie Klaipėdos miesto mokyklų ir vaikų darželių įrengti kelio ženklus, informuojančius apie trumpalaikį stovėjimo laiką.

006-03-01-02 Klaipėdos miesto gatvių pėsčiųjų perėjų kryptinis apšvietimas. Siekiant užtikrinti saugesnes eismo sąlygas miesto gatvėse, planuojama tęsti gatvių pėsčiųjų perėjų kryptinį apšvietimą. 2025 m. numatomi 6 perėjų įrengimo darbai: Šiaurės pr., Lelijų g. ir Kuosų g. sankryžoje, Lelijų g. ir Birutės g. sankryžoje, Lelijų g. ir Alyvų g. sankryžoje, šalia Vingio g. 19 ir Vingio g. 37.

006-03-01-03 Mokamo automobilių stovėjimo sistemos mieste kūrimas ir išlaikymas. Planuojama tęsti Klaipėdos miesto automobilių stovėjimo sistemos administravimą ir techninę priežiūrą. 2025 m. toliau bus vykdoma automobilių stovėjimo bilietų automatų priežiūra (173 vnt.), elektroninės mokėjimo už stovėjimą sistemos priežiūra, papildomų vietų horizontalusis ženklinimas, kelio ženklų įrengimas ir priežiūra. Planuojama mieste įrengti išmanaus automobilių stovėjimo sistemą. Pagal sudarytą sutartį su Savivaldybės administracija, KKT kontroliuos vietinės rinkliavos už naudojimąsi Savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti tvarkos laikymosi priežiūrą.

2024 m. pradėti statyti išmanieji parkomatai (2024 m. pastatyta 50, 2025 m. numatoma pastatyti 50, 2026 m. – likusius). Juose galima lengviau keisti rinkliavos tarifus, atsiskaityti banko kortele ir susimokėti vadinamąjį užmaršumo mokestį. Šiuose parkomatuose reikia suvesti automobilio numerį, todėl baigus parkomatų atnaujinimo procesą kontrolės su išmaniosiomis kameromis automobiliams bus dar efektyviau vykdyti susimokėjimo kontrolę. 2025 m. planuojama sumontuoti įrangą, kuri leis realiu laiku švieslentėse ir KKT interneto svetainėje matyti laisvų vietų skaičių Melnragėje prie molo esančioje aikštelėje.

006-03-01-04 Automatinės eismo priežiūros prietaisų eksploatacija ir įrengimas. Toliau planuojama eksploatuoti 9 greičio matuoklius (5 įsigyti nuosavybės teise ir 4 nuomojami).

006-03-01-05 Eismo tyrimai (auditai, juodosios dėmės, srautai ir pan.). Siekiant gerinti eismo sąlygas mieste, toliau bus įdiegiamos eismo saugumo gerinimo priemonės bei statomi, įrengiami ir prižiūrimi kelio ženklai. Numatomi sprendimai ne tik atskirose probleminėse vietose, bet ir atskirų rajonų saugaus eismo auditai, kurių pagrindu atliekamas kompleksinis eismo saugumo gerinimas. 2025 m. planuojama atlikti saugaus eismo auditus bei parengti avaringiausių vietų juodųjų dėmių žemėlapį.

006-03-01-06 Informacinės automobilių statymo sistemos įdiegimas. Numatomas finansavimas išmaniosios automobilių statymo sistemos plėtrai, automobilių stovėjimo vietų užimtumo stebėsenai ir automobilių vairuotojų tikralaikiam informavimui apie laisvų vietų skaičių. 2025 m. numatoma įrengti Melnragėje, Vėtros g. 9 (didžioji aikštelė – 129 vietos, 1 švieslentė) ir Vėtros g. 3 (mažoji aikštelė – 18 vietų  ir 4 autobusų vietos, 1 švieslentė ir 2 švieslentės Molo g.).

006-03-02 Darnaus judumo projektų įgyvendinimas.

006-03-02-01 Transporto (eismo) valdymo sistemos diegimas: valdymo sistemos su viešojo transporto prioritetu programinės įrangos diegimas ir priežiūros paslaugos. Įdiegus transporto (eismo) valdymo sistemą, yra vykdomas šios sistemos programinės įrangos garantinis aptarnavimas.

006-03-02-02 Darnaus judumo priemonių įgyvendinimas Taikos pr. Dėl transporto srautų Klaipėdos mieste laikas prarandamas spūstyse, didėja neigiamas poveikis aplinkai. Kyla poreikis spręsti problemas, susijusias su transporto srautų valdymu, siekiant išvengti šiltnamio efektą sukeliančių CO2 dujų, kietųjų dalelių (KD10) ir kitų žmogui bei aplinkai kenksmingų cheminių junginių išmetimų. Iš dalies problemą padės spręsti šio projekto įgyvendinimas. Projekto sprendiniai (eismo valdymo sureguliavimas ir pan.) sudarys sąlygas darnesniam judėjimui pagrindinėmis Klaipėdos miesto gatvėmis, skatins gyventojus rinktis viešąjį transportą.

Įgyvendinus projektą, bus didinama viešojo transporto kokybė ir efektyvumas, bus rekonstruoti šviesoforai su viešojo transporto prioritetu, taip trumpinamas viešojo transporto keliavimo laikas ir bus skatinama miesto gyventojus pasirinkti viešąjį transportą, kaip keliavimo būdą. Bus įrengta papildoma eismo juosta, taip užtikrinamas viešojo transporto juostos tęsinys, bus mažinamos eismo spūstys ir sumažinta oro tarša. Įgyvendinus projektą, bus pagerintas vairuotojų saugumas įrengus saugesnius šviesoforus (apsaugotus posūkius) ir įvažas. 2025 m. yra numatyta baigti parengti techninį projektą, darbų pradžia planuojama 2025 m. Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą.

006-03-02-03 Darnaus judumo priemonių įgyvendinimas Šilutės pl. Dėl transporto srautų Klaipėdos mieste laikas prarandamas spūstyse, didėja neigiamas poveikis aplinkai. Kyla poreikis spręsti problemas, susijusias su transporto srautų valdymu, siekiant išvengti šiltnamio efektą sukeliančių CO2 dujų, kietųjų dalelių (KD10) ir kitų žmogui bei aplinkai kenksmingų cheminių junginių išmetimų. Iš dalies problemą padės spręsti šio projekto įgyvendinimas. Projekto sprendiniai (eismo valdymo sureguliavimas ir pan.) sudarys sąlygas darnesniam judėjimui pagrindinėmis Klaipėdos miesto gatvėmis, skatins gyventojus rinktis viešąjį transportą.

Įgyvendinus projektą, bus didinama viešojo transporto kokybė ir efektyvumas, bus rekonstruoti šviesoforai su viešojo transporto prioritetu, taip trumpinamas viešojo transporto keliavimo laikas ir bus skatinama miesto gyventojus pasirinkti viešąjį transportą, kaip keliavimo būdą. Bus įrengta papildoma eismo juosta, taip užtikrinamas viešojo transporto juostos tęsinys, bus mažinamos eismo spūstys ir sumažinta oro tarša. Įgyvendinus projektą bus pagerintas vairuotojų saugumas įrengus saugesnius šviesoforus (apsaugotus posūkius) ir įvažas. 2025 m. planuojama parengti techninį projektą, darbų pradžia preliminariai planuojama 2026 m.

Pateikiami programos asignavimų esminių (didesnių nei 10 procentų) pakeitimų, palyginti su praėjusiais 2024 metais, paaiškinimai: dėl didesne apimtimi vykdomų investicijų projektų, dėl planuojamų naujų priemonių įgyvendinimo.

Programa yra tęstinė ir neterminuota.

Programos vykdytoja – Savivaldybės administracija.

Programos koordinatoriai:

Inga Kubilienė, Miesto vystymo ir priežiūros departamento Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriaus vedėja, atliekanti Miesto vystymo ir priežiūros departamento direktoriaus funkcijas, tel. (0 46) 39 60 81, el. p. inga.kubiliene@klaipeda.lt;

Gintautas Mačiulaitis, Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis  Administravimo departamento direktoriaus funkcijas, tel. (0 46) 44 55 33, el. p. gintautas.maciulaitis@klaipeda.lt;

Sandra Tamašauskienė, Projektų finansavimo ir administravimo skyriaus vedėja, tel. (0 46)  39 60 62, el. p. sandra.tamasauskiene@klaipeda.lt;

Kastytis Macijauskas, Urbanistikos ir architektūros departamento direktorius, tel. (0 46) 39 60 07, el. p. kastytis.macijauskas@klaipeda.lt.

3 lentelė. Klaipėdos miesto savivaldybės 2025–2027 metų 006 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) pateikiamos „Microsoft Excel“ formatu, 3 lapai.

4 lentelė. Klaipėdos miesto savivaldybės 2025–2027 metų 006 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai pateikiami „Microsoft Excel“ formatu, 5 lapai.

007 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa

8 grafikas. Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa ir jos uždaviniai

Pagal šią programą užsibrėžta įgyvendinti 7 uždavinius:

007-01 Tęstinės veiklos uždavinys. Siekti, kad miesto viešosios erdvės būtų tvarkingos, jaukios ir saugios.

Numatoma vykdyti šias priemones:

007-01-01 Miesto aikščių, skverų ir kitų bendro naudojimo teritorijų atnaujinimas ir priežiūra.

007-01-01-01 Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus. Projektu bus siekiama didinti miesto viešųjų erdvių patrauklumą, kurti mieste patrauklią ir saugią gyvenamąją aplinką, sutvarkant Atgimimo aikštę, didinant patrauklumą investicijoms ir skatinant lankytojų srautus. Esama aikštės būklė yra jau atgyvenusi ir reikalaujanti šiuolaikinio požiūrio ir pridėtinės vertės Klaipėdos miesto centrinei daliai sukūrimo bei funkcionalaus jos panaudojimo. Planuojamas sutvarkyti plotas – 8 066 kv. m. Projekto tikslas – Atgimimo aikštės ir prieigų teritorijos (aikštės erdvės) sutvarkymas, traukos objekto, kaip pagrindinės miesto viešosios erdvės, tenkinančios įvairaus amžiaus gyventojų ir socialinių grupių poreikius, sukūrimas ir įrengimas bei požeminės automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas. 2022 m. parengtas techninis projektas, gauta teigiama ekspertizės išvada, 2023 m. gautas statybos leidimas. 2024-05-10 pasirašyta rangos darbų sutartis, rangos darbus planuojama užbaigti 2027 m.

007-01-01-02 Turgaus aikštės su prieigomis atgaivinimas. Senojo turgaus teritorijoje esama infrastruktūra susidėvėjusi, nepatraukli, dangos daugiasluoksnės, sutrūkinėjusios. Link turgaus aikštės vedančių gatvių infrastruktūra taip pat bloga – akmenimis grįsta gatvių danga išsikraipiusi, esami šaligatviai suplanuoti padrikai, jų danga kelis kartus remontuota skirtingomis medžiagomis, gatvės neapšviestos. Esamos dangos kelia nepatogumų specialių judėjimo poreikių turintiems asmenims. Pirkėjų srautai yra nedideli, po pietų aikštė ištuštėja, jaučiamas sezoniškumas. Gyventojų laisvalaikio reikmėms aikštė praktiškai nenaudojama, renginių metu ypač pasigendama tam būtinos infrastruktūros – suoliukų, teritorijos apšvietimo. Jos kultūrinis, istorinis potencialas taip pat neišnaudojamas. Didžiąją dalį erdvės užima automobilių stovėjimo aikštelė, kuri visiškai užgožia vertingąsias teritorijos savybes. Įgyvendinant projektą planuojama rekonstruoti Turgaus aikštę, pakeičiant jos išplanavimą, dangas, taip pat suremontuoti Šaltkalvių, Aukštąją, Skerdėjų, Bružės gatves, Turgaus a. tęsinį, įrengti mažosios architektūros elementus (suoliukus, šiukšliadėžes, stendus- nuorodas), vaizdo stebėjimo sistemą. Įrengti ir sutvarkyti želdinius, nutiesti inžinerinius tinklus (elektros linijas, lietaus nuotekų tinklus). Įgyvendinus projektą, pagėrės laisvalaikio ir poilsio galimybės, susisiekimo galimybės. Sukurta funkcionali ir reprezentatyvi viešoji infrastruktūra taps patrauklesnė miesto gyventojams ir svečiams bei sudarys sąlygas vietos gyventojų, miesto svečių užimtumui, taip padidinamas Turgaus aikštės patrauklumas. Įgyvendinus projektą bus atnaujinta atvira erdvė mieste – 11 215 kv. m. Šiuo metu rengiamas techninis projektas, statybos leidimą planuojama gauti 2025 m. Rangos darbai planuojami 2025–2027 m.

007-01-01-03 AB „Klaipėdos energija“ teritorijos Danės g. 8, Klaipėdoje, konversija. 2021 m. parengta   AB „Klaipėdos energija“ teritorijos konversijos įveiklinimo galimybių studija. Studijoje pateiktos galimos įmonės pastatų ir teritorijos panaudojimo trys alternatyvos ir preliminarūs jų įgyvendinimo kaštai  bei nauda visuomenei. Dėl naujų funkcinių poreikių remiantis urbanistine, kultūros paveldo, teisine, technine, ekonomine, sociokultūrine, nekilnojamojo turto rinkos ir suinteresuotų šalių poreikių analize 2024 m. parengta  AB „Klaipėdos energija“, adresu Danės g. 8, priklausančių pastatų ir teritorijos ketvirtoji įveiklinimo alternatyva, kurioje numatytas Savivaldybės ir jos valdomų įmonių (AB „Klaipėdos vanduo“, UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro, AB „Klaipėdos energija“) bendras klientų aptarnavimo centras su administracinėmis patalpomis. Įveiklinimo alternatyvoje taip pat išnagrinėta teritorijos konversijos galimybė, šalia paliekant rezervinio veikimo katilinę. Parengtos studijos pagrindu 2025 m. bus organizuojamas architektūrinis konkursas.

007-01-01-04 Danės teritorijos prieigų atgaivinimas Šiauriniame rage. UAB „Memelio miestas“ pagal pasirašytą sutartį įsipareigojo surengti šios teritorijos sutvarkymo architektūrinį konkursą, parengti techninį projektą ir parengtą techninį projektą perduoti Savivaldybei įgyvendinti. Numatomas Šiaurinio rago skvero teritorijos tarp Naujosios Uosto g. ir Kuršių marių atgaivinimas, pritaikymas gyventojų laisvalaikiui. Teritorijoje naikinama esama gatvė, įrengiama erdvė miesto viešiesiems renginiams, tvarkomos dangos, įrengiami, tvarkomi esami pėsčiųjų ir dviračių takai, želdynai, mažoji architektūra, apšvietimas.  Bendras tvarkomos teritorijos plotas – apie 15 tūkst. kv. metrų. Atnaujinant skverą bus naudojamos ilgaamžės, Klaipėdos kraštui būdingos medžiagos, įrengiamas apšvietimas, vaizdo stebėjimo kameros. 2024 m. spalio mėn. gautas statybą leidžiantis dokumentas.  Rangos darbai numatyti 2025–2027 m.

007-01-01-05 Teritorijos prie Santuokų rūmų atnaujinimas. 2025 m. numatyta užbaigti teritorijos prie Santuokų rūmų S. Šimkaus g. 11 atnaujinimo darbus – sutvarkyti teritorijos dangas, įrengti apšvietimą, atnaujinti želdinius ir pasodinti naujus, suremontuoti tvorą, atlikti mažosios architektūros įrengimo darbus.

007-01-01-06 Neringos skvero atnaujinimas. 2025 m. planuojama pradėti rengti Neringos skvero sutvarkymo projektą, atnaujinant skvero pėsčiųjų takus, apšvietimą ir Neringos skulptūros pagrindą, iki 2027 m. – įgyvendinti rangos darbus.

007-01-01-07 Gėlynų atnaujinimas ir įrengimas. Siekiant, kad miesto viešieji skverai, alėjos ir parkai taptų patrauklesni miesto gyventojams, yra atliekami kasmetiniai miesto gėlynų priežiūros darbai. 2025 m. numatyti didesnių plotų apsodinimai, daugiamečių ir vienmečių gėlių papildymai esamuose plotuose. Taip pat dėl nepalankių meteorologinių sąlygų (įšalų žiemos metu, sausringų vasarų, nustačius augalų kritimą ne dėl kokybės ar priežiūros stokos) numatyti ir keleto pasirinktų gėlynų atnaujinimai. Atnaujinant, kuriant ir gražinant miesto viešųjų aikščių, gatvių, rajonų jungčių infrastruktūrą, plečiami, įkuriami ir modernizuojami žalieji plotai, taip pat ir gėlynai.

007-01-01-08 Fontanų priežiūra, remontas ir atnaujinimas. Prižiūrimi ir remontuojami 9 miesto fontanai (Teatro aikštėje prie Taravos Anikės skulptūros, „Laivelis“, esantis aikštėje prie burlaivio „Meridianas“, Debreceno aikštelėje, Pempininkų aikštėje (Taikos pr. 81), prie Vydūno paminklo, prie Jono kalnelio, prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro (Paryžiaus Komunos g.), Danės skvere, prie PC „Maxima“ Pempininkų mikrorajone (Šilutės pl. 40A) ir 28 gertuvės (įskaitant vaikų žaidimo aikštelės vandens būgnus). Numatytas Danės skvero fontano projekto parengimas ir antžeminės techninės patalpos įrengimo rangos darbų vykdymas.

007-01-01-09 Miesto viešųjų teritorijų inventoriaus priežiūra, įrengimas ir įsigijimas. Nuolat vykdomi gatvių pavadinimų lentelių ir gatvių krypties nuorodų bei jų tvirtinimo nurodytose vietose, informacinės sistemos objektų bei inventoriaus priežiūros ir remonto darbai. Taip pat Klaipėdos mieste esamas inventorius daugumoje teritorijų yra labai nusidėvėjęs, todėl reikia jį  atnaujinti. Taip pat naujas inventorius statomas, kai suformuojami nauji skverai, autobusų stotelės bei pagal gyventojų gautą informaciją apie inventoriaus poreikį.

007-01-01-10 Šventinis miesto papuošimas (kalėdinio laikotarpio). Kasmet atliekami miesto pagrindinių aikščių ir gatvių puošybos darbai švenčių metu, atnaujinami šviečiantys kalėdiniai elementai, šviesos (LED) girliandos.

007-01-01-11 Retransliuojamo vaizdo stebėjimo kamerų viešosiose vietose įsigijimas ir eksploatacija. Vaizdo kameromis visą parą filmuojamos nesaugios miesto dalys, vaizdas perduodamas į stebėjimo punktą, veikiantį Vyriausiojo policijos komisariato patalpose. Atsižvelgiant į kriminogeninę situaciją ir siekiant išlaikyti gyventojų saugumą, kameros įrengtos viešosiose vietose – Poilsio ir Sąjūdžio parkuose, Gedminų g. alėjoje, Minijos g. ir Baltijos pr. sankryžoje, Klaipėdos piliavietėje ir Vasaros estradoje, aikštėje prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro, Ąžuolų giraitėje, Rumpiškės kvartale, Paupiuose, ties žemės sklypu Rūko g. 33, bei didesnio saugumo reikalaujančiose miesto dalyse. Iš viso mieste įrengtos 234 vaizdo stebėjimo kameros, iš jų 5 kilnojamosios vaizdo stebėjimo kameros įrengtos prie komunalinių atliekų surinkimo aikštelių. 2025 m. numatyta įrengti 58 naujas vaizdo stebėjimo kameras mieste ir jas pradėti eksploatuoti (Baltijos pr. – 42 vnt., Vingio pasaže – 9 vnt., Liepų g. slipe – 4 vnt., Melnragėje – 3 vnt.). 15 sugedusių, neveikiančių kamerų numatoma pakeisti naujomis.

007-01-01-12 Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvų įgyvendinimas. 2025 m. planuojama  užbaigti įgyvendinti 2 gyventojų iniciatyvas – „Žaidimų ir lauko muzikos instrumentų aikštelė Draugystės parke“ ir „Sniegalaukis“ (Tauralaukyje) bei įgyvendinti 4 naujas: „Žardininkų parko vaikų žaidimų aikštelė“, „Judėjimo laisvė Pajūryje: visiems prieinama pakrantė“, „Saulėlydžio ir laivų palydos – suoliukai prie Klaipėdos molo“ ir „Sūpynių alėja“ (Gedminų g.). Kasmet Klaipėdoje įgyvendinamas dalyvaujamasis biudžetas, kai gyventojai teikia idėjas, miestiečiai už jas balsuoja ir daugiausiai balsų sulaukusios gyventojų idėjos įgyvendinamos. Idėjos gali kisti priklausomai nuo to, kokios apimties projektus bus įmanoma įgyvendinti, atsižvelgiant į numatytą finansavimą.

07-01-01-13 Kompleksinis sporto ir laisvalaikio zonų sutvarkymas seniūnaitijose. 2025 m. planuojama užbaigti Draugystės parko (ties Šiaulių g. 9, 13 pastatais) projektavimo darbus, numatant kompleksiškai sutvarkyti sporto ir laisvalaikio erdvę. Daugiau nei 5 000 kv. m laisvalaikio erdvėje bus numatyta įrengti universalią krepšinio, vaikų žaidimo, lauko treniruoklių aikšteles, pėsčiųjų takus, lietaus tinklus, apšvietimą, vaizdo stebėjimo sistemą bei sutvarkyti sklypo želdinius. 2024 m. pradėtos vykdyti procedūros Danės upės pakrantės projekto parengimo darbams vykdyti. Planuojama, kad 2025–2026 m. bus vykdomi rangos darbai: įrengiamos poilsio zonų terasos, sutvarkomi želdiniai ir apšvietimas. Taip pat 2025 m. pr. planuojama, kad bus parinkta dar viena teritorija laisvalaikio zonos įrengimo projektui parengti, kur bus kompleksiškai sutvarkyta teritorija.

007-01-01-14 BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ veiklos organizavimas. Miesto paplūdimiai sezono metu yra miesto gyventojų ir svečių traukos centras. Kaip ir kasmet, bus užtikrinimas poilsiautojų gyvybių saugumas paplūdimiuose, ypač didelis dėmesys sutelkiamas į prevencines priemones, padedančias užbėgti galimoms nelaimėms už akių. Toliau bus vykdomas įstaigai priklausančios infrastruktūros, priskirtų teritorijų tvarkymas ir priežiūra. Suplanuota atnaujinti Smiltynės prieigų mažąją architektūrą prioritetinėse vietose. Tai būtų žingsnis siekiant, kad ši išskirtinė teritorija taptų patrauklia poilsiautojams. Planuojama įrengti nuotekų valymo įrenginį prie numatytos rekonstruoti Smiltynės gelbėjimo stoties. Paplūdimiuose bus pakeisti seni, nebeatitinkantys darbo saugos ir higienos normų reikalavimų, gelbėjimo postai.

Siekiant užtikrinti tvarią ir aplinkai draugišką jūros pakrančių priežiūrą, ateinančiais metais bus aktyviai dalyvaujama ES lėšomis finansuojamo projekto Interreg South Baltic programoje „Ecomarines“.

007-01-01-15 Smiltynės gelbėjimo stoties rekonstrukcija ir prieigų sutvarkymas. BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ žinioje esančioms gelbėjimo stotims būtinas remontas, todėl 2025 m. yra suplanuota užbaigti Smiltynės gelbėjimo stoties rekonstrukcijos ir prieigų sutvarkymo darbų projektą.

007-01-01-16 Danės upės ir Smiltynės krantinių remontas. 2022 m. rugpjūčio mėnesį Savivaldybė patikėjimo teise perdavė BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ valdyti krantines Smiltynėje ir Danės upėje. Buvo nustatyta, kad perduotos krantinės neturi techninės dokumentacijos, neaiški krantinių techninė būklė, vizualiai būklė prasta, todėl 2025–2027 m. bus vykdomos specialios apžiūros ir tęsiami techninės dokumentacijos (techninių krantinių pasų) atkūrimo ir (ar) parengimo darbai.

Siekiant įveiklinti Danės upę, 2025 m. numatyta parengti laivų švartavimo prieplaukos (apie 248 m) prie Garažų g. 6, Klaipėda, II etapo projektą, naujos Danės upės krantinės (apie 250 m) nuo Klaipėdos irklavimo centro iki Mokyklos g. tilto projektą. 2025 m. bus įrengtos dvi naujos laivų švartavimo prieplaukos: apie 190 m prie Garažų g. 6 ir apie 180 m rytinėje „Meridiano“ krantinės dalyje, tokiu būdu atveriama Danės upė laivų savininkams.

007-01-01-17 Savivaldybei priskirtų teritorijų sanitarinis valymas, parkų, skverų, žaliųjų plotų želdinimas ir aplinkotvarka. Toliau bus vykdomas Savivaldybei priskirtų teritorijų sanitarinis valymas: miesto šaligatvių, takų, autobusų stovėjimo aikštelių, požeminių perėjų, laiptų, želdinių valymas rankiniu būdu, pėsčiųjų, dviračių takų, šaligatvių ir kitų nemotorizuoto transporto gatvių valymas, šlavimas vakuumine mašina, žvyruotų gatvių laistymas sūrimu dulkėtumui mažinti. Bus tęsiama ir miesto želdynų priežiūra: parkų, skverų, žaliųjų plotų, gyvatvorių ir gėlių gazonų priežiūra. Taip pat numatoma tvarkyti želdinius prie miesto švietimo įstaigų – juos genėti ir atnaujinti, nes medžiai yra sergantys ir nudžiūvę, prižiūrėti atliekų konteinerių aikšteles ir aplinką 3 m atstumu aplink jas.

007-01-01-18 Miesto viešųjų tualetų įrengimas, remontas, priežiūra ir nuoma. Toliau bus vykdomas miesto viešųjų tualetų remontas ir priežiūra, konteinerinių tualetų nuoma. 2025 m. Kruizinių laivų terminale bus įrengtas 2 vietų automatinis viešasis tualetas. Taip pat planuojama įrengti automatinį 1 vietos viešąjį tualetą Danės skvere. Šiuo metu iš viso Smiltynėje yra 3 konteineriniai tualetai prie pagrindinių įėjimų į Smiltynės paplūdimius, kur žmonių lankomumas yra didžiausias. Kitose Smiltynės paplūdimio prieigose nuolat yra statomi kilnojamieji tualetai (biotualetai), atsižvelgiant į poreikį, 2025 m. yra numatyta statyti dar 2 konteinerinius tualetus Smiltynėje (Smiltynės g. 14A ir 14B).

007-01-01-19 Gyvūnų gerovės ir apsaugos priemonių įgyvendinimas (beglobių gyvūnų gaudymas, sterilizacija ir kt.). Toliau numatoma užtikrinti beglobių gyvūnų gaudymo, laikymo ir šėrimo paslaugų teikimą, prižiūrėti šunų vedžiojimo aikšteles, ekskrementų dėžes.

007-01-01-20 Statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai, griovimas. Tęsiami Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių negyvenamųjų pastatų (statinių), kurie Savivaldybės tarybos sprendimais yra pripažinti netinkamais naudoti dėl fizinio nusidėvėjimo, griovimo darbai. 2025 m. planuojama nugriauti 5 negyvenamuosius statinius: 1) statinį Bangų g. 11, 2) administracinį pastatą H. Manto g. 83, 3) mūrinį statinį Molo g. 25T, 4) statinius, esančius šalia Jūrininkų pr. 1D, 5) statinį, nutolusį 230 metrų į pietų pusę nuo Smiltynės g. 32A.

007-01-01-21 Automobilių nuvežimas ir saugojimas. Neeksploatuojamų automobilių nuvežimo veikla bus tęsiama ir 2025–2027 m., siekiant, kad jie neužimtų automobilių stovėjimo vietų ir negadintų miesto viešųjų erdvių vaizdo.

007-01-01-22 K. Donelaičio aikštės sutvarkymas. 2025 m. numatoma parengti K. Donelaičio a. sutvarkymo projektą. Planuojama išryškinti aikštės funkcinį takų zonavimą atitinkamomis dangomis, reljefo formavimo priemonėmis, mažosios architektūros elementais bei želdiniais. Siūlytina aikštės želdynų istorinės raidos atkūrimo, jos tęstinumo koncepcija, kuri leis reprezentuoti ir labiau atskleisti jau esamą K. Donelaičio paminklą.

007-01-01-23 Slipų įrengimas miesto vandens telkiniuose. 2025–2026 m. planuojama parengti techninę dokumentaciją ir pirkti projektavimo paslaugas slipo įrengimui Smeltalės upelyje.

007-01-01-24 Girulių–Melnragės ir Smiltynės paplūdimių prieigų ir infrastruktūros sutvarkymas. Siekiant sutvarkyti paplūdimių prieigas, Antrojoje Melnragėje planuojama atnaujinti įvažiavimą su šalikele bei automobilių stovėjimo aikštelę, sutvarkyti želdinius. Giruliuose – atnaujinti  automobilių stovėjimo aikštelę, įskaitant ir priėjimą link Girulių: pakeisti senus apšvietimo stulpus bei iškloti trinkelėmis pėsčiųjų taką, papildomai apželdinti ir įrengti mažosios architektūros elementus.

007-01-02 Miesto viešųjų erdvių ir gatvių apšvietimo užtikrinimas.

007-01-02-01 Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimo organizavimo funkcijos įgyvendinimas. Bus užtikrintas kasmetinis elektros energijos pirkimas miesto apšvietimui. Per metus vidutiniškai miesto gatvių apšvietimui ir šviesoforų darbui suvartojama apie 8 tūkst. MWh elektros energijos, bus eksploatuojama 22,4 tūkst. šviestuvų.

007-01-02-02 Viešųjų erdvių (šviesoforų, fontanų, tualetų ir kt.) apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacija. Toliau užtikrinama viešųjų erdvių (informacinių švieslenčių ir kitų inžinerinių tinklų, fontanų, siurblių, tualetų, ekranų, „statyk ir važiuok“) apšvietimo tinklų eksploatacija, atliekami einamojo remonto bei avarinių gedimų likvidavimo darbai.

007-01-02-03 Viešųjų erdvių, daugiabučių namų kiemų ir gatvių apšvietimo įrengimas.

2025 m. planuojamas apšvietimo įrengimas šiose erdvėse: Laistų 1-oji, Laistų 2-oji ir Laistų 3-ioji g., Arimų g., take nuo Smiltelės g. 14 iki 17 ir iki Žardininkų g. 17, Smiltelės g. 12B, take nuo Varpų g. 13 iki Sąjūdžio parko, take nuo Markučių g. 5 iki Vingio g. (220 m), take nuo Paryžiaus Komunos g. 27 iki Šilutės pl. 2A (160 m).

Siekiant gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo, laikantis darnaus judumo ir universalaus dizaino principų, 2025 m. planuojama įrengti apšvietimo infrastruktūrą šiuose kiemuose: Rumpiškės g. 3–7, Tilžės g. 18–22, S. Daukanto g. 4, H. Manto g. 13, I. Kanto g. 42–46, Šiaulių g. 12–14, Bokštų g. 7–9, Sausio 15-osios g. 17–19, Baltijos pr. 79, 81, 83, 87, 91, Darželio g. 11, Naikupės g. 36–40, Šilutės pl. 72–76, Sulupės g. 11/11A–13/13A, Kalnupės  g. 11–13.

007-02 Tęstinės veiklos uždavinys. Užtikrinti laidojimo paslaugų teikimą, miesto kapinių priežiūrą ir poreikius atitinkantį laidojimo vietų skaičių.

Numatoma vykdyti šią priemonę:

007-02-01 Laidojimo paslaugų teikimas ir kapinių priežiūros organizavimas.

007-02-01-01 Mirusių (žuvusių) žmonių palaikų pervežimas iš įvykio vietos, laikymas (saugojimas) bei nenustatytos asmenybės palaikų laidojimas. Bus vykdomi kasmetiniai laidojimo paslaugų darbai: vykdomas mirusių (žuvusių) žmonių palaikų išvežimas iš įvykio vietų, neatpažintų, vienišų ir mirusių, kuriuos artimieji atsisako laidoti, žmonių palaikų laikinas laikymas (saugojimas) ir palaidojimas Savivaldybės lėšomis.

007-02-01-02 Miesto kapinių priežiūra ir infrastruktūros atnaujinimas. Siekiant užtikrinti švarą ir tvarką miesto kapinėse, planuojamos lėšos kapinių priežiūrai – valymui, apsaugai, administravimui, vandens įrenginių priežiūrai, elektros energijos pirkimui, stendų bei ženklų įrengimui, aikštelių ženklinimui ir kt. Planuojama tęsti Lėbartų ir Joniškės kapinių takų remonto darbus, suremontuoti viešąjį tualetą Lėbartų kapinėse. 2025 m. Joniškės kapinėse numatyta įrengti daugiau nei 300 vnt. kolumbariumų nišų.

007-02-01-03 Smeltės istorinių kapinių teritorijos sutvarkymas. 2025–2026 m. planuojama atnaujinti Smeltės senųjų kapinių teritoriją – sukurti naujos kokybės ir funkcijos erdvę, atitinkančią šios vietos memorialinį reikšmingumą. Teritorija bus pritaikyta ramiam lankymui, ribotai rekreacinei veiklai, bus įrengtas informacinis stendas apie čia buvusias kapines, meninis akcentas, skirtas Smeltės kapinėms, sutvarkyti želdynai.

007-02-01-04 Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos, esančios S. Daukanto gatvėje, pertvarkymas. 2025 m. numatoma užbaigti parengti techninį projektą ir iki 2026 m. – atlikti rangos darbus. Planuojama karių palaidojimo vietą integruoti į Skulptūrų parko teritoriją – įrengti takus, apšvietimą, suoliukus, atlikti apželdinimo ir kitus darbus.

007-03 Tęstinės veiklos uždavinys. Užtikrinti švarą ir tvarką daugiabučių gyvenamųjų namų kvartaluose, skatinti gyventojus renovuoti, prižiūrėti ir saugoti savo turtą.

Numatoma vykdyti šias priemones:

007-03-01 Daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų atnaujinimo ir priežiūros vykdymas.

007-03-01-01 Daugiabučių namų kiemų automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų kietųjų dangų projektavimas, įrengimas ir atnaujinimas. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu yra patvirtintas prioritetinis kiemų rekonstravimo darbų sąrašas, kuris parengtas atsižvelgiant į šiuos kriterijus: dangų būklė, bendra kiemo būklė, darbų tęstinumas, modernizuoti aplink daugiabučiai namai. Pagal šį sąrašą 2025 m. planuojama baigti 2024 m. pradėtus darbus: Kauno g. 29, 31, 33, 35, 39, 39A (planuojama įrengti 261 automobilių stovėjimo vietą, iš jų 11 –asmenims su negalia), Kauno g. 13, 15, 17, 19, 23, 23A, 25 (planuojama įrengti 288 automobilių stovėjimo vietas, iš jų 9 – asmenims su negalia), Taikos pr. 59, Kauno g. 3, 7, 9 (planuojama įrengti 192 automobilių stovėjimo vietas, iš jų 6 – asmenims su negalia).

2025 m. numatoma rangos darbų pradžia šiuose kiemuose: Vilhelmo Berbomo g. 2, Kretingos g. 11–21 (planuojama įrengti 90 automobilių stovėjimo vietų); Kretingos g. 27–Liepojos g. 2 (planuojama įrengti 159 automobilių stovėjimo vietas, Minijos g. 126, 128, 130C ir Minijos g. 130, 130A, 130B (planuojama įrengti 98 automobilių stovėjimo vietas, iš jų 6 – asmenims su negalia).

2025 m. bus rengiamas projektas Taikos pr. 41, 43, 45, 49, 51 ir Paryžiaus Komunos g. 6, 10 kiemo, kuris nėra įtrauktas į prioritetinį kiemų rekonstravimo darbų sąrašą, tačiau šis kiemas yra tikslinėje rinkliavos zonoje ir turi pirmumo teisę, rangos darbų pradžia numatyta 2026 m.

2025 m. bus tęsiama automobilių stovėjimo vietų plėtra pietinės miesto dalies daugiabučių namų kiemuose, įrengiant automobilių stovėjimo vietas iš ekogaminių (ažūrinių trinkelių). Tokia automobilių stovėjimo vietų plėtra galima tose vietose, kur nėra prieštaros planavimo dokumentams, nėra numatomų kirsti saugotinų želdinių bei netrukdo požeminės komunikacijos. Numatoma įrengti ne mažiau kaip 400 automobilių stovėjimo vietų mieste Reikjaviko g., Budelkiemio g., I. Simonaitytės g., Šiaulių g., Debreceno g., Žardininkų g. ir kitais adresais.

007-03-01-02 Daugiabučių namų savininkų bendrijų (DNSB) pirmininkų mokymų organizavimas. 2025–2027 m. planuojama toliau organizuoti DNSB pirmininkų mokymus.

007-03-01-03 Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas, atnaujinimas ir priežiūra. Priemonė vykdoma pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. AD1-372 patvirtintą Klaipėdos miesto savivaldybės vaikų žaidimo ir sporto aikštelių įrengimo ir tvarkos aprašą, kurio paskirtis – suplanuoti higienos normų neatitinkančių senų vaikų žaidimo aikštelių atnaujinimą ar naujų vaikų žaidimo aikštelių įrengimą viešosiose miesto erdvėse ir daugiabučių namų kiemuose. Preliminariais duomenimis, Klaipėdos mieste yra apie 2 000 daugiabučių namų ir 1 000 vaikų žaidimo aikštelių, jose yra daug pavienių įrenginių, dalis jų sulaužyta, surūdiję, kai kur išlikę buvusių smėlio dėžių fragmentai, tokie įrenginiai kelia grėsmę vaikų saugumui. Pagal šios programos veiksmų planą 2025 m. numatyta įrengti 4 naujas vaikų žaidimo aikšteles miesto viešosiose erdvėse ir (ar) daugiabučių namų kvartaluose, pagal parengtas vaikų žaidimo aikštelių išdėstymo schemas arba atsižvelgiant į miesto teritorijų detaliuosius planus. Atsižvelgiant į tai, kad kasmet gaunama gyventojų prašymų dėl krepšinio aikštelių remonto darbų, prašoma pakeisti krepšinio lentas, lankus (įskaitant tinklelius), sutvarkyti ir (ar) pakeisti stovus, išbraižyti nusitrynusias žaidybines linijas, įrengti naujus suoliukus, šiukšliadėžes, 2025 m. planuojama sutvarkyti 2 sporto aikšteles daugiabučių namų kiemuose. Kasmet pagal anksčiau minėtą tvarkos aprašą yra vykdoma naujai įrengtų vaikų žaidimo aikštelių priežiūra ir kontrolė. 2025 m. planuojama prižiūrėti jau 63 vaikų žaidimo aikšteles. Atsižvelgiant į gautus gyventojų prašymus dėl nesaugių vaikų žaidimo įrenginių (keliančių pavojų vaikų saugumui) naudojimo, 2025 m. numatoma pašalinti 100 nesaugių įrenginių.

007-03-01-04 Klaipėdos miesto kvartalų energinio efektyvumo didinimo galimybių studija. 2025 m.  planuojama parengti šią galimybių studiją, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. D1-336 patvirtintą Ilgalaikės pastatų renovacijos strategijos įgyvendinimo planą, kuriame viena iš užduočių yra savivaldai pasirengti kvartalinės kompleksinės renovacijos programas.

007-03-02 Saugios kaimynystės bendruomenėje projektų įgyvendinimas. Savivaldybė kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu ir Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba vykdo šiuos prevencinius projektus:

- „Atvykstantis tarnauti trūkstamas policijos pareigūnas“, programa, kuria siekiama mokymo įstaigose besimokančius, mokymo įstaigas baigusius asmenis, tarnaujančius ir buvusius policijos pareigūnus, siekiančius grįžti į vidaus tarnybą, pasirinkti tarnauti Klaipėdos miesto apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos miesto policijos komisariate (kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu);

- „Policijos rėmėjas – aktyvus pagalbininkas kuriant saugesnę Lietuvą!“, kuriuo siekiama skatinti visuomenės pilietiškumą, aktyvumą dalyvauti savanoriškoje policijos rėmėjų veikloje ir bendradarbiavimą su policija bei savivalda, kartu kuriant saugią aplinką visuomenei (kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu);

- „Mokiniams draugiška savivaldybė“, kuriuo siekiama ugdyti nepilnamečių teisinę savimonę, saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius, atsakomybės jausmą, didinti mokinių įtraukimą į sprendimų priėmimo procesus ir stiprinti socialines interakcijas (kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu);

- „Saugus eismas – saugus tu“, kuriuo siekiama mažinti Klaipėdos mieste eismo įvykių skaičių, kurių metu žūsta, sužeidžiami žmonės, ir šviesti visuomenę skatinant jų atsakomybę bei sąmoningumą bei kartu su policija ir Savivaldybe vykdyti saugaus eismo prevenciją Klaipėdos mieste (kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu);

- „Policijos savanoris“, kuriuo siekiama skatinti visuomenės pilietiškumą, aktyvumą dalyvauti savanoriškoje policijos veikloje ir bendradarbiavimą su policija bei savivalda, kartu kuriant saugią aplinką visuomenei (kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu);

- „Vaikų saugumas – svarbiausias“, kuriuo siekiama ugdyti vaikų saugaus elgesio kelyje įgūdžius, plėtoti saugaus eismo sampratą realiame gyvenime, mažinti eismo įvykių skaičių bei šviesti visą visuomenę, skatinant jų atsakomybę bei kartu su policija ir Savivaldybe vykdyti saugaus eismo prevenciją Klaipėdos mieste (kartu su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu);

- „Gyvenkime saugiai“, kurio metu yra vykdomos prevencinės akcijos apie saugią gyvenamąją aplinką ir operatyvų pažeidimų pašalinimą senyvo amžiaus, savarankiškumo netekusiems asmenims (kartu su Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba);

- „Gyvenkime švariai“, kuriuo siekiama užtikrinti Klaipėdos miesto gyventojų, turto ir aplinkos apsaugą nuo įvairių cheminių medžiagų poveikio, vykdyti demerkurizacijos, chemijos ir naftos produktų taršos lokalizavimą ir surinkimą gyvenamajame, viešajame ir privačiame sektoriuje, mažinti taršos padarinius aplinkai ir gyventojams (kartu su Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba);

- „Būk saugus, Klaipėdieti!“, kuriuo siekiama užtikrinti gyventojų švietimą gaisrinės saugos ir civilinės saugos srityse, vykdyti gaisrų prevenciją viešajame sektoriuje, mažinti gaisringumą, gerinti gyventojų pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms, ugdyti visuomenei saugos įgūdžius, gerinti institucijų tarpusavio veiksmų koordinavimą (kartu su Klaipėdos apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba).

007-04 Tęstinės veiklos uždavinys. Eksploatuoti, remontuoti ir plėtoti inžinerinio aprūpinimo sistemas.

Numatoma vykdyti šias priemones:

007-04-01 Inžinerinio aprūpinimo sistemų tobulinimas.

007-04-01-01 Klaipėdos miesto paviršinių nuotekų tinklų įrengimas, remontas ir rekonstrukcija. 2025 m. planuojamas paviršinių nuotekų kolektoriaus D500 rekonstrukcijos Taikos pr. 4A–5 techninio projekto parengimas.

007-04-01-02 Dalinio finansavimo skyrimas namų ūkiams prisijungti prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros. Vertinant, kad per paskutinius 2 metus dėl dalinio kompensavimo kreipėsi vidutiniškai 3 namų ūkiai, planuojama, kad 2025 m. prie centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros prisijungs tiek pat namų ūkių (3 namų ūkiai).

007-04-01-03 47,4 ha Medelyno gyvenamojo rajono infrastruktūros išvystymas. I etapas. Šiame kvartale detaliuoju planu yra suplanuota 47,4 ha teritorija, kurioje suformuoti 26 žemės sklypai (vienbučiams, dvibučiams, daugiabučiams, visuomeninės paskirties pastatams statyti, bendro naudojimo teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijos). Norint išvystyti kvartalą, būtina suprojektuoti inžinerinę infrastruktūrą ir ją įrengti. Projektas apims gatvių tiesimą, vandentiekį, nuotekas, šilumos tinklus, apšvietimą, elektros tinklus, dujas. Savivaldybė, kooperuodamasi su Klaipėdos miesto infrastruktūros įmonėmis (AB „Klaipėdos vanduo“, AB „Klaipėdos energija“, AB „Klaipėdos paslaugos“), investuos savo lėšas į būtinos infrastruktūros išvystymą. Planuojama 2026 m. parengti techninį projektą.

007-04-01-04 Kompensacijų mokėjimas infrastruktūros plėtros iniciatoriams už patirtas infrastruktūros plėtros sutartyje nustatytas savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidas. Tęsiamas kompensacijų mokėjimas infrastruktūros plėtros iniciatoriams už patirtas infrastruktūros plėtros sutartyje nustatytas Savivaldybės infrastruktūros plėtros išlaidas.

007-04-01-05 Klaipėdos miesto gatvių kietųjų dangų paviršinių nuotekų priežiūra. Tęsiama miesto gatvių kietųjų dangų paviršinių nuotekų priežiūra pagal 2022 m. liepos 21 d. pasirašytą sutartį su AB „Klaipėdos vanduo“, kuria bendrovė „Klaipėdos vanduo“ ir Savivaldybės administracija susitarė dėl naudojimosi miesto paviršinių nuotekų tinklais ir paviršinių nuotekų tvarkymo, patenkančių į bendrus Klaipėdos miesto paviršinių nuotekų tinklus, bei apmokėjimo už šias paslaugas.

007-04-01-06 AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinio kapitalo didinimas lietaus nuotekų tinklams įrengti teritorijoje tarp Tilžės g. ir Vilniaus pl. (A1 magistralinio kelio). Savivaldybė ir UAB „Klaipėdos vanduo“ yra susitarusi dėl bendradarbiavimo atvedant lietaus nuotekų tinklus į verslo plėtros teritoriją. Statybos darbus įsipareigoja atlikti bendrovė, o Savivaldybė – padengti savo išlaidų dalį, padidindama bendrovės įstatinį kapitalą. 2024 m. Savivaldybė atliko pirmą prisidėjimą, padidindama bendrovės įstatinį kapitalą 299 996,64 Eur suma. Likusią Savivaldybės prisidėjimo dalį prie nurodyto projekto įgyvendinimo (~1,9 mln. Eur) numatoma perduoti AB „Klaipėdos vanduo“ 2026–2027 m.

007-04-01-07 AB „Klaipėdos vanduo“ įstatinio kapitalo didinimas slėginei buitinių nuotekų linijai nuo NS6 iki nuotekų valyklos Dumpiuose rekonstruoti. Savivaldybės taryba 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T2-178 pritarė AB „Klaipėdos vanduo“  parengto Slėginės buitinių nuotekų linijos nuo siurblinės Nr. NS6 Klaipėdos mieste iki nuotekų tinklų valyklos Dumpių k. rekonstravimo investicinio projekto įgyvendinimui ir jam skirti iš Savivaldybės biudžeto 50 proc. nuo visų projekto išlaidų, bet ne daugiau kaip 8 850 000 Eur. Savivaldybės prisidėjimas, padidinant bendrovės įstatinį kapitalą, bus vykdomas dalimis 2026–2029 m.

007-04-01-08 Vandentiekio ir nuotekų tinklų Klaipėdos miesto savivaldybės Kairių g. rekonstravimas ir tiesimas. Projektą įgyvendina UAB „HILL Group“. Projekto tikslas – įrengti ir sutvarkyti vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūrą iki investicinio sklypo ribos – taip užbaigti šio sklypo vystymą ir padaryti jį tinkamą potencialaus investuotojo veiklai vykdyti. Įrengus ir sutvarkius planuojamą vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūrą iki investicinio sklypo ribos, bus užbaigtas šio sklypo vystymas: bus užtikrinamas patikimas ir nenutrūkstamas vandens tiekimas ir sklypas taps tinkamas potencialaus investuotojo veiklai vykdyti. Projekto įgyvendinimui 2024 m. pateikus paraišką VšĮ „Investuok Lietuvoje“, skirtos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos paramos priemonės „Laisvųjų ekonominių zonų, pramonės parkų ir kitose pramoninėse teritorijose esančių sklypų išvystymo“ lėšos.

007-05 Tęstinės veiklos uždavinys. Efektyviai valdyti savivaldybei priklausantį turtą.

Numatoma vykdyti šias priemones:

007-05-01 Inžinerinio aprūpinimo sistemų tobulinimas.

007-05-01-01 Nekilnojamojo turto matavimai ir teisinė registracija. 2025 m. numatoma atlikti privažiuojamųjų ir įvažiuojamųjų kelių kadastrinius matavimus ir teisinę registracija – apie 10 km, taip pat planuojama tęsti neregistruotų lietaus nuotekų tinklų kadastrinius matavimus pagal pasirašytas Paslaugų sutartis, kurių bendra vertė – 70 tūkst. Eur. Taip pat numatoma vykdyti patalpų, pastatų ir inžinerinių statinių kadastrinius matavimus pagal pasirašytą paslaugų sutartį.

007-05-01-02 Savivaldybei priklausančių patalpų eksploatacinių ir kitų išlaidų padengimas. Tęsiamas eksploatacinių ir kitų išlaidų padengimas už Savivaldybei priklausančių patalpų, kurios nėra perduotos kitiems naudotojams ir valdomos Savivaldybės administracijos bei numatytos parduoti viešuose aukcionuose (komunaliniai mokesčiai, einamieji bendrųjų objektų remonto darbai, administravimas). 2025 m. bus prižiūrimi 32 objektai. Taip pat apmokama už Savivaldybei priklausančių nekilnojamojo turto objektų, kurie privalomai turi būti draudžiami pagal ES finansavimo sutartis, draudimą.

007-05-01-03 Pastatų, kuriuose yra savivaldybei priklausančios negyvenamosios patalpos, bendro naudojimo objektų remonto išlaidų padengimas. Tęsiamas išlaidų dengimas už Savivaldybei tenkančią prisidėti dalį, kuri skaičiuojama nuo Savivaldybės negyvenamųjų patalpų daugiabučiuose namuose, atliekant daugiabučių namų modernizavimo darbus. 2025 m. Savivaldybei tenkanti prisidėjimo dalis dėl atliekamų daugiabučių namų modernizavimo darbų Danės g. 7 (Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos Vaikų padalinys).

007-05-01-04 Savivaldybės kontroliuojamų įmonių įstatinio kapitalo didinimas, perduodant inžinerinius tinklus funkcijoms vykdyti, neveikiančių įmonių likvidavimas. Atliekamas Savivaldybei priklausančių inžinerinių tinklų (vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų, šilumos tinklų) rinkos vertės nustatymas (vertinimas), vykdant šių tinklų perdavimo Savivaldybės bendrovėms didinant jų įstatinį kapitalą procedūras.

007-05-01-05 Automobilių statymo aikštelės prie „Švyturio“ arenos apšvietimo išlaidų dengimas ir energinių išteklių išlaidų kompensavimas UAB „Klaipėdos arena“. Tęsiamas išlaidų dengimas už automobilių stovėjimo aikštelių apšvietimą (116 šviestuvų) bei energinių išteklių pabrangimo kompensavimas pagal pasirašytą Klaipėdos arenos („Švyturio“) koncesijos sutartį.

007-05-01-06 Objektų rengimas privatizavimui, privatizavimo programų rengimas, objektų privatizavimo organizavimas. Privatizuojant Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą (akcijas, negyvenamąsias patalpas) rengiami privatizavimo objektų sąrašai, įvertinami objektai, rengiamos objektų privatizavimo programos, pasirašomi privatizavimo sandoriai, kontroliuojamas jų vykdymas. 2025 m. planuojama privatizuoti 24 objektus. Nekilnojamojo turto objektai privatizuojami (parduodami) viešo aukciono būdu pagal Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintą sąrašą: pastatas – gyvenamasis namas Puodžių g. 13, 18 butų – Viršutinė g. 28-7, I. Simonaitytės g. 10-48, Minijos g. 129-46, Pušyno skg. 4-5, Ąžuolų g. 4-1, Minijos g. 129-90, Pušyno g. 8-5, Žvejų g. 5-1, Karaliaučiaus g. 72-2, Karaliaučiaus g. 72-10, Jūros g. 9-2, Eitkūnų g. 29A-2, Minijos g. 147-108, Minijos g. 147-213, Minijos g. 147-307, Minijos g. 147-427, Ąžuolų g. 11-5, Sportininkų g. 27-1, negyvenamosios patalpos – rūsio patalpos Sulupės g. 11-432 ir Debreceno g. 7-601, geležinkelis – geležinkelio privažiuojamasis kelias Nr. 105A, geležinkelis – privažiuojamasis geležinkelio kelias Nr. 106; Švepelių g. ir negyvenamoji patalpa – administracinės patalpos Šaulių g. 32-5.

007-05-01-07 Gyvenamųjų patalpų ir jų priklausinių, taip pat pagalbinės paskirties pastatų, jų dalių privatizavimo dokumentų rengimas. Gyvenamosios patalpos ir jų priklausiniai privatizuojami (parduodami) vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatymu. Gyvenamosios patalpos parduodamos šių patalpų nuomininkams pagal gautus jų prašymus, jeigu jie atitinka įstatyme nustatytus reikalavimus. Taip pat parduodamos gyvenamosios patalpos ir jų priklausiniai, kurie yra įtraukti į Savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T2-116 patvirtintą Parduodamų Savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašą. Planuojama 2025 m. gauti apie 15 prašymų, pagal kuriuos bus įvykdytos privatizavimo procedūros.

007-05-01-08 Turto valdymo dokumentų rengimas (galimybių studijos, ekspertizės ir kt.). Numatomas objektų padalinimo į atskirus turtinius vienetus projektų rengimas. Planuojama rengti negyvenamųjų patalpų Puodžių g. 13 padalinimo į du turtinius vienetus projektą.

007-05-01-09 Savivaldybės turto valdymo strategijos priemonių plano įgyvendinimas. Įgyvendinamos šios Savivaldybės turto valdymo strategijos priemonės: 1) nekilnojamąjį turtą, kurio negalima ar nebūtina panaudoti Savivaldybės funkcijoms vykdyti, parduoti, išskyrus tuos atvejus, kai pardavimas nėra tikslingas, nekilnojamąjį turtą nuomoti rinkos kainomis, gautas lėšas naudoti kitoms būtinoms visuomenės reikmėms patenkinti; 2) mažinti Savivaldybės nekilnojamojo turto, perduoto panaudos pagrindais, plotą, turto perdavimą panaudos pagrindais taikant tik socialiai reikšmingoms funkcijoms užtikrinti; 3) vykdyti Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo ugdymo įstaigų pastatų modernizavimą, remontą ar statybą; 4) inventorizuoti ir Nekilnojamo turto registre nuosavybės teise registruoti Klaipėdos miesto viešoje teritorijoje esančius inžinerinius tinklus (vandens tiekimo, buitinių ir paviršinių nuotekų bei šilumos tiekimo); 5) Savivaldybei nuosavybės teise priklausančius inžinerinius tinklus (vandens tiekimo, buitinių ir paviršinių nuotekų, šilumos tiekimo ir apšvietimo, šviesoforų) perduoti Savivaldybės valdomoms bendrovėms didinant jų įstatinį kapitalą arba pagal turto patikėjimo sutartis; 6) Savivaldybės administracijos veiklos perkėlimas į naujas patalpas arba naujo Savivaldybės administracijos pastato statyba; 7) Savivaldybės socialinio būsto valdymas ir naudojimas siekiant mažinti asmenų, laukiančių socialinio būsto, kiekį; 8) Savivaldybės priklausančių Danės upės krantinių valdymas ir naudojimas, siekiant jas pritaikyti visuomenės poreikiams; 9) vykdyti Savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigų pastatų modernizavimą, remontą ar statybą; 10) Savivaldybės kontroliuojamų įmonių veiklos gerinimas bei gerosios valdysenos principų taikymas Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms.

007-05-01-10 Priedangų infrastruktūros plėtra. Siekiant pagerinti Savivaldybėje esamų priedangų infrastruktūros būklę pagal Vidaus reikalų ministerijos paskelbtą kvietimą yra pateiktas projekto „Priedangų infrastruktūros plėtra Klaipėdos miesto savivaldybėje“ įgyvendinimo planas. Patvirtinus šį planą valstybės lėšomis būtų modernizuojamos esamos priedangos, užtikrinant jų atsparumą sprogimų ir kitų grėsmių poveikiui. Klaipėdos mieste numatoma pagerinti 27 priedangų infrastruktūros būklę, kurios galės užtikrinti 6830 gyventojų saugumą. Planuojama įrengti vėdinimo sistemas, evakuacinius išėjimus ir, esant galimybei, rezervinį elektros tiekimą, taip bus pagerinta priedangų būklė.

007-05-02 Savivaldybei priklausančių statinių esamos techninės būklės įvertinimo paslaugų įsigijimas. Kaip ir kasmet, yra numatoma įvertinti Savivaldybei priklausančių statinių techninę būklę – atlikti ekspertizes. Pagal atliktų ekspertizių išvadas yra sprendžiamas tolimesnis pastatų likimas. Organizuojant ir vykdant statinių naudojimo priežiūrą, pagal kompetenciją tikrinama, kaip statinių naudotojai prižiūri statinius, ar statinio naudojimas atitinka įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, reikalaujama atlikti statinių esamos būklės vertinimą, esant reikalui, reikalaujama atlikti statinio ekspertizę, kaupti atliktų patikrinimų medžiagą, analizuoti ją, teikti pasiūlymus statinių naudotojams. 2025–2027 m. planuojama įsigyti po penkias Savivaldybei priklausančių statinių esamos techninės būklės įvertinimo paslaugas. Paslaugų įsigijimas bus vykdomas pagal Statinių administravimo skyriaus poreikį.

Programos asignavimų esminiai (didesnių nei 10 procentų) pakeitimai, palyginti su praėjusiais 2024 metais, įvyko dėl didesne apimtimi vykdomų investicijų projektų ir dėl pabrangusių paslaugų.

Programa yra tęstinė ir neterminuota.

Programos vykdytojai: Savivaldybės administracija, BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“.

Programos koordinatoriai:

Kastytis Macijauskas, Urbanistikos ir architektūros departamento direktorius, tel. (0 46) 39 60 07, el. p. kastytis.macijauskas@klaipeda.lt;

Inga Kubilienė, Miesto vystymo ir priežiūros departamento Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriaus vedėja, atliekanti departamento direktoriaus funkcijas, tel. (0 46)  39 60 81, el. p. inga.kubiliene@klaipeda.lt;

Sandra Tamašauskienė, Projektų finansavimo ir administravimo skyriaus vedėja, tel. (0 46) 39 60 62, el. p. sandra.tamasauskiene@klaipeda.lt;

Gintautas Mačiulaitis, Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis  Administravimo departamento direktoriaus funkcijas, tel. (0 46) 44 55 33, el. p. gintautas.maciulaitis@klaipeda.lt;

Edvardas Simokaitis, Turto valdymo skyriaus vedėjas, tel. (0 46)  39 60 36, el. p. edvardas.simokaitis@klaipeda.lt.

3 lentelė. Klaipėdos miesto savivaldybės 2025–2027 metų 007 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) pateikiamos „Microsoft Excel“ formatu, 4 lapai.

4 lentelė. Klaipėdos miesto savivaldybės 2025–2027 metų 007 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai pateikiami „Microsoft Excel“ formatu, 7 lapai.

008 Kultūros plėtros programa

9 grafikas. Kultūros plėtros programa ir jos uždaviniai

Pagal šią programą užsibrėžta įgyvendinti 3 uždavinius:

008-01 Tęstinės veiklos uždavinys. Remti kūrybinių organizacijų iniciatyvas ir miesto švenčių organizavimą.

Numatoma vykdyti šias priemones:

008-01-01 Kultūros ir meno projektų dalinis finansavimas. Savivaldybė ir toliau prisidės prie kultūros lauko organizacijų kūrybinių idėjų įgyvendinimo, miesto kultūros sektoriaus gyvybingumo palaikymo, iš dalies finansuodama vienų metų sričių ir dvimečių programų projektus. 2025–2027 m. planuojama finansuoti po 75 kultūros ir meno projektus.

008-01-02 Kultūros didžiųjų renginių organizavimas.

008-01-02-01 Jūros šventės organizavimas (vykdytoja – VšĮ „Klaipėdos šventės“). 2025 m. neatsiejama Klaipėdos identiteto dalis – Jūros šventė – žymės 91 gyvavimo metus. Tai Klaipėdos miesto simbolis, orientuotas į jūrinės kultūros edukaciją, miesto žinomumo Lietuvoje ir pasaulyje didinimą, ilgamečių šventės tradicijų (jūrinių organizacijų eisenos, vainikų nuleidimo jūroje ceremonijos, didžiausios mugės Vakarų Lietuvoje) puoselėjimą. Planuojama, kad, kaip ir kasmet, Jūros šventė stebins miestiečius ir miesto svečius garsiausių šalies atlikėjų koncertais, šiuolaikinių technologijų sprendiniais, transformuotomis viešosiomis erdvėmis, įveiklintomis teritorijomis prie vandens.

008-01-02-02 Tarptautinių jūrinių regatų „The Tall Ships Races“ ir kt. organizavimas (vykdytoja – VšĮ „Klaipėdos šventės“). Šia priemone siekiama užtikrinti tarptautinių jūrinių regatų organizavimą Klaipėdoje, įgyvendinant Savivaldybės strateginius tikslus. Tikimasi, kad burlaivių pritraukimas Klaipėdoje sudarys sąlygas kultūrinio turizmo, paslaugų sektoriaus verslo plėtotei, prisidės prie turistų skaičiaus augimo Klaipėdoje. Miestiečiai ir miesto svečiai turės unikalią galimybę pažinti pasaulinę buriavimo kultūrą. Planuojama, kad 2025 m. Klaipėdoje Jūros šventės metu apsilankys iki 15 burinių laivų.

008-01-02-03 Festivalio „Šermukšnis“ organizavimas. 2025 m. Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai (toliau – Žvejų rūmai) organizuos tarptautinį gatvės teatrų festivalį „Šermukšnis“, kuris rengiamas Klaipėdoje kas dvejus metus. Prasidėjęs kaip kamerinių spektaklių šventė, „Šermukšnis“ išaugo į prestižinį ne tik miesto, bet ir visos šalies renginį. Festivalis vyksta netradicinėse erdvėse, jo metu pristatomi ne tik spektakliai, bet ir įvairios akcijos, karnavalinės eitynės, improvizacijos „čia ir dabar“ ar tiesiog spalvingas veiksmas su teatro prieskoniais.

008-01-02-04 Tarptautinio nematerialaus kultūros paveldo festivalio „Lauksnos“ organizavimas. 2026 m. bus organizuojamas festivalis „Lauksnos“, pristatantis UNESCO saugomas nematerialiojo kultūros paveldo žodinės kūrybos tradicijas, raiškos formas, tradicinius amatus, akcentuojantis aktualias kultūros paveldo apsaugos problemas bei galimybes. Renginio žiūrovams bus pateikiamas platus saugomų ir saugotinų tradicinės kultūros elementų spektras: išskirtinės pasaulio tautų dainavimo, muzikavimo tradicijos, apeiginis folkloras, saviti amatai ir tradicinio meno unikalumas, taip pat − skirtingų tradicijų dermės paieškų rezultatai. 2025 m. vyks pasirengimo 2026 m. festivaliui darbai.

008-01-02-05 Tarptautinio Davido Geringo violončelės festivalio ir konkurso organizavimas. 2025 m. Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė (toliau – Koncertų salė) organizuos tarptautinį Davido Geringo violončelės festivalį ir konkursą. Tai analogų Baltijos šalyse neturintis reiškinys, orientuotas į aukštos kultūrinės ir meninės vertės produkto kūrimą ir pristatymą. Violončele atliekamos muzikos tarptautinis festivalis ir konkursas Lietuvoje liudija aukštą kultūrinę uostamiesčio vertę ne tik nacionaliniu mastu, bet ir pasauliniu lygiu. Planuojama, kad festivalyje ir konkurse dalyvaus apie 500 atlikėjų iš 30 pasaulio šalių (tokių kaip Didžioji Britanija, Danija, Norvegija, Suomija, Švedija, Vokietija, Prancūzija, Olandija, JAV ir kt.), festivalyje ir konkurse apsilankys ne mažiau kaip 10 tūkst. lankytojų.

008-01-02-06 Šviesų festivalio organizavimas (vykdytoja – VšĮ „Klaipėdos šventės“). 2025 m. vasario mėn. VšĮ „Klaipėdos šventės” organizuos Šviesų festivalį – didžiausią šaltojo sezono renginį. Per tris festivalio vakarus bus pristatoma iki 20-ies skirtingų Lietuvos ir užsienio menininkų įgyvendinamų projektų, aktualizuojančių M. K. Čiurlionio 150-ąsias gimimo metines. Savo idėjomis ir kūrybiniais sprendimais į festivalį įtraukiamos Klaipėdos miesto bendruomenės, ugdymo įstaigos, senamiesčio verslininkai. Siekiama, kad festivalio projektai telktų miesto bendruomenę, skatintų įsitraukimą.

008-01-03 Stipendijų mokėjimas kultūros ir meno kūrėjams. Kasmet viešojo konkurso būdu numatoma suteikti iki 25 stipendijų (individualių, edukacinių – iki 15, užsienio menininko – iki 10) atskirų menininkų kūrybiniams sumanymams realizuoti. Individuali stipendija bus skiriama laikotarpiui nuo šešių mėnesių iki dvejų metų, edukacinė – iki trijų mėnesių, užsienio menininko – nuo trijų mėnesių iki šešių mėnesių. Individualios ir užsienio menininko stipendijos dydis – 800 Eur per mėnesį, edukacinės – iki 3 000 Eur.

008-01-04 Miesto kultūrinio gyvenimo skatinimas.

008-01-04-01 Miesto kultūrinio paveldo ir kultūrinės atminties išsaugojimas ir puoselėjimas. Kasmet Tarptautinės teatro dienos proga už praėjusių metų kūrybinius pasiekimus ir reikšmingiausius metų darbus apdovanojami penki ryškiausi uostamiesčio teatro meno kūrėjai, kuriems įteikiamos apdovanojimo „Padėkos kaukė“ regalijos. Taip pat, siekiant puoselėti miesto kultūrinį paveldą ir istorinę atmintį, kasmet atliekama mieste esančių monumentų priežiūra ir remonto darbai.

008-01-04-02 Kalėdinių ir naujametinių renginių ciklo organizavimas (vykdytoja – VšĮ „Klaipėdos šventės“). VšĮ „Klaipėdos šventės“ nuo rudens pabaigos iki sausio mėnesio uostamiestyje organizuos išskirtinį kalėdinių ir naujametinių renginių ciklą. Miestiečius ir miesto svečius džiugins įvairūs koncertai, šventinė ledo čiuožykla Teatro aikštėje bei įspūdingas Naujųjų metų sutikimas su šiuolaikiška muzika ir fejerverkais.

008-01-04-03 Miesto kultūrinio gyvenimo skatinimas, finansuojant kūrybines idėjas, nepatenkančias į kultūros ir meno projektų dalinio finansavimo konkursą. Siekiant įvairinti miesto kultūrinį gyvenimą, skatinant kūrybiškumą ir inovacijas kultūros ir meno srityje, planuojama finansuoti įvairius kūrybinius projektus, sukurti daugiau galimybių menininkams ir kultūros darbuotojams dirbti ir kurti mieste. Taip pat siekiama užtikrinti, kad mieste būtų finansuojami ne tik dideli projektai, bet ir mažesnės apimties, eksperimentiniai, kūrybiniai sumanymai, prisidedantys prie miesto kultūrinio gyvybingumo.

008-02 Tęstinės veiklos uždavinys. Užtikrinti kultūros įstaigų veiklą ir atnaujinti viešąsias kultūros erdves.

Numatoma vykdyti šias priemones:

008-02-01 Kultūros įstaigų veiklos organizavimas.

008-02-01-01 BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų veiklos organizavimas. 2025 m. Žvejų rūmai, stiprindami regiono ir vietos bendruomenės kultūrinį savitumą, tenkindami bendruomenės kultūrinius poreikius, puoselėdami mėgėjų ir profesionaliojo meno veiklos sklaidą, planuoja visuomenei pristatyti 300 renginių, kuriuose dalyvautų per 105 tūkstančius žiūrovų. 2025 m. įstaiga organizuos atmintinų dienų minėjimus, Žvejų rūmų meno kolektyvų veiklą, kultūrinius renginius, teiks kultūros paslaugas.

008-02-01-02 Valstybinių švenčių ir minėtinų datų organizavimas. 2025 m. Žvejų rūmai Klaipėdos mieste organizuos Laisvės gynėjų dienos minėjimo renginius, Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos metinių minėjimo renginius, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirtus renginius, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimo renginius, Gedulo ir vilties dienos minėjimą, Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos minėjimo renginius, Juodojo kaspino ir Baltijos kelio dienai bei kitoms minėtinoms datoms skirtus renginius.

008-02-01-03 Lietuvos vakarų krašto dainų šventės organizavimas. 2025 m. Žvejų rūmai organizuos Lietuvos vakarų krašto moksleivių dainų šventę, kurioje bus įprasminamos šiuolaikinio meno veiklos formos, puoselėjamos aukšto meninio lygio mėgėjų meno tradicijos, sudaromos sąlygos miesto bendruomenei aktyviai dalyvauti kultūrinėje veikloje, rasti mėgstamą laisvalaikio formą ir galimybes saviraiškai.

008-02-01-04 Pučiamųjų instrumentų festivalio organizavimas. Siekiant atgaivinti pučiamųjų instrumentų tradicijas, skleisti žinią apie pučiamųjų instrumentų muziką, Žvejų rūmai 2025 m. antrą kartą organizuos didelio populiarumo sulaukusį tarptautinį Pučiamųjų instrumentų festivalį.

008-02-01-05 Klaipėdos miesto kultūros magistro žiedų teikimo ir garbės piliečio apdovanojimo ceremonijos organizavimas. Tradiciškai per Klaipėdos miesto gimtadienio renginį organizuojama Klaipėdos kultūros magistro ir garbės piliečio apdovanojimo ceremonija, kurios metu pagerbiami asmenys už ypatingus nuopelnus Klaipėdos miestui, jos kultūrai.

008-02-01-06 BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų kolektyvų veiklos ir edukacinių užsiėmimų organizavimas. Kultūros centre veikia 10 meno kolektyvų, kuriuose yra daugiau kaip 300 dalyvių. Naujas koncertines programas ruoš mišrūs chorai ,,Cantare“, ,,Klaipėda“, ,,Atminties gaida“, moterų choras „Dangė“. Chorai paruoš naujas programas: mišrus choras „Cantare“ ruoš naują sakralinės muzikos programą, moterų choras „Dangė“ kurs naują programą, skirtą kompozitorių M. K. Čiurlionio ir A. Bruknerio gimimo metinėms paminėti ir kt. Teatrines premjeras planuoja pristatyti jaunimo teatras „Be durų“, pantomimos teatras „A“, Pilies teatras, Gliukų teatras. Jaunimo liaudiškų šokių kolektyvas ,,Žilvinas“ paruoš atnaujintą Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto šokių programą. Tautinių šokių sambūris ,,Vėlunga“ organizuos ir koordinuos VII tautinių šokių grupių ir ansamblių konkursą-festivalį „Klumpakojis“.

008-02-01-07 BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinės įstaigos Klaipėdos koncertų salės veiklos organizavimas. Siekdama pritraukti miesto bendruomenę į akademinės muzikos renginius, 2025 m. Koncertų salė planuoja surengti 286 renginius ir sulaukti apie 66 tūkst. lankytojų. Per metus planuojama suorganizuoti 196 koncertus, iš jų 38 – kolektyvų gastrolėse šalyje, taip pat įgyvendinti 4 festivalius („Klaipėdos muzikos pavasaris“, tarptautinį Davido Geringo violončelės festivalį ir konkursą, „Permainų muzika“ ir „Salve Musica“). 2025 m. planuojama toliau vykdyti visai šeimai skirtus edukacinius užsiėmimus ir paruošti 4 edukacines programas.

008-02-01-08 Festivalio „Klaipėdos muzikos pavasaris“ organizavimas. Koncertų salėje kiekvienų metų balandžio mėnesį vyksta seniausias Lietuvos akademinės muzikos festivalis „Klaipėdos muzikos pavasaris“, gyvuojantis nuo 1976 m. Jubiliejinis 50-asis festivalis „Klaipėdos muzikos pavasaris“, tęsdamas ilgametę tradiciją, 2025 m. balandžio 5–26 dienomis Klaipėdos publikai pristatys išskirtinius klasikinės muzikos projektus.

008-02-01-09 Festivalio „Permainų muzika“ organizavimas. Šiuolaikinės muzikos festivalis „Permainų muzika“ 2025 m. duris atvers į 7 koncertines programas. Koncertuose skambės ne tik žymiausių XX–XXI a. užsienio autorių, lėmusių permainas muzikos istorijoje, kūriniai, bet ir žymių klaipėdiečių kompozitorių kūriniai.

008-02-01-10 Festivalio „Salve muzika“ organizavimas. Festivalis „Salve Musica“ 2025 m. gruodžio 4–31 d. klaipėdiečiams tradiciškai dovanos šventinės klasikos koncertus. Festivalyje dalyvaus Lietuvos bei užsienio šalių kviestiniai solistai. Tris programas parengs Klaipėdos kamerinis orkestras, viena jų vyks paskutinį senųjų metų vakarą. Brass kvinteto koncertas bus surengtas Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje.

008-02-01-11 BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Klaipėdos koncertų salės renginių ir edukacijų organizavimas. Siekiant plėtoti profesionalų sceninį meną, 2025 m. bus organizuoti 196 koncertai, kurių didžioji dalis – 125 koncertai – vyks Koncertų salėje. Taip pat numatyta 30 koncertų gastrolėse po Lietuvą ir 8 – užsienio šalyse. Šių renginių metu bus pristatyti nauji kūrybiniai projektai, organizuojamos edukacinės programos, skirtos tiek vaikams, tiek suaugusiems, siekiant integruoti kultūrą į formalųjį ir neformalųjį švietimą.

008-02-01-12 BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centro veiklos organizavimas. 2025 m. Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centras (toliau – Tautinių kultūrų centras) tęs tautinių mažumų kalendorinių ir tradicinių renginių, koncertų, Lietuvos Respublikos valstybinių švenčių, atmintinų datų paminėjimo inicijavimą ir organizavimą. 2025 m. planuojama surengti 58 kalendorinių, atmintinų datų šventes, vakarones, koncertus, parodas, edukacinius renginius, susitikimus, diskusijas su Tautinių mažumų departamento atstovais, tautinių bendrijų pirmininkais, visuomeninėmis organizacijomis.

008-02-01-13 Tradicinio festivalio „Tautinių kultūrų diena“ organizavimas. Tautinių kultūrų centras kasmet gegužės mėnesį organizuoja Tautinių kultūrų dienai skirtą festivalį „Tautinių kultūrų diena“, kuriame sudaroma galimybė susipažinti su Klaipėdos tautinių bendrijų tautine kultūra, tradicijomis. Festivalyje dalyvauja Klaipėdos tautinių bendruomenių meno kolektyvai ir atlikėjai.

008-02-01-14 Tautinių bendrijų tradicinių renginių organizavimas. Siekiant sudaryti sąlygas tautinėms bendrijoms organizuoti tradicinius renginius viešosiose miesto erdvėse pristatant kultūrą, tradicijas, kulinarinį paveldą, Tautinių kultūrų centras kartu su miesto tautinėmis bendrijomis organizuoja 43 renginius, kuriuose pristatoma skirtingų tautinių mažumų, vykdančių veiklą Klaipėdoje, kultūra.

008-02-01-15 Informacijos apie tautinių mažumų kultūrą ir tradicijas sklaida ir edukacijų organizavimas. Vienas svarbiausių Tautinių kultūrų centro veiklos aspektų – visuomenės informavimas apie tautinių mažumų bendruomenių veiklą bei nacionalinį identitetą. Informacija apie bendrijų planuojamus, organizuojamus, vykdomus renginius bus skelbiama regiono dienraščiuose, VšĮ Tautinių bendrijų namų periodiniame leidinyje, interneto svetainėje www.klaipedatkc.lt, „Facebook“ paskyroje, radijo transliacijose, bukletuose, lankstinukuose ir kt. 2025–2027 m. planuojama kurti ir įgyvendinti edukacines programas, teminius užsiėmimus, diskusijas, kultūrinius projektus ir užtikrinti tautinių bendrijų vykdomos mėgėjų ir profesionaliojo meno veiklos sklaidą.

008-02-01-16 Tarptautinio flamenko festivalio organizavimas. 2025 m. Tautinių kultūrų centras organizuos dvi dienas truksiantį tarptautinį flamenko festivalį, skirtą tiek flamenko mylėtojams, tiek visiems norintiems pasinerti į ispaniškų šokių ir muzikos pasaulį. Planuojama pritraukti partnerius iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos, taip pat numatoma organizuoti flamenko šokio pamokas. Flamenko festivalį vainikuos baigiamasis koncertas.

008-02-01-17 BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos veiklos organizavimas. 2025 m. Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka (toliau – Biblioteka) gerins bibliotekinių paslaugų prieinamumą ir kokybę, prisidės įgyvendinant Lietuvos kultūros ministerijos ir Savivaldybės kultūros strateginius tikslus. Biblioteka teiks trijų tipų paslaugas: 1) tradicines bibliotekines paslaugas – formuos vartotojų poreikius atitinkantį dokumentų fondą, sieks patenkinti kiekvieno skaitytojo skaitymo poreikius – teiks dokumentus panaudai, populiarins tarpbibliotekinio abonemento (TBA) paslaugas, įvairiais renginiais sieks, kad  skaitymas taptų patrauklia žinių įgijimo ir laisvalaikio leidimo forma; 2) įgyvendins skaitmeninės informacijos prieinamumo didinimo programas, teiks skaitmeninės atskirties mažinimo paslaugas – organizuos medijų ir informacinio raštingumo kompetencijų ugdymo (MIRKT!) programos įgyvendinimą; 3) plačiai atvers Bibliotekos erdves nevyriausybinių organizacijų viešiems renginiams, bendruomenių susitikimams ir iniciatyvoms, sieks, kad bibliotekos taptų bendruomenės centrais, kur malonu leisti laiką, mokytis ir dalintis turimomis žiniomis.

008-02-01-18 BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos automobilio įsigijimas. 2025 m. planuojama skirti Savivaldybės biudžeto lėšų Bibliotekos automobilio įsigijimui. Siekiant užtikrinti sklandžią ir efektyvią Bibliotekos, turinčios 15 padalinių, veiklą, automobilis bus naudojamas ūkio skyriaus veiklai (sanitarinių, kanceliarinių prekių pervežimui į padalinius), knygų fondų papildymui ir tvarkymui (naujų knygų pristatymui į padalinius, nurašytų knygų išvežimui) bei kultūrinių renginių organizavimui (įrangos pervežimui į renginių vietas, ypač vasaros stovyklose ir lauko renginiuose).

008-02-01-19 BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos kultūrinių renginių ir edukacijų organizavimas. 2025 m. planuojama suorganizuoti ne mažiau nei 800 kultūrinių renginių, kurie vyks didžiuosiuose Bibliotekos padaliniuose: Suaugusiųjų aptarnavimo ir informacijos, Meno, Vaikų ir jaunimo skyriuose, „Kauno atžalyno“, Pempininkų, Girulių ir Melnragės teritoriniuose padaliniuose. Bus tęsiama programa „Pėdink į Girulius“, Klaipėdos leidėjų išleistų knygų pristatymo programa „Klaipėdos knyga – 2024“, Karlskronos aikštėje vėl veiks interaktyvi Bibliotekos palapinė, o atsinaujinusioje Melnragės bibliotekoje poilsiautojus per vasarą vėl kvies „Juodojo rago“ renginiai. Biblioteka, parengusi 15 kultūros paso programų (iš jų 3 nuotolinės, 5 neformaliojo vaikų švietimo programos ir 16 temų informacinio raštingumo programų), pagal šias programas planuoja suorganizuoti apie 1100 įvairių edukacijų.

008-02-01-20 BĮ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro veiklos organizavimas. Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras (toliau – Kultūrų komunikacijų centras) 2025 m. tęs kultūrinę veiklą, kuria siekiama užtikrinti profesionaliojo meno pristatymo ir kultūrinio laisvalaikio praleidimo galimybės sintezę, daugiafunkcės meno ir kultūros zonos Klaipėdos mieste veiklą.

008-02-01-21 Šiuolaikinio meno festivalio organizavimas. Siekiama sukurti ir įgyvendinti tarptautinį šiuolaikinio meno festivalį, kuris taptų tradiciniu Kultūrų komunikacijų centro renginiu, organizuojamu kas 2 metus, t. y. įgautų šiuolaikinio meno bienalės formatą. 2024 m. inicijuotas šiuolaikinio meno festivalis išsivystė į profesionaliojo šiuolaikinio viešųjų erdvių meno projektą „Reiškinys M“. Įgijus vertingos organizacinės patirties, 2025 m. organizuojama šiuolaikinio meno bienalė Klaipėdoje vyks Kultūrų komunikacijų centro patalpose bei viešose Klaipėdos miesto erdvėse ir ypatingą dėmesį skirs jūriniam Klaipėdos regionui, jo istorijai bei šalims, kurias skalauja Baltijos jūra.

008-02-01-22 Knygos meno festivalio organizavimas. Knygos meno festivalio, vyksiančio ketvirtą kartą, tikslas – populiarinti knygos meną, skatinti plačiosios visuomenės knygos meno pažinimą, gilinti knygos meno srityje dirbančių ar būsimų specialistų (dizainerių, iliustruotojų, menininkų) žinias ir tobulinti jų gebėjimus. 2025 m. planuojama plėtoti festivalio kryptį – gilintis į knygos meno įvairovę, skatinti plačiosios visuomenės dalyvavimą, kuriant vertę esamiems ir būsimiems profesionalams. Planuojama plėsti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, tęsiant 2024 m. pradėtą knygos meno rezidentūros programą ir organizuojant tarptautinius mainus, kurių rezultatu būtų nauji leidiniai. 2025 m. festivalį sudarys knygos meno paroda ir turininga, įvairioms auditorijoms skirta edukacinė programa.

008-02-01-23 Meno rezidencijų veiklos organizavimas. Kultūrų komunikacijų centras atviro konkurso būdu suteikia galimybę reziduoti ir kurti visų vizualiųjų ir audiovizualinių menų atstovams, rašytojams, meno kritikams, kultūros projektų koordinatoriams, kuratoriams, menotyrininkams ir kitiems įvairių kultūros sričių profesionalams. Meno rezidentūra sudaro sąlygas reziduojantiems kūrėjams į kūrybos procesą įtraukti Klaipėdos miesto bendruomenę. 2025 m. planuojamas rezidentų skaičius – 11 kūrėjų per metus.

008-02-01-24 Parodų ir kitų meno pristatymo formų organizavimas Klaipėdos kultūrų komunikacijų centre. 2025 m. numatoma pristatyti visuomenei tiek Klaipėdos miesto ir regiono kūrybinių sąjungų bei menininkų, tiek visos Lietuvos ir užsienio šalių menininkų kūrybą. Kultūrų komunikacijų centras 2025 m. vykdys parodinę veiklą, rengs įvairius šiuolaikinio meno ir tarpdisciplininius projektus, organizuos renginius ir kitus kultūros projektus, organizuos susitikimus su menininkais, kuratoriais, menotyrininkais, rezidentais, rengs paskaitas, konferencijas, seminarus, viešas diskusijas aktualiomis kultūros ir meno temomis, vykdys edukacinę veiklą. Iš viso 2025 m. numatoma suorganizuoti 150 kultūrinių renginių, pristatyti 20 parodų ir sulaukti 11 000 lankytojų.

008-02-01-25 Kultūros savaitės Klaipėdoje organizavimas. 2024 m. sėkmingai startavęs meno mecenatystės forumas Klaipėdoje 2025 m. išsivystys į visavertę Kultūros savaitę. Vyks tinklaveikos renginiai, kurių metu verslo atstovai tiesiogiai susitiks su kūrėjais ir susipažins su veiklomis, kūryba ir iššūkiais. Renginių esmė – užmegzti ryšius tarp verslo ir kūrėjų atstovų, taip siekiant skatinti kultūros renginių mecenavimą.

008-02-01-26 BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus veiklos organizavimas. Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus (toliau – Muziejus) aktyviai dalyvauja miesto kultūriniame gyvenime, propaguoja Mažosios Lietuvos kultūros paveldą Lietuvoje bei užsienyje ir atlieka svarbią miesto istorinės atminties formavimo bei kultūrinio tapatumo ugdymo misiją. Muziejus siekia išsaugoti Mažosios Lietuvos kultūros paveldą, ugdyti istorinę savimonę ir formuoti klaipėdietišką tapatumą. 2025 m. Muziejaus patrauklumą numatoma didinti vykdant kryptingą ypač vertingų eksponatų paiešką bei siekiant atnaujinti ekspozicijas pilies didžiajame bokšte (Priešpilio g. 2A) ir Kalvystės muziejuje.

008-02-01-27 Klaipėdos miesto gimtadienio renginio organizavimas. 2025 m. rugpjūčio 1 d. Klaipėdos miestas minės savo gimtadienį. Šiai progai paminėti Muziejus organizuoja šventę, kurios metu bus atkuriamas viduramžių miestas, inscenizuojamos kovos, piliavietėje keliama miesto vėliava.

008-02-01-28 BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus parodų ir edukacijų organizavimas, leidinių leidyba. 2025 m. Muziejus planuoja suorganizuoti apie 700 edukacinių užsiėmimų, kuriuose dalyvauja įvairaus amžiaus lankytojai. Be edukacinių renginių, Muziejuje, kaip ir kasmet, 2025 m. bus eksponuojamos jau tradicinėmis tapusios parodos, skirtos šv. Velykoms, šv. Kalėdoms, taip pat Muziejus kvies į dvi itin svarbias Klaipėdos istorijai skirtas parodas: „Klaipėda ir dingusi Rytų Prūsija“, kurioje bus pristatoma unikali vaizdo medžiaga, atspindinti Klaipėdos istoriją, bei „Poilsio kultūra ir jos ženklai: užeigos, kavinės, restoranai“, kurioje bus siekiama atskleisti poilsio kultūros fenomeną Klaipėdoje ir Rytų Prūsijoje, pristatant architektūrinius sprendimus, susijusius su kavinių ir restoranų steigimu. 2025 m. planuojama pradėti leidinio „Prūsijos kultūrinis kraštovaizdis“ parengiamuosius darbus: koncepcijos kūrimą, ikonografinės medžiagos atrinkimą ir skenavimą, tekstų kūrimą ir vertimą į anglų kalbą. Šia knyga bus siekiama pristatyti ikonografinį paveldą, atspindėti turtingą regiono praeitį, kultūrinę įvairovę ir besikeičiantį peizažą. Knygos leidyba planuojama 2026 m. pabaigoje.

008-02-01-29 BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro veiklos organizavimas. Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras (toliau – Etnokultūros centras) per 30 veiklos metų tapo reikšmingu etninės kultūros sklaidos centru Klaipėdos krašte ir Lietuvoje. Didžioji dalis įstaigos rengiamų etnokultūrinių renginių senamiesčio viešosiose erdvėse skatina Klaipėdos senamiesčio gyvybingumą bei reprezentatyvumą. 2025 m. Etnokultūros centras planuoja surengti 300 etnokultūrinių renginių (švenčių, koncertų, edukacijų, parodų ir kt.), kuriuose tikimasi sulaukti 38 tūkst. dalyvių ir lankytojų.

008-02-01-30 Joninių šventės organizavimas. Kaip ir kasmet, 2025 m. bus organizuojama Joninių šventė. Siekiant užtikrinti šios šventės prieinamumą kuo platesniam žiūrovų ratui, tradiciškai planuojama šventę organizuoti žiūrovams lengvai pasiekiamose miesto viešosiose erdvėse. Šventės dalyviams 2025 m. planuojama pristatyti paparčio ugnies žiedo instaliaciją.

008-02-01-31 Užgavėnių šventės organizavimas. 2025 m. Klaipėdos miesto viešosiose erdvėse bus rengiama tradicinė Užgavėnių šventė, kurios pagrindiniai simboliai – persirengėliai, kaukės, blynai, Lašininio ir Kanapinio kova bei Morės deginimas.

008-02-01-32 Lietuvių tautinės kultūros pristatymas Europos folkloro festivaliuose. Etnokultūros centro folkloro kolektyvai, įvertinti įvairiais miesto, šalies ir tarptautiniais apdovanojimais, nuolat kviečiami pristatyti savo sukurtas Klaipėdos kraštą reprezentuojančias programas Europos folkloro festivaliuose. 2025 m. planuojama dalyvauti Europos šalių tautinės kultūros festivalyje „Europeade“ (Italija, Bolcanas) bei folkloro festivalyje „Kaustinen“ (Suomija). Festivaliuose ketinama pristatyti Klaipėdos krašto nematerialaus kultūros paveldo vertybėmis paremtas folkloro programas „Lietuvininkų dainavimo tradicija“ ir „Mažosios Lietuvos instrumentinio muzikavimo tradicija“.

008-02-01-33 BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro folkloro ansamblių programų parengimas, edukacinių ir etnokultūrinių renginių organizavimas. Etnokultūrinė folkloro ansamblių veikla skatina įvairių amžiaus grupių saviraišką, užimtumą, užtikrina tradicijų tęstinumą, aktyvią jų sklaidą Klaipėdos bendruomenėje. 2025 m. Etnokultūros centro folkloro ansambliai parengs naujas Klaipėdos krašto nematerialaus kultūros paveldo vertybėmis, įtrauktomis į nacionalinį sąvadą (Mažosios Lietuvos tautinio kostiumo pristatymo, Lietuvininkų dainavimo, Mažosios Lietuvos instrumentinės muzikos bei Šiupinio šventės Mažojoje Lietuvoje tradicijomis) paremtas folkloro programas, parengs ir įgyvendins kalendorinėms šventėms (Užgavėnėms, Atvelykiui, Joninėms bei Adventui) bei Etninės kultūros globos tarybos 2025-iesiems paskelbtiems Lietuvių liaudies dainų metams skirtas programas, kurias planuojama pristatyti tarptautiniuose festivaliuose, Lietuvos regionuose. Numatoma surengti apie 90 koncertų, vakaronių Klaipėdoje ir kituose Lietuvos miestuose.

008-02-01-34 Klaipėdos biudžetinių kultūros įstaigų aprūpinimas kompiuteriais, spausdintuvais, serveriais ir kita programine įranga. 2025 m. Muziejui planuojama įsigyti 2 kompiuterius su programine įranga, Žvejų rūmams – 3 kompiuterius, Etnokultūros centrui – spalvotą daugiafunkcį spausdintuvą, Bibliotekai – serverį (serveryje yra įdiegtas Active Directory, ESET Protect, MECM ir LIBIS savitarnos terminalų valdymas, kurie suteikia centralizuotą ir efektyvų IT paslaugų valdymą, saugumą ir priežiūrą 16-kai padalinių. Esamas serveris nepalaiko sistemos ir nuolat stringa dėl pasenusios techninės įrangos ir pajėgumų trūkumo).

008-02-02 Kultūros įstaigų remontas.

008-02-02-01 BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešosios bibliotekos filialų remonto darbai. 2025 m. planuojama atlikti Bibliotekos filialų einamąjį remontą: atlikti filialo Turgaus g. 8 vidaus patalpų remontą, sutvarkant drėgmės ir pelėsio pažeistas vietas, atlikti pastato Turgaus g. 8 fasado remontą ir atnaujinti užrašą ant pastato, modernizuoti filialo J. Janonio g. 9 šildymo sistemą, atlikti Kalnupės g. 13 bibliotekos remontą (nudažyti patalpų sienas, įrengti laminuotas grindis, pakeisti vidines duris, atlikti WC patalpų remontą, pritaikant žmonėms su negalia).

008-02-02-02 BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro remonto darbai. 2025 m. planuojamas Bažnyčių g. 4 pastato dalies (audimo galerijos) fasado remonto darbų tyrimų atlikimas ir techninio projekto parengimas, 2026 m. numatomi fasado remonto darbai (nutrupėjusių pastato sienų sutvarkymas, supuvusių medinių fachverkinių pastato konstrukcijų atnaujinimas).

008-02-02-03 BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centro remonto darbai. 2025 m. planuojama atlikti Tautinių kultūrų centro (K. Donelaičio g. 6B) patalpų sienų ir grindų remontą bei pakeisti žaliuzes (6 vnt.).

008-02-02-04 BĮ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro remonto darbai. 2025 m. planuojama parengti Parodų rūmų (Didžioji Vandens g. 2) patalpų paprastojo remonto architektūrinės dalies projektą, elektrotechnikos, gaisrinės signalizacijos, apsauginės signalizacijos, elektroninių ryšių projektą ir vėdinimo, šildymo-vėsinimo sistemų projektus bei atlikti parodų salių ir holo remonto darbus.

008-02-02-05 BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Klaipėdos koncertų salės remonto darbai. Siekiant ateityje atlikti Koncertų salės remonto darbus, 2025 m. planuojama parengti 3 techninius projektus: kondicionavimo sistemos įrengimo, elektros instaliacijos atnaujinimo bei stogo ir fasado remonto darbų projektus.

008-02-02-06 BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus remonto darbai. 2025 m. Muziejaus pastate (Didžioji Vandens g. 2) planuojama pakeisti langus su palangėmis (37 vnt.) ir duris (5 vnt.).

008-02-03 Komunalinių paslaugų įsigijimas. Savivaldybės biudžeto lėšomis apmokama už 7 biudžetinių kultūros įstaigų šildymą, elektros energiją, paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymą bei centralizuoto vandentiekio ir kanalizacijos tvarkymą.

008-02-04 Kultūros objektų infrastruktūros modernizavimas.

008-02-04-01 Vasaros koncertų estrados ir prieigų pritaikymas daugiatiksliam naudojimui. Projektu planuojama modernizuoti nusidėvėjusią Vasaros koncertų estrados infrastruktūrą, sustiprinant konstrukcijas, numatant natūralias, ilgaamžes medžiagas bei įrenginius, tinkamus vietos klimatinėms sąlygoms, derančius prie vietovės kraštovaizdžio ir sudarančius sąlygas teritorijos lanksčiam ir patogiam naudojimui, sutvarkyti prieigas, įrengti pagal detalųjį planą numatytus sporto aikštynus, įrengti tarptautinius standartus atitinkančią riedučių sporto aikštelę, atnaujinti pėsčiųjų takus ir mažąją architektūrą. Sutvarkyta infrastruktūra, patogi, saugi bei graži aplinka suformuos rekreacinį traukos tašką ir prisidės prie gyventojų pasitenkinimo augimo. Rangos darbus numatoma vykdyti 2025–2027 m.

008-02-04-02 Kalvystės muziejaus (Šaltkalvių g. 2) vidaus rekonstrukcija ir modernizavimas. Siekiant modernizuoti prastos būklės Kalvystės muziejaus pastatą bei padaryti jį patrauklesnį tiek jame besilankantiems klaipėdiečiams, tiek miesto svečiams, planuojami muziejaus sutvarkymo darbai: numatoma pakeisti pastato stogą, langus, duris, sutvarkyti pastato fasadą, šilumos punktą bei vidinį kiemelį. 2025–2026 m. numatoma parengti techninį projektą, 2026–2027 m. – įvykdyti rangos darbus.

008-02-04-03 Pašto komplekso sutvarkymas ir pritaikymas (įveiklinimas) kultūros ir kitoms veikloms. Savivaldybė, vadovaudamasi Savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T2-99 patvirtintu Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Klaipėdos miesto savivaldybės ketinimų protokolu dėl Klaipėdos centrinio pašto komplekso įveiklinimo, yra įsipareigojusi, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai įgyvendinus Klaipėdos centrinio pašto komplekso sutvarkymo ir pritaikymo kultūros ir kitoms veikloms projektą, užtikrinti šio objekto aktualizavimą ir kultūros bei kitų veiklų ir paslaugų teikimo užtikrinimą bei iš Savivaldybės biudžeto skirti lėšų šiam tikslui įgyvendinti. Siekiant įgyvendinti ketinimų protokole numatytus įsipareigojimus, 2025 m. numatoma užbaigti pašto komplekso sutvarkymo ir pritaikymo (įveiklinimo) kultūros ir kitoms veikloms koncepcijos parengimą ir ja remiantis parengti techninę specifikaciją vidaus ekspozicijų įrengimo paslaugų pirkimui.

008-02-04-04 Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos tinklo optimizavimo galimybių studijos peržiūra. 2015 m. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka parengė Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos tinklo optimizavimo ir veiklos modernizavimo galimybių studiją. Siekiant, kad esamas bibliotekos tinklas geriau atitiktų skaitytojų poreikius ir miesto bendruomenės lūkesčius,  2025 m. planuojama atnaujinti galimybių studiją, identifikuojant bibliotekos tinklo silpnąsias vietas, neefektyvumus ir pasiūlyti konkrečius sprendimus dėl bibliotekos tinklo veiklos pagerinimo.

008-02-04-05 BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centro Žvejų rūmų modernizavimas. 2025–2027 m. yra numatyti Žvejų rūmų infrastruktūros sutvarkymo darbai, kurie suskirstyti etapais ir apima reikalingų techninių projektų parengimą, fasado sutvarkymą, vidaus patalpų pertvarkymą, įvairios techninės įrangos, reikalingos veiklai vykdyti, atnaujinimą ir (ar) įsigijimą.

008-02-04-06 Lauko scenos įrengimas. 2025 m. renginiams organizuoti numatoma įsigyti lauko scenos komplektą.

008-03 Tęstinės veiklos uždavinys. Formuoti miesto kultūrinį tapatumą, integruotą į Baltijos jūros regiono kultūrinę erdvę.

Numatoma vykdyti šias priemones:

008-03-01 Valstybinės ir tarptautinės reikšmės kultūrinių projektų įgyvendinimas.

008-03-01-01 Klaipėdos miesto kultūros komunikacijos programos įgyvendinimas (vykdytoja – VšĮ „Klaipėdos šventės“). Tai tęstinis projektas, kurio tikslas – užtikrinti bendrą ir išskirtinę Klaipėdos kultūrinių renginių ir reiškinių komunikaciją ir viešinimą. Programos įgyvendinimas yra svarbus siekiant išlaikyti ir auginti kultūra ir menu besidominčią auditoriją. 2025 m. kultūros komunikacijos programą sudarys kultūros komunikacijos strategija ir komunikacijos priemonių planas. Komunikacijos priemonių plane bus aptarta, kas bus vykdoma skirtinguose privalomuose ir pasirenkamuose komunikacijos kanaluose – nacionalinėje ir regioninėje televizijoje, radijuje, spaudoje, interneto svetainėje „Kultūros uostas“, skirtoje komunikacijai apie kultūrinius renginius Klaipėdos mieste, socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „Instagram“. Juose bus pristatomi svarbiausi kultūros lauko įvykiai, aktualijos, galimi vartotojų įsitraukimą didinantys konkursai.

008-03-01-02 Klaipėdos kultūros 2017–2030 m. strategijos atnaujinimas. Patvirtinus Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros 2017–2030 m. strategiją, 2017–2024 m. laikotarpiu įvyko svarbių pokyčių Klaipėdos miesto, nacionaliniame bei tarptautiniame kontekste, kurie lėmė poreikį permąstyti ir atnaujinti strategijoje numatytas kryptis, tikslus, uždavinius bei priemones. Strategija bus atnaujinta atsižvelgiant į siekį Savivaldybei dalyvauti konkurse dėl Europos kultūros sostinės titulo, dokumento turinys bus susietas su paraiškos „Klaipėda – Europos kultūros sostinė 2035 m.“ siekiais ir idėjomis. Strategijoje bus atsižvelgta į miesto socialinę, demografinę situaciją, svarbius geopolitinius pokyčius, pakeitusius bendradarbiavimo kryptis kultūros srityje.

008-03-01-03 Kultūros lauko tyrimo atlikimas. 2025 m. planuojama atlikti kultūros lauko tyrimą, kurio tikslas – įvertinti Klaipėdos gyventojų pasitenkinimą Klaipėdos kultūros lauku. Paskutinį kartą toks tyrimas darytas 2018 m. Nuo to laiko miestas, šalis ir visuomenė išgyveno nemažai pokyčių (pandemija, geopolitiniai lūžiai, nuotolinis darbas ir nuotolinis mokymasis), kurie galimai pakeitė kultūros vartotojų įpročius, poreikius, mieste teikiamų kultūrinių paslaugų vertinimą. Siekiant įvertinti kultūrinių paslaugų teikimą miestiečiams, yra būtina atlikti kokybinį kultūros lauko tyrimą, padėsiantį kurti miestiečių poreikius atitinkančias paslaugas ir produktus.

Pateikiami programos asignavimų esminių (didesnių nei 10 procentų) pakeitimų, palyginti su praėjusiais 2024 metais, paaiškinimai: dėl besikeičiančių teisės aktų nuo 2025 m. sausio 1 d. (minimalios mėnesinės algos, tvirtinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl taikomo minimaliojo darbo užmokesčio“, taikomo didesnio socialinio draudimo įmokų koeficiento, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo), Savivaldybės biudžeto maksimalių asignavimų planavimo bendrųjų principų, Savivaldybės biudžeto lėšų planavimo biudžetinių įstaigų ūkio išlaidoms patvirtintos metodikos (normatyvų) pakeitimo; dėl didesne apimtimi vykdomų investicijų projektų; dėl pabrangusių paslaugų.

Programa yra tęstinė ir neterminuota.

Programos vykdytojai: Savivaldybės administracija, BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės kultūros centras Žvejų rūmai, BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės koncertinė įstaiga Klaipėdos koncertų salė, BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės tautinių kultūrų centras, BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Imanuelio Kanto viešoji biblioteka, BĮ Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras, BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras, VšĮ „Klaipėdos šventės“.

Programos koordinatoriai:

Ričardas Zulcas, Kultūros, sporto ir turizmo departamento direktorius, tel. (0 46) 39 60 10, el. p. ricardas.zulcas@klaipeda.lt;

Inga Kubilienė, Miesto vystymo ir priežiūros departamento Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriaus vedėja, atliekanti Miesto vystymo ir priežiūros departamento direktoriaus funkcijas, tel. (0 46) 39 60 81, el. p. inga.kubiliene@klaipeda.lt;

Kastytis Macijauskas, Urbanistikos ir architektūros departamento direktorius, tel. (0 46) 39 60 07, el. p. kastytis.macijauskas@klaipeda.lt;

Gintautas Mačiulaitis, Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis  Administravimo departamento direktoriaus funkcijas, tel. (0 46) 44 55 33, el. p. gintautas.maciulaitis@klaipeda.lt;

Sandra Tamašauskienė, Projektų finansavimo ir administravimo skyriaus vedėja, tel. (0 46) 39 60 62, el. p. sandra.tamasauskiene@klaipeda.lt.

3 lentelė. Klaipėdos miesto savivaldybės 2025–2027 metų 008 Kultūros plėtros programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) pateikiamos „Microsoft Excel“ formatu, 4 lapai.

4 lentelė. Klaipėdos miesto savivaldybės 2025–2027 metų 008 Kultūros plėtros programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai pateikiami „Microsoft Excel“ formatu, 6 lapai.

009 Jaunimo ir bendruomenių politikos programa

10 grafikas. Jaunimo ir bendruomenių politikos programa ir jos uždaviniai

Pagal šią programą užsibrėžta įgyvendinti 2 uždavinius:

009-01 Tęstinės veiklos uždavinys. Aktyvinti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų veiklą.

Numatoma vykdyti šias priemones:

009-01-01 Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų ir jų iniciatyvų skatinimas.

009-01-01-01 Jaunimo iniciatyvų ir programų dalinis finansavimas. Įgyvendinant priemonę bus skatinama jaunimo organizacijų (toliau – JO) ir su jaunimu dirbančių organizacijų (toliau – SJDO) projektinė veikla. Planuojami finansuoti projektai: 1) JO ir SJDO galimybių plėtojimo ir institucinės paramos projektai, kuriais siekiama didinti JO ir SJDO veiklos kokybę bei efektyvumą ir užtikrinti nuolatinės veiklos tęstinumą; 2) jaunimo iniciatyvų projektai, kuriais siekiama spręsti įvairias jaunimo problemas ir didinti jaunų žmonių aktyvų dalyvavimą įvairiose veiklose (visuomeninėse, socialinėse, savanorystės, verslumą skatinančiose ir kt.); 3) jaunimo programų projektai, kuriais siekiama 3 metus užtikrinti kryptingą veiklos priemonių visumą, teikti sistemingas paslaugas, didinti organizacijų veiklos kokybę bei efektyvumą ir užtikrinti nuolatinės veiklos tęstinumą. Konkurso būdu JO ir SJDO projektai bus atrenkami ir iš dalies finansuojami vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T2- 24 patvirtintu Jaunimo iniciatyvų ir programų projektų dalinio finansavimo Klaipėdos miesto savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu. 2025 m. planuojama iš dalies finansuoti 26 JO ir SJDO projektus.

009-01-01-02 Jaunimo organizacijų stiprinimo ir jaunimo politikos plėtojimo programos dalinis finansavimas. Šia programa siekiama užtikrinti atstovavimą jaunimo interesams vietos ir nacionaliniu lygiu bei skatinti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas, siekiant gerinti jų veiklos kokybę ir skatinti sistemingą plėtrą. 2025–2027 m. numatoma kasmet iš dalies finansuoti po 1 programos projektą.

009-01-01-03 Jaunimo savanoriškos tarnybos įgyvendinimo Klaipėdos mieste programos dalinis finansavimas. Šia programa siekiama finansuoti savanorišką veiklą organizuojančių organizacijų vykdomas jaunimo savanoriškos tarnybos programas, teikiamas vadovaujantis Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2024 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. 2V-134(1.4E) patvirtintais Jaunimo savanoriškos tarnybos programų finansavimo savivaldybėse 2025–2026 metais konkurso nuostatais. 2025–2027 m. numatoma kasmet iš dalies finansuoti po 1 programos projektą ir kasmet pritraukti ne mažiau kaip 21 savanorį.

009-01-01-04 Atviro darbo su jaunimu Klaipėdos mieste programos dalinis finansavimas. Šia programa siekiama užtikrinti prasmingą, saugų jaunimo laisvalaikį, padėti jaunam žmogui integruotis į socialinį gyvenimą. Iki 2023 m. balandžio mėn. Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Atviras jaunimo centras (I. Simonaitytės g. 24 ir Paryžiaus Komunos g. 16A) vykdė atvirą darbą su jaunimu pietinėje ir centrinėje Klaipėdos miesto dalyse. Nuo 2023 m. atviras darbas pradėtas vykdyti ir šiaurinėje miesto dalyje. 2025 m. numatoma iš dalies finansuoti 1 programos projektą, pritraukti ne mažiau kaip 200 unikalių lankytojų atviroje jaunimo erdvėje arba atvirame jaunimo centre bei suteikti 30 individualių konsultacijų socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims. 2026–2027 m. numatoma iš dalies finansuoti po 2 programos projektus, pritraukti ne mažiau kaip po 400 unikalių lankytojų atviroje jaunimo erdvėje arba atvirame jaunimo centre bei suteikti po 60 individualių konsultacijų socialiai pažeidžiamiems, socialinę riziką (atskirtį) patiriantiems asmenims.

009-01-01-05 Darbo su jaunimu gatvėje Klaipėdos mieste programos dalinis finansavimas. Darbas su jaunimu gatvėje – darbo su jaunimu forma, kurią vykdant dirbantys su jaunimu asmenys mezga santykius su atskirais jaunais žmonėmis ar jų grupėmis jų susibūrimo vietose (žaidimų aikštelėse, gatvėse, kiemuose, parkuose, prekybos centruose, kavinėse ir pan.). Asmenys, dirbantys su jaunimu, jaunimui įvairiomis formomis teikia asmeninę, socialinę bei ugdomąją pagalbą arba siunčia, palydi į jau egzistuojančias institucijas, organizacijas. Iki 2023 metų Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras šį darbą vykdė pietinėje miesto dalyje (Sąjūdžio, Šiaulių g., I. Simonaitytės g. parkuose). Nuo 2023 m. ši darbo su jaunimu forma pradėta vykdyti ne tik pietinėje, bet ir šiaurinėje miesto dalyje. 2025–2027 m. planuojama kasmet palaikyti reguliarų kontaktą su ne mažiau kaip 12 jaunų asmenų.

009-01-01-06 Nevyriausybinių organizacijų kompetencijų didinimas ir naujų įgūdžių suteikimas. Europos jaunimo sostinės programos vykdymo metu identifikavus JO ir SJDO įvairių kompetencijų tobulinimo poreikį, 2025 m. planuojama organizuoti jau pasisekimo sulaukusius projektų rašymo mokymus, kurių metu organizacijos įgis žinių apie pagrindinius projektų rengimo aspektus. Siekiant, kad Klaipėdos mieste JO ir SJDO pateiktų kokybiškas projektų paraiškas ir sėkmingai įgyvendintų jaunimui aktualias veiklas, mokymų metu šios organizacijos turės galimybę užpildyti projektų paraiškas ir jas pateikti Savivaldybės administracijai. Taip pat planuojama jaunimo organizacijoms ir jaunimo darbuotojams organizuoti 3 mokymus, susijusius su skaitmeninių įrankių naudojimu. Šių mokymų tikslas – suteikti žinių apie socialinių tinklų reklamą, vaizdo klipų kūrimą bei inovatyvių programų naudojimą darbe su jaunimu.

009-01-01-07 Dalininko įnašo formavimas VšĮ Klaipėdos miesto savivaldybės atviro jaunimo centro įkūrimui ir veiklos organizavimui. 2025 m. numatoma įsteigti naują viešąją įstaigą – Klaipėdos miesto savivaldybės atvirą jaunimo centrą. 2025 m. planuojamos lėšos šios įstaigos vadovo, darbuotojų atlyginimams, patalpų išlaikymo (komunalinių mokesčių) ir kitoms išlaidoms apmokėti.

009-01-01-08 VšĮ Klaipėdos miesto savivaldybės atviro jaunimo centro veiklos organizavimas (vykdytojas – VšĮ Klaipėdos miesto savivaldybės atviras jaunimo centras). VšĮ Klaipėdos miesto savivaldybės atviro jaunimo centro funkcijos – atviras darbas su jaunimu, jaunimo užimtumo didinimas, socialinės atskirties mažinimas, jaunimo iniciatyvų skatinimas, bendradarbiavimas su kitomis institucijomis. 2025–2027 m. planuojamos lėšos Atviro jaunimo centro veiklos organizavimui, įstaigos vadovo, darbuotojų atlyginimams, patalpų išlaikymo (komunalinių mokesčių) ir kitoms išlaidoms apmokėti.

009-01-02 Atvirų jaunimo erdvių, skirtų mažiau galimybių turintiems jaunuoliams, steigimas (šiaurinėje miesto dalyje). Atvirą jaunimo erdvę numatoma įrengti šiaurinėje miesto dalyje, po Vasaros koncertų estrada. Numatoma, kad patalpos jaunimo erdvei bus ne mažesnės negu 80 kv. m ir vienu metu pritaikytos iki 20 žmonių. Papildomi projektavimo darbai numatyti Vasaros koncertų estrados techniniame projekte. Rangos darbai numatyti 2026–2027 m.

009-01-03 Jaunimo pritraukimas į Klaipėdos miestą.

009-01-03-01 Dalyvavimas Vakarų Lietuvos regiono renginyje „Jaunimo vasaros akademija“. 2025 m. planuojama dalyvauti Telšiuose vyksiančiame kasmetiniame Vakarų Lietuvos regiono renginyje „Jaunimo vasaros akademija“, kuris organizuojamas jau daugiau negu 10 metų. Į renginį vyks 12 jaunuolių iš Klaipėdos, grupės vadovas ir jaunimo reikalų koordinatorius.

009-01-03-02 Klaipėdos miesto kasmetiniai renginiai jaunimui. 2025 m. bus toliau siekiama stiprinti bendrą Klaipėdos jaunimo įvaizdį, sujungiant Klaipėdos miesto aukštojo mokslo, profesinio mokymo ir bendrojo ugdymo įstaigų, JO ir SJDO, kitų nevyriausybinių organizacijų ir jaunimo iniciatyvas. 2025 m. bus organizuojami 7 jaunimui skirti renginiai: „Studijų regata‘25“ (planuojamas dalyvių skaičius – 4000), „Tarptautinė jaunimo diena“ (planuojamas dalyvių skaičius – 500), „Jaunimo apdovanojimai“ (planuojamas dalyvių skaičius – 150), Mokslo metų pradžios šventė (planuojamas dalyvių skaičius – 200), jaunimo grupių koncertai (planuojami du koncertai, dalyvių skaičius – 200) ir „Jaunimo forumas“ (planuojamas dalyvių skaičius – 30 dalyvių).

009-01-04 Tarptautinio ir nacionalinio bendradarbiavimo plėtojimas.

009-01-04-01 Atstovavimas Klaipėdos miestui tarptautiniuose ir nacionaliniuose jaunimo renginiuose. Dalyvavimo renginiuose rėmimo tikslas – plėtoti kokybišką darbą su jaunimu Klaipėdoje, stiprinti Klaipėdos jaunimo sektorių, plėtojant regioninio, nacionalinio bei tarptautinio bendradarbiavimo ryšius ir atstovaujant Klaipėdos miestui Lietuvoje, užsienio valstybėse vykstančiuose reikšminguose renginiuose ir (ar) tarptautinių organizacijų vykdomuose renginiuose. Vadovaujantis Dalyvavimo tarptautiniuose ir nacionaliniuose jaunimo renginiuose rėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-226, jaunimas bus atrenkamas dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose bei nacionaliniuose renginiuose. 2025 m. planuojama rėmimą skirti 11 asmenų.

009-01-04-02 Tarptautinio Erasmus+ programos projekto „VR ateitis“ (angl. „VR the Futuree“) įgyvendinimas. Projekto tikslas – palaikyti skaitmeninio darbo su jaunimu praktiką, taikant įtraukias medijas, tokias kaip virtuali realybė (VR) ir 360° vaizdo įrašas, ugdyti jaunimo darbuotojų skaitmenines kompetencijas. Tai padidins darbo su jaunimu kokybę ir inovacijas, prisidės prie neformaliojo ugdymo metodų plėtros. Projekto metu bus sukurti du edukaciniai filmukai, kurie prisidės prie jaunimo skaitmeninių įgūdžių ugdymo ir skatins skaitmeninio darbo su jaunimu plėtrą, didins atvirų jaunimo centrų patrauklumą jaunimui. Pagrindinė projekto koordinatorė – Savivaldybės administracija kartu su SCP akademija iš Kipro, „Sirius“ nevyriausybine organizacija iš Kroatijos ir Jaunimo tobulėjimo platforma YOU+ iš Latvijos. 2025 m. planuojami tarptautiniai partnerių vizitai Klaipėdoje ir Kipre, taip pat bus sukurti 2 edukaciniai filmukai ir metodologija jaunimo darbuotojams apie virtualios realybės edukacijas. Projekto trukmė – 24 mėn. (2023 m. gruodžio 31 d. – 2025 m. gruodžio 30 d.).

009-01-04-03 Tarptautinio URBACT programos projekto „Kita karta – jaunimo darbas“ (angl. „NextGen YouthWork“) įgyvendinimas. Projektu siekiama tobulinti darbo su jaunimu paslaugas, jaunimo darbuotojų kompetencijas, naudojant skaitmeninius įrankius. Projekto metu bus dalinamasi Klaipėdos gerąja patirtimi ir žiniomis apie skaitmeninio jaunimo darbo formą. Dalyvavimas projekte suteiks galimybę mokytis tarpkultūrinėje aplinkoje, bendravimas su kitų šalių partneriais padės lengviau perprasti šių dienų jaunuolių dalyvavimo renginiuose, veiklose tendencijas. Bendradarbiavimas projekto metu padės užmegzti partnerystes tarp miestų, atverti galimybes tolimesniam bendradarbiavimui ir keitimuisi idėjomis. Tai skatins kūrybiškumą, inovacijas ir naujų sprendimų bei požiūrių kūrimą miesto plėtroje; lankymasis miestuose ir gerosios praktikos stebėjimas padės miestui suprasti sėkmingų iniciatyvų esmę. Tai leis ieškoti naujų sprendimų ir požiūrių į miesto plėtrą. Pagrindinis projekto partneris – Eindhoveno savivaldybė (Nyderlandai). Kiti partneriai: Vesprėmo savivaldybė (Vengrija), Jasų savivaldybė (Rumunija), Oulu savivaldybė (Suomija), Perudžos savivaldybė (Italija), Kartachenos savivaldybės (Ispanija), Orhuso savivaldybė (Danija), Viladekanso savivaldybė (Ispanija), Tetovo savivaldybė (Šiaurės Makedonija). Projekto metu, bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, bus parengtas skaitmeninio darbo su jaunimu integruotas veiksmų planas. Projekto trukmė – 30 mėn. (2023 m. birželio 1 d. – 2025 m. gruodžio 30 d.).

009-01-04-04 Tarptautinio Interreg VI-A Latvija–Lietuva bendradarbiavimo per sieną programos projekto „Skaitmeninis jaunimo centras Klaipėdoje ir Liepojoje“ (angl. „Digital youth center in Klaipėda and Liepaja“) įgyvendinimas. Projekto tikslas – sukurti skaitmeninio jaunimo centro koncepciją Lietuvoje ir Latvijoje, įtraukiant mažiau galimybių turintį jaunimą ir atskirties grupes, suteikiant jiems erdvę socializuotis ir kurti savo iniciatyvas. Pagrindiniai projekto rezultatai: sukurti skaitmeninio jaunimo centro koncepciją, įtraukiant gebėjimų stiprinimo ir mokymų veiklas jaunimo darbuotojams, kurie būtų jaunimo grupių dalimi skaitmeninėje erdvėje ir įtrauktų jaunuolius į skaitmeninio jaunimo centro veiklas; įsteigti modernų žaidimų kambarį su visa įranga ir pritraukti jaunuolius saugiai leisti savo laisvalaikį prižiūrimoje aplinkoje kartu su jaunimu darbuotoju, įtraukti juos į jaunimo centro veiklas ir suteikti jiems konsultacijas įvairiais jiems rūpimais klausimais. Projekto trukmė – 24 mėnesiai.

009-01-05 Premijų už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus skyrimas Klaipėdos aukštųjų mokyklų absolventams. Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės premijų už miestui aktualius ir pritaikomuosius darbus Klaipėdos aukštųjų mokyklų absolventams skyrimo nuostatais, patvirtintais Savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-337, kasmet yra vykdomas premijų konkursas Klaipėdos aukštųjų mokyklų absolventams. Premijų atrankos komisija 2025 m. planuoja atrinkti 15 studentų, kuriems numatoma įteikti vienkartines 1000 Eur dydžio premijas.

009-01-06 Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos įgyvendinimas. Dalyvaujamasis biudžetas – tai būdas, kaip galima kartu su gyventojais spręsti viešųjų lėšų panaudojimą, kai miestiečiai patys siūlo idėjas miestui ir balsuodami renka labiausiai patikusias. Dalyvaujamieji biudžetai gali vykti ne tik miestuose, bet ir mokyklose ar kitose institucijose. Vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-227 patvirtintu Mokinių dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašu, 2024 m. buvo įvykdytos atrankos procedūros ir pasirašytos sutartys dėl dalyvaujamojo mokinių biudžeto įgyvendinimo 8 Klaipėdos miesto gimnazijose. Planuojama, kad mokyklos atrinktas iniciatyvas įgyvendins iki 2025 m. liepos mėn.

009-01-07 Strategijų, tyrimų, analizių, susijusių su jaunimo politika, bendruomenėmis ar lygių galimybių užtikrinimu, parengimas.

009-01-07-01 Klaipėdos jaunimo situacijos tyrimo parengimas. 2025 m. planuojama vykdyti Klaipėdos jaunimo situacijos tyrimą, kuris leistų identifikuoti esminius iššūkius, susijusius su šios grupės Klaipėdos miesto gyventojais ir pasiūlytų problemų sprendimo alternatyvas. Paskutinis tyrimas atliktas 2023 metais.

009-01-08 Jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programos vykdymas. Programa skirta Savivaldybės darbdaviams, kurie įdarbina jaunimą nuo 14 iki 19 m., besimokantį Savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose. Programa siekiama didinti jaunuolių motyvaciją pasirinkti sezoninį darbą vasaros atostogų metu, kaip vieną iš užimtumo priemonių, padėti jaunuoliams integruotis į darbo rinką vasaros atostogų metu, pagerinti jaunuolių profesinio orientavimo kokybę, remti darbdavius, įdarbinusius jaunuolius pagal programą. 2024 m. buvo gauta 100 nepilnamečių, norinčių dirbti vasaros metu, paraiškų. Programoje buvo atrinkta 100 mokyklinio amžiaus jaunuolių ir 16 įmonių, kurios vasaros 2 mėnesių laikotarpiui įdarbino jaunuolius. 2025 m. planuojama ir toliau organizuoti šios programos vykdymą ir pritraukti 16 darbdavių bei įdarbinti 90 jaunuolių. Taip pat programos metu siekiama nuolat teikti darbdaviams aktualią informaciją apie nepilnamečių įdarbinimą, suteikti žinių apie bendravimą su jaunuoliais ir jų motyvacijos didinimą.

009-02 Tęstinės veiklos uždavinys. Aktyvinti bendruomenių veiklą.

Numatoma vykdyti šias priemones:

009-02-01 Vietos bendruomenių savivaldos programos įgyvendinimas. Savivaldybėje bus įgyvendinamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamos Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ bandomasis modelis. Priemonės tikslas – skatinti bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius bendruomenės gyventojų poreikius, stiprinti jų sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, skatinti aktyvesnį vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus. Priemonė įgyvendinama skelbiant bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkursą. Konkurso galimi pareiškėjai – bendruomeninės organizacijos. 2025–2027 m. planuojama kasmet finansuoti po 8 bendruomenių organizacijų projektus.

009-02-02 Dalyvaujamojo biudžeto iniciatyvos įgyvendinimas. Savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T2-194 patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas, kuris nustato Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų Savivaldybės gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektų viešosiose erdvėse idėjų pasiūlymų teikimo, vertinimo, atrankos, lėšų skyrimo ir įgyvendinimo tvarką. Gyventojų iniciatyvų projektų idėjų finansavimo tikslas – didinti piliečių įsitraukimą į miesto valdymą bei biudžeto formavimą. 
2025–2027 m. kasmet bus organizuojamas idėjų atrankos konkursas ir įgyvendinamos gyventojų iniciatyvos, numatant tam priemones Savivaldybės strateginiame veiklos plane ir lėšas Savivaldybės biudžete.

009-02-03 Klaipėdos miesto integruotų investicijų teritorijos vietos veiklos grupės 2023–2029 metų vietos plėtros strategijos įgyvendinimas. Savivaldybės taryba 2023 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T2-230 „Dėl pritarimo Klaipėdos miesto 2023–2029 metų vietos plėtros strategijai“ pritarė Klaipėdos miesto 2023–2029 metų vietos plėtros strategijai ir nusprendė skirti strategijai įgyvendinti iš Savivaldybės biudžeto 20 proc. nuo visų tinkamų strategijai finansuoti išlaidų (2025–2027 m. tai sudaro 160,6 tūkst. Eur). Įgyvendinant strategiją, yra planuojami projektai, susiję su socialinių paslaugų teikimu, gyventojų verslumo skatinimu bei socialinio verslo vystymu.

Pateikiami programos asignavimų esminių (didesnių nei 10 procentų) pakeitimų, palyginti su praėjusiais 2024 metais, paaiškinimai: dėl planuojamų naujų priemonių įgyvendinimo ir padidėjusių priemonių apimčių vykdymo.

Programa yra tęstinė ir neterminuota.

Programos vykdytojai: Savivaldybės administracija, VšĮ Klaipėdos miesto savivaldybės atviras jaunimo centras.

Programos koordinatoriai:

Ričardas Zulcas, Kultūros, sporto ir turizmo departamento direktorius, tel. (0 46) 39 60 10, el. p. ricardas.zulcas@klaipeda.lt;

Aistė Valadkienė, jaunimo reikalų koordinatorė (patarėja), tel. (0 46) 39 60 64, el. p. aiste.valadkiene@klaipeda.lt;

Sandra Tamašauskienė, Projektų finansavimo ir administravimo skyriaus vedėja, tel. (0 46) 39 60 62, el. p. sandra.tamasauskiene@klaipeda.lt.

3 lentelė. Klaipėdos miesto savivaldybės 2025–2027 metų 009 Jaunimo ir bendruomenių politikos programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) pateikiamos „Microsoft Excel“ formatu, 3 lapai.

4 lentelė. Klaipėdos miesto savivaldybės 2025–2027 metų 009 Jaunimo ir bendruomenių politikos programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai pateikiami „Microsoft Excel“ formatu,  3 lapai.

010 Ugdymo proceso užtikrinimo programa

11 grafikas. 010 Ugdymo proceso užtikrinimo programa ir jos uždaviniai

Pagal šią programą užsibrėžta įgyvendinti 4 uždavinius:

010-01 Tęstinės veiklos uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdytis ir gerinti ugdymo proceso kokybę.

Numatoma vykdyti šias priemones:

010-01-01 Veiklos organizavimo užtikrinimas švietimo įstaigose.

010-01-01-01 Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Ikimokyklinio ugdymo įstaigose ugdomi vaikai pagal ikimokyklinio ugdymo ir vienų metų privalomą priešmokyklinio ugdymo programas. 2025 m. bus finansuojamas 41 ikimokyklinio ugdymo įstaigos ugdymo procesas ir aplinka. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslauga bus teikiama 7 438 vaikams iki 7 metų.

010-01-01-02 Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Tikslinės mokymo lėšos bus skiriamos 10 nevalstybinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslauga šiose įstaigose bus teikiama 419 vaikų iki 7 metų.

010-01-01-03 Mokinio padėjėjų etatų skaičiaus užtikrinimas. Siekiant nuolat vertinti vaikų specialiuosius ugdymosi poreikius ir laiku teikti švietimo pagalbą, 2025–2027 m. numatyta planuoti po 25 etatus kasmet, kurie, esant poreikiui, būtų skirti švietimo įstaigoms.

010-01-01-04 Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės pradinėje mokykloje ir mokyklose-darželiuose. 2025 m. bus finansuojamas 3 Savivaldybės mokyklų-darželių (Marijos Montessori, „Saulutės“ ir „Varpelio“) ir „Gilijos“ pradinės mokyklos ugdymo procesas ir aplinkos išlaikymas. Šiose įstaigose pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas bus ugdomi 307 vaikai, pagal pradinio ugdymo programą – 902 mokiniai (1–4 klasių). Iš viso švietimo paslauga bus teikiama 1 209 vaikams.

010-01-01-05 Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėje pradinėje mokykloje ir mokyklose-darželiuose. Tikslinės mokymo lėšos bus skiriamos vienai nevalstybinei pradinei mokyklai UAB „Da Vinči“ bei dviem nevalstybinėms mokykloms-darželiams: VšĮ „Laimingų vaikų pilis“ ir Vaikų ugdymo akademijai. Pradinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo paslauga šiose įstaigose bus teikiama 180 vaikų.

010-01-01-06 Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose. Užtikrinant bendrąjį išsilavinimą, bendrojo ugdymo mokyklose yra įgyvendinamos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos. 2025 m. bus finansuojamas 32 bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo procesas. Šiose įstaigose pagal priešmokyklinio ugdymo programą bus ugdomi 59 vaikai, pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas – 20 383 mokiniai (iš viso – 20 480).

010-01-01-07 Projekto „Erasmus+ akreditacijos KA121“ įgyvendinimas Gedminų progimnazijoje. Projekto tikslai: stiprinti mokinių Europos tapatybę per integralų ugdymą, remiantis gerąja Europos šalių patirtimi, stiprinti progimnazijos bendruomenės emocinį atsparumą lavinant pagrindinius gerovės aspektus (protinį, fizinį, emocinį ir dvasinį).

010-01-01-08 Projekto „Erasmus+ Informatinis mąstymas ir matematinis problemų sprendimas, analitika grindžiama mokymosi aplinka“ įgyvendinimas Gedminų progimnazijoje. Projekto tikslai: pagerinti informatinį ir matematinį mąstymą sukuriant žaismingų užduočių, pateikiant įvairių veiklų modelius, išbandant juos partnerių ir kitose mokyklose, tyrinėti ir struktūruoti matematinių problemų sprendimą, pagrindinį dėmesį kreipiant į algebrinio mąstymo ugdymą.

010-01-01-09 Projekto Nordplus Junior „Kurkime ateitį kartu“  įgyvendinimas Gedminų progimnazijoje. Projekto tikslas – remiantis gerąja tarptautine patirtimi, mokyklų bendradarbiavimu ugdyti mokinių suvokimą apie socialinį tvarumą, skatinti aktyviai veikti kuriant socialiai tvarią ateitį.

010-01-01-10 Projekto Nordplus Junior „Mokytojai netradicinėje aplinkoje“ įgyvendinimas Gedminų progimnazijoje. Projekto tikslas – identifikuoti ir pasidalinti efektyviomis ugdymo kitoje aplinkoje edukacinėmis praktikomis, keičiantis trijų mokyklų partnerių Latvijoje, Lietuvoje ir Islandijoje patirtimi.

010-01-01-11 „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimas. „Tūkstantmečio mokyklų“ programos tikslas – prisidėti prie ugdymo kokybės gerinimo ir mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimo savivaldybėse. Programa įgyvendinama pagal Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis. Savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T2-44 pritarta Savivaldybės dalyvavimui partnerio teisėmis „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje. Programoje dalyvauja 6 Klaipėdos bendrojo ugdymo mokyklos: „Aitvaro“, „Žaliakalnio“ gimnazijos, Liudviko Stulpino, „Santarvės“, „Smeltės“ ir „Saulėtekio“ progimnazijos. Mokinių asmeninės pažangos ir pasiekimų gerinimo bus siekiama taikant STEAM ir plėtojant įtraukųjį ugdymą, tobulinant vadovų ir pedagogų kompetencijas, stiprinant jų lyderystę, bus vykdomos aukštesnio lygio kultūrinio ugdymo veiklos, orientuotos į tvarumą, šiuolaikiškumą, kūrimą ir vykdymą, gerinamos mokinių ugdymo(si) sąlygų, modernizuojant esamą mokyklų infrastruktūrą (sporto ir aktų sales, stadionus, technologijų kabinetus), sukuriant šiuolaikines ugdymo(si) aplinkas pagal universalaus dizaino principus (gamtamokslines ir STEAM laboratorijas, FabLab dirbtuves, daugiasensores-daugiafunkces erdves, lauko klases), plėtojant įstaigų tinklaveiką.

010-01-01-12 Ugdymo proceso užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose. 2025  m. tikslinės mokymo lėšos bus skiriamos 6 Klaipėdos miesto nevalstybinėms bendrojo ugdymo mokykloms. Pagal priešmokyklinio ugdymo programas bus ugdomi 143 vaikai, pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas mokysis 1 126 mokiniai (iš viso – 1 494).

010-01-01-13 Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų antrųjų klasių mokinių vežimo paslaugos mokyti plaukti užtikrinimas. Nuo 2016 m. Savivaldybė finansuoja miesto antrųjų klasių mokinių mokymo plaukti programą, integruotą į fizinio ugdymo pamokas. Vaikai į baseiną atvežami ir parvežami Savivaldybės parūpintu transportu. Mokiniai mokomi plaukti dviejuose baseinuose (Klaipėdos baseine, Dubysos g. 12, ir Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre, S. Daukanto g. 31). 2025 m. planuojama išmokyti plaukti 2 200 bendrojo ugdymo mokyklų antrųjų klasių mokinių (Savivaldybės, nevalstybinių ir Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos).

010-01-01-14 Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos pradinių klasių mokinių vežiojimo į fizinio ugdymo pamokas užtikrinimas. Siekiant užtikrinti fizinio ugdymo bendrosios programos S. Dacho progimnazijos 1, 3, 4 klasių mokiniams įgyvendinimą, 2025 m. planuojamos Savivaldybės biudžeto lėšos 288 mokinių 2 dienas per savaitę nuvežimui nuo progimnazijos (Kuršių a. 3) iki Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos (Dubysos g. 10-2) ir parvežimui atgal į progimnaziją (po 150 mokinių 3 srautais per dieną).

010-01-01-15 Ugdymo proceso ir aplinkos užtikrinimas savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose. Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančių ugdymo įstaigų paskirtis – tenkinti mokinių (vaikų) pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius. 2025 m. planuojamos lėšos 6 Savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančių ugdymo įstaigų veiklai užtikrinti ir neformaliojo švietimo programoms vykdyti, kuriose dalyvaus 6000 vaikų. Trims neformaliojo vaikų švietimo įstaigoms (Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo, Klaipėdos vaikų laisvalaikio ir Klaipėdos moksleivių saviraiškos centrams) planuojamos lėšos tradiciniams renginiams, valstybės, miesto ir kitoms šventėms organizuoti (Kalėdinis mero priėmimas gabiems mokiniams, Vaikų gynimo diena, valstybinių ir kitų švenčių minėjimai, dalykinės olimpiados, sporto varžybos, parodos, vaikų ir paauglių socializacijos projektai).

010-01-01-16 BĮ Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos užtikrinimas. Pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai konsultuoja pedagogus, vaikus ir jų tėvus, kuriems reikalinga pedagoginė ar psichologinė pagalba, padeda vaikams lavinti sutrikusias funkcijas, vykdo individualias ir grupines pratybas. 2025 m. konsultacinę pagalbą planuojama suteikti daugiau kaip 15 000 asmenų.

010-01-01-17 Projekto „Integruota interaktyviųjų viešųjų sodų sistema Baltijos jūros regione „Interactive gardens“ įgyvendinimas. Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba, siekdama toliau vystyti sukurtą japoniško tipo terapinį edukacinį sodą kaip švietimo pagalbos instrumentą, padedantį tarnybos specialistams ugdyti klientų sensorinius, kognityvinius edukacinius gebėjimus, partnerio teisėmis dalyvauja tarptautiniame projekte „Integruota interaktyviųjų viešųjų sodų sistema Baltijos jūros regione „Interactive gardens“. Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti interaktyvią tarnybos sodo sistemą ir sukurti integruotą tarptautinę viešąją Baltijos jūros regiono sodų sistemą bei atnaujinti terapinę edukacinę erdvę, pritaikytą mūsų krašto oro sąlygoms, su pastatytu mediniu nameliu ir įrengtomis stoginėmis virš esamų terasų ir terapinėms-edukacinėms veikloms.

010-01-01-18 BĮ Klaipėdos regos ugdymo centro veiklos užtikrinimas. Regos ugdymo centro paskirtis – užtikrinti kokybišką ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų su regos negalia ugdymą bei regos korekciją, teikti pagalbą mokyklinio amžiaus vaikams, kurie su regos negalia mokosi namuose arba yra integruoti į bendrojo ugdymo mokyklas, teikti neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas suaugusiems žmonėms su regos negalia. 2025 m. įstaiga ugdys 71 vaiką (iš jų 54 pagal ikimokyklinio ir 17 pagal priešmokyklinio ugdymo programas) bei teiks specialiąją tiflopedagoginę pagalbą ikimokyklinio amžiaus vaikams ir suaugusiems asmenims.

010-01-01-19 BĮ Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro veiklos užtikrinimas. 2025 m. Klaipėdos miesto pedagogams bus sudaryta galimybė dalyvauti gerosios patirties sklaidos renginiuose (per metus – 220), bus organizuojamos konferencijos, edukaciniai-kultūriniai renginiai miesto švietimo įstaigų darbuotojams.

010-01-01-20 Gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų ir kūrybiškumo ugdymo (STEAM) įgyvendinimas. Numatoma 2025–2027 m. kasmet Savivaldybės biudžeto lėšomis finansuoti Vakarų Lietuvos regiono 5–8 klasių mokinių STEAM olimpiados bei konferencijos organizavimą.

010-01-01-21 Mokinių maitinimo ir pavėžėjimo užtikrinimas Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijoje (sporto klasėse). 2025–2027 m. Savivaldybės biudžeto lėšos planuojamos „Aukuro“ gimnazijoje veikiančių sporto klasių mokinių maitinimo (pietūs) ir pavėžėjimo išlaidoms padengti.

010-01-01-22 Mokinių maitinimo ir pavėžėjimo užtikrinimas Klaipėdos jūrų kadetų mokykloje. 2025–2027 m. Savivaldybės biudžeto lėšos planuojamos Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos mokinių maitinimo ir pavėžėjimo į stovyklavietes, ekskursijas, užsiėmimus netradicinėse erdvėse išlaidoms padengti.

010-01-01-23 Universitetinių klasių veiklos organizavimas (Baltijos, „Žemynos“, Vytauto Didžiojo ir „Vėtrungės“ gimnazijose). Savivaldybės biudžeto lėšos planuojamos Klaipėdos universiteto mokytojų-dėstytojų, dirbančių universitetinėse klasėse, etatų išlaikymui bei 4 gimnazijų aplinkos gerinimui ir mokymo priemonių įsigijimui.

010-01-01-24 Ugdymo prieinamumo ir ugdymo formų įvairovės užtikrinimas. Siekiant garantuoti ugdymo prieinamumą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams nevalstybinėse mokyklose, kurioms neužtenka skiriamų mokymo lėšų, 2025 m. planuojamos Savivaldybės biudžeto lėšos 18,75 mokinio padėjėjo etato išlaikyti. Vadovaujantis Savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimu T2-301, 2025 m. planuojamos lėšos kompensuoti išlaidas už  80 vaikų iki 7 metų ugdymą miesto nevalstybinėse įstaigose.

010-01-01-25 Ugdymo prieinamumo užtikrinimas nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose besimokantiems mokiniams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų. Planuojama, kad priemonės įgyvendinimas užtikrins ugdymo prieinamumą mokiniams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų. VšĮ Tarptautinės Ukrainos mokyklos Klaipėdos padalinyje, įsikūrusiame Alyvų g. 10, pagal Ukrainos švietimo programas 1–12 klasėse ugdomi  487 mokiniai, VšĮ Rytų Europos mokykloje – 184 mokiniai. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. SR-4487 duotas sutikimas, kad Klaipėdos padalinyje būtų vykdoma Ukrainos švietimo programa. Užtikrinant ugdymo prieinamumą minėtiems mokiniams, bus skirtos Savivaldybės biudžeto lėšos pagal Mokesčio ugdymo sąlygoms užtikrinti nevalstybinėse bendrojo ugdymo mokyklose besimokantiems mokiniams, atvykusiems į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų, kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-281.

010-01-01-26 I–II dalies valstybinių brandos egzaminų administravimas. Vidurinio išsilavinimo įgijimą patvirtina brandos egzaminai, kuriuos vykdant dalyvauja egzaminų administratoriai, vykdytojai ir vertintojai. Įgyvendinant šią priemonę, užtikrinamas skaidrus brandos darbo, I–II dalies brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas (iš viso 45).

010-01-01-27 Maitinimo paslaugų kompensavimas. Atlyginimo už maitinimo paslaugą lengvatos taikomos ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams, pradinių klasių mokiniams, ugdomiems miesto švietimo įstaigose, teisės aktų nustatyta tvarka.

010-01-01-28 Elektroninio mokinio pažymėjimo diegimas ir naudojimo užtikrinimas savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose. 2025 m. planuojamos Savivaldybės biudžeto lėšos elektroninio mokinio pažymėjimo blankams ir nepersonalizuotoms kortelėms įsigyti, elektroninio mokinio pažymėjimams personalizuoti. Nepersonalizuotos kortelės išduodamos mokyklos darbuotojams, personalizuoti  elektroninio mokinio pažymėjimai – mokiniams šiais atvejais: kai vaikas pradeda lankyti mokyklą 1 klasėje, naujai atvykus į mokyklą, keičiantis ugdymo programoms (5, 9, 11 klasėse). Iš viso 2025 m. elektroninio mokinio pažymėjimais bus aprūpinama 7 790 mokinių.

010-01-01-29 Pedagogų pritraukimas ir išlaikymas Klaipėdos biudžetinėse švietimo įstaigose. Įgyvendinant šią priemonę, numatomos priemonės, susijusios su pedagogų pritraukimui ir išlaikymui skiriama finansine parama (studijų, persikėlimo, būsto nuomos, kelionės išlaidų kompensavimo), dirbantiems ir (ar) ketinantiems dirbti pedagoginį darbą Klaipėdos miesto biudžetinėse švietimo įstaigose.

010-01-01-30 Ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių informacinių technologijų aptarnavimas. 2025–2027 m. numatomos Savivaldybės biudžeto lėšos Klaipėdos miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir mokyklų-darželių kompiuterinės technikos priežiūrai ir aptarnavimui.

010-01-01-31 Abiturientų, išlaikiusių valstybinius brandos egzaminus aukščiausiais įvertinimais, ir pedagogų skatinimas. 2025 m. bus siekiama finansiškai paskatinti abiturientus, išlaikiusius brandos egzaminus aukščiausiais įvertinimais, ir juos paruošusius mokytojus. Atsižvelgiant į praėjusių metų abiturientų, išlaikiusių valstybinius brandos egzaminus šimtukais, skaičių, planuojama, kad 2025 m. jų bus apie 150. Taip pat planuojama paskatinti 55 mokytojus.

010-01-01-32 Visos dienos mokyklos paslaugų prieinamumo didinimas. VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai paskelbus kvietimą projektui „Visos dienos mokyklos paslaugų prieinamumo didinimas“, Savivaldybės administracija ruošiasi agentūrai teikti projekto įgyvendinimo planą ir dalyvauti konkursinėje projektų atrankoje dėl finansavimo skyrimo. Projektu siekiama sukurti ir įdiegti priemonių įtraukiajam ugdymui ir švietimo pagalbai mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, paketą, užtikrinantį švietimo didesnį prieinamumą, visos dienos mokyklos paslaugas, aprūpinimą reikalingomis specialiojo ugdymo priemonėmis specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

010-01-01-33 Projekto ,,Įtraukties švietime stiprinimas (PASTIPRA)“ įgyvendinimas Klaipėdos ,,Medeinės“ mokykloje. Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti inovatyvius įtraukiojo ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo pagalbos mokiniui teikimo būdus. 2024 m. liepos 9 d. tarp Lietuvos įtraukties švietime centro ir Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos pasirašyta partnerystės sutartis, pagal kurią skiriamos lėšos mokinio padėjėjų darbo užmokesčiui.

010-01-02 Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo organizavimas.

010-01-02-01 Ugdymo proceso užtikrinimas sporto mokyklose. Siekiant tenkinti Klaipėdos miesto vaikų aktyvumo, sportinio meistriškumo poreikius ir užtikrinti neformaliojo švietimo paslaugų įvairovę, 2025 m. planuojamos mokymo lėšos sportinio ugdymo programoms įgyvendinti 4 biudžetinėse sporto įstaigose (Vlado Knašiaus krepšinio mokykloje, Lengvosios atletikos sporto mokykloje, „Gintaro“ sporto centre ir „Viesulo“ sporto centre), kuriose bus ugdoma apie 3 150 vaikų.

010-01-02-02 Vasaros poilsio organizavimas. Planuojama, kad vasaros metu bus organizuojamos dieninės stovyklos bendrojo ugdymo mokyklose socialiai remtiniems vaikams, mokiniams, turintiems didelių ir labai didelių ugdymosi poreikių, ir kitiems mokyklinio amžiaus vaikams. 2025 m. planuojamos Savivaldybės biudžeto lėšos 125 vasaros poilsio programoms.

010-01-02-03 Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra. Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-328 (2021 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T2-152 redakcija), 2025 m. planuojamos lėšos vykdyti 209 neformaliojo vaikų švietimo programas, kuriose bus užimta apie 7 500 vaikų.

010-01-03 Savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos veiklos užtikrinimas. Siekiant užtikrinti komisijos darbą, bus įgyvendinamos socialinio ugdymo, prevencinės ir kitos programos, kuriose dalyvaus 860 mokinių, suorganizuoti mokymai, vykdomas komisijos narių kvalifikacijos kėlimas.

010-01-04 Miesto metodinių būrelių veiklos užtikrinimas. Vykdant šią priemonę, numatoma organizuoti 39 Klaipėdos miesto mokytojų metodinių būrelių veiklą, kuri turi tiesioginės įtakos ugdymo kokybei. Atlyginimo už darbą metodinių būrelių pirmininkams tvarka nustatyta Savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. T2-329 „Dėl Klaipėdos miesto metodinių būrelių pirmininkų darbo apmokėjimo“.

010-01-05 Priėmimo į savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas informacinių sistemų priežiūra. Pagal priemonę administruojamos mokinių priėmimo į Savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigas informacinės sistemos.

010-01-06 Savivaldybės švietimo įstaigų civilinės atsakomybės draudimas. Pagal priemonę planuojamos Savivaldybės biudžeto lėšos 86 Savivaldybės švietimo įstaigų civilinės atsakomybės draudimo paslaugos įsigijimui.

010-01-07 Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų užtikrinimo projekto įgyvendinimas. Savivaldybė dalyvauja konkursiniame projekte „Švietimo pagalbos ir koordinuotai teikiamų paslaugų užtikrinimas“ pagal Centrinės projektų valdymo agentūros pateiktą kvietimą savivaldybėms. Projektas yra pažangos priemonė, skirta įtraukiojo ugdymo strategijos įgyvendinimui. Tikslinė projekto grupė – specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai, švietimo pagalbos specialistai.

010-01-08 Kultūrinių kompetencijų ugdymo modelio moksleiviams įgyvendinimas. Kultūrinių kompetencijų ugdymo modelio (toliau – modelis) tikslas – stiprinti Klaipėdos mokytojų kompetencijas ir per jas ugdyti mokinių gebėjimus, pasitelkiant kultūrinių institucijų resursus ir tokiu būdu formuojant atsakomybe grįstus ryšius su Klaipėdos miestu.

Modelio programa atliepia Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos vieną iš prioritetinių tikslų – kultūros ir švietimo sąsajos stiprinimas. 2021 m. rugsėjo 1 d. Lietuvos Respublikos Seimo pasirašytu susitarimu dėl Lietuvos švietimo politikos iki 2030 metų įtvirtinti šie įsipareigojimai – sistemiškai į formalųjį ir neformalųjį švietimą integruoti kultūros turinį, meno formas ir kūrybiškumą skatinančius metodus, siekiant užtikrinti visuminio ugdymo(si) galimybes ir spręsti opiausias švietimo problemas, taip pat pasitelkiant kultūros ir meno kūrėjus, kultūros ir meno įstaigas, nevyriausybines organizacijas, patyrusius mokytojus. Priemonę įgyvendins Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras. 2025 m. modelį planuojama įgyvendinti 5 mokyklose ir vykdyti 40 akad. val. mokymus su  praktika kultūros įstaigose.

010-01-09 Klaipėdos miesto pradinių klasių mokytojų dalyvavimo Skaitmeninio raštingumo, informatikos ir technologinės kūrybos įgūdžių programoje „Vedliai“ užtikrinimas. Pagal 2022 m. rugsėjo 19 d. pasirašytą trimetę sutartį vykdoma Skaitmeninio raštingumo, informatikos ir technologinės kūrybos įgūdžių programa „Vedliai“ – tai nuolatinio mokymosi programa mokytojams (ypač pradinių klasių), suteikianti mokytojams skaitmeninius įgūdžius, paruošianti kūrybiškam informatikos integravimui į kasdienes pamokas pradiniame ugdyme. Programa siekiama sustiprinti dalyvių pasitikėjimą savo gebėjimu suprasti globalius pokyčius ir ugdyti rytojaus technologijų kūrėjus su kūrybiškumu, kritiniu mąstymu, gebėjimu spręsti problemas, demonstruoti, keisti, suprasti egzistuojančias technologijas bendrame kontekste. Programos vykdymo terminas – 3 metai.

010-01-10 Klaipėdos miesto mokinių politinio raštingumo tyrimas. Klaipėdos miesto mokinių politinio raštingumo tyrimas buvo atliktas 2020–2021 m., įgyvendinant programą „Klaipėda – Europos jaunimo sostinė“. Atlikto tyrimo duomenys parodė, kad Klaipėdos jaunuoliai turi itin mažai žinių apie politinį raštingumą, todėl siekiant sukurti politinio raštingumo mokymų programą reikia atlikti pakartotinį tyrimą. Tyrimo tikslas yra įvertinti politinio raštingumo lygį: kokią informaciją moksleiviai turi apie politinę sistemą, institucijas, demokratijos veikimą ir pagrindines teisines normas. Šis tyrimas skirtas analizuoti, kaip gerai mokiniai išmano politines temas, geba suprasti ir dalyvauti politiniuose procesuose bei priimant sprendimus. 2026 m. planuojami patys politinio raštingumo mokymai.

010-02 Pažangos uždavinys. Renovuoti ugdymo įstaigų pastatus ir patalpas.

Numatoma vykdyti šias priemones:

010-02-01 Švietimo įstaigų modulinių kompleksų nuoma. 2025–2027 m. planuojama ir toliau nuomotis 2021 m. projekto metu įsteigus 4 modulinius kompleksus su 6 grupėmis prie 2 veikiančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų (lopšelio-darželio „Vėtrungėlė“ skyriaus ir lopšelio-darželio „Obelėlė“) Klaipėdoje ir juose ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, juose veiklą vykdytų įstaigos, kurios tuo metu yra renovuojamos.

010-02-02 Savivaldybės ugdymo įstaigų pastatų ir aplinkos modernizavimas bei plėtra.

010-02-02-01 Švietimo įstaigų sklypų parinkimas ir teritorijų planavimo dokumentų parengimas šiaurinėje ir centrinėje miesto dalyse. Siekiant spręsti šiaurinės ir centrinės miesto dalies naujų besiplečiančių kvartalų gyventojų poreikius, planuojama ieškoti vietų, tinkamų naujų ikimokyklinio ugdymo ir gimnazijos pastatų statybai.

010-02-02-02 Sporto aikštynų atnaujinimas. 2025 m. bus vykdomi „Aukuro“ gimnazijos sporto aikštyno atnaujinimo darbai pagal 2024 m. parengtą projektą.

010-02-02-03 Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos modernizavimas. Projekto įgyvendinimo metu numatoma apšiltinti gimnazijos pastato cokolį, sienas, stogą, rekonstruoti šildymo sistemą ir šilumos punktą, atnaujinti sporto salę, sutvarkyti elektros instaliaciją, pakeisti dalį langų, durų. Numatomas įvykdymas – 2026 m.

010-02-02-04 Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos pastato kapitalinis remontas. Projektu numatoma atlikti gimnazijos pastato remontą, apšiltinti fasado išorines sienas, pakeisti langus, rekonstruoti šildymo ir vėdinimo sistemas, atlikti šalto vandens tiekimo sistemų ir buities nuotekų tinklų remontą, atlikti centrinio pastato korpuso elektros instaliacijos rekonstrukciją, sutvarkyti žaibosaugą, pakeisti grindų dangą. 2025 m. planuojama rangos darbų pabaiga.

010-02-02-05 Vėdinimo ir kondicionavimo sistemų įrengimas biudžetinėse švietimo įstaigose. Siekiant užtikrinti patalpų atitiktį higienos normoms, 2025 m. ikimokyklinio ugdymo įstaigose planuojama įrengti 137, bendrojo ugdymo mokyklose 243 vėdinimo ir kondicionavimo sistemas.

010-02-02-06 Mokyklų modernizavimo techninių projektų parengimas. 2026 m. planuojama parengti „Vyturio“ progimnazijos, „Versmės“ progimnazijos, „Aukuro“ gimnazijos, Jūrų kadetų mokyklos, Simono Dacho progimnazijos, Gedminų progimnazijos, „Varpelio“ mokyklos-darželio, „Pajūrio“ progimnazijos, „Gilijos“ pradinės mokyklos techninius projektus. 2027 m. planuojama parengti „Aitvaro“ gimnazijos, „Žemynos“ gimnazijos, „Gabijos“ progimnazijos techninius projektus.

010-02-02-07 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas Klaipėdos mieste (lopšelio-darželio „Svirpliukas“ modernizavimas). Projekto metu buvo rekonstruoti du lopšelio-darželio „Svirpliukas“ korpusai, sutvarkytas sklypas, kuriame įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, sutvarkyti želdiniai ir vaikų žaidimų aikštelės. 2023 m. užbaigus rangos darbus, įsigijus virtuvės įrangą ir baldus, buvo įkurtos 95 naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos ir atnaujinta lopšelio-darželio „Svirpliukas“ veikla. 2025 m. planuojama įsigyti likusią dalį darželio grupėms reikalingų baldų.

010-02-02-08 Klaipėdos lopšelio-darželio „Vėtrungėlė“, lopšelio-darželio „Vėtrungėlė“ skyriaus, lopšelio-darželio „Radastėlė“, lopšelio-darželio „Radastėlė“ skyriaus, lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ „Kregždutės“ skyriaus, lopšelio-darželio „Eglutė“ pastatų atnaujinimas. Projektu planuojami energinio efektyvumo didinimo darbai lopšelių-darželių pastatuose: išorės sienų, stogų, cokolių šiltinimas, langų keitimas (pagal poreikį), šildymo sistemų ir šilumos punktų modernizavimas, vėdinimo sistemų modernizavimas. 2025 m. planuojama atlikti visus rangos darbus lopšelyje-darželyje „Vėtrungėlė“. 2026–2027 m. planuojama parengti kitų 5 lopšelių-darželių techninius projektus.

010-02-02-09 Švietimo ugdymo paslaugų plėtra Tauralaukyje (Klaipėdos g. 31) – pastato rekonstravimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigą. Projekto tikslas – padidinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų prieinamumą Klaipėdos mieste. Rekonstravus pastatą, bus sukurta 130 naujų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietų Klaipėdos miesto šiaurinėje dalyje, pagerinta ikimokyklinio ugdymo infrastruktūra bei vaikų ugdymo sąlygos. Planuojamas įgyvendinimas – 2026 m.

010-02-02-10 Ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas, modernizuojant Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ „Boružėlės“ skyriaus pastatą. Projekto tikslas – modernizuoti lopšelio-darželio „Traukinukas“ „Boružėlės“ skyriaus pastatą ir padidinti ugdymo vietų skaičių. Planuojami energinio efektyvumo didinimo darbai: išorės sienų, stogo, cokolio šiltinimas, langų keitimas (pagal poreikį), šildymo sistemos ir šilumos punkto bei vėdinimo sistemos modernizavimas, patalpų perplanavimas, siekiant padidinti vietų skaičių, bei aplinkos sutvarkymas. 2025 m. planuojama užbaigti techninį projektą ir pradėti vykdyti rangos darbus. Numatoma rangos darbų pabaiga – 2027 m.

010-02-02-11 Naujo ikimokyklinio ugdymo įstaigos pastato statyba vietoje Tauralaukio progimnazijos Klaipėdos g. 31. Projekto tikslas – padidinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietų skaičių šiaurinėje miesto dalyje. Planuojama nugriauti senąjį Tauralaukio progimnazijos pastatą sklype Klaipėdos g. 31 ir vietoje jo statyti naują ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigą. Projektavimas planuojamas 2025–2026 m., rangos darbai – 
2027–2028 m.

010-02-02-12 Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos (Statybininkų pr. 5) pastato energinio efektyvumo didinimas. Įgyvendinant projektą planuojama atlikti muzikos mokyklos pastato energinio efektyvumo didinimo darbus: išorės sienų, stogo, cokolio šiltinimą, šildymo sistemos ir šilumos punkto bei vėdinimo sistemos modernizavimą, taip pat numatoma įrengti liftą, sutvarkyti aplinką. Planuojamas įgyvendinimas – 2025 m.

010-02-02-13 Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro įgalinimas teikti šiuolaikinius jaunimo poreikius atitinkančias paslaugas. Projekto tikslas – pagerinti šiuolaikinius poreikius atitinkančių paslaugų ir erdvių prieinamumą bendruomenei, socialinį sąveikumą per švietimo ir meno veiklas, prasmingo laisvalaikio ir kultūros organizavimą. Projekto įgyvendinimo metu numatoma atnaujinti unikalią Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro pastato architektūrą ir dizainą bei rekonstruoti pastatą: apšiltinti statinio fasadą ir stogą, atnaujinti lietaus vandens nuvedimo sistemas, elektros instaliaciją, įrengti šilumos, vėdinimo ir kitas inžinerines sistemas, perplanuoti patalpas bei įveiklinti nenaudojamas patalpas. Planuojamas techninio projekto parengimas – 2026 m.

010-02-02-14 VšĮ Klaipėdos valstybinei kolegijai priklausančio nekilnojamojo turto įsigijimas, pritaikant jį savivaldybės vykdomoms švietimo funkcijoms. VšĮ Klaipėdos valstybinė kolegija ruošiasi nebevykdyti veiklos pastatuose, esančiuose K. Donelaičio g.  ir Jaunystės g., ir planuoja ateityje juos parduoti. Įvertinus tai, kad pastatai tiktų švietimo funkcijoms vykdyti, planuojama siekti įsigyti minėtus pastatus.

010-02-03 Mokymosi aplinkos pritaikymas švietimo reikmėms.

010-02-03-01 Lauko žaidimų aikštelių ir įrenginių atnaujinimas ikimokyklinėse ugdymo įstaigose. Siekiant sudaryti galimybes ikimokyklines ugdymo įstaigas lankantiems vaikams prasmingai ir įdomiai leisti laiką švietimo įstaigų kiemuose, būtina pritaikyti lauko edukacines erdves ugdymo reikmėms pagal teisės aktų reikalavimus. 2025 m. planuojama atnaujinti lauko žaidimų aikšteles ir įrenginius 14-oje, 2026 m. – 12-oje, 2027 m. – 10-yje ikimokyklinio ugdymo įstaigų.

010-02-03-02 Patalpų ir inventoriaus atnaujinimas užtikrinant atitiktį higienos normoms. Siekiant užtikrinti švietimo įstaigų atitiktį higienos normoms pagal kontroliuojančių institucijų reikalavimus, 2025 m. patalpų atnaujinimo darbai planuojami 38 švietimo įstaigose.

010-02-03-03 Klaipėdos miesto gimnazijų gamtamokslinių laboratorijų steigimo ir modernizavimo 2022–2026 metų programos įgyvendinimas. Įgyvendinant Klaipėdos miesto savivaldybės gimnazijų gamtos mokslų laboratorijų modelį (toliau – modelis), formuojama gimnazijų gamtos mokslų laboratorijų infrastruktūra, sudarytos sąlygos kokybiškam mokinių gamtamoksliniam ugdymui(si) bei paskatintas mokinių domėjimasis moksline-tiriamąja veikla.

Nuo 2025 metų planuojamos lėšos laboratorijų aprūpinimui šiuolaikiškomis gamtos mokslų mokymo(si) priemonėmis – įsigyti bazinius biologijos, chemijos, fizikos rinkinius: 2025 m. – 6 gimnazijoms („Ąžuolyno“, Baltijos, „Vėtrungės“, H. Zudermano, „Žemynos“ ir „Aukuro“), 2026 m. – 4 gimnazijoms (Suaugusiųjų, „Varpo“, Vytauto Didžiojo ir Vydūno) ir Jūrų kadetų mokyklai.

010-02-03-04 Edukacinių erdvių ir pagalbinių patalpų įrengimas Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklose (Vytauto Didžiojo gimnazijoje ir „Smeltės“ progimnazijoje). 2024 m. parengus Vytauto Didžiojo gimnazijos lauko klasės techninį projektą, 2025 m. bus atliekami lauko poilsio zonos įrengimo darbai. Klaipėdos „Smeltės“ progimnazijoje teritorijoje bus pastatyti moduliniai konteineriai.

010-02-03-05 Elektroninių cigarečių detektorių įrengimas bendrojo ugdymo mokyklose. 10-ies Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų patalpose planuojama įrengti elektroninių cigarečių dūmų detektorius, siekiant spręsti didėjančio elektroninių cigarečių vartojimo bendrojo ugdymo mokyklose problemą.

010-02-03-06 Švietimo įtraukties ir veiksmingumo didinimas, aprūpinant mokyklas geltonaisiais autobusais. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. V-837 buvo patvirtintas atrinktų savivaldybių, kurioms skiriamas tikslinis finansavimas geltonųjų autobusų įsigijimui, sąrašas. Klaipėdos miestui skirtos lėšos vienam autobusiukui, kuriuo bus vežiojami mokiniai. Transporto priemonę planuojama įsigyti 2025 m.

010-02-03-07 Vaizdo kamerų įrengimas. Atsižvelgiant į siektiną 2025 m. prioritetą švietimo srityje – rūkymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo švietimo įstaigose užkardymą, taikant kontrolės stiprinimo ir kitas prevencines priemones, bendrojo ugdymo,  neformaliojo švietimo ir švietimo pagalbos įstaigų patalpose planuojama įrengti vaizdo kameras.  2025 m. 35 įstaigose bus įrengtos 534 vaizdo kameros.

010-02-04 Įtraukiojo ugdymo strategijos įgyvendinimas. Vadovaujantis Įtraukiojo ugdymo strategijos Klaipėdos mieste įgyvendinimo priemonių planu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2024 m. rugpjūčio 30 d. potvarkiu Nr. M-1013, vykdomas įtraukusis ugdymas Klaipėdos miesto švietimo įstaigose. Siekiama, kad Klaipėdos miesto biudžetinėse švietimo įstaigose būtų 100 proc. užtikrinama švietimo pagalba.

010-02-04-01 Specialiųjų ugdymosi priemonių („Kimochi“) įsigijimas. Įgyvendinant įtraukiojo ugdymo strategiją Klaipėdos mieste, socialinių emocinių įgūdžių programai įgyvendinti ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomenduojamas specialiųjų ugdymosi priemonių („Kimochi“) įsigijimas, kurias 2025 m. planuojama atnaujinti ar įsigyti visoms Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigoms kiekvienai darželio tipo (4–6 metų vaikų) grupei po 2 rinkinius, didesnėms įstaigoms (l.-d. „Puriena“ ir „Svirpliukas) po 4 rinkinius. Lopšelio grupėms (vaikai iki 3 metų) „Kimochi“ rinkiniai neaktualūs. Įstaigos, įvertinusios, kad jų ugdytiniams aktualesnės kitos specialiosios ugdymosi priemonės, gali rinktis įsigyti kitokias priemones. Iš viso specialiosiomis ugdymosi priemonėmis būtų aprūpinta 41 ikimokyklinio ugdymo įstaiga, 3 mokyklos-darželiai, Regos ugdymo centras ir Tauralaukio progimnazija (turinti darželio 2 grupes).

010-02-04-02 Multisensorinių nusiraminimo kambarių įrengimas, priemonių įsigijimas. Įgyvendinant Įtraukiojo ugdymo strategiją Klaipėdos mieste, siekiama, kad Klaipėdos miesto biudžetinėse švietimo įstaigose būtų įrengti multisensoriniai nusiraminimo kambariai, įsigytos priemonės mokiniams, turintiems specialių ugdymosi poreikių (SUP). Atlikus apklausą dėl multisensorinių nusiraminimo kambarių įrengimo, priemonių įsigijimo, poreikį išreiškė beveik visos įstaigos.

010-02-04-03 Patalpų pritaikymas vaikų su negalia ugdymui. 2025 m. planuojamas patalpų pritaikymas vaikams su fizine negalia ugdymui 3 ikimokyklinio ugdymo įstaigose: lopšeliuose-darželiuose „Giliukas“, „Sakalėlis“ ir „Versmė“. 2026–2027 m. planuojama patalpas pritaikyti kitose 16 ikimokyklinio ugdymo įstaigų, pagrįstai numatytu eiliškumu po 8 įstaigas kasmet.

010-03 Tęstinės veiklos uždavinys. Aprūpinti švietimo įstaigas reikalingu inventoriumi.

Numatoma vykdyti šias priemones:

010-03-01 Baldų ir įrangos atnaujinimas.

010-03-01-01 Vaikiškų lovyčių įsigijimas savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoms. Bus tęsiamas vaikiškų lovyčių, kurios neatitinka higienos normų reikalavimų, keitimas švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas. 
2025–2027 m. planuojama 21 įstaigoje nupirkti 309 lovytes.

010-03-01-02 Įrenginių įsigijimas švietimo įstaigų maisto blokams. Siekiant pagerinti vaikų maitinimo kokybę, planuojama atnaujinti bei modernizuoti įrenginius ikimokyklinio ugdymo įstaigų virtuvėse – kasmet po 29 įstaigas.

010-03-01-03 Baldų, įrangos, metodinių priemonių ir specifikacijų įsigijimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigai (Tauralaukio rekonstruojamame pastate Klaipėdos g. 31). Pastačius naująją mokyklą šiaurinėje Klaipėdos miesto dalyje, Tauralaukio progimnazija iš Klaipėdos g. 31 persikėlė į naujas patalpas Senvagės g. 4, 6. Vykdoma buvusio Tauralaukio progimnazijos pastato rekonstrukcija į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigą, numatoma darbų pabaiga – 2025 m. gruodžio 31 d.

Rekonstruotame pastate bus įrengta 10 grupių su vaikų priėmimo, miegamojo zonomis ir virtuvėle, administracinės patalpos, įvairios pagalbinės patalpos, universalios paskirties salė, virtuvės cechas. Būtina suplanuoti lėšas, kurios reikalingos baldams, grupių, grupių virtuvėlių, miegamojo, vaikų priėmimo zonos įrangai, sporto ir muzikos įrangai, virtuvės inventoriui, mokymo priemonių, žaidimų ir žaislų vaikams įsigyti.

010-03-01-04 Kompiuterių brandos egzaminams ir nacionaliniams mokinių pasiekimų patikrinimams organizuoti įsigijimas. Tarpiniai patikrinimai III gimnazinių klasių mokiniams, kaip brandos egzaminų dalis, tampa privalomi nuo 2024 m. Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai 4 ir 8 klasių mokiniams tampa visuotinais nuo 2025 m. Šie patikrinimai vyks tik elektroniniu būdu, vienu srautu, todėl kiekvienas mokinys turės būti aprūpintas individualiu kompiuteriu. 2025 m. planuojamos Savivaldybės biudžeto lėšos 9 mokyklų 200 kompiuterių įsigyti, 2026 m. – 12 mokyklų 283 kompiuteriams įsigyti, 2027 m. – 5 mokyklų 94 kompiuteriams įsigyti.

010-03-02 Švietimo paslaugų modernizavimo programos priemonių įgyvendinimas.

010-03-02-01 Neformaliojo švietimo ir pagalbos įstaigų aprūpinimas mobilia interaktyvia įranga. Skatinant veiksmingesnį edukacinių programų vykdymą, 2025 m. planuojamos lėšos 47 interaktyviems ekranams įsigyti 41 įstaigoje.

010-03-02-02 Hibridinių klasių įrengimas. Priemonė įgyvendinama nuo 2021 metų, kai hibridinių klasių įrengimo mokyklose poreikis atsirado, siekiant užtikrinti kokybišką mokymą nuotoliniu ar mišriuoju ugdymo proceso organizavimu būdu 1–4 ir 5–8 klasėse. 2025 m. planuojamos lėšos 12 mokyklų įrengti hibridines klases, siekiant sudaryti galimybes, esant sergamumo epidemijoms ar kitų ekstremaliųjų situacijų metu, gauti kokybišką mokymą vyresniųjų klasių (9–12) mokiniams.

010-04 Tęstinės veiklos uždavinys. Organizuoti materialinį, ūkinį ir techninį ugdymo įstaigų aptarnavimą.

Numatoma vykdyti šias priemones:

010-04-01 Ugdymo įstaigų ūkinio aptarnavimo organizavimas.

010-04-01-01 Švietimo įstaigų paprastasis remontas. 2025 m. planuojama atlikti einamąjį remontą 9-iose švietimo įstaigose (3 lopšeliuose-darželiuose: „Berželis“, „Papartėlis“, „Pagrandukas“, 6 mokyklose: „Medeinės“, Vydūno gimnazijoje, „Vitės“, „Vėtrungės“, „Verdenės“ ir Martyno Mažvydo progimnazijose), 4 švietimo įstaigose („Saulėtekio“ progimnazijoje, „Varpo“ gimnazijoje ir lopšeliuose-darželiuose „Pumpurėlis“, „Žiburėlis“) – atlikti kanalizacijos vamzdyno remontą.

010-04-01-02 Šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūra. 2025 m. bus tęsiamas Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų šildymo, karšto ir šalto vandens tiekimo sistemų eksploatacijos paslaugų teikimas (prižiūrima 31 bendrojo ugdymo mokykla, 50 ikimokyklinio ugdymo įstaigų, 10 neformaliojo ugdymo įstaigų, 4  švietimo įstaigos su dujiniu šildymu).

010-04-01-03 Šildymo sistemų, vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų remontas. 2025 m. bus tęsiami šildymo sistemų, karšto ir šalto vandens vamzdynų remonto darbai 2 švietimo įstaigose (lopšelyje-darželyje „Bitutė“ (2 pastatai) ir Suaugusiųjų gimnazijoje) ir vykdomi šiluminių mazgų atnaujinimo darbai 3 įstaigose („Saulėtekio“ ir Gedminų progimnazijose bei Baltijos gimnazijoje). Bus vykdomi buitinių nuotekų tinklų remonto darbai 4 švietimo įstaigose („Saulėtekio“ progimnazijoje, „Varpo“ gimnazijoje ir lopšeliuose-darželiuose „Pumpurėlis“ ir „Žiburėlis“). Taip pat bus atlikti įvairūs remonto darbai vykdant šildymo sistemų eksploataciją šildymo sezono metu preliminariai 35 įstaigose.

010-04-01-04 Gaisrinės saugos reikalavimų vykdymas švietimo įstaigose. 2025 m., atsižvelgiant į priešgaisrinius reikalavimus švietimo įstaigose, bus vykdomi 6 įstaigų gaisrinės saugos sistemos, statinio apsaugos nuo žaibo remonto darbai bei išorinių laiptų remonto darbai evakuaciniuose išėjimuose  (lopšeliuose-darželiuose „Vyturėlis“, „Du gaideliai“, „Žemuogėlė“, „Švyturėlis“ bei „Linelis“ ir Gilijos pradinėje mokykloje).

010-04-01-05 Švietimo įstaigų sanitarinių patalpų remontas. 2025 m. planuojama atlikti 5 švietimo įstaigų (Uostamiesčio, Vitės ir Saulėtekio progimnazijų, lopšelių-darželių „Čiauškutė“ „Šermukšnėlės“ skyriaus ir „Berželis“) sanitarinių patalpų remonto darbus.

010-04-01-06 Švietimo įstaigų elektros instaliacijos remontas. 2025 m. bus tęsiami elektros instaliacijos atnaujinimo darbai – planuojama atnaujinti 11 švietimo įstaigų elektros instaliaciją (lopšelių-darželių „Žilvitis“, „Ąžuoliukas“, „Berželis“, „Švyturėlis“, „Giliukas“, „Nykštukas“, mokyklų: „Vyturio“, „Gabijos“ ir „Saulėtekio“ progimnazijų, „Aitvaro“ gimnazijos bei „Gilijos“ pradinės mokyklos).

010-04-01-07 Švietimo įstaigų pastatų išorės remontas. 2025 m. planuojama suremontuoti 5 švietimo įstaigų stogus (lopšelių-darželių „Linelis“ ir „Žilvitis“, Prano Mašioto ir Liudviko Stulpino progimnazijų,  Varpo gimnazijos), 7 švietimo įstaigų fasadus, cokolius ir lauko laiptus (lopšelių- darželių „Aitvarėlis“, „Inkarėlis“, „Švyturėlis“, „Traukinukas“, Santarvės ir „Saulėtekio“ progimnazijų ir Karalienės Luizės jaunimo centro choreografijos studijos „Inkarėlis“).

010-04-01-08 Švietimo įstaigų lauko inžinerinių tinklų remontas. 2025 m. bus vykdomi Martyno Mažvydo progimnazijos, lopšelių-darželių „Du gaideliai“, „Liepaitė“ ir „Alksniukas“ teritorijų paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimo ir statybos darbai pagal 2024 m. parengtus techninius darbo projektus, taip pat rengiami lopšelių – darželių „Žemuogėlė“ ir „Žilvitis“ paviršinių nuotekų tinklų techniniai darbo projektai.

010-04-01-09 Švietimo įstaigų teritorijų aptvėrimas. Rūpinantis pastatų ir vaikų saugumu, bus vykdomi Vytauto Didžiojo gimnazijos mūrinės tvoros kapitalinio remonto darbai pagal 2024 m. parengtą projektą bei Hermano Zudermano gimnazijos teritoriją juosiančios tvoros įrengimo darbai.

010-04-01-10 Įstaigų ūkinis aptarnavimas. 2025 m. bus tęsiama 33-jų bendrojo ugdymo įstaigų centralizuota langų valymo paslauga (valymas numatomas 1 kartą per metus). Centralizuotai 90-čiai įstaigų bus perkama kasmetinė bendrojo ugdymo bei ikimokyklinio ugdymo įstaigų statinių apžiūros paslauga. Toliau bus tęsiama ryšių kabelių kanalų nuoma pagal su AB „Telia“ pasirašytą infrastruktūros nuomos sutartį. Toliau bus teikiamos 102 Klaipėdos miesto švietimo įstaigų pastatų apsaugos paslaugos.

010-04-02 Mokinių pavėžėjimo užtikrinimas. Vykdant Savivaldybei priskirtą kompetenciją, mokiniams, atvykstantiems mokytis į Savivaldybės mokyklas, kompensuojamos transporto važiavimo į bendrojo ugdymo mokyklas ir atgal išlaidos. 2025 m. bus užtikrintas 270 mokinių pavėžėjimas.

010-04-03 Švietimo įstaigų persikėlimo į kitas patalpas organizavimas. Įgyvendinant šią priemonę, 2025 m. planuojamas Hermano Zudermano, „Ąžuolyno“ gimnazijų, lopšelio-darželio „Vėtrungėlė“, .J. Kačinsko muzikos mokyklos, Tauralaukio ikimokyklinio ugdymo įstaigos  perkėlimo išlaidų apmokėjimas.

010-04-04 Švietimo įstaigų energinių išteklių efektyvinimas.

010-04-04-01 Automatizuotos šilumos punkto kontrolės ir valdymo sistemų aptarnavimas švietimo įstaigų pastatuose. Nuo 2015 m. švietimo įstaigose buvo pradėtos diegti automatizuotos šilumos punktų kontrolės ir valdymo sistemos bei atliekamas esamų automatizuotų šilumos punktų kontrolės ir valdymo sistemų praplėtimas šalto vandens įvado valdymo funkcionalumu. Iki 2024 m. pabaigos automatizuotos šilumos punktų kontrolės ir valdymo sistemos kartu su šalto vandens įvado valdymo funkcionalumu įdiegtos 93 įstaigose ir 2025 m. bus atliekama šių sistemų priežiūra.

010-04-05 Komunalinių paslaugų įsigijimas. Savivaldybės biudžeto lėšomis apmokama už 85 švietimo įstaigų šildymą, elektros energiją, paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymą bei centralizuoto vandentiekio ir kanalizacijos tvarkymą.

2025 m. planuojami asignavimai programai neviršija 10 procentų, palyginti su praėjusiais 2024 m.

Programa yra tęstinė ir neterminuota.

Programos vykdytojai: Savivaldybės administracija, ikimokyklinio ugdymo įstaigos, nevalstybinės ikimokyklinio ugdymo įstaigos, savivaldybės pradinė mokykla ir mokyklos-darželiai,

Programos koordinatoriai:

Ingrida Urbonavičienė, Švietimo ir sveikatos departamento direktorė, tel. (0 46) 39 61 55, el. p. ingrida.urbonaviciene@klaipeda.lt;

Inga Kubilienė, Miesto vystymo ir priežiūros departamento Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriaus vedėja, atliekanti Miesto vystymo ir priežiūros departamento direktoriaus funkcijas, tel. (0 46) 39 60 81, el. p. inga.kubiliene@klaipeda.lt;

Sandra Tamašauskienė, Projektų finansavimo ir administravimo skyriaus vedėja, tel. (0 46) 39 60 62, el. p. sandra.tamasauskiene@klaipeda.lt;

Darius Kadys, Administravimo departamento Kibernetinio saugumo ir IT skyriaus patarėjas, l. e. skyriaus vedėjo pareigas, tel. (0 46) 39 60 65, el. p. darius.kadys@klaipeda.lt;

Aistė Valadkienė, Jaunimo reikalų koordinatorė (patarėja), tel. (0 46) 39 60 64, el. p. aiste.valadkiene@klaipeda.lt;

Edvardas Simokaitis, Turto valdymo skyriaus vedėjas, tel. (0 46) 39 60 36, el. p. edvardas.simokaitis@klaipeda.lt;

Kastytis Macijauskas, Urbanistikos ir architektūros departamento direktorius, tel. (0 46) 39 60 07, el. p. kastytis.macijauskas@klaipeda.lt.

3 lentelė. Klaipėdos miesto savivaldybės 2025–2027 metų 010 Ugdymo proceso užtikrinimo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) pateikiamos „Microsoft Excel“ formatu, 7 lapai.

4 lentelė. Klaipėdos miesto savivaldybės 2025–2027 metų 010 Ugdymo proceso užtikrinimo programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai pateikiami „Microsoft Excel“ formatu, 9 lapai.

011 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa

12 grafikas. 011 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa ir jos uždaviniai

Pagal šią programą užsibrėžta įgyvendinti 4 uždavinius:

011-01 Tęstinės veiklos uždavinys. Pritraukti didesnį dalyvių skaičių, užtikrinant sporto renginių organizavimo kokybę.

Numatoma vykdyti šias priemones:

011-01-01 Prestižinių, tarptautinių ir nacionalinių sporto renginių pritraukimas ir organizavimas. 2025 m. Klaipėdoje planuojama organizuoti Lietuvos motorlaivių federacijos rengiamą trečiąjį F2 Pasaulio čempionato etapą. Renginyje planuoja dalyvauti 20 komandų, atvyksiančių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Didžiosios Britanijos, Portugalijos, Monako, Prancūzijos, Vokietijos, Italijos, Slovakijos, Australijos ir Jungtinių Arabų Emyratų.

Taip pat planuojama organizuoti Lietuvos krepšinio federacijos rengiamą FIBA Europos U18 merginų krepšinio čempionatą, kuriame dalyvaus 17–19 stipriausių Europos merginų rinktinių iki 18 metų amžiaus. Rungtynės bus transliuojamos daugiau nei per 20 pasaulio valstybių didžiausius FIBA kanalus.

2025 m. liepos mėnesį Klaipėdoje vyks Live Nation Lietuva organizuojamas renginys „Red Bull F1 Show Run“. Tai unikalus motosporto festivalis miestiečiams bei miesto svečiams. Renginio metu bus organizuojamos motosporto pramogos su ekspozicija, fanų zona, lenktynių simuliatoriais, reakcijos žaidimais bei skirtingų motosporto šakų pasirodymai (šonaslydis, akrobatiniai motociklai, Dakaro ralio automobiliai). Renginys bus tiesiogiai transliuojamas per tarptautinį „Red Bull“ puslapį.

2025 m. gegužės mėnesį Klaipėdoje vyks Europos karatė jaunių ir jaunimo čempionatas, kurį rengia Lietuvos kyokushin karate federacija. Tai unikalus sporto renginys, kuriame dalyvaus karatė meistrai iš visos Europos. Planuojama, kad sporto renginyje dalyvaus apie 800 sportininkų, trenerių ir sporto specialistų.

011-01-02 Miesto bendruomenei aktualių sporto renginių, švenčių organizavimas. Siekiant padidinti sporto prieinamumą, skatinti visų socialinių grupių gyventojus aktyviai leisti laisvalaikį, padidinti aktyviai sportuojančiųjų skaičių, į fizinio aktyvumo veiklas įtraukti kuo didesnę bendruomenės dalį, toliau bus organizuojami sporto renginiai, festivaliai, kurie sulaukia didelio dalyvaujančiųjų skaičiaus ir bendruomenės susidomėjimo.

2025 m. planuojama suorganizuoti Vandens sporto šakų festivalį, Klaipėdos miesto sporto festivalį ir Klaipėdos sporto forumą. Vandens sporto šakų festivalis bus organizuojamas jau aštuntąjį kartą, programoje planuojamos baidarių-kanojų irklavimo sprinto varžybos, pramoginis irklavimas turistinėmis baidarėmis, irklentėmis, padangomis, aštuonviečių valčių (8+) sprintas, vikingų valčių lenktynės, „Dangės dvikova“ katamaranais ir kitos azartiškos vandens rungtys bei atrakcijos. Klaipėdos miesto sporto festivalis – mėnesį trunkantis renginys, kurio metu bus organizuojamos įvairios sportinės veiklos, susitikimai su iškiliais sportininkais, netradiciniai bėgimai, būrelių ir užimtumo mugės, aktyvūs užsiėmimai paplūdimyje ir daug kitų nekasdienių sportinių veiklų. Klaipėdos sporto forumas 2025 m. bus organizuojamas ketvirtąjį kartą. Tai Klaipėdos miesto sporto bendruomenei skirtas renginys, kurio tikslas – skatinti viešas diskusijas apie valstybės, savivaldos, sporto federacijų, nevyriausybinių organizacijų, Tautinio olimpinio komiteto ir kitų organizacijų atsakomybes, bendradarbiavimo ir partnerystės formas ir įtaką skatinant šalies gyventojų fizinį aktyvumą ir ugdant aukšto sportinio meistriškumo sportininkus.

2025 m. birželio mėnesį Klaipėdoje antrą kartą vyks Olimpinė diena. Kartu su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu organizuojamas renginys bus nemokamas ir  atviras visiems – norintieji galės išmėginti daugiau nei 100 sportinių ir kitų veiklų, aktyviai praleisti laiką, pabendrauti su olimpiečiais, laimėti dovanų ir linksmintis muzikos atlikėjo koncerte.

Siekiant didinti Klaipėdos miesto gyventojų fizinį aktyvumą, 2025 m. bus parengtas priemonių planas fizinio aktyvumo didinimui.

011-02 Tęstinės veiklos uždavinys. Sudaryti sąlygas sportuoti visų amžiaus grupių miestiečiams, įgyvendinant sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo programas.

Numatoma vykdyti šias priemones:

011-02-01 Sąlygų ugdytis biudžetinėse sporto įstaigose sudarymas.

011-02-01-01 Sąlygų ugdytis BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre sudarymas. BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras įgyvendina neformaliojo ir formalųjį švietimą papildančias sportinio ugdymo programas 9 sporto šakose: gimnastikos, tinklinio, rankinio, sunkiosios atletikos, dviračių sporto, dziudo, graikų-romėnų imtynių, laisvųjų imtynių ir bokso. Planuojama, kad sporto užsiėmimus 2025 m. lankys 1 149 sportininkai. Įstaigoje taip pat rengiami aukšto sportinio meistriškumo sportininkai. Planuojama, kad jų 2025 m. bus apie 32, tačiau, augant meistriškumui, sportinio ir aukšto meistriškumo grupių skaičius, tikėtina, padidės, atitinkamai padidės ir sportininkų skaičius. Nuo 2019 m. yra sudarytos sąlygos formuoti asmenų su negalia grupes. Planuojama, kad 2025 m. bus suformuotos 3 žmonių su negalia grupės: su intelekto negalia – sportinės gimnastikos ir meninės gimnastikos sporto šakose, su klausos sutrikimais – badmintono sporto šakoje.

011-02-01-02 Sąlygų ugdytis BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre sudarymas. BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras įgyvendina neformaliojo ir formalųjį švietimą papildančias sportinio ugdymo programas plaukimo ir plaukimo su pelekais sporto šakose. Siekiant tobulinti plaukimo sporto šakos sportininkų rengimo ir finansavimo sistemą, pastebėti talentingus sportininkus, juos profesionaliai rengti ir sudaryti tinkamas sąlygas, kad jie galėtų deramai atstovauti miestui ir šaliai svarbiausiuose šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose, sudaryti sąlygas didinti vaikų skaičių, norinčių dalyvauti tik fizinio aktyvumo-sveikatingumo grupėse, nuo 2022 m. įstaigoje ugdymo grupės sudaromos pagal naują grupių formavimo modelį: nesiekiančios sportinių rezultatų (fizinio aktyvumo-sveikatinimo grupės) ir siekiančios rezultatų pagal technikos tobulinimo įgūdžius bei pasiektus rezultatus.

BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre nuo 2019 m. veikia vaikų su intelekto negalia grupės, užsiėmimai vykdomi trumpajame (25 m) baseine bei baseino sporto salėje. Siekiant sudaryti geresnes sąlygas efektyvesnių treniruočių organizavimui bei sportininkų atrankai vykdyti, dalis treniruočių yra vykdoma Klaipėdos 50 m baseine. Siekiama, kad šiame baseine kartu su Lietuvos plaukimo federacija būtų pritrauktos ir organizuotos aukšto sportinio meistriškumo varžybos, mokomosios treniruočių stovyklos bei kiti sporto renginiai.

Planuojama, kad 2025 m. BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centre vidutiniškai užsiėmimus lankys apie 760 sportininkų ir 20 vaikų su negalia. Taip pat įstaiga įgyvendins antrųjų klasių mokinių mokymo plaukti programą, kurioje, numatoma, dalyvaus 2 046 vaikai.

011-02-01-03 Sąlygų ugdytis BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykloje sudarymas. 2024 m. rudenį patvirtinus naujus BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos nuostatus, nuo 2025 m. sausio 1 d. ši mokykla tampa sportininkų rengimo centru. Įstaiga ir toliau įgyvendins neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančias sportinio ugdymo programas krepšinio sporto šakoje. Numatoma, kad 2025 m. pradinio rengimo, meistriškumo ugdymo, meistriškumo tobulinimo, aukšto meistriškumo ir neformaliojo sportinio ugdymo grupėse krepšinio sporto užsiėmimuose dalyvaus 767 sportininkai. Krepšinio mokykla bendradarbiauja su Klaipėdos krepšinio komanda „Nafta-Uni-Laivitė“ ir Neptūno krepšinio klubu (LKL).

Siekiant vaikus su negalia integruoti tarp sveikų vaikų ir jiems sudaryti sąlygas pažinti krepšinio sporto šaką, nuo 2019 m. formuojamos vaikų grupės su intelekto ir judėjimo negaliomis. Planuojama, kad 2025 m. vidutiniškai užsiėmimus lankys 14 vaikų su negalia.

011-02-01-04 Sąlygų ugdytis BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykloje sudarymas. BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos tikslas – populiarinti lengvosios atletikos sporto šaką, įtraukti į sportinę veiklą kuo daugiau Klaipėdos miesto vaikų, užtikrinti kokybišką sportinio ugdymo programos įgyvendinimą, atsižvelgiant į ugdytinių individualius gebėjimus ir poreikius, sudaryti sąlygas siekti aukštų sportinių rezultatų lengvosios atletikos sporto šakoje ir deramai atstovauti miesto bei Lietuvos Respublikos rinktinėms įvairaus masto varžybose. Įstaiga įgyvendina neformaliojo švietimo ir formalųjį švietimą papildančias sportinio ugdymo programas lengvosios atletikos sporto šakoje. Planuojama, kad 2025 m. įstaigoje bus ugdoma 430 sportininkų.

BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykla kartu su miesto sporto nevyriausybinėmis organizacijomis, miesto sporto mokymo įstaigomis, formaliojo ugdymo įstaigomis ir kitų sutarčių pagrindu organizuoja kūno kultūros ir sporto renginius, rengia parodas, edukacinius projektus, organizuoja trenerių ir vadybininkų konferencijas, seminarus, kvalifikacijos kėlimo kursus, pasižymėjusių sportininkų (komandų) pagerbimo ceremonijas, organizuoja sporto ir sveikatingumo renginius bendrojo ugdymo įstaigų mokiniams: mokinių žaidynes, olimpiadas, proginius renginius, vasaros poilsio ir sveikatingumo stovyklas, renginius vaikams su negalia ir kt. Planuojama, kad 2025 m. bus suorganizuota 16 renginių. Nemaža dalis BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklos organizuojamų renginių vyksta nuo 2022 m. įstaigai perduotuose Sportininkų namuose, esančiuose S. Daukanto g. 24.

Nuo 2019 m. įstaigoje veikia vaikų su negalia grupės. Planuojama, kad 2025 m. vidutiniškai užsiėmimus lankys 19 vaikų su negalia.

011-02-01-05 Sąlygų ugdytis BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centre sudarymas. BĮ Klaipėdos sporto bazių valdymo centras – specializuota sporto bazių valdymo įstaiga, kuri valdo ir prižiūri priskirtas sporto bazes (Sporto rūmus su aikštynais Dariaus ir Girėno g. 10, sporto sveikatingumo bazę Smiltynės g. 13, sportinių žaidimų salę Taikos pr. 61A, centrinį stadioną Sportininkų g. 46, Poilsio parke esančias aikšteles (krepšinio, lauko teniso, paplūdimio tinklinio, golfo ir kt.), dviračių sporto treką Kretingos g. 38, specializuotą imtynių salę Kretingos g. 23, sportinės gimnastikos salę Debreceno g. 48, sunkiosios atletikos salę Debreceno g. 41, meninės gimnastikos salę Naikupės g. 25A, futbolo kompleksą Paryžiaus Komunos g. 16A), užtikrina stacionarių įrenginių, esančių bazėse, paruošimą. Įstaiga dirba su centralizuota sporto bazių užimtumo tinklelio koordinavimo sistema, suteikia techninę ir organizacinę pagalbą sporto organizacijoms, vykdančioms sporto renginius viešosiose miesto erdvėse. BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras taip pat prižiūri „Pajūrio“, Prano Mašioto, „Verdenės“ ir „Versmės“ progimnazijų sporto aikštynus, sporto įrenginius, esančius Ąžuolų giraitėje, Gedminų g. take, Jono kalnelyje ir Sąjūdžio parke bei 2022 m. įstaigai perduotą natūralios žolės sporto aikštyną, esantį prie Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos.

Savivaldybės tarybos 2022 m. liepos 21 d. sprendimu Nr. T2-188 atnaujinus Sporto bazių valdymo centro nuostatus, atsirado galimybė įstaigai pavesti prižiūrėti ne tik patikėjimo teise valdomas sporto bazes ir sporto aikštynus, bet ir Savivaldybei nuosavybės teise ar kitu teisiniu pagrindu priklausiančias sporto bazes ir sporto aikštynus. Tuo pagrindu įstaigai buvo pavesta prižiūrėti sporto aikštynus prie „Žemynos“, Vytauto Didžiojo, Vydūno, „Žaliakalnio“ ir „Vėtrungės“ gimnazijų, Uostamiesčio, Martyno Mažvydo, „Smeltės“ ir Vitės progimnazijų bei VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos dirbtinės dangos treniruočių futbolo aikštelę.

2025 m. Sporto bazių valdymo centrui planuojamos Savivaldybės biudžeto lėšos sporto bazių ir sporto aikštynų priežiūrai reikalingai įrangai bei inventoriui įsigyti.

011-02-01-06 Sporto bazių paslaugų teikimas sporto renginiams vykdyti. Savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 22 d. sprendimu Nr. T2-174 nustatyta, kad nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. sporto bazių paslaugos teikiamos visiems vienodomis sąlygomis, nepriklausomai nuo sporto organizacijos teisinės formos, taip pat numatyti aiškūs kriterijai juridiniams asmenims, suteikiantiems teisę į pirmumą gauti sporto bazių paslaugas: 1) sporto organizacijoms, kurių plėtojama sporto šaka atitinka sporto bazės pritaikymą ir turimą įrangą sportinei veiklai vykdyti; 2) sporto šakų aukščiausiųjų lygų suaugusiųjų komandoms, reprezentuojančioms Klaipėdos miestą; 3) sporto šakų aukšto meistriškumo komandoms, atstovaujančioms Klaipėdos miestui Lietuvos čempionatuose; 4) sporto organizacijoms, išlaikomoms ar gaunančioms finansavimą iš miesto biudžeto; 5) didžiausią sportuojančiųjų skaičių turinčioms sporto organizacijoms (taikoma sporto organizacijoms, plėtojančioms tą pačią sporto šaką). Šis sprendimas paskatino sporto organizacijas, siekiančias gauti sporto bazių paslaugas, atsakingiau planuoti užsiėmimų laiką ir užtikrino efektyvesnį valandų paskirstymą sporto bazėse.

Už visas sporto bazių teikiamas paslaugas apmokama pagal Savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 19 d. sprendimu Nr. T2-244 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ ir 2023 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T2-316 „Dėl Klaipėdos miesto biudžetinių sporto mokymo įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų patvirtinimo“ patvirtintus įkainius, kurie nustatomi taip, kad būtų padengtos visos būtinosios su paslaugos teikimu susijusios pagrįstos sąnaudos.

011-02-02 Sportinės veiklos projektų dalinis finansavimas. Savivaldybė per dalinio finansavimo konkursus finansuoja sporto organizacijų ir žmonių su negalia sporto organizacijų programų ir sričių projektus. Programų projektų finansavimo tikslas – kryptingai plėtoti sporto programas, kuriomis siekiama sudaryti sąlygas organizuotai ar individualiai sportuoti ir siekti sportinių rezultatų. Srities projektais siekiama kryptingai vykdyti sporto renginius, kurių tikslas – skatinti ir plėtoti sporto paslaugas, skirtas visuomenės poreikiams tenkinti. Žmonių su negalia sporto projektų dalinio finansavimo projektai yra skirti asmenims su negalia, kurie dalyvauja nuolatinio (treniruotėse) ir nenuolatinio pobūdžio veiklose (sporto renginiuose).

011-02-02-01 Buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų dalinis finansavimas. Programos tikslas – skatinti buriavimo, irklavimo, baidarių ir kanojų irklavimo sporto šakų plėtrą. Pagal šią programą 2025 m. bus finansuojami 2 sporto organizacijų programų projektai ir planuojama, kad sportinėse veiklose dalyvaus 280 sportininkų.

011-02-02-02 Sportuojančio vaiko ugdymo programos dalinis finansavimas. Programos tikslas – per sportą ir kūno kultūrą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, užtikrinti jų užimtumą, didinti motyvaciją užsiimti aktyvia fizine veikla, skatinti juos sistemingai mankštintis, ugdyti vaiko gyvenimo įgūdžius, asmenines, socialines ir kitas bendrąsias kompetencijas panaudojant sportą kaip priemonę. 2025 m. bus finansuojami 29 sporto organizacijų programų projektai ir planuojama, kad sportinėse veiklose dalyvaus 3 800 vaikų.

011-02-02-03 Tradicinių tarptautinių sporto renginių dalinis finansavimas. Tikslas – skatinti Klaipėdos miesto sporto organizacijų bendradarbiavimą su užsienio šalių sporto organizacijomis, formuoti sporto renginių tradicijas Klaipėdos mieste. 2025 m. planuojama suorganizuoti 27 tradicinius tarptautinius sporto renginius.

011-02-02-04 „Sportas visiems“ renginių dalinis finansavimas. Tikslas – skatinti Klaipėdos miesto bendruomenės ir sportuojančiųjų fizinį aktyvumą. 2025 m. planuojama suorganizuoti 24 „Sportas visiems“ renginius.

011-02-02-05 Miesto sporto šakų federacijų sportinės veiklos dalinis finansavimas. Programos tikslas – plėtoti atstovaujamos sporto šakos plėtrą Klaipėdos mieste, atstovauti federacijos narių interesams, rengti ir įgyvendinti įvairias tos sporto šakos populiarinimo priemones. Pagal šią programą yra finansuojama 10 Klaipėdos miesto sporto šakų federacijų.

011-02-02-06 Futbolo sporto šakos motyvuojančio (diferencijuoto) krepšelio principu dalinis finansavimas. Programos tikslas – tobulinti futbolo sporto šakos sportininkų rengimo ir finansavimo sistemą, pastebėti talentingus sportininkus, juos profesionaliai rengti ir sudaryti sąlygas, kad jie galėtų deramai atstovauti miestui ir šaliai svarbiausiuose šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose, prisidėtų prie pozityvaus miesto ir šalies įvaizdžio formavimo. Pagal šią programą yra finansuojami 3 futbolo sporto organizacijų programų projektai. Numatoma, kad sportinėse veiklose dalyvaus daugiau nei 1450 vaikų.

011-02-02-07 Asmenų su negalia fizinio aktyvumo ir sporto dalinis finansavimas. Savivaldybė kasmet finansuoja asmenų su negalia sporto projektus, kurie skatina asmenų su negalia fizinio aktyvumo ir sporto plėtrą Klaipėdos mieste. Kiekvienais metais šiuose projektuose dalyvauja daugiau nei 5 sporto organizacijos ir veiklose dalyvauja daugiau nei 200 asmenų.

011-02-02-08 Miesto jachtų su jaunųjų buriuotojų įgulomis dalyvavimo tarptautinėse regatose dalinis finansavimas. Tikslas – skatinti ir vystyti jūrinį buriavimą Klaipėdos mieste. Planuojama, kad jaunieji buriuotojai su miesto jachta dalyvaus 3 tarptautinėse regatose.

011-02-03 Paslaugų miesto bendruomenei teikimas Klaipėdos miesto daugiafunkciame sveikatingumo centre. Pagal Koncesijos sutartį Savivaldybė įsipareigojo Klaipėdos miesto daugiafunkciame sveikatingumo centre įsigyti baseino paslaugas senjorams, žmonėms su negalia, sportininkams ir plaukimo veteranų rinktinei nustatytomis sąlygomis. Šių asmenų grupių leidimui nemokamai naudotis sveikatingumo centro paslaugomis Savivaldybės taryba pritarė 2018 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T2-169 „Dėl leidimo nemokamai naudotis Klaipėdos miesto daugiafunkcio sveikatingumo centro paslaugomis senjorams, neįgaliesiems, sportininkams ir plaukimo veteranų rinktinei“. Baseino paslaugų naudotojai atrenkami vadovaujantis Savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. AD1-898 patvirtintu Klaipėdos miesto senjorų, neįgaliųjų, sportininkų ir plaukimo veteranų rinktinės naudojimosi Klaipėdos miesto daugiafunkcio sveikatingumo centro paslaugomis tvarkos aprašu.

011-02-04 Klaipėdos miesto antrųjų klasių mokinių mokymas plaukti. Klaipėdos miesto antrųjų klasių mokinių mokymas plaukti pradėtas vykdyti nuo 2016 m. ir vykdomas kasmet. Mokymas plaukti skirstomas į srautus ir organizuojamas etapais. Formuojamos mokinių grupės iki 12 asmenų, kiekvienam mokiniui skiriama po 32 akademines valandas. Pagal pradinio ugdymo programos bendruosius ugdymo planus mokiniams 1 kartą per savaitę skiriama 1 fizinio ugdymo pamoka mokinių mokymui plaukti, yra užtikrinamos mokinių atvežimo į baseiną ir parvežimo atgal į mokymo įstaigą saugios sąlygos, kad mokiniai nevėluodami dalyvautų plaukimo pamokose ir po jų vykstančiose pamokose mokykloje. 2025 m. planuojama apmokyti plaukti 2 046 antrųjų klasių mokinius.

011-02-05 Motyvuojančios sporto sistemos (fizinio aktyvumo ir aukšto sportinio meistriškumo) modelio įgyvendinimas. Sporto organizacijose nuo 2024 m. yra taikoma sportuojančiųjų vaikų lankomumo apskaitos informacinė sistema. Planuojama, kad sporto apskaitos ir kontrolės sistemoje dalyvaus 38 sporto organizacijos. Tikimasi, kad ši sistema padės įgyvendinti skaidrumo principą ir užtikrinti sportuojančių vaikų apskaitą ir kontrolę. 2025–2027 m. planuojamos Savivaldybės biudžeto lėšos įdiegtos sistemos palaikymui.

011-02-06 VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ dalininko kapitalo didinimas. 2025 m. VšĮ Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklai „Žiemys“ numatoma skirti Savivaldybės biudžeto lėšų motorinei valčiai su varikliu ir priekabai jai transportuoti, ILCA klasės laivo komplektui bei jachtos simuliatoriui įsigyti.

011-02-07 Sporto infrastruktūros užimtumo stebėjimas bei fiskalinės sistemos įvedimas bei priežiūra. Nuo 2025 m. švietimo įstaigose ir sporto bazėse planuojama įdiegti elektroninę patalpų ir sporto bazių rezervacijos sistemą, skirtą rezervuoti švietimo įstaigų ir sporto įstaigų patalpas, sporto sales, stadionus (sporto aikštynus) ir kitas sporto bazes. 2026–2027 m. planuojamos Savivaldybės biudžeto lėšos šios sistemos priežiūrai.

011-02-08 Klaipėdos biudžetinių sporto įstaigų aprūpinimas kompiuteriais, spausdintuvais ir programine įranga. 2025 m. Klaipėdos „Gintaro“ sporto centrui numatoma įsigyti 2 kompiuterius, Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokyklai – 3 kompiuterius.

011-02-09 VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklos sportinės veiklos dalinis finansavimas. 2025 m. numatoma VšĮ Klaipėdos futbolo mokyklai skirti Savivaldybės biudžeto lėšas įstaigos veiklai tobulinti, trenerių kvalifikacijai kelti, vaikų sportiniams rezultatams gerinti.

011-03 Pažangos uždavinys. Įrengti naujas ir modernizuoti esamas sporto bazes, užtikrinti įstaigų ūkinį aptarnavimą.

Numatoma vykdyti šias priemones:

011-03-01 Sporto infrastruktūros objektų modernizavimas ir plėtra.

011-03-01-01 Regioninio futbolo stadiono statyba. Savivaldybės planuose – pastatyti regioninį futbolo stadioną. Šio projekto įgyvendinimui bus ieškoma investuotojų, todėl 2025 m. planuojama parengti projekto pristatymo medžiagą.

011-03-01-02 Ledo arenos statyba. Savivaldybės planuose – Klaipėdos mieste pastatyti ledo areną. Techninio projekto rengimas organizuojamas su asociacija „Hockey Lietuva“. Planuojama projekto įgyvendinimo termino pabaiga – 2027 m.

011-03-01-03 Modulinių patalpų statyba prie Klaipėdos Vitės progimnazijos ir BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centro stadionų. Siekiant padidinti sportuojančių asmenų skaičių, 2025 m. prie Klaipėdos Vitės progimnazijos ir Klaipėdos „Viesulo“ sporto centro stadionų planuojama pastatyti modulines patalpas. Modulinių patalpų įrengimas padės užtikrinti higienos normas atitinkančias sąlygas, organizuojant sportininkų ugdomąjį procesą.

011-03-01-04 Smiltynės sporto bazės statinių kapitalinio remonto ir griovimo darbai. Smiltynės sporto bazių centre numatyta atlikti kapitalinį remontą, kuriuo būtų įrengiami dušai, tualetai, persirengimo kabinos, daiktų saugojimo spintelės bei poilsio patalpos tiek sporto, tiek gyventojų bendruomenėms, sportuojantiems bazėje ir (ar) šalia jos. Dalį statinių nugriovus, laisvi plotai būtų panaudoti kokybiškam sporto ir sveikatingumo paslaugai plėsti ir vykdyti. 2026 m. planuojama parengti Smiltynės sporto bazės statinių kapitalinio remonto darbų techninį projektą.

011-03-01-05 Pripučiamo futbolo maniežo įrengimas Sportininkų g. 46. Savivaldybės planuose – žemės sklype Sportininkų g. 46 suprojektuoti ir pastatyti pripučiamo kupolo futbolo maniežą su persirengimo ir kitomis pagrindinei funkcijai naudojamomis patalpomis. Žemės sklype numatoma įrengti dirbtinės dangos futbolui žaisti skirtą aikštę (105x68 m) ir slėginį kupolą, kuriuo bus patenkama į bendrą holą, iš kurio žmonių srautai pasiskirstys į stadioną ir WC patalpas. 2025 m. planuojama parengti maniežo įrengimo techninį darbo projektą, 2026 m. – atlikti rangos darbus.

011-03-01-06 Sporto paskirties pastato Kretingos g. 23, Klaipėdoje, paprastasis remontas (imtynių salė). Projektu numatomas pastato atitvarų (fasado, stogo, grindų, cokolio, pamatų) šiltinimas, langų ir durų keitimas, nuogrindos įrengimas, vidaus patalpų remontas, inžinerinių sistemų keitimas ir naujų įrengimas, pirmo aukšto pritaikymas žmonėms su negalia. Numatoma atlikti visų vidaus patalpų remontą, pertvarkyti pirmo aukšto dušus juos pritaikant žmonėms su negalia, taip pat numatomas tualetas, skirtas žmonėms su negalia. Antrame aukšte planuojama pertvarkyti dušus ir padidinti persirengimo kambario erdvę. Taip pat numatomas patalpų vidaus apdailos grindų, sienų ir lubų remontas ar keitimas, vidaus durų keitimas. Pastato bendras plotas – 786 kv. m.

011-03-02 Sporto infrastruktūros objektų einamasis remontas, techninis ir ūkinis aptarnavimas.

011-03-02-01 BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centro pastatų patalpų ir įrenginių atnaujinimo darbai.  2025 m. planuojama apšiltinti Debreceno g. 48 įsikūrusios sporto salės pastato sienas ir suremontuoti vidaus patalpas bei atlikti sporto salės, esančios Sportininkų g. 46, apšvietimo sistemos remonto darbus.

2025 m. planuojama toliau vykdyti stadionų ir aikščių dangos (dirbtinės ir žolės) priežiūrą Klaipėdos miesto centriniame stadione (Sportininkų g. 46), „Pajūrio“, Prano Mašioto, „Verdenės“ ir „Versmės“ progimnazijų aikštynuose bei Futbolo mokykloje, vykdyti sporto įrenginių, esančių Ąžuolų giraitės, Gedminų g. tako ir Jono kalnelio parkuose, priežiūrą.

011-03-02-02 BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos pastato patalpų atnaujinimo darbai. 2025 m. numatoma atlikti mokyklos lifto ir stogo remonto darbus, įsigyti ir sumontuoti ritinines užuolaidas nuo saulės, 2025–2026 m. – vykdyti dušų kabinų rekonstravimo ir drabužinių sienų perdažymo darbus.

011-03-02-03 BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centro pastato patalpų atnaujinimo darbai. 2025 m. planuojama įrengti naują hidroizoliaciją ir atlikti plytelių bei įtrūkusio tinko baseino patalpose remonto darbus. 2026 m. yra planuojami baseino vidaus (grindų) remonto bei  dušų, rūbinių bei sanitarinių mazgų remonto darbai.

011-03-02-04 Komunalinių paslaugų įsigijimas. Savivaldybės biudžeto lėšomis apmokama už 5 biudžetinių sporto įstaigų šildymą, elektros energiją, paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymą bei centralizuoto vandentiekio ir kanalizacijos tvarkymą.

011-04 Tęstinės veiklos uždavinys. Tinkamai reprezentuoti miestą šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose.

Numatoma vykdyti šias priemones:

011-04-01 Klaipėdos miesto reprezentacinių ir aukšto meistriškumo sporto komandų dalinis finansavimas. Miestui atstovaujančios aukšto meistriškumo komandos (Klaipėdos miesto rankinio klubas „Dragūnas“, Neptūno krepšinio klubas, LCC moterų krepšinio komanda, Klaipėdos moterų rankininkių klubas, Klaipėdos krepšinio moterų komanda, Klaipėdos ledo ritulio moterų komanda („Ledo sparnai“), Klaipėdos miesto regbio klubas „Kuršiai“ ir „Neptūno futbolo klubas“) siekia sportinių rezultatų ir kovoja aukščiausiosiose (arba pagal sporto šakos specifiškumą prilygintose) lygose, Lietuvos čempionatuose. 2022–2023 m. keitėsi aukšto sportinio meistriškumo klubų finansavimo tvarka, buvo nustatyti išsamūs kriterijai, kuriuos turi atitikti komandos, siekiančios pačių aukščiausių sportinių rezultatų. 2025–2027 m. planuojama kasmet iš dalies finansuoti po 8 reprezentacines Klaipėdos miesto sporto komandas.

011-04-02 Premijų skyrimas perspektyviems Klaipėdos miesto sportininkams. Nuo 2024 m. įsigaliojus naujai Savivaldybės premijų skyrimo perspektyviems sportininkams tvarkai, atnaujinti premijų skyrimo kriterijai ir mokėjimo sąlygos. Premijos sportininkams mokamos nuo 14 m. iki 29 m. Mažiausia premija 1 sportininkui 1 metams siekia 550 Eur, didžiausia – 5 550 Eur. 2025 m. perspektyviems Klaipėdos miesto sportininkams numatyta 40 premijų.

011-04-03 Aukšto meistriškumo sportininkų pasirengimas ir dalyvavimas oficialiose tarptautinėse varžybose. Programos tikslas – prisidėti prie aukšto meistriškumo sportininkų, garsinančių miestą ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, pasirengimo ir dalyvavimo oficialiose tarptautinėse varžybose. 2025 m. numatyta finansuoti 3 atrankos kriterijus atitikusias programas.

011-04-04 Mokslinės medicininės diagnostikos paslaugų teikimas aukšto meistriškumo sportininkams. Priemonės tikslas – aukšto meistriškumo sportininkams sistemingai atlikti kompleksinius fizinius ir funkcinius diagnostinius tyrimus, siekiant nustatyti jų modelinių charakteristikų aukšto lygio rodiklius. Šios paslaugos taikomos aukšto meistriškumo sportininkams, sportuojantiems Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykloje, Klaipėdos „Viesulo“ sporto centre ir „Gintaro“ sporto centre.

Pateikiami programos asignavimų esminių (didesnių nei 10 procentų) pakeitimų, palyginti su praėjusiais 2024 metais, paaiškinimai: dėl besikeičiančių teisės aktų nuo 2025 m. sausio 1 d. (minimalios mėnesinės algos, tvirtinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl taikomo minimaliojo darbo užmokesčio“, taikomo didesnio socialinio draudimo įmokų koeficiento, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo), Savivaldybės biudžeto maksimalių asignavimų planavimo bendrųjų principų; dėl 2024 m. padidintų biudžetinių švietimo įstaigų sporto salių nuomos paslaugos kainų; dėl planuojamų naujų priemonių įgyvendinimo.

Programa yra tęstinė ir neterminuota.

Programos vykdytojai: Savivaldybės administracija, BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras, BĮ Klaipėdos „Gintaro“ sporto centras, BĮ Klaipėdos Vlado Knašiaus krepšinio mokykla, BĮ Klaipėdos miesto lengvosios atletikos mokykla, BĮ Klaipėdos miesto sporto bazių valdymo centras.

Programos koordinatoriai:

Ričardas Zulcas, Kultūros, sporto ir turizmo departamento direktorius, tel. (0 46) 39 60 10, el. p. ricardas.zulcas@klaipeda.lt;

Ingrida Urbonavičienė, Švietimo ir sveikatos departamento direktorė, tel. (0 46) 39 61 55, el. p. ingrida.urbonaviciene@klaipeda.lt;

Gintautas Mačiulaitis, Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis  Administravimo departamento direktoriaus funkcijas, tel. (0 46) 44 55 33, el. p. gintautas.maciulaitis@klaipeda.lt;

Inga Kubilienė, Miesto vystymo ir priežiūros departamento Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriaus vedėja, atliekanti Miesto vystymo ir priežiūros departamento direktoriaus funkcijas, tel. (0 46) 39 60 81, el. p. inga.kubiliene@klaipeda.lt;

Edvardas Simokaitis, Turto valdymo skyriaus vedėjas, tel. (0 46) 39 60 36, el. p. edvardas.simokaitis@klaipeda.lt.

3 lentelė. Klaipėdos miesto savivaldybės 2025-2027 metų 011 Kūno kultūros ir sporto plėtros programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) pateikiamos „Microsoft Excel“ formatu, 3 lapai.

4 lentelė. Klaipėdos miesto savivaldybės 2025-2027 metų 011 Kūno kultūros ir sporto plėtros programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai pateikiami „Microsoft Excel“ formatu, 5 lapai.

012 Socialinės atskirties mažinimo programa

13 grafikas. Socialinės atskirties mažinimo programa ir jos uždaviniai

Pagal šią programą užsibrėžta įgyvendinti 4 uždavinius:

012-01 Tęstinės veiklos uždavinys. Užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais numatytos socialinės paramos teikimą.

Numatoma vykdyti šias priemones:

012-01-01 Socialinių paslaugų ir kitos socialinės paramos teikimas.

012-01-01-01 Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims bei paramos mirties atveju teikimas, išmokant pašalpas ir kompensacijas. Socialinė pašalpa ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos teikiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 20 d. sprendimu Nr. T2-236. Taip pat teikiama parama mirties atveju, mokant laidojimo pašalpą bei teikiant paramą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką, vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymu bei Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais.

012-01-01-02 Socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia. Įgyvendinant socialinės globos paslaugų teikimą asmenims su sunkia negalia kaip valstybės deleguotą funkciją, socialinės globos paslaugos teikiamos Savivaldybės biudžetinėse socialinių paslaugų įstaigose (Klaipėdos miesto globos namuose, Socialinių paslaugų centre „Klaipėdos lakštutė“, Klaipėdos miesto socialinės paramos centre, Klaipėdos socialinių paslaugų centre „Danė“, BĮ Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose) bei sudaromos finansavimo sutartys su socialinę globą teikiančiomis organizacijomis (Klaipėdos specialiąja mokykla-daugiafunkciu centru „Svetliačiok“, VšĮ „Ori senatvė“, VšĮ „Vivus senior“, VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras, UAB „Salumeda“, VšĮ „Nuoširdus rūpestis“, VšĮ „Nacionalinis integracijos institutas“, UAB „RD klinika“,  VšĮ „Privati slaugos tarnyba“, VšĮ „Baltija LT“, VšĮ „Evės namai“, VšĮ „Senjorų rezidencija“, VšĮ „Pagalbos gija“ bei 60 organizacijų ir įstaigų, teikiančių globos namų paslaugas visoje Lietuvoje).

012-01-01-03 Pagalbos socialinės rizikos šeimoms teikimas. Pagalbą socialinę riziką patiriančioms šeimoms teikia BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras, organizuodamas socialinės priežiūros šeimoms paslaugos teikimą, kuri finansuojama iš valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų. Šeimoms pagalba teikiama taikant atvejo vadybą, pagalbos procese dirba ir individualios priežiūros darbuotojai. Atvejo vadybininkų ir individualios priežiūros specialistų etatai išlaikomi iš valstybės biudžeto lėšų.

012-01-01-04 Mokinių nemokamo maitinimo ir aprūpinimo mokinio reikmenimis organizavimas. Mokinių nemokamas maitinimas ir aprūpinimas mokinio reikmenimis vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, Socialinės paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 12 d. sprendimu Nr. T2-90 (2021 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T2-149 redakcija). Siekiama paremti mažas pajamas gaunančias šeimas, auginančias mokyklinio amžiaus vaikus, teikiant mokinių nemokamą maitinimą, paramą mokinio reikmenims įsigyti.

012-01-01-05 Mokinių iš mažas pajamas gaunančių šeimų nemokamo maitinimo gamybos išlaidų padengimas. Savivaldybės biudžeto lėšomis padengiamos mokinių iš mažas pajamas gaunančių šeimų nemokamo maitinimo gamybos išlaidos.

012-01-01-06 Budinčio ir nuolatinio globotojo veiklos organizavimas. Budinčio globotojo veiklą organizuoja BĮ Klaipėdos šeimos ir vaiko gerovės centras. Taip pat dėl šios paslaugos teikimo sudaryta finansavimo sutartis su VšĮ „Vilniaus SOS vaikų kaimas“, siekiant didinti budinčių globotojų, prižiūrinčių be tėvų globos likusius vaikus, skaičių. Nuolatinio globotojo veiklą organizuos BĮ Klaipėdos šeimos ir vaiko gerovės centras, bus sudaromos sutartys su kitomis organizacijomis dėl nuolatinių globotojų veiklos.

012-01-01-07 Projekto „Materialinio nepritekliaus mažinimas Lietuvoje“ įgyvendinimas. Europos Sąjungos paramos ir Valstybės biudžeto lėšomis finansuojamame projekte Savivaldybė kartu su nevyriausybine organizacija labdaros ir paramos fondu ,,Maisto bankas“ dalyvauja partnerio teisėmis. Projekto tikslas – padėti labiausiai skurstantiems Lietuvos gyventojams, suteikiant jiems galimybę įsigyti maisto ir būtiniausių prekių. Paramos gavėjai – asmenys, kurių pajamos vertinamos pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintus dydžius, Savivaldybės nustatytais atvejais, pagal Savivaldybės nustatytą ir taikomą pajamų dydį.

012-01-01-08 Laikino atokvėpio paslaugos teikimas. Teikiant šią paslaugą, sudaroma galimybė gauti trumpalaikį poilsį asmeniui, prižiūrinčiam asmenį, kuriam nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis. Paslaugos gavėjas gali laikinai pailsėti nuo prižiūrimo asmens slaugos. Paslaugos teikėjas teikia kasdienes prižiūrimo asmens priežiūros paslaugas gavėjo poilsio metu. Paslaugai teikti skiriamos valstybės biudžeto lėšos.

012-01-01-09 Materialinės paramos Klaipėdos miesto savivaldybės gyventojams, atsidūrusiems sunkioje materialinėje padėtyje, teikimas. Priemonė vykdoma vadovaujantis Materialinės paramos Įstatyme nenumatytais atvejais teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T2-279 (2022 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. T2-66 redakcija). Parama Savivaldybės biudžeto lėšomis siekiama spręsti skurdo, socialinės atskirties problemas, padėti Savivaldybės gyventojams ligos, nelaimingo atsitikimo atvejais, kai nepakanka teikiamos socialinės paramos ir yra išnaudotos visos kitų pajamų gavimo galimybės, padėti mažinti finansinę naštą šeimoms gimus vaikui, globojant vaiką.

012-01-02 Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijų skaičiavimas ir mokėjimas, siekiant asmenims su negalia kompensuoti specialiųjų poreikių tenkinimo išlaidas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymu, teikiamos tikslinės individualios pagalbos teikimo išlaidų (tikslinės slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų) kompensacijos asmenims, padedančios užtikrinti asmenų su negalia individualiųjų poreikių tenkinimą ir (ar) kompensuoti išlaidas, patirtas tenkinant asmenų su negalia individualiuosius poreikius.

012-01-03 Išmokų vaikams skaičiavimas ir mokėjimas. Siekiant užtikrinti finansinę paramą šeimoms, auginančioms vaikus ar įvaikius, vaikams, netekusiems tėvų globos, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu yra nustatyta valstybės parama – vienkartinių ir periodinių išmokų mokėjimas. Parama šeimoms nuosekliai didinama, siekiant spręsti vaikų skurdo, socialinės atskirties, demografines problemas.

012-01-04 Darbo rinkos politikos priemonių, skirtų socialinę atskirtį patiriantiems asmenims, vykdymas. Šia priemone įgyvendinamos Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo nuostatos. Savivaldybės administracija rengia ir teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti užimtumo didinimo programas, kurioms finansuoti naudojamos specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšos. Pagal šią programą teikiamos paslaugos, skirtos įgyti socialinių įgūdžių ir (ar) motyvacijos dirbti; padėti įgyvendinti darbo pareigas ir šeimos nario ar kartu gyvenančio asmens priežiūrą ar slaugą; paskatinti grįžti į darbo rinką įsiskolinimų turinčius asmenis; padėti dalyviui atvykti iš nuolatinės gyvenamosios vietos į darbo vietą ir kt.

012-01-05 Akredituotos vaikų dienos socialinės priežiūros organizavimas. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme nuo 2021 m. įteisintas vaikų dienos socialinės priežiūros akreditavimas, teikiama tik akredituota vaikų dienos socialinė priežiūra. Savivaldybė priima sprendimą dėl teisės teikti akredituotą vaikų socialinę priežiūrą suteikimo. Klaipėdos mieste veikia 5 akredituoti vaikų dienos centrai.

012-01-06 Asmeninės pagalbos teikimo organizavimas. Asmeninė pagalba asmenims su negalia teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A1-478 patvirtintu Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, pagal kurį Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija su Savivaldybe sudaro sutartį dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų asmeninei pagalbai teikti ir administruoti, naudojimo. Asmeninės pagalbos paslaugas asmenims su negalia teikia VšĮ Socialinių paslaugų informacijos centras, atrinktas konkurso būdu.

012-01-07 Socialinės reabilitacijos asmenims su negalia bendruomenėje organizavimas. Nuo 2023 m. sausio 1 d. pasikeitus teisės aktams, pradėta teikti socialinė reabilitacija asmenims su negalia bendruomenėje. Tai kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje. Ši paslauga asmeniui su negalia teikiama trejus metus ir prisideda prie asmenų su negalia užimtumo atviroje darbo rinkoje didinimo. Savivaldybė su akredituotomis įstaigomis pasirašo 3 metų finansavimo sutartis, finansavimas numatytas iš valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų.

012-01-08 Prevencinių socialinių paslaugų organizavimas ir teikimas. Nuo 2022 m. birželio 30 d. pasikeitus teisės aktams, savivaldybėms numatyta nauja funkcija – prevencinės socialinės paslaugos, kurių tikslas – padėti asmeniui (šeimai) ir (ar) bendruomenei išvengti galimų socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos atsiradimo, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir (ar) stiprinti gebėjimus savarankiškai spręsti socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti didinti socialinę įtrauktį.

012-01-08-01 Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas. Savivaldybės administracija atrinko ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtino bendruomeninius šeimos namus – labdaros ir paramos fondą „Dienvidis“, su kuriuo, kaip projekto partneriu, nuo 2023 m. dalyvauja projekte Nr. 07-007-P-0001 „Kompleksinės paslaugos (KOPA)“. Bendruomeniniai šeimos namai organizuoja ir teikia kompleksines paslaugas šeimai, kurios yra skirtos šeimai įgalinti, t. y., šeimą palaikančios ir pozityvią jos raidą užtikrinančios socialinės, psichologinės ir saugumo galimybes stiprinančios paslaugos. Bendruomeniniai šeimos namai finansuojami valstybės biudžeto dotacijų savivaldybių biudžetams lėšomis, skirtomis kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti. Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

012-01-09 Jaunuolių (nuo 16 m.) palydėjimo paslaugos organizavimas. Teikiant šią paslaugą siekiama padėti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjams prisitaikyti prie socialinės aplinkos, ugdyti jų gebėjimus spręsti kylančias socialines ir kitas problemas, t. y. palengvinti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjų socialinę integraciją bendruomenėje. Paslaugos gavėjai – vaikai (nuo 16 m.), kurie gyvena socialinę riziką patiriančiose šeimose. Paslauga teikiama, iki paslaugos gavėjui sukaks 24 metai.

012-01-10 Vienkartinių išmokų įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinių kompensacijų vaiko ugdymui pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programą mokėjimas. Išmoka mokama valstybės biudžeto lėšomis laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje gavusiems  užsieniečiams.

012-02 Tęstinės veiklos uždavinys. Teikti visuomenės poreikius atitinkančias socialines paslaugas įvairioms gyventojų grupėms.

Numatoma vykdyti šias priemones;

012-02-01 Socialinių paslaugų teikimas socialinių paslaugų įstaigose.

012-02-01-01 Socialinių paslaugų teikimas BĮ Klaipėdos miesto globos namuose. BĮ Klaipėdos miesto globos namai teikia trumpalaikę, ilgalaikę socialinę globą, laikiną atokvėpį 82 senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia ir su sunkia negalia. Įstaigoje teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos, apgyvendinimo, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, laisvalaikio organizavimas, pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kitokio pobūdžio pagalba, sveikatos priežiūros paslaugos (slauga), kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

012-02-01-02 Projekto „Integruotos jutiklių technologijos, skirtos prevencijai nuo kritimų ir įgalinimui socialinėms-ekonominėms reikmėms globos aplinkoje marginalizuotoms ir specialiųjų poreikių turinčioms bendruomenėms“ įgyvendinimas. Projekte dalyvauja BĮ Klaipėdos miesto globos namai kartu su partneriais (Klaipėdos universitetas ir Valstybinis socialinės globos centras „Žemgalė“ (Latvija)). Projekto tikslas – sukurti globos namams integruotos gerovės ir sveikatos apsaugos sistemą, grįstą moderniosios rūpybos priemonėmis, sumažinančiomis kryčių susižalojimų ir mirčių riziką.

012-02-01-03 Socialinių paslaugų teikimas BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centre. BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centro darbuotojai senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia teikia pagalbos į namus paslaugas, asmenims su negalia, senyvo amžiaus ir socialinę riziką patiriantiems asmenims teikia transporto paslaugas, miesto gyventojus su negalia aprūpina techninės pagalbos priemonėmis, atstovauja teismuose asmenims su negalia nustatant rūpybą bei paskiriant jiems rūpintojus, teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, lydėjimo, sociokultūrines paslaugas, dalija asmenims rūbus, avalynę, maistą, teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas. Įstaiga asmenims su sunkia fizine negalia asmens namuose teikia dienos socialinės globos paslaugas, kurios finansuojamos iš valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšų. Įstaiga taip pat teikia prevencines socialines paslaugas – atlieka potencialių socialinių paslaugų gavėjų paiešką.

012-02-01-04 Transporto paslaugų įsigijimas, užtikrinant paslaugų gavėjų poreikius. Siekiant užtikrinti socialinių paslaugų gavėjų poreikius, BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centrui 2025 m. planuojamos lėšos transporto paslaugų pirkimui Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pagal poreikį, iki bus baigta biudžetinių įstaigų centralizuoto transporto ūkio perspektyvos analizė.

012-02-01-05 Projekto „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ įgyvendinimas. Projekto tikslas – integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims teikimas bei plėtra. Integralią pagalbą Savivaldybėje teikia BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras ir UAB „Salumeda“.

012-02-01-06 Socialinių paslaugų teikimas BĮ Socialinių paslaugų centre „Klaipėdos lakštutė“. BĮ Socialinių paslaugų centras „Klaipėdos lakštutė“ asmenims, turintiems psichikos sveikatos ir elgesio sutrikimų, teikia pagalbos į namus paslaugas, dienos socialinės globos paslaugas institucijoje. Šioje įstaigoje senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia, vaikams su negalia teikiamos dienos socialinės globos paslaugos  asmens namuose bei sociokultūrinės paslaugos. Dienos socialinės globos paslaugos institucijoje ir asmens namuose teikiamos asmenims su negalia ir su sunkia negalia. Dienos socialinės globos paslaugos institucijoje ir dienos socialinė globa asmens namuose asmenims su sunkia negalia finansuojamos iš valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšų. Įstaiga taip pat teikia prevencines socialines paslaugas – atlieka potencialių socialinių paslaugų gavėjų paiešką.

012-02-01-07 Socialinių paslaugų teikimas BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centre. BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras vykdo Globos centro funkcijas, t. y., atlieka globėjų (rūpintojų) paiešką, organizuoja jų mokymus, pagalbos teikimą globėjams, teikia socialinės priežiūros paslaugas šeimoms, patiriančioms sunkumus. Šeimoms pagalba teikiama taikant atvejo vadybą, pagalbos sunkumus patiriančioms šeimoms procese dirba ir individualios priežiūros darbuotojai. Ši įstaiga teikia intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas vaikams, patiriantiems socialinę riziką, trumpalaikę socialinę globą vaikams, likusiems be tėvų globos, organizuoja vaikų, likusių be tėvų globos, priežiūrą budinčio ir nuolatinio globotojo šeimoje. Įstaiga taip pat teikia intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir psichosocialinės pagalbos paslaugas moterims ir motinoms su vaikais, patyrusioms smurtą artimoje aplinkoje bei nukentėjusioms nuo prekybos žmonėmis. Įstaiga taip pat vykdo prevencines priemones, skirtas kovai su prekyba žmonėmis ir smurtu artimoje aplinkoje.

012-02-01-08 Projekto „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“ įgyvendinimas. Projekto tikslas – skatinti Klaipėdos miesto gyventojus globoti vaikus, likusius be tėvų globos.  Savivaldybės administracija ir BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras projekte „Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“ dalyvauja partnerio teisėmis. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis. Projekto įgyvendinimo metu iš dalies finansuojami 4 socialinių darbuotojų ir 2 psichologų etatai.

012-02-01-09 Socialinių paslaugų teikimas BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namuose. Pagrindinis BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namų tikslas – padėti Klaipėdos miesto gyventojams, kurie yra benamiai, smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantys asmenys, stiprinti jų motyvaciją, įveikti iškilusias socialines problemas, organizuojant socialinę, psichologinę ir medicininę pagalbą, užtikrinant rūpinimąsi asmens asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvavimu darbo rinkoje. BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namuose socialinę riziką patiriantiems asmenims skirtos 59 vietos laikino apnakvindinimo paslaugų teikimui (Dubysos g. 39), 56 vietos (Viršutinė g. 21) ir 52 vietos (Šilutės pl. 8) – apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų teikimui. Įstaiga benamiams įvykio vietoje, t. y., gatvėje, teikia intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugas. Įstaigoje apgyvendintiems asmenims teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, laisvalaikio organizavimas, psichologinė pagalba, bendravimo paslauga, sudaromos minimalios asmens higienos, buitinės bei maitinimosi sąlygos, organizuojamos sveikatos priežiūros paslaugos,  sociokultūrinės paslaugos. Įstaiga teikia socialinės integracijos paslaugas asmenims, paleistiems iš pataisos įstaigų, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas asmenims, kurie nebesinaudoja laikino apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugomis ir pradeda gyventi savarankiškai.

012-02-01-10 Socialinių paslaugų teikimas BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centre „Danė“. Klaipėdos socialinių paslaugų centro „Danė“ paskirtis yra užtikrinti globos (rūpybos), ugdymo ir trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos, laikino atokvėpio paslaugų teikimą Klaipėdos miesto vaikams, likusiems be tėvų globos, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), vaikams su negalia bei dienos socialinės globos paslaugų teikimą senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia.

012-02-01-11 Socialinių paslaugų teikimas BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centre „Rytas“. BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Rytas“ Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. A1-271 įtrauktas į atrinktų pertvarkai stacionarių socialinės globos įstaigų sąrašą. Įgyvendinant vieną iš pertvarkos priemonių bei atsižvelgiant į Socialinės globos normų aprašo nuostatas, prie Klaipėdos socialinių paslaugų centro „Rytas“ įsteigti 8 bendruomeniniai vaikų globos namai, kuriuose gyvena po 8 vaikus, iš viso – 64 vietos.

BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centre „Rytas“ teikiama palydėjimo paslauga jaunuoliams, išeinantiems iš vaikų globos namų į savarankišką gyvenimą. Ši paslauga gali būti teikiama ir su apgyvendinimu savarankiško gyvenimo namuose, išnuomotuose butuose.

012-02-01-12 Dienos socialinės globos asmens namuose ir pagalbos į namus veiklos procesų skaitmenizavimas. Savivaldybė, siekdama pagerinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę bei socialinių darbuotojų darbo sąlygas, skaitmenizavo dienos socialinės globos asmens namuose ir pagalbos į namus veiklos procesus biudžetinėse socialinių paslaugų įstaigose, įsigydama specialią programinę įrangą ir mobiliuosius telefonus darbui su šia įranga.

012-02-01-13 Komunalinių paslaugų įsigijimas. Savivaldybės biudžeto lėšomis apmokama už biudžetinių socialinių paslaugų įstaigų šildymą, elektros energiją, paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymą bei centralizuoto vandentiekio ir kanalizacijos tvarkymą.

012-02-01-14 Klaipėdos biudžetinių socialinių paslaugų įstaigų aprūpinimas kompiuteriais ir programine įranga. Siekiant užtikrinti sklandžią socialinių paslaugų įstaigų veiklą, paslaugų teikimą, būtina palaipsniui atnaujinti pasenusią įstaigų kompiuterinę ir programinę įrangą.

012-02-01-15 Specialistų pritraukimas ir išlaikymas socialinių paslaugų įstaigose. Socialinėse įstaigose daugiausiai trūksta socialinių, individualios priežiūros darbuotojų ir psichologų. Priklausomai nuo įstaigos darbo pobūdžio, jų pritraukimui ir išsaugojimui planuojamos šios paskatos: kelionės išlaidų apmokėjimas, viešojo transporto išlaidų kompensavimas, nemokami pietūs, automobilių stovėjimo išlaidų kompensavimas, studijų apmokėjimas, sveikatos draudimas.

012-02-02 Socialinės globos paslaugų teikimas ne savivaldybės institucijose.

012-02-02-01 Socialinės globos paslaugų teikimas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia. Savivaldybės administracija yra sudariusi sutartis su 63 socialinę globą teikiančiomis įstaigomis dėl senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia teikiamos trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo. Savivaldybė pagal sudarytas sutartis Klaipėdos miesto gyventojus apgyvendina globos namuose, esančiuose visoje Lietuvoje.

012-02-02-02 Šeimynų veiklos organizavimas. Šeimyna – tai viešasis juridinis asmuo, kuris šeimos aplinkoje globoja (rūpina) ir (ar) prižiūri saugioje aplinkoje laikinai apgyvendintus 4 ar daugiau vaikų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymu, savivaldybė, kurios teritorijoje yra įsteigta šeimyna, savivaldybės mero nustatyta tvarka turi kompensuoti faktiškai patirtas ir pagrįstas šeimynos steigimo išlaidas, mokėti Šeimynų įstatyme numatytas lėšas šeimynos dalyvio išlaikymui, skirti finansinę paramą šeimynos naudojamam ar nuosavybės teise valdomam nekilnojamam turtui, skirtam šeimynos veiklai vykdyti, rekonstruoti ar remontuoti.

012-02-02-03 Socialinės globos paslaugų teikimas vaikams. Dėl globėjų trūkumo Klaipėdos mieste sudarytos sutartys su Telšių VšĮ „Kurkime vaikams rytojų“ šeiminiais namais ir su Gargždų socialinės globos centru.

012-02-03 Dienos socialinės globos, trumpalaikės socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo organizavimas miesto gyventojams ne savivaldybės institucijose. Savivaldybės administracija socialines paslaugas Klaipėdos miesto gyventojams iš Savivaldybės biudžeto lėšų finansuoja sudarydama finansavimo sutartis su socialinių paslaugų įstaigomis.

012-02-03-01 Dienos socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su psichine negalia dienos socialinės globos centre. Dienos socialinės globos paslaugas asmenims su psichine negalia dienos socialinės globos centre teikia Klaipėdos specialioji mokykla-daugiafunkcis centras „Svetliačiok“.

012-02-03-02 Dienos socialinės globos paslaugų teikimas vaikams su negalia dienos socialinės globos centre. Dienos socialinės globos paslaugas vaikams su negalia dienos socialinės globos centre teikia Klaipėdos specialioji mokykla-daugiafunkcis centras „Svetliačiok“.

012-02-03-03 Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos teikimas vaikų dienos centre. Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikų dienos centre teikia labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“, VšĮ „Liberi“, VšĮ „Fizinio aktyvumo akademija“, VšĮ „Vaiko raida“ bei labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras.

012-02-03-04 Pagalbos į namus paslaugos teikimas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia. Pagalbos į namus paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia teikia VšĮ „Nacionalinis integracijos institutas“, VšĮ „Nuoširdus rūpestis“ ir VšĮ „Vivus Senior“. VšĮ Socialinių paslaugų informacijos centras kartu su akredituotais fiziniais asmenimis,  Klaipėdos samariečių bendrija, VšĮ „Pagalbos gija“, VšĮ „Baltija LT“.

012-02-03-05 Nemokamo maitinimo organizavimas labdaros valgykloje Klaipėdos mieste gyvenantiems asmenims, nepajėgiantiems maitintis savo namuose. Nemokamo maitinimo paslaugas labdaros valgykloje teikia labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“.

012-02-03-06 Psichosocialinės pagalbos teikimas asmenims (šeimoms), patiriantiems krizes. Psichosocialinės pagalbos paslaugas šeimoms, auginančioms vaikus su negalia, teikia UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ ir VšĮ Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras.

012-02-03-07 Intensyvios krizių įveikimo pagalbos ar (ir) psichosocialinės pagalbos teikimas smurtą patyrusiems asmenims ir smurtautojams. Psichosocialinės pagalbos paslaugas vyrams, nukentėjusiems nuo smurto arba smurtautojams, teikia VšĮ Klaipėdos apskrities pagalbos vyrams centras.

012-02-03-08 Dienos globos asmens namuose teikimas asmenims su negalia. Dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas asmenims su negalia teikia VšĮ „Nacionalinis integracijos institutas“, VšĮ „Vivus Senior“, VšĮ „Ori senatvė“ bei VšĮ Paliatyvios pagalbos ir šeimos sveikatos centras, UAB „RD klinika“,  VšĮ Privati slaugos tarnyba, VšĮ „Baltija LT“, VšĮ „Evės namai“, VšĮ „Senjorų rezidencija“, VšĮ „Pagalbos gija“.

012-02-03-09 Apgyvendinimas apsaugotame būste. Apsaugoto būsto paslauga – asmens (šeimos) apgyvendinimas ir pagalbos suteikimas namų aplinkoje, reikalingų paslaugų organizavimas bendruomenėje, siekiant kompensuoti, atkurti, ugdyti, palaikyti ir plėtoti asmens (šeimos) socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius. Asmuo su negalia apgyvendinamas bute, jam teikiama socialinio darbuotojo pagalba nuo 1 iki 10 val. per savaitę.

012-02-04 Socialinių projektų dalinis finansavimas.

012-02-04-01 Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų dalinis finansavimas. Savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojami nevyriausybinių organizacijų socialiniai projektai, skirti socialinių paslaugų organizavimui asmenims su negalia, benamiams, socialinės rizikos vaikams, senyvo amžiaus asmenims, šeimoms.

012-02-04-02 Ne savivaldybės įsteigtų įstaigų, teikiančių trumpalaikę ir (ar) ilgalaikę, ir (ar) dienos socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia bei dienos socialinę globą asmenims su negalia institucijoje, projektų, skirtų socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimui, dalinis finansavimas. Planuojama tęsti nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų, skirtų socialinių paslaugų infrastruktūros gerinimui, finansavimą. Šių projektų finansavimo tikslas – išplėsti nevyriausybinių organizacijų, teikiančių trumpalaikę ar ilgalaikę socialinę globą, dienos socialinę globą institucijoje, galimybes, pagerinant socialinių paslaugų infrastruktūrą.

012-02-05 Būsto pritaikymas asmenims su negalia. Vadovaujantis Būsto pritaikymo  asmenims su negalia finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. A1-103, kiekvienais metais savivaldybėms būstų pritaikymui asmenims su negalia paskirstomos valstybės biudžeto lėšos. Atsižvelgiant į metų pradžioje Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skiriamą lėšų sumą, planuojama, kad  2025 m. iš valstybės ir Savivaldybės biudžeto lėšų bus pritaikoma apie 60 būstų asmenims su negalia. Planuojama įrengti 10 naujų asmenims su negalia skirtų keltuvų, įrengti laiptų kopiklius ir mobilius keltuvus, nuovažas prie laiptinių ir vykdyti jau esamų 39 keltuvų priežiūrą.

012-02-06 Socialinės srities renginių organizavimas. Siekiant pagerbti socialinius darbuotojus, jų profesinę šventę, planuojama organizuoti profesinės šventės minėjimo renginį. Lietuvoje ši diena nuo 2004 metų minima kasmet rugsėjo 27-ąją.

012-02-07 Renginio Tarptautinei asmenų su negalia dienai paminėti organizavimas. Planuojama organizuoti renginį, skirtą Pasaulinei asmenų su negalia dienai paminėti. Ši diena minima gruodžio 2 d.

012-02-08 Smurto artimoje aplinkoje prevencijos priemonių įgyvendinimas. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymą, savivaldybės privalo įgyvendinti funkcijas, susijusias su smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriančiais asmenimis, smurtą patyrusiais asmenimis ir smurto artimoje aplinkoje pavojų keliančiais asmenimis  paslaugų teikimu ir prevencijos priemonių įgyvendinimu. Planuojama organizuoti mokymus Savivaldybės mero potvarkiu patvirtintos Klaipėdos miesto smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos nariams.

012-02-09 Smurtinio elgesio keitimo programa. Vadovaujantis Smurto artimoje aplinkoje įstatymo nuostatomis, kuriose savivaldybėms numatyta funkcija – rengti programas (mokymus), kurių paskirtis – smurto artimoje aplinkoje pavojų keliančius asmenis mokyti nesmurtinio elgesio, siekiant pakeisti smurtinės elgsenos modelius. Paslauga būtų perkama viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

012-02-10 Projekto „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ įgyvendinimas. Savivaldybės administracija nuo 2024 m. vykdo projektą „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione“ įgyvendinimo, įsitraukdama į atvejo vadybos modelio taikymą ir plėtodama socialinių dirbtuvių paslaugas: 1) atvejo vadybininkas, dirbdamas su individualių ir kompleksinių poreikių turinčiais asmenimis, vertina, planuoja, organizuoja ir koordinuoja paslaugų, reikalingų asmens poreikių tenkinimui, įgyvendinimą. Atvejo vadybininkai teikia palydėjimo, informavimo, konsultavimo ir atstovavimo paslaugas asmeniui. Savivaldybėje  įsteigta 2,5 atvejo vadybininkų pareigybių; 2) socialinių dirbtuvių tikslas – didinti darbingo amžiaus asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos sveikatos negalią, socialinius ir darbinius įgūdžius, skatinti jų savarankiškumą ir gyvenimą bendruomenėje ir, atsižvelgiant į asmenų individualius poreikius, užimtumą atviroje darbo rinkoje. 2024 m. Klaipėdos mieste veiklą pradėjo dvi socialinės dirbtuvės, jų veiklą planuojama plėtoti ne trumpiau nei iki 2029 m.

012-02-11 Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ įgyvendinimas. Projekto tikslas – prisidėti prie ankstyvosios trečiųjų valstybių piliečių integracijos. Projektas finansuojamas iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų. Projekto partneriai (Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija ir edukacinis-kultūrinis centras „Metidė“) vykdo psichosocialines konsultacijas, individualias psichologines konsultacijas, psichoedukacinius užsiėmimus, sielovadą, organizuoja savitarpio pagalbos grupes, veda šviečiamuosius seminarus moterims ir mergaitėms, vykdo veiklą, skirtą nelegalaus darbo mažinimo, prekybos žmonėmis, priklausomybių nuo psichotropinių medžiagų rizikos prevencijai, teikia teisines konsultacijas, vertimo žodžiu ir (arba) raštu paslaugas, vykdo lietuvių kalbos mokymus ir kt. Projektą planuojama vykdyti iki 2025 m. vasario 28 d.

012-02-12 Projekto „Alternatyvių investicijų detektorius (AID2)“ įgyvendinimas. Projekto tikslas – didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų socialinės integracijos ir dalyvavimo darbo rinkoje galimybes. Projekto tikslinė grupė – iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietų paleidžiami asmenys, benamiai. Projektu numatoma finansuoti socialinės integracijos veiklas (paslaugas) tikslinės grupės asmenims, organizacijų ir specialistų, dirbančių su tikslinės grupės asmenimis, gebėjimų stiprinimą. Projekto partneriai būtų viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, atrinkti pagal Savivaldybės mero nustatytą atrankos tvarką. Savivaldybės biudžeto lėšų prisidėjimo nereikia, projekto įgyvendinimo laikotarpis 2025–2029 m.

012-02-13 Projekto „Benamystės skaičiavimas miestuose nustatytu momentu“ įgyvendinimas.  Projekto tikslas – nustatyti bendrą benamystės apibrėžimą ir sukurti standartizuotą duomenų rinkimo metodiką, kuri būtų išbandyta įvairiose Europos Sąjungos valstybėse narėse. Savivaldybės administracija projekte dalyvauja partnerio teisėmis. Savivaldybės  indėlis – suteikti bendrą paslaugų apžvalgą arba (ir) pateikti duomenis iš administracinių duomenų bazių. Tyrimui vadovauja Klaipėdos universitetas.

012-03 Pažangos uždavinys. Plėtoti socialinių paslaugų infrastruktūrą, įrengiant  naujus ir modernizuojant esamus socialines paslaugas teikiančių įstaigų pastatus, užtikrinti įstaigų ūkinį aptarnavimą.

Numatoma vykdyti šias priemones:

012-03-01 Teikiamų socialinių paslaugų infrastruktūros tobulinimas siekiant atitikti keliamus reikalavimus.

012-03-01-01 Senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtra rekonstruojant pastatą, esantį Melnragės gyvenamajame rajone, Aušros g. 41. Projekto tikslas – įrengti senyvo amžiaus asmenų globos namus Klaipėdoje, Aušros g. 41. Projekto įgyvendinimo metu planuojama rekonstruoti nenaudojamą buvusių vaikų globos namų pastatą ir pristatyti priestatą, įrengiant dviejų korpusų pastatą – 80 vietų senyvo amžiaus asmenų globos namus (iš jų – 28 kambarius demencija sergantiems asmenims). Pastatuose projektuojami gyvenamieji kambariai, bendravimo erdvės, medicinos kabinetai, administracinės, maitinimo, techninės ir kt. patalpos. Taip pat numatoma sutvarkyti teritoriją: įrengti pasivaikščiojimo takus, suformuoti poilsio zonas iš augalų ir medžių, įrengti suoliukus ir pavėsines, lengvųjų automobilių privažiavimo ir stovėjimo aikšteles. Rangos darbų pradžia planuojama 2025 m.

012-03-01-02 Grupinio gyvenimo namų steigimas Klaipėdos mieste. Siekiant mažinti socialinę atskirtį Klaipėdos mieste, išlieka poreikis plėtoti socialines paslaugas asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos sveikatos negalią, dėmesį skiriant bendruomenėje teikiamų paslaugų plėtrai, užtikrinant institucinės globos pertvarkos įgyvendinimą. Grupiniuose gyvenimo namuose bus  apgyvendinti asmenys, turintys psichikos sveikatos ir intelekto negalią. Šių namų gyventojams sveikatos priežiūros, užimtumo, kultūros ir kitos paslaugos organizuojamos ir teikiamos bendruomenėje, be to, visą parą prižiūrės socialiniai darbuotojai. 2025 m. bus pradėti statyti namai Vilkijos g. 1, kuriuose galės gyventi 10 jaunuolių, turinčių negalią, išeinančių iš vaikų globos namų.

012-03-01-03 Savarankiško gyvenimo namų ir apsaugoto būsto įkūrimas Klaipėdos mieste. Projekto tikslas – apgyvendinti asmenis, turinčius psichikos sveikatos ir intelekto negalią, kuriems nereikalinga nuolatinė, intensyvi priežiūra, butuose, sukuriant namų aplinkos sąlygas ir teikiant jiems reikalingas paslaugas bei sudarant sąlygas savarankiškai tvarkytis asmeninį gyvenimą. Planuojama įkurti 18 savarankiško gyvenimo namų ir apsaugoto būsto, kuriuose būtų 36 vietos, t. y. pirkti 3 vienviečius, 13 dviviečių, 1  trivietį ir 1 keturvietį butus, kuriuose gyventų psichinę ir intelekto negalią turintys žmonės.

012-03-01-04 Laikino atokvėpio paslaugų plėtra Klaipėdos miesto savivaldybėje (Debreceno g. 48). Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti dalies pastato Debreceno g. 48 patalpų, kuriose yra įsikūrusi nevyriausybinė organizacija „Klaipėdos viltis“, rekonstrukciją, trečiame aukšte įrengiant 8 vienviečius kambarius atokvėpio paslaugos teikimui asmenims su psichikos sveikatos ir elgesio sutrikimais. Šių asmenų artimiesiems, prižiūrintiems juos namuose, būtų sudarytos sąlygos pailsėti, atsikvėpti. 2024 m. atlikta techninio projekto korekcija.

012-03-01-05 Pastato Smiltelės g. 14, Klaipėda, kapitalinis remontas. Siekiant pastato Smiltelės g. 14, Klaipėda, patalpas pritaikyti BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centro, perkeliamo iš pastato Taikos pr. 76 į pastatą Smiltelės g. 14, poreikiams, numatoma atlikti dalies pastato pirmo ir antro aukšto patalpų kapitalinį remontą ir sutvarkyti dalį teritorijos prie pastato.

012-03-01-06 Pastato Debreceno g. 48, Klaipėda, remontas. 2024 m. parengtas BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro pastato Debreceno g. 48 remonto darbų techninis projektas. Pagal parengtą projektą planuojama atlikti pastato inžinerinės įrangos ir tinklų modernizavimą, vidaus patalpų remontą, pritaikant patalpas paslaugų gavėjams, įrengiant konsultacijų ir darbuotojų kabinetus.

012-03-02 Socialinių paslaugų įstaigų remontas.

012-03-02-01 BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro remonto darbai. 2025 m. numatoma atlikti  remonto darbus pagalbos moterims padalinyje Taikos pr. 76A.

012-03-02-02 BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centro „Danė“ infrastruktūros plėtra. 2025 m. planuojama įsigyti 2 kilnojamuosius modulinius namelius (ūkiniam ir teritorijos inventoriui laikyti) ir namelį-kupolą (keramikos užimtumui organizuoti).

012-03-02-03 BĮ Klaipėdos miesto globos namų remonto darbai. 2025 m. numatoma atlikti BĮ Klaipėdos miesto globos namų vidinio kiemo remonto darbus.

012-03-02-04 BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centro „Rytas“ remonto darbai. 2025 m. numatoma atlikti bendruomeninių globos namų stoglangių keitimą pastatuose Vingio g. 23D, Šaulių g. 7-14, Rumpiškės g. 31-9, administracinių patalpų Taikos pr. 68 remontą, terasos remontą Rumpiškės g. 31-9.

012-03-02-05 BĮ Socialinių paslaugų centro „Klaipėdos lakštutė“ remonto darbai. 2025 m. planuojama atlikti stogo dangos keitimo darbus Lakštučių g. 6.

012-04 Tęstinės veiklos uždavinys. Užtikrinti Klaipėdos miesto socialinio būsto fondo plėtrą ir valstybės politikos, padedančios apsirūpinti būstu, įgyvendinimą.

Numatoma vykdyti šias priemones:

012-04-01 Socialinio būsto fondo plėtra.

012-04-01-01 Socialinio būsto plėtra Klaipėdos miesto savivaldybėje. Projekto tikslas – padidinti socialinio būsto prieinamumą socialiai pažeidžiamiems Klaipėdos miesto gyventojams. Socialinio būsto poreikis Klaipėdos mieste išlieka didelis. Šiuo metu būsto laukia 575 asmenys ir šeimos. Vidutinė laukimo trukmė yra 5–6 metai. Numatytame pastatyti daugiabučiame gyvenamajame name Akmenų g. 1B planuojama įrengti 60 butų, iš kurių 35 butai bus pritaikyti asmenims, turintiems judėjimo ir (ar) psichikos sveikatos ir (ar) intelekto  negalią, kuriems reikalingas specialiai pritaikytas būstas; 15 – trijų kambarių butų, skirtų gausioms šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų, likę 10 butų – vieno kambario, skirtų vienišiems asmenims, negalintiems pasirūpinti gyvenamuoju plotu, laukiantiems socialinio būsto eilėje ilgiau nei 5 metus. 2024 m. baigtas rengti techninis projektas, rangos darbus pagal planuojama pradėti 2025 m.

012-04-01-02 Socialinių būstų pirkimas. 2025 m. planuojama nupirkti 10 socialinių butų Didžiausias poreikis yra 1 kambario butų, 1 aukšte. Jei nebus pasiūlos, bus įsigyjami 2 kambarių butai.

012-04-02 Savivaldybės gyvenamųjų patalpų tinkamos fizinės būklės užtikrinimas ir nuomos administravimas.

012-04-02-01 Savivaldybės gyvenamųjų patalpų techninės būklės vertinimas ir remontas. Siekdama, kad Savivaldybės butai būtų techniškai tvarkingi ir atitiktų specialiuosius reikalavimus, Savivaldybė per savo viešąją įstaigą „Klaipėdos butai“ Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka organizuoja butų atnaujinimo darbų vykdymą (remontą). Už remonto darbus apmokama pajamų, gaunamų už Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomą, lėšomis.

012-04-02-02 Apmokėjimas savivaldybei tenkančia dalimi už daugiabučių namų bendrosios nuosavybės objektų atnaujinimą ir renovaciją bei lėšų kaupimą. Apmokėjimas Savivaldybei tenkančia dalimi už daugiabučių namų bendrosios  nuosavybės objektų atnaujinimą ir renovaciją bei lėšų kaupimą atliekamas pajamų, gaunamų už Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomą, lėšomis.

012-04-02-03 Rezervo naudojimas nenumatytiems darbams apmokėti ir avarinėms situacijoms likviduoti. Atliekami Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nenumatyti avarinių situacijų likvidavimo darbai, už kuriuos sumokama pajamų, gaunamų už Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomą, lėšomis.

012-04-02-04 Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimas. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administravimas vykdomas vadovaujantis Pajamų, gaunamų už savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomą, tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T2-333 (2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. T2-199 redakcija).

012-04-02-05 Savininkams grąžintų nuomotų patalpų vertės įskaičiavimas į nuompinigius. Savininkams grąžintų nuomotų patalpų vertės įskaičiavimas į nuompinigius vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymu.

012-04-02-06 Apmokėjimas už daugiabučių namų bendrųjų objektų administravimą ir nuolatinę techninę priežiūrą. Už daugiabučių namų bendrųjų objektų administravimą ir nuolatinę techninę priežiūrą apmokama pajamų, gaunamų už Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomą, lėšomis.

Pateikiami programos asignavimų esminių (didesnių nei 10 procentų) pakeitimų, palyginti su praėjusiais 2024 metais, paaiškinimai: dėl besikeičiančių teisės aktų nuo 2025 m. sausio 1 d. (minimalios mėnesinės algos, tvirtinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl taikomo minimaliojo darbo užmokesčio“, taikomo didesnio socialinio draudimo įmokų koeficiento), Savivaldybės biudžeto maksimalių asignavimų planavimo bendrųjų principų, Savivaldybės biudžeto lėšų planavimo biudžetinių įstaigų ūkio išlaidoms patvirtintos metodikos (normatyvų) pakeitimo; dėl planuojamų gauti daugiau lėšų iš valstybės biudžeto tikslinėms dotacijoms; dėl didesne apimtimi vykdomų investicijų projektų; dėl naujų priemonių vykdymo; dėl pabrangusių paslaugų.

Programa yra tęstinė ir neterminuota.

Programos vykdytojai: Savivaldybės administracija, BĮ Socialinių paslaugų centras „Klaipėdos lakštutė“, BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras, BĮ Klaipėdos miesto nakvynės namai, BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Danė“, BĮ Klaipėdos socialinių paslaugų centras „Rytas“, BĮ Klaipėdos miesto socialinės paramos centras.

Programos koordinatoriai:

Gina Vilimaitienė, Socialinės gerovės departamento Socialinių išmokų skyriaus 2 vedėja, l. e. Socialinės gerovės departamento direktoriaus pareigas, tel. (0 46) 39 07 91, el. p. gina.vilimaitiene@klaipeda.lt;

Gintautas Mačiulaitis, Teisės ir personalo skyriaus vyriausiasis specialistas, atliekantis Administravimo departamento direktoriaus funkcijas, tel. (0 46) 44 55 33, el. p. gintautas.maciulaitis@klaipeda.lt;

Inga Kubilienė, Miesto vystymo ir priežiūros departamento Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriaus vedėja, atliekanti Miesto vystymo ir priežiūros departamento direktoriaus funkcijas, tel. (0 46) 39 60 81, el. p. inga.kubiliene@klaipeda.lt;

Edvardas Simokaitis, Turto valdymo skyriaus vedėjas, tel. (0 46) 39 60 36, el. p. edvardas.simokaitis@klaipeda.lt;

Sandra Tamašauskienė, Projektų finansavimo ir administravimo skyriaus vedėja, tel. (0 46) 39 60 62, el. p. sandra.tamasauskiene@klaipeda.lt.

3 lentelė. Klaipėdos miesto savivaldybės 2025–2027 metų 012 Socialinės atskirties mažinimo programos uždaviniai, priemonės, asignavimai ir kitos lėšos (tūkst. eurų) pateikiamos „Microsoft Excel“ formatu,  7 lapai.

4 lentelė. Klaipėdos miesto savivaldybės 2025–2027 metų 012 Socialinės atskirties mažinimo programos uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai pateikiami „Microsoft Excel“ formatu, 10 lapų.

V SKYRIUS

SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ PLANUOJAMOS PASIEKTI PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS

5 lentelė. Savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės

| Eil. Nr. | Savivaldybės valdomos įmonės ar viešosios įstaigos pavadinimas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt. | Planuojamos rodiklių reikšmės |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 metais | 2026 metais | 2027 metais |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Klaipėdos miesto savivaldybės valdomų įmonių planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės |  |  |  |  |  |
| 1. | AB „Klaipėdos vanduo“ |  |  |  |  |
| 1.1. | Paviršinių nuotekų tinklų sistemos ir valymo įrenginių Klaipėdos mieste įrengimas, didinant paviršinių nuotekų surinkimo paslaugų prieinamumą, mažinant užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai | Pastatytų ar rekonstruotų paviršinių nuotekų tinklų, km | ≥1,7 | ≥2 | ≥2,5 |
| 1.2. | Nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, padidinant centralizuotų nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą bei sudarant galimybes plėsti teikiamų paslaugų apimtį | Įrengtų paviršinių nuotekų valymo įrenginių, vnt. | ≥2 | ≥1 | - |
| 1.2. | Įgyvendintų inovatyvių projektų skaičius, nukreiptų į veiklos efektyvinimą, CO2 emisijos mažinimą, kvapų ir kvapų sklaidos mažinimą, kokybiškesnių paslaugų teikimą ir pan. | Įgyvendintų inovatyvių projektų skaičius vnt. | ≥1 | ≥1 | ≥1 |
| 3. | Nuolatinė bei didėjanti vandentiekio tinklų rekonstrukcija ar atnaujinimas gerinant teikiamų paslaugų kokybę ir mažinant pertrūkius | Rekonstruotų vandentiekio tinklų, km | ≥2,5 | ≥2,5 | ≥3 |
| 4. | Nuolatinė bei didėjanti nuotekų tinklų rekonstrukcija ar atnaujinimas gerinant teikiamų paslaugų kokybę ir mažinant pertrūkius | Rekonstruotų nuotekų tinklų, km | ≥1,75 | ≥2 | ≥2,5 |
| 5. | Didinti elektros energijos gamybą iš atsinaujinančių šaltinių: įrengiant naujas jėgaines ir didinant (žalios) energijos gamybą, taip pat siekiant optimalaus elektros energijos vartojimo | Proc., pagamintos elektros energijos dalis nuo viso suvartojimo | ≥28,3 | ≥38,1 | ≥38,6 |
| Pastaba: Įvadiniai vandens apskaitos prietaisai su nuotoline apskaita gali būti diegiami, užtikrinant, kad šių prietaisų diegimas neturėtų įtakos apskaitos prietaisų kainai galutiniam vartotojui. |  |  |  |  |  |
| 2. | AB „Klaipėdos energija“ |  |  |  |  |
| 2.1. | Iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) pagamintos šilumos bendrovėje dalis | Proc. | ≥71 | ≥72 | ≥73 |
| 2.2. | Tinklo nuostoliai | tMWh | ≤109 | ≤109 | ≤109 |
| 2.3. | Vandens papildymas tinkle | m3/val. | ≤4,1 | ≤4,0 | ≤3,9 |
| 2.4. | Šilumos gamyba, tenkanti vienam šilumos gamybos veikloje priskirtam darbuotojui | MWh/darb./metai | 3 682 | 3 760 | 3 853 |
| 2.5. | Darbuotojų skaičius šilumos perdavimo veikloje, tenkantis sąlyginiam šilumos perdavimo tinklų ilgiui | Darb./100 kms | ≤5,3 | ≤4,5 | ≤4,5 |
| 2.6. | Šilumos vartotojų skaičius, tenkantis vienam mažmeninio aptarnavimo veikloje priskirtam darbuotojui | Vart./darb. | 3 382 | 3 459 | 3 538 |
| 2.7. | Nereguliuojamos veiklos pajamų srauto augimas* *(nevertinant vienkartinių ilgalaikio, trumpalaikio turto ar apyvartinių taršos leidimų (ATL) pardavimo) | Proc. | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
| 2.8. | Atsilieptų klientų skambučių dalis | Proc. | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
| 3. | UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras |  |  |  |  |
| 3.1. | Komunalinių atliekų, šalinamų sąvartynuose, kiekis | Proc. | < 3 | < 3 | < 2 |
| 3.2. | Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą surinkimas Klaipėdos m. | Proc. | ≥ 98 | ≥ 98 | ≥ 98 |
| 3.3. | Tinkamos realizuoti susmulkintos medienos ir perdirbimui tinkamų atliekų kiekis | t | ≥7300 | ≥7300 | ≥7400 |
| 3.4. | Kvapų emisiją mažinančių priemonių vykdymo skaičius | Vnt. | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
| 3.5. | Kvapų matavimas Klaipėdos regioninio sąvartyno teritorijoje | Kvapo vienetas ties sąvartyno SAZ riba | 6 | 5 | 5 |
| 4. | UAB „Klaipėdos paslaugos“ |  |  |  |  |
| 4.1. | Miesto maršrutų aptarnavimui bendrovėje naudojamų autobusų, varomų ekologišku kuru (su ne žemesnės nei EURO-6 ekologinės klasės varikliais), dalis | Proc. | ≥72 | ≥75 | ≥80 |
| 4.2. | Miesto maršrutams aptarnauti naudojama autobusų su 0 teršalų emisija skaičius | Vnt. | ≥26 | ≥35 | ≥35 |
| 4.3. | Nuotoliniu būdu valdomų LED šviestuvų skaičius | Vnt. | ≥1000 | ≥1500 | ≥2000 |
| 4.4. | Neefektyvių seno tipo šviestuvų, pakeistų į modernius LED šviestuvus Klaipėdos mieste, dalis | Proc. | ≥50 | ≥60 | ≥70 |
| 4.5. | Elektros energijos Klaipėdos miesto gatvių apšvietimui suvartojimo efektyvinimas | kWh vienam šviestuvui | ≤420 | ≤370 | ≤340 |
| 4.6. | Eismo valdymo sistemoje „Omnia“ veikiančių Klaipėdos miesto šviesoforinių vienetų (postų) dalis | Proc. | ≥80 | ≥85 | ≥88 |
| 4.7. | Įgyvendintų gyvenamųjų kvartalų apšvietimo projektavimo ir rangos projektų skaičius | Vnt. | ≥10 | ≥30 | ≥30 |
| 5. | UAB „Naujasis turgus“ |  |  |  |  |
| 5.1. | Prekybininkų, vykdančių prekybą, turgavietėje (vidutinis dienos prekiautojų skaičius) | Vnt. | ≥250 | ≥260 | ≥270 |
| 5.2. | Nuomojamų komercinių patalpų užimtumas | Proc. | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| 5.3. | Darbuotojų pasitenkinimo indeksas | Proc. | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| 6. | UAB „Debreceno vaistinė“ |  |  |  |  |
| 6.1. | Vaistų gamybos didinimas | Proc. | ≥2,5 | ≥3 | ≥3,5 |
| 6.2. | Vaistinių konkurencinių prekių srauto didinimas | Proc. | ≥2,5 | ≥3 | ≥3,5 |
| Viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė arba kai savivaldybė turi 50 procentų ir daugiau balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės |  |  |  |  |  |
| 1. | Viešoji įstaiga „Klaipėdos keleivinis transportas“ |  |  |  |  |
| I. | VIEŠASIS TRANSPORTAS |  |  |  |  |
| 1.1. | Kelionių skaičius 1 gyventojui | Vnt. | ≥ 231 | ≥240 | ≥ 240 |
| 1.2. | Kelionių augimas priemiesčio maršrutuose | Proc. | ≥ 14 | ≥ 10 | ≥5 |
| 1.3. | Neįvykdytų reisų rodiklis | Proc. | ≤ 0,5 | ≤ 0,4 | ≤ 0,4 |
| 1.4. | Transporto priemonių amžiaus vidurkis | Metai | ≤ 10 | ≤ 8 | ≤ 8 |
| 1.5. | Ekologinių transporto priemonių rida | Proc. | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 80 |
| 1.6. | Bendrų (su kitomis savivaldybėmis) viešojo transporto maršrutų skaičius | Vnt. | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 |
| 1.7. | Viešojo transporto vidutinis eksploatacinis greitis | km/h | ≥ 21 | ≥ 21 | ≥ 21 |
| 1.8. | Autobusų, kurių amžius neviršija 15 metų, dalis miesto viešajame transporte | Proc. | ≥ 55 | ≥ 60 | ≥ 80 |
| 1.9. | Kelionių, naudojant transporto e. bilietą, dalis | Proc. | ≥ 98,8 | ≥ 99 | ≥ 99 |
| II. | AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMAS |  |  |  |  |
| 1.10. | Sistemos administravimo dalis | Proc. | ≤ 24,4 | ≤ 24,4 | ≤ 24,4 |
| 1.11. | Skaitmenizuotų automobilių stovėjimo vietų skaičius ir realios informacijos apie užimtumą viešas rodymas eismo dalyviams | Vnt. | ≥ 700 | ≥ 750 | ≥ 750 |
| 1.12. | Automobilių stovėjimo užsakymų apmokėjimas ne grynaisiais, proporcija | Proc. | ≥ 45 | ≥ 55 | ≥ 65 |
| III. | EISMO VALDYMAS |  |  |  |  |
| 1.13. | Sankryžų, kuriose veikia eismo valdymo sistema su viešojo transporto prioritetu, skaičius | Vnt. | ≥ 28 | ≥ 35 | ≥ 60 |
| 2. | Viešoji įstaiga „Klaipėdos šventės“ |  |  |  |  |
| I. | PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS |  |  |  |  |
| 2.1. | Įgyvendintų megaprojektų skaičius | Vnt. | ≥ 9 | ≥ 9 | ≥ 9 |
| 2.2. | Į projektų veiklas įtrauktų asmenų su negalia skaičius | Vnt. | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
| 2.3. | Projektų metu kultūros ir meno priemonėmis įveiklintų viešųjų erdvių skaičius | Vnt. | ≥ 40 | ≥ 43 | ≥ 43 |
| 2.4. | Projektuose dalyvavusių savanorių skaičius | Vnt. | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 |
| 2.5. | Pritrauktų rėmėjų lėšų procentas nuo bendros projektų vertės | Proc. | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 |
| 2.6. | Rėmėjų skaičius (finansiniai) | Vnt. | ≥ 67 | ≥ 70 | ≥ 70 |
| 2.7. | Parduotų laikinosios prekybos vietų skaičius įstaigos organizuojamuose renginiuose | Vnt. | ≥ 680 | ≥ 700 | ≥ 700 |
| II. | KOMUNIKACIJA |  |  |  |  |
| 2.10. | Įgyvendinta Kultūros komunikacijos programa „Kultūros uostas“ | Proc. | 100 | 100 | 100 |
| 2.11. | Kultūros komunikacijos programos „Kultūros uostas“ auditorija | Vnt. | ≥ 1,2 mln. | ≥ 1,2 mln. | ≥ 1,3 mln. |
| 3. | Viešoji įstaiga Klaipėdos turizmo informacijos centras |  |  |  |  |
| I. | MIESTO TURISTINIO PATRAUKLUMO DIDINIMAS |  |  |  |  |
| 3.1. | Turistų pasitenkinimo lygis Klaipėdos miestu (turistų, savo pasitenkinimo Klaipėdos miesto turizmo išteklių lygį įvertinusių 8 ir daugiau balų, dalis nuo apklaustų turistų) | Proc. | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
| 3.2. | Apgyvendintų turistų skaičius (per metus) | Tūkst.asm. | ≥ 210 | ≥ 210 | ≥ 210 |
| 3.3. | Turistų skaičiaus augimas (turistų Klaipėdos mieste skaičius einamaisiais metais, palyginti su praeitais metais, matuojamas kasmet) | Proc. | ≥ 2,5 | ≥ 2,5 | ≥ 2,5 |
| II. | ATVYKSTAMOJO IR VIETINIO TURIZMO SKATINIMO KLAIPĖDOJE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS |  |  |  |  |
| 3.4. | Aptarnautų turistų (suteikta informacija) skaičius | Tūkst. asm. | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 50 |
| 3.5. | Įgyvendintų priemonių, užtikrinančių efektyvų informacijos teikimą turistams, skaičius | Vnt. | ≥ 3 | ≥ 3 | ≥ 3 |
| 3.6. | Įgyvendintų Klaipėdos žinomumą didinančių rinkodaros priemonių skaičius | Vnt. | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 |
| 3.7. | Kartu su Klaipėdos regionu įgyvendintų Klaipėdos bei Klaipėdos regiono žinomumą didinančių rinkodaros priemonių skaičius | Vnt. | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 |
| 3.8. | Įgyvendintų turistų srautų analizės bei turistų pasitenkinimo matavimo priemonių skaičius | Vnt. | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 |
| 3.9. | Įgyvendintų priemonių, kuriomis būtų ilginamas turistinis sezonas Klaipėdos mieste, skaičius | Vnt. | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 |
| 3.10. | Į atvykstamojo ir vietinio turizmo skatinimo Klaipėdoje programos priemonių įgyvendinimą įtrauktų verslo atstovų skaičius | Vnt. | ≥ 5 | ≥ 5 | ≥ 5 |
| 4. | Viešoji įstaiga „Klaipėda kultūros fabrikas“ |  |  |  |  |
| I. | INKUBAVIMO IR REZIDAVIMO PASLAUGŲ TEIKIMAS KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ SUBJEKTAMS |  |  |  |  |
| 4.1. | Sukurta ir įgyvendinama (tęsiama) kūrybinių industrijų mentorystės ir (ar) inkubavimo metų trukmės programa | Vnt. | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 |
| 4.2. | Programą sėkmingai baigusių kūrybinių industrijų srities SVV subjektų skaičius | Vnt. | ≥ 6 | ≥ 7 | ≥ 7 |
| 4.3. | 1 metus po programos užbaigimo, sėkmingai veikiančių verslų dalis | Proc. | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
| 4.4. | Kūrybinio inkubatoriaus Kultūros fabriko ilgalaikių rezidentų skaičius (Kūrybinių industrijų srities SVV subjektai) | Vnt. | ≥ 80 | ≥ 80 | ≥ 80 |
| 4.5. | Organizuota meno rezidentų produktų pristatymo renginių, spektaklių Kultūros fabrike | Vnt. | ≥ 40 | ≥ 70 | ≥ 70 |
| II. | VIEŠOSIOS PASLAUGOS KLAIPĖDOS SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI |  |  |  |  |
| 4.6. | Organizuota nemokamų verslumo seminarų miesto SVV subjektams | Vnt. | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 |
| 5. | Viešoji įstaiga „Klaipėdos butai“ |  |  |  |  |
| 5.1. | Nuomos mokesčio nuo priskaičiuotos sumos surinkimas | Proc. | ≥ 95 | ≥ 95 | ≥ 95 |
| 5.2. | Suremontuotų butų skaičius, siekiant sutrumpinti laukiančių socialinio būsto eilėje terminą | Vnt. | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 35 |
| 5.3. | Butų, kuriuose pašalintos avarijų grėsmės ar padariniai, skaičius | Vnt. | ≥ 33 | ≥ 30 | ≥ 30 |
| 5.4. | Įstaigos administruojamų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimas | Proc. | 100 | 100 | 100 |
| 5.5. | Nuomininkų sutartinių įsipareigojimų vykdymo kontrolės stiprinimas | Patikrų skaičius | ≥ 150 | ≥ 150 | ≥ 150 |
| 6. | Viešoji įstaiga Klaipėdos futbolo mokykla |  |  |  |  |
| 6.1. | Sportuojančiųjų skaičius | Vnt. | ≥ 1040 | ≥ 1060 | ≥ 1100 |
| 6.2. | Lietuvos rinktinių (nacionalinės, jaunimo, jaunių, jaunučių) narių skaičius | Vnt. | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 18 |
| 6.3. | Lietuvos čempionatuose (visose amžiaus grupėse) iškovotų prizinių vietų skaičius | Vnt. | ≥ 8 | ≥ 8 | ≥ 8 |
| 6.4. | Suorganizuotų sporto renginių skaičius | Vnt. | ≥ 14 | ≥ 14 | ≥ 14 |
| 6.5. | Paramos lėšų didinimas, pritraukiant rėmėjus, dalyvaujant įvairiose programose bei projektuose | Eur | ≥ 50 000 | ≥54 000 | ≥ 60 000 |
| 6.6. | Sportuojančių asmenų su negalia skaičius | Skaičius | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 21 |
| 6.7. | Įgyvendinti tęstiniai ar nauji mokyklos vykdomi projektai | Skaičius | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 |
| 6.8. | Dalyvauta kompetencijos kėlimo mokymuose, seminaruose, konferencijose (kartai per metus) | Kartai | ≥ 10 | ≥ 11 | ≥ 11 |
| 6.9. | Vykdyta vaikų apskaita ir kontrolė savivaldybės vaikų lankomumo ir apskaitos sistemoje | Vnt. | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 |
| 7. | Viešoji įstaiga „Klaipėdos irklavimo centras“ |  |  |  |  |
| 7.1. | Sportuojančiųjų skaičius | Vnt. | ≥ 225 | ≥ 225 | ≥ 225 |
| 7.2. | Aukšto meistriškumo sportininkų skaičius | Vnt. | ≥ 16 | ≥ 18 | ≥ 18 |
| 7.3. | Sportuojančių asmenų su negalia skaičius | Vnt. | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 |
| 7.4. | Pakrančių irklavimo plėtra, sportininkų skaičius | Vnt. | ≥ 14 | ≥ 14 | ≥ 14 |
| 7.5. | Suorganizuotų tradicinių tarptautinių ir kitų vandens sporto renginių skaičius | Vnt. | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 |
| 7.6. | Sportininkų, besimokančių sporto klasėse, skaičius | Vnt. | ≥ 12 | ≥ 12 | ≥ 12 |
| 7.7. | Sudalyvautų Lietuvos ir užsienio varžybų, atstovaujant Klaipėdos miestui ir Lietuvai, skaičius | Vnt. | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 15 |
| 7.8. | Pateikta paraiškų naujiems įstaigos projektams | Skaičius | ≥ 1 | ≥ 1 | ≥ 1 |
| 7.9. | Pritrauktų rėmėjų lėšos nuo bendros projektų vertės | Proc. | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 15 |
| 7.10. | Dalyvauta kompetencijos kėlimo mokymuose, seminaruose, konferencijose (kartai per metus) | Kartai | ≥ 4 | ≥ 4 | ≥ 4 |
| 8. | VšĮ „Klaipėdos Šv. Jono bažnyčios bokšto atkūrimas“ |  |  |  |  |
| PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Bažnyčios bokšto techninio projekto parengimas | Vnt. | 1 | - | - |
| 8.2. | Kreipimasis į Lietuvos ir Vokietijos Vyriausybes dėl bažnyčios bokšto statybos projekto rangos darbų finansavimo pagal 6 mln. Eur sąmatą | Vnt. | 1 | - | - |
| 8.3. | Bažnyčios bokšto ekspozicijos techninio projekto parengimas | Vnt. | - | - | 1 |
| 8.4. | Pritrauktų rėmėjų lėšų procentas nuo bendros projektų vertės | Proc. | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 |
| 8.5. | Renginių skaičius | Vnt. | ≥ 2 | ≥ 2 | ≥ 2 |
| 8.7. | Lankytojų skaičius | Vnt. | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 |
| KOMUNIKACIJA |  |  |  |  |  |
| 8.8. | Šv. Jono bažnyčios atstatymo interneto svetainės palaikymas | Vnt. | 1 | 1 | 1 |
| 8.9. | Pranešimai spaudai | Vnt. | ≥ 6 | ≥ 6 | ≥ 6 |

PRIDEDAMA:

1. Klaipėdos miesto savivaldybės 2025–2027 m. administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo planas (1 priedas), 3 lapai.

2. Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių 2025–2027 metų planas (2 priedas), 6 lapai.

3. Klaipėdos miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo 2025 metų planas (3 priedas), 1 lapas.

_________________________