KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

MIESTO ŪKIO IR APLINKOSAUGOS KOMITETo

pOSĖDŽIO PROTOKOLAS

2025-04-17 Nr. TAR-41

Posėdis įvyko 2025-04-16. Pradžia 10.00 val.(nuotoliniu būdu)

Posėdžio pirmininkas – Kęstutis Bartininkas.

Posėdžio sekretorė – Aldutė Meniakina.

Dalyvavo Miesto ūkio ir aplinkosaugos komiteto nariai: Ugnius Radvila, Saulius Liekis, Aleksej Diukin, Monika Žvinklytė, Arūnas Tuma. Nedalyvavo – Vidmantas Dambrauskas.

Posėdyje dalyvavo Savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriaus vedėja I. Kubilienė, vyr. specialistas K. Šakarnis.

Kiti dalyvavusieji: VILNIUS TECH tyrimo vadovas D. Bačinskas.

DARBOTVARKĖ (bendru sutarimu).

Informacija dėl Biržos tilto ekspertizės. Pranešėja I. Kubilienė.

1. SVARSTYTA. Informacija dėl Biržos tilto ekspertizės.

Pranešėja I. Kubilienė informavo, kad yra parengta Biržos tilto ekspertizė ir prašo tyrimo vadovo D. Bačinsko pristatyti ir apibūdinti tyrimo rezultatus. Pažymėjo, jog savivaldybė planuoja šių metų gegužės mėnesį atlikti paprastojo remonto darbus, kad būtų sumažintas tilto bildesys.

D. Bačinskas pažymėjo, kad atlikus vizualinę tilto konstrukcijų ir elementų apžiūrą yra pateiktos tyrimo išvados, užfiksuotos pažaidos ir defektai. Šiame akte apibendrinti papildomi Biržos tilto laikančiųjų konstrukcijų ir pagrindinių elementų techninės būklės tyrimai, kuriais siekta išsiaiškinti galimas techninės būklės gerinimo intervencines priemones, kurios nenumatytos arba nepakankamai detalizuotos UAB „TEC Infrastructure“ 2021 m. parengtame tilto kapitalinio remonto ir tvarkybos darbų - remonto, restauravimo techniniame darbo projekte. Taip pat šiame akte pateiktos apibendrintos rekomendacijos dėl skubių ir ilgalaikių intervencinių priemonių poreikio tilto techninei būklei ir eksploatacinei būklei pagerinti bei saugai užtikrinti. Įvardino, kad didžiausia problema yra perdanga  bei atsakė į komiteto narių pateiktus klausimus.

D. Bačinskas pabrėžė, kad ekspertai projektuotojus konsultuoja ir teikia rekomendacijas, todėl siūlė perduoti pastabas projektuotojams. Taip pat siūlė paieškoti galimybės atlikti  šio tilto mokslinius tyrimus ir nedelsiant pradėti I etapo darbus.

K. Šakarnis pristatė ir pakomentavo kokie pirmiausiai bus atliekami tilto priežiūros darbai.

A. Tuma prašė pateikti tilto projektą bei planuojamų darbų sąrašą ir jų sąmatą.

I. Kubilienė pažadėjo prašomą medžiagą išsiųsti el. paštu.

K. Bartininkas padėkojo už pateiktą informaciją ir gautus atsakymus į iškilusius klausimus.

NUTARTA. Informacija išklausyta.

U. Radvila pasidomėjo ar yra pokyčių dėl ribų zonavimo Klaipėdos miesto paplūdimiuose.

I. Kubilienė patikino, kad bus mero potvarkis ir ribos keisis.

Posėdžio pabaiga: 10.50 val.

Posėdžio pirmininkas                                                                                             Kęstutis Bartininkas

Posėdžio sekretorė	                                                                                            Aldutė Meniakina