Klaipėdos miesto savivaldybės

2025 metų veiklos ataskaitos

2 priedas

2022–2030 METŲ KLAIPĖDOS REGIONO PLĖTROS PLANO POVEIKIO RODIKLIAI IR JŲ SIEKTINOS BEI 2025 METAIS PASIEKTOS REIKŠMĖS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE

| RPPI uždavinys | RPPI uždavinio rodiklis | Pradinė rodiklio reikšmė (metai) | Siektina rodiklio reikšmė (2026) |  |  | Siektina rodiklio reikšmė (2030) | Pasiekta rodiklio reikšmė (2025) | Paaiškinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Paskatinti aukštesnę pridėtinę vertę kuriančių ekonomikos šakų pritraukimą į regioną | Rekultivuota žemė, naudojama žaliesiems plotams, socialiniams būstams, ekonominei arba kitai paskirčiai, hektarai | 0 | 0 |  | 6,35 |  | 0 | Prie šio rodiklio pasiekimo prisidės 2 projektų įgyvendinimas: „Danės teritorijos prieigų atgaivinimas Šiauriniame rage“ (0,25 ha), „Urbanizuotos teritorijos sutvarkymas, įrengiant parką, palei Šilutės plentą“ (6,1 ha). Abu šie projektai yra įtraukti į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-353 patvirtintą Tvarios Klaipėdos miesto plėtros 2023–2029 metų strategiją bei į 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą. 2025 m.: - „Danės teritorijos prieigų atgaivinimas Šiauriniame rage“ – pasirašyta rangos darbų sutartis (atlikta 12,45 proc. darbų). - „Urbanizuotos teritorijos sutvarkymas, įrengiant parką, palei Šilutės plentą“ – pasirašyta rangos darbų sutartis (atlikta 12,36 proc. darbų). Kadangi projektai tik pradėti vykdyti, reikšmių 2025 m. nebuvo galima pasiekti. Rodiklių reikšmės bus pasiektos įgyvendinus projektus. |
|  | Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai, ha | 0 | 0 | 3,89 |  |  | 0 | Prie šio rodiklio pasiekimo prisidės 2 projektų įgyvendinimas: „Turgaus aikštės su prieigomis atgaivinimas“ (0,24 ha), „Vasaros koncertų estrados ir prieigų pritaikymas daugiatiksliam naudojimui“ (3,65 ha). Abu šie projektai yra įtraukti į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-353 patvirtintą Tvarios Klaipėdos miesto plėtros 2023–2029 metų strategiją bei į 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą. Kadangi projektai tik pradėti vykdyti – 2025 m. parengti techniniai projektai, pradėtos rangos darbų viešųjų pirkimų procedūros, tačiau rangos darbų sutartys nebuvo pasirašytos, reikšmių 2025 m. nebuvo galima pasiekti. Rodiklių reikšmės bus pasiektos įgyvendinus projektus. |
|  | Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius, vartotojai per metus | 0 | 0 | 391 800 |  |  | 0 | Prie šio rodiklio pasiekimo prisidės 2 projektų įgyvendinimas: „Sveikatos centro teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas“ (350 000), „Ugdymo paslaugų prieinamumo didinimas, modernizuojant Klaipėdos lopšelio-darželio „Traukinukas“ „Boružėlės“ skyriaus pastatą“ (41 800). Abu šie projektai yra įtraukti į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-353 patvirtintą Tvarios Klaipėdos miesto plėtros 2023–2029 metų strategiją bei į 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą. Kadangi projektai tik pradėti vykdyti – 2025 m. VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikti šių projektų įgyvendinimo planai, reikšmių 2025 m. nebuvo galima pasiekti. Rodiklių reikšmės bus pasiektos įgyvendinus projektus. |
| 2.2. Paskatinti darnaus judumo sistemos vystymą | Numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, tonos CO2 ekvivalentu per metus | 0 | 0 | nenustatyta |  |  | 0 | Prie šio rodiklio pasiekimo prisidės projektas „Darnaus judumo priemonių įgyvendinimas (Taikos pr.)“. Projektas yra įtrauktas į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-353 patvirtintą Tvarios Klaipėdos miesto plėtros 2023–2029 metų strategiją bei į 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą. Kadangi projektas tik pradėtas vykdyti – 2025 m. parengtas techninis projektas ir pradėtos rangos darbų viešojo pirkimo procedūros, tačiau rangos darbų sutartis nebuvo pasirašyta, reikšmių 2025 m. nebuvo galima pasiekti. Rodiklių reikšmės bus pasiektos įgyvendinus projektus. |
|  | Dviračiams skirtos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 | 0 | 30 000 |  |  | 0 | Prie šio rodiklio pasiekimo prisidės projektai: „Pėsčiųjų ir dviračių takų Minijos g. nuo Baltijos pr. iki Priešpilio g. kapitalinis remontas“, „Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas nuo Sausio 15-osios g. ir Tilžės g. sankryžos iki Taikos pr. ir Sausio 15-osios sankryžos“, „Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas Smiltelės g. nuo Šilutės pl. iki Minijos g.“. Projektai įtraukti į 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą. 2025 m. - „Pėsčiųjų ir dviračių takų Minijos g. nuo Baltijos pr. iki Priešpilio g. kapitalinis remontas“ – pasirašyta rangos darbų sutartis (atlikta 28,2 proc. darbų). - „Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas nuo Sausio 15-osios g. ir Tilžės g. sankryžos iki Taikos pr. ir Sausio 15-osios sankryžos“ – rangos darbai baigti, įrengtas 0,47 km pėsčiųjų ir dviračių takas Sausio 15-osios g. (nuo Tilžės g. iki Taikos pr.). - „Dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas Smiltelės g. nuo Šilutės pl. iki Minijos g.“ – pasirašyta rangos darbų sutartis (atlikta 36,96 proc. darbų). Kadangi projektai tik pradėti vykdyti, reikšmių 2025 m. nebuvo galima pasiekti. Rodiklių reikšmės bus pasiektos įgyvendinus projektus. |
| 3.1. Paskatinti oro ir grunto taršos mažinimo, prevencijos ir stebėsenos priemonių įgyvendinimą | Miestai, kuriuose įrengta ar modernizuota oro monitoringo infrastruktūra (miestų skaičius) | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | Prie šio rodiklio prisidės projektas „Klaipėdos miesto savivaldybės automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įrengimas“. Projektas įtrauktas į 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą. Kadangi projektas tik pradėtas vykdyti – 2025 m. pasirašyta stotelių įrengimo sutartis, reikšmės 2025 m. nebuvo galima pasiekti. Rodiklio reikšmė bus pasiekta įgyvendinus projektą. |
|  | Gyventojai, galintys naudotis nauja ar atnaujinta žaliąja infrastruktūra | 0 | 0 | 30 000 |  |  | 0 | Prie šio rodiklio prisidės projektas „Žaliosios infrastruktūros plėtojimas Klaipėdos mieste“. Projektas įtrauktas į 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą. Kadangi projektas tik pradėtas vykdyti – 2025 m. parengtas Klaipėdos miesto žalinimo planas, reikšmės 2025 m. nebuvo galima pasiekti. Rodiklio reikšmė bus pasiekta įgyvendinus projektą. |
| 3.2. Pagerinti vandentvarkos ir atliekų tvarkymo paslaugų kokybę bei prieinamumą, gilinti gyventojų žinias ir ugdyti įgūdžius | Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, tonos per metus | 0 | 0 | 2 000 |  |  | 0 | Prie šio rodiklio prisidės projektas „Atliekų tvarkymo sistemos plėtra“. Projektas įtrauktas į 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą. Kadangi projektas tik pradėtas vykdyti – 2025 m. pasirašyta techninio darbo projekto rengimo sutartis, reikšmės 2025 m. nebuvo galima pasiekti. Rodiklio reikšmė bus pasiekta įgyvendinus projektą. |
| 4.2. Plėsti socialinių paslaugų spektrą ir pagerinti paslaugų prieinamumą bei kokybę | Naujų arba modernizuotų socialinių būstų naudotojų skaičius per metus, naudotojai per metus | 0 | 0 | 95 |  |  | 0 | Prie šio rodiklio prisidės projektas „Socialinio būsto plėtra Klaipėdos miesto savivaldybėje“. Projektas įtrauktas į 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą. Kadangi projektas tik pradėtas vykdyti – 2025 m. pradėti rangos darbai (atlikta 14,6 proc. darbų), reikšmės 2025 m. nebuvo galima pasiekti. Rodiklio reikšmė bus pasiekta įgyvendinus projektą. |
|  | Asmenų, turinčių intelekto ir (ar) psichikos negalią, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje, skaičius per metus, asmenys per metus | 0 | 0 | 84 |  |  | 0 | Prie šio rodiklio prisidės projektai: „Grupinio gyvenimo namų steigimas Klaipėdos mieste“, „Savarankiško gyvenimo namų ir apsaugoto būsto įkūrimas Klaipėdos mieste“, „Globos namų paslaugų plėtra, teikiant laikino atokvėpio paslaugą“. Projektai įtraukti į 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą. 2025 m.: - „Grupinio gyvenimo namų steigimas Klaipėdos mieste“ – parengtas namo (Vilkijos g. 1, Klaipėdoje) techninis projektas ir pasirašyta rangos darbų sutartis, pradėtas rengti namo (Vilkijos g. 17, Klaipėdoje) techninis projektas. - „Savarankiško gyvenimo namų ir apsaugoto būsto įkūrimas Klaipėdos mieste“ – įsigytas 1 trijų kambarių butas. - „Globos namų paslaugų plėtra, teikiant laikino atokvėpio paslaugą“ – pradėti rangos darbai (atlikta 6,39 proc. darbų). Kadangi projektai tik pradėti vykdyti, reikšmių 2025 m. nebuvo galima pasiekti. Rodiklių reikšmės bus pasiektos įgyvendinus projektus. |
|  | Socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką (atskirtį) patiriančių asmenų, gavusių paslaugas naujoje ar modernizuotoje infrastruktūroje, skaičius per metus, asmenys per metus | 0 | 0 | 200 |  |  | 0 | Prie šio rodiklio prisidės projektas „Atvirų jaunimo erdvių, skirtų mažiau galimybių turintiems jaunuoliams, steigimas (Šiaurinėje miesto dalyje)“. Projektas yra įtrauktas į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T2-353 patvirtintą Tvarios Klaipėdos miesto plėtros 2023–2029 metų strategiją bei į 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą. Kadangi projektas tik pradėtas vykdyti – 2025 m. parengtas techninis projektas, pradėtos rangos darbų viešojo pirkimo procedūros, tačiau rangos darbų sutartis nebuvo pasirašyta, reikšmės 2025 m. nebuvo galima pasiekti. Rodiklio reikšmė bus pasiekta įgyvendinus projektą. |
|  | Naujos arba modernizuotos socialinės rūpybos infrastruktūros naudotojų skaičius per metus | 0 | 0 | 80 |  |  | 0 | Prie šio rodiklio prisidės projektas „Senyvo amžiaus asmenų globos paslaugų plėtra, rekonstruojant pastatą, esantį Melnragės gyvenamajame rajone, Aušros g. 41“. Projektas įtrauktas į 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą. Kadangi projektas tik pradėtas vykdyti – 2025 m. pradėti rangos darbai (atlikta 23,29 proc.), reikšmės 2025 m. nebuvo galima pasiekti. Rodiklio reikšmė bus pasiekta įgyvendinus projektą. |
| 4.3. Plėtoti ir efektyvinti visuomenės sveikatos prevencines veiklas bei skatinti sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą, skatinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą | Asmenų po dalyvavimo veiklose, pagerinusių sveikatos raštingumo kompetenciją, dalis (procentai) | 0 | 0 | 80 |  |  | 0 | Prie šių rodiklių prisidės projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas, sveikatos raštingumo, visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės tikslinėms grupėms didinimas Klaipėdos mieste“. Projektas įtrauktas į 2022–2030 metų Klaipėdos regiono plėtros planą. 2025 m. įvyko: 5 ciklai burnos sveikatos užsiėmimų vaikams iš socialiai pažeidžiamų šeimų, kuriuose dalyvavo 41 asmuo; 4 ciklai sveikatos stiprinimo programos asmenims su negalia, kuriuose dalyvavo 52 asmenys; 5 ciklai sveikatą stiprinančios vaikų vasaros stovyklos, kuriuose dalyvavo 100 asmenų; 20 ciklų regos stiprinimo užsiėmimų mokiniams, kuriuose dalyvavo 439 asmenys; 3 ciklai videoįrašų kūrimo projekto ir psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos 4–6 kl. mokiniams, kuriuose dalyvavo 70 asmenų; 1 ciklas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programos mokyklose, kuriame dalyvavo 409 asmenys. Iš viso 2025 m. dalyvavo 1 139 asmenys. Reikšmės. 2025 m. pradėto vykdyti projekto pabaiga numatyta 2028 m. Rodiklių reikšmės bus pasiektos įgyvendinus projektą. |
|  | Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, dalis (procentai) | 0 | 0 | 80 |  |  | 0 |  |

_______________________________________