Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

|  |
| --- |
| PATVIRTINTA |
| Klaipėdos miesto savivaldybės |
| tarybos   |
| sprendimu Nr.   |

**1. Informacija apie Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(1) Programos finansavimo šaltiniai** | **Surinkta lėšų, Lt** |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 1 679 997 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 214 190 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 82 556 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 54 9421 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 2 003 137 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | -1 021 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis  | 12 681 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 11 660 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 2 014 797 |

**1**Lėšas sudaro banko palūkanos 26 394 Lt ir ankstesnių metų ES vykdytų projektų grąžintos lėšos 28 548 Lt, kurios buvo priskirtos prie 80 % Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos** | **Lėšos, Lt** |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą  | 400 628 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis  | 89 034 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11): | 489 662 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos** | **Lėšos, Lt** |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 1 631 058 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis  | 1 094 801 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14): | 2 725 859 |

**2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Detalus priemonės vykdymo aprašymas** | **Panaudota lėšų, Lt** |
| 2.1. | Miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui | - |
| 2.1.1. |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 2.2. | Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės | - |
| 2.2.1. |  |  |  |
|  | Iš viso:  | - |

**3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programos pavadinimas** | **Panaudota lėšų, Lt** |
| **Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa** | 366 025 |

**4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos**

| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Detalus priemonės vykdymo aprašymas** | **Panaudota lėšų, Lt** |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | **Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės** |  |
| 4.1.1. | Klaipėdos miesto vandens telkinių valymas ir aplinkos sutvarkymas | Pagal 2012-04-16 sutartį Nr. J9-363 su UAB „Klaipėdos želdiniai“ vyko helofitų šalinimas iš Žardės tvenkinio. Žaliųjų helofitų išpjauta, ištraukta ir išvežta iš 132,17 m2 Žardės tvenkinio ploto. Priemonės vykdymo pradžia – 2013-09-01, pabaiga – 2013-09-30.Pagal 2011-07-07 sutartį Nr.J12-216 su UAB „Kavesta“ išvalyti Draugystės parko IV ir V tvenkiniai, atlikti aplinkos tvarkymo darbai. Priemonės vykdymo pradžia – 2013-01-02, pabaiga – 2013-05-31.Pagal 2012-06-21 sutartį Nr. J9-670 su UAB „Hidrum“ vyko Mumlaukio ežero būklės gerinimo darbai: iškastas ir išvežtas dumblas iš sėsdintuvų, sėsdintuvai naujai pripildyti ir palikti nusėsdinti. Priemonės vykdymo pradžia – 2013-01-02, pabaiga – 2013-12-31.Pagal 2012-10-23 sutartį Nr.J9-1077 su UAB „Vakarų švara“ vyko atliekų šalinimas iš 17 mieste esančių vandens telkinių. Šie telkiniai valomi 2 kartus per mėnesį – ištraukiamos ir surenkamos atliekos nuo telkinio dugno, iš sąžalynų, iš pakrantėje esančių želdinių. Priemonės vykdymo pradžia – 2013-04-01, pabaiga – 2013-10-31 | 302 171 |
| 4.1.2. | Kuršių marių akvatorijos prie Ledų rago (laivų kapinių) išvalymas | Pagal 2013-02-08 paslaugų teikimo sutartį Nr. J9-101 UAB „Garant Diving“ vykdė Kuršių marių akvatorijos prie Ledų rago (laivų kapinių) išvalymo darbus. Objekte atplauta 7084,07 m2 grunto hidromonitoriumi su narų pagalba, iškasta grunto žemsiurbe ir transportuota į sąvartą jūroje 30 km atstumu – 12160 m2, 1266,84 t laivų liekanų išvežta į utilizacijos vietą. Bendras paslaugų įvykdymas iki 2013-11-30 – 68 proc. Paslaugų priežiūrą vykdo UAB Vakarų regiono statybų konsultacinis biuras. Priemonės vykdymo pradžia – 2013-01-02, pabaiga – 2013-12-31 | 241 900 |
| 4.1.3. | Dviračių ir pėsčiųjų tako Danės upės slėnio teritorijoje nuo Biržos tilto iki Klaipėdos g. tilto įrengimas (iš programos lėšų likučio 2013-01-01) | Pagal 2012-06-14 sutartį Nr. J9-643 AB „VITI“ vykdė dviračių ir pėsčiųjų tako Danės upės slėnio teritorijoje įrengimą. Visiškai įrengta daugiau kaip 4 km dviračių ir pėsčiųjų tako, atlikta apie 50 proc. sutartyje numatytų darbų. 2013-12-12 buvo pasirašytas papildomas susitarimas Nr. J9-1409, kuriame darbų atlikimo terminas pratęstas 4 mėnesiams. Techninę darbų priežiūrą vykdo UAB „Statybų techninė priežiūra“. Priemonės vykdymo pradžia – 2013-01-02, pabaiga – 2013-12-31 | 763 655 |
| 4.1.4. | Medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, priežiūra | Pagal 2012-10-24 sutartį Nr. J9-1083 „Melnragės, Neįgaliųjų, Girulių ir Danės poilsio zonų sanitarinio rankinio ir mechanizuoto tvarkymo bei paplūdimių inventoriaus priežiūros ir remonto paslaugos“ su UAB „Ekonovus“ suremontuota medinių takų: I Melnragė, molas – 1367 m2, II Melnragė – 225 m2 , Giruliai – 124 m2, Neįgaliųjų – 42 m2, Giruliai – 67 m2 ir 16,38 m2  medinių laiptų per kopas II Giruliuose. Priemonės vykdymo pradžia – 2013-04-01, pabaiga – 2013-12-15. | 84 587 |
| 4.1.5. | Asbesto turinčių gaminių atliekų tvarkymas | Priemonė neįvykdyta. Neatsirado nė vienas paslaugos teikėjas, kuris norėtų dalyvauti viešųjų pirkimų konkurse. Paskelbtas naujas viešųjų pirkimų konkursas  | 0 |
| 4.1.6. | Statinių, keliančių pavojų gyvybei ir sveikatai, griovimas (iš programos lėšų likučio 2013-01-01) | Pagal 2013-10-22 sutartį Nr. J9-1089 su UAB „Rekosta“ nuardytos trijų paplūdimiuose esančių viešųjų tualetų antžeminės dalys, adresais: Pamario g. 9, Giruliai, Antrosios Melnragės g. 13, Smiltynės g. 15D. Priemonės vykdymo pradžia – 2013-10-22, pabaiga – 2013-12-10 | 59 000 |
| 4.2. | **Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės** |  |
| 4.3. | **Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės** |  |
| 4.3.1. | Aplinkos taršos šaltinių mieste šalinimas: savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas, atliekų, kai nežinomas teršėjas, išvežimas | Pagal 2013-10-25 sutartį Nr. J9-1109 UAB „Ekonovus“ atlieka Klaipėdos miesto nelegalių sąvartynų likvidavimo, padangų surinkimo ir išvežimo paslaugas.Surinkta ir perduota atliekų tvarkytojui:1. Statybinio laužo – 524,3 t;2. Biologiškai skaidžių atliekų – 7,81 t;3. Naudotų padangų – 152,70 t;4. Komunalinių atliekų – 127,36 t.Sutvarkyti šie nelegalūs sąvartynai: Rusnės g., Lypkių g. teritorija link UAB „Kartono tara“, Šiaurės pr., Kaštonų g., Kretingos g. 8, Panevėžio g., Tilžės g. 73, Jurginų g., Tilžės g. 77.Priemonės vykdymo pradžia – 2013-01-01, pabaiga – 2013-12-31 | 94 699 |
| 4.3.2. | Pavojingų atliekų šalinimas (iš programos lėšų likučio 2013-01-01) | Pagal 2013-10-25 sutartį Nr. J9-1108 UAB „Ekonovus“ atliko mieste susidariusių pavojingų atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, surinkimo, paėmimo, nuvežimo utilizuoti ar saugoti paslaugas. Per 2013 metus išvalyta naftos produktų nuo 161 m² asfaltuotų paviršių: Debreceno g. 76, Statybininkų pr. 14/16, Šilutės pl./Vilniaus pl. sankirta, Sausio 15-osios g.– Rumpiškės g. sankirta, Taikos pr. 133.Surinkta gyvsidabrio – 78 kg (Lypkiųg. 43), dažų, lakų, klijų, glaisto atliekų ir jų taros – 60 kg (Trilapio g. 4), tepalų, oro filtrų, tepaluotų skudurų, pjuvenų – 206 kg (Lypkiųg. 43), naftos produktais užterštų atliekų ir taros – 230 kg (Liepų g. 85), asbesto atliekų – 3500 kg (Rusnės g., Lypkių g., Kaštonų g., Kretingos g. 8, Tilžės g. 73, Jurginų g., Tilžės g. 77).Priemonės vykdymo pradžia – 2013-01-02, pabaiga – 2013-12-31 | 45 585 |
| 4.4. | **Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės** |  |
| 4.4.1. | Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo programos vykdymas  | Pagal 2012-10-18 sutartį Nr. J9-1064 UAB „Darnaus vystymosi institutas“, vykdydama 2012–2016 m. Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo programą, atliko oro kokybės, triukšmo, paviršinių vandens telkinių, dirvožemio, maudyklų, biologinės įvairovės bei želdynų monitoringą. Priemonės vykdymo pradžia – 2013-01-02, pabaiga – 2013-12-20 | 166 783 |
| 4.5. | **Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės** |  |
| 4.5.1. | Visuomenės ekologinis švietimas  | Pagal 2013-03-27 tiekėjų apklausos pažymą Nr. VPP-17 leidėjai ULAB „ABO“, VšĮ Ekologinio švietimo centras ir VšĮ „Žalioji Lietuva“ pristatė aplinkosauginius laikraščius „Tėviškės gamta“, „Žaliasis pasaulis“, „Žalioji Lietuva“ mokykloms ir bibliotekoms po 1 egz. 40-čiai adresatų. Priemonės vykdymo pradžia – 2013-01-02, pabaiga – 2013-12-31 | 7 400 |
| 4.6. | **Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės** |  |
| 4.6.1. | Želdynų ir želdinių inventorizavimas, įrašymas į Nekilnojamojo turto kadastrą, apskaita ir jų duomenų bazių (skaitmeninių ir informacinių) sukūrimas ir tvarkymas | Pagal 2009-11-27 sutartį Nr. J12-316 VĮ Valstybės žemės fondas 2012-11-27 turėjo pateikti užpildytą Klaipėdos miesto želdynų ir želdinių geoduomenų bazę, tačiau pateikė ne visą darbą ir nesilaikydamas sutartyje bei pirkimo sąlygose numatytų reikalavimų. 2013-07-09 pasitarimo metu paslaugų vykdytojas įsipareigojo paslaugą atlikti iki galo iki 2013-11-04, tačiau darbo grupė, sudaryta sutarties paslaugų apimčiai nustatyti, nustatė, kad atlikta apie 60 proc. paslaugų. Šiuo metu vyksta sutarties nutraukimo procedūros. Priemonės vykdymo pradžia – 2013-01-02, pabaiga – 2013-12-31 | 0 |
| 4.6.2. | Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas (iš programos lėšų likučio 2013-01-01) | Pagal 2012-04-06 sutartį Nr. J9-363 ir 2012-01-16 sutartį Nr. J9-18 su UAB „Klaipėdos želdiniai“ vietoj senų medžių Liepų gatvėje buvo pasodinta 65 vnt. naujų medžių, Reikjaviko gatvėje pasodinta 15 vnt. naujų medžių. Priemonės vykdymo pradžia – 2013-04-01, pabaiga – 2013-06-15 | 124 990 |
|  | Iš viso:  | 1 890 770 |

**5.** **Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Programos priemonių grupės pavadinimas** | **Lėšų likutis, Lt** |
| 5.1. | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 11 660 |
| 5.2. | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 123 637 |
| 5.3. | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4)  | 835 089 |
| 5.4. | Iš viso:  | 970 386 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_