# KLAIPĖDOS  MIESTO SAVIVALDYBĖS 2009-2011 M.

# STRATEGINIO VEIKLOS PLANO

# 2009 M. PROGRAMŲ įgyvendinimo ATASKAITA

# 2009 metais buvo vykdoma Klaipėdos m. savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T2-51 patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės 2009–2011 metų strateginio veiklos plano (toliau – SVP) 16 programų.

1  diagrama

Ataskaitoje kiekvienos iš programų vykdymas nagrinėjamas pagal priemonių įgyvendinimą (remiantis vykdytojų pateikta informacija). 2009 m. 16 programų buvo vykdomos 302 priemonės. Faktiškai įvykdytų priemonių yra 244 (80,8 proc.), dalinai įvykdytų – 34 (11,3 proc.), neįvykdytų – 24 (7,9 proc.) (žr. 1 diagramą). Aprašant kiekvienos iš programų vykdymą, nurodomos programų vykdymo rodiklių reikšmės. Jei šių rodiklių reikšmės labai skiriasi nuo planuotų, pateikiamas paaiškinimas.

Rodiklių spalvinimas:  balta  – įvykdymas pagal planą arba geresnis, nei buvo planuota;  žydra  – įvykdyta blogiau, nei planuota;  raudona  – neįvykdyta.

1 lentelė. 2009 m. SVP strateginių tikslų, programų ir asignavimų suvestinė

| Strateginio tikslo kodas | Savivaldybės strateginio tikslo pavadinimas | Programos kodas | Programos pavadinimas | Visi finansavimo šaltiniai, tūkst. Lt | Iš jų savivaldybės biudžetas, tūkst. Lt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Planas* | Faktinis įvykdymas | Planas* | Faktinis įvykdymas |
| 01 | Didinti miesto konkurencingumą, kryptingai vystant infrastruktūrą ir sudarant palankias sąlygas verslui | 01 | Miesto urbanistinio planavimo programa | 2258,0 | 676,3 | 2258.0 | 650,3 |
|  |  | 02 | Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa | 24001,5 | 16168,3 | 2642.2 | 2132.3 |
|  |  | 03 | Savivaldybės valdymo programa | 15960,6 | 13857,8 | 15560.6 | 13857,8 |
|  |  | 04 | Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programa | 3153,7 | 437,9 | 3153.7 | 437.9 |
|  |  | 05 | Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų įgyvendinimo programa | 82043,4 | 77694,8 | 15893,5 | 17993.3 |
| 02 | Kurti mieste patrauklią, švarią ir saugią gyvenamąją aplinką | 06 | Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa | 47412,4 | 31371,6 | 5343.1 | 4990,4 |
|  |  | 07 | Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa | 36892,1 | 29840,6 | 28239,3 | 22755,3 |
|  |  | 08 | Aplinkos apsaugos programa | 17948,8 | 15891,6 | 17948.8 | 15891.6 |
|  |  | 09 | Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo panaudojimo programa | 865,5 | 405,5 | 865,5 | 405,5 |
| 03 | Užtikrinti gyventojams aukštą švietimo, kultūros, socialinių, sporto ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybę ir prieinamumą | 10 | Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa | 250329,9 | 224749,4 | 237781,9 | 218923,3 |
|  |  | 11 | Kūno kultūros ir sporto plėtros programa | 73676,8 | 17532,0 | 22226.6 | 15285,0 |
|  |  | 12 | Socialinės paramos įgyvendinimo programa | 22636,8 | 21792,7 | 22231,2 | 21671,5 |
|  |  | 13 | Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa | 5917,5 | 3007,3 | 2691.8 | 2008,2 |
|  |  | 14 | Miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo bei kultūrinių paslaugų gerinimo programa | 13233,4 | 11301,2 | 13220.4 | 10828,2 |
|  |  | 15 | Socialinio būsto fondo priežiūros ir plėtros programa | 2164,5 | 1393,1 | 2164.5 | 1283.1 |
|  |  | 16 | Jaunimo veiklos ir pilietiškumo skatinimo programa | 135,5 | 147,4 | 135.5 | 120.5 |

# *  pagal Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimus: 2009-02-26 Nr. T2-51, 2009-02-27 Nr.T2-89

2 lentelė. SVP programų priemonių vykdymas 2009 m.

| Programos pavadinimas | Iš viso | Įvykdy-ta pagal planą | Iš dalies įvyk-dyta | Neįvyk-dyta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Miesto urbanistinio planavimo programa | 13 | 7 | 4 | 2 |
| 02 Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 03 Savivaldybės valdymo programa | 12 | 8 | 2 | 2 |
| 04 Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programa | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 05 Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų įgyvendinimo programa | 27 | 27 | 0 | 0 |
| 06 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa | 30 | 18 | 6 | 6 |
| 07 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa | 35 | 21 | 11 | 3 |
| 08 Aplinkos apsaugos programa | 16 | 14 | 0 | 2 |
| 09 Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo panaudojimo programos | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa | 59 | 54 | 4 | 1 |
| 11 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa | 22 | 20 | 1 | 1 |
| 12 Socialinės paramos įgyvendinimo programa | 20 | 18 | 2 | 0 |
| 13 Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 14 Miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo bei kultūrinių paslaugų gerinimo programa | 24 | 22 | 2 | 0 |
| 15 Socialinio būsto fondo priežiūros ir plėtros programa | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 16 Jaunimo veiklos ir pilietiškumo skatinimo programa | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Iš viso: | 302 | 244 | 34 | 24 |

SVP programų priemonių vykdymas 2009 m.

Įgyvendinant 2009–2011 metų strateginį veiklos planą, pagrindiniai numatyti darbai:

Miesto urbanistinio planavimo programoje – parengti teritorijų planavimo dokumentus, padedančius užtikrinti darniąją miesto plėtrą. Gyvenamųjų namų kvartalų sklypų ribų planų, Smiltynės detaliųjų planų  ir Klaipėdos miesto vidinės miškotvarkos projekto parengimo darbai dėl biudžeto mažinimo įvykdyti iš dalies. Sumažinus biudžetą nebuvo parengta Savivaldybės saugomų kultūros paveldo objektų vertinimo dokumentacija bei Informacinio leidinio apie paveldo objektus leidyba.

Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programoje – įgyvendinta Pasaulinės didžiųjų burlaivių regatos "The Tall Ships Races 2009" regatos programa .

Savivaldybės valdymo programoje baigiamas įgyvendinti Savivaldybės administracijos reorganizavimo planas.

Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo  programoje – projekto "Kultūros fabrikas"  įgyvendinimui numatyti rekonstrukcijos darbai nebuvo pradėti dėl Ūkio ministerijos atidėtų paraiškų priėmimo termino ir dėl techninio projekto koregavimo. ES lėšas planuojama įsisavinti 2010 m.. Į savivaldybės biudžetą nesurinkus privatizavimo fondo lėšų, nebuvo remiami inovatyvūs SVV subjektai, suteikiant jiems įsikūrimo lengvatas,  individualias konsultacijas ir mokymus, nedalyvauta tarptautinėse parodose.

Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programoje – neparengta Pietinės jungties tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IX B transporto koridoriaus techninė dokumentacija. Europos komisijos sprendimu buvo pratęstas Finansinio memorandumo įgyvendinimo terminas, išlaidų tinkamumo laikotarpis pratęstas iki 2010-12-31. 2010 m. planuojama parengti visą reikalingą  dokumentaciją: galimybių studiją, detalųjį planą, techninį projektą. Projekto metu taip pat bus parengta paraiška Sanglaudos fondo finansavimui gauti;

Užbaigti Kretingos g. tęsinio nuo Panevėžio g. iki Liepojos g. rekonstrukcijos darbai, Tilto ir viaduko Priestočio g. iki Mokyklos g. kapitalinis remontas;

Parengtas gatvių infrastruktūros sukūrimo Klaipėdos daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso teritorijoje (Dubysos g. atkarpos nuo Taikos pr. iki Minijos g., Merkio g. bei kitų privažiavimo gatvių tiesimas ir rekonstrukcija) projektas;

Utenos g., Pakruojo g., Radviliškio g. ir Rokiškio g. rekonstrukcijos (pratęsimo iki Šiaurinio išvažiavimo) techninis projektas;

Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programoje – buvo planuota Lėbartų kapinių V-B, VI, VIII-A, VII-B eilės ir kolumbariumo statybos techninio projekto parengimas ir įgyvendinimas. Neskyrus pakankamo finansavimo darbams užbaigti, projekto įgyvendinimas bus tęsiamas 2010 m.;

Tęsiami vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektai;

Vykdoma lietaus nuotekų tinklų eksploatacija ir einamasis remontas;

Klaipėdos miesto apšvietimo tinklų ir įrangos eksploatacija, avarinių gedimų likvidavimas ir radiofikacijos linijų remontas. Priimti nauji objektai eksploatacijai - Šienpjovių g., Danės krantinė, Žolynų g., Dragūnų g., Minijos /Bijūnų g.;

Savivaldybei priskirtų teritorijų  ir daugiabučių namų kiemų teritorijų sanitarinis valymas;

Mėlynosios vėliavos programos koordinavimas ir įgyvendinimas. Deja, 2009-06-18 kontrolinio patikrinimo metu nustatyta, kad I-osios Smiltynės paplūdimys neatitinka visų privalomųjų kriterijų ir nebegali būti vadinamas "Mėlynosios vėliavos" paplūdimiu. Mėlynoji vėliava palikta I ir II Melnragės paplūdimiuose.

Aplinkos apsaugos programoje – tęsiamas 2007-2013 m. Baltijos jūros regiono programos projekto „Klimato kaita: poveikis, kaštai ir prisitaikymas Baltijos jūros regione“ vykdymas;

Parengtas Klaipėdos miesto poilsio parko sutvarkymo techninis projektas.

Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programoje – vykdomi Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijos Klaipėdos ,,Vėtrungės“ gimnazijos, Klaipėdos ,,Santarvės“ pagrindinės mokyklos, Visuomeninės paskirties pastato Baltijos pr. 49 energiją taupančių priemonių rekonstrukcijos darbai;

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Obelėlė“ pastate pakeisti langai, suremontuoti sanitariniai mazgai ir elektros instaliacija;

Suremontuoti Klaipėdos ,,Vyturėlio“ mokyklos-darželio, Klaipėdos ,,Versmės“ specialiosios mokyklos-darželio, Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Aitvarėlis“, Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Ąžuoliukas“ pastatai;

Atliktas Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos, Klaipėdos "Verdenės" pagrindinės mokyklos, Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinės mokyklos, Klaipėdos ,,Varpo“ gimnazijos pastatų  energetinis auditas.

Kūno kultūros ir sporto plėtros programoje – pasirašyta Daugiafunkcinio sporto ir pramogų komplekso statybos darbų sutartis. Iki 2009 m. pabaigos atlikta 5 proc. numatytų darbų. Pradėti rengti spraustiniai pamatų poliai. Rengiamas darbo projektas;

Pilnai užbaigti Klaipėdos centrinio stadiono (Sportininkų g. 46) I etapo (Stadiono apšvietimo ir švieslentės su programine įranga) rekonstrukcijos darbai. Rengiami dokumentai statinio pripažinimui tinkamu naudoti;

Atliktas  BĮ Klaipėdos „Viesulo“ sporto centro  pastato (Naikupės g. 25A), BĮ „Gintaro“ sporto centro baseino (S. Daukanto 29/25) pastato energetinis auditas, ir ES lėšomis 2010 m. planuojama pradėti  pastatų šiluminę renovaciją;

Užsakovo parengta Klaipėdos miesto moksleivių sporto centro (Paryžiaus Komunos g. 16A) rekonstrukcijos galimybių studija neatitiko sutartyje numatytų reikalavimų, todėl nebuvo pasirašytas darbų atlikimo aktas ir pinigai nepervesti užsakovui.

Socialinės paramos įgyvendinimo programoje – parengtas projektas patalpų (Debreceno g. 48) pritaikymui dienos centro  vaikams iš socialinės rizikos šeimų ir trumpalaikės socialinės ir krizių įveikimo pagalbos skyriaus veiklai (BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras), 2010 m. remonto darbai bus tęsiami ES  lėšomis.

Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programoje – parengtas projektas patalpų Taikos pr. 76 (III a.) pritaikymui BĮ Klaipėdos miesto sveikatos biurui, 2010 m. remonto darbai bus tęsiami ES  lėšomis;

Baigta VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės buitinių nuotekų išvado rekonstrukcija;

Valstybės investicijų programos lėšomis toliau tęsiama VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės centrinio korpuso operacinės rekonstrukcija;

Įsigyta medicininių atliekų nukenksminimo įranga viešajai įstaigai Klaipėdos vaikų ligoninei;

Atlikta dalis darbų, pritaikant patalpas (Pievų takas 38 ) pirminės sveikatos priežiūros veiklai (VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centrui).

Miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo bei kultūrinių paslaugų gerinimo programoje – Valstybės investicijų programos lėšomis tęsiama Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus saugyklos pastato Aukštoji g. 3 / Didžioji Vandens g. 4  statyba. Kultūros paveldo departamentui iki metų pabaigos nederinus parengto II etapo techninio projekto, nebuvo galimybės tęsti pradėtus I etapo statybos darbus. 2009 m. gruodžio mėn. II etapo projektas patikslintas, gautas Kultūros paveldo departamento pritarimas, projektas perduotas papildomai ekspertuoti ir, gavus teigiamas išvadas, bus teikiamas Nuolatinei statybos komisijai statybos darbų leidimui gauti;

Tęsiamas kultūros projektų rėmimas, skatinant profesionalaus meno plėtrą ir bendruomenės kultūrinį aktyvumą.

Socialinio būsto fondo priežiūros ir plėtros programoje – valstybės biudžeto lėšomis parengtas, tačiau nebaigtas derinti, techninis projektas socialinio būsto fondo gyvenamojo namo statybai. Statybos darbams pradėti 2009 m. lėšų neskirta;

Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programos  (gyvenamojo namo projektavimas, statyba, butų pirkimas) įgyvendinimui Vyriausybė 2009 metams skirtą finansavimą panaikino. Todėl gyvenamojo namo grįžtantiems į Lietuvą politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams apgyvendinti projektas liko neužbaigtas, statybos darbai nepradėti;

Buvo vykdoma laikinai neišnuomotų socialinio fondo butų priežiūra.

| Programos pavadinimas | Iš viso | Įvykdy-ta pagal planą | Iš dalies įvyk-dyta | Neįvyk-dyta |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Miesto urbanistinio planavimo programa | 13 | 7 | 4 | 2 |
| 02 Subalansuoto turizmo skatinimo ir vystymo programa | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 03 Savivaldybės valdymo programa | 12 | 8 | 2 | 2 |
| 04 Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programa | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 05 Valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų įgyvendinimo programa | 27 | 27 | 0 | 0 |
| 06 Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa | 30 | 18 | 6 | 6 |
| 07 Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programa | 35 | 21 | 11 | 3 |
| 08 Aplinkos apsaugos programa | 16 | 14 | 0 | 2 |
| 09 Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo panaudojimo programos | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo programa | 59 | 54 | 4 | 1 |
| 11 Kūno kultūros ir sporto plėtros programa | 22 | 20 | 1 | 1 |
| 12 Socialinės paramos įgyvendinimo programa | 20 | 18 | 2 | 0 |
| 13 Sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimo programa | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 14 Miesto kultūrinio savitumo puoselėjimo bei kultūrinių paslaugų gerinimo programa | 24 | 22 | 2 | 0 |
| 15 Socialinio būsto fondo priežiūros ir plėtros programa | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 16 Jaunimo veiklos ir pilietiškumo skatinimo programa | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Iš viso: | 302 | 244 | 34 | 24 |

2009 m. daugiausiai nevykdomų priemonių (6) buvo Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programoje, kiek mažiau (4) – Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo programoje, 3 priemonės – Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo programoje, po 2 priemones –  Miesto urbanistinio planavimo ir Savivaldybės valdymo programose. Didžiausią įtaką plano priemonių nevykdymui turėjo sumažėjusios biudžeto pajamos, nesurinktos Privatizavimo fondo lėšos, neskirtas finansavimas iš Kelių priežiūros ir plėtros programos. 2009 m. tikslinant savivaldybės biudžetą buvo atsisakyta šių priemonių įgyvendinimo, numatant jų planavimą 2010 m.

Priemonės, kurios buvo įgyvendinamos iš dalies ir kurių įvykdymas nepasiekė suplanuotų rezultatų, buvo Miesto infrastruktūros objektų priežiūros ir modernizavimo (11 priemonių) ir Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros (6 priemonės) programose. Pagrindinės nevykdymo priežastys – perpus sumažintas priemonių finansavimas, daugumoje tęstinių priemonių suplanuotas kreditinis įsiskolinimas už 2008 m., užsitęsę sutarčių derinimo terminai ir pan.

Daugiausia priemonių, vykdomų pagal planą, buvo socialinės srities programose.

Atskirų programų įgyvendinimo ataskaitos: