PROJEKTO IŠLAIDŲ PAGRINDIMAS IR PROJEKTO DIEGIMO ETAPAI (REMIANTIS PROJEKTO SĄMATOS EILUTĖMIS)

| Atlikti, vykdomi ir planuojami darbai, planuojama įsigyti įranga iki projekto įdiegimo pabaigos | Etapo pradžia | Etapo pabaiga | Lėšų poreikis, Lt | Tinkamos finansuoti išlaidos, Lt | Netinkamos finansuoti išlaidos, Lt | Išlaidų pagrindimas: 1) nurodyti, kuo vadovaujantis ir/ar kaip apskaičiuojama kiekviena projekto sąmatos eilutė arba 2) nurodyti įrangos, paslaugų tiekėjus (sutarties data, numeris) | Kiekviename etape pasirinkite projekto išlaidų apmokėjimo būdą: 1) išlaidų kompensavimo (IK); 2) sąskaitų apmokėjimo (SA)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statinio konstrukcijų rekonstrukcija (išorinių sienų ir cokolio, stogo, perdangos virš nešildomo rūsio, grindų ant grunto šiltinimas) | 2014-01-01 | 2017-01-01 | 530.108,77 | 530.108,77 | - | 1. Energijos vartojimo auditas. Parengė UAB „Miesto renovacija“. 2012m. birželio 20 d. Sutartis Nr.MR 20120620-EA273. 2. Paslaugų tiekėjai bus pasirinkti laimėję konkursą, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą. | ( [] | IK |
|  |  |  |  |  |  |  | x[] | SA |
| Šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija | 2014-01-01 | 2017-01-01 | 112.710,64 | 112.710,64 | - | 1. Energijos vartojimo auditas. Parengė UAB „Miesto renovacija“. 2012m. birželio 20 d. Sutartis Nr.MR 20120620-EA273. 2. Paslaugų tiekėjai bus pasirinkti laimėję konkursą, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą. | ( [] | IK |
|  |  |  |  |  |  |  | x[] | SA |
| Projektavimo darbai | 2014-01-01 | 2017-01-01 | 32.912,35 | - | 32.912,35 | 1. Energijos vartojimo auditas. Parengė UAB „Miesto renovacija“. 2012m. birželio 20 d. Sutartis Nr.MR 20120620-EA273. 2. Paslaugų tiekėjai bus pasirinkti laimėję konkursą, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą. | ( | IK |
|  |  |  |  |  |  |  | [] |  |
|  |  |  |  |  |  |  | x[] | SA |
| Statybos techninė priežiūra | 2014-01-01 | 2017-01-01 | 11.313,62 | - | 11.313,62 | 1. Energijos vartojimo auditas. Parengė UAB „Miesto renovacija“. 2012m. birželio 20 d. Sutartis Nr.MR 20120620-EA273. 2. Paslaugų tiekėjai bus pasirinkti laimėję konkursą, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą. | ( x | IK SA |
| Projekto ekspertizė | 2014-01-01 | 2017-01-01 | 3.342,66 | - | 3.342,66 | 1. Energijos vartojimo auditas. Parengė UAB „Miesto renovacija“. 2012m. birželio 20 d. Sutartis Nr.MR 20120620-EA273. 2. Paslaugų tiekėjai bus pasirinkti laimėję konkursą, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą. | ( x | IK SA |
| Projekto vykdymo priežiūra | 2014-01-01 | 2017-01-01 | 3.856,92 | - | 3.856,92 | 1. Energijos vartojimo auditas. Parengė UAB „Miesto renovacija“. 2012m. birželio 20 d. Sutartis Nr.MR 20120620-EA273. 2. Paslaugų tiekėjai bus pasirinkti laimėję konkursą, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą. | ( x | IK SA |
| IŠ VISO (be PVM): | 694.244,97 | 642.819,41 | 51.425,55 |  |  |  |
| PVM: | 145.791,44 | 134.992,08 | 10.799,37 |  |  |  |
| IŠ VISO BENDRA PROJEKTO VERTĖ: | 840.036,41 | 777.811,49 | 62.224,92 |  |  |  |

________________________________________