Klaipėdos švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 2015–2018 metų tinklo pertvarkos bendrojo plano

priedas

PRIEMONIŲ PLANAS

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Priemonės įgyvendinimo pradžia ir pabaiga | Iš viso lėšų suma (tūkst. Eur), reikalinga priemonei įgyvendinti, pagal metus (grupių įrengimui / etatų išlaikymui iš SB) |  |  |  | Priimamų ugdyti vaikų skaičius pagal metus |  |  |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1. | Naujų grupių steigimas: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 4 grupių – laisvose l-d „Žiogelis“ patalpose | 2015 m. birželis–rugsėjis | 68.05*/15,2 |  |  |  | 75 |  |  |  |  |
| 1.2. | 21 grupės – kitoms ugdymo reikmėms naudojamose švietimo įstaigų patalpose, iš jų: | 2015 m. birželis– rugsėjis (10 grupių), 2016 m. birželis– rugsėjis (11 grupių) | 200,0/38,0 Iš jų 20,0* | 220,0/41,8 |  |  | 175 | 195 |  |  | 2016 m. kitoms ugdymo reikmėms naudojamų patalpų pertvarkymas į ikimokyklines grupes bus vykdomas atlikus stebėseną, įvertinus įstaigų investuotas lėšas ir tokių grupių poreikį |
|  | 2 grupių l-d „Bangelė“ |  | 20,0/3,8 | 20,0/3,8 |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 1 grupės l-d „Alksniukas“ |  | 20,0*/3,8 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 2 grupių l-d „Žemuogėlė“ |  | 40,0/7,6 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |
|  | 1 grupės l-d „Aitvarėlis“ |  | 20,0/3,8 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 3 grupių „Saulutės“ m-d |  | 40,0/7,6 | 20,0/3,8 |  |  | 40 | 15 |  |  |  |
|  | 2 grupių l-d „Žiburėlis“ |  | 20,0/3,8 | 20,0/3,8 |  |  | 15 | 20 |  |  |  |
|  | 1 grupės l-d „Du gaideliai“ |  | 20,0/3,8 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 1 grupės l-d „Pumpurėlis“ |  | 20,0/3,8 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
|  | 1 grupės l-d „Švyturėlis“ |  |  | 20,0/3,8 |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 1 grupės l-d „Žuvėdra“ |  |  | 20,0/3,8 |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 1 grupės l-d „Čiauškutė“ |  |  | 20,0/3,8 |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 1 grupės l-d „Pagrandukas“ |  |  | 20,0/3,8 |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 1 grupės l-d „Želmenėlis“ |  |  | 20,0/3,8 |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 1 grupės „Varpelio“ m-d |  |  | 20,0/3,8 |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 1 grupės „Inkarėlio“ m-d |  |  | 20,0/3,8 |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 1 grupės Litorinos mokykla |  |  | 20,0/3,8 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 1.3. | 16 grupių – l-d atsilaisvinusiose patalpose, iškėlus priešmokyklines grupes į bendrojo ugdymo mokyklas, iš jų: | 2016 m. birželis–rugsėjis |  | 53,44/60,8 |  |  |  | 280 |  |  |  |
|  | 2 grupių l-d „Bitutė“ |  |  | 6,68/7,6 |  |  |  | 35 |  |  | 2016 m. ši priemonė būtų vykdoma atlikus stebėseną ir įvertinus realų tokių grupių poreikį |
|  | 2 grupių l-d „Traukinukas“ |  |  | 6,68/7,6 |  |  |  | 35 |  |  |  |
|  | 1 grupės l-d „Žilvitis“ |  |  | 3,34/3,8 |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 1 grupės l-d „Pumpurėlis“ |  |  | 3,34/3,8 |  |  |  | 15 |  |  |  |
|  | 2 grupių l-d „Vyturėlis“ |  |  | 6,68/7,6 |  |  |  | 35 |  |  |  |
|  | 2 grupių l-d „Aitvarėlis“ |  |  | 6,68/7,6 |  |  |  | 35 |  |  |  |
|  | 2 grupių l-d „Ąžuoliukas“ |  |  | 6,68/7,6 |  |  |  | 35 |  |  |  |
|  | 2 grupių l-d „Du gaideliai“ |  |  | 6,68/7,6 |  |  |  | 35 |  |  |  |
|  | 2 grupių l-d „Linelis“ |  |  | 6,68/7,6 |  |  |  | 35 |  |  |  |
| 1.4. | 2 grupių (1 ikimokyklinės ir 1 priešmokyklinės) – l-d „Obelėlė“ atsilaisvinusiose patalpose, iškėlus Vaikų laisvalaikio centro klubą „Žuvėdra“ į jo veiklai tinkančias patalpas | 2015 m. birželis–rugsėjis | 20,0*/7,6 6,03* |  |  |  | 35 |  |  |  | Reikia numatyti lėšų patalpų pritaikymui VLC klubo „Žuvėdra“ veiklai, iškėlus jį iš l-d „Obelėlė“ patalpų |
| 1.5. | 9 grupių – m-d patalpose, vykdant struktūros pertvarkymą į l-d, iš jų: | 2015 m. birželis– 2018 m. rugsėjis | 76,16*/15,2 | 40,0/7,6 | 40,0/7,6 | 20,0/3,8 | 80 | 40 | 35 | 20 |  |
|  | 1 grupės „Inkarėlio“ m-d | 2015 m. birželis–rugsėjis | 18,16*/3,8 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | 3 grupių „Šaltinėlio“ m-d | 2015 m. birželis– 2017 m. rugsėjis | 18,57*/3,8 | 20,0/3,8 | 20,0/3,8 |  | 20 | 20 | 15 |  |  |
|  | 4 grupių „Pakalnutės“ m-d | 2015 m. birželis– 2018 m. rugsėjis | 15,5*/3,8 | 20,0/3,8 | 20,0/3,8 | 20,0/3,8 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | 1 grupės „Nykštuko“ m-d | 2015 m. birželis–rugsėjis | 23,93*/3,8 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 1.6. | 16 priešmokyklinių grupių – bendrojo ugdymo mokyklų patalpose, iš jų: | 2015 m. birželis–rugsėjis | 13,36/15,2 | 40,08/45,6 |  |  | 80 | 240 |  |  | 2016 m. ši priemonė būtų vykdoma atlikus stebėseną ir įvertinus realų tokių grupių poreikį |
|  | 3 grupių Vitės pagrindinėje mokykloje |  | 6,68/7,6 | 3,34/3,8 |  |  | 40 | 20 |  |  |  |
|  | 1 grupės Maksimo Gorkio pagrindinėje mokykloje |  |  | 3,34/3,8 |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 1 grupės „Saulėtekio“ pagrindinėje mokykloje |  |  | 3,34/3,8 |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 2 grupių „Smeltės“ progimnazijoje |  | 6,68/7,6 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
|  | 3 grupių Prano Mašioto progimnazijoje |  |  | 10,02/11,4 |  |  |  | 60 |  |  |  |
|  | 2 grupių „Vyturio“ pagrindinėje mokykloje |  |  | 6,68/7,6 |  |  |  | 40 |  |  |  |
|  | 1 grupės Liudviko Stulpino progimnazijoje |  |  | 3,34/3,8 |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  | 3 grupių „Pajūrio“ pagrindinėje mokykloje |  |  | 10,02/11,4 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| 1.7. | 3 grupių – Tauralaukio progimnazijoje, rekonstravus pastatą | 2016–2018 m. |  |  | 869,3** |  |  |  |  | 55 |  |
| 2. | Nevalstybinių ikimokyklinių įstaigų veiklos plėtra: |  |  |  |  |  | ≈130 |  |  |  |  |
| 2.1. | L-d „Šermukšnėlė“ nenaudojamų patalpų perdavimas nevalstybinėms švietimo įstaigoms | 2015 m. birželis– rugsėjis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Mokesčio kompensavimas už ugdymą pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas nevalstybinėse švietimo įstaigoje | 2015 m. rugsėjis | 116,92* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | L-d „Puriena“ pastato rekonstrukcija | 2015 m. rugsėjis– 2017 m. sausis | 448,4* | 1 344,0* | 672,0* |  | – |  |  |  | Pertvarka vykdoma prie l-d „Puriena“ pastačius priestatą. Vietų skaičius mieste nedidės, kadangi neliks l-d „Aušrinė“ |
| 4. | L-d „Aušrinė“ reorganizavimas prijungimo prie l-d „Puriena“ būdu | 2016 m. birželis – 2017 m. sausis |  |  |  |  | – |  |  |  |  |
| 5. | Naujos ikimokyklinės įstaigos statybos projekto Šiaurinėje miesto dalyje rengimas | 2016– 2019 m. |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  | Siekiant užtikrinti švietimo prieinamumą ir kokybę Šiaurinėje miesto dalyje |
| 6. | IPUPŠĮ pastatų ir patalpų remonto darbų, aplinkos sutvarkymo programų parengimas ir įgyvendinimas | 2016 m. |  |  |  |  |  |  |  |  | Lėšos bus planuojamos kasmet pagal galimybes iš savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kitų finansavimo šaltinių teisės aktų nustatyta tvarka |
| Iš viso: |  |  | 1040,12 (948,92/ 91,2) Iš jų: 755,56* | 1913,32 (1757,52/ 155,8) Iš jų: 1344* | 1588,9 (1581,3/7,6) Iš jų: 672,0* 869,3** | 23,8 (20,0/3,8) | 445 | 755 | 35 | 75 | Vaikų skaičius pateikiamas be nevalstybinių įstaigų. Dalis lėšų 2015 m. gali būti skirta iš ES priešmokyklinių grupių įrengimui |

*Lėšos numatytos Klaipėdos miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginiame veiklos plane, Ugdymo proceso užtikrinimo programoje

** Lėšos numatytos Klaipėdos miesto savivaldybės 2015–2020 metų plane (pagal Klaipėdos regiono plėtros plano priemones)

______________________________________