Klaipėdos miesto integruotos teritorijų vystymo programos

2 priedas

# PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS VYSTYMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

## 1. Tikslas: Didinti tikslinės teritorijos patrauklumą gyventojams

1. Tikslas iškeltas, įvertinus stiprybę, kad *teritorija konkurencinga geografiniu ir urbanistiniu požiūriu, patraukli SVV* , *sprendžiant socialines ir aplinkos taršos problemas*, atsižvelgiant į *Klaipėdos jūrų uosto* ir *LEZ plėtros* galimybes ir *neigiamų demografinių pokyčių* grėsmę.
2. Svarstyti alternatyvūs tikslai „Didinti tikslinės teritorijos patrauklumą gyventojams“ ir „Padidinti teritorijos patrauklumą investicijoms į tikslinę teritoriją“. Tikslų alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: Tikslas „Didinti tikslinės teritorijos patrauklumą gyventojams“ daro didesnę teigiamą įtaką socialinei sričiai, demografijai, aplinkai ir yra optimalus, sprendžiant teritorijos problemas ir išnaudojant stiprybes ir galimybes.
3. **Tikslui priskirtas efekto rodiklis: Gyventojų, integruotų investicijų teritorijoje, skaičius. 2023 m. šis rodiklis sieks 27 780**

**Programos efektas:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kodas*** | ***Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai*** | ***Pradinė reikšmė (2013 m.)*** | ***Siekiama reikšmė (2020 m.)*** | ***Siekiama reikšmė (2023 m.)*** |
| 1-E | Gyventojų tikslinėje teritorijoje skaičius | 27 780 | 28 020 | 28 100 |

**Programos rezultatai:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kodas*** | ***Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai*** | ***Pradinė eikšmė (2013 m.)*** | ***Pradinė reikšmė (2020 m.)*** | ***Pradinė reikšmė (2023 m.)*** |
| 1-R-1 | Naujai įsikūrusių verslo subjektų tikslinėje teritorijoje skaičius, vnt. | 0 | 75 | 80 |
| 1-R-2 | Parų skaičius per metus, kai buvo viršijamos ribinės teršalų vertės (KD10), vnt. | 35 | 33 | 32 |
| 1-R-3 | Nusikalstamų veikų skaičius, vnt. | 1483 | 1335 | 1290 |

**Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kodas*** | ***Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai*** | ***Siekiama reikšmė*** | | | | | | | | | |
| ***2014 m.*** | ***2015 m.*** | ***2016 m.*** | ***2017 m.*** | ***2018 m.*** | ***2019 m.*** | ***2020 m.*** | ***2021 m.*** | ***2022 m.*** | ***2023 m.*** |
| 1-E-1 | Gyventojų tikslinėje teritorijoje skaičius | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 28 020 | n.d. | n.d. | 28 100 |
| 1-R-1 | Naujai įsikūrusių verslo subjektų tikslinėje teritorijoje skaičius, vnt. |  |  |  |  |  |  | 75 | 78 | 79 | 80 |
| 1-R-2 | Parų skaičius, kai buvo viršijamos ribinės teršalų vertės per metus (KD10), vnt. | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 1-R-3 | Nusikalstamų veikų skaičius, vnt. | 1483 | 1480 | 1470 | 1455 | 1400 | 1380 | 1335 | 1320 | 1300 | 1290 |

### 1.1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi ir užimtumo didinimui tikslinėje teritorijoje

1. **Uždavinys** iškeltas įvertinus stiprybę, kad *teritorija konkurencinga geografiniu ir urbanistiniu požiūriu, patraukli SV V* ir mažinama grėsmė *neigiami demografiniai pokyčiai*
2. **Svarstyti alternatyvūs uždaviniai:** „Sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi, steigiant SVV inkubatorius, skirtus inovatyvaus verslo plėtrai“ ir „Sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi ir užimtumo didinimui, plėtojant komerciją bei gamybą tikslinėje teritorijoje esančiuose konversiniuose ar laisvuose žemės sklypuose“. Uždavinių alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: pasirinktas uždavinys „Sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi ir užimtumo didinimui tikslinėje teritorijoje“, nes jos vertinimo kriterijų reikšmių vidurkis, lyginant su kitų nagrinėtų uždavinių alternatyvų vidurkiu, yra geriausias.
3. **Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis**: ***Naujai įsikūrusių verslo subjektų skaičius*** , **80 vnt. (2023 m.)**

**Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kodas* | *Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai* | *Siekiama reikšmė* | | | | | | | | | |
| *2014 m.* | *2015 m.* | *2016 m.* | *2017 m.* | *2018 m.* | *2019 m.* | *2020 m.* | *2021 m.* | *2022 m.* | *2023 m.* |
| 1.1.P-1 | Sukurtos arba atnaujintos viešosios erdvės, kv. m | 0 | 0 | 0 | 0 | 33720 | 63527 | 120806 | 120806 | 120806 | 120806 |
| 1.1.P-2 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0,862 | 0,862 | 0,862 | 0,862 |
| 1.1.P-3 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos, kultūros ir kultūros paveldo objektai ir teritorijos, vnt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 1.1.P-4 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv. m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4883 | 4883 | 4883 | 4883 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Uždavinio įgyvendinimo priemonės:*** | ***Lėšų poreikis (tūkst. eurų)*** | ***Iš jų viešosios lėšos***  ***(tūkst. eurų)*** | ***Iš jų ES lėšos (tūkst. eurų)*** | ***Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo***  ***vienetai, kiekybinė reikšmė)*** |
| ***1.1.1. (v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų) (toliau – Viešųjų investicijų priemonės):*** |  |  |  |  |
| 1.1.1. Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas Danės pakrantėje | 6 053,06 | 6 053,06 | 5 145,10 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 2949 kv. m |
| 1.1.2. Bastionų gatvės tiesimas (I etapas: Bastionų g. nuo Danės g. iki Danės upės ir nuo Danės upės iki Gluosnių gatvės; II etapas. Bastionų g. nuo Gluosnių gatvės iki Bangų gatvės) | 2 200,44 | 2 200,44 | 1 870,37 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 0,422 km |
| 1.1.3. Danės upės krantinių rekonstrukcija palei Danę (nuo Biržos tilto), skatinant verslumą (turizmą, smulkiąją žvejybą ir pan.), ir prieigų sutvarkymas (Danės skveras su fontanais) | 4 097,27 | 4 097,27 | 3 482,68 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 38119 kv. m |
| 1.1.4. Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant paslaugų, verslo, bendruomenės poreikiams | 2 180,66 | 2 180,66 | 1 853,57 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 7638 kv. m |
| 1.1.5. Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus | 1 448,10 | 1 448,10 | 1 230,89 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 8573 kv. m |
| 1.1.6. Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį paslaugų traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą | 1 362,92 | 1 362,92 | 1 158,48 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 33720 kv. m |
| 1.1.7. Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija | 1 537,54 | 1 537,54 | 1 306,91 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 4335 kv. m |
| 1.1.8. Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui | 945,52 | 945,52 | 803,70 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 25472 kv. m |
| 1.1.9. Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro pastato, adresu  Danės g. 19, Klaipėda, rekonstrukcija ir plėtra | 4 999,00 | 4 999,00 | 4 249,15 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse – 4883 kv. m |
| 1.1.10. Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į Piliavietę ir  Kruizinių laivų terminalą tiesimas | 868,86 | 868,86 |  | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 0,44 km |
| 1.1.11. Fachverkinės architektūros pastatų sutvarkymas (Bažnyčių g. 4, Aukštoji g. 3, Vežėjų g. 4, Didžioji Vandens g. 2) | 1 202,07 | 1 202,07 | 1 021,76 | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui kultūros paveldo objektai ir (ar) teritorijos – 4 vnt. |
| ***1.3.3. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus veiksmus:*** | X | X | X |  |
| 1.1.12. Visuomeninių renginių infrastruktūros buvusioje pilies teritorijoje (Pilies g. 4) suformavimas: Klaipėdos pilies ir bastionų komplekso šiaurinės kurtinos atkūrimas ir bastionų tvarkybos darbai | X | X | X | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui kultūros paveldo objektai ir teritorijos – 1 vnt. |
| ***1.1.2. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą:*** | **X** | **X** | **X** |  |
| 1.1.13. Verslumą skatinančių renginių organizavimas atnaujintose viešosiose erdvėse | X | X | X | BIVP projektų veiklų dalyviai |
| 1.1.14. Vietos veiklos grupių (VVG) rėmimas iniciatyvoms vietos plėtrai ir verslumui skatinti (galutinis veiklų sąrašas bus pateiktas patvirtinus VVG strategiją) | X | X | X | BIVP projektų veiklų dalyviai |
| ***1.1.3. Privačiomis lėšomis siūlomos įgyvendinti priemonės:*** |  |  |  |  |
| 1.1.15. Šv. Jono bažnyčios bokšto pritaikymas bendruomenės reikmėms | 6 405,70 | 250,00 |  | Sutvarkyti, įrengti ir pritaikyti lankymui gamtos ir kultūros paveldo objektai ir (ar) teritorijos – 1 vnt. |
| **Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:** | **33 301,14** | **27 145,44** | **22 122,61** |  |

### 1.2. Uždavinys: Mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą

1. **Uždavinys** iškeltas atsižvelgiant į silpnybę *aplinkos tarša* ir grėsmę *energijos išteklių mažėjimas, jų brangimas*
2. Svarstyti alternatyvūs uždaviniai: „Mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą, didinant gatvių pralaidumą“ ir „Mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą, diegiant ekologines viešojo transporto priemones bei skatinant ekologiškų transporto priemonių naudojimą“. Uždavinių alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: pasirinktas uždavinys „Mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą“, nes jos vertinimo kriterijų reikšmių vidurkis, lyginant su kitų nagrinėtų uždavinių alternatyvų vidurkiu, yra geriausias.
3. ***Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: Parų skaičius, kai buvo viršijamos ribinės teršalų vertės per metus (KD10), – 32 vnt. (2023 m.)***

**Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kodas*** | ***Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai*** | ***Siekiama reikšmė*** | | | | | | | | | |
| ***2014 m.*** | ***2015 m.*** | ***2016 m.*** | ***2017 m.*** | ***2018 m.*** | ***2019 m.*** | ***2020 m.*** | ***2021 m.*** | ***2022 m.*** | ***2023 m.*** |
| 1.2P-1 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0,9 | **0,9** | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 1.2P-2 | Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir  (ar) trasų ilgis, km | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,935 | 1,935 | **1,935** | 1,935 | 1,935 | 1,935 |
| 1.2P-3 | Įdiegtos intelektinės transporto sistemos, skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1** | 1 | 1 | 1 |
| 1.2P-4 | Įsigyti gatvių valymo įrengimai, skaičius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | **2** | 2 | 2 | 2 |
| 1.2P-5 | Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 60 | **80** | 80 | 80 | 80 |
| 1.2P-6 | Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas kWh/per metus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 000 | **760 000** | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.2P-7 | Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas, t CO2 ekvivalentu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **71,18** | 71,18 | 71,18 | 71,18 |
| 1.2P-8 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra, hektarai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **22** | 22 | 22 | 22 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Uždavinio įgyvendinimo priemonės:*** | ***Lėšų poreikis (tūkst. eurų)*** | ***Iš jų viešosios lėšos (tūkst. eurų)*** | ***Iš jų ES lėšos tūkst. eurų)*** | ***Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)*** |
| ***1.2.1. (v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų) (toliau – Viešųjų investicijų priemonės):*** |  |  |  |  |
| 1.2.1. Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą | 1 540,02 | 1 540,02 | 1 309,02 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 0,9 km |
| 1.2.2. Dviračių tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas | 485,98 | 485,98 | 413,08 | Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų ir/ar trasų ilgis –1,935 km |
| 1.2.3. Koordinuotos šviesoforų valdymo sistemos, siekiant sumažinti oro taršą kietosiomis dalelėmis (KD10), įgyvendinimas (I etapas) | 1 158,48 | 1 158,48 | 984,71 | Įdiegtos intelektinės transporto sistemos, skaičius – 1 vnt. |
| 1.2.4. Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas | 441,55 | 441,55 | 375,32 | Įsigyti gatvių valymo įrengimai, skaičius – 2 vnt. |
| 1.2.5. Lietaus nuotekų baseino su išleistuvu Nr. 20 į Trinyčių tvenkinį rekonstrukcija (teritorija nuo Vilniaus pl., Tilžės g., Šilutės pl. dalis, Mokyklos g., Technikos g. teritorija už geležinkelio) | 7 297,42 | 7 297,42 | 6 202,81 | Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra – 22 hektarai |
| ***1.2.2. Priemonės, kurių įgyvendinimui numatomos naudoti finansinės priemonės:*** |  |  |  |  |
| 1.2.1. Gyvenamojo rajono kvartalo bandomojo apšvietimo projekto įgyvendinimas, siekiant didinti elektros energijos panaudojimo efektyvumą | 1 626,80 |  |  | Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas -71,18 t CO2 ekvivalentu |
| 1.2.2. Daugiabučių gyvenamųjų namų pastatų renovacijos skatinimas | 23 169,60 |  |  | Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius – 80 vnt. |
| 1.2.2. Visuomeninės paskirties pastatų energetinio efektyvumo didinimas | 13 588,89 |  |  | Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas – 1 800 000 kWh/per metus |
| **Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:** | **49 308,74** | **10 923,45** | **9 284,94** |  |

### 1.3. Uždavinys: Sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams

1. **Uždavinys** iškeltas, įvertinus *didelę koncentracija viešąsias paslaugas teikiančių įstaigų* ir *tinkamų konversijai plotų potencialą (stiprybes),kurį galima išnaudoti* sprendžiant *socialines problemas* ir išnaudojant didėjančios *mokymosi visą gyvenimą paklausos ir pasiūlos* galimybę
2. Svarstyti alternatyvūs uždaviniai: „Sukurti saugią aplinką, sprendžiant socialines problemas“ ir „Sukurti saugią ir patrauklią aplinką, kuriant infrastruktūrą gyventojų užimtumui ir laisvalaikio praleidimui didinti“. Uždavinių alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: pasirinktas uždavinys „Sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams“, nes jos vertinimo kriterijų reikšmių vidurkis, lyginant su kitų nagrinėtų uždavinių alternatyvų vidurkiu, yra geriausias.
3. **Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: *Nusikalstamų veikų skaičius, vnt. – 1290 (2023 m.)***

**Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kodas*** | ***Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai*** | ***Siekiama reikšmė*** | | | | | | | | | |
| ***2014 m.*** | ***2015 m.*** | ***2016 m.*** | ***2017 m.*** | ***2018 m.*** | ***2019 m.*** | ***2020 m.*** | ***2021 m.*** | ***2022 m.*** | ***2023 m.*** |
| 1.3P-1 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, kv. metrai | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 104972 | **325337** | 325337 | 325337 | 325337 |
| 1.3P-2 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, kv. metrai | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 12009 | **12009** | 13061 | 13061 | 13061 |
| 1.3P-3 | Sukurti ar pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai – tonos/metai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 887 | **6 887** | 6 887 | 6 887 | 6887 |
| 1.3P-4 | Įrengtų naujų dviračių takų ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų ilgis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,29 | 0,29 | **0,29** | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 1.3.-5 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | **2** | 2 | 2 | 2 |
| 1.3P-6 | Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **30** | 78 | 78 | 78 |
| 1.3P-7 | Švietimo įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta arba atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | **2** | 2 | 2 | 2 |
| 1.3P-8 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | **800** | 800 | 800 | 800 |
| 1.3P-9 | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | **240** | 240 | 240 | 240 |
| 1.3P-10 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0,8** | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uždavinio įgyvendinimo priemonės:** | Lėšų poreikis (tūkst. eurų) | Iš jų viešosios lėšos  (tūkst. eurų) | Iš jų ES lėšos (tūkst. eurų) | Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo  vienetai, kiekybinė reikšmė) |
| ***1.3.1. (v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų) (toliau – Viešųjų investicijų priemonės):*** |  |  |  |  |
| 1.3.1. Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus | 1 448,94 | 1 448,94 | 1 231,60 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 90771 kv. m |
| 1.3.2. Trinyčių tvenkinio ir teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus | 973,82 | 973,82 | 827,74 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 155697 kv. m |
| 1.3.3. Klaipėdos daugiafunkcinio sveikatingumo centro statyba | 13 092,46 | 13 092,46 | 11 128,59 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse – 7500 kv. m  Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 500 kv. m.; |
| 1.3.4. Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija (taikant modernias technologijas ir atsinaujinančius energijos šaltinius), įkuriant daugiafunkcinį paslaugų kompleksą, skirtą įvairių amžiaus grupių kvartalo gyventojams ir sporto bendruomenei (Paryžiaus Komunos g. 16A) | 4 386,72 | 4 386,72 | 3 728,71 | Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse – 3709 kv. m.  Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 13701 kv.  m. |
| 1.3.5. Kompleksinis kiemų tvarkymas (automobilių statymo vietų, vaikų žaidimų aikštelių ir pan. įrengimas), prioritetą teikiant renovaciją atliekantiems (atlikusiems) namams. Konteinerių aikštelių su pusiau požeminiais mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriais įrengimas | 4 011,46 | 4 011,44 | 3 409,73 | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse – 64668 kv. metrai  Sukurti ar pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai  – 6 887 tonos/metai |
| 1.3.6. Bendrojo ugdymo įstaigų modernizavimas, aprūpinant jas gamtos, technologijų, menų ir kitų mokslų laboratorijų įranga | 567,08 | 567,08 | 482,02 | Švietimo įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta arba atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė – 2 vnt. |
| 1.3.7. Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialo plėtra – naujos galimybės mažiems ir dideliems | 1 409,96 | 1 409,95 | 1 198,46 | Pastatyti ar atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse – 800 kv. m. |
| 1.3.8. Jaunimo centro pastatų (Puodžių g. 1) modernizavimas, siekiant plėtoti vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybes | 644.41 | 644,41 | 547,75 | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas – 800 vaikų |
| 1.3.9. Savarankiško gyvenimo namų steigimas socialinės rizikos asmenims (perkeliant iš Šilutės pl. į Viršutinę g. ) | 437,33 | 437,33 | 369,27 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai –1 vnt.  Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams – 30 |
| 1.3.10. Laikino apnakvindinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8, nakvynės namai) | 437,33 | 437,33 | 369,27 | Investicijas gavę socialinių paslaugų infrastruktūros objektai –1 vnt.  Investicijas gavusiose įstaigose esančios vietos socialinių paslaugų gavėjams – 48 |
| 1.3.11. Socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ Klaipėdoje plėtra: aplinkos ir gerbūvio sutvarkymas, Savanorių gatvės rekonstrukcija, kultūrų diasporų centro infrastruktūros kompleksinė plėtra ir vaikų darželio įrengimas | 4014 | 3294 | 2200 | Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis – 0,8 km  Pastatyti ar atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse – 1052 kv. m  Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos – 240 vietų |
| ***1.3.2. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą:*** | X | X | X |  |
| 1.3.12. Naujos kokybės socialinės atskirties mažinimo, užimtumo, verslumo, savanorystės ir t. t. projektų rėmimas | X | X | X | BIVP projektų veiklų dalyviai |
| 1.3.13. Šiuolaikinėmis technologijomis ir atviros erdvės principais grįstų projektų, skirtų jaunimui ir vaikams, įgyvendinimas | X | X | X | BIVP projektų veiklų dalyviai |
| ***1.3.3. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus veiksmus:*** | X | X | X |  |
| 1.3.11. Sveiko senėjimo centro įkūrimas Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyne | X | X | X |  |
| 1.3.15. Vaikų ir jaunimo kūrybiškumo skatinimas, didinant kompetencijas tiksliųjų ir gamtos mokslų srityje | X | X | X |  |
| 1.3.16. Tėvų ir vaikų tarpusavio ryšių stiprinimo priemonių įgyvendinimas, įtraukiant tikslinės teritorijos šeimas | X | X | X |  |
| ***Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:*** | **31 423,17** | **30 703,17** | **25 493,14** |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_