|  |
| --- |
| PATVIRTINTA |
| Klaipėdos miesto savivaldybės |
| tarybos 2017 m. vasario 23 d. |
| sprendimu Nr. T2-27 |

**KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA**

**1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(1) Programos finansavimo šaltiniai** | **Surinkta lėšų Eur** |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 384 390 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 144 604 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 136 135 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 0 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 665 128 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 0 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 334 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 334 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 665 462 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos** | **Lėšos Eur** |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 133 026 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 69 935 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11): | 202 961 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos** | **Lėšos Eur** |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 532 102 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 310 718 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14): | 842 820 |

**2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Detalus priemonės vykdymo aprašymas** | **Panaudota lėšų Eur** |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos | | - |
| 2.2. | Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės | | - |
|  | Iš viso: | | - |

**3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programos pavadinimas** | **Panaudota lėšų Eur** |
| **Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa** | 164 006 |

**4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos**

| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Detalus priemonės vykdymo aprašymas** | **Panaudota lėšų Eur** |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | **Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės** | |  |
| 4.1.1. | Klaipėdos miesto vandens telkinių valymas ir aplinkos sutvarkymas | Pagal 2016-01-11 sutartį Nr. J9-22 UAB „Vakarų specializuotas autotransportas“ vykdė atliekų šalinimą iš 17 mieste esančių vandens telkinių. Šie telkiniai valomi 2 kartus per mėnesį – ištraukiamos ir surenkamos atliekos nuo telkinio dugno, iš sąžalynų, iš pakrantėje esančių želdinių. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-04-01, pabaiga – 2016‑10‑31.  Pagal 2015-03-03 sutartį Nr. J9-284 UAB „Klaipėdos želdiniai“ vykdė helofitų šalinimą iš Žardės ir Draugystės parko vandens telkinių. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-09-01, pabaiga – 2016-11-30.  Pagal 2016-07-13 sutartį Nr. J9-1242 UAB „Da Kontaktas“ parengė Kretingos g. / Šviesos g. vandens telkinio valymo ir aplinkos sutvarkymo aprašą. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-07-13, pabaiga – 2016-10-31.  Pagal 2016-07-15 sutartį Nr. J9-1262 UAB „Hidrum“ parengė Pietinės g. vandens telkinio valymo ir aplinkos sutvarkymo aprašą. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-07-15, pabaiga – 2016‑10‑22.  Pagal 2016-11-30 sutartį Nr. J9-2157 UAB „Hidrum“ pagal Pietinės g. vandens telkinio valymo ir aplinkos sutvarkymo aprašą pradėjo vykdyti vandens telkinio dugno nuosėdų valymą, želdinių tvarkymą, atliekų surinkimą ir išvežimą. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-12-01, pabaiga – 2016‑12‑30 | 35 607 |
| 4.1.2. | Klaipėdos miesto vandens telkinių valymas ir aplinkos sutvarkymas (iš Programos lėšų likučio 2016-01-01) | 57 000 |
| 4.1.3. | Krantotvarkos ir rekreacinių teritorijų tvarkymo projektų rengimas | Krantotvarkos ir rekreacinių teritorijų tvarkymo techninio projekto parengimo paslaugų pirkimas atviro konkurso būdu pradėtas rengti 2016-07-07 paskelbus techninę specifikaciją CVPIS. Pirkimas paskelbtas 2016-09-15. 2016-10-26 įvyko vokų plėšimas. 2016-12-12 pasiūlymas atmestas, kadangi iki nustatyto termino pabaigos dalyvis nepatikslino kvalifikacijos dokumentų. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-07-07, pabaiga – 2016-12-12 | 0 |
| 4.1.4. | Krantotvarkos ir rekreacinių teritorijų tvarkymo projekto rengimas (iš programos lėšų likučio 2016-01-01) | 0 |
| 4.1.5. | Dviračių ir pėsčiųjų tako Danės upės slėnio teritorijoje nuo Klaipėdos g. tilto iki miesto ribos projekto koregavimas (iš programos lėšų likučio 2016-01-01) | Pagal 2016-10-24 sutartį Nr. J9-1847 UAB „Šiltas namas“ pradėjo projektavimo darbus, atnaujino topografines nuotraukas, bet neįvykdė pagal sutartį darbų tiek, kad būtų galima atlikti pirmą tarpinį mokėjimą. Priemonės vykdymo pradžia – 2016‑10‑24, pabaiga – 2016-12-30 | 0 |
| 4.1.6. | Lietaus nuotekų baseino su išleistuvu Nr. 20 į Trinyčių tvenkinį rekonstrukcija | Pagal 2016-11-18 sutartį Nr. J9-2086 UAB „Dobi“ suteikė dalį techninio projekto „Lietaus nuotekų baseino su išleistuvu Nr. 20 į Trinyčių tvenkinį rekonstrukcija (teritorija nuo Vilniaus pl., Tilžės g, Šilutės pl. dalis, Mokyklos g, Technikos g., teritorija už geležinkelio) Klaipėdoje“ korektūros paslaugų, t. y. pateikė inžinerinių tinklų planų galutinius principinius sprendinius. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-11-18, pabaiga – 2016-12-30 | 16 000 |
| 4.1.7. | Medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, priežiūra | Pagal 2015-05-18 sutartį Nr. 104 UAB „Gobermeda“ padarė ir sumontavo 70 m2 naujų takų Giruliuose. Priemonės vykdymo pradžia – 2016‑03‑01, pabaiga – 2016-03-31.  Pagal 2016-05-12 sutartį Nr. 12 UAB „Vakarų specializuotas autotransportas“ padarė ir sumontavo 2698 m2 naujų takų ir 355 m2 naujų laiptų Melnragėje ir Giruliuose. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-05-13, pabaiga – 2016‑11‑01 | 30 000 |
| 4.1.8. | Projekto „Aplinkos pritaikymo ir aplinkosaugos priemonių įgyvendinimas Baltijos jūros paplūdimių zonoje“ įgyvendinimas | Pagal 2016-08-22 sutartį Nr. J9-1411 Gamtos tyrimų centras parengė Klaipėdos miesto pajūrio žemyninės dalies kranto rekreacinės zonos krantotvarkos programą. Priemonės vykdymo pradžia – 2016‑08‑22, pabaiga – 2016-08-30.  Pagal 2016-10-10 sutartį Nr. J9-1759 VĮ Kretingos miškų urėdija sutvirtino kopagūbrį žabų tvorelėmis (5000 m2) ir šakų klojiniais (660 m). Priemonės vykdymo pradžia – 2016-10-10, pabaiga – 2016‑12‑13 | 9 500 |
| 4.2. | **Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės** | |  |
| 4.3. | **Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės** | |  |
| 4.3.1. | Savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas | Pagal 2013-10-25 sutartį Nr. J9-1109 UAB „Ekonovus“ ir pagal 2016-11-18 sutartį Nr. J9-2082 UAB „Ecoservice Klaipėda“ atliko 47 nelegalių sąvartynų likvidavimo, padangų surinkimo ir išvežimo paslaugas. Surinkta ir perduota atliekų tvarkytojui: 1143,9 t statybinio laužo, 131,4 t padangų, 112,9 t biologiškai skaidžių atliekų. Sutvarkytos šios užterštos teritorijos: Statybininkų pr. tęsinyje, Svajonės g., Poilsio parke, Panevėžio g. gale prie naujojo dviračių tako, prie Debreceno g. 3, Taikos pr. 66A, Jūrininkų pr. ir Šilutės pl. sankryžos žalieji plotai, Dubysos g. ir kt. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-01-02, pabaiga – 2016-12-30 | 65 599 |
| 4.3.2. | Pavojingų atliekų šalinimas | Pagal 2013-10-25 sutartį Nr. J9-1108 ir 2016-10-26 sutartį Nr. J9-1863 UAB „Ekonovus“ surinko, paėmė ir nuvežė utilizuoti ar saugoti pavojingas atliekas, kurių turėtojo neįmanoma nustatyti arba kuris neegzistuoja. Gyvsidabrio turinčių atliekų surinkta 39,8 kg, tepalų ir oro filtrų, tepaluotų skudurų, pjuvenų surinkta 55 kg, pavojingų atliekų turinčių asbesto surinkta 2600 kg. Išsiliejusių naftos produktų ir cheminių medžiagų atliekų nuo betoninių paviršių nuvalyta 158 m². Priemonės vykdymo pradžia – 2016-01-02, pabaiga – 2016‑12‑30 | 10 759 |
| 4.4. | **Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės** | |  |
| 4.4.1. | Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo programos vykdymas | Pagal 2012-10-18 sutartį Nr. J9-1064 UAB „Darnaus vystymosi institutas“, vykdydama 2012–2016 m. Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo programą, atliko oro kokybės, triukšmo, dirvožemio, paviršinių vandens telkinių ir maudyklų, želdynų ir želdinių būklės monitoringą. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-01-02, pabaiga – 2016-12-15 | 31 279 |
| 4.4.2. | Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2017–2021 metų programos parengimas | Pagal 2016-04-15 sutartį Nr. J9-716 VšĮ Klaipėdos universitetas parengė bei suderino su atitinkamomis institucijomis Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2017–2021 m. programą. Programa patvirtinta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimu Nr. T2-921. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-04-15, pabaiga – 2016-12-22 | 3 300 |
| 4.5. | **Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės** | |  |
| 4.5.1. | Visuomenės ekologinis švietimas | Pagal 2016-02-29 Tiekėjų apklausos pažymą Nr. VPP-29 leidėjai VšĮ Ekologinio švietimo centras ir VšĮ „Žalioji Lietuva“ pristatė aplinkosauginius laikraščius „Žaliasis pasaulis“, „Žalioji Lietuva“ mokykloms ir bibliotekoms po 1 egz. 39-iems adresatams. Priemonės vykdymo pradžia – 2016‑01‑02, pabaiga – 2016-12-30 | 2 111 |
| 4.6. | **Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės** | |  |
| 4.6.1. | Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas | Pagal 2015-03-03 sutartį Nr. J9-284 UAB „Klaipėdos želdiniai“ tvarkė želdinius Vytauto g. ruože nuo H. Manto g. iki S. Šimkaus g., S. Daukanto g. ruože nuo H. Manto g iki S. Nėries, I. Kanto g., sodino želdinius Sąjūdžio parke, Smiltelės g. ir Šilutės pl. žaliosiose juostose, atliko kraštovaizdžio gerinimo darbus parke prie dviračių treko bei Danės upės pakrantėje palei dviračių taką nuo Liepų g. tilto iki Botanikos sodo pagal parengtą želdinių tvarkymo aprašą. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-01-02, pabaiga – 2016-12-30.  Pagal 2015-12-31 sutartį Nr. J9-2011 UAB „Frezijų puokštė“ pasodino 195 vnt. medžių ir 1050 vnt. krūmų Šilutės plento teritorijose pagal parengtus 7 projektus. Priemonės vykdymo pradžia – 2016‑01‑02, pabaiga – 2016-06-30.  Pagal 2015-03-26 sutartį Nr. J9-527 su UAB „Lauko gėlininkystės bandymų stotis“įsigyta 338 vnt. medžių, 2245 vnt. krūmų ir 1195 vnt. daugiamečių gėlių. Priemonės vykdymo pradžia – 2016-03-15, pabaiga – 2016-12-01 | 124 468 |
| 4.6.2. | Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas (iš programos lėšų likučio 2016‑01‑01) | 109 798 |
|  | Iš viso: | | 495 421 |

**5.** **Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | | **Programos priemonių grupės pavadinimas** | **Lėšų likutis Eur** |
| 5.1. | | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 334 |
| 5.2. | | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 38 955 |
| 5.3. | | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 347 399 |
| 5.4. | Iš viso: | | 386 688 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_