Klaipėdos miesto integruotos teritorijos vystymo programos

3 priedas

PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANAS

1. Tikslas: Didinti tikslinės teritorijos patrauklumą gyventojams
	1. Uždavinys: Sudaryti sąlygas SVV kūrimuisi ir užimtumo didinimui tikslinėje teritorijoje

1.1.1v Veiksmas: Naujo tilto su pakeliamu mechanizmu per Danę statyba ir prieigų sutvarkymas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2021 | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.1.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų bendrasis finansavimas (toliau – BF):: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 6 053 060 | 453 980 | 453 980 | 453 980 | 453 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 145 100 |

1.1.2v Veiksmas: Bastionų gatvės tiesimas (I etapas: Bastionų g. nuo Danės g. iki Danės upės ir nuo Danės upės iki Gluosnių gatvės; II etapas. Bastionų g. nuo Gluosnių gatvės iki Bangų gatvės)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2019 | 2020 | KMS | SM | 6.2.1. Padidinti regionų judumą, plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones  | R |

1.1.2vVeiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos (KPPP): | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų: BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų: BF |  |
| 2 200 440 | 0 | 0 | 211 242 | 211 242 | 231 050 | 231 050 | 0 | 0 | 1 758 148 |

1.1.3v Veiksmas: Danės upės krantinių rekonstrukcija (nuo Biržos tilto) ir prieigų (Danės skvero su fontanais) sutvarkymas (dangų keitimas, mažosios architektūros įrengimas, želdynų sutvarkymas, didinant teritorijos patrauklumą smulkiajam verslui (turizm~~as~~*ui*, smulki*ai* žvejyba ir pan.))

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2020 | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.1.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 4 097 270 | 307 300 | 307 300 | 307 300 | 307 300 |  |  |  |  | 3 482 680 |

1.1.4v Veiksmas: Turgaus aikštės su prieigomis sutvarkymas, pritaikant verslo, bendruomenės poreikiams (Šaltkalvių, Aukštoji, Skerdėjų gatvių, lauko prekybos paviljono Turgaus a. 5A sutvarkymas)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2019 | 2021  | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.1.4vVeiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 2 768 906 | 207 688 | 207 668 | 207 668 | 207 668 |  |  |  |  | 2 353 570 |

1.1.5v Veiksmas: Atgimimo aikštės sutvarkymas, didinant patrauklumą investicijoms, skatinant lankytojų srautus (dangų keitimas, mažosios architektūros įrengimas, želdynų sutvarkymas, automobilių statymo vietų įrengimas)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2018 | 2020 | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.1.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 1 448 100 | 108 610 | 108 610 | 108 610 | 108 610 |  |  |  |  | 1 230 890 |

1.1.6v Veiksmas: Bastionų komplekso (Jono kalnelio) ir jo prieigų sutvarkymas, sukuriant išskirtinį kultūros ir turizmo traukos centrą bei skatinant smulkųjį ir vidutinį verslą (dangų keitimas, mažosios architektūros įrengimas, fontano įrengimas ir kt.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2019 | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.1.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 1 362 920 | 102 220 | 102 220 | 102 220 | 102 220 |  |  |  |  | 1 158 480 |

1.1.7v Veiksmas: Viešosios erdvės prie buvusio „Vaidilos“ kino teatro konversija (dangų keitimas, mažosios architektūros įrengimas, baseino sutvarkymas, poilsio aikštelių ir žaliųjų plotų įrengimas ir kt.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2018 | 2020 | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.1.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 1 537 550 | 115 320 | 115 320 | 115 320 | 115 320 |  |  |  |  | 1 306 910 |

1.1.8v Veiksmas: Pėsčiųjų tako sutvarkymas palei Taikos pr. nuo Sausio 15-osios iki Kauno g., paverčiant viešąja erdve, pritaikyta gyventojams bei smulkiajam ir vidutiniam verslui (įrengiant, sutvarkant želdynus, dviračių takus, mažosios architektūros elementus, įrengiant privažiavimą)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2018 | 2020 | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.1.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 945 520 | 70 910 | 70 910 | 70 910 | 70 910 |  |  |  |  | 803 700 |

 1.1.9v Veiksmas: Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro modernizavimas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2018 | 2019 | Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras | KM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | V |

 1.1.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|   | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |   |
| 4 999 090 | 749 864 | 749 864 |   |   |   |   |   |   | 4 249 226 |

1.1.10v Veiksmas: Naujo įvažiuojamojo kelio (Priešpilio g.) į Piliavietę ir Kruizinių laivų terminalą tiesimas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2019 | KMS |  | — | R |

1.1.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos (KPPP): | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 868 860 |  |  |  |  | 868 860 |  |  |  |  |

1.1.11v Veiksmas: Fachverkinės architektūros pastatų sutvarkymas (Bažnyčių g. 4/Daržų g. 10, Bažnyčių g. 6, Aukštoji g. 1/ Didžioji Vandens g. 2, Vežėjų g. 4)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2019 | KMS | KM | 5.4.1. Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką | R |

1.1.11v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 1 202 079 |  |  | 180 312 | 180 312 |  |  |  |  | 1 021 767 |

1.1.12v Veiksmas: Šv. Jono bažnyčios atstatymas ir pritaikymas bendruomenės reikmėms

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2022 | KMS | - | - | - |

1.1.12v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 6 405 700 |  |  | 250 000 |  |  |  | 6 155 700 |  |  |

1.1.13v Veiksmas: Buvusios AB „Klaipėdos energija“ teritorijos dalies konversija, sudarant sąlygas vystyti komercines, rekreacines veiklas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2018 | 2022 | KMSA | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | - |

1.1.13v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos (Paramos fondas): | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 1 874 590 | 140 594 | 140 594 | 140 594 | 140 594 |  |  |  |  | 1 593 402 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso pagal 1.1 uždavinį: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos |
| Iš viso: | Iš jų BF | Iš viso: | Iš jų BF | Iš viso: | Iš jų BF | Iš viso: | Iš jų BF |
| 35 764 105 | 2 256 466 | 2 256 466 | 2 148 156 | 2 148 156 | 1 099 910 | 1 099 910 | 6 155 700 | 0 | 24 103 873 |

1.2. Uždavinys: Mažinti gyvenamosios aplinkos užterštumą

1.2.1v Veiksmas: Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos rekonstrukcija, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2018  | 2020 | KMS | SM | 6.2.1. Padidinti regionų judumą, plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones  | R |

1.2.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos (KPPP): | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 6 962 779,45 |  |  | 1 072 178,20 | 1 072 178,20 | 3 910 000 | 3 910 000 |  |  | 1 980 301,25 |

1.2.2v Veiksmas: Dviračių tako nuo Paryžiaus Komunos g. iki Jono kalnelio tiltelio įrengimas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2018 | 2019 | KMS | SM | 4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus  | R |

1.2.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 485 980 |  |  | 21 870 | 21 870 | 51 030 | 51 030 |  |  | 413 080 |

1.2.3v Veiksmas: Koordinuotos šviesoforų valdymo sistemos įgyvendinimas, siekiant sumažinti oro taršą kietosiomis dalelėmis (KD10) įgyvendinimas (I etapas)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2018 | 2020 | KMS | SM | 4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą, siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus | R |

1.2.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 1 158 480 |  |  | 52 130 | 52 130 | 121 640 | 121 640 |  |  | 984 710 |

1.2.4v Veiksmas: Oro taršos kietosiomis dalelėmis mažinimas, atnaujinant gatvių priežiūros ir valymo technologijas (8 gatvių ir šaligatvių valymo mašinų įsigijimas)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2019 | KMS | AM | 5.6.1. Sumažinti miestuose kietųjų dalelių ore ir cheminių medžiagų grunte pavojaus sveikatai ir aplinkai taršos lygį | V |

1.2.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 1 595 744 |  |  | 239 362 | 239 362 |  |  |  |  | 1 356 382 |

1.2.5v Veiksmas: Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas Klaipėdos mieste

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2020 | KMS | AM | 5.1.1. Sumažinti dėl klimato kaitos atsirandančius nuostolius  | R |

1.2.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 7 297 420 |  |  | 1 094 610 | 1 094 610 |  |  |  |  | 6 202 810 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso pagal 1.2 uždavinį: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos |
| Iš viso: | Iš jų BF | Iš viso: | Iš jų BF | Iš viso: | Iš jų BF | Iš viso: | Iš jų BF |
| 17 500 405,45 | 0 | 0 | 2 480 153,20 | 2 480 153,20 | 4 082 670 | 4 082 670 | 0 | 0 | 10 937 582,25 |

1.3. Uždavinys: Sukurti saugią ir patrauklią aplinką gyventojams

1.3.1v Veiksmas: Ąžuolyno giraitės sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant aktyvų laisvalaikį bei lankytojų srautus (įrengiant pagrindinį žiedinį taką, erdvę aktyviam ir pasyviam poilsiui, sutvarkant tvenkinį, želdynus ir kt. viešųjų erdvių infrastruktūrą)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2018 | 2019 | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.3.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 1 448 935 | 108 670 | 108 670 | 108 670 | 108 670 |  |  |  |  | 1 231 595 |

1.3.2v Veiksmas: Malūno parko teritorijos sutvarkymas, gerinant gamtinę aplinką ir skatinant lankytojų srautus (atnaujinamos dangos, sutvarkomi želdiniai ir tvenkinio pakrantės, įrengiama mažoji architektūra ir pontoninis tiltas)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2021 | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.3.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 973 820 | 73 040 | 73 040 | 73 040 | 73 040 |  |  |  |  | 827 740 |

1.3.3v Veiksmas: Klaipėdos daugiafunkcio sveikatingumo centro statyba

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2018 | KMS | VRM | 7.1.1.Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | V |

1.3.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 15 772 939,59 | 1 020 399 | 1 020 399 | 3 188 021,59 | 2 174 528,85 |  |  |  |  | 11 564 519 |

1.3.4v Veiksmas: Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija. I etapas (įkuriant daugiafunkcį paslaugų kompleksą, skirtą įvairių amžiaus grupių kvartalo gyventojams ir sporto bendruomene (Paryžiaus Komunos g. 16A))

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2019 | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.3.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 1 923 892 | 144 292 | 144 292 | 144 292  | 144 292 |  |  |  |  | 1 635 308 |

1.3.5v Veiksmas: Futbolo mokyklos ir baseino pastatų konversija. II etapas (įkuriant daugiafunkcį paslaugų kompleksą, skirtą įvairių amžiaus grupių kvartalo gyventojams ir sporto bendruomene (Paryžiaus Komunos g. 16A))

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R, V, –) |
| 2017 | 2019 | KMSA |  |  |  |

1.3.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 3 076 108 |  |  | 3 076 108 |  |  |  |  |  |  |

1.3.6v Veiksmas: Kompleksinis tikslinės teritorijos daugiabučių namų kiemų tvarkymas (automobilių statymo vietų, vaikų žaidimų aikštelių ir kt. viešųjų erdvių infrastruktūros įrengimas, prioritetą teikiant teritorijoms prie renovaciją atliekančių (atlikusių) namų)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2018 | 2023 | KMS | VRM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.3.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 2 891 950 | 216 900 | 216 900 | 216 900 | 216 900 |  |  |  |  | 2 458 150 |

1.3.7v Veiksmas: Konteinerių aikštelių su pusiau požeminiais mišrių komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteineriais įrengimas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2019 | Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras | AM | 5.2.1. Sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį ir užtikrinti tinkamą radioaktyvių atliekų saugojimą | R |

1.3.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 1 119 510 |  |  | 167 930 | 167 930 |  |  |  |  | 951 580 |

1.3.8v Veiksmas: Klaipėdos miesto savivaldybės viešosios bibliotekos „Kauno atžalyno“ filialo plėtra – naujos galimybės mažiems ir dideliems (Kauno g. 49, įsikūrusio viešosios bibliotekos filialo „Kauno atžalynas“ vidaus erdvių modernizavimas ir išplėtimas (iki 800 kv. m), pritaikant naujų paslaugų teikimui)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2019 | KMSA | KM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.3.8 v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 1 409 955 |  |  | 211 493 | 211 493 |  |  |  |  | 1 198 462 |

1.3.9v Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro (Puodžių g.) modernizavimas, plėtojant neformaliojo ugdymosi galimybes

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2019 | KMS | ŠMM | 9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą | R |

1.3.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 644 410 |  |  | 96 660 | 96 660 |  |  |  |  | 547 750 |

1.3.10v Veiksmas: Laikino apnakvindinimo namų steigimas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2019 | KMS | SADM | 8.4.1. Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti paslaugas šeimai  | R |

1.3.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 591 533,66 |  |  | 88 730,05 | 88 730,05 |  |  |  |  | 502 803,61 |

1.3.11v Veiksmas: Laikino apgyvendinimo namų infrastruktūros modernizavimas (Šilutės pl. 8, nakvynės namai)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2020 | KMS | SADM | 8.4.1. Padidinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą ir kokybę, plėtoti paslaugas šeimai | R |

1.3.11v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 292 448,65 |  |  | 56 712,26 | 56 712,26 |  |  |  |  | 235 736,39 |

1.3.12v Veiksmas: Savanorių gatvės rekonstrukcija (Socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ klasterio infrastruktūros įrengimas)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2019 | KMS | - | - | - |

1.3.12v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos (KPPP): | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 594 010 |  |  |  |  | 594 010 |  |  |  |  |

1.3.13v Veiksmas: Socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ Klaipėdoje aplinkos sutvarkymas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2016 | 2017 | KMS | VRM | - | - |

1.3.1~~4~~*3*v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 500 000 | 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.14v Veiksmas: Vaikų dienos centro-vaikų darželio statyba (Socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ infrastruktūros įrengimas)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2018 | 2020 | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas | ŠMM | 9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą | V (ŠMM skyrus papildomą finansavimą) |

1.3.14v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 1 700 000 |

1.3.15v Veiksmas: Kultūrų diasporų centro infrastruktūros kompleksinė plėtra (Socialinio kultūrinio klasterio „Vilties miestas“ klasterio infrastruktūros įrengimas)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pradžia (metai) | Pabaiga (metai) | Vykdytojas | Ministerija (ministerijos) | Veiksmų programos konkretaus uždavinio (uždavinių) numeris (numeriai) ir pavadinimas (pavadinimai) | Veiksmo atrankos būdas (R,V, –) |
| 2017 | 2020 | Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas | KM | 7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose (miestuose) | R |

1.3.15v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso veiksmui įgyvendinti: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos: |
|  | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: | Iš viso: | iš jų BF: |  |
| 588 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 235 | 88 235 | 500 000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso pagal 1.3 uždavinį: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos |
| Iš viso: | Iš jų BF | Iš viso: | Iš jų BF | Iš viso: | Iš jų BF | Iš viso: | Iš jų BF |
| 33 827 746,90 | 2 063 301 | 1 563 301 | 7 428 556,90 | 4 352 448,90 | 594 010 | 594 010 | 388 235 | 388 235 | 23 353 644 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iš viso pagal veiksmų planą: | Valstybės biudžeto lėšos: | Savivaldybės biudžeto lėšos: | Kitos viešosios lėšos: | Privačios lėšos: | ES lėšos |
| Iš viso: | Iš jų BF | Iš viso: | Iš jų BF | Iš viso: | Iš jų BF | Iš viso: | Iš jų BF |
| 87 092 257,35 | 4 319 767 | 3 819 767 | 12 056 866,10 | 8 980 758,10 | 5 776 590 | 5 776 590 | 6 543 935 | 388 235 | 58 395 099,25 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_