# KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

# Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros

# PROGRAMOS (Nr. 06) APRAŠYMAS

| Biudžetiniai metai | 2008-ieji metai. |
| --- | --- |
| Asignavimų valdytojas, kodas | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, 188710823 |
| Vykdytojas, kodas | Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, 0 |

| Programos pavadinimas | Susisiekimo sistemos priežiūros ir plėtros programa | Kodas | 06 |
| --- | --- | --- | --- |

| Programos parengimo argumentai | Šia programa įgyvendinami Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo plano ir Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano sprendiniai susisiekimo srityje. Programa siekiama gerinti susisiekimo sąlygas Klaipėdos mieste didinant miesto gatvių pralaidumą ir tankinant gatvių tinklą. Tuo tikslu numatomos tokios priemonės, kaip gatvių rekonstrukcija, naujų gatvių tiesimas, eismo reguliavimo priemonių modernizavimas, viešojo transporto populiarinimas ir pan. Programa taip pat apima kasmetinius miesto susisiekimo infrastruktūros priežiūros darbus. |
| --- | --- |
| Ilgalaikis prioritetas (pagal KSP) | Subalansuota infrastruktūros plėtra | Kodas | 2 |
| Šia programa įgyvendinamas savivaldybės strateginis tikslas | Plėtoti miesto inžinerinę, susisiekimo ir rekreacinę infrastruktūrą, bendradarbiaujant su valstybinėmis bei privačiomis struktūromis | Kodas | 02 |

| Programos tikslas | Didinti gatvių tinklo pralaidumą ir užtikrinti jų tankumą | Kodas | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tikslo įgyvendinimo aprašymas: Susisiekimo sąlygos mieste priklauso nuo automobilizacijos lygio bei tokių urbanistinių faktorių kaip gyventojų ir gatvių infrastruktūros tankis, darbo ir gyvenamosios vietos balansas. Gatvių tankis Klaipėdos mieste yra vienas mažiausių tarp Lietuvos didžiųjų miestų. Tai rodo nepakankamai išvystytą susisiekimo infrastruktūrą, mažesnį susisiekimo greitį. Mieste nuolat didėjant transporto priemonių skaičiui ir eismo intensyvumui kyla vis didesnės eismo saugumo problemos, avaringumo lygis auga tose vietose, kur susikoncentruoja ir susikerta dideli transporto ir pėsčiųjų srautai, intensyvus visuomeninio transporto eismas. Klaipėdoje yra gana palanki gatvių tinklo struktūra, mieste beveik nėra gatvių be dangų, žvyrkeliai sudaro tik nedidelę jų dalį. Geros dangos sudaro palankias eismo sąlygas, kadangi ne vien gatvių ilgis lemia gerą susisiekimo greitį ir trumpesnę kelionę. Šiuo metu miesto viešasis transportas praranda turėtas pozicijas užleisdamas vietą kelionėms lengvaisiais automobiliais. Tokia padėtis didina žalingą transporto poveikį aplinkai, auga infrastruktūros bei automobilių statymo poreikis. Tai verčia ieškoti galimybių diegti alternatyvias viešojo transporto priemones. Patvirtintas Klaipėdos miesto bendrasis planas sudaro palankias prielaidas susisiekimo sistemai gerinti ir plėtrai. Siekiant įgyvendinti programos tikslą, vykdomi 5 uždaviniai. 01 uždavinys. Rekonstruoti ir tiesti gatves Planuojama tęsti išvažiavimo kelių iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įrengimo darbus: 2008 m. bus užbaigti Šiaurinio išvažiavimo tiesimo darbai, 2008 m. bus baigta rengti Pietinio išvažiavimo pietinės jungties tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IX B transporto koridoriaus) techninė dokumentacija (techninis projektas, detalusis planas bei paraiška Sanglaudos fondo finansavimui gauti). Pasinaudojus ES parama, 2008 m. bus atlikta Pievų gatvės nuo susijungimo su Šiauriniu išvažiavimu rekonstrukcija. Bus tęsiami centrinės miesto dalies gatvių tinklo formavimo darbai –baigta restauruoti Tiltų gatvė. 2008 m. planuojama užbaigti Kretingos g. tęsinio nuo Panevėžio g. iki Liepojos pl., Rimkų gyvenvietės gatvių, Rimkų gatvės (su šaligatviais, apšvietimu, lietaus nuotekomis), Vėtros, Nemuno gatvių rekonstrukciją. Taip pat planuojama vykdyti tilto ir viaduko Priestočio g. iki Mokyklos g. kapitalinį remontą, likviduoti geležinkelio viaduko Kairių g. kritinę būklę. Bus skelbiamas konkursas Rokiškio g. rekonstrukcijos (pratęsimo iki Šiaurinio išvažiavimo) techniniam projektui parengti. Kooperuotomis lėšomis su UAB „BIG“ pagal sutartį numatoma tiesti Taikos pr. II juostą nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr. 2009-2010 m. planuojama parengti Šilutės plento platinimo techninį projektą; vykdyti Universiteto g., Danės g., Joniškės g., Minijos g. nuo Sausio 15-osios g. iki Jūrininkų pr., Labrenciškės gyvenvietės gatvių rekonstrukciją, vykdyti J. Janonio g. (akmenimis grįstos dalies) rekonstrukciją. Taip pat planuojama tiesti kelią nuo Medelyno g. ties Labrenciškėmis iki Girulių, rekonstruoti Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą, rekonstruoti Vasarotojų g., išplėsti Taikos pr. iki 6 eismo juostų tarp Tiltų ir Dubysos gatvių, rekonstruoti Dubysos g., Pamario g., Švyturio g., Daržų g. ir Tauralaukio gyvenvietės gatves. Produkto kriterijai (2008 m.): - rekonstruota miesto gatvių – 14521,6 m; - parengta techninių projektų – 4 vnt. 02 uždavinys. Tobulinti miesto automobilių laikymo sistemą Planuojama įgyvendinti Klaipėdos miesto automobilių laikymo sistemos sukūrimo priemonių planą, kuris buvo patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje 2006 m. rugsėjo 28 d. Automobilių laikymo sistemos įdiegimas turėtų padėti sureguliuoti automobilių srautus senamiestyje ir miesto centrinėje dalyje ir išspręsti automobilių laikymo problemas. 2008 m. planuojama įvesti rinkliavą už automobilių laikymą senamiestyje ir centrinėje miesto dalyje (už rinkliavos surinkimą atsakinga institucija paskirta VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“). 2008 m. I pusmetį bus vykdomi paruošiamieji darbai prieš įvedant rinkliavą: parengti bilietų automatų išdėstymo techniniai projektai, paruoštos automobilių laikymo aikštelės – sužymėta kelio danga, įrengti bilietų automatai, pastatyti papildomi draudžiamieji, informaciniai ir kiti kelio ženklai. Įgyvendinant Klaipėdos miesto automobilių laikymo sistemos sukūrimo priemonių planą, 2008 m. bus pradėtas rengti automobilių laikymo aikštelės centrinėje miesto dalyje (Pilies g.) įrengimo techninis projektas. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. AD1-2563 nuspręsta pradėti rengti Klaipėdos miesto centrinės dalies ir senamiesčio susisiekimo komunikacijų specialųjį planą. Specialiojo plano rengimo tikslai – rezervuoti teritorijas ir suformuoti žemės juostas susisiekimo komunikacijų ir jų infrastruktūros plėtrai, nustatant ar pakeičiant planuojamos teritorijos naudojimo ar tvarkymo režimą, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus statinių statybos projektams rengti ir žemės sklypams naudoti, nustatyti automobilių stovėjimo vietų poreikį ir galimybes planuojamoje teritorijoje. Produkto kriterijai: - pastatyta mokamo automobilių laikymo bilietų automatų (2008 m. – 110 vnt.); - paruošta mokamų automobilių laikymo vietų (2009 m. – 300, 2010 m. – 200) - parengta automobilių laikymo aikštelių techninių projektų (2009 m. – 1); - parengta atskirų miesto dalių susisiekimo organizavimo ir automobilių laikymo specialiųjų planų (2009 m. – 2 vnt.). 03 uždavinys. Atlikti kasmetinius miesto susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros ir įrengimo darbus Siekiant įgyvendinti uždavinį, 2008–2010 m. planuojama kokybiškai atlikti susisiekimo infrastruktūros objektų priežiūros darbus: ištisinio asfaltbetonio danga dengti miesto gatves; atlikti asfaltbetonio dangos, žvyruotos dangos ir akmenimis grįstų gatvių bei daugiabučių namų kiemų dangos remonto, šaligatvių, pėsčiųjų bei privažiavimo kelių remonto bei įrengimo darbus, įrengti automobilių laikymo vietas prie pėsčiųjų takų; remontuoti, prižiūrėti ir atnaujinti eismo reguliavimo priemones; parengti informacinių kelio ženklų išdėstymo schemą ir įrengti ženklus; vykdyti tiltų ir kelio statinių priežiūrą. Produkto kriterijai (2008 m.): - įrengta ištisinio asfaltbetonio dangos – 83 tūkst. m2; - suremontuota asfaltbetonio dangos duobių miesto gatvėse – 60 tūkst. m2; - suremontuota žvyruotos dangos – 9 tūkst. m2; - suremontuota šaligatvių – 5 tūkst. m2; - suženklinta gatvių termoplastu ir dažais – 9 tūkst. m2; - įrengta greičio slopinimo kalnelių – 40 m; - atnaujinta šviesoforų sankryžų – 5 vnt.; - įrengta informacinių kelio ženklų atskirose miesto dalyse, vnt. (2008 m. centrinėje – 8, 2009 m. šiaurinėje – 382, 2010 m. pietinėje – 407); - prižiūrimų tiltų skaičius – 10 vnt. 04 uždavinys. Pasirengti susisiekimo infrastruktūros objektų remontui ir rekonstrukcijai Įgyvendinant šį uždavinį, planuojama daryti toponuotraukas, geodezines nuotraukas, vykdyti projektų ekspertizę, autorinę ir techninę priežiūrą ir pan. 05 uždavinys. Užtikrinti sklandų susisiekimą miesto viešuoju transportu ir tobulinti viešojo transporto sistemą Siekiant užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų kelių transporte laikymąsi pagal sudarytą sutartį su Savivaldybės administracija VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ vykdo kelių transporto kontrolę. 2008-2010 m. planuojama tęsti miesto viešojo transporto (maršrutinių taksi, lengvųjų automobilių taksi, vietinio bei priemiesčio susisiekimo autobusų, užsakomųjų reisų) priežiūros ir paslaugų kokybės kontroliavimą. Patikrinimai vykdomi kiekvieną dieną pagal sutartyje numatytą konkretų kontrolinių patikrinimų skaičių ir sąrašą. Savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos darbuotojų, atliekančių kontrolieriaus funkciją, darbo užmokesčiui, nustatytos formos aprangai, ryšio priemonėms bei transporto priemonėms, kuriose galima būtų surašyti patikrinimo aktus, administracinės teisės pažeidimų protokolus bei nutarimus, išlaikyti. Surinktos baudos pervedamos į Mokesčių inspekcijos sąskaitą ir traktuojamos kaip bendrosios biudžeto pajamos. Jau nuo 2006 m. įgyvendinamas projektas „Elektroninio bilieto viešajame transporte ir keleivių informacinės sistemos sukūrimas“, kurio pagrindinis tikslas – sukurti ir įdiegti bendrą (tarp miestų suderintą) visuomeninio miesto transporto valdymo bei apmokėjimo elektroninėmis priemonėmis už keleivių vežimą sistemą, siekiančią sumažinti miesto valdymo institucijų kaštus ir užtikrinančią palankias sistemos naudojimosi sąlygas keleiviams, nepriklausomai nuo jų socialinės ir geografinės padėties. Šio projekto dalis yra informacinių švieslenčių įrengimas autobusų stotelėse. 2008 m. planuojama švieslenčių aprūpinimui elektros energija pakloti kabelius iki švieslenčių stovų. Siekiant diegti ekologiškai švarų transportą Klaipėdos regione 2009 m. planuojama parengti alternatyvaus viešojo transporto (elektrotraukiniais, greitaisiais traukiniais, tramvajais) galimybių studiją ir paraišką ES fondų finansavimui gauti projektui „Alternatyvaus viešojo transporto įdiegimas Klaipėdoje ir regione“. Galimybių studija atsakytų į klausimus dėl alternatyvaus viešojo transporto įrengimo tikslingumo, būtinų techninių parametrų bei reikalingo finansavimo. Siekiant pagerinti transporto eismą mieste nuo 2008 m. planuojama kasmet atlikti tyrimus dėl miesto transporto rūšių sudėties. Atliktų tyrimų pagrindu bus numatomos ir įgyvendinamos eismo organizavimo tobulinimo priemonės. Produkto kriterijai: - patikrinta viešojo transporto priemonių – 800 vnt./mėn. kasmet; - nutiesti kabeliai švieslentėms autobusų stotelėse elektros energija aprūpinti – 16 stotelių; - atliktas miesto transporto rūšių sudėties tyrimas – po 1 tyrimą kasmet; Rezultato vertinimo kriterijai: Padidėjęs gatvių tankumas (2006 m. – 2,97 km/kv. km). Sumažėjęs laikomų automobilių skaičius centrinėje miesto dalyje (2003 m. – 3820). Sumažėjęs avaringumo lygis (2004 m. – 311 eismo įvykių). Didėjantis žmonių besinaudojančių viešuoju transportu skaičius (2004 m. pervežta 29,1 mln. keleivių). |

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas (efekto kriterijai): Avarijose žuvusių žmonių skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų. Bendras pervežtų keleivių padidėjimas (proc. ar kt.) 3. Oro užterštumo iš automobilių išmetamų medžiagų mažėjimas.

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai: Savivaldybės biudžeto lėšos, ES struktūrinių fondų lėšos, Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos lėšos, valstybės biudžeto lėšos, paskolos.

Klaipėdos miesto plėtros strateginio plano dalys, susijusios su vykdoma programa: 2.1.2.1. Modernizuoti Centrinės miesto dalies gatvių tinklą rekonstruojant Bokštų, Daržų, Danės, J. Janonio g., Švyturio g., restauruojant Biržos tiltą per Danės upę ir Tiltų g. bei pagal galimybes pritaikant juos pėstiesiems ir dviratininkams, rekonstruojant ir tęsiant Baltikalnio g. iki Danės g. su tiltu per Danės upę (tarp jų ir Bangų g.); parengti Senamiesčio eismo organizavimo schemą; kapitališkai remontuoti tiltą ir viaduką Priestočio g. iki Mokyklos g. 2.1.2.3. Modernizuoti šiaurinės miesto dalies gatvių tinklą statant Universiteto g., rekonstruojant įvažiavimo kelią per Tauralaukį, Kretingos g. tęsinį nuo Panevėžio g. iki Liepojos pl., Utenos, Pakruojo, Radviliškio, Rokiškio g., Labrenciškių ir Tauralaukio gyvenviečių gatves. 2.1.2.4. Modernizuoti Šiaurės-Pietų transporto koridorių gatvių tinklą rekonstruojant Minijos g. nuo Sausio 15-osios g. iki Jūrininkų pr., Nemuno g., Šilutės pl. nuo Kauno g., Mokyklos g. iki tilto, Taikos pr. iki 6 eismo juostų tarp Tiltų ir Dubysos g., Taikos pr. tęsinį Kairių g., Tilžės g. nuo Šilutės pl. iki geležinkelio pervažos, pertvarkant žiedinę Mokyklos g. ir Šilutės pl. sankryžą, tiesiant Taikos pr. II juostą nuo Smiltelės g. iki Jūrininkų pr., Rimkų gyvenvietės gatves. 2.1.2.5. Rekonstruoti Pamario gatvę, jungiančią rekreacines Klaipėdos miesto teritorijas, ir jos priklausinius pritaikant turizmo poreikiams, Vėtros g., įrengiant apsisukimo vietą, rekonstruoti kelią nuo Melnragės iki Girulių, nutiesti kelią nuo Medelyno g. ties Labrenciškėmis iki Girulių. 2.1.2.6. Modernizuoti Rytų-Vakarų krypties gatvių tinklą rekonstruojant įvažiavimo kelią nuo Jakų sankryžos iki geležinkelio pervažos–Tilžės g., įvažiavimo kelią per Paupio kvartalą (Joniškės g., Klemiškės g.), Dubysos g., įrengiant Vilniaus g. ir Pramonės g. dviejų lygių sankryžą. 2.1.2.9. Siekiant pagerinti transporto eismą mieste, atlikti tyrimus: - tyrimą dėl miesto transporto rūšių sudėties (kasmet); - tyrimus dėl transporto eismo intensyvumo atskirose miesto dalyse (pagal poreikį); - tyrimus dėl viešojo transporto keleivių srautų (kas 3 metus). 2.1.2.12. Atsižvelgiant į didėjantį automobilių stovėjimo vietų poreikį plėsti esamas ir statyti naujas įvairių tipų (antžemines, požemines, daugiaaukštes, vieno lygio) automobilių laikymo aikšteles centrinėje miesto dalyje, daugiaaukščiuose gyvenamuosiuose rajonuose. 2.1.2.13. Riboti transporto eismą centrinėje miesto dalyje, įvesti mokestį už automobilių laikymą tam skirtose aikštelėse. 2.1.2.14. Pagerinti miesto transporto susisiekimo informacinę sistemą, mažinant automobilių ridą reikiamam objektui surasti. 2.1.3.5. Siekiant diegti ekologiškai švarų transportą Klaipėdos regione parengti alternatyvaus viešojo transporto (elektrotraukiniais, greitaisiais traukiniais, tramvajais) galimybių studiją. 2.1.3.9. Integruoti reguliaraus viešojo transporto (autobusų, maršrutinių taksi ir kitų rūšių) maršrutų ir tvarkaraščių tinklus bei bilietų sistemas. 3.1.1.1. Įrengti šiaurinį išvažiavimo kelią iš Klaipėdos valstybinio jūrų uosto. 3.1.1.2. Nutiesti pietinę jungtį tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir IX B transporto koridoriaus.

Susiję Lietuvos Respublikos ir savivaldybės teisės aktai:

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas; Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymas, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas, Lietuvos Respublikos bevariklio transporto įstatymas, kiti keleivinį kelių transportą reglamentuojantys teisės aktai; Klaipėdos miesto plėtros strateginis planas 2007-2013 m.; Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimas Nr. T2-123 „Dėl vietinės rinkliavos automobiliams statyti įvedimo“, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 28 d. sprendimas „Dėl Klaipėdos miesto automobilių laikymo sistemos sukūrimo priemonių plano patvirtinimo“.

____________________