IX pasaulio lietuvių sporto žaidynių pasiruošimo

ir vykdymo 2013 m. Klaipėdoje programos

2 priedas

KLAIPĖDOS SPORTO BAZIŲ PARUOŠIMO IR ĮRANGOS ĮSIGIJIMO PLANAS

| Eil. Nr. | Sporto bazės pavadinimas, adresas | Sporto šakos | Būtini remonto darbai ir įranga | Numatomos Kūno kultūros ir sporto rėmimo lėšos (Lt) | Savivaldybės lėšos (Lt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Badmintono sporto salė, Burių g. 19, Melnragė | Badmintonas | 5 badmintono kortų įsigijimas ir įrengimas | 5x10 000 = 47 000 Lt | 3000 Lt |
| 2. | Miesto centrinis stadionas, Sportininkų g. 46 | Futbolas, lengvoji atletika | Dirbtinės žolės futbolo aikštyno įrengimas Sienų dažymas emulsiniais dažais, nuvalius senus dažus; klozeto indo su prijungtu nuplovimo bakeliu ir sifonu keitimas; klozeto puodų arba pisuarų nuėmimas; maišytuvų su dušo įranga keitimas; dušo kabinos montavimas; durų keitimas plastiko durimis; akustinių kabamųjų lubų remontas; ortakiai iš 0,5 mm skardos; durų keitimas dušinėse Disko sektoriaus įrengimas | 500 000 Lt 43 991 Lt 20 998,00 Lt | 6000 Lt |
| 3. | Sporto ir sveikatingumo bazė, Smiltynės g. 13A | Keliautojų sportas (pėsčiomis ir dviračiais); orientavimosi sportas; šaudymas (iš lanko) | Sporto bazės einamasis remontas (lauko terasų remontas, lauko inventoriaus paruošimas ir kt.) | 10 000 Lt |  |
|  |  |  | Šaudymo iš lanko taikinių įsigijimas | 4000 Lt (8 kompl. x 500 Lt) |  |
| 4. | Tinklinio sporto salė, Pilies g. 4 | Salės tinklinis | Sporto salės, dušinių ir sanitarinių mazgų einamasis remontas | 20 000 Lt |  |
|  |  |  | 1 komplektas tinklinio stovų su kita teisėjavimo įranga | 2000 Lt |  |
| 5. | Sporto rūmų salė, Dariaus ir Girėno g. 10 | Stalo tenisas | Sienų glaistymas, lateksinis dažymas; sporto salės dalinis lubų padengimas skysčiu nuo pelėsių; persirengimo kambarių ir dušinių lubų padengimas skysčiu nuo pelėsių, dažymas | 18 000 Lt |  |
|  |  |  | Stalo teniso naujų stalų ir tvorelių (atitvarų) įsigijimas | 9500 Lt (5 kompl. x 1900 Lt) |  |
| 6. | Kūno kultūros ir rekreacijos centro žaidimų sporto salė, Taikos pr. 61A | Krepšinis | Dalinis tarketinės grindų dangos keitimas – 180 kv. m; dalinis sienų dažymas (sporto salė ir balkonas) – 1010 kv. m; persirengimo kambarių remontas (sienų dažymas – 235 kv. m ir lubų dažymas – 135 kv. m); bendrojo naudojimo patalpų sienų dažymas – 150 kv. m | 30 895,00 Lt | 2431 Lt |
| 7. | „Švyturio“ arenos sporto salė, Dubysos g. 10 | Parodomoji programa | Nauja |  |  |
| 8. | Vlado Knašiaus krepšinio mokyklos sporto salė, Dubysos g. 10 | Krepšinis | Nauja |  |  |
| 9. | Lengvosios atletikos maniežas, Taikos pr. 54 | Smiginis, šaškės; neįgaliųjų sporto šakos: bočia, stalo tenisas, šaškės, smiginis, tinklinis | Dviejų tualetų rekonstrukcija pritaikant neįgaliesiems bei rūbinių, dušinių einamasis remontas Akreditavimo, spaudos konferencijų, teisėjų pasitarimų salės remontas | 100000 Lt | 8569 Lt 50000 Lt |
| 10. | Vytauto Didžiojo gimnazijos sporto salė, S. Daukanto g. 25 | Šachmatai | Savivaldybės suteikiama |  |  |
| 11. | K. Donelaičio g. 6 | Lauko tenisas (4 aikštelės) | Nuomojama |  |  |
| 12. | Sporto rūmai, Dariaus ir Girėno g. 10 | Lauko tenisas | Mobilios tribūnos žiūrovams – 160 sėdimų vietų įrengimas; teisėjavimo įrangos įsigijimas: bokštelis, lentelė rezultatui; aikštelių sutvarkymas, paruošimas sezonui | 33 960,00 Lt |  |
| 13. | Šv. Pranciškaus onkologinės pagalbos centro aikštynas | Lauko tenisas (6 aikštelės) | Dalis inventoriaus bus naudojama iš Sporto rūmų bazės |  |  |
| 14. | Maksimo Gorkio vidurinė mokykla, S. Daukanto g. 5 | Lauko teniso aikštynas (4 aikštelės) | Nuomojama |  |  |
| 15. | „Carlsberg“ uždaras aikštynas (esant blogoms oro sąlygoms), Šilutės pl. 48 | Lauko tenisas (4 aikštelės) | Nuomojamas |  |  |
| 16. | Šaudykla Naikupės g. 30 | Šaudymas (kulkinis) | Nuomojama |  |  |
| 17. | Prie Minijos, šalia autostrados Klaipėda–Kaunas | Baidarių irklavimas | Nuomojama |  |  |
| 18. | Vaikų-jaunimo buriavimo centras, Kintai (prie Kuršių marių) | Buriavimas | Nuomojama |  |  |
| 19. | Klaipėdos „Viesulo“ sporto centras, Naikupės g. 25 A | Paplūdimo tinklinis | Dviejų paplūdimio aikštelių įrengimas pagal varžybų reikalavimus (tribūnos ir kita stacionari įranga) | 61 656 Lt | 13 344 Lt |
| 20. | II Melnragės paplūdimys | Paplūdimio tinklinis | 2 komplektai tinklinio stovų su kita teisėjavimo įranga | 4000 Lt |  |
| 21. | Žvejyba jūroje nuo kranto; žvejyba jūroje iš laivelių, skirtų vežioti turistus; žvejyba nuo pietinio uosto molo; žvejyba Kretingos rajono tvenkiniuose | Sportinė žūklė | Nuomojama |  |  |
| 22. | „Gintaro“ baseinas, S. Daukanto g. 29 | Plaukimas | Kapitalinis remontas atliktas |  |  |
| 23. | Boulingo klubas („Amberton“ viešbutis, Naujojo Sodo g. 1) | Kėgliai (boulingas) | Nuomojama |  |  |
| 24. | Biliardo klubas | Biliardas | Nuomojama |  |  |
| 25. | Golfo aikštynas su viešbučiu, 18 duobučių „National Golf Resort“, Stančių kaimas, Kretingalės seniūnija, Klaipėdos rajonas | Golfas | Nuomojama |  |  |
| 26. | Specialiųjų sporto techninių priemonių ir įrangos įsigijimas | Fotofinišas | Fotofinišo įrangos su laiko rodymo švieslente bei kitos įrangos įsigijimas | 70 000 Lt | 10 000 |
| 27. | Teisėjavimo įrangos lauko sąlygomis įsigijimas |  | Palapinės, lauko stalai, laukui skirtos kėdės, rezultatų stendai | 6000 Lt | 6656 |
| 28. | Smulkaus varžybų inventoriaus įsigijimas |  | Kamuoliai, tinklai, orientavimosi žemėlapiai ir kt.) | 18 000 Lt |  |
|  | IŠ VISO: |  |  | 1 000 000 Lt | 100000 Lt |

__________________________