Projekto „Klaipėdos miesto baseinas (50 m) su sveikatingumo centru“

preliminarus biudžetas

Preliminarus projekto biudžetas pagal finansavimo šaltinius:

| Projekto finansavimo šaltiniai: | Suma, Lt su PVM |
| --- | --- |
| ES lėšos | 30.000.000 |
| LR Sporto departamento lėšos | 4.200.000 |
| Klaipėdos miesto savivaldybės lėšos | 3.800.000 |
| Privačios lėšos komercinių erdvių įrengimui | 1.500.000 |
| Viso projekto vertė | 39.500.000 |

Preliminarus projekto biudžetas pagal veiklas:

| Investicijų kategorijos | Suma, Lt su PVM |
| --- | --- |
| Rangos darbai (pastato statyba, teritorijos darbai) ir įranga | 37.000.000 |
| Pastato statyba | 24.150.000 |
| Įranga | 10.350.000 |
| Komercinių erdvių įrengimas | 1.500.000 |
| Teritorijos darbai | 1.000.000 |
| Projektavimo darbai | 2.500.000 |
| Techninis projektas | 1.800.000 |
| Techninio projekto ekspertizė | 175.000 |
| Statinio projekto vykdymo priežiūra | 175.000 |
| Techninė priežiūra | 350.000 |
| Iš viso: | 39.500.000 |

Preliminarus projekto biudžetas pagal metus:

| Darbai | Preliminari darbų (paslaugų) vertė, Lt | Lėšų pasiskirstymas pagal metus, Lt |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Projektavimo darbai: | 1.975.000 |  |  |  |  |
| Techninis projektas | 1.800.000 | 300.000 | 1.500.000 |  |  |
| Techninio projekto ekspertizė | 175.000 |  | 175.000 |  |  |
| Rangos darbai (pastato statyba, teritorijos darbai) ir įranga | 37.000.000 |  |  |  |  |
| Pastato statyba | 24.150.000 |  |  | 14.490.000 | 9.660.000 |
| Įranga | 10.350.000 |  |  |  | 10.350.000 |
| Komercinių erdvių įrengimas | 1.500.000 |  |  |  | 1.500.000 |
| Teritorijos darbai | 1.000.000 |  |  |  | 1.000.000 |
| Paslaugos | 525.000 |  |  |  |  |
| Statinio projekto vykdymo priežiūra | 175.000 |  |  | 105.000 | 70.000 |
| Techninė priežiūra | 350.000 |  |  | 210.000 | 140.000 |
| Iš viso: | 39.500.000 | 300.000 | 1.675.000 | 14.805.000 | 22.720.000 |