# Forma patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201

# KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

PATVIRTINTA

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos

2013 m. vasario 28 d. sprendimu Nr.T2-38

# SAVIVALDYBIŲ APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2012 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA

1. Informacija apie Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas

| Eil. Nr. | (1) Programos finansavimo šaltiniai | Surinkta lėšų, Lt |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 1 408 132 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius | 257 350 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 45 014 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 25 701 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4): | 1 736 197 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 12 678 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 3 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7): | 12 681 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio Programos lėšos (1.5 + 1.8) | 1 748 878 |

| Eil. Nr. | (2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtinos lėšos | Lėšos, Lt |
| --- | --- | --- |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 352 769¹ |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 70 161² |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11): | 422 930 |

¹Lėšas sudaro 20 %, skirtų Visuomenės sveikatos apsaugos rėmimo specialiajai programai 347 239 Lt, ir banko palūkanos 5 530 Lt.

²Lėšas sudaro 2012-01-01 Programos lėšų likutis 65 908 Lt ir banko palūkanos 4 253 Lt.

| Eil. Nr. | (3) Kitoms Programos priemonėms skirtinos lėšos | Lėšos, Lt |
| --- | --- | --- |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 1 388 958 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 447 390³ |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14): | 1 836 348 |

³Lėšas sudaro 2012-01-01 Programos lėšų likutis 418 960 Lt, draudimo bendrovės grąžintos lėšos 11 500 Lt, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos grąžintos lėšos 16 930 Lt.

2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Lt |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui | - |
| 2.1.1. |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 2.2. | Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektų parengimo priemonės | - |
| 2.2.1. |  |  |  |
|  | Iš viso: | - |

3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai

| Programos pavadinimas | Panaudota lėšų, Lt |
| --- | --- |
| Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa | 333 896 |

4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos Programos lėšos

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Detalus priemonės vykdymo aprašymas | Panaudota lėšų, Lt |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės |  |
| 4.1.1. | Klaipėdos miesto vandens telkinių valymas ir aplinkos sutvarkymas (iš Programos lėšų likučio 2012-01-01) | Pagal 2009-08-06 sutartį Nr. J12-198 su UAB „Klaipėdos želdiniai“ vyko atliekų šalinimas iš Klaipėdos mieste esančių vandens telkinių (pagal sąrašą yra 17 vandens telkinių). Šie telkiniai valomi 2 kartus per mėnesį sistemingai ištraukiant ir surenkant šiukšles nuo telkinio dugno, iš sąžalynų, iš pakrantėje esančių želdinių. Priemonės vykdymo pradžia – 2012-04-01, pabaiga – 2012-09-01. Pagal 2011-07-07 sutartį Nr. J12-216 su UAB „Kavesta“ 2012 metais pratęsti Draugystės parko tvenkinių būklės gerinimo ir aplinkos sutvarkymo darbai. Sutvarkyta aplinka prie I tvenkinio, išvalyti II ir III tvenkiniai. Pagal 2012-06-21 sutartį Nr. J9-670 UAB „Hidrum“ „Klaipėdos miesto Mumlaukio ežero būklės gerinimo paslaugų teikimas“ iš dalies sutvarkyta ežero pakrantė, išretinti krūmai, paruošti sėsdintuvai dumblui ir žemsiurbe pripildyti ir palikti nusėsdinimui. Priemonės vykdymo pradžia – 2012-07-15, pabaiga – 2012-12-31 | 238 946 |
| 4.1.2. | Klaipėdos miesto vandens telkinių valymas ir aplinkos sutvarkymas | Pagal 2011-07-07 sutartį Nr. J12-216 su UAB „Kavesta“ išvalytas penkto Draugystės parko tvenkinio dugnas ir kanalas, pradėtas valyti ketvirto tvenkinio dugnas. Priemonės vykdymo pradžia – 2012-10-01, pabaiga – 2012-12-01 | 81592 |
| 4.1.3. | Kuršių marių akvatorijos prie Ledų rago (laivų kapinių) išvalymas | Pateikti pirkimo dokumentai ir sutarties projektas su paslaugų tiekėju Aplinkos projektų valdymo agentūrai. Pritarimas darbų vykdymui iš Aplinkos projektų valdymo agentūros negautas, todėl sutartis su paslaugų tiekėju nepasirašyta. Aplinkos projektų valdymo agentūra nesuderino išvalymo darbų pirkimo dokumentacijos dėl netinkamai pasirinkto pirkimo būdo ir tiekėjo kvalifikacijos neatitikties pirkimo sąlygoms. Dėl minėtų klausimų išaiškinimo Savivaldybė kreipėsi į Vieųjų pirkimo tarnybą ir gautas išaiškinimas, kad reikia panaikinti priimtus sprendimus dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo, tiekėjų pasiūlymo vertinimo ir laimėtojo pripažinimo | 0 |
| 4.1.4. | Dviračių ir pėsčiųjų tako Danės upės slėnio teritorijoje nuo Biržos tilto iki Klaipėdos g. tilto įrengimas | Pagal 2012-06-14 rangos darbų sutartį Nr. J9-643 AB „VITI“ vykdyti dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimo darbai 3-iame ir 5-ame ruože. Atlikta 6,11 proc. projekte numatytų darbų. Priemonės vykdymo pradžia – 2012-06-15, pabaiga – 2012-12-31 | 72 746 |
| 4.1.5. | 2007–2013 m. Baltijos jūros regiono programos projekto „Klimato kaita: poveikis, kaštai ir prisitaikymas Baltijos jūros regione“ vykdymas (iš Programos lėšų likučio 2012-01-01) | Pagal 2011-10-18 sutartį Nr. J12-379 UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ atliko projekto „Smeltalės upės krantų ruožo nuo Minijos gatvės iki Jūrininkų prospekto sutvarkymas, įrengiant reikalingą infrastruktūrą“ ekspertizę. Priemonės vykdymo pradžia – 2011-12-21, pabaiga – 2012-01-17 | 28 548 |
| 4.1.6 | Medinių laiptų ir takų, vedančių per apsauginį kopagūbrį, priežiūra | Pagal 2009-07-31 sutartį Nr. J12-189 UAB „Vakarų švara“ suremontavo 60 m2 medinių takų ir 97 m2 medinių laiptų per kopas ruože nuo I Melnragės iki Girulių. Priemonės vykdymo pradžia – 2012-04-15, pabaiga – 2012-08-01 | 49 999 |
| 4.2. | Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės |  |
| 4.3. | Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės |  |
| 4.3.1. | Aplinkos taršos šaltinių mieste šalinimas: savavališkai užterštų teritorijų sutvarkymas, atliekų, kai nežinomas teršėjas, išvežimas | Pagal 2012-04-26 sutartį Nr. J9-451 UAB „Ekonovus“ atliko Klaipėdos miesto nelegalių sąvartynų likvidavimo, padangų surinkimo ir išvežimo paslaugas. Surinkta ir perduota atliekų tvarkytojui: 1. Statybinio laužo – 221,22 t; 2. Biologiškai skaidžių atliekų – 24,03 t; 3. Naudotų padangų – 147,78 t; Sutvarkyti šie nelegalūs sąvartynai: 1. Minijos g. 135; 2. Ties prekybos centru „Grandus“; 3. Ryšininkų g. 9; 4. Lypkių g. teritorija link UAB „Kartono tara“; 5. Teritorija už UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ prie Danės upės; 6. Rumpiškės g. 8. Priemonės vykdymo pradžia – 2012-03-01, pabaiga – 2012-12-31 | 39 743 |
| 4.3.2. | Pavojingų atliekų šalinimas (iš Programos lėšų likučio 2012-01-01) | Pagal 2010-04-26 sutartį Nr. J12-61 ir pagal 2012-10-24 sutartį Nr. J9-1084 UAB „Ekonovus“ atliko naftos produktų valymą nuo betoninių ir asfaltuotų paviršių. Per 2012 metus išvalyta naftos produktų nuo 42,9 m² asfaltuotų paviršių Didžiojoje Vandens g.; Naujakiemio g., Smiltelės g., Naikupės g., Žalgirio g. Priemonės vykdymo pradžia – 2012-01-01, pabaiga – 2012-12-31. Pagal 2009-07-13 sutartį Nr. J12-165 UAB „Ūrus ir Ko“ ir pagal 2012-10-24 sutartį Nr. J9-1084 UAB „Ekonovus“ surinko ir nuvežė utilizuoti: 24 kg gyvsidabrio turinčių atliekų iš Trilapio g. 4 ir Lypkių g. 43; 960 kg asbesto turinčių atliekų iš Lelijų g; 116 kg tepalų, oro filtrų, tepaluotų skudurų iš Lypkių g.; 60 kg dažų, lako, klijų iš Lypkių g.; 10000 kg asbesto turinčių gaminių atliekų iš Lypkių g. Priemonės vykdymo pradžia – 2012-10-24, pabaiga – 2012-11-30 | 26 684 |
| 4.4. | Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės |  |
| 4.4.1. | Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo programos vykdymas | Pagal 2012-10-18 sutartį Nr. J9-1064 UAB „Darnaus vystymosi institutas“, vykdydamas 2012–2016 m. Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo programą, atliko triukšmo matavimus 42 taškuose, hidrologinius, hidrogeocheminius ir hidrobiologinius tyrimus – 10 paviršinio vandens telkinių 2012 m. rudenį. Priemonės vykdymo pradžia – 2012-10-18, pabaiga – 2012-12-20 | 38 217 |
| 4.4.2. | Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo programos 2012–2016 m. parengimas (iš Programos lėšų likučio 2012-01-01) | Pagal 2011-07-04 sutartį Nr. J12-213 Vilniaus Gedimino technikos universitetas parengė Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo programą 2012–2016 m. Priemonės vykdymo pradžia – 2012-01-02, pabaiga – 2012-02-21 | 15 000 |
| 4.5. | Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės |  |
| 4.5.1. | Visuomenės ekologinis švietimas (iš Programos lėšų likučio 2012-01-01) | Pagal 2012-03-21 tiekėjų apklausos pažymą Nr. VPP-20 leidėjai ULAB „ABO“, VšĮ Ekologinio švietimo centras ir VšĮ „Žalioji Lietuva“ pristatė aplinkosauginius laikraščius „Tėviškės gamta“, „Žaliasis pasaulis“, „Žalioji Lietuva“ mokykloms ir bibliotekoms po 1 egz. 40-čiai adresatų. Priemonės vykdymo pradžia – 2012-01-02, pabaiga – 2012-12-31 | 7 400 |
| 4.6. | Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės |  |
| 4.6.1. | Želdynų ir želdinių inventorizavimas, įrašymas į Nekilnojamojo turto kadastrą, apskaita ir jų duomenų bazių (skaitmeninių ir informacinių) sukūrimas ir tvarkymas | Pagal 2009-11-27 sutartį Nr. J12-316 VĮ Valstybės žemės fondas 2012-11-27 turėjo pateikti užpildytą Klaipėdos miesto želdynų ir želdinių geoduomenų bazę, tačiau pateikė ne visą darbą ir nesilaikydamas sutartyje bei pirkimo sąlygose numatytų reikalavimų | 0 |
| 4.6.2. | Naujų ir esamų želdynų tvarkymas ir kūrimas | Pagal 2012-04-06 sutartį Nr. J9-363 ir 2012-01-16 sutartį Nr. J9-18 UAB „Klaipėdos želdiniai“ Šiaurės prospekto žaliojoje zonoje buvo pasodinta 40 klevų, Liepų g. – 21 liepa, Žvejų g.- 1 klevas, Medelyno g. – 3 klevai, Liepojos pl. – 5 liepos, 158 raugerškių ir 50 forzitijų krūmų. Priemonės vykdymo pradžia – 2012-03-01, pabaiga – 2012-12-01 | 76 674 |
| 4.6.3. | Dviračių takų želdinių priežiūra (iš Programos lėšų likučio 2012-01-01) | Pagal 2012-04-06 Nr.J9-363 sutartį UAB „Klaipėdos želdiniai“ atliko kraštovaizdį gerinančius kirtimus (virš dviračių takų žemai nusvirusių medžių šakų genėjimas ir išsikerojusių į dviračių takus krūmų formavimas, kad šakos netrukdytų judėjimo dviračių takais) Pamario gatvėje, žaliojoje juostoje tarp Pamario gatvės ir dviračių tako | 21 998 |
| 4.6.4. | Sąjūdžio parko reprezentacinės dalies ir prieigų techninis projektas (iš Programos lėšų likučio 2012-01-01) | Pagal 2011-05-09 sutartį Nr. J12-127 UAB „Klaipėdos komprojektas“ parengė Sąjūdžio parko reprezentacinės dalies ir prieigų techninį projektą (50 % numatytų sutartyje paslaugų). Priemonės vykdymo pradžia – 2012-01-02, pabaiga – 2012-12-21 | 44 000 |
|  | Iš viso: | 741 547 |

5. Ataskaitinio laikotarpio Programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)

| Eil. Nr. | Programos priemonių grupės pavadinimas | Lėšų likutis, Lt |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 12 681 |
| 5.2. | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 89 034 |
| 5.3. | Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 1 094 801 |
| 5.4. | Iš viso: | 1 196 516 |

# _____________________